

**Об утверждении Комплекса мер по развитию отечественного машиностроения**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2008 года № 1115. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1002

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.09.2010 № 1002.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2008 года № 535 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию отечественного машиностроения (далее - Комплекс мер).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Комплекса мер.

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      4. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе выполнения Комплекса мер, один раз в год к 15 июля.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 ноября 2008 года № 1115

     **Комплекс мер по развитию отечественного машиностроения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п  | Мероприятие  | Форма
завершения  | Ответ ственные
за исполнение  | Срок
испол-
нения  | Источники
финанси-
рования  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| **1. Общесистемные меры** |
| 1.1  | Подготовить
предложения по
созданию в городах
Уральск, Усть-
Каменогорск,
Петропавловск и
Алматы, структуру
венчурного финан-
сирования опытно-
конструкторских
разработок в сфере
машиностроения.  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ, АО «ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласо-
ванию), Акиматы
областей и
городов
Алматы и Астаны  | 4 квартал
2009 года  | Не
требуются  |
| 1.2  | Изучить практику
стимулирования
предприятий-
экспортеров
машиностроительной
продукции, приме-
няемой в развитых
странах и на ее
основе подготовить
предложения для
применения этого
опыта в Казахстане.  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ, МСХ, АО
«ФНБ «Самрук-
Казына» (по
согласованию)  | 1 июля
2009 года  | Не
требуются  |
| 1.3  | Анализ состояния
подвижного состава
акционерного
общества «Нацио-
нальная компания
«Қазақстан Teміp
Жолы».  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТК (созыв), АО
«ФНБ «Самрук-
Казына» (по
согласованию),
АО «НК «ҚТЖ»
(по согласова-
нию), ТОО
«Ремонтная
корпорация
«Қамқор» (по
согласованию)  | 15 июля
2009 года
и 15
декабря
2009 года  | Не
требуются  |
| 1.4  | Анализ состояния
путевого хозяйства
магистральной
железнодорожной
сети акционерного
общества «Нацио-
нальная компания
«Қазақстан Teміp
Жолы».  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТК (созыв), АО
«ФНБ «Самрук-
Казына» (по
согласованию),
АО «НК «ҚТЖ» (по
согласованию)  | 15 июля
2009 года
и 15
декабря
2009 года  | Не
требуются  |
| **2. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка** |
| 2.1  | Подготовить
предложения по
разработке меха-
низмов привлечения
активов накопи-
тельных пенсионных
фондов, страховых
компаний и других
инвестиционных
фондов в развитие
машиностроения.  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ, МЭБП,
МТСЗН, АО «ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласова-
нию), АО «НХ
«КазАгро» (по
согласованию)  | 1 июля
2009 года  | Не
требуются  |
| 2.2  | Проводить работу
по формированию
портфеля инвести-
ционных проектов
организации новых
производств в
отраслях
машиностроения и
сопутствующих ему
отраслях.  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ, АО «ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласова-
нию)  | 1 июля
2009 года  | Не
требуются  |
| **3. Кадровая политика** |
| 3.1  | Подготовить
предложения по
созданию эффектив-
ной системы
профессионально-
технической
подготовки кадров
машиностроительных
специальностей и
менеджеров для
машиностроительных
предприятий.  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ, МОН,
МСХ, АО «НХ
«КазАгро» (по
согласованию),
АО «ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласова-
нию)  | 4 квартал
2009 года  | Не
требуются  |
| 3.2  | Ежегодно проводить
анализ прогнозной
потребности
предприятий
машиностроения в
инженерных кадрах,
по результатам
которого вносить
предложения по
подготовке кадров
по техническим
специальностям в
рамках государ-
ственного образо-
вательного заказа
в вузах страны и
за рубежом.  | Предложения в
МОН  | МИТ, МСХ,
Акиматы
областей и
городов
Алматы и Астаны  | 15 июля
2009 года
и 15
декабря
2009 года  | Не
требуются  |
| **4. Развитие инфраструктуры машиностроительного комплекса** |
| 4.1  | Организация
производства
деталей для
железнодорожного
транспорта, в том
числе деталей
крупного литья.  | Информировать
Правительство
Республики
Казахстан об
объемах
выпущенной
продукций  | Акимат
Карагандинской
области, Акимат
Восточно-
Казахстанской
области, АО
«Карагандинский
машинострои-
тельный завод
им. Пархоменко»
(по согласова-
нию), АО
«Востокмаш-
завод» (по
согласованию)  | 4 квартал
2009 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.2  | Организация
сборочного
производства
локомотивов.  | Сборочное
производство
локомотивов  | Акимат города
Астаны, АО «ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласова-
нию), АО
«Локомотив
лизинг» (по
согласованию)  | 4 квартал
2009 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.3  | Организация
производства
грузовых вагонов.  | Информировать
Правительство
Республики
Казахстан об
объемах
выпущенной
продукций  | Акимат Северо-
Казахстанской
области,
АО «ЗИКСТО» (по
согласованию),
АО «ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласова-
нию)  | 4 квартал
2009 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.4  | Разработка и
организация
серийного
производства
оборудования для
бурения, освоения
и ремонта скважин.  | Информировать
Правительство
Республики
Казахстан об
объемах
выпущенной
продукций  | Акимат Северо-
Казахстанской
области, Акимат
Атырауской
области, АО
«ФНБ «Самрук-
Казына», АО
«Петропавлов-
ский завод
тяжелого
машиностроения»
(по согласова-
нию), ТОО
«АтырауНефте-
Маш» (по
согласованию)  | 4 квартал
2010 года

   | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.5  | Создание произ-
водства наземного
оборудования для
обустройства
месторождений и
первичной обработ-
ки нефти и газа.  | Информировать
Правительство
Республики
Казахстан об
объемах
выпущенной
продукций  | Акимат Северо-
Казахстанской
области, Акимат
Атырауской
области, АО
«ФНБ «Самрук-
Казына», АО
«Петропавлов-
ский завод
тяжелого
машиностроения»
(по согласова-
нию), ТОО
«АтырауНефте-
Маш» (по
согласованию)  | 4 квартал
2010 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.6  | Организация
производства машин
и оборудования для
строительства,
обслуживания,
ремонта и диагнос-
тики железнодорож-
ных путей.  | Информировать
Правительство
Республики
Казахстан об
объемах
выпущенной
продукций  | Акимат Северо-
Казахстанской
области, АО
«ФНБ «Самрук-
Казына» (по
согласованию),
АО «Петро-
павловский
завод тяжелого
машиностроения»
(по согласова-
нию)  | 4 квартал
2010 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.7  | Разработка и
организация
производства
перспективных
видов нефтяного
оборудования на
базе технического
переоснащения АО
«Петропавловский
завод тяжелого
машиностроения»
и ТОО
«АтырауНефтеМаш».  | Информировать
Правительство
Республики
Казахстан об
объемах
выпущенной
продукций  | Акимат Северо-
Казахстанской
области, Акимат
Атырауской
области, АО
«Петропавлов-
ский завод
тяжелого
машиностроения»
(по согласова-
нию), ТОО
«АтырауНефте-
Маш» (по
согласованию)  | 4 квартал
2014 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.8  | Организация
производства по
строительству
грузовых вагонов в
Республике Казах-
стан на базе това-
рищества с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Таман»,
г. Экибастуз
совместно с
акционерным
обществом
«Востокмашзавод»
г. Усть-Каменогорск  | Информировать
Правительство
Республики
Казахстан об
объемах
выпущенной
продукций  | МТК, МИТ, АО
«ФНБ «Самрук-
Казына» (по
согласованию),
ТОО «Ремонтная
корпорация
«Қамқор» (по
согласованию),
АО «НК «ҚТЖ» (по
согласованию)  | 4 квартал
2009 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.9  | Организация
производства
крупного стального
вагонного литья
(боковой рамы,
надрессорной балки
и автосцепки).  | Информировать
Правительство
Республики
Казахстан об
объемах
выпущенной
продукций  | МТК, МИТ, АО
«НК «ҚТЖ» (по
согласованию),
АО «Восток-
машзавод» (по
согласованию)  | 4 квартал
2009 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.10  | Организация
производства по
выпуску гильзы
цилиндра дизеля
10Д100.  | Информировать
Правительство
Республики
Казахстан об
объемах
выпущенной
продукций  | МИТ, МТК, АО
«НК «ҚТЖ» (по
согласованию),
АО «Локомотив»
(по согласова-
нию), ТОО
«Сталелитейный
завод «Кастинг»
(по согласова-
нию), ТОО
«Ремонтная
корпорация
«Қамқор» (по
согласованию)  | 4 квартал
2009 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.11  | Организация
производства по
выпуску поршней
дизеля 10Д100.  | Информировать
Правительство
Республики
Казахстан об
объемах
выпущенной
продукций  | МИТ, МТК, АО
«НК «ҚТЖ» (по
согласованию),
АО «Локомотив»
(по согласова-
нию), ТОО
«Инструменталь-
ный завод -
2000» (по
согласованию),
ТОО «Ремонтная
корпорация
«Қамқор» (по
согласованию)  | 4 квартал
2009 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.12  | Организация
производства по
выпуску накладок
стыковых
изолирующих
стеклопластиковых
типа Р65ВП.  | Информировать
Правительство
Республики
Казахстан об
объемах
выпущенной
продукций  | МИТ, МТК, АО
«НК «ҚТЖ» (по
согласованию),
ТОО
«ТрансПолимер
Технолоджи» (по
согласованию)  | 4 квартал
2009 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.13  | Обеспечение насе-
ленных пунктов,
расположенных
вблизи железной
дороги, очищенной
водой.  | Договор на
поставку
водоочисти-
тельных
установок  | МИТ, МТК, АО
«НК «ҚТЖ» (по
согласованию),
АО «Приборо-
строительный
завод «Омега»
(по согласова-
нию)  | 4 квартал
2010 года
   | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| 4.14  | Создание
лабораторий по
продлению срока
службы полувагонов.  | Создание
лабораторий  | МИТ, МТК, ТОО
«Ремонтная
корпорация
«Қамқор» (по
согласованию),
АО «НК «ҚТЖ» (по
согласованию)  | 4 квартал
2009 года  | Средства
хозяйст-
вующих
субъектов  |
| **5. Научно-техническое и инновационное обеспечение** |
| 5.1  | Составить перечень
инвестиционных и
инновационных
проектов, поддер-
жанных институтами
развития и банками
второго уровня,
акиматами областей
по направлениям
машиностроения, в
целях выпуска
конкурентоспособ-
ной продукции.  | Информация в
МИТ  | Акиматы
областей и
городов
Алматы и Астаны  | 3 квартал
2009 года  | Не
требуются  |
| 5.2  | Сформировать План
научно-исследова-
тельских и опытно-
конструкторской
работ и освоения
новых видов
оборудования на
машиностроительных
заводах республики
на период до 2012
года.  | Проект Плана,
представляе-
мый в МИТ  | МИТ, МСХ, АО
«ФНБ «Самрук-
Казына» (по
согласованию)  | 4 квартал
2009 года  | Не
требуются  |
| 5.3  | Разработать пред-
ложения по систем-
ному финансирова-
нию комплексных и
целевых научно-
технических
программ по прио-
ритетным отраслям
машиностроения.  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ, МСХ, МОН,
МЭБП  | 3 квартал
2009 года  | Не
требуются  |
| **6. Информационное обеспечение** |
| 6.1  | Обеспечить проз-
рачность доведения
информации до
машиностроительных
предприятий о
планируемых и про-
веденных результа-
тов конкурсов по
закупкам оборудо-
вания недропользо-
вателями и их
сервисными (под-
рядными) компания-
ми, их потребности
на рассматриваемый
период.  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ, МЭМР, АО
«ФНБ «Самрук-
Казына» (по
согласованию)  | 4 квартал
2009 года  | Не
требуются  |

       **Примечание:**

      расшифровка аббревиатур:

МИТ                     - Министерство индустрии и торговли

                          Республики Казахстан

МТК                     - Министерство транспорта и коммуникаций

                          Республики Казахстан

МСХ                     - Министерство сельского хозяйства

                          Республики Казахстан

МЭМР                    - Министерство энергетики и минеральных

                          ресурсов Республики Казахстан

МОН                     - Министерство образования и науки

                          Республики Казахстан

МТСЗН                   - Министерство труда и социальной защиты

                          населения Республики Казахстан

МЭБП                    - Министерство экономики и бюджетного

                          планирования Республики Казахстан

МЮ                      - Министерство юстиции Республики Казахстан

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального

                          благосостояния "Самрук-Казына"

АО "НХ "КазАгро""       - акционерное общество "Национальный

                          управляющий холдинг "КазАгро"

АО "НК "ҚТЖ"            - акционерное общество "Национальная

                          компания "Қазақстан Teмip Жолы"

ТОО "Ремонтная          - товарищество с ограниченной

корпорация "Қамқор"       ответственностью "Ремонтная корпорация

                          "Қамқор"

АО "Карагандинский      - акционерное общество "Карагандинский

машиностроительный        машиностроительный завод им. Пархоменко"

завод им. Пархоменко"

АО "Локомотив лизинг"   - акционерное общество "Локомотив лизинг"

АО "ЗИКСТО"             - акционерное общество "ЗИКСТО"

АО "Петропавловский     - акционерное общество "Петропавловский

завод тяжелого            завод тяжелого машиностроения"

машиностроения"

ТОО "АтырауНефтеМаш"    - товарищество с ограниченной

                          ответственностью "АтырауНефтеМаш"

АО "Востокмашзавод"     - акционерное общество "Востокмашзавод"

АО "ЛОКОМОТИВ"          - акционерное общество "Локомотив"

ТОО "Сталелитейный      - товарищество с ограниченной

завод "Кастинг"           ответственностью "Сталелитейный завод

                          "Кастинг"

ТОО "Инструментальный   - товарищество с ограниченной

завод - 2000"             ответственностью "Инструментальный

                          завод - 2000"

ТОО "ТрансПолимер       - товарищество с ограниченной

Технолоджи"               ответственностью "ТрансПолимер Технолоджи"

АО "Приборостроительный - акционерное общество "Приборостроительный

завод "Омега"             завод "Омега"

       Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.07.2009 N 1101 .

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан