

**Об утверждении Комплекса мер по развитию отечественного машиностроения**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2008 года № 1115. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1002

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.09.2010 № 1002.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2008 года № 535 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию отечественного машиностроения (далее - Комплекс мер).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Комплекса мер.   
      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.   
      4. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе выполнения Комплекса мер, один раз в год к 15 июля.   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 29 ноября 2008 года № 1115

**Комплекс мер по развитию отечественного машиностроения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответ ственные   за исполнение | Срок   испол-   нения | Источники   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Общесистемные меры** |
| 1.1 | Подготовить   предложения по   созданию в городах   Уральск, Усть-   Каменогорск,   Петропавловск и   Алматы, структуру   венчурного финан-   сирования опытно-   конструкторских   разработок в сфере   машиностроения. | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ, АО «ФНБ   «Самрук-Казына»   (по согласо-   ванию), Акиматы   областей и   городов   Алматы и Астаны | 4 квартал   2009 года | Не   требуются |
| 1.2 | Изучить практику   стимулирования   предприятий-   экспортеров   машиностроительной   продукции, приме-   няемой в развитых   странах и на ее   основе подготовить   предложения для   применения этого   опыта в Казахстане. | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ, МСХ, АО   «ФНБ «Самрук-   Казына» (по   согласованию) | 1 июля   2009 года | Не   требуются |
| 1.3 | Анализ состояния   подвижного состава   акционерного   общества «Нацио-   нальная компания   «Қазақстан Teміp   Жолы». | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв), АО   «ФНБ «Самрук-   Казына» (по   согласованию),   АО «НК «ҚТЖ»   (по согласова-   нию), ТОО   «Ремонтная   корпорация   «Қамқор» (по   согласованию) | 15 июля   2009 года   и 15   декабря   2009 года | Не   требуются |
| 1.4 | Анализ состояния   путевого хозяйства   магистральной   железнодорожной   сети акционерного   общества «Нацио-   нальная компания   «Қазақстан Teміp   Жолы». | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТК (созыв), АО   «ФНБ «Самрук-   Казына» (по   согласованию),   АО «НК «ҚТЖ» (по   согласованию) | 15 июля   2009 года   и 15   декабря   2009 года | Не   требуются |
| **2. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка** |
| 2.1 | Подготовить   предложения по   разработке меха-   низмов привлечения   активов накопи-   тельных пенсионных   фондов, страховых   компаний и других   инвестиционных   фондов в развитие   машиностроения. | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ, МЭБП,   МТСЗН, АО «ФНБ   «Самрук-Казына»   (по согласова-   нию), АО «НХ   «КазАгро» (по   согласованию) | 1 июля   2009 года | Не   требуются |
| 2.2 | Проводить работу   по формированию   портфеля инвести-   ционных проектов   организации новых   производств в   отраслях   машиностроения и   сопутствующих ему   отраслях. | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ, АО «ФНБ   «Самрук-Казына»   (по согласова-   нию) | 1 июля   2009 года | Не   требуются |
| **3. Кадровая политика** |
| 3.1 | Подготовить   предложения по   созданию эффектив-   ной системы   профессионально-   технической   подготовки кадров   машиностроительных   специальностей и   менеджеров для   машиностроительных   предприятий. | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ, МОН,   МСХ, АО «НХ   «КазАгро» (по   согласованию),   АО «ФНБ   «Самрук-Казына»   (по согласова-   нию) | 4 квартал   2009 года | Не   требуются |
| 3.2 | Ежегодно проводить   анализ прогнозной   потребности   предприятий   машиностроения в   инженерных кадрах,   по результатам   которого вносить   предложения по   подготовке кадров   по техническим   специальностям в   рамках государ-   ственного образо-   вательного заказа   в вузах страны и   за рубежом. | Предложения в   МОН | МИТ, МСХ,   Акиматы   областей и   городов   Алматы и Астаны | 15 июля   2009 года   и 15   декабря   2009 года | Не   требуются |
| **4. Развитие инфраструктуры машиностроительного комплекса** |
| 4.1 | Организация   производства   деталей для   железнодорожного   транспорта, в том   числе деталей   крупного литья. | Информировать   Правительство   Республики   Казахстан об   объемах   выпущенной   продукций | Акимат   Карагандинской   области, Акимат   Восточно-   Казахстанской   области, АО   «Карагандинский   машинострои-   тельный завод   им. Пархоменко»   (по согласова-   нию), АО   «Востокмаш-   завод» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.2 | Организация   сборочного   производства   локомотивов. | Сборочное   производство   локомотивов | Акимат города   Астаны, АО «ФНБ   «Самрук-Казына»   (по согласова-   нию), АО   «Локомотив   лизинг» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.3 | Организация   производства   грузовых вагонов. | Информировать   Правительство   Республики   Казахстан об   объемах   выпущенной   продукций | Акимат Северо-   Казахстанской   области,   АО «ЗИКСТО» (по   согласованию),   АО «ФНБ   «Самрук-Казына»   (по согласова-   нию) | 4 квартал   2009 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.4 | Разработка и   организация   серийного   производства   оборудования для   бурения, освоения   и ремонта скважин. | Информировать   Правительство   Республики   Казахстан об   объемах   выпущенной   продукций | Акимат Северо-   Казахстанской   области, Акимат   Атырауской   области, АО   «ФНБ «Самрук-   Казына», АО   «Петропавлов-   ский завод   тяжелого   машиностроения»   (по согласова-   нию), ТОО   «АтырауНефте-   Маш» (по   согласованию) | 4 квартал   2010 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.5 | Создание произ-   водства наземного   оборудования для   обустройства   месторождений и   первичной обработ-   ки нефти и газа. | Информировать   Правительство   Республики   Казахстан об   объемах   выпущенной   продукций | Акимат Северо-   Казахстанской   области, Акимат   Атырауской   области, АО   «ФНБ «Самрук-   Казына», АО   «Петропавлов-   ский завод   тяжелого   машиностроения»   (по согласова-   нию), ТОО   «АтырауНефте-   Маш» (по   согласованию) | 4 квартал   2010 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.6 | Организация   производства машин   и оборудования для   строительства,   обслуживания,   ремонта и диагнос-   тики железнодорож-   ных путей. | Информировать   Правительство   Республики   Казахстан об   объемах   выпущенной   продукций | Акимат Северо-   Казахстанской   области, АО   «ФНБ «Самрук-   Казына» (по   согласованию),   АО «Петро-   павловский   завод тяжелого   машиностроения»   (по согласова-   нию) | 4 квартал   2010 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.7 | Разработка и   организация   производства   перспективных   видов нефтяного   оборудования на   базе технического   переоснащения АО   «Петропавловский   завод тяжелого   машиностроения»   и ТОО   «АтырауНефтеМаш». | Информировать   Правительство   Республики   Казахстан об   объемах   выпущенной   продукций | Акимат Северо-   Казахстанской   области, Акимат   Атырауской   области, АО   «Петропавлов-   ский завод   тяжелого   машиностроения»   (по согласова-   нию), ТОО   «АтырауНефте-   Маш» (по   согласованию) | 4 квартал   2014 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.8 | Организация   производства по   строительству   грузовых вагонов в   Республике Казах-   стан на базе това-   рищества с ограни-   ченной ответствен-   ностью «Таман»,   г. Экибастуз   совместно с   акционерным   обществом   «Востокмашзавод»   г. Усть-Каменогорск | Информировать   Правительство   Республики   Казахстан об   объемах   выпущенной   продукций | МТК, МИТ, АО   «ФНБ «Самрук-   Казына» (по   согласованию),   ТОО «Ремонтная   корпорация   «Қамқор» (по   согласованию),   АО «НК «ҚТЖ» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.9 | Организация   производства   крупного стального   вагонного литья   (боковой рамы,   надрессорной балки   и автосцепки). | Информировать   Правительство   Республики   Казахстан об   объемах   выпущенной   продукций | МТК, МИТ, АО   «НК «ҚТЖ» (по   согласованию),   АО «Восток-   машзавод» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.10 | Организация   производства по   выпуску гильзы   цилиндра дизеля   10Д100. | Информировать   Правительство   Республики   Казахстан об   объемах   выпущенной   продукций | МИТ, МТК, АО   «НК «ҚТЖ» (по   согласованию),   АО «Локомотив»   (по согласова-   нию), ТОО   «Сталелитейный   завод «Кастинг»   (по согласова-   нию), ТОО   «Ремонтная   корпорация   «Қамқор» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.11 | Организация   производства по   выпуску поршней   дизеля 10Д100. | Информировать   Правительство   Республики   Казахстан об   объемах   выпущенной   продукций | МИТ, МТК, АО   «НК «ҚТЖ» (по   согласованию),   АО «Локомотив»   (по согласова-   нию), ТОО   «Инструменталь-   ный завод -   2000» (по   согласованию),   ТОО «Ремонтная   корпорация   «Қамқор» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.12 | Организация   производства по   выпуску накладок   стыковых   изолирующих   стеклопластиковых   типа Р65ВП. | Информировать   Правительство   Республики   Казахстан об   объемах   выпущенной   продукций | МИТ, МТК, АО   «НК «ҚТЖ» (по   согласованию),   ТОО   «ТрансПолимер   Технолоджи» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.13 | Обеспечение насе-   ленных пунктов,   расположенных   вблизи железной   дороги, очищенной   водой. | Договор на   поставку   водоочисти-   тельных   установок | МИТ, МТК, АО   «НК «ҚТЖ» (по   согласованию),   АО «Приборо-   строительный   завод «Омега»   (по согласова-   нию) | 4 квартал   2010 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| 4.14 | Создание   лабораторий по   продлению срока   службы полувагонов. | Создание   лабораторий | МИТ, МТК, ТОО   «Ремонтная   корпорация   «Қамқор» (по   согласованию),   АО «НК «ҚТЖ» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Средства   хозяйст-   вующих   субъектов |
| **5. Научно-техническое и инновационное обеспечение** |
| 5.1 | Составить перечень   инвестиционных и   инновационных   проектов, поддер-   жанных институтами   развития и банками   второго уровня,   акиматами областей   по направлениям   машиностроения, в   целях выпуска   конкурентоспособ-   ной продукции. | Информация в   МИТ | Акиматы   областей и   городов   Алматы и Астаны | 3 квартал   2009 года | Не   требуются |
| 5.2 | Сформировать План   научно-исследова-   тельских и опытно-   конструкторской   работ и освоения   новых видов   оборудования на   машиностроительных   заводах республики   на период до 2012   года. | Проект Плана,   представляе-   мый в МИТ | МИТ, МСХ, АО   «ФНБ «Самрук-   Казына» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Не   требуются |
| 5.3 | Разработать пред-   ложения по систем-   ному финансирова-   нию комплексных и   целевых научно-   технических   программ по прио-   ритетным отраслям   машиностроения. | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ, МСХ, МОН,   МЭБП | 3 квартал   2009 года | Не   требуются |
| **6. Информационное обеспечение** |
| 6.1 | Обеспечить проз-   рачность доведения   информации до   машиностроительных   предприятий о   планируемых и про-   веденных результа-   тов конкурсов по   закупкам оборудо-   вания недропользо-   вателями и их   сервисными (под-   рядными) компания-   ми, их потребности   на рассматриваемый   период. | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ, МЭМР, АО   «ФНБ «Самрук-   Казына» (по   согласованию) | 4 квартал   2009 года | Не   требуются |

**Примечание:**   
      расшифровка аббревиатур:

МИТ                     - Министерство индустрии и торговли   
                          Республики Казахстан   
МТК                     - Министерство транспорта и коммуникаций   
                          Республики Казахстан   
МСХ                     - Министерство сельского хозяйства   
                          Республики Казахстан   
МЭМР                    - Министерство энергетики и минеральных   
                          ресурсов Республики Казахстан   
МОН                     - Министерство образования и науки   
                          Республики Казахстан   
МТСЗН                   - Министерство труда и социальной защиты   
                          населения Республики Казахстан   
МЭБП                    - Министерство экономики и бюджетного   
                          планирования Республики Казахстан   
МЮ                      - Министерство юстиции Республики Казахстан   
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального   
                          благосостояния "Самрук-Казына"   
АО "НХ "КазАгро""       - акционерное общество "Национальный   
                          управляющий холдинг "КазАгро"   
АО "НК "ҚТЖ"            - акционерное общество "Национальная   
                          компания "Қазақстан Teмip Жолы"   
ТОО "Ремонтная          - товарищество с ограниченной   
корпорация "Қамқор"       ответственностью "Ремонтная корпорация   
                          "Қамқор"   
АО "Карагандинский      - акционерное общество "Карагандинский   
машиностроительный        машиностроительный завод им. Пархоменко"   
завод им. Пархоменко"   
АО "Локомотив лизинг"   - акционерное общество "Локомотив лизинг"   
АО "ЗИКСТО"             - акционерное общество "ЗИКСТО"   
АО "Петропавловский     - акционерное общество "Петропавловский   
завод тяжелого            завод тяжелого машиностроения"   
машиностроения"   
ТОО "АтырауНефтеМаш"    - товарищество с ограниченной   
                          ответственностью "АтырауНефтеМаш"   
АО "Востокмашзавод"     - акционерное общество "Востокмашзавод"   
АО "ЛОКОМОТИВ"          - акционерное общество "Локомотив"   
ТОО "Сталелитейный      - товарищество с ограниченной   
завод "Кастинг"           ответственностью "Сталелитейный завод   
                          "Кастинг"   
ТОО "Инструментальный   - товарищество с ограниченной   
завод - 2000"             ответственностью "Инструментальный   
                          завод - 2000"   
ТОО "ТрансПолимер       - товарищество с ограниченной   
Технолоджи"               ответственностью "ТрансПолимер Технолоджи"

АО "Приборостроительный - акционерное общество "Приборостроительный   
завод "Омега"             завод "Омега"

       Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.07.2009 N 1101 .

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан