

**Об утверждении Плана мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 2009 года № 219. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2010 года № 1396

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 22.12.2010 N 1396 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 "О Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы (далее - План).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, национальным компаниям и акционерным обществам представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан два раза в год, к 10 января и к 10 июля, по итогам полугодия.   
      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 25 января и к 25 июля, по итогам полугодия.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра индустрии и торговли Республики Казахстан Школьника B.C.   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 25 февраля 2009 года № 219

**План**   
           **мероприятий на 2009-2011 годы по реализации**   
**Стратегии индустриально-инновационного развития**   
              **Республики Казахстан на 2003-2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответ-   ственные   за испол-   нение | Сроки испол-   нения | Предполагаемые расходы   (млн. тенге)\* | | | | Источ-   ники   финанси-   рования |
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Стимулирование повышения конкурентоспособности предприятий несырьевого**   **сектора** | | | | | | | | | |
| **Аналитическое и информационное обеспечение** | | | | | | | | | |
| 1 | Освещение в   средствах   массовой   информации   сведений о   принятых мерах   и достигнутых   результатах в   рамках   реализации   Стратегии   индустриально-   инновационного   развития на   2003-2015 годы | Медиа-план | МКИ, МИТ,   акимы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы | К 25   июля   2009   года | В пределах средств,   предусмотренных на реализацию   бюджетной программы 025   «Проведение государственной   информационной политики» | | | | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2 | Выпуск   справочников   «Investors   Guide»,   содержащих   информацию о   бизнес-климате   в Казахстане   для распростра-   нения среди   потенциальных   инвесторов | Журнал | МИТ | К 25   июля   еже-   годно | 8,025 | 8,587 | 9,188 | 25,8 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 3 | Обеспечение   загранучрежде-   ний Республики   Казахстан   информацией об   инвестиционных   возможностях и   о деловом за-   конодательстве   Республики   Казахстан на   английском   языке | Информация   загран-   учреждениям   Республики   Казахстан | МИД,   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 4 | Проведение   анализа участия   национальных   компаний в   реализации   Стратегии   индустриально-   инновационного   развития на   2003-2015 годы,   в том числе   инвестиционных   проектов | Информация   в МИТ | МЭБП, АО   «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию),   АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию),   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **Развитие базовых отраслей промышленности** | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение   анализа   развития   обрабатывающих   отраслей   промышленности | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   акимы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы | К 25   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 2 | Определение   перспективных   направлений   развития горно-   металлургичес-   кой отрасли в   условиях миро-   вого финансо-   вого кризиса | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 3 | Предоставление   согласованных   предложений по   внедрению   эффективных   технологий по   комплексной   переработке   минерального и   некондиционного   сырья | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭМР,   МООС, РГП   «НЦКПМС»,   АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию),   предприя-   тия горно-   металлур-   гического   сектора   (по согла-   сованию) | К 25   января   2010   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 4 | Предоставление   предложений по   мерам,   направленным на   развитие маши-   ностроительной   отрасли, исходя   из анализа   проблем и   перспектив раз-   вития отрасли | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 5 | С целью   поддержки и   развития   отечественных   производств   обеспечить   использование   средств   национальных   компаний и   государственных   органов для   размещения   заказов на   отечественных   предприятиях | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МФ, МСХ,   МЭМР, МТК,   МЭБП, АО   «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 6 | Принятие мер   по увеличению   казахстанского   содержания в   закупках   добывающих   компаний | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МФ, МЭБП   МТСЗН,   МЭМР, АО   «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 7 | Внесение   предложений по   безвозмездной   передаче   отечественным   предприятиям   обрабатывающей   промышленности   в собственность   земельных   участков, на   которых   реализовываются   инвестиционные   прорывные   проекты | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   АУЗР, МФ,   МЭБП, МСХ,   МЭМР, МТК,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   2010   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 8 | Обеспечение   внедрения   международных   стандартов GMP   на предприятиях   по производству   лекарственных   средств | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЗ, АО   «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию),   АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию),   Ассоциация   «Фарммед   индустрии   Казахста-   на» (по   согласова-   нию) | К 25   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 9 | Оказание   государственной   поддержки   инвестиционным   проектам,   предлагаемым   бизнесом к   реализации   несырьевого   сектора   экономики | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭБП, МФ,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 10 | Содействие   освоению новых   конкурентоспо-   собных   производств в   химической   промышленности | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МСХ, МЭМР,   МООС, АО   «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию),   АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **Инвестиционная политика** | | | | | | | | | |
| 1 | Изучение между-   народного опыта   привлечения   иностранных   инвестиций в   несырьевые   сектора   экономики | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МИД,   акиматы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   января   2010-   2011   г.г. | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 108,9 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2 | Проведение   комплексного   исследования   «Инвестиционные   возможности   Казахстана» | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МИД   акиматы   областей,   г.г. Астаны   и Алматы,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25 января 2010-   2011 г.г. | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 72,6 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 3 | Организация   работы по   привлечению   иностранных   инвестиций в   обрабатывающие   отрасли эконо-   мики, поиску и   привлечению   крупных   глобальных   компаний для   реализации   конкретных   инвестиционных   проектов в   несырьевых   секторах   экономики | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию),   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию),   АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию) | К 25   января   2010-   2011   г.г. | 72,65 | 76,04 | 79,67 | 228,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4 | Проведение ана-   лиза факторов,   негативно   влияющих на   инвестиционный   климат и   выработка   предложений по   их устранению | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭБП,   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К 25   января   2010   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 5 | Проработка   вопроса подпи-   сания межпра-   вительственных   соглашений о   взаимной защите   и поощрении   инвестиций в   целях создания   благоприятных   правовых   условий для   деятельности   казахстанских   компаний за   рубежом | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МИД, МЭБП,   МФ, НБ (по   согласо-   ванию) | К 25   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **Развитие национальной инновационной системы** | | | | | | | | | |
| 1 | Реализация   проекта   «Коммерциализа-   ция технологий» | Информация в   МИТ | МОН,   Всемирный   банк (по   согласо-   ванию) | К 10   января   2010   года | 1359,8 | 1209,7 | 176,2 | 2745,7 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2 | Проведение   переговоров с   иностранными   компаниями с   целью создания   совместных   производств на   территории   Казахстана в   несырьевых сек-   торах экономики | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МИД,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 3 | Внесение   согласованного   предложения по   наделению одно-   го из действую-   щих институтов   развития   полномочиями по   постоянному   мониторингу   потребностей   отечественной   индустрии в   технологической   модернизации за   счет приобрете-   ния передовых   технологий | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию),   АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 4 | Проведение ана-   лиза деятель-   ности созданных   отечественных   венчурных   фондов | Информация в   МИТ | АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 5 | Создание и   обеспечение   развития   региональных   технопарков в   Восточно-   Казахстанской,   Северо-   Казахстанской,   Южно-Казахстан-   ской областях и   в г. Астане | Акты ввода в   эксплуатацию | АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   еже-   годно | 2227,0 | 3990,0 | 953,0 | 7170,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6 | Создание   опытно-   производствен-   ных центров на   базе региональ-   ных технопарков   в г.г. Уральске   и Караганде | Акты ввода в   эксплуатацию | АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   января   2010   года | 882,0 | - | - | 882,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 7 | Развитие   регионального   технопарка в   г. Караганде   (создание и   дальнейшее   развитие   лабораторного   комплекса) | Информация в   МИТ | АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   января   2010   года | 343,31 | - | - | 343,31 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 8 | Создание   опытно-   конструкторско-   го бюро на базе   регионального   технопарка в   г. Астане | Акт ввода в   эксплуатацию | АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   2010 г. | 25,0 | 796,2 | - | 821,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 9 | Обеспечение   выполнения   опытно-   конструкторских   работ через АО   «Фонд науки» | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МОН,   АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 10 | Предоставление   инновационных   грантов в   соответствии с   Правилами   предоставления   инновационных   грантов | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МОН,   АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   еже-   годно | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 11 | Проработка   вопроса созда-   ния венчурного   фонда в агро-   промышленном   комплексе,   нанотехнологиях   и альтернатив-   ной энергетике | Информация в   МИТ | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро-   Инновация»   (по согла-   сованию),   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию),   АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **Региональное развитие** | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение   мониторинга и   анализа   проектов,   направленных на   модернизацию   промышленности | Информация в   МИТ | МЭМР, МТК,   МСХ, акимы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 2 | Разработка   региональных   Планов   мероприятий на   2009-2011 г.г.   по реализации   Стратегии   индустриально-   инновационного   развития на   2003-2015 годы | Информация в   МИТ | Акимы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы | К 10   июля   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 3 | Разработка   региональных   медиа-планов   информационной   работы на 2009-   2011 годы по   освещению хода   реализации   Стратегии   индустриально-   инновационного   развития в ре-   гиональных СМИ | Информация в   МИТ | Акимы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы | К 10   июля   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **Развитие науки** | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка и   реализация   научно-   технической   программы   «Разработка и   использование   генно-инженер-   ных и клеточных   технологий в   медицине,   сельском   хозяйстве,   охране окружаю-   щей среды,   пищевой и пере-   рабатывающей   промышленности   на 2009-2011   годы» | Проект   Постановления   Правительства   Республики   Казахстан | МОН | К 10   июля   2009   года | 530,9 | 578,6 | 630,7 | 1740,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2 | Внесение   предложений по   разработке   научно-   технической   программы   «Разработка   научно-   технической   основы обеспе-   чения качества   фармацевтичес-   кого производ-   ства по между-   народным нормам   надлежащей   программы (GMP)   и безопасности   лекарственных   средств в   Республики   Казахстан на   2010-2012 годы» | Информация в   МИТ | МОН, МЗ | К 10   июля   2010   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 3 | Разработка и   реализация   научно-   технической   программы   «Технологии для   углеводородного   и горно-   металлургичес-   кого секторов и   связанных с   ними сервисных   отраслей на   2009-2011 годы» | Проект   Постановления   Правительства   Республики   Казахстан | МОН, МИТ | К 10   июля   2009   года | 215,0 | 375,5 | 391,1 | 981,6 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4 | Проведение   работы по со-   вершенствованию   законодательной   базы, регули-   рующей процессы   аттестации   научных кадров   высшей   квалификации | Информация в   МИТ | МОН | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 5 | Проведение   работы по со-   вершенствованию   законодательной   базы аккредита-   ции и аттеста-   ции научных   организаций для   повышения   эффективности и   качества   научных   исследований | Информация в   МИТ | МОН | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **Развитие индустриальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 1 | Завершение   строительства   инфраструктуры   СЭЗ «Оңтүстік» | Акты ввода в   эксплуатацию | МИТ, МЭБП,   МФ, акимат   ЮКО | К 25   июля   2010   года | 2104,5 | - | - | 2104,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2 | Внесение   предложений по   созданию   Международного   космического   центра на   комплексе   «Байконур» | Информация в   МИТ | НКА | 4   квар-   тал   2011   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 3 | Создание   сборочно-   испытательного   комплекса   Специального   конструкторско-   технологическо-   го бюро косми-   ческой техники | Акт ввода в   эксплуатацию | НКА | 4   квар-   тал   2011   года | 2164,3 | 4759,6 | 7092,7 | 14016,6 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4 | Завершение   строительных,   монтажных и   пуско-наладоч-   ных работ   стартового и   технического   комплексов и   инфраструктуры   космического   ракетного   комплекса   «Байтерек» на   космодроме   «Байконур» | Информация в   МИТ | НКА | 4   квар-   тал   2011   года | - | 1200,0 | 2800,0 | 4000,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 5 | Завершение   строительства   объектов второй   очереди СЭЗ   «Парк   информационных   технологий» | Акты ввода в   эксплуатацию | МИТ,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | 4   квар-   тал   2011   года | 6996,0 | 6000,0 | 10000,0 | 22996,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6 | Внесение   предложений о   продлении срока   действия СЭЗ   «Парк   информационных   технологий» | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭБП, МФ | К 25   сен-   тября   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 7 | Проведение ана-   лиза эффектив-   ности созданных   специальных   экономических   зон и индус-   триальных зон с   участием   государства, а   также их влия-   ние на экономи-   ку регионов и   страны в целом | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭБП,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   января   2010   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 8 | Разработка   предложений по   улучшению   эффективности   нормативной   правовой базы   по специальным   экономическим   зонам | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭБП,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   января   2010   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 9 | Строительство 4   клинических баз   в медицинских   организациях   образования в   Карагандинской,   Южно-Казахстан-   ской областях,   а также г.г.   Астане и Алматы | Акты ввода в   эксплуатацию | МЗ | К 25   июля   2011   года | 3916,3 | 12905,2 | - | 16821,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 10 | Строительство   инфраструктуры   газохимического   комплекса в   Атырауской   области | Акт ввода в   эксплуатацию | МЭМР,   акимат   Атырауской   области | К 10   января   еже-   годно | 20000,0   - РБ | 10000,0   - РБ | 10000,0   - РБ | 40000,0   - РБ | Респуб-   ликан-   ский   бюджет,   заемные   сред-   ства,   акцио-   нерный   капитал |
| **Торговая политика и поддержка казахстанского экспорта** | | | | | | | | | |
| 1 | Принятие мер   таможенно-   тарифного   регулирования   внешнеэкономи-   ческой   деятельности,   направленных на   поддержку   казахстанских   предприятий, в   том числе   экспортирующих   свои товары на   внешние рынки | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МФ | К 25   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 2 | Проведение   информационно-   разъяснительной   работы с   казахстанскими   предпринимате-   лями по   использованию   экономических и   юридических   механизмов   Всемирной   торговой   организации, в   том числе   применения   механизма по   разрешению   торговых споров   в международной   торговле | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   июля   еже-   годно | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 108,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 3 | Проведение   мероприятий,   направленных на   развитие   экспортоориен-   тированных   производств и   продвижение   экспорта   казахстанских   товаров на   внешние рынки | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   июля   еже-   годно | 448,200 | 488,538 | 532,507 | 1469,245 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4 | Формирование и   поддержание   базы данных   открытого   доступа   компетентных   международных и   национальных   экспертов, в   области подго-   товки предприя-   тий к ведению   экспортных   операций | Базы данных   МИТ | МИТ | К 25   июля   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 5 | Опубликование   каталогов   имеющихся услуг   обучения в   области управ-   ления экспор-   том, а также   справочники   услуг и   поставщиков   услуг в области   качества и   безопасности | Каталоги и   справочники | МИТ | К 25   июля   2009   года | 10,000 | 10,900 | 11,881 | 32,781 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6 | Проведение   семинаров по   продвижению   экспорта и   ведению бизнеса   за рубежом для   отечественных   предпринимате-   лей-экспортеров | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   января   2010   года | 21,800 | 23,762 | 25,901 | 71,463 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 7 | Проведение   конкурса   «Лучший экспор-   тер готовой   отечественной   продукции» | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   января   еже-   годно | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 63,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 8 | Организация   участия   Республики   Казахстан в   международных   выставках | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   января   еже-   годно | 530,55 | 615,0 | 620,0 | 1765,55 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 9 | Разработка   предложений по   созданию   торгово-эконо-   мических зон   продвижения   торговли с   Российской   Федерацией,   Кыргызской   Республикой и   Республикой   Узбекистан | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 10 | Разработка ме-   ханизма обмена   информацией   между предста-   вительствами   Казахстана за   рубежом (торго-   выми, институ-   тами развития,   частными компа-   ниями и др.) и   уполномоченными   государственны-   ми органами | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 11 | Повышение   эффективности   деятельности   торговых пред-   ставительств   Республики   Казахстан в   Российской   Федерации | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **2. Развитие потенциала сельского хозяйства** | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение   сельскохозяйст-   венной техники,   спецтехники,   технологическо-   го оборудования   (в том числе   для последующей   передачи в   лизинг) | Информация в   МИТ | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   еже-   годно | 1000,0 | 1262,0 | 1972,5 | 4234,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2 | Реализация   проектов по   переработке   сельскохозяйст-   венной и рыбной   продукции | Информация в   МИТ | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   еже-   годно | В рамках средств,   предусмотренных на   производство и переработку   сельхоз продукции | | | | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 3 | Реализация   проектов по   внедрению   ресурсосбере-   гающих техноло-   гий в АПК | Информация в   МИТ | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | В рамках средств,   предусмотренных на   кредитование и лизинг   техники и спецтехники | | | | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4 | Создание откор-   мочных площадок   с развитой   инфраструктурой   экспорта | Акты ввода в   эксплуатацию | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   ежегодно | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 22500,0 | Нацио-   нальный   фонд |
| 5 | Строительство   нового   зернового   терминала в   порту Актау | Акты ввода в   эксплуатацию | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   еже-   годно | 3432,0 | 2057,0 | 511,0 | 6000,0 | Нацио-   нальный   фонд |
| 6 | Разработка ТЭО   к проекту   «Строительство   зернового тер-   минала на гра-   нице с Китаем» | ТЭО | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   2012   года | - | - | 30,2 | 30,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 7 | Строительство   завода по   глубокой пере-   работке зерна | Акт ввода в   эксплуатацию | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   2011   года | - | 441,50 | 1893,75 | 2335,25 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 8 | Создание и   развитие сети   тепличных   хозяйств и   овощехранилищ и   частичное   кредитование их   оборотных   средств | Информация в   МИТ | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | 6385,0 | 6385,0 | 6385,0 | 19155,0 | Нацио-   нальный   фонд |
| 9 | Создание и   развитие   крупнотоварных   животноводчес-   ких ферм молоч-   ного и мясного   направления и   частичное   кредитование их   оборотных   средств | Информация в   МИТ | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 30000,0 | Нацио-   нальный   фонд |
| 10 | Реализация   пилотного   проекта по   созданию сети   убойных пунктов | Акт ввода в   эксплуатацию | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   января   2010   года | 3025,0 | - | - | 3025,0 | Нацио-   нальный   фонд |
| 11 | Создание и   развитие сети   птицефабрик и   частичное   кредитование их   оборотных   средств | Информация в   МИТ | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   января   2010-   2011   г.г. | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 | Нацио-   нальный   фонд |
| 12 | Развитие   производства и   глубокой   переработки   тонкой шерсти | Информация в   МИТ | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   января   2010-   2011   г.г. | 5400,0 | 3500,0 | 3800,0 | 12700,0 | Нацио-   нальный   фонд |
| 13 | Создание сер-   висных центров   по обслуживанию   сельскохозяйст-   венной техники   и продаже   запасных частей   (агротехмарке-   тов) и   производств по   сборке сельско-   хозяйственной   техники, а   также частичное   кредитование их   оборотных   средств | Информация в   МИТ | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   января   2010-   2011   г.г. | 2925,0 | 1615,0 | 1320,0 | 5860,0 | Нацио-   нальный   фонд |
| 14 | Организация   мясоперерабаты-   вающих комплек-   сов с производ-   ством блочного   мяса и крупно-   кусковых наре-   зок в вакуумной   упаковке | Информация в   МИТ | МСХ,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   января   2010-   2011   г.г. | 2500,0 | 2500,0 | - | 5000,0 | Нацио-   нальный   фонд |
| **3. Создание благоприятного предпринимательского климата и развитие**   **малого и среднего бизнеса** | | | | | | | | | |
| **Реализация кластерной инициативы** | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение   мониторинга и   анализа   реализации   кластерной   инициативы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   акимы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 2 | Выработка   предложений по   совершенство-   ванию развития   кластерной   инициативы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   акимы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 25   января   2010   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 3 | Организация   современной   интегрированной   текстильной   фабрики по   глубокой пере-   работке хлопка | Информация в   МИТ | Акимат   ЮКО,   АО «НХ   «КазАгро»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **Улучшение бизнес-среды и развитие предпринимательства** | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение   мониторинга   создания новых   рабочих мест за   счет создания   новых   производств и   расширения   действующих   предприятий | Информация в   МИТ | МТСЗН,   МТК, МЭМР,   МТС, МЗ,   акимы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 2 | Проведение   мероприятий по   выявлению фак-   тов незаконного   вмешательства в   предпринима-   тельскую   деятельность | Информация в   МИТ | АБЭКП (по   согласо-   ванию) | К 10   янва-   ря, 10   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 3 | Проведение   работы по   формированию   благоприятной   среды, стимули-   рующей повыше-   ние субъектами   предпринима-   тельства   корпоративной   социальной   ответственности | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МТСЗН, МФ,   МЭМР, МСХ,   МТК, МЗ,   МТС, акимы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) и   ООП (по   согласо-   ванию) | К 25   января   2010   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 4 | Совершенствова-   ние нормативной   правовой базы   по устранению   административ-   ных барьеров и   улучшению   бизнес климата   для малого и   среднего   бизнеса | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МТСЗН, МФ,   МЭМР, МСХ,   МТК, МЗ,   МООС, МТС,   МЧС, АУЗР,   МТСЗН, АФН   (по согла-   сованию),   акимы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы,   ООП (по   согласо-   ванию) | К 25   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 5 | Подготовка   предложений по   поддержке мало-   го инновацион-   ного предприни-   мательства в   приоритетных   направлениях   научно-   технологическо-   го развития | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МОН,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию),   АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию) | К 25   января   2010   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **4. Координация деятельности государственных холдингов** | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение   предоставления   бюджетных   кредитов АО   «Банк Развития   Казахстана» для   финансирования   проектов в   приоритетных   отраслях   обрабатывающей   промышленности   и инфраструкту-   ры на доступных   условиях | Информация в   МИТ | МЭБП,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | 5000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 55000,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2 | Обеспечение   формирования   материально-   технической   базы и информа-   ционной базы   данных в АО   «Национальный   медицинский   холдинг» с   целью постоян-   ного внедрения   в практику   современных   инновационных   медицинских,   информационных   и управленчес-   ких технологий | Информация в   МИТ | МЗ, АО   «Нацио-   нальный   медицин-   ский   холдинг»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | 2692,5 | 1314,6 | 967,9 | 4975,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 3 | Разработка и   реализация   комплекса   мероприятий по   совершенствова-   нию социальной   поддержки   работников   медицины в   г. Астане | Информация в   МИТ | МЗ, АО   «Нацио-   нальный   медицин-   ский   холдинг»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   еже-   годно | 1493,8 | 1497,65 | 1505,35 | 4496,8 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4 | Принятие мер по   совершенствова-   нию нормативно-   правовой базы,   регулирующей   деятельность   государственно-   го холдинга, в   том числе в   области внедре-   ния современных   инновационных   технологий,   рационального   управления   активами, раз-   вития челове-   ческих ресурсов | Информация в   МИТ | МЗ, АО   «Нацио-   нальный   медицин-   ский   холдинг»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 5 | Разработка   среднесрочных   планов развития   национальных   компаний, при   этом уделяя   особое внимание   вопросам   инновационной и   инвестиционной   деятельности | Решение   Совета   директоров | АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   июля   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 6 | Внесение   предложений по   обеспечению   дальнейшей   капитализации   АО «ННТХ   «Парасат» с   целью создания   условий для   внедрения пере-   довых научно-   технических   разработок,   реализации   прорывных   инновационных   проектов | Информация в   МИТ | АО «ННТХ   «Парасат»   (по согла-   сованию) | К 10   января   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **5. Создание благоприятных условий для развития материальной и нематериальной**   **инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| **Электроэнергетическая политика** | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение   работы по   созданию новых   и модернизации   действующих   энергетических   мощностей, в   том числе с   применением   государственно-   частного   партнерства | Информация в   МИТ | МЭМР,   МЭБП,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 2 | Строительство   Балхашской ТЭС | Информация в   МИТ | МЭМР,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | 79184,0   - АК и   ЗК | 4903,0   - РБ,   60473,0   - АК и   ЗК | 6987,0   - РБ,   88030 -   АК и ЗК | 11890,0   - РБ,   227687   - АК и   ЗК   Всего -   239577,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет,   акцио-   нерный и   заемный   капитал |
| 3 | Строительство   Мойнакской ГЭС | Акт ввода в   эксплуатацию | МЭМР,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | 17224,2 | 23703,67 | 4427,49 | 45355,36 | Заемные   средства |
| 4 | Завершение   строительства   второй линии   500 кВ Север-Юг   Казахстана | Акт ввода в   эксплуатацию | МЭМР,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   января   2010   года | 15000,0 | - | - | 15000,0 | Заемные   сред-   ства,   собст-   венные   средства |
| 5 | Строительство   третьего   энергоблока на   Экибастузской   ГРЭС-2 | Информация в   МИТ | МЭМР,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | 25966,0 | 32916,0 | 9449,0 | 68331,0 | Заемные   сред-   ства,   акцио-   нерный   капитал |
| 6 | Модернизация   НЭС, II этап | Информация в   МИТ | МЭМР,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | - | 2005,56 | 14038,94 | 16044,5 | Займ   ЕБРР |
| 7 | Строительство   ПС 500 кВ   «Алма» с при-   соединениями к   НЭС Казахстана   линиями 500,   220 кВ | Информация в   МИТ | МЭМР,   АО «ФНБ   «Самрук-   Казына»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | 224,3 | 2374,87 | 6355,68 | 8954,85 | Заемные   средства |
| **Транспортно-инфраструктурное развитие** | | | | | | | | | |
| 1 | Начать реализа-   цию проекта   строительство   железнодорожной   линии «Узень   государственная   граница с Турк-   менистаном».   Протяженность   участка -   138 км | Информация в   МИТ | МТК | К 10   января   еже-   годно | 1100,0 | - | - | 1100,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2 | Продолжение   дальнейшей   реализации   проекта   «Расширение   порта Актау в   северном   направлении» | Информация в   МИТ | МТК, РГП   «АММТП»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | 14951,72 | 11082,5 | - | 26034,22 | Собст-   венные и   заемные   средства   РГП   «АММТП» |
| 3 | Продолжение   работы по   созданию систем   управления   движением судов   в заливе   А. Бековича-   Черкасского,   Урало-Каспий-   ском бассейне и   управления   спасательными   операциями в   казахстанском   секторе Каспий-   ского моря | Информация в   МИТ | МТК, МЭБП | К 10   января   еже-   годно | 258,8 | - | - | 258,8 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4 | Проведение   реконструкции   Усть-   Каменогорского   и Бухтарминско-   го шлюзов | Информация в   МИТ | МТК, МЭБП | К 10   января   еже-   годно | 163,4 | 599,0 | 306,9 | 1069,3 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **Развитие телекоммуникаций** | | | | | | | | | |
| 1 | Внедрение   цифрового теле-   радиовещания | Информация в   МИТ | МКИ | К 10   января   еже-   годно | 424,6 | 6121,1 | 6256,0 | 12801,7 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2 | Реализация   комплекса   мероприятий по   обеспечению   40 %   потенциальных   пользователей   Интернет   компьютерным   оборудованием | Информация в   МИТ | АИС,   АО «НИТ»   (по согла-   сованию) | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 3 | Разработка и   реализация   комплекса мер   по развитию   электронных   сервисов для   расширения   контента   казахстанского   сегмента сети   Интернет   (Казнета) | Информация в   МИТ | АИС, МЭБП,   МКИ,   другие   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **Развитие образования и подготовка кадров** | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение   участия   работодателей,   профессиональ-   ных ассоциаций   в прогнозирова-   нии средне- и   долгосрочной   потребности в   кадрах   технического и   обслуживающего   труда в разрезе   специальностей,   отраслей и   регионов | Информация в   МИТ | МТСЗН,   МОН,   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   акимы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы,   объедине-   ния рабо-   тодателей | К 10   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 2 | Определение   квалификацион-   ных требований   к работникам с   учетом   потребностей   индустриально-   инновационного   развития | Информация в   МТСЗН | Заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   объедине-   ния рабо-   тодателей | 4   квар-   тал   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 3 | Обеспечение   развития   научных связей   с академиями и   школами   государственно-   го управления | Информация в   МИТ | АДГС (по   согласова-   нию),   научно-   исследова-   тельские   институты | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 4 | Проведение   семинаров,   тренингов, обу-   чающих курсов   по изучению   зарубежного   опыта в области   индустриально-   инновационного   развития и по   их использова-   нию в ходе   реализации   Стратегии   индустриально-   инновационного   развития на   2003-2015 годы | Информация в   МИТ | АДГС (по   согласо-   ванию) | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **Тарифная политика и защита конкуренции** | | | | | | | | | |
| 1 | Совершенствова-   ние тарифной   политики в   отношении   деятельности   субъектов   естественных   монополий,   способствующее   стимулированию   инвестиций в   основной   капитал | Информация в   МИТ | АРЕМ | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не требуются |
| 2 | Проведение ана-   лиза состояния   конкуренции на   отдельных   товарных рынках   и мерах,   принимаемых по   ограничению мо-   нополистической   деятельности | Информация в   МИТ | АЗК   (созыв),   МСХ, МЭМР,   МТК, МЗ,   МТС, АРЕМ,   АИС,   акиматы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы | К 10   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| **Развитие системы технического регулирования и обеспечения единства измерений** | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка и   принятие   технических   регламентов в   соответствии с   Планом по   разработке   технических   регламентов | Технические   регламенты | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К 25   июля   еже-   годно | 15,57 | 15,57 | 23,355 | 54,495 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2 | Обеспечение   гармонизации   государственных   стандартов в   соответствии с   международными   требованиями до   уровня 65 % | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К 25   июля   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 3 | Разработка   государственных   стандартов | Приказ КТРМ   МИТ | МИТ | 25   июля   еже-   годно | 347,291 | 397,558 | 498,83 | 1243,679 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4 | Проведение   анализа и   систематизации   государственных   и межгосудар-   ственных   стандартов | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   января   еже-   годно | 9,759 | 10,442 | 11,173 | 31,374 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 5 | Приобретение   международных,   региональных и   межгосудар-   ственных   стандартов | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   июля   еже-   годно | 26,6 | 38,151 | 53,411 | 118,162 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6 | Проведение   прикладных   научных   исследований в   области   технического   регулирования и   метрологии | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   июля   еже-   годно | 20,111 | 21,52 | 23,026 | 64,657 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 7 | Повышение   квалификации и   переподготовки   кадров в облас-   ти технического   регулирования | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   июля   еже-   годно | 10,828 | 11,803 | 12,865 | 35,496 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 8 | Проведение   отраслевых и   региональных   семинаров   (конференций)   по внедрению   систем   менеджмента | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   июля   еже-   годно | 26,137 | 4,5 | 4,5 | 35,137 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 9 | Организация   проведения кон-   курса на соис-   кание премии   Президента   Республики   Казахстан «За   достижения в   области   качества» и   республиканско-   го конкурса-   выставки «Алтын   сапа» | Информация в   Администрацию   Президента   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МКИ,   акиматы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы | К 25   июля   еже-   годно | 60,0 | 64,2 | 69,4 | 193,6 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 10 | Принятие мер по   созданию   испытательных   лабораторий   (центров) и   совершенствова-   ние работы   действующих   испытательных   лабораторий   (центров) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | К 25   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 11 | Принятие мер по   внедрению   международных   стандартов   систем   менеджмента | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   акиматы   областей,   г.г.   Астаны и   Алматы | К 25   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 12 | Принятие мер по   присоединению к   Международной   ассоциации   аккредитации   испытательных   лабораторий   (ILAC) и   Международный   форум по аккре-   дитации (IAF) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   июля   еже-   годно | 158,891 | 174,188 | 189,465 | 522,544 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 13 | Организация и   проведение   межлабораторных   сравнительных   испытаний | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   июля   еже-   годно | 38,919 | 53,471 | 81,180 | 173,570 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 14 | Создание   национальной   эталонной базы   единиц величин   республики,   сопровождение и   обслуживание   государственных   эталонов, доос-   нащение эталон-   ного комплекса | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   января   2010-   2011   г.г. | 769,351 | 734,63 | 742,238 | 2246,219 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 15 | Создание госу-   дарственного   центра испыта-   ний средств   измерений | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   июля   еже-   годно | 58 | 60 | - | 118 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 16 | Создание пове-   рочных лабора-   торий и органи-   заций повероч-   ных работ для   средств измере-   ний, используе-   мых в отраслях   деятельности,   имеющих   социальное,   экономическое и   политическое   значение | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | К 25   июля   еже-   годно | 21 | - | - | 21 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 17 | Разработка   технических   регламентов и   стандартов,   создание фонда   нормативных   актов по вопро-   сам техническо-   го регулирова-   ния в области   космической   деятельности | Технические   регламенты,   Фонд | МИТ, НКА   (по согла-   сованию) | К 25   января   еже-   годно | 37,0 | 30,0 | 30,0 | 97,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **Экологическая политика** | | | | | | | | | |
| 1 | Создание   демонстрацион-   ных зон новых   энергосберегаю-   щих технологий   с использова-   нием возобнов-   ляемых источни-   ков энергии в   различных   климатических   регионах   Республики   Казахстан | Информация в   МИТ | МООС,   акиматы   Акмолин-   ской,   Павлодар-   ской и   Восточно-   Казахстан-   ской   областей | К 10   января   еже-   годно | - | - | - | - | Не тре-   буются |
| 2 | В целях   нормализации   экологической   обстановки   стимулировать   работу по   внедрению   экологического   стандарта ЕВРО   по выбросам   автомобильного   транспорта | Информация в   МИТ | МТК, МООС,   МЭМР, МВД | К 10   июля   2009   года | - | - | - | - | Не тре-   буются |

      \* суммы расходов по республиканскому бюджету на 2009-2011 годы   
являются предварительными и будут определяться бюджетной комиссией   
по формированию республиканского бюджета на соответствующие годы в   
соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан;

**Примечание:** расшифровка аббревиатур:

МЗ               - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МИД              - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики   
                   Казахстан   
МКИ              - Министерство культуры и информации Республики   
                   Казахстан   
МОН              - Министерство образования и науки Республики   
                   Казахстан   
МООС             - Министерство охраны окружающей среды Республики   
                   Казахстан   
МСХ              - Министерство сельского хозяйства Республики   
                   Казахстан   
МТК              - Министерство транспорта и коммуникаций Республики   
                   Казахстан   
МТС              - Министерство туризма и спорта Республики   
                   Казахстан   
МТСЗН            - Министерство труда и социальной защиты населения   
                   Республики Казахстан   
МФ               - Министерство финансов Республики Казахстан   
МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного планирования   
                   Республики Казахстан   
МЭМР             - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
                   Республики Казахстан   
МЮ               - Министерство юстиции Республики Казахстан   
МЧС              - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики   
                   Казахстан   
МО               - Министерство обороны Республики Казахстан   
МВД              - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
КНБ              - Комитет национальной безопасности Республики   
                   Казахстан   
НБ               - Национальный Банк Республики Казахстан   
АБЭКП            - Агентство Республики Казахстан по борьбе с   
                   экономической и коррупционной преступностью   
                   (финансовая полиция)   
АДГС             - Агентство по делам государственной службы   
                   Республики Казахстан   
АУЗР             - Агентство Республики Казахстан по управлению   
                   земельными ресурсами   
АИС              - Агентство Республики Казахстан по информатизации   
                   и связи   
АРЕМ             - Агентство Республики Казахстан по регулированию   
                   естественных монополий   
АЗК              - Агентство Республики Казахстан по защите   
                   конкуренции   
АФН              - Агентство Республики Казахстан по регулированию   
                   и надзору финансового рынка и финансовых   
                   организаций   
НКА              - Национальное космическое агентство Республики   
                   Казахстан   
КТРМ             - Комитет технического регулирования и метрологии   
                   Министерства индустрии и торговли Республики   
                   Казахстан   
РГП "АММТП"      - Республиканское государственное предприятие   
                   "Актауский международный морской торговый порт"   
РГП "НЦКПМС"     - Республиканское государственное предприятие   
                   "Национальный центр комплексной переработки   
                   минерального сырья"   
АО "ФНБ          - акционерное общество "Фонд национального   
"Самрук-Казына"    благосостояния "Самрук-Казына"   
АО "НХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный холдинг   
                   "КазАгро"   
АО "ННТХ         - акционерное общество "Национальный научно-   
"Парасат"          технологический холдинг "Парасат"   
АО "Национальный - акционерное общество "Национальный медицинский   
медицинский        холдинг"   
холдинг"   
АО "ЦРТП"        - акционерное общество "Центр развития торговой   
                   политики"   
АО "НИТ"         - акционерное общество "Национальные информационные   
                   технологии"   
ЕБРР             - Европейский банк реконструкции и развития   
ООП              - отраслевые объединения предпринимателей   
СМИ              - средства массовой информации   
СЭЗ              - свободная экономическая зона   
СОЗ              - стойкие органические загрязнения   
ГЭС              - гидроэлектростанция   
ТЭС              - теплоэлектростанция   
кВ               - киловольт   
НЭС              - национальная электрическая сеть   
ПС               - подстанция   
ТЭО              - технико-экономическое обоснование   
АО               - акционерное общество

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан