

**О вопросах модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2009 года № 778. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2010 года № 1146

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 01.11.2010 № 1146.

      В целях модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Одобрить прилагаемую Концепцию модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан.

      2. Утвердить прилагаемый Комплексный план на 2010 - 2014 годы по реализации Концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан (далее - План).

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить координацию выполнения Плана.

      4. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию мероприятий предусмотренных Планом, и представлять ежегодно, к 15 января и 15 июля, в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан информацию о ходе его выполнения.

      5. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан ежегодно, к 25 января и 25 июля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Плана.

      6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н.

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Одобрена

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 26 мая 2009 года № 778

 **Концепция**
**модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства**
**Республики Казахстан**

 **Введение**

      Настоящая Концепция модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан (далее - Концепция) разработана в целях реализации поручения Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данного на совещании по актуальным вопросам социально-экономического развития Казахстана в 2009 году (протокол от 31 марта 2009 года № 61-7.97, пункт 2.1.) и в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы развития жилищно-коммунальной сферы в Республике Казахстан на 2006 - 2008 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2006 года № 553.

      В 1996 году были начаты системные реформы в жилищно-коммунальной сфере, обеспечившие создание конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), поэтапный переход к тарифам на услуги коммунальных предприятий до уровня, покрывающего их издержки, проведение демонополизации сектора и массовой приватизации жилого фонда. Кроме того, были внедрены государственное регулирование тарифов на услуги предприятий - естественных монополистов и меры социальной защиты в виде оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) за счет средств местных бюджетов.

      Все это позволило отказаться от принципа дотирования ЖКХ и выйти на качественно новый уровень жилищных отношений.

      По итогам прошедших лет можно сделать вывод о том, что в целом реформа ЖКХ состоялась, ранее поставленные задачи выполнены.

      Вместе с тем, сегодня встают вопросы создания условий для развития рынка коммунальных услуг, повышения инвестиционной привлекательности коммунального сектора, применения механизмов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП), стимулирования частных инвестиций в отрасль, создания эффективной системы использования ресурсосберегающих технологий, перехода от затратной системы тарифообразования к стимулирующей.

      Концепция определяет основные направления формирования единой государственной политики в отрасли и механизмы ее реализации.

      Для целей настоящей Концепции ЖКХ рассматривается как совокупность коммунального и жилищного секторов.

      Коммунальный сектор включает в себя системы, обеспечивающие водо-, газо-, тепло-, электроснабжение и водоотведение, благоустройство и содержание объектов общего пользования и территории населенных пунктов, а также объекты и территории специального назначения.

      Жилищный сектор включает в себя объекты, жилищного фонда, регулируемые Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях".

 **1. Анализ современного состояния ЖКХ**
**Анализ отдельных составляющих коммунального сектора**

      В 2007 году было оказано коммунальных услуг на сумму 101,9 млрд. тенге (здесь и далее данные Агентства Республики Казахстан по статистике).

      Потребительские расходы составили 142 тыс. тенге на одно домашнее хозяйство, из них 10 % или 14 тыс. тенге - на коммунальные услуги. Это наибольшая после расходов на продукты питания и одежду статья расходов населения.

      В сфере ЖКХ занято около 200 тыс. человек, что составляет 18,3 % от общего числа занятых в промышленности.

      Теплоснабжение.

      Общая протяженность тепловых сетей по республике составляет 10,7 тыс. км, из них 18,7 % нуждается в замене.

      В 2007 году предприятиями теплоснабжения было отпущено 61,3 млн. Гкал тепловой энергии, из них для населения - 20 млн. Гкал.

      В 2007 году доход, полученный за отпущенную населению теплоэнергию, составил 33 млрд. тенге или 40,8 % от общереспубликанского дохода.

      Водоснабжение.

      В стране действуют 412 водоснабжающих предприятий, имеющих 998 водопроводов, и 416 отдельных водопроводных сетей.

      Протяженность водоводов в стране составляет 24,0 тыс. км, из них:

      уличных - 14,9 тыс. км, из которых 47,7 % нуждаются в замене;

      внутриквартальных и внутридворовых - 5,0 тыс. км.

      Предприятиями водоснабжения в 2007 году было отпущено потребителям 948,5 млн. куб. м. воды, в том числе 385 млн. куб. м. населению. Общий доход за отпущенную воду составил 18,8 млрд. тенге, в том числе от населения 7,3 млрд. тенге.

      Водоотведение.

      Канализационные сети имеются в 201 населенном пункте, из них 101 в сельских населенных пунктах. Действуют 434 канализационных сооружения и 296 отдельных канализационных сетей. Протяженность главных коллекторов и уличной канализационной сети составляет 10,5 тыс. км. Из них 2,2 тыс. км труб нуждаются в замене.

      Через очистные сооружения пропущено сточных вод за анализируемый год 555,4 млн. куб.м или 85,9 % от общего пропуска канализационных сточных вод.

      Газоснабжение.

      Всего газифицировано 514 населенных пунктов, из них 466 - природным газом.

      Объем природного газа, поданного в сеть составил 7 614,5 млн. куб.м., из них для населения - 20,6 %.

      Объем отпущенного сжиженного газа в 2007 году составил 18 тыс. тонн, из них для населения - 14,9 тыс. тонн или 82,5 %.

      Доходы распределяющих предприятий от реализации природного газа составили 31,3 млрд. тенге, сжиженного - 1,4 млрд. тенге, из них от населения - 36,9 % и 84,7 %, соответственно.

      Оплачено потребителями за природный газ 29,4 млрд. тенге, за сжиженный - 1,3 млрд. тенге, из них населением - 37,4 % и 87,4 %, соответственно.

      Канализация и удаление отходов.

      Объем услуг по канализации и удалению отходов составил 19,4 млрд. тенге или 1,1 % от общего объема услуг. На долю частной формы собственности приходится 74,1 % от общего объема услуг, 25,8 % - на долю государственных предприятий.

      Текущее состояние коммунального сектора по данным акиматов областей, городов Астаны и Алматы характеризуется следующими показателями:

      уровень износа в среднем составляет по сетям от 65 % (тепловые сети) до 73 % (электрические сети), по сооружениям от 58 % (водопроводные насосные станции) до 74,2 % (очистные сооружения канализации);

      потери тепловой энергии в сетях достигают 35 %, воды - 32 %, электроэнергии при транспортировке до потребителя - 17 %, природного газа при его распределении - 1,9 %;

      обеспеченность жилых домов системами газоснабжения включая сжиженный газ составляет 87 %, центрального водоснабжения - 55 %, канализации - 45 %, центрального отопления - 39 %, горячего водоснабжения - 34 %.

 **Анализ состояния жилищного сектора**

      По данным Агентства Республики Казахстан по статистике на 1 января 2009 года общая площадь жилых домов составляет 260,6 млн. кв. м, в том числе:

      в многоквартирных жилых домах 157,0 млн. кв. м. или 60,2 % от общей площади;

      в городской местности 150,4 млн. кв. м. или 57,7 %;

      частной формы собственности 253 691,9 млн. кв. м. или 97,4 %;

      требуют капитального ремонта 50,0 млн. кв. м. или 31,8 %.

      Всего жилых домов 1 780 803 единиц, из них в городе 582 250, на селе 1 198 553.

      По данным областных акиматов и акиматов городов Астаны и Алматы объем подлежащего сносу аварийного жилья составляет 3,8 млн. кв. метров (2,5 %), в том числе: бесхозяйное (брошенное) жилье - 1,6 млн. кв. метров, требующее переселения граждан - 2,2 млн. кв. м.

      Региональные программы, содержавшие мероприятия по содержанию, ремонту или сносу ветхого и аварийного жилья, оказались малоэффективными из-за недостатка средств в местных бюджетах на снос домов и их утилизацию, а также отсутствия жилья для переселения граждан из аварийных домов.

      Кроме того, жилища после переселения из них жителей остаются в собственности этих граждан. Без законодательного решения вопроса права собственности на жилища местный исполнительный орган не вправе производить его снос.

      По данным областных акиматов и акиматов городов Астаны и Алматы на 1 января 2009 года в жилом фонде требуют ремонта более 3 100 лифтов (замены - более 1 600 единиц, капитального ремонта - 1 500 единиц).

      Ориентировочные затраты на ремонт лифтового хозяйства объектов кондоминиумов составляют 10,8 млрд. тенге.

 **Анализ нормативной правовой базы**

      Анализ нормативной правовой базы в области ЖКХ свидетельствует о следующем:

      правоотношения между задействованными на рынке организациями коммунального сектора, государственными органами и потребителями коммунальных услуг не урегулированы ввиду отсутствия компетенции какого-либо государственного органа на принятие соответствующих нормативных правовых актов либо урегулированы частично в рамках другого отраслевого законодательства;

      отсутствуют определения основных терминов и понятий в области ЖКХ: жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги, виды коммунальных услуг.

      Вместе с тем, компетенция государственных органов в области ЖКХ должна быть более четко определена законодательством. Кроме того, отсутствие основных для отрасли определений и терминов делает невозможным четкое определение: сферы действия принимаемых нормативных правовых актов в области ЖКХ, сферы и границ ответственности государственных органов, видов и содержания оказываемых коммунальных услуг.

 **2. Цели и задачи Концепции**

      Целью настоящей Концепции является повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения, надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан.

      Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

      повысить эффективность государственного управления ЖКХ;

      повысить инвестиционную привлекательность коммунального сектора путем стимулирования ГЧП и частных инвестиций;

      стимулировать использование ресурсосберегающих технологий в ЖКХ;

      усовершенствовать систему тарифообразования;

      усовершенствовать нормативную правовую и техническую базу.

 **3. Направления и механизмы реализации Концепции**
**Инвестиционное планирование в коммунальном секторе**

      Подготовка инвестиционных предложений, предполагающих бюджетные инвестиции, должна проводиться своевременно и качественно с учетом следующих критериев:

      баланс интересов государства и частного сектора;

      справедливое распределение рисков и выгод;

      жесткий контроль за достижением запланированных результатов.

      С учетом установленного порядка, закрепленных функций и ответственности необходимо:

      проведение инвентаризации коммунального сектора, выявление бесхозяйных объектов и решение вопроса их передачи в государственную собственность с возможностью дальнейшей передачи в уставной капитал эксплуатирующих организаций;

      составление прогноза объемов производства и потребления коммунальных услуг, роста уровней тарифов на коммунальные услуги;

      разработка инвестиционных программ предприятий коммунального сектора с учетом обязательного внедрения ресурсосберегающих технологий и определением схемы и источников финансирования;

      разработка и утверждение критериев отбора приоритетных инвестиционных проектов в коммунальном секторе;

      выработка предложения по механизму бюджетного субсидирования проектов модернизации и развития коммунального сектора;

      составление общего перечня инвестиционных проектов с выделением финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов на паритетной основе.

      При инвестиционном планировании в коммунальном секторе необходимо обеспечить:

      приоритеты социальной политики государства;

      принцип сбалансированности потребностей и ресурсов;

      максимальную эффективность инвестиций;

      механизмы гарантированного вложения инвестиций;

      мониторинг региональных программ.

      При этом, необходимо определить общий порядок централизованного инвестиционного планирования, распределив обязанности между центральным государственным и местными исполнительными органами.

 **Повышение инвестиционной привлекательности в**
**коммунальном секторе**

      Коммунальный сектор обладает значительным инвестиционным потенциалом, внутренними резервами для обеспечения развития и модернизации.

      В настоящее время в целях повышения инвестиционной привлекательности сектора проводится следующая работа:

      утверждены предельные тарифы на электроэнергию для групп электростанций;

      введены дифференцированные тарифы на электрическую энергию по зонам суток по регионам республики и вводятся по объемам потребления ;

      планируется увеличение количества субъектов естественных монополий, работающих по предельным тарифам на среднесрочный и долгосрочный период, что обеспечит стабильность тарифов на регулируемые услуги и появится их инвестиционная привлекательность.

       Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий будет проводиться политика, направленная на ликвидацию сверхнормативных и сокращение нормативных потерь субъектов естественных монополий, что позволит повысить эффективность деятельности предприятий.

      В вопросах привлечения частных инвестиций в коммунальный сектор имеются следующие проблемы:

      наличие экономических (низкие доходы населения, валютные риски) препятствий, а также недостаточный уровень регулирования взаимоотношений государства и бизнеса при реализации ГЧП в области ЖКХ, отсутствие компетенции и ответственности государственных органов по ряду важных для развития отрасли вопросов;

      возможность использования существующих мер государственной поддержки (компенсация инвестиционных затрат, софинансирование и др.) только в рамках одной формы ГЧП - концессии .

      В рамках Концепции для повышения инвестиционной привлекательности сектора будут приняты следующие меры:

      проведение взвешенной тарифной политики, основанной на новых методах тарифного регулирования и широкого использования существующих методов тарифообразования, стимулирующих повышение эффективности предприятий коммунального сектора. В частности, в дополнение к существующему нормативному методу тарифообразования, предусматривается внедрение в практику нового метода стимулирующего регулирования - бенчмаркинга ;

      введение дифференциации тарифов на услуги водоснабжения, по группам потребителей в зависимости от объемов потребления при установлении нормативной величины потребления воды;

      внедрение экономически обоснованных дифференцированных тарифов по водо- и теплоснабжению;

      снятие ограничений для субъектов естественных монополий на занятие иными видами деятельности, недопуская ими ограничения конкуренции на соответствующих товарных рынках;

      предоставление субъекту регулируемого рынка возможности гибкого реагирования на изменения, происходящие на регулируемых рынках, не превышая установленного уровня цен. При этом, регулирующий орган вправе снижать цены при проведении экспертизы;

      ужесточение государственного контроля за целевым назначением инвестиций, финансовой дисциплины исполнения тарифной сметы, для чего будут рассмотрены вопросы совершенствования методик контроля, законодательного закрепления соответствующих функций государственных органов;

      внесение изменений в действующий механизм оказания жилищной помощи в части прямого направления данной помощи на счета услугодателей;

      предоставление через институты развития Республики Казахстан целевых займов на модернизацию и обновление основных фондов в коммунальном секторе;

      выпуск ценных бумаг (облигаций), обеспеченных объемом потребления коммунальных услуг организациями бюджетной сферы;

      законодательное закрепление процедур и условий организации и реализации проектов с использованием механизмов ГЧП в области ЖКХ;

      совершенствование мер государственной поддержки инвестиций в области коммунального сектора;

      обеспечение уровня доходности проектов без значительного повышения тарифов, что, возможно, потребует ввода механизма бюджетного субсидирования "инвестиционной составляющей" тарифа и его постепенного замещения внутренними резервами коммунального сектора.

      Реализация этих мер будет осуществляться с учетом социальной политики государства, современных тенденций регулирования и особенностей функционирования коммунальных предприятий в Казахстане, при условии соблюдения следующих контрактных условий:

      обеспечение целевого назначения инвестиционной составляющей тарифов на регулируемые коммунальные услуги;

      обеспечение целевого назначения бюджетных субсидий;

      снижение потерь и непроизводственных расходов;

      внедрение ресурсосберегающих технологий;

      обеспечение экологической эффективности.

 **Содержание жилищного фонда**

      Значительная часть жилищного фонда нуждается в капитальном ремонте либо находится в аварийном состоянии и требует сноса.

      В целях обеспечения безопасных условий для проживания граждан местным исполнительным органам необходимо:

      провести инвентаризацию жилищного фонда с целью выявления аварийного жилья, подлежащего сносу или капитальному ремонту;

      разработать мероприятия по сносу аварийного жилья.

      Финансирование сноса аварийных домов должно осуществляться из следующих источников:

      за счет местных бюджетов - при изъятии земельных участков для государственных нужд, при сносе бесхозяйного (брошенного) жилья и жилья, от которого собственники добровольно отказались;

      за счет собственников квартир - при их желании вторично использовать строительные материалы, полученные при демонтаже зданий.

      К объектам повышенной опасности в жилом доме относятся лифты, большинство которых требуют немедленных единовременных затрат на ремонт или замену.

      Областные акиматы и предпринимательские структуры готовы принять лифтовое хозяйство объектов кондоминиума в собственность с соответствующим финансированием его ремонта и обслуживания.

      Вместе с тем, лифты относятся к общему имуществу объектов кондоминиума и являются общей собственностью владельцев квартир. Это служит препятствием для передачи лифтов в коммунальную собственность или собственность частных структур.

      Обеспечение ремонта лифтового хозяйства объектов кондоминиума возможно по двум направлениям:

      рассмотрение законодательной возможности передачи лифтов в коммунальную собственность местных исполнительных органов или собственность предпринимательских структур при согласии собственников квартир (помещений), проживающих в объекте кондоминиума;

      включение мероприятий по ремонту лифтового хозяйства в региональные программы модернизации ЖКХ.

      Решение этих вопросов позволит обеспечить замену и капитальный ремонт более 3 тысяч лифтов, тем самым, создав безопасные условия проживания граждан в жилищном фонде площадью 5,8 млн. кв. метров.

 **Благоустройство и содержание объектов и территории**
**населенных пунктов**

      Объекты и территории населенных пунктов можно условно разделить на группы:

      общего пользования: дороги, тротуары, фонтаны, памятники, монументы, мосты, транспортные развязки, ливневая канализация;

      специального назначения: кладбища, полигоны твердых бытовых отходов, автодромы, пляжи, скотомогильники, зоны отдыха.

      Вопросы содержания и благоустройства объектов и территорий населенных пунктов решаются местными исполнительными органами, их структурными подразделениями и организациями коммунального сектора.

      Основной задачей государственного регулирования в отношении указанных объектов и территорий является закрепление функций, полномочий и разграничение компетенции между различными государственными органами как по вертикали, так и по горизонтали, при этом:

      центральным исполнительным органам, уполномоченным в соответствующих областях, рекомендуется разработать и утвердить в пределах компетенции единые для всех населенных пунктов Республики Казахстан методики, правила осуществления деятельности в области ЖКХ, технические регламенты, стандарты;

      местным исполнительным органам рекомендуется разработать и утвердить правила содержания и благоустройства объектов и территорий населенных пунктов, на основе единых методик, правил и других нормативных правовых актов в области ЖКХ, разработанных и утвержденных центральными исполнительными органами.

 **4. Повышение эффективности государственного управления**

      В настоящее время регулирование вопросов питьевого водоснабжения и водоотведения в пределах своей компетенции осуществляет Министерство сельского хозяйства , вопросов по коммунальным отходам и сброса сточных вод в недра - Министерство охраны окружающей среды , электро-, газо-, теплоснабжения в пределах балансовой принадлежности генерирующих объектов - Министерство энергетики и минеральных ресурсов, в сфере жилищных отношений - Министерство индустрии и торговли , аварийности объектов коммунального сектора - Министерство по чрезвычайным ситуациям , тарифообразования предприятий коммунального сектора - субъектов естественных монополий - Агентство по регулированию естественных монополий , защиты прав потребителей и обеспечению добросовестной конкуренции - Агентство по защите конкуренции , организации и управления коммунальными службами населенных пунктов - местные исполнительные органы .

      Для повышения эффективности государственного управления в сфере ЖКХ необходимо принять следующие меры:

      рассмотреть возможность создания центрального уполномоченного органа в сфере ЖКХ на базе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли, наделив его соответствующими полномочиями, обеспечивающими межотраслевую координацию центральных и местных исполнительных органов;

      на уровне местных исполнительных органов городов областного значения и районов в пределах имеющейся штатной численности рассмотреть возможность реформирования структуры управления и создания служб содержания ЖКХ в форме государственных учреждений с соответствующими подразделениями: производственно-технический отдел, сметная группа, жилищная и техническая инспекции и другие;

      рассмотреть возможность получения грантов местными исполнительными органами;

      разработать с учетом зарубежного опыта рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в организациях коммунального сектора, внедрению стандартов качества оказания услуг, выполнению функций основного акционера со стороны местных исполнительных органов.

 **5. Финансовое обеспечение**

      Источниками финансирования реализации настоящей Концепции являются собственные средства организаций коммунального сектора, заемные и бюджетные средства.

      Системным преимуществом бюджетного субсидирования "инвестиционной составляющей" тарифа является возможность плавного, в рамках исполнения договорных обязательств, сокращения бюджетных затрат по мере извлечения внутренних ресурсов коммунального сектора, связанных с уменьшением потерь и непроизводственных расходов. При этом параметры инвестиционной составляющей должны быть определены на этапе инвестиционного планирования и зафиксированы в качестве договорных обязательств.

      Одной из основных проблем, препятствующей нормальному функционированию хозяйствующих субъектов не только в сфере ЖКХ в Казахстане, является затрудненность доступа к долгосрочным кредитам по разумным ставкам для реализации инвестиционных проектов.

      Для обеспечения долгосрочного финансирования предприятий коммунального сектора, в том числе и полностью находящихся в государственной собственности, во многих странах мира были разработаны специальные механизмы, в том числе:

      заключены долгосрочные контракты на основе ГЧП для решения проблем финансирования коммунальных предприятий (Шотландия, Северная Ирландия);

      за счет отраслевых ассоциаций, аккумулирующих взносы участников и другие финансовые средства;

      выпуск специальных инфраструктурных облигаций. Накопительные пенсионные фонды , которые располагают значительными финансовыми ресурсами, выступают основными инвесторами.

      В ЖКХ Казахстана для решения данной проблемы будут:

      реализованы меры стимулирования ГЧП;

      изучен международный опыт обеспечения долгосрочного финансирования;

      рассмотрен вопрос создания Фонда развития коммунального сектора для возможного субсидирования ставки вознаграждения по банковским кредитам, применения льготных процентных ставок и другое.

 **6. Нормативное правовое и методическое обеспечение**

      Будет проведена работа по анализу действующих нормативных правовых актов в сфере ЖКХ, по вопросам государственного управления в области ЖКХ.

      В рамках данного вопроса предлагается рассмотреть возможность разработки проекта закона, регламентирующего вопросы государственного регулирования ЖКХ, внесения изменений и дополнений в действующие законодательные акты Республики Казахстан: в Бюджетный кодекс Республики Казахстан в части определения механизма бюджетного субсидирования "инвестиционной составляющей" тарифа на услуги коммунального сектора, в части установления ответственности в Кодексе об административных правонарушениях Республики Казахстан, в законы Республики Казахстан " Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан ", " О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан " в части установления компетенций государственных органов.

      Кроме того, необходимо проводить постоянную и системную работу по совершенствованию нормативно-технической и методической базы функционирования ЖКХ.

 **7. Мониторинг**

      В целях осуществления контроля за реализацией мер по модернизации и развитию ЖКХ необходимо проведение анализа состояния отрасли на основе постоянного мониторинга.

      Одним из основных механизмов мониторинга должен стать контроль за дисциплиной исполнения инвестиционных проектов и региональных программ модернизации и развития ЖКХ.

      Для решения указанных задач будут приняты следующие меры:

      усовершенствована система статистических наблюдений;

      разработана система специальной отчетности для осуществления мониторинга исполнения инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных и иных средств и несущих в себе социальную ответственность;

      разработана система централизованного мониторинга исполнения региональных программ реформирования коммунального сектора.

 **8. Кадровое обеспечение**

      Действенной мерой по повышению эффективности государственного управления должны стать меры по предотвращению характерной в отрасли текучести квалифицированных кадров.

      Необходимо усилить систему подготовки квалифицированных специалистов для государственных органов, работников коммунального сектора.

      В этой связи, должна быть возобновлена работа по подготовке и переподготовке кадров для ЖКХ как в высших учебных заведениях, так и в учебных заведениях, реализующих техническое и профессиональное образование, в особенности по специальностям "водоснабжение и канализация", "теплогазоснабжение", "управление коммунальным хозяйством", а также созданы условия для прохождения практики непосредственно на предприятиях.

      Также, необходимо разработать предложения по созданию специализированного научно-исследовательского центра по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

      В целом, необходима государственная поддержка и регулирование отраслевых систем обучения и переподготовки кадров как для государственных органов, так и непосредственно для организаций коммунального сектора.

 **9. Ожидаемые результаты**

      Реализация Концепции позволит обеспечить оптимальное достижение целей и задач по модернизации и развитию ЖКХ.

      Будут обеспечены механизмы повышения инвестиционной привлекательности коммунального сектора за счет новой тарифной политики.

      Снизится нагрузка на государственный бюджет за счет развития государственно-частного партнерства и привлечения частного капитала.

      Модернизация ЖКХ обеспечит надежность работы инженерных систем, создаст комфортные и безопасные условия проживания граждан, приведет к существенному сокращению себестоимости коммунальных услуг, экономии энергетических и материальных ресурсов.

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 26 мая 2009 года № 778

 **КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**
**на 2010 - 2014 годы по реализации Концепции модернизации и**
**развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п  | Мероприятия  | Форма завершения  | Ответствен-
ный за
исполнение
(реализацию)  | Срок испол-
нения
(реали-
зации)  | Предпола-
гаемые
расходы\*
(млн. тенге)  | Источники
финансиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1. Инвестиционное планирование в коммунальном секторе  |
| 1.  | Разработать общий
порядок центра-
лизованного ин-
вестиционного
планирования,
предусмотрев в
нем: 1) распределение
обязанностей меж-
ду центральными
и местными испол-
нительными орга-
нами; 2) составление
прогноза объемов
производства и
потребления ком-
мунальных услуг,
роста уровней
тарифов на комму-
нальные услуги; 3) разработку
инвестиционных
программ  пред-
приятий комму-
нального сектора
с учетом обяза-
тельного внедре-
ния ресурсосбе-
регающих техно-
логий и опреде-
лением схемы и
источников
финансирования  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МЭБП,
МСХ, МЭМР,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 2.  | Разработать
кри терии отбора
инвестиционных
проектов в
коммунальном
секторе  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МЭБП,
МСХ, МЭМР,
акимы
областей,
городов
Астаны и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 3.  | Разработать
предложения по: 1) передаче бес-
хозяйных объек-
тов в государст-
венную собствен-
ность с возмож-
ностью дальнейшей
передачи в устав-
ной капитал
эксплуатирующих
организаций;  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МФ, АРЕМ,
акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал 2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 2) порядку отбора
инвестиционных
проектов модерни-
зации и развития
коммунального
сектора с учетом
разработанных
критериев, в том
числе внедрения
инновационных
технологий  | Информация в МИТ  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал 2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 4.  | Провести
инвентаризацию
объектов комму-
нального сектора  | Информация
в МИТ  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | II
квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 5.  | Провести «техно-
логический» и
«энергетический»
аудит с примене-
нием тепловизион-
ного неразрушаю-
щего контроля в
целях паспортиза-
ции объектов жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МООС,
МСХ, МОН,
МЭМР, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы
АО
«Национальный
научно-техно-
ло гический
хол динг
«Парасат»
(по согласова-
нию)  | 2010 -
2011
годы  | 630,0

  2010 г. -
210,0

  2011 г. -
420,0  | Республиканс-
кий бюджет

  Республиканс-
кий бюджет

  Республиканс-
кий бюджет  |
| 6.  | Составить
перечень
инвестиционных
проектов
модернизации и
развития
коммунального
сектора  | Информация
в МИТ  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | II
квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 7.  | Обеспечить: 1) использование
принципов Дорож-
ной карты при
финансировании
инвестиционных
проектов
модернизации и
развития жилищно-
коммунального
сектора в 2010
году;  |
Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  |
МИТ, МЭБП,
МЭМР, МСХ,
акимы областей,
городов
Астаны и Алматы  |
  III
квартал
2010 г.  |
Не требуются  |
 |
| 2) повышение
казахстанского
содержания при
реализации
инвестиционных
проектов модер-
низации и разви-
тия жилищно-
коммунального
хозяйства;  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, заинтересо-
ванные госу-
дарственные
органы  | Ежегодно  | Не требуются  |
 |
| 3) централизован-
ную разработку
технико-экономи-
ческого обоснова-
ния модернизации
и развития систем
водоснабжения и
канализации
областных
цент ров, городов
Астаны и Алматы  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | 2010 -
2011
годы  | 960,0
  2010 г. -
500,0 2011 г. -
460,0  | Республиканс-
кий бюджет
  Республиканс-
кий бюджет Республиканс-
кий бюджет  |
| 2. Повышение инвестиционной привлекательности коммунального сектора  |
| 8.  | Внести предложе-
ния по механизму
бюджетного
субсидирования
инвестиционной
потребности с
учетом «инвести-
ционной состав-
ляющей» тарифа
по коммунальным
услугам  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭБП, МИТ,
АРЕМ  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 9.  | Разработать и
внести предложе-
ния по: 1) привлечению
инвестиций с
использованием
механизма по
выпуску ценных
бумаг (облига-
ций), обеспечен-
ных объемом потребления ком-
мунальных услуг
организациями
бюджетной сферы;  |

  Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  |

  МЭБП, МФ,
МИТ, АРЕМ  |

  январь
2010 г.  |

  Не требуются  |
 |
| 2) введению
дифференциации
тарифов на услуги
водоснабжения, по
группам потреби-
телей в зависи-
мости от объемов
потребления;  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | АРЕМ, МИТ,
МСХ, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал 2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 3) внедрению
экономически
обоснованных
дифференцирован-
ных тарифов по
водо- и тепло-
снабжению;  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | АРЕМ, МИТ,
МЭМР, МСХ,
акимы
областей,
гоодов Астаны
и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 4) законодатель-
ному закреплению
процедур и
условии органи-
зации и реализа-
ции инвестицион-
ных проектов с
использованием
механизмов
государственно-
частного парт-
нерства в облас-
ти жилищно-
коммунального
хозяйства;  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭБП, МИТ,
АО
«Казахстанский
центр
государствен-
но-частного
партнерства»
(по согласо-
ванию)  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 5) проведению
тарифной полити-
ки, основанной
на новых методах
тарифного
регулирования и
широкого исполь-
зования сущест-
вующих методов
тарифообразова-
ния, стимулирую-
щих повышение
эффективности
организаций
коммунального
сектора;  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | АРЕМ, МЭМР,
МСХ  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 6) снятию огра-
ничений для
субъектов естест-
венных монополий
на занятие иными
видами деятель-
ности;  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | АРЕМ, МЭМР,
МСХ  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 7) предоставлению
субъекту регули-
руемого рынка
возможности гиб-
кого реагирова-
ния на изменения,
происходящие на
регулируемых
рынках, не превы-
шая установлен-
ного уровня цен,
при условии на-
личия прав ре-
гулирующего ор-
гана на снижение
цены при прове-
дении экспертизы  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | АРЕМ, МЭМР,
МСХ  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 10.  | Разработать прог-
рамму внедрения
научно-техничес-
ких, инновацион-
ных, ресурсосбе-
регающих техно-
логий в области
жилищно-
комму нального
хозяйст ва  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МОН,
МЭМР,
АО
«Национальный
научно-техно-
логический
холдинг
«Парасат» (по
согласованию)  | IV квартал
2010 г.  | 2010 г. -
20,0  | Республиканс-
кий бюджет  |
| 11.  | Предусмотреть
предоставление
через институты
развития Респуб-
лики Казахстан
целевых займов
на модернизацию
и обновление
основных фондов
в коммунальном
секторе  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ,
АО «Фонд
национального
благосостояния
«Самрук-
Казына» (по
согласованию)  | Один раз в
полугодие
ежегодно
к 25 числу  | Не требуются  |
 |
| 12.  | Реализовать
проекты по
ремон ту систем: - водоснабжения;  |

  Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  |

  МИТ,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | 2010 -
2014
годы
  2010 -
2014
годы  | 293 140,0
  132 900,0 2010 г. -
22 400,0
(в том
числе) Р.Б. -
14 900,0 М.Б. -
7 500,0 2011 г. -
27 400,0
(в том
числе) Р.Б. -
18 300,0 М.Б. -
9 100,0 2012 г.-
27 700,0
(в том
числе) Р.Б.-
18 600,0 М.Б.-
9 100,0 2013 г. -
27 700,0
(в том
числе) Р.Б.-
18 600,0 М.Б.-
9 100,0 2014 г. -
27 700,0
(в том
числе) Р.Б. -
18 600,0 М.Б. -
9 100,0  |

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет  |
| - канализация;  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ,
акимы
областей, городов Астаны и Алматы  | 2010 -
2014
годы  | 42 900,0 2010 г. -
8 400,0
(в том
числе) Р.Б. -
5 600,0 М.Б. -
2 800,0 2011 г. -
8 400,0
(в том
числе) Р.Б. -
5 600,0 М.Б. -
2 800,0 2012 г. -
8 700,0
(в том
числе) Р.Б. -
5 800,0 М.Б. -
2 900,0 2013 г. -
8 700,0
(в том
числе) Р.Б. -
5 800,0 М.Б. -
2 900,0 2014 г. -
8 700,0
(в том
числе) Р.Б. -
5 800,0 М.Б. -
2 900,0  |

Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет  |
| - теплоснабжения;  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, акимы областей, городов Астаны и Алматы  | 2010 -
2014
годы  | 67 840,0 2010 г. -
13 400,0
(в том
числе) Р.Б. -
9 020,0 М.Б. -
4 380,0 2011 г. -
13 400,0
(в том
числе) Р.Б. -
9 170,0 М.Б. -
4 230,0 2012 г. -
13 680,0
(в том
числе) Р.Б. -
9 550,0 М.Б. -
4 130,0 2013 г. -
13 680,0
(в том
числе) Р.Б. -
9 550,0 М.Б. -
4 130,0 2014 г. -
13 680,0
(в том
числе) Р.Б. -
9 550,0 М.Б. -
4 130,0  |

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет  |
| - электроснабже-
ния;  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ,
акимы областей, городов Астаны и Алматы  | 2010 -
2014
годы  | 25 000,0 2010 г. -
5 000,0
(в том
числе) Р.Б. -
3 300,0 М.Б. -
1 700,0 2011 г. -
5 000,0
(в том
числе) Р.Б. -
3 300,0 М.Б. -
1 700,0 2012 г. -
5 000,0
(в том
числе) Р.Б. -
3 300,0 М.Б. -
1 700,0 2013 г. -
5 000,0
(в том
числе) Р.Б. -
3 300,0 М.Б.-
1 700,0 2014 г. -
5 000,0
(в том
числе) Р.Б. -
3 300,0 М.Б. -
1 700,0  |

Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет  |
| - газоснабжения;  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ,
акимы областей, городов Астаны и Алматы  | 2010 -
2014
годы  | 7 000,0 2010 г. -
1 400,0
(в том
числе) Р.Б. -
1 000,0 М.Б. - 400,0 2011 г. -
1 400,0
(в том
числе) Р.Б. -
1 000,0 М.Б. - 400,0 2012 г. -
1 400,0
(в том
числе) Р.Б. -
1 000,0 М.Б. - 400,0 2013 г.-
1 400,0
(в том
числе) Р.Б. -
1 000,0 М.Б. - 400,0 2014 г. -
1 400,0
(в том
числе) Р.Б. -
1 000,0 МБ. - 400,0  |

Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

   Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет  |
| - благоустройства  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ,
акимы областей, городов Астаны и Алматы  | 2010 -
2014
годы  | 17 500,0 2010 г. -
8 020,0
(в том
числе) Р.Б. -
5 300,0 М.Б. -
2 720,0 2011 г. -
2 370,0
(в том
числе) Р.Б. -
1 600,0 М.Б. - 770,0 2012 г. -
2 370,0
(в том
числе) Р.Б. -
1 600,0 М.Б. - 770,0 2013 г. -
2 370,0
(в том
числе) Р.Б. -
1 600,0 М.Б. - 770,0 2014 г. -
2 370,0
(в том
числе) Р.Б. -
1 600,0 М.Б. - 770,0  |

   Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет

  Республиканс-
кий бюджет Местный бюджет  |
| 3. Содержание жилищного фонда  |
| 13.  | Провести инвен-
таризацию жилищ-
ного фонда с
целью выявления
аварийного жилья,
подлежащего
сносу, и жилья,
подлежащего
капитальному
ремонту  | Информация
в МИТ  | Акимы
областей,
городов
Астана и
Алматы  | II квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 14.  | Реализовать
мероприятия по
сносу аварийного
жилья  | Информация
в МИТ  | Акимы
областей,
городов
Астана и
Алматы  | 2010 -
2014
годы  | 4 500,0 2010 г. -
500,0 2011 г. -
1 000,0 2012 г. -
1 000,0 2013 г. -
1 000,0 2014 г. -
1 000,0  | Местный
бюджет  |
| 15.  | Внести предло-
жения по предос-
тавлению жилья
для переселения
жильцов аварийных
домов в рамках
Государственной
программы жилищ-
ного строи тельс-
тва в Рес публике
Казахстан на
2008 - 2010 годы  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МЭБП,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 4. Совершенствование системы государственного управления  |
| 16.  | Внести предло-
жения о создании
центрального
исполнительного
органа в сфере
жилищно-комму-
нального
хозяйства  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МФ, МЭБП,
АРЕМ, МСХ,
МООС,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |

 |
| 17.  | Разработать и
внести предло-
жения по совер-
шенствованию
организационной
структуры управ-
ления жилищно-
коммунальным
хозяйством на
уровне области,
города и района  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МЭБП,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 18.  | Разработать с
учетом зарубеж-
ного опыта реко-
мендации по
совершенствованию
корпоративного
управления в ор-
ганизациях комму-
нального сектора,
внедрению стан-
дартов качества
оказания услуг,
выполнению
функций основного
акционера со
стороны местных
исполнительных
органов  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МФ, МЭБП,
АРЕМ, МСХ,
МООС,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | III
квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 19.  | Разработать пред-
ложения по раз-
граничению ком-
петенции и поряд-
ку взаимодействия
между центральны-
ми и местными
исполнительными
органами в
области жилищно-
коммунального
хозяйства  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МЭМР,
МСХ, МТК,
МООС,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 20.  | Рассмотреть воз-
можность получе-
ния грантов мест-
ными исполнитель-
ными органами для
решения вопросов
жилищно-комму-
нального
хозяйства  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭБП  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 21.  | Разработать ре-
гиональные прог-
раммы модерни-
зации и развития
жилищно-комму-
нального
хозяйства  | Информация
в МИТ  | Акимы
областей,
городов Астана
и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 22.  | Внести предло-
жения по созданию
газовых инспекций  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МЧС,
МЭМР,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 5. Нормативно-правовое и методическое обеспечение  |
| 23.  | Внести предло-
жения по разра-
ботке проекта
закона «О госу-
дарственном регу-
лировании в
об ласти жилищно-
коммунального
хозяйства» и
проекта Закона
«О внесении изме-
нений и допол-
нений в некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по
вопросам жилищно-
комму нального
хозяйства»  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ,
заинтере-
сованные
государствен-
ные органы,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 24.  | Принять меры по
совершенствованию
нормативной
пра вовой и норма-
тивно-технической
базы функциониро-
вания жилищно-
коммунального
хозяйства  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, заинтере-
сованные
государствен-
ные органы,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | 2010 -
2014
годы  | 750,0 2010 г. -
150,0 2011 г. -
150,0 2012 г. -
150,0 2013 г. -
150,0 2014 г. -
150,0  | Республиканс-
кий бюджет  |
| 6. Мониторинг  |
| 25.  | Разработать и
внести предло-
жения по совер-
шенствованию
сис темы статисти-
ческих наблюдений
в области
жилищно-
комму нального
хозяйства  | Предложения
в АС  | МИТ,
заинте-
ресованные
государствен-
ные органы,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |

 |
| 26.  | Внести предло-
жения по разра-
ботке системы
централизованного
мониторинга
реализации
региональных
программ и
инвестиционных
проектов
модернизации и
развития жилищно-
коммунального
хозяйства  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МЭБП,
заинтересован-
ные государст-
венные органы,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | IV квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 7. Кадровое обеспечение  |
| 27.  | Разработать
предложения по
совершенствованию
системы подготов-
ки кадров как в
высших учебных
заведениях, так
и в учебных заве-
дениях, реализую-
щих техническое и
профессиональное
образование,
для жилищно-
комму нального
хозяйства  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН, МИТ,
заинтересован-
ные государст-
венные органы,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 28.  | Провести анализ
соответствия
классификатора
специальностей
потребностям
отрасли жилищно-
коммунального
хозяйства  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН, МИТ,
заинтересован-
ные государст-
венные органы,
акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |
| 29.  | Разработать пред-
ложения по созда-
нию специализиро-
ванного научно-
исследовательс-
кого центра по
проблемам
жилищно-
комму нального
хозяйства  | Предложения
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МИТ, МОН,
АО «Националь-
ный научно-
технический
холдинг
«Парасат»
(по согласо-
ванию)  | I квартал
2010 г.  | Не требуются  |
 |

\* суммы расходов по республиканскому и местному бюджетам на 2010 - 2014 годы являются предварительными и будут определяться бюджетной комиссией по формированию республиканского и местного бюджетов на соответствующие годы в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан.

**Примечание: расшифровка аббревиатур** :

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

АО - акционерное общество

Р.Б. - республиканский бюджет

М.Б. - местный бюджет

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан