

**О вопросах модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2009 года № 778. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 ноября 2010 года № 1146

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 01.11.2010 № 1146.

      В целях модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
      1. Одобрить прилагаемую Концепцию модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан.   
      2. Утвердить прилагаемый Комплексный план на 2010 - 2014 годы по реализации Концепции модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан (далее - План).   
      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан обеспечить координацию выполнения Плана.   
      4. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию мероприятий предусмотренных Планом, и представлять ежегодно, к 15 января и 15 июля, в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан информацию о ходе его выполнения.   
      5. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан ежегодно, к 25 января и 25 июля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Плана.   
      6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н.   
      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Одобрена           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 26 мая 2009 года № 778

**Концепция**   
**модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства**   
**Республики Казахстан**

**Введение**

      Настоящая Концепция модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан (далее - Концепция) разработана в целях реализации поручения Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данного на совещании по актуальным вопросам социально-экономического развития Казахстана в 2009 году (протокол от 31 марта 2009 года № 61-7.97, пункт 2.1.) и в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы развития жилищно-коммунальной сферы в Республике Казахстан на 2006 - 2008 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2006 года № 553.   
      В 1996 году были начаты системные реформы в жилищно-коммунальной сфере, обеспечившие создание конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), поэтапный переход к тарифам на услуги коммунальных предприятий до уровня, покрывающего их издержки, проведение демонополизации сектора и массовой приватизации жилого фонда. Кроме того, были внедрены государственное регулирование тарифов на услуги предприятий - естественных монополистов и меры социальной защиты в виде оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) за счет средств местных бюджетов.   
      Все это позволило отказаться от принципа дотирования ЖКХ и выйти на качественно новый уровень жилищных отношений.   
      По итогам прошедших лет можно сделать вывод о том, что в целом реформа ЖКХ состоялась, ранее поставленные задачи выполнены.   
      Вместе с тем, сегодня встают вопросы создания условий для развития рынка коммунальных услуг, повышения инвестиционной привлекательности коммунального сектора, применения механизмов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП), стимулирования частных инвестиций в отрасль, создания эффективной системы использования ресурсосберегающих технологий, перехода от затратной системы тарифообразования к стимулирующей.   
      Концепция определяет основные направления формирования единой государственной политики в отрасли и механизмы ее реализации.   
      Для целей настоящей Концепции ЖКХ рассматривается как совокупность коммунального и жилищного секторов.   
      Коммунальный сектор включает в себя системы, обеспечивающие водо-, газо-, тепло-, электроснабжение и водоотведение, благоустройство и содержание объектов общего пользования и территории населенных пунктов, а также объекты и территории специального назначения.   
      Жилищный сектор включает в себя объекты, жилищного фонда, регулируемые Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях".

**1. Анализ современного состояния ЖКХ**   
**Анализ отдельных составляющих коммунального сектора**

      В 2007 году было оказано коммунальных услуг на сумму 101,9 млрд. тенге (здесь и далее данные Агентства Республики Казахстан по статистике).   
      Потребительские расходы составили 142 тыс. тенге на одно домашнее хозяйство, из них 10 % или 14 тыс. тенге - на коммунальные услуги. Это наибольшая после расходов на продукты питания и одежду статья расходов населения.   
      В сфере ЖКХ занято около 200 тыс. человек, что составляет 18,3 % от общего числа занятых в промышленности.   
      Теплоснабжение.   
      Общая протяженность тепловых сетей по республике составляет 10,7 тыс. км, из них 18,7 % нуждается в замене.   
      В 2007 году предприятиями теплоснабжения было отпущено 61,3 млн. Гкал тепловой энергии, из них для населения - 20 млн. Гкал.   
      В 2007 году доход, полученный за отпущенную населению теплоэнергию, составил 33 млрд. тенге или 40,8 % от общереспубликанского дохода.   
      Водоснабжение.   
      В стране действуют 412 водоснабжающих предприятий, имеющих 998 водопроводов, и 416 отдельных водопроводных сетей.   
      Протяженность водоводов в стране составляет 24,0 тыс. км, из них:   
      уличных - 14,9 тыс. км, из которых 47,7 % нуждаются в замене;   
      внутриквартальных и внутридворовых - 5,0 тыс. км.   
      Предприятиями водоснабжения в 2007 году было отпущено потребителям 948,5 млн. куб. м. воды, в том числе 385 млн. куб. м. населению. Общий доход за отпущенную воду составил 18,8 млрд. тенге, в том числе от населения 7,3 млрд. тенге.   
      Водоотведение.   
      Канализационные сети имеются в 201 населенном пункте, из них 101 в сельских населенных пунктах. Действуют 434 канализационных сооружения и 296 отдельных канализационных сетей. Протяженность главных коллекторов и уличной канализационной сети составляет 10,5 тыс. км. Из них 2,2 тыс. км труб нуждаются в замене.   
      Через очистные сооружения пропущено сточных вод за анализируемый год 555,4 млн. куб.м или 85,9 % от общего пропуска канализационных сточных вод.   
      Газоснабжение.   
      Всего газифицировано 514 населенных пунктов, из них 466 - природным газом.   
      Объем природного газа, поданного в сеть составил 7 614,5 млн. куб.м., из них для населения - 20,6 %.   
      Объем отпущенного сжиженного газа в 2007 году составил 18 тыс. тонн, из них для населения - 14,9 тыс. тонн или 82,5 %.   
      Доходы распределяющих предприятий от реализации природного газа составили 31,3 млрд. тенге, сжиженного - 1,4 млрд. тенге, из них от населения - 36,9 % и 84,7 %, соответственно.   
      Оплачено потребителями за природный газ 29,4 млрд. тенге, за сжиженный - 1,3 млрд. тенге, из них населением - 37,4 % и 87,4 %, соответственно.   
      Канализация и удаление отходов.   
      Объем услуг по канализации и удалению отходов составил 19,4 млрд. тенге или 1,1 % от общего объема услуг. На долю частной формы собственности приходится 74,1 % от общего объема услуг, 25,8 % - на долю государственных предприятий.   
      Текущее состояние коммунального сектора по данным акиматов областей, городов Астаны и Алматы характеризуется следующими показателями:   
      уровень износа в среднем составляет по сетям от 65 % (тепловые сети) до 73 % (электрические сети), по сооружениям от 58 % (водопроводные насосные станции) до 74,2 % (очистные сооружения канализации);   
      потери тепловой энергии в сетях достигают 35 %, воды - 32 %, электроэнергии при транспортировке до потребителя - 17 %, природного газа при его распределении - 1,9 %;   
      обеспеченность жилых домов системами газоснабжения включая сжиженный газ составляет 87 %, центрального водоснабжения - 55 %, канализации - 45 %, центрального отопления - 39 %, горячего водоснабжения - 34 %.

**Анализ состояния жилищного сектора**

      По данным Агентства Республики Казахстан по статистике на 1 января 2009 года общая площадь жилых домов составляет 260,6 млн. кв. м, в том числе:   
      в многоквартирных жилых домах 157,0 млн. кв. м. или 60,2 % от общей площади;   
      в городской местности 150,4 млн. кв. м. или 57,7 %;   
      частной формы собственности 253 691,9 млн. кв. м. или 97,4 %;   
      требуют капитального ремонта 50,0 млн. кв. м. или 31,8 %.   
      Всего жилых домов 1 780 803 единиц, из них в городе 582 250, на селе 1 198 553.   
      По данным областных акиматов и акиматов городов Астаны и Алматы объем подлежащего сносу аварийного жилья составляет 3,8 млн. кв. метров (2,5 %), в том числе: бесхозяйное (брошенное) жилье - 1,6 млн. кв. метров, требующее переселения граждан - 2,2 млн. кв. м.   
      Региональные программы, содержавшие мероприятия по содержанию, ремонту или сносу ветхого и аварийного жилья, оказались малоэффективными из-за недостатка средств в местных бюджетах на снос домов и их утилизацию, а также отсутствия жилья для переселения граждан из аварийных домов.   
      Кроме того, жилища после переселения из них жителей остаются в собственности этих граждан. Без законодательного решения вопроса права собственности на жилища местный исполнительный орган не вправе производить его снос.   
      По данным областных акиматов и акиматов городов Астаны и Алматы на 1 января 2009 года в жилом фонде требуют ремонта более 3 100 лифтов (замены - более 1 600 единиц, капитального ремонта - 1 500 единиц).   
      Ориентировочные затраты на ремонт лифтового хозяйства объектов кондоминиумов составляют 10,8 млрд. тенге.

**Анализ нормативной правовой базы**

      Анализ нормативной правовой базы в области ЖКХ свидетельствует о следующем:   
      правоотношения между задействованными на рынке организациями коммунального сектора, государственными органами и потребителями коммунальных услуг не урегулированы ввиду отсутствия компетенции какого-либо государственного органа на принятие соответствующих нормативных правовых актов либо урегулированы частично в рамках другого отраслевого законодательства;   
      отсутствуют определения основных терминов и понятий в области ЖКХ: жилищно-коммунальное хозяйство, коммунальные услуги, виды коммунальных услуг.   
      Вместе с тем, компетенция государственных органов в области ЖКХ должна быть более четко определена законодательством. Кроме того, отсутствие основных для отрасли определений и терминов делает невозможным четкое определение: сферы действия принимаемых нормативных правовых актов в области ЖКХ, сферы и границ ответственности государственных органов, видов и содержания оказываемых коммунальных услуг.

**2. Цели и задачи Концепции**

      Целью настоящей Концепции является повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения, надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан.   
      Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:   
      повысить эффективность государственного управления ЖКХ;   
      повысить инвестиционную привлекательность коммунального сектора путем стимулирования ГЧП и частных инвестиций;   
      стимулировать использование ресурсосберегающих технологий в ЖКХ;   
      усовершенствовать систему тарифообразования;   
      усовершенствовать нормативную правовую и техническую базу.

**3. Направления и механизмы реализации Концепции**   
**Инвестиционное планирование в коммунальном секторе**

      Подготовка инвестиционных предложений, предполагающих бюджетные инвестиции, должна проводиться своевременно и качественно с учетом следующих критериев:   
      баланс интересов государства и частного сектора;   
      справедливое распределение рисков и выгод;   
      жесткий контроль за достижением запланированных результатов.   
      С учетом установленного порядка, закрепленных функций и ответственности необходимо:   
      проведение инвентаризации коммунального сектора, выявление бесхозяйных объектов и решение вопроса их передачи в государственную собственность с возможностью дальнейшей передачи в уставной капитал эксплуатирующих организаций;   
      составление прогноза объемов производства и потребления коммунальных услуг, роста уровней тарифов на коммунальные услуги;   
      разработка инвестиционных программ предприятий коммунального сектора с учетом обязательного внедрения ресурсосберегающих технологий и определением схемы и источников финансирования;   
      разработка и утверждение критериев отбора приоритетных инвестиционных проектов в коммунальном секторе;   
      выработка предложения по механизму бюджетного субсидирования проектов модернизации и развития коммунального сектора;   
      составление общего перечня инвестиционных проектов с выделением финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов на паритетной основе.   
      При инвестиционном планировании в коммунальном секторе необходимо обеспечить:   
      приоритеты социальной политики государства;   
      принцип сбалансированности потребностей и ресурсов;   
      максимальную эффективность инвестиций;   
      механизмы гарантированного вложения инвестиций;   
      мониторинг региональных программ.   
      При этом, необходимо определить общий порядок централизованного инвестиционного планирования, распределив обязанности между центральным государственным и местными исполнительными органами.

**Повышение инвестиционной привлекательности в**   
**коммунальном секторе**

      Коммунальный сектор обладает значительным инвестиционным потенциалом, внутренними резервами для обеспечения развития и модернизации.   
      В настоящее время в целях повышения инвестиционной привлекательности сектора проводится следующая работа:   
      утверждены предельные тарифы на электроэнергию для групп электростанций;   
      введены дифференцированные тарифы на электрическую энергию по зонам суток по регионам республики и вводятся по объемам потребления ;   
      планируется увеличение количества субъектов естественных монополий, работающих по предельным тарифам на среднесрочный и долгосрочный период, что обеспечит стабильность тарифов на регулируемые услуги и появится их инвестиционная привлекательность.   
       Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий будет проводиться политика, направленная на ликвидацию сверхнормативных и сокращение нормативных потерь субъектов естественных монополий, что позволит повысить эффективность деятельности предприятий.   
      В вопросах привлечения частных инвестиций в коммунальный сектор имеются следующие проблемы:   
      наличие экономических (низкие доходы населения, валютные риски) препятствий, а также недостаточный уровень регулирования взаимоотношений государства и бизнеса при реализации ГЧП в области ЖКХ, отсутствие компетенции и ответственности государственных органов по ряду важных для развития отрасли вопросов;   
      возможность использования существующих мер государственной поддержки (компенсация инвестиционных затрат, софинансирование и др.) только в рамках одной формы ГЧП - концессии .   
      В рамках Концепции для повышения инвестиционной привлекательности сектора будут приняты следующие меры:   
      проведение взвешенной тарифной политики, основанной на новых методах тарифного регулирования и широкого использования существующих методов тарифообразования, стимулирующих повышение эффективности предприятий коммунального сектора. В частности, в дополнение к существующему нормативному методу тарифообразования, предусматривается внедрение в практику нового метода стимулирующего регулирования - бенчмаркинга ;   
      введение дифференциации тарифов на услуги водоснабжения, по группам потребителей в зависимости от объемов потребления при установлении нормативной величины потребления воды;   
      внедрение экономически обоснованных дифференцированных тарифов по водо- и теплоснабжению;   
      снятие ограничений для субъектов естественных монополий на занятие иными видами деятельности, недопуская ими ограничения конкуренции на соответствующих товарных рынках;   
      предоставление субъекту регулируемого рынка возможности гибкого реагирования на изменения, происходящие на регулируемых рынках, не превышая установленного уровня цен. При этом, регулирующий орган вправе снижать цены при проведении экспертизы;   
      ужесточение государственного контроля за целевым назначением инвестиций, финансовой дисциплины исполнения тарифной сметы, для чего будут рассмотрены вопросы совершенствования методик контроля, законодательного закрепления соответствующих функций государственных органов;   
      внесение изменений в действующий механизм оказания жилищной помощи в части прямого направления данной помощи на счета услугодателей;   
      предоставление через институты развития Республики Казахстан целевых займов на модернизацию и обновление основных фондов в коммунальном секторе;   
      выпуск ценных бумаг (облигаций), обеспеченных объемом потребления коммунальных услуг организациями бюджетной сферы;   
      законодательное закрепление процедур и условий организации и реализации проектов с использованием механизмов ГЧП в области ЖКХ;   
      совершенствование мер государственной поддержки инвестиций в области коммунального сектора;   
      обеспечение уровня доходности проектов без значительного повышения тарифов, что, возможно, потребует ввода механизма бюджетного субсидирования "инвестиционной составляющей" тарифа и его постепенного замещения внутренними резервами коммунального сектора.   
      Реализация этих мер будет осуществляться с учетом социальной политики государства, современных тенденций регулирования и особенностей функционирования коммунальных предприятий в Казахстане, при условии соблюдения следующих контрактных условий:   
      обеспечение целевого назначения инвестиционной составляющей тарифов на регулируемые коммунальные услуги;   
      обеспечение целевого назначения бюджетных субсидий;   
      снижение потерь и непроизводственных расходов;   
      внедрение ресурсосберегающих технологий;   
      обеспечение экологической эффективности.

**Содержание жилищного фонда**

      Значительная часть жилищного фонда нуждается в капитальном ремонте либо находится в аварийном состоянии и требует сноса.   
      В целях обеспечения безопасных условий для проживания граждан местным исполнительным органам необходимо:   
      провести инвентаризацию жилищного фонда с целью выявления аварийного жилья, подлежащего сносу или капитальному ремонту;   
      разработать мероприятия по сносу аварийного жилья.   
      Финансирование сноса аварийных домов должно осуществляться из следующих источников:   
      за счет местных бюджетов - при изъятии земельных участков для государственных нужд, при сносе бесхозяйного (брошенного) жилья и жилья, от которого собственники добровольно отказались;   
      за счет собственников квартир - при их желании вторично использовать строительные материалы, полученные при демонтаже зданий.   
      К объектам повышенной опасности в жилом доме относятся лифты, большинство которых требуют немедленных единовременных затрат на ремонт или замену.   
      Областные акиматы и предпринимательские структуры готовы принять лифтовое хозяйство объектов кондоминиума в собственность с соответствующим финансированием его ремонта и обслуживания.   
      Вместе с тем, лифты относятся к общему имуществу объектов кондоминиума и являются общей собственностью владельцев квартир. Это служит препятствием для передачи лифтов в коммунальную собственность или собственность частных структур.   
      Обеспечение ремонта лифтового хозяйства объектов кондоминиума возможно по двум направлениям:   
      рассмотрение законодательной возможности передачи лифтов в коммунальную собственность местных исполнительных органов или собственность предпринимательских структур при согласии собственников квартир (помещений), проживающих в объекте кондоминиума;   
      включение мероприятий по ремонту лифтового хозяйства в региональные программы модернизации ЖКХ.   
      Решение этих вопросов позволит обеспечить замену и капитальный ремонт более 3 тысяч лифтов, тем самым, создав безопасные условия проживания граждан в жилищном фонде площадью 5,8 млн. кв. метров.

**Благоустройство и содержание объектов и территории**   
**населенных пунктов**

      Объекты и территории населенных пунктов можно условно разделить на группы:   
      общего пользования: дороги, тротуары, фонтаны, памятники, монументы, мосты, транспортные развязки, ливневая канализация;   
      специального назначения: кладбища, полигоны твердых бытовых отходов, автодромы, пляжи, скотомогильники, зоны отдыха.   
      Вопросы содержания и благоустройства объектов и территорий населенных пунктов решаются местными исполнительными органами, их структурными подразделениями и организациями коммунального сектора.   
      Основной задачей государственного регулирования в отношении указанных объектов и территорий является закрепление функций, полномочий и разграничение компетенции между различными государственными органами как по вертикали, так и по горизонтали, при этом:   
      центральным исполнительным органам, уполномоченным в соответствующих областях, рекомендуется разработать и утвердить в пределах компетенции единые для всех населенных пунктов Республики Казахстан методики, правила осуществления деятельности в области ЖКХ, технические регламенты, стандарты;   
      местным исполнительным органам рекомендуется разработать и утвердить правила содержания и благоустройства объектов и территорий населенных пунктов, на основе единых методик, правил и других нормативных правовых актов в области ЖКХ, разработанных и утвержденных центральными исполнительными органами.

**4. Повышение эффективности государственного управления**

      В настоящее время регулирование вопросов питьевого водоснабжения и водоотведения в пределах своей компетенции осуществляет Министерство сельского хозяйства , вопросов по коммунальным отходам и сброса сточных вод в недра - Министерство охраны окружающей среды , электро-, газо-, теплоснабжения в пределах балансовой принадлежности генерирующих объектов - Министерство энергетики и минеральных ресурсов, в сфере жилищных отношений - Министерство индустрии и торговли , аварийности объектов коммунального сектора - Министерство по чрезвычайным ситуациям , тарифообразования предприятий коммунального сектора - субъектов естественных монополий - Агентство по регулированию естественных монополий , защиты прав потребителей и обеспечению добросовестной конкуренции - Агентство по защите конкуренции , организации и управления коммунальными службами населенных пунктов - местные исполнительные органы .   
      Для повышения эффективности государственного управления в сфере ЖКХ необходимо принять следующие меры:   
      рассмотреть возможность создания центрального уполномоченного органа в сфере ЖКХ на базе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли, наделив его соответствующими полномочиями, обеспечивающими межотраслевую координацию центральных и местных исполнительных органов;   
      на уровне местных исполнительных органов городов областного значения и районов в пределах имеющейся штатной численности рассмотреть возможность реформирования структуры управления и создания служб содержания ЖКХ в форме государственных учреждений с соответствующими подразделениями: производственно-технический отдел, сметная группа, жилищная и техническая инспекции и другие;   
      рассмотреть возможность получения грантов местными исполнительными органами;   
      разработать с учетом зарубежного опыта рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в организациях коммунального сектора, внедрению стандартов качества оказания услуг, выполнению функций основного акционера со стороны местных исполнительных органов.

**5. Финансовое обеспечение**

      Источниками финансирования реализации настоящей Концепции являются собственные средства организаций коммунального сектора, заемные и бюджетные средства.   
      Системным преимуществом бюджетного субсидирования "инвестиционной составляющей" тарифа является возможность плавного, в рамках исполнения договорных обязательств, сокращения бюджетных затрат по мере извлечения внутренних ресурсов коммунального сектора, связанных с уменьшением потерь и непроизводственных расходов. При этом параметры инвестиционной составляющей должны быть определены на этапе инвестиционного планирования и зафиксированы в качестве договорных обязательств.   
      Одной из основных проблем, препятствующей нормальному функционированию хозяйствующих субъектов не только в сфере ЖКХ в Казахстане, является затрудненность доступа к долгосрочным кредитам по разумным ставкам для реализации инвестиционных проектов.   
      Для обеспечения долгосрочного финансирования предприятий коммунального сектора, в том числе и полностью находящихся в государственной собственности, во многих странах мира были разработаны специальные механизмы, в том числе:   
      заключены долгосрочные контракты на основе ГЧП для решения проблем финансирования коммунальных предприятий (Шотландия, Северная Ирландия);   
      за счет отраслевых ассоциаций, аккумулирующих взносы участников и другие финансовые средства;   
      выпуск специальных инфраструктурных облигаций. Накопительные пенсионные фонды , которые располагают значительными финансовыми ресурсами, выступают основными инвесторами.   
      В ЖКХ Казахстана для решения данной проблемы будут:   
      реализованы меры стимулирования ГЧП;   
      изучен международный опыт обеспечения долгосрочного финансирования;   
      рассмотрен вопрос создания Фонда развития коммунального сектора для возможного субсидирования ставки вознаграждения по банковским кредитам, применения льготных процентных ставок и другое.

**6. Нормативное правовое и методическое обеспечение**

      Будет проведена работа по анализу действующих нормативных правовых актов в сфере ЖКХ, по вопросам государственного управления в области ЖКХ.   
      В рамках данного вопроса предлагается рассмотреть возможность разработки проекта закона, регламентирующего вопросы государственного регулирования ЖКХ, внесения изменений и дополнений в действующие законодательные акты Республики Казахстан: в Бюджетный кодекс Республики Казахстан в части определения механизма бюджетного субсидирования "инвестиционной составляющей" тарифа на услуги коммунального сектора, в части установления ответственности в Кодексе об административных правонарушениях Республики Казахстан, в законы Республики Казахстан " Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан ", " О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан " в части установления компетенций государственных органов.   
      Кроме того, необходимо проводить постоянную и системную работу по совершенствованию нормативно-технической и методической базы функционирования ЖКХ.

**7. Мониторинг**

      В целях осуществления контроля за реализацией мер по модернизации и развитию ЖКХ необходимо проведение анализа состояния отрасли на основе постоянного мониторинга.   
      Одним из основных механизмов мониторинга должен стать контроль за дисциплиной исполнения инвестиционных проектов и региональных программ модернизации и развития ЖКХ.   
      Для решения указанных задач будут приняты следующие меры:   
      усовершенствована система статистических наблюдений;   
      разработана система специальной отчетности для осуществления мониторинга исполнения инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных и иных средств и несущих в себе социальную ответственность;   
      разработана система централизованного мониторинга исполнения региональных программ реформирования коммунального сектора.

**8. Кадровое обеспечение**

      Действенной мерой по повышению эффективности государственного управления должны стать меры по предотвращению характерной в отрасли текучести квалифицированных кадров.   
      Необходимо усилить систему подготовки квалифицированных специалистов для государственных органов, работников коммунального сектора.   
      В этой связи, должна быть возобновлена работа по подготовке и переподготовке кадров для ЖКХ как в высших учебных заведениях, так и в учебных заведениях, реализующих техническое и профессиональное образование, в особенности по специальностям "водоснабжение и канализация", "теплогазоснабжение", "управление коммунальным хозяйством", а также созданы условия для прохождения практики непосредственно на предприятиях.   
      Также, необходимо разработать предложения по созданию специализированного научно-исследовательского центра по проблемам жилищно-коммунального хозяйства.   
      В целом, необходима государственная поддержка и регулирование отраслевых систем обучения и переподготовки кадров как для государственных органов, так и непосредственно для организаций коммунального сектора.

**9. Ожидаемые результаты**

      Реализация Концепции позволит обеспечить оптимальное достижение целей и задач по модернизации и развитию ЖКХ.   
      Будут обеспечены механизмы повышения инвестиционной привлекательности коммунального сектора за счет новой тарифной политики.   
      Снизится нагрузка на государственный бюджет за счет развития государственно-частного партнерства и привлечения частного капитала.   
      Модернизация ЖКХ обеспечит надежность работы инженерных систем, создаст комфортные и безопасные условия проживания граждан, приведет к существенному сокращению себестоимости коммунальных услуг, экономии энергетических и материальных ресурсов.

Утвержден           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 26 мая 2009 года № 778

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**   
**на 2010 - 2014 годы по реализации Концепции модернизации и**   
**развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответствен-   ный за   исполнение   (реализацию) | Срок испол-   нения   (реали-   зации) | Предпола-   гаемые   расходы\*   (млн. тенге) | Источники   финансиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Инвестиционное планирование в коммунальном секторе | | | | | | |
| 1. | Разработать общий   порядок центра-   лизованного ин-   вестиционного   планирования,   предусмотрев в   нем:  1) распределение   обязанностей меж-   ду центральными   и местными испол-   нительными орга-   нами;  2) составление   прогноза объемов   производства и   потребления ком-   мунальных услуг,   роста уровней   тарифов на комму-   нальные услуги;  3) разработку   инвестиционных   программ  пред-   приятий комму-   нального сектора   с учетом обяза-   тельного внедре-   ния ресурсосбе-   регающих техно-   логий и опреде-   лением схемы и   источников   финансирования | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МЭБП,   МСХ, МЭМР,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 2. | Разработать   кри терии отбора   инвестиционных   проектов в   коммунальном   секторе | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МЭБП,   МСХ, МЭМР,   акимы   областей,   городов   Астаны и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 3. | Разработать   предложения по:  1) передаче бес-   хозяйных объек-   тов в государст-   венную собствен-   ность с возмож-   ностью дальнейшей   передачи в устав-   ной капитал   эксплуатирующих   организаций; | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МФ, АРЕМ,   акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал 2010 г. | Не требуются |  |
| 2) порядку отбора   инвестиционных   проектов модерни-   зации и развития   коммунального   сектора с учетом   разработанных   критериев, в том   числе внедрения   инновационных   технологий | Информация в МИТ | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал 2010 г. | Не требуются |  |
| 4. | Провести   инвентаризацию   объектов комму-   нального сектора | Информация   в МИТ | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | II   квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 5. | Провести «техно-   логический» и   «энергетический»   аудит с примене-   нием тепловизион-   ного неразрушаю-   щего контроля в   целях паспортиза-   ции объектов жи-   лищно-коммуналь-   ного хозяйства | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МООС,   МСХ, МОН,   МЭМР, акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы   АО   «Национальный   научно-техно-   ло гический   хол динг   «Парасат»   (по согласова-   нию) | 2010 -   2011   годы | 630,0          2010 г. -   210,0      2011 г. -   420,0 | Республиканс-   кий бюджет      Республиканс-   кий бюджет      Республиканс-   кий бюджет |
| 6. | Составить   перечень   инвестиционных   проектов   модернизации и   развития   коммунального   сектора | Информация   в МИТ | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | II   квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 7. | Обеспечить:  1) использование   принципов Дорож-   ной карты при   финансировании   инвестиционных   проектов   модернизации и   развития жилищно-   коммунального   сектора в 2010   году; | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МЭБП,   МЭМР, МСХ,   акимы областей,   городов   Астаны и Алматы | III   квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 2) повышение   казахстанского   содержания при   реализации   инвестиционных   проектов модер-   низации и разви-   тия жилищно-   коммунального   хозяйства; | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, заинтересо-   ванные госу-   дарственные   органы | Ежегодно | Не требуются |  |
| 3) централизован-   ную разработку   технико-экономи-   ческого обоснова-   ния модернизации   и развития систем   водоснабжения и   канализации   областных   цент ров, городов   Астаны и Алматы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | 2010 -   2011   годы | 960,0  2010 г. -   500,0  2011 г. -   460,0 | Республиканс-   кий бюджет  Республиканс-   кий бюджет  Республиканс-   кий бюджет |
| 2. Повышение инвестиционной привлекательности коммунального сектора | | | | | | |
| 8. | Внести предложе-   ния по механизму   бюджетного   субсидирования   инвестиционной   потребности с   учетом «инвести-   ционной состав-   ляющей» тарифа   по коммунальным   услугам | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП, МИТ,   АРЕМ | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 9. | Разработать и   внести предложе-   ния по:  1) привлечению   инвестиций с   использованием   механизма по   выпуску ценных   бумаг (облига-   ций), обеспечен-   ных объемом потребления ком-   мунальных услуг   организациями   бюджетной сферы; | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП, МФ,   МИТ, АРЕМ | январь   2010 г. | Не требуются |  |
| 2) введению   дифференциации   тарифов на услуги   водоснабжения, по   группам потреби-   телей в зависи-   мости от объемов   потребления; | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | АРЕМ, МИТ,   МСХ, акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал 2010 г. | Не требуются |  |
| 3) внедрению   экономически   обоснованных   дифференцирован-   ных тарифов по   водо- и тепло-   снабжению; | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | АРЕМ, МИТ,   МЭМР, МСХ,   акимы   областей,   гоодов Астаны   и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 4) законодатель-   ному закреплению   процедур и   условии органи-   зации и реализа-   ции инвестицион-   ных проектов с   использованием   механизмов   государственно-   частного парт-   нерства в облас-   ти жилищно-   коммунального   хозяйства; | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП, МИТ,   АО   «Казахстанский   центр   государствен-   но-частного   партнерства»   (по согласо-   ванию) | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 5) проведению   тарифной полити-   ки, основанной   на новых методах   тарифного   регулирования и   широкого исполь-   зования сущест-   вующих методов   тарифообразова-   ния, стимулирую-   щих повышение   эффективности   организаций   коммунального   сектора; | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | АРЕМ, МЭМР,   МСХ | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 6) снятию огра-   ничений для   субъектов естест-   венных монополий   на занятие иными   видами деятель-   ности; | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | АРЕМ, МЭМР,   МСХ | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 7) предоставлению   субъекту регули-   руемого рынка   возможности гиб-   кого реагирова-   ния на изменения,   происходящие на   регулируемых   рынках, не превы-   шая установлен-   ного уровня цен,   при условии на-   личия прав ре-   гулирующего ор-   гана на снижение   цены при прове-   дении экспертизы | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | АРЕМ, МЭМР,   МСХ | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 10. | Разработать прог-   рамму внедрения   научно-техничес-   ких, инновацион-   ных, ресурсосбе-   регающих техно-   логий в области   жилищно-   комму нального   хозяйст ва | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МОН,   МЭМР,   АО   «Национальный   научно-техно-   логический   холдинг   «Парасат» (по   согласованию) | IV квартал   2010 г. | 2010 г. -   20,0 | Республиканс-   кий бюджет |
| 11. | Предусмотреть   предоставление   через институты   развития Респуб-   лики Казахстан   целевых займов   на модернизацию   и обновление   основных фондов   в коммунальном   секторе | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ,   АО «Фонд   национального   благосостояния   «Самрук-   Казына» (по   согласованию) | Один раз в   полугодие   ежегодно   к 25 числу | Не требуются |  |
| 12. | Реализовать   проекты по   ремон ту систем:  - водоснабжения; | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | 2010 -   2014   годы  2010 -   2014   годы | 293 140,0  132 900,0  2010 г. -   22 400,0   (в том   числе)  Р.Б. -   14 900,0  М.Б. -   7 500,0  2011 г. -   27 400,0   (в том   числе)  Р.Б. -   18 300,0  М.Б. -   9 100,0  2012 г.-   27 700,0   (в том   числе)  Р.Б.-   18 600,0  М.Б.-   9 100,0  2013 г. -   27 700,0   (в том   числе)  Р.Б.-   18 600,0  М.Б.-   9 100,0  2014 г. -   27 700,0   (в том   числе)  Р.Б. -   18 600,0  М.Б. -   9 100,0 | Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                       Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет |
| - канализация; | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ,   акимы   областей, городов Астаны и Алматы | 2010 -   2014   годы | 42 900,0  2010 г. -   8 400,0   (в том   числе)  Р.Б. -   5 600,0  М.Б. -   2 800,0  2011 г. -   8 400,0   (в том   числе)  Р.Б. -   5 600,0  М.Б. -   2 800,0  2012 г. -   8 700,0   (в том   числе)  Р.Б. -   5 800,0  М.Б. -   2 900,0  2013 г. -   8 700,0   (в том   числе)  Р.Б. -   5 800,0  М.Б. -   2 900,0  2014 г. -   8 700,0   (в том   числе)  Р.Б. -   5 800,0  М.Б. -   2 900,0 | Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет              Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет |
| - теплоснабжения; | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010 -   2014   годы | 67 840,0  2010 г. -   13 400,0   (в том   числе)  Р.Б. -   9 020,0  М.Б. -   4 380,0  2011 г. -   13 400,0   (в том   числе)  Р.Б. -   9 170,0  М.Б. -   4 230,0  2012 г. -   13 680,0   (в том   числе)  Р.Б. -   9 550,0  М.Б. -   4 130,0  2013 г. -   13 680,0   (в том   числе)  Р.Б. -   9 550,0  М.Б. -   4 130,0  2014 г. -   13 680,0   (в том   числе)  Р.Б. -   9 550,0  М.Б. -   4 130,0 | Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет              Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет |
| - электроснабже-   ния; | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ,   акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010 -   2014   годы | 25 000,0  2010 г. -   5 000,0   (в том   числе)  Р.Б. -   3 300,0  М.Б. -   1 700,0  2011 г. -   5 000,0   (в том   числе)  Р.Б. -   3 300,0  М.Б. -   1 700,0  2012 г. -   5 000,0   (в том   числе)  Р.Б. -   3 300,0  М.Б. -   1 700,0  2013 г. -   5 000,0   (в том   числе)  Р.Б. -   3 300,0  М.Б.-   1 700,0  2014 г. -   5 000,0   (в том   числе)  Р.Б. -   3 300,0  М.Б. -   1 700,0 | Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет              Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                  Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет |
| - газоснабжения; | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ,   акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010 -   2014   годы | 7 000,0  2010 г. -   1 400,0   (в том   числе)  Р.Б. -   1 000,0  М.Б. - 400,0  2011 г. -   1 400,0   (в том   числе)  Р.Б. -   1 000,0  М.Б. - 400,0  2012 г. -   1 400,0   (в том   числе)  Р.Б. -   1 000,0  М.Б. - 400,0  2013 г.-   1 400,0   (в том   числе)  Р.Б. -   1 000,0  М.Б. - 400,0  2014 г. -   1 400,0   (в том   числе)  Р.Б. -   1 000,0  МБ. - 400,0 | Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет                     Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет              Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет              Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет          Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет |
| - благоустройства | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ,   акимы областей, городов Астаны и Алматы | 2010 -   2014   годы | 17 500,0  2010 г. -   8 020,0   (в том   числе)  Р.Б. -   5 300,0  М.Б. -   2 720,0  2011 г. -   2 370,0   (в том   числе)  Р.Б. -   1 600,0  М.Б. - 770,0  2012 г. -   2 370,0   (в том   числе)  Р.Б. -   1 600,0  М.Б. - 770,0  2013 г. -   2 370,0   (в том   числе)  Р.Б. -   1 600,0  М.Б. - 770,0  2014 г. -   2 370,0   (в том   числе)  Р.Б. -   1 600,0  М.Б. - 770,0 | Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет              Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет              Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет              Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет          Республиканс-   кий бюджет  Местный бюджет |
| 3. Содержание жилищного фонда | | | | | | |
| 13. | Провести инвен-   таризацию жилищ-   ного фонда с   целью выявления   аварийного жилья,   подлежащего   сносу, и жилья,   подлежащего   капитальному   ремонту | Информация   в МИТ | Акимы   областей,   городов   Астана и   Алматы | II квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 14. | Реализовать   мероприятия по   сносу аварийного   жилья | Информация   в МИТ | Акимы   областей,   городов   Астана и   Алматы | 2010 -   2014   годы | 4 500,0  2010 г. -   500,0  2011 г. -   1 000,0  2012 г. -   1 000,0  2013 г. -   1 000,0  2014 г. -   1 000,0 | Местный   бюджет |
| 15. | Внести предло-   жения по предос-   тавлению жилья   для переселения   жильцов аварийных   домов в рамках   Государственной   программы жилищ-   ного строи тельс-   тва в Рес публике   Казахстан на   2008 - 2010 годы | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МЭБП,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 4. Совершенствование системы государственного управления | | | | | | |
| 16. | Внести предло-   жения о создании   центрального   исполнительного   органа в сфере   жилищно-комму-   нального   хозяйства | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МФ, МЭБП,   АРЕМ, МСХ,   МООС,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 17. | Разработать и   внести предло-   жения по совер-   шенствованию   организационной   структуры управ-   ления жилищно-   коммунальным   хозяйством на   уровне области,   города и района | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МЭБП,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 18. | Разработать с   учетом зарубеж-   ного опыта реко-   мендации по   совершенствованию   корпоративного   управления в ор-   ганизациях комму-   нального сектора,   внедрению стан-   дартов качества   оказания услуг,   выполнению   функций основного   акционера со   стороны местных   исполнительных   органов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МФ, МЭБП,   АРЕМ, МСХ,   МООС,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | III   квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 19. | Разработать пред-   ложения по раз-   граничению ком-   петенции и поряд-   ку взаимодействия   между центральны-   ми и местными   исполнительными   органами в   области жилищно-   коммунального   хозяйства | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МЭМР,   МСХ, МТК,   МООС,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 20. | Рассмотреть воз-   можность получе-   ния грантов мест-   ными исполнитель-   ными органами для   решения вопросов   жилищно-комму-   нального   хозяйства | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 21. | Разработать ре-   гиональные прог-   раммы модерни-   зации и развития   жилищно-комму-   нального   хозяйства | Информация   в МИТ | Акимы   областей,   городов Астана   и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 22. | Внести предло-   жения по созданию   газовых инспекций | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МЧС,   МЭМР,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 5. Нормативно-правовое и методическое обеспечение | | | | | | |
| 23. | Внести предло-   жения по разра-   ботке проекта   закона «О госу-   дарственном регу-   лировании в   об ласти жилищно-   коммунального   хозяйства» и   проекта Закона   «О внесении изме-   нений и допол-   нений в некоторые   законодательные   акты Республики   Казахстан по   вопросам жилищно-   комму нального   хозяйства» | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ,   заинтере-   сованные   государствен-   ные органы,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 24. | Принять меры по   совершенствованию   нормативной   пра вовой и норма-   тивно-технической   базы функциониро-   вания жилищно-   коммунального   хозяйства | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, заинтере-   сованные   государствен-   ные органы,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | 2010 -   2014   годы | 750,0  2010 г. -   150,0  2011 г. -   150,0  2012 г. -   150,0  2013 г. -   150,0  2014 г. -   150,0 | Республиканс-   кий бюджет |
| 6. Мониторинг | | | | | | |
| 25. | Разработать и   внести предло-   жения по совер-   шенствованию   сис темы статисти-   ческих наблюдений   в области   жилищно-   комму нального   хозяйства | Предложения   в АС | МИТ,   заинте-   ресованные   государствен-   ные органы,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 26. | Внести предло-   жения по разра-   ботке системы   централизованного   мониторинга   реализации   региональных   программ и   инвестиционных   проектов   модернизации и   развития жилищно-   коммунального   хозяйства | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МЭБП,   заинтересован-   ные государст-   венные органы,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | IV квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 7. Кадровое обеспечение | | | | | | |
| 27. | Разработать   предложения по   совершенствованию   системы подготов-   ки кадров как в   высших учебных   заведениях, так   и в учебных заве-   дениях, реализую-   щих техническое и   профессиональное   образование,   для жилищно-   комму нального   хозяйства | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН, МИТ,   заинтересован-   ные государст-   венные органы,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 28. | Провести анализ   соответствия   классификатора   специальностей   потребностям   отрасли жилищно-   коммунального   хозяйства | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН, МИТ,   заинтересован-   ные государст-   венные органы,   акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |
| 29. | Разработать пред-   ложения по созда-   нию специализиро-   ванного научно-   исследовательс-   кого центра по   проблемам   жилищно-   комму нального   хозяйства | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ, МОН,   АО «Националь-   ный научно-   технический   холдинг   «Парасат»   (по согласо-   ванию) | I квартал   2010 г. | Не требуются |  |

\* суммы расходов по республиканскому и местному бюджетам на 2010 - 2014 годы являются предварительными и будут определяться бюджетной комиссией по формированию республиканского и местного бюджетов на соответствующие годы в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан.   
**Примечание: расшифровка аббревиатур** :   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан   
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   
МООС - Министерство охраны окружающей среды   
АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий   
АС - Агентство Республики Казахстан по статистике   
АО - акционерное общество   
Р.Б. - республиканский бюджет   
М.Б. - местный бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан