

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2009 - 2012 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2009 года № 927

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2009 - 2012 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и акиму Восточно-Казахстанской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 17 июня 2009 года № 927

 **Комплексный план**
**социально-экономического развития**
**города Семей Восточно-Казахстанской области**
**на 2009 - 2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п  | Наименование
мероприятия  | Форма
завершения  | Ответствен-
ные за
исполнение  | Сроки
испол-
нения  | Предпо-
лагае-
мые
расходы
(млн.
тенге)  | Источ-
ники
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Транспортный комплекс** |
| 1.1.  | Обеспечить
реконструкцию
участка 0-8 км
автомобильной
дороги «Семей -
Кайнар»  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | МТК,
аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 3
квартал
2011
года  | 2010
год -
57,1\*
2011
год -
576\*  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 1.2.  | Построить новые
и обустроить
существующие
остановочные
пункты  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской области  | 3
квартал
2010 -
2012
гг.  | 2010 год
- 12,0
2011 год
- 15,0
2012 год
- 17,0  | Местный
бюджет  |
| 1.3.  | Провести средний
и текущий ремонт
проезжей части
улиц города
Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 3
квартал
2010 -
2012
гг.  | 2010 год
- 208,0
2011 год
- 224,0
2012 год
- 258,0  | Местный
бюджет  |
| 1.4.  | Обеспечить
реконструкцию
проезжей части
улиц города Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 3
квартал
2010 -
2012
гг.  | 2010 год
- 357,0
2011 год
- 231,0
2012 год
- 500,0  | Местный
бюджет  |
| **2. Водоснабжение** |
| 2.1.  | Провести
поисково-разведо-
чные работы для
переоценки
запасов ранее
разведанного
месторождения
подземных вод на
острове Смычка,
разведку
месторождений
подземных вод на
острове Свобода и
в Затонской части
города, а также
сел Жазык и
Новобаженова  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | МЭМР,
аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 3
квартал
2010,
2011
гг.  | 2010 год
- 73,5\*
2011 год
- 31,5\*  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 2.2.  | Разработать
технико-экономи-
ческое обоснова-
ние реконструкции
системы
водоснабжения
города Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 3
квартал
2011
года  | 2011 год
- 24,0  | Местный
бюджет  |
| 2.3.  | Разработать
проектно-сметную
документацию
на реконструкцию
водозаборных
сооружений
на островах
Свобода, Смычка,
Большой,
строительство
насосной станции
3-го подъема и
водопроводных
сетей в районах
города  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 3
квартал
2011,
2012
гг.  | 2011 год
- 63,0
2012 год
- 104,0  | Местный
бюджет  |
| 2.4.  | Выработать и
внести в
Правительство
Республики
Казахстан
предложения по
строительству и
реконструкции
объектов водосна-
бжения в городе
Семей и сельских
населенных
пунктах,
находящихся в
административном
подчинении города
Семей  | Предложения
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | МИТ,
аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  | Август
2009
года  | Не
требуют-
ся  |
 |
| **3. Водоотведение** |
| 3.1.  | Разработать
технико-экономи-
ческое обоснова-
ние реконструкции
системы
водоотведения
города Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2011
года  | 2011
год -
14,0  | Местный
бюджет  |
| 3.2.  | Разработать
проектно-сметную
документацию на
реконструкцию
системы водоотве-
ния города Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2012
года  | 2012
год -
99,0  | Местный
бюджет  |
| 3.3.  | Обеспечить
реконструкцию и
расширение очист-
ных сооружений с
биологической
очисткой сточных
вод в городе
Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | МООС,
аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2010 -
2012
г.г.  | 2010 год
- 650,0\*
2011
год -
2000,0\*
2012
год -
2342,0\*  | Респу-
бликан-
ский
бюджет  |
| 3.4.  | Построить
дренажно-ливневую
канализацию
на дорогах города
Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2010 -
2012
г.г.  | 2010 год
- 12,0
2011 год
- 65,0
2012 год
- 65,0  | Местный
бюджет  |
| 3.5.  | Обеспечить
реконструкцию
канализационного
дюкера через
реку Иртыш в
городе Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | МООС,
аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2010
года  | 2010 год
- 442,9\*  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 3.6.  | Построить
канализационные
сети к поселку
Холодный ключ
города Семей:  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  |
 |
 |
 |
| а) разработать
проектно-сметную
документацию на
проект;  | 3
квартал
2011
года  | 2011
год -
9,0  | Местный бюджет  |
| б) построить
канализационные
сети  | 4
квартал
2012
года  | 2012 год
- 120,0  | Местный бюджет  |
| **4. Энергоснабжение** |
| 4.1.  | Обеспечить
модернизацию и
реконструкцию
существующей
системы
теплоснабжения
города Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | МЭМР,
аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2009 -
2011
г.г.  | 2009 год
- 2257,3
2010
год -
3500,0\*
2011
год -
7500,0\*  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 4.2.  | Завершить
корректировку
имеющейся схемы
теплоснабжения
города Семей, по
результатам
внести предложе-
ния о дальнейших
мерах по развитию
системы
теплоснабжения
города Семей  | Предложения
Правитель-
ству
Республики
Казахстан  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области, МЭМР  | 4
квартал
2009
года  | Не
требу-
ются  |
 |
| **5. Здравоохранение** |
| 5.1.  | Завершить
строительство
радиологического
центра областного
онкологического
диспансера (3
очередь) в городе
Семей:  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области

МЗ,
аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  |
 |
 |
 |
| а) разработать
проектно-сметную
документацию на
проект;  | 3
квартал
2010
года  | 2010 год
- 150,0  | Местный
бюджет  |
| б) завершить
строительство
объекта и
обеспечить
установку
медицинского
оборудования  | 4
квартал
2011,
2012
г.г.  | 2011 год
- 800,0\*
2012
год -
11140,8\*  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 5.2.  | Построить детскую
противотуберку-
лезную больницу
на 80 коек
в городе Семей:  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | МЗ,
аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  |
 |
 |
 |
| а) разработать
проектно-сметную
документацию на
проект;  | 3
квартал
2010
года  | 2010 год
- 58,0  | Местный
бюджет  |
| б) построить
детскую противо-
туберкулезную
больницу  | 4
квартал
2011,
2012
гг.  | 2011 год
- 400,0\*
2012 год
- 317,0\*  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 5.3.  | Построить станцию
скорой медицин-
ской помощи в
городе Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | МЗ, аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  |
 |
 |
 |
| а) разработать
проектно-сметную
документацию
на проект;  | 3
квартал
2010
года  | 2010 год
- 133,0  | Местный
бюджет  |
| б) построить
станцию скорой
медицинской
помощи  | 4
квартал
2011,
2012
г.г.  | 2011 год
- 650,0\*
2012 год
- 673,0\*  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| **6. Образование** |
| 6.1.  | Построить детский
сад на 320 мест в
городе Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | МОН,
аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2009
года  | 2009 год
- 220,0  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 6.2.  | Построить среднюю
школу на 400 мест
в поселке
Холодный ключ
города Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | МОН,
аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 2
квартал
2009
года  | 2009 год
- 178,3  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 6.3.  | Построить детский
сад на 230 мест в
поселке Холодный
ключ города Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | МОН,
аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2010
года  | 2010 год
- 310,0\*  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 6.4.  | Пристроить
актовый и
спортивный залы к
мужскому лицею-
интернату в
городе Семей  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2011
года  | 2011 год
- 85,0  | Местный
бюджет  |
| 6.5.  | Пристроить
спортивный зал к
средней школе
№ 26  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2010
года  | 2010 год
- 54,5  | Местный
бюджет  |
| 6.6.  | Пристроить
мастерские к
школе-интернату
№ 5  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2011
года  | 2011 год
- 75,0  | Местный
бюджет  |
| 6.7.  | Построить
котельные к
школам в селах
Новобаженово,
Чекоман,
Прииртышское  | Информация
в Минис-
терство
экономики и
бюджетного
планирова-
ния  | Аким Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 4
квартал
2011
года  | 2010 год
- 31,8
2011 год
- 59,7  | Местный
бюджет  |

\* - предусмотренные из республиканского бюджета средства будут уточняться в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2010 - 2012 годы и утвержденной проектно-сметной документацией;

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан