

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июля 2009 года № 1096. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2010 года № 1396

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 22.12.2010 N 1396 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

      В целях реализации пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2009 года № 465 "О Концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан (далее - План мероприятий).   
      2. Центральным исполнительным органам и заинтересованным организациям (по согласованию) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан информацию о ходе реализации Плана мероприятий.   
      3. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий.   
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан     
от 18 июля 2009 года № 1096

**План мероприятий**   
**по реализации Концепции дальнейшего совершенствования**   
**рыночных отношений в электроэнергетике Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответственный   исполнитель | Сроки   исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ результатов   применения предельных   тарифов на электрическую   энергию по группам   энергопроизводящих   организаций | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР (созыв),   АРЕМ,   электростанции   (по   согласованию) | Ежегодно,   20 января   2010 г.,   20 января   2011 г.,   20 января   2012 г. |
| 2 | Совершенствование методов   регулирования деятельности   субъектов в сфере   электроэнергетики,   направленных на повышение   инвестиционной   привлекательности отрасли   и развитие конкурентных   отношений на рынке   электрической энергии | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР (созыв),   АРЕМ, АЗК | 20 апреля   2010 года |
| 3 | Разработка предложений   по совершенствованию   рыночных отношений в   электроэнергетике и   формированию модели   оптимальной структуры   рынка электрической   энергии | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР (созыв),   АРЕМ, АЗК,   АО «KEGOC» (по   согласованию),   АО «КОРЭМ» (по   согласованию),   КЭА (по   согласованию) | 20 июля   2010 года |
| 4 | Разработка основных   параметров развития   электроэнергетической   отрасли на период до   2020 года | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР (созыв),   АРЕМ, АЗК | 20 октября   2010 года |
| 5 | Формирование модели   межгосударственного рынка   электрической энергии на   основе Центральноазиатской   энергетической торговой   площадки с использованием   торговой площадки   оператора рынка   централизованной торговли   электрической энергией | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР (созыв),   АО «КОРЭМ» (по   согласованию),   АО «KEGOC» (по   согласованию),   КЭА (по   согласованию) | 20 января   2011 года |
| 6 | Разработка модели рынка   электрической мощности | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭМР (созыв),   АРЕМ, АЗК АО   «KEGOC» (по   согласованию),   АО «КОРЭМ» (по   согласованию) | 20 апреля   2011 года |
| 7 | Разработка концепции   законопроекта «О внесении   изменений и дополнений в   Закон Республики Казахстан   «Об электроэнергетике»   по вопросам развития   рыночных отношений в   электроэнергетике» | Внесение   концепции   законопроекта   на   рассмотрение   Межведом-   ственной   комиссии по   вопросам   законопроект-   ной   деятельности | МЭМР (созыв),   АРЕМ, АЗК,   МЭБП | 20 октября   2011 года |

**Примечания: расшифровка аббревиатур** :   
АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции   
АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных   
монополий   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
КЭА - Казахстанская электроэнергетическая ассоциация   
АО "KEGOC" - акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Elektricity Grid Operating Company) "KEGOC"   
АО "КОРЭМ" - акционерное общество "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"   
электростанции - энергопроизводящие организации, заключившие с уполномоченным органом соглашения, предусматривающие инвестиционные обязательства энергопроизводящих организаций по реализации мероприятий, направленных на создание новых активов, расширение, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение существующих активов.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан