

**Об утверждении Плана мероприятий на 2009-2012 годы (II этап) по реализации Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2009 года № 1587. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года N 1006

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.09.2010 N 1006.

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года № 916 "Об утверждении Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009-2012 годы (II этап) по реализации Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным исполнительным органам и заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана мероприятий по реализации Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы (далее - Программа):

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) ежегодно, к 10 января и 10 июля, представлять информацию о ходе реализации Программы в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ежегодно, к 25 января и 25 июля, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Программы.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 13 октября 2009 года № 1587

 **План мероприятий на 2009-2012 годы (II этап)**
**по реализации Программы развития морского транспорта**
**Республики Казахстан на 2006-2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Форма
завершения | Ответст-
венные
за
исполне-
ние
(реали-
зацию) | Сроки
исполнения
(реализа-
ции) | Предпола-
гаемые
расходы,
млн.
тенге | Источник
финанси-
рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие
морского
торгового
флота | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МТК,
АО «НМСК
«КМТФ»
(по
согласо-
ванию) | Ежегодно
к 25
января,
к 25 июля | 2006-
2012 гг. -
14839,
в т.ч. на:
2009 г. -
4671,0
2010 г. -
6633,0 | Внебюд-
жетные
средства |
| 2. | Строитель-
ство и
приобрете-
ние флота
поддержки
морских
операций | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МТК,
АО «НМСК
«КМТФ»
(по
согласо-
ванию) | Ежегодно
к 25
января,
к 25 июля       | 2006-
2012 гг. -
8587,0 в
т.ч. на:
2011 г. -
7036,0

 | Внебюд-
жетные
средства |
| 3. | Создание
судоремон-
тного
производст-
ва | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МТК,
АО «НМСК
«КМТФ»
(по
согла-
сованию) | Ежегодно
к 25
января,
к 25 июля | 2009-
2010 гг. -
624,0
в т.ч. на:
2009 г. -
465,0 | Внебюд-
жетные
средства |
| 4.

 | Создание
системы
кадрового
обеспече-
ния пот-
ребностей
морского
транспорта | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МТК,
МОН,
АО «НМСК
«КМТФ»
(по
согла-
сованию) | Ежегодно
к 25
января,
к 25 июля

 | 2006-
2012 гг. -
238,39
в т.ч. на:
2009 г. -
33,6
2010 г. -
57,0
2011 г. -
57,0
2012 г. -
57,0 | Внебюд-
жетные
средства
  |

      **Расшифровка аббревиатур**:

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      РГП "АММТП" - Республиканское государственное предприятие "Актауский международный морской торговый порт"

      АО "НМСК "КМТФ" - акционерное общество "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан