

**Об утверждении Плана мероприятий на 2009-2012 годы (II этап) по реализации Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2009 года № 1587. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года N 1006

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.09.2010 N 1006.

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2006 года № 916 "Об утверждении Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009-2012 годы (II этап) по реализации Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы (далее - План мероприятий).  
      2. Центральным исполнительным органам и заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана мероприятий по реализации Программы развития морского транспорта Республики Казахстан на 2006-2012 годы (далее - Программа):  
      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;  
      2) ежегодно, к 10 января и 10 июля, представлять информацию о ходе реализации Программы в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.  
      3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан ежегодно, к 25 января и 25 июля, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Программы.  
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден              
постановлением Правительства    
Республики Казахстан       
от 13 октября 2009 года № 1587

**План мероприятий на 2009-2012 годы (II этап)**  
**по реализации Программы развития морского транспорта**  
**Республики Казахстан на 2006-2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма  завершения | Ответст-  венные  за  исполне-  ние  (реали-  зацию) | Сроки  исполнения  (реализа-  ции) | Предпола-  гаемые  расходы,  млн.  тенге | Источник  финанси-  рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие  морского  торгового  флота | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МТК,  АО «НМСК  «КМТФ»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно  к 25  января,  к 25 июля | 2006-  2012 гг. -  14839,  в т.ч. на:  2009 г. -  4671,0  2010 г. -  6633,0 | Внебюд-  жетные  средства |
| 2. | Строитель-  ство и  приобрете-  ние флота  поддержки  морских  операций | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МТК,  АО «НМСК  «КМТФ»  (по  согласо-  ванию) | Ежегодно  к 25  января,  к 25 июля | 2006-  2012 гг. -  8587,0 в  т.ч. на:  2011 г. -  7036,0 | Внебюд-  жетные  средства |
| 3. | Создание  судоремон-  тного  производст-  ва | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МТК,  АО «НМСК  «КМТФ»  (по  согла-  сованию) | Ежегодно  к 25  января,  к 25 июля | 2009-  2010 гг. -  624,0  в т.ч. на:  2009 г. -  465,0 | Внебюд-  жетные  средства |
| 4. | Создание  системы  кадрового  обеспече-  ния пот-  ребностей  морского  транспорта | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МТК,  МОН,  АО «НМСК  «КМТФ»  (по  согла-  сованию) | Ежегодно  к 25  января,  к 25 июля | 2006-  2012 гг. -  238,39  в т.ч. на:  2009 г. -  33,6  2010 г. -  57,0  2011 г. -  57,0  2012 г. -  57,0 | Внебюд-  жетные  средства |

**Расшифровка аббревиатур**:  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      РГП "АММТП" - Республиканское государственное предприятие "Актауский международный морской торговый порт"  
      АО "НМСК "КМТФ" - акционерное общество "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан