

**Об утверждении Плана мероприятий на 2010 год по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2009 года № 1874

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149 «О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2010 год по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы (далее - План мероприятий).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, а также заинтересованным организациям (по согласованию):  
      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;  
      2) обеспечить представление Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:  
      информации о ходе выполнения Плана мероприятий;  
      аналитической информации о ходе реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы.  
      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представить:  
      1) в Правительство Республики Казахстан не позднее 1 марта 2011 года:  
      сводную информацию о выполнении Плана мероприятий;  
      итоговую информацию о выполнении Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы;  
      2) Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан не позднее 25 июля 2010 года и 1 марта 2011 года аналитическую информацию о ходе реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 18 ноября 2009 года № 1874

**План мероприятий**  
**на 2010 год по реализации Государственной программы развития**  
**сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Мероприятия | Форма  завершения | Ответствен-  ные за  исполнение | Срок  исполнения | Предпола-  гаемые  расходы,  млн.  тенге  2010 г. | Источник  финансиро-  вания |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Анализ социально-экономического развития сельских территорий | | | | | | | |
| 1 | | Проведение мониторинга  социально-экономичес-  кого развития  сельских населенных  пунктов республики в  течение 2010 года | Отчет\* в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МСХ (созыв),  заинтересо-  ванные  центральные  исполнитель-  ные органы,  акимы  областей | 20 февраля  2011 года |  | Не  требуется |
| 2 | | Завершение реализации  региональных программ  развития сельских  территорий на 2004 -  2010 годы | Отчет в  МСХ РК | Акимы  областей | 20 января  2011 года |  | Не  требуется |
| 2. Развитие инженерной инфраструктуры | | | | | | | |
| 2.1. Водоснабжение | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Обеспечить разработку  проектно-сметной  документации для  строительства и  реконструкции  объектов питьевого  водоснабжения,  финансируемых из  республиканского  бюджета за счет  целевых трансфертов | Информация  в МСХ РК | Акимы  областей | 10 января  2010 года | 151,3 | Местный  бюджет |
| 2.1.2 | | Провести капитальный  ремонт объектов  питьевого  водоснабжения и  жилищно-коммунального  хозяйства в сельских  населенных пунктах | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 968,3 | Местный  бюджет |
| 464,5 | Другие  источники |
| 2.1.3 | | Строительство и  реконструкция  объектов питьевого  водоснабжения в  сельских населенных  пунктах, с  численностью населения  более 1000 человек,  пользующихся  привозной водой и  децентрализованным  водоснабжением | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 1 февраля  2011 года | 10 212,1 | \*\*Респуб-  ликанский  бюджет |
| 10 812,5 | Местный  бюджет |
| 2.2. Электрификация | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Принять меры по  электроснабжению не  электрифицированных  сельских населенных  пунктов, где имеется  техническая  возможность | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 165,2 | Другие  источники |
| 2.2.2 | | Провести  строительство,  реконструкцию и  ремонт сельских  объектов  электроснабжения | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 1 915,0 | \*\*Респуб-  ликанский  бюджет |
| 525,7 | Местный  бюджет |
| 125,9 | Другие  источники |
| 2.2.3 | | Обеспечить  использование  возобновляемых  источников энергии в  сельских населенных  пунктах | Информация\*  в МСХ | МЭМР  (созыв),  акимы  областей | 20 января  2011 года |  | Не  требуется |
| 2.3. Сельские дороги\*\*\* | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Провести  строительство и  реконструкцию  автомобильных дорог  местного значения с  использованием  результатов  ежегодного весеннего  и осеннего осмотров | Информация\*  в МСХ | МТК (созыв),  акимы  областей | 20 января  2011 года | 5 290,9 | \*\*Респуб-  ликанский  бюджет |
| 4 743,9 | Местный  бюджет |
| 0,2 | Другие  источники |
| 2.3.2 | | Провести капитальный  и средний ремонт  автомобильных дорог  местного значения | Информация\*  в МСХ | МТК (созыв),  акимы  областей | 20 января  2011 года | 10 044,8 | \*\*Республи-  канский  бюджет |
| 18 518,4 | Местный  бюджет |
| 2.4. Связь, телефонизация, почтово-сберегательная система | | | | | | | |
| 2.4.1 | | Обеспечить полную  телефонизацию  сельских населенных  пунктов республики,  включая сельские  населенные пункты с  численностью  населения менее 50 чел. | Информация\*  в МСХ | АИС (созыв),  акимы  областей,  АО "Казах-  телеком" | 20 января  2011 года |  | Не  требуется |
| 2.5. Газификация | | | | | | | |
| 2.5.1 | Провести работы по  газификации сельских  населенных пунктов,  в том числе  находящихся вблизи  магистральных  газопроводов | | Информация\*  в МСХ | МЭМР (созыв),  АДСЖКХ,  акимы  областей | 20 января  2011 года | 4 078,1 | \*\*Респуб-  ликанский  бюджет |
| 10 789,7 | Местный  бюджет |
| 3. Развитие социальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 3.1. Образование | | | | | | | |
| 3.1.1 | Провести строительство  объектов образования  в сельской местности  взамен аварийных и  перегруженных школ,  а также строительство  школ-интернатов для  обучения детей  работников отгонного  животноводства | | Информация\*  в МСХ | МОН (созыв),  акимы  областей | 20 января  2011 года | 10 233,0 | \*\*Респуб-  ликанский  бюджет |
| 19 120,4 | Местный  бюджет |
| 3.1.2 | Провести реконструкцию  и капитальный ремонт  объектов образования  в сельской местности | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 5 689,5 | Местный  бюджет |
| 8,968 | Другие  источники |
| 3.1.3 | Осуществить работы  по укреплению  материальной базы  государственных  сельских организаций  образования | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 2 712,0 | Местный  бюджет |
| 24,7 | Другие  источники |
| 3.1.4 | Обеспечить подвоз  учащихся к школе из  отдаленных сел и аулов | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 280,5 | Местный  бюджет |
| 3.2. Здравоохранение | | | | | | | |
| 3.2.1 | Провести строительство  объектов здравоохранения,  в сельских населенных  пунктах взамен  объектов, находящихся  в присобленных,  аварийных или  арендуемых помещениях | | Информация\*  в МСХ | МЗ (созыв),  акимы  областей | 20 января  2011 года | 27 055,2 | \*\*Респуб-  ликанский  бюджет |
| 8 665,2 | Местный  бюджет |
| 3.2.2 | Провести  реконструкцию и  капитальный ремонт  объектов  здравоохранения в  сельских населенных  пунктах | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 2 281,7 | Местный  бюджет |
| 0,02 | Другие  источники |
| 3.2.3 | Реализовать проект  "Развитие телемедицины  и мобильной медицины в  здравоохранении аульной  (сельской) местности" | | Информация  в МСХ | МЗ (созыв),  акимы  областей | 20 января  2011 года | 747,7 | \*\*Респуб-  ликанский  бюджет |
| 3.2.4 | Принять меры по  укреплению  материально-  технической базы  государственных  организаций  здравоохранения в  сельской местности | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 1 563,04 | Местный  бюджет |
| 0,446 | Другие  источники |
| 3.2.5 | Принять меры по  приведению сети  сельских объектов  здравоохранения в  соответствие с  утвержденными  государственными  нормативами | | Информация\*  в МЗ | Акимы  областей | 20 января  2011 года |  | Не  требуется |
| 3.3. Культура | | | | | | | |
| 3.3.1 | Осуществить  строительство  культурно-досуговых  центров в сельских  населенных пунктах с  численностью населения  более 1000 человек | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 1 083,3 | Местный  бюджет |
| 3.3.2 | Обеспечить  восстановление  неработающих  организаций культуры  (клубов, библиотек)  в сельских  населенных пунктах | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 1 054,8 | Местный  бюджет |
| 45,5 | Другие  источники |
| 3.3.3 | Провести работы по  укреплению материально-  технической базы  учреждений культуры  в сельской местности | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 1 702,9 | Местный  бюджет |
| 6,2 | Другие  источники |
| 3.3.4 | Разработать  государственный  минимальный норматив  сети организаций  культуры | | Информация\*  в МСХ | МКИ | 20 января  2011 года |  | Не  требуется |
| 3.3.5 | Провести капитальный  и текущий ремонт  объектов культуры в  сельской местности | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 89,0 | Местный  бюджет |
| 3.4. Жилье | | | | | | | |
| 3.4.1 | Обеспечить  строительство жилья в  сельских населенных  пунктах для работников  социальной сферы,  прибывающих для работы  в сельскую местность | | Информация\*  в МСХ | АДСЖКХ  (созыв),  акимы  областей | 20 января  2011 года | 621,8 | Местный  бюджет |
| 3.5. Спорт, туризм | | | | | | | |
| 3.5.1 | Провести  строительство,  реконструкцию и ремонт  объектов сельских  спортивных сооружений | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 1 567,5 | Местный  бюджет |
| 1,9 | Другие  источники |
| 3.5.2 | Провести соревнования  по различным видам  спорта среди  сельской молодежи | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 187,5 | Местный  бюджет |
| 3,4 | Другие  источники |
| 3.6. Занятость населения | | | | | | | |
| 3.6.1 | Осуществить  микрокредитование  социально уязвимых  слоев сельского  населения | | Информация  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 822,3 | Местный  бюджет |
| 3.7 Общественная безопасность | | | | | | | |
| 3.7.1 | Создать участковые  пункты полиции в  сельских населенных  пунктах, не имеющих  служебных помещений  для участковых  инспекторов полиции | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года |  | Не  требуется |
| 3.7.2 | Оснастить сельские  участковые пункты  полиции необходимым  инвентарем | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 66,0 | Местный  бюджет |
| 4. Земельные отношения | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечить  картографическими  материалами сельские  населенные пункты  (аэросъемка, полевые и  камеральные работы) | | Информация  в МСХ | АЗР (созыв),  акимы  областей | 20 января  2011 года | 17,8 | Местный  бюджет |
| 5. Моделирование сельского расселения | | | | | | | |
| 5.1 | Определить  потенциальную емкость  каждого сельского  населенного пункта,  выявить опорные  сельские населенные  пункты | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года |  | Не  требуется |
| 5.2 | Провести инвентаризацию  сельских населенных  пунктов на соответствие  закону Республики  Казахстан «Об  административно-  территориальном  устройстве Республики  Казахстан» и учет  упраздненных сельских  населенных пунктов | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года |  | Не  требуется |
| 5.3 | Реализовать меры по  развитию сельских  населенных пунктов,  расположенных на  приграничных территориях | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года |  | Не  требуется |
| 5.4 | Реализовать меры по  регулированию внутренних  миграционных потоков  в рамках программы  «Нурлы кош» | | Информация\*  в МСХ | МТСЗН  (созыв),  акимы  областей | 20 января  2011 года |  | Не  требуется |
| 5.5 | Реализовать меры  социальной поддержки  специалистов  социальной сферы,  прибывших для работы в  сельские населенные  пункты | | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 4 063,2 | \*\*Респуб-  ликанский  бюджет |
| 6. Обеспечение экологической безопасности сельских территорий | | | | | | | |
| 6.1 | | Провести в сельских  населенных пунктах  мониторинг производств  и технологий, опасных  для населения и  окружающей среды | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей |  | 20 января  2011 года | Не  требуется |
| 6.2 | | Реализовать  мероприятия по  благоустройству,  озеленению и  санитарной очистке  сельских территорий | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 4 609,9 | Местный  бюджет |
| 111,8 | Другие источники |
| 6.3 | | Восстановить особо  аварийные  водохозяйственные  сооружения и  гидромелиоративные  системы | Информация\*  в МСХ | Акимы  областей | 20 января  2011 года | 550,0 | \*\*Респуб-  ликанский  бюджет |

**Примечание:**  
\*     - информация в разрезе сельских населенных пунктов  
\*\*    - предполагаемые суммы расходов будут уточнены при утверждении  
        республиканского и местных бюджетов на 2010 - 2012 годы  
\*\*\*   - предусмотрено в рамках Программы развития автодорожной  
        отрасли Республики Казахстан на 2006 - 2012 годы,  
        утвержденной постановлением Правительства Республики  
        Казахстан от 9 декабря 2005 года № 1227  
**Расшифровка аббревиатур:**  
МСХ    - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МЗ     - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МОН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МТК    - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МТСЗН  - Министерство труда и социальной защиты населения  
         Республики Казахстан  
МЭМР   - Министерство энергетики и минеральных ресурсов  
         Республики Казахстан  
МКИ    - Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
АДСЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и  
         жилищно-коммунального хозяйства  
АИС    - Агентство по информатизации и связи Республики Казахстан  
АЗР    - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными  
         ресурсами

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан