

**Об утверждении Плана мероприятий на 2010 год по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2009 года № 1874

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149 «О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2010 год по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, а также заинтересованным организациям (по согласованию):

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) обеспечить представление Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

      информации о ходе выполнения Плана мероприятий;

      аналитической информации о ходе реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представить:

      1) в Правительство Республики Казахстан не позднее 1 марта 2011 года:

      сводную информацию о выполнении Плана мероприятий;

      итоговую информацию о выполнении Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы;

      2) Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан не позднее 25 июля 2010 года и 1 марта 2011 года аналитическую информацию о ходе реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 18 ноября 2009 года № 1874

 **План мероприятий**
**на 2010 год по реализации Государственной программы развития**
**сельских территорий Республики Казахстан на 2004 - 2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п

  | Мероприятия | Форма
завершения | Ответствен-
ные за
исполнение | Срок
исполнения | Предпола-
гаемые
расходы,
млн.
тенге
2010 г. | Источник
финансиро-
вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Анализ социально-экономического развития сельских территорий |
| 1 | Проведение мониторинга
социально-экономичес-
кого развития
сельских населенных
пунктов республики в
течение 2010 года | Отчет\* в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МСХ (созыв),
заинтересо-
ванные
центральные
исполнитель-
ные органы,
акимы
областей | 20 февраля
2011 года |
 | Не
требуется |
| 2 | Завершение реализации
региональных программ
развития сельских
территорий на 2004 -
2010 годы | Отчет в
МСХ РК | Акимы
областей | 20 января
2011 года |
 | Не
требуется |
| 2. Развитие инженерной инфраструктуры |
| 2.1. Водоснабжение |
| 2.1.1 | Обеспечить разработку
проектно-сметной
документации для
строительства и
реконструкции
объектов питьевого
водоснабжения,
финансируемых из
республиканского
бюджета за счет
целевых трансфертов | Информация
в МСХ РК | Акимы
областей | 10 января
2010 года | 151,3 | Местный
бюджет |
| 2.1.2 | Провести капитальный
ремонт объектов
питьевого
водоснабжения и
жилищно-коммунального
хозяйства в сельских
населенных пунктах | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 968,3 | Местный
бюджет |
| 464,5 | Другие
источники |
| 2.1.3 | Строительство и
реконструкция
объектов питьевого
водоснабжения в
сельских населенных
пунктах, с
численностью населения
более 1000 человек,
пользующихся
привозной водой и
децентрализованным
водоснабжением | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 1 февраля
2011 года | 10 212,1 | \*\*Респуб-
ликанский
бюджет |
| 10 812,5 | Местный
бюджет |
| 2.2. Электрификация |
| 2.2.1 | Принять меры по
электроснабжению не
электрифицированных
сельских населенных
пунктов, где имеется
техническая
возможность | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 165,2 | Другие
источники |
| 2.2.2 | Провести
строительство,
реконструкцию и
ремонт сельских
объектов
электроснабжения | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 1 915,0 | \*\*Респуб-
ликанский
бюджет |
| 525,7 | Местный
бюджет |
| 125,9 | Другие
источники |
| 2.2.3 | Обеспечить
использование
возобновляемых
источников энергии в
сельских населенных
пунктах | Информация\*
в МСХ | МЭМР
(созыв),
акимы
областей | 20 января
2011 года |
 | Не
требуется |
| 2.3. Сельские дороги\*\*\* |
| 2.3.1 | Провести
строительство и
реконструкцию
автомобильных дорог
местного значения с
использованием
результатов
ежегодного весеннего
и осеннего осмотров | Информация\*
в МСХ | МТК (созыв),
акимы
областей | 20 января
2011 года | 5 290,9 | \*\*Респуб-
ликанский
бюджет |
| 4 743,9 | Местный
бюджет |
| 0,2 | Другие
источники |
| 2.3.2 | Провести капитальный
и средний ремонт
автомобильных дорог
местного значения | Информация\*
в МСХ | МТК (созыв),
акимы
областей | 20 января
2011 года | 10 044,8 | \*\*Республи-
канский
бюджет |
| 18 518,4 | Местный
бюджет |
| 2.4. Связь, телефонизация, почтово-сберегательная система |
| 2.4.1 | Обеспечить полную
телефонизацию
сельских населенных
пунктов республики,
включая сельские
населенные пункты с
численностью
населения менее 50 чел. | Информация\*
в МСХ | АИС (созыв),
акимы
областей,
АО "Казах-
телеком" | 20 января
2011 года |
 | Не
требуется |
| 2.5. Газификация |
| 2.5.1 | Провести работы по
газификации сельских
населенных пунктов,
в том числе
находящихся вблизи
магистральных
газопроводов | Информация\*
в МСХ | МЭМР (созыв),
АДСЖКХ,
акимы
областей | 20 января
2011 года | 4 078,1 | \*\*Респуб-
ликанский
бюджет |
| 10 789,7 | Местный
бюджет |
| 3. Развитие социальной инфраструктуры |
| 3.1. Образование |
| 3.1.1 | Провести строительство
объектов образования
в сельской местности
взамен аварийных и
перегруженных школ,
а также строительство
школ-интернатов для
обучения детей
работников отгонного
животноводства | Информация\*
в МСХ | МОН (созыв),
акимы
областей | 20 января
2011 года | 10 233,0 | \*\*Респуб-
ликанский
бюджет |
| 19 120,4 | Местный
бюджет |
| 3.1.2 | Провести реконструкцию
и капитальный ремонт
объектов образования
в сельской местности | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 5 689,5 | Местный
бюджет |
| 8,968 | Другие
источники |
| 3.1.3 | Осуществить работы
по укреплению
материальной базы
государственных
сельских организаций
образования | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 2 712,0 | Местный
бюджет |
| 24,7 | Другие
источники |
| 3.1.4 | Обеспечить подвоз
учащихся к школе из
отдаленных сел и аулов | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 280,5 | Местный
бюджет |
| 3.2. Здравоохранение |
| 3.2.1 | Провести строительство
объектов здравоохранения,
в сельских населенных
пунктах взамен
объектов, находящихся
в присобленных,
аварийных или
арендуемых помещениях | Информация\*
в МСХ | МЗ (созыв),
акимы
областей | 20 января
2011 года | 27 055,2 | \*\*Респуб-
ликанский
бюджет |
| 8 665,2 | Местный
бюджет |
| 3.2.2 | Провести
реконструкцию и
капитальный ремонт
объектов
здравоохранения в
сельских населенных
пунктах | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 2 281,7 | Местный
бюджет |
| 0,02 | Другие
источники |
| 3.2.3 | Реализовать проект
"Развитие телемедицины
и мобильной медицины в
здравоохранении аульной
(сельской) местности" | Информация
в МСХ | МЗ (созыв),
акимы
областей | 20 января
2011 года | 747,7 | \*\*Респуб-
ликанский
бюджет |
| 3.2.4 | Принять меры по
укреплению
материально-
технической базы
государственных
организаций
здравоохранения в
сельской местности | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 1 563,04 | Местный
бюджет |
| 0,446 | Другие
источники |
| 3.2.5 | Принять меры по
приведению сети
сельских объектов
здравоохранения в
соответствие с
утвержденными
государственными
нормативами | Информация\*
в МЗ | Акимы
областей | 20 января
2011 года |
 | Не
требуется |
| 3.3. Культура |
| 3.3.1 | Осуществить
строительство
культурно-досуговых
центров в сельских
населенных пунктах с
численностью населения
более 1000 человек | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 1 083,3 | Местный
бюджет |
| 3.3.2 | Обеспечить
восстановление
неработающих
организаций культуры
(клубов, библиотек)
в сельских
населенных пунктах | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 1 054,8 | Местный
бюджет |
| 45,5 | Другие
источники |
| 3.3.3 | Провести работы по
укреплению материально-
технической базы
учреждений культуры
в сельской местности | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 1 702,9 | Местный
бюджет |
| 6,2 | Другие
источники |
| 3.3.4 | Разработать
государственный
минимальный норматив
сети организаций
культуры | Информация\*
в МСХ | МКИ | 20 января
2011 года |
 | Не
требуется |
| 3.3.5 | Провести капитальный
и текущий ремонт
объектов культуры в
сельской местности | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 89,0 | Местный
бюджет |
| 3.4. Жилье |
| 3.4.1 | Обеспечить
строительство жилья в
сельских населенных
пунктах для работников
социальной сферы,
прибывающих для работы
в сельскую местность | Информация\*
в МСХ | АДСЖКХ
(созыв),
акимы
областей | 20 января
2011 года | 621,8 | Местный
бюджет |
| 3.5. Спорт, туризм |
| 3.5.1 | Провести
строительство,
реконструкцию и ремонт
объектов сельских
спортивных сооружений | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 1 567,5 | Местный
бюджет |
| 1,9 | Другие
источники |
| 3.5.2 | Провести соревнования
по различным видам
спорта среди
сельской молодежи | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 187,5 | Местный
бюджет |
| 3,4 | Другие
источники |
| 3.6. Занятость населения |
| 3.6.1 | Осуществить
микрокредитование
социально уязвимых
слоев сельского
населения | Информация
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 822,3 | Местный
бюджет |
| 3.7 Общественная безопасность |
| 3.7.1 | Создать участковые
пункты полиции в
сельских населенных
пунктах, не имеющих
служебных помещений
для участковых
инспекторов полиции | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года |
 | Не
требуется |
| 3.7.2 | Оснастить сельские
участковые пункты
полиции необходимым
инвентарем | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 66,0 | Местный
бюджет |
| 4. Земельные отношения |
| 4.1 | Обеспечить
картографическими
материалами сельские
населенные пункты
(аэросъемка, полевые и
камеральные работы) | Информация
в МСХ | АЗР (созыв),
акимы
областей | 20 января
2011 года | 17,8 | Местный
бюджет |
| 5. Моделирование сельского расселения |
| 5.1 | Определить
потенциальную емкость
каждого сельского
населенного пункта,
выявить опорные
сельские населенные
пункты | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года |
 | Не
требуется |
| 5.2 | Провести инвентаризацию
сельских населенных
пунктов на соответствие
закону Республики
Казахстан «Об
административно-
территориальном
устройстве Республики
Казахстан» и учет
упраздненных сельских
населенных пунктов | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года |
 | Не
требуется |
| 5.3 | Реализовать меры по
развитию сельских
населенных пунктов,
расположенных на
приграничных территориях | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года |
 | Не
требуется |
| 5.4 | Реализовать меры по
регулированию внутренних
миграционных потоков
в рамках программы
«Нурлы кош» | Информация\*
в МСХ | МТСЗН
(созыв),
акимы
областей | 20 января
2011 года |
 | Не
требуется |
| 5.5 | Реализовать меры
социальной поддержки
специалистов
социальной сферы,
прибывших для работы в
сельские населенные
пункты | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 4 063,2 | \*\*Респуб-
ликанский
бюджет |
| 6. Обеспечение экологической безопасности сельских территорий |
| 6.1 | Провести в сельских
населенных пунктах
мониторинг производств
и технологий, опасных
для населения и
окружающей среды | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей |
 | 20 января
2011 года | Не
требуется |
| 6.2 | Реализовать
мероприятия по
благоустройству,
озеленению и
санитарной очистке
сельских территорий | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 4 609,9 | Местный
бюджет |
| 111,8 | Другие источники |
| 6.3 | Восстановить особо
аварийные
водохозяйственные
сооружения и
гидромелиоративные
системы | Информация\*
в МСХ | Акимы
областей | 20 января
2011 года | 550,0 | \*\*Респуб-
ликанский
бюджет |

**Примечание:**

\*     - информация в разрезе сельских населенных пунктов

\*\*    - предполагаемые суммы расходов будут уточнены при утверждении

        республиканского и местных бюджетов на 2010 - 2012 годы

\*\*\*   - предусмотрено в рамках Программы развития автодорожной

        отрасли Республики Казахстан на 2006 - 2012 годы,

        утвержденной постановлением Правительства Республики

        Казахстан от 9 декабря 2005 года № 1227

**Расшифровка аббревиатур:**

МСХ    - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЗ     - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МОН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МТК    - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТСЗН  - Министерство труда и социальной защиты населения

         Республики Казахстан

МЭМР   - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

         Республики Казахстан

МКИ    - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

АДСЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и

         жилищно-коммунального хозяйства

АИС    - Агентство по информатизации и связи Республики Казахстан

АЗР    - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными

         ресурсами

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан