

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2008 года № 865**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2009 года № 2052. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321

      Сноска. Постановление утратило силу постановлением Правительства РК от 11.11.2011 № 1321 (вводится в действие с 01.01.2012).

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2008 года № 865 «Об утверждении Комплексного плана по решению проблем социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2009-2011 годы» следующие изменения:  
      в заголовке и пункте 1 цифры «2011» заменить цифрами «2012»;  
      Комплексный план по решению проблем социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2009-2011 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Приложение           
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан      
от 9 декабря 2009 года № 2052

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 19 сентября 2008 года N 865

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**  
**по решению проблем социально-экономического**  
**развития города Жанаозен**  
**Мангистауской области на 2009-2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственный**  **за**  **исполнение**  **(реализацию)** | **Срок**  **исполнения**  **(реализа-**  **ции)** | **Предла-**  **гаемые**  **расходы**  **(млн.**  **тенге)** | | **Источники**  **финанси-**  **рования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| **1. Решение вопросов занятости и диверсификации экономики** | | | | | | | |
| **1. Демографическая ситуация** | | | | | | | |
| 1. | Принять меры по  совершенствованию  процедур  прибытия,  размещения и  занятости  оралманов | Постановле-  ние акимата | Аким  Мангистауской  области | Июль  2009 года | В пределах  средств  местного  бюджета | | Местный  бюджет |
| 2. | Завершить  застройку новых  микрорайонов  «Жулдыз», «Мерей» | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Январь, июль  ежегодно | Не требуются | |  |
| 3. | Проработать  вопрос реализации  пилотного проекта  в рамках  Программы  «Нұрлы көш» в  Мангистауской  области | Информация  в МЭБП | МТСЗН, МЭБП,  Аким  Мангистауской  области | Январь, июль  ежегодно | В пределах  средств,  предусмот-  ренных  Программой  «Нұрлы көш» | | Республи-  канский  бюджет |
| **2. Реализация программы занятости** | | | | | | | |
| 4. | Организовать  общественные  работы с  привлечением в  приоритетном  порядке  безработных из  числа оралманов | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Январь, июль  ежегодно | 2009 год -  31,5  2010 год -  34,4  2011 год -  37,5 | | Местный  бюджет |
| 5. | Организовать  проведение  профессиональной  подготовки и  переподготовки  безработных  женщин и  оралманов | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Январь, июль  ежегодно | 2009 год -  2,4  2010 год -  2,6  2011 год -  2,8 | | Местный  бюджет |
| 6. | Принять  дополнительные  меры по  социальной защите  граждан в сфере  занятости  населения | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Январь, июль  ежегодно | 2009 год -  24,9  2010 год -  27,1  2011 год -  29,6 | | Местный  бюджет |
| 7. | Обеспечить  создание 100  социальных  рабочих мест  (ежегодно) в  городе Жанаозен  с подписанием  соответствующего  Соглашения с  акиматом города | Информация  в МЭБП | АО «РД  «КазМунайГаз» | Январь,  ежегодно | 2009 год -  30,0  2010 год -  30,0  2011 год -  30,0 | | Средства  АО «РД  «КазМунай-  Газ» |
| 8. | Обеспечить  занятость  безработного  населения в  рамках Дорожной  карты | Информация  в МЭБП | МТСЗН, Аким  Мангистауской  области | Январь, июль  ежегодно | 2009 год -  829,3  2010 год -  276,3 | | Республи-  канский  бюджет |
| 2009 год -  145,8  2010 год -  68,8 | | Местный  бюджет |
| **3. Поддержка предпринимательской деятельности,**  **развитие малого и среднего бизнеса** | | | | | | | |
| 9. | Открыть в  государственном  коммунальном  предприятии  «Бизнес-инкубатор  города Жанаозен»  дополнительные  курсы для  начинающих  предпринимателей  по подготовке  востребованных  на рынке труда  рабочих  специальностей | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Январь, июль  ежегодно | 2009 год -  11,2  2010 год -  12,3  2011 год -  13,1 | | Местный  бюджет |
| 10. | Организовать  микрокредитование  населения через  микрокредитные  организации с  государственным  участием | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Январь, июль  ежегодно | 2009 год -  50,0  2010 год -  50,0  2011 год -  50,0 | | Местный  бюджет |
| 11. | Расширить  подсобное  хозяйство в  местности  «Тонрекшин» до  500 гектаров и  создать до 1500  новых рабочих  мест для  оралманов-сель-  хозтоваропроиз-  водителей | Акт ввода в  действие | АО «РД  «КазМунайГаз» | Декабрь  2011 года | 2009 год -  70,0  2010 год -  40,0  2011 год -  40,0 | | Средства  АО «РД  «КазМунай-  Газ» |
| 12. | Учитывать  возможности  швейной фабрики  города Жанаозен в  организации  закупок на пошив  спецодежды для  работников  предприятий  нефтегазовой  отрасли региона | Заключение  договора  на пошив  спецодежды | АО «НК  «КазМунайГаз» | Январь,  ежегодно | Не требуются | |  |
| 13. | Организовать  кредитование  субъектов малого  предприниматель-  ства города  Жанаозен через  акционерное  общество  «Фонд «Даму» | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области,  АО «Фонд  «Даму» | Январь, июль  ежегодно | Местный  бюджет:  2009 год -  300,0  2010 год -  300,0  2011 год -  300,0  Средства  Фонда:  2009 год -  300,0  2010 год -  300,0  2011 год -  300,0 | | Местный  бюджет,  средства АО  «ФРП «Даму» |
| 14. | Создание  сервисно-загото-  вительного центра  «Жанаозен» по  оказанию услуг  сельхозтоваро-  производителям  молока | Информация  в МЭБП | АО «СПК  «Каспий» | 4 квартал  2010 года | 2009 год -  88,7 | | Республи-  канский  бюджет |
| **4. Строительство промышленных предприятий и объектов**  **транспортной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 15. | Рассмотреть  возможность  организации сети  технических  центров по  оказанию  сервисных услуг  для нефтегазовых  предприятий | Информация  в МЭБП | АО «НК  «Казахстан  инжиниринг» | 1 квартал  2011 года | Согласно  инвестицион-  ных проектов | | Средства  предприятия |
| 16. | Принять комплекс  мер по открытию  новых производств  и созданию новых  рабочих мест в  городе Жанаозен | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области,  АО «НК СПК  Каспий» | Июль,  ежегодно | Не требуются | |  |
| 17. | Начать  строительство  железнодорожной  линии «Узень-  Государственная  граница с  Туркменистаном»  (с привлечением в  2010 году до 980  чел, в 2011 году  до 1600 человек  на стадии строи-  тельства, 800  человек на стадии  эксплуатации), в  том числе на  станции Узень-  железнодорожного  вокзала на 100  пассажиров, а  также благоус-  тройство и  озеленение  территории | Акт ввода в  действие | АО «НК  «Казахстан  темир жолы» | Декабрь  2011 года | В  соответствии  с ПСД | | Собственные  средства  АО «НК  «Казахстан  темир жолы» |
| **2. Решение инфраструктурных проблем** | | | | | | | |
| **1. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой**  **районы индивидуального жилищного строительства** | | | | | | | |
| 18. | Обеспечить  разработку Плана  функционального  зонирования  территории города | Решение  маслихата | Аким  Мангистауской  области | Сентябрь  2009 года | - | | В пределах  средств  местного  бюджета |
| 19. | Построить  подстанцию  ПС-110/6 кв  «Рахат» и линий  электро- передач  ВЛ-110 кв | Акт ввода в  действие | Аким  Мангистауской  области,  МЭМР | Январь  2011 года | 2009 год -  500,0  2010 год -  500,0 | | Республи-  канский  бюджет |
| 20. | Построить систему  электроснабжения  в новых  микрорайонах  «Жулдыз», «Мерей» | Акт ввода в  действие | Аким  Мангистауской  области,  МЭМР | Декабрь  2011 года | 2010 год -  450,0  2011 год -  450,0 | | Республи-  канский  бюджет |
| 21. | Построить систему  газоснабжения в  новых  микрорайонах  «Жулдыз», «Мерей» | Акт ввода в  действие | Аким  Мангистауской  области | Декабрь  2011 года | 2010 год -  200,0  2011 год -  1654,0\* | | Республи-  канский  бюджет |
| 22. | Организовать  работы по  строительству и  капитальному  ремонту городских  дорог местного  значения | Информация в  МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Декабрь  2011 года | 2009 год -  200,0  2010 год -  500,0  2011 год -  800,0 | | Местный  бюджет |
| **2. Реконструкция действующей инженерно-коммуникационной инфраструктуры** | | | | | | | |
| 23. | Провести  реконструкцию и  расширение  существующих  сетей  электроснабжения | Информация в  МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Декабрь  2011 года | 2009 год -  100,0  2010 год -  200,0  2011 год -  264,9 | | Местный  бюджет |
| 24. | Провести  реконструкцию и  расширение  существующих  сетей  газоснабжения | Информация в  МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Июль  2011 года | 2009 год -  100,0  2010 год -  200,0  2011 год -  276,3 | | Местный  бюджет |
| 25. | Провести  реконструкцию и  расширение  центральной  котельной с  переводом на  мини-ТЭЦ | Информация в  МЭБП | Аким  Мангистауской  области,  МЭМР | Январь, июль  ежегодно | 2010 год -  1500,0  2011 год -  1500,0  2012 год -  1505,0 | | Республи-  канский  бюджет |
| 26. | Провести  реконструкцию и  расширение  тепловых сетей | Информация в  МЭБП | Аким  Мангистауской  области, МЭМР | Январь, июль  ежегодно | 2009 год -  2500,0  2010 год -  2250,0  2011 год -  2000,0  2012 год -  1544,0 | | Республи-  канский  бюджет |
| **3. Строительство инфраструктуры к вахтовому поселку «Кендерли»** | | | | | | | |
| 27. | Проработать  вопросы  строительства  инфраструктуры  поселка Кендерли | Предложения  в МЭМР | Аким  Мангистауской  области | 20 июля  2009 года | Не требуются | |  |
| 28. | Построить дорогу  с песчано-  щебеночным покры-  тием от зоны  отдыха «Кендерли»  до вахтового  поселка «Кендерли» -  20 км | Акт ввода в  действие | Аким  Мангистауской  области | Июль  2011 года | 2010 год -  250,0  2011 год -  250,0 | | Местный  бюджет |
| **3. Решение экологических проблем и проблемы дефицита водоснабжения** | | | | | | | |
| **1. Улучшение экологической ситуации** | | | | | | | |
| 29. | Провести  реконструкцию и  модернизацию  существующих  канализационных  очистных  сооружений  производитель-  ностью 21 500  м3/сут | Информация в  МЭБП | Аким  Мангистауской  области,  МООС | Январь, июль  ежегодно | 2009 год -  128,7  2010 год -  400,0  2011 год -  1050,0  2012 год -  50,7 | | Республи-  канский  бюджет |
| 30. | Построить  комбинат по  утилизации,  переработке и  захоронению  твердых бытовых  отходов | Акт ввода в  действие | Аким  Мангистауской  области | Январь  2011 года | 2010 год -  250,0  2011 год -  250,0 | | Местный  бюджет |
| 31. | Провести  реконструкцию и  расширение  поливочного  водовода, включая  зеленую защитную  зону | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Июль  2011 года | 2009 год -  66,1  2010 год -  100,0  2011 год -  100,0 | | Местный  бюджет |
| 32. | Завершить  изыскательские  работы по  разработке  проекта по  ликвидации  технологического  цеха по  подготовке и  перекачке нефти  для продолжения  работ в  соответствии с  утвержденным  проектом по  рекультивации  амбара | Информация в  МЭБП | АО «НК  «КазМунайГаз» | Январь  2009 года | Согласно  инвестицион-  ных проектов | | Средства  предприятия |
| 33. | Создать зоны  защитных зеленых  насаждений на  полосах отвода  автомобильных  дорог | Информация в  МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Январь,  ежегодно | 2009 год -  3,8  2010 год -  4,1  2011 год -  5,0 | | Местный  бюджет |
| 34. | Организовать  работы по  озеленению  территории  города, созданию  скверов и парков | Информация в  МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Январь,  ежегодно | 2009 год -  95,3  2010 год -  103,8  2011 год -  114,0 | | Местный  бюджет |
| 35. | Построить  скотомогильник | Акт ввода в  действие | Аким  Мангистауской  области | Январь  2010 года | 2009 год -  7,5 | | Местный  бюджет |
| **2. Обеспечение стабильного водоснабжения** | | | | | | | |
| 36. | Провести  реконструкцию и  расширение  существующих  сетей  водоснабжения | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Декабрь  2011 года | 2009 год -  100,1  2010 год -  300,0  2011 год -  312,0 | | Местный  бюджет |
| 37. | Построить систему  водоснабжения  села Тенге города  Жанаозен | Акт ввода в  действие | МСХ, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2012 года | 2010 год -  70,0  2011 год -  100,0  2012 год -  297,3 | | Республи-  канский  бюджет |
| 38. | Построить систему  водоснабжения  микрорайона  Рахат-3 в городе  Жанаозен  1 очередь  Мангистауской  области | Акт ввода в  действие | МСХ, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2011 года | 2010 год -  50,0  2011 год -  158,6 | | Республи-  канский  бюджет |
| 39. | Построить систему  водоснабжения  микрорайона  Рахат-3 в городе  Жанаозен  2 очередь  Мангистауской  области | Акт ввода в  действие | МСХ, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2011 года | 2010 год -  50,0  2011 год -  138,7 | | Республи-  канский  бюджет |
| 40. | Сохранить на  текущем уровне  тариф АО  «КазТрансОйл» на  подачу волжской  воды для  сельхозтоваро-  производителей | Информация  в МЭБП | АО  «КазТрансОйл» | Январь,  ежегодно | 2009 год -  33,0  2010 год -  33,0  2011 год -  33,0 | | Средства  предприятия |
| 41. | Построить  водоочистное  сооружение для  подготовки  волжской воды до  питьевого  качества  мощностью до 30  тыс. куб. м в  сутки и увеличить  объемы поставки  волжской воды до  50 тыс. куб. м  в сутки | Акт ввода в  эксплуата-  цию | АО  «КазТрансОйл» | Январь  2012 года | 2010 год -  700,0  2011 год -  500,0 | | Средства  предприятия |
| **4. Развитие социальной сферы** | | | | | | | |
| **1. Подготовка рабочих кадров** | | | | | | | |
| 42. | Определить  потребность сфер  экономики региона  в специалистах с  техническим и  профессиональным  образованием | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Июль  2009 года | | В пределах  средств  местного  бюджета | Местный  бюджет |
| 43. | Обеспечить  поэтапное  внедрение в  колледжах города  системы  менеджмента  качества в  соответствии с  международными  стандартами | Информация в  МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Январь, июль  ежегодно | | В пределах  средств  местного  бюджета | Местный  бюджет |
| 44. | Расширить  перечень  специальностей и  увеличить  государственный  образовательный  заказ в колледжах,  особенно по  специальностям  нефтегазовой и  легкой  промышленности | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Июль,  ежегодно | | В пределах  средств  местного  бюджета | Местный  бюджет |
| 45. | Принять меры по  укреплению  материально-  технических баз  городских  колледжей | Информация  в МЭБП | Аким  Мангистауской  области | Июль,  ежегодно | | 2009 год -  31,0  2010 год -  35,0  2011 год -  40,0 | Местный  бюджет |
| 46. | Рассмотреть  возможности  трудоустройства  выпускников  городских  колледжей в  дочерних  зависимых  организациях  акционерного  общества «РД  «КазМунайГаз» в  пределах ежегодно  утверждаемой  квоты и с учетом  требований  трудового  законодательства  Республики  Казахстан | Информация в  МЭБП | АО «РД  «КазМунайГаз»,  аким  Мангистауской  области | 1 квартал  2009 года | | Не требуются |  |
| 47. | Изучить вопрос  трудоустройства  учащихся  колледжей города  Жанаозен на  предприятиях  нефтегазовой  отрасли  Атырауской  области для  работы вахтовым  методом с их  переподготовкой в  учебном центре  производственного  филиала  «Озенмунайгаз» АО  «РД «КазМунайГаз» | Информация в  МЭБП | АО «НК  «КазМунай-  Газ», МОН | 1 квартал  2009 года | | Не требуются |  |
| 48. | Обеспечить  прохождение  производственной  и преддипломной  практики учащихся  колледжа нефти и  газа имени О.  Турмаганбетова и  политехнического  колледжа в  производственном  филиале  «Озенмунайгаз» АО  «РД «КазМунайГаз»  по профильным  специальностям  согласно договору  о сотрудничестве | Информация в  МЭБП | АО «РД  «КазМунайГаз» | Июль,  ежегодно | | В рамках  социальных  обязательств  по контракту  на перепод-  готовку и  обучение  местных  кадров | Средства  предприятия |
| 49. | Рассмотреть  вопрос внесения  изменений и  дополнений в  контракты на  недропользование  в рамках  обязательств  недропользователей  по подготовке  казахстанских  специалистов,  предусматривающие  обязательства по  укреплению  материально-  технической базы  высших и средних  профессиональных  учебных заведений | Информация  в МЭБП | МЭМР | 2 квартал  2009 года | | Не требуются |  |
| 50. | Обеспечить  строительство  типового здания  колледжа нефти и  газа имени  О. Турмагамбетова  на 960 мест | Информация  в МЭБП | МОН, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2012 года | | 2012 год -  200,0 | Республи-  канский  бюджет |
| **2. Развитие системы дошкольного обучения и среднего общего образования** | | | | | | | |
| 51. | Построить среднюю  школу на 624  ученических мест  в новом  микрорайоне  «Бостандык»  (Арай-3) | Акт ввода в  действие | МОН, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2012 года | | 2012 год -  661,8 | Республи-  канский  бюджет |
| 52. | Построить среднюю  школу на 1200  мест в новом  микрорайоне  «Жулдыз»  (Рахат-3) | Акт ввода в  действие | МОН, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2011 года | | 2009 год -  250,0  2010 год -  779,3  2011 год -  749,8 | Республи-  канский  бюджет |
| 53. | Построить детский  сад на 280 мест в  новом микрорайоне  «Аксу» (Рахат-2) | Акт ввода в  действие | МОН, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2010 года | | 2009 год -  100,0  2010 год -  273,7 | Республи-  канский  бюджет |
| 54. | Построить  специализирован-  ный комплекс на  280 мест для  умственно-  отсталых детей | Акт ввода в  действие | МОН, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2010 года | | 2009 год -  100,0  2010 год -  285,4 | Республи-  канский  бюджет |
| 55. | Построить детский  сад на 320 мест в  новом микрорайоне  «Жулдыз»  (Рахат-3) | Акт ввода в  действие | МОН, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2012 года | | 2011 год -  239,4  2012 год -  270,6 | Республи-  канский  бюджет |
| 56. | Проработать  вопрос  строительства  детского сада на  320 мест в новом  микрорайоне  «Бостандык»  (Арай-3) | Информация  в МЭБП | МОН, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2012 года | | 2012 год -  424,0\* | Республи-  канский  бюджет |
| 57. | Построить детский  сад санаторного  типа для  тубвиражных детей  на 280 мест в  микрорайоне  «Шугыла» | Акт ввода в  действие | МОН, аким  Мангистауской  области | Январь  2011 года | | 2009 год -  100,0  2010 год -  285,4 | Республи-  канский  бюджет |
| 58. | Строительство  детского сада на  280 мест в селе  Тенге | Акт ввода в  действие | МОН, аким  Мангистауской  области | 4 квартал  2010 года | | 2009 год -  210,7 | Республи-  канский  бюджет |
| **3. Развитие системы здравоохранения** | | | | | | | |
| 59. | Построить  противотуберку-  лезную больницу  на 100 коек | Акт ввода в  действие | МЗ, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2010 года | 2009 год -  200,0  2010 год -  1000,0 | | Республи-  канский  бюджет |
| 60. | Построить  родильный дом на  100 коек | Акт ввода в  действие | МЗ, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2011 года | 2009 год -  200,0  2010 год -  1000,0  2011 год -  1100,0 | | Республи-  канский  бюджет |
| 61. | Обеспечить  строительство  объектов  лечебно-оздоро-  вительного  профиля в рамках  развития зоны  отдыха «Кендерли»  с участием АО «НК  «КазМунайГаз» | Акт ввода в  действие | АО «НК  «КазМунайГаз» | Январь  2011 года | В пределах  средств  сметной  документации | | Средства  предприятия |
| 62. | Проработать  вопрос  строительства  здания  терапевтического  корпуса | Информация  в МЭБП | МЗ, аким  Мангистауской  области | Январь, июль  2012 года | 2012 год -  395,5\* | | Республи-  канский  бюджет |
| 63. | Проработать  вопрос  строительства  городской  поликлиники на  250 посещений в  смену в  микрорайоне  «Рахат» | Информация  в МЭБП | МЗ, аким  Мангистауской  области | Январь, июль  2012 года | 2012 год -  470,0\* | | Республи-  канский  бюджет |
| 64. | Проработать  вопрос  строительства  врачебной  амбулатории в  селе Тенге | Информация  в МЭБП | МЗ, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2012 года | 2012 год -  82,0\* | | Республи-  канский  бюджет |
| 65. | Проработать  вопрос  строительства  врачебной  амбулатории в  селе Кызылсай | Информация  в МЭБП | МЗ, аким  Мангистауской  области | Декабрь  2012 года | 2012 год -  82,0\* | | Республи-  канский  бюджет |
| **4. Развитие сферы жилищного строительства** | | | | | | | |
| 66. | Построить два  200-квартирных  жилых дома для  работников  бюджетных  организаций и  молодых семей | Акт  государст-  венной  комиссии | АДСиЖКХ,  аким  Мангистауской  области, МЭБП | Декабрь  2011 года | 2009 год -  700,0  2010 год -  500,0  2011 год -  792,3 | | Республи-  канский  бюджет |
| 67. | Обеспечить  финансирование  строительства  200-квартирного  коммунального  жилого дома в  городе Жанаозен с  предоставлением  10 процентов  жилья для остро  нуждающихся  работников  производственного  филиала  «Озенмунайгаз» АО  «РД «КазМунайГаз» | Акт  государст-  венной  комиссии | АО «РД  «КазМунайГаз» | Январь  2011 года | 2009 год -  500,0  2010 год -  800,0 | | Средства  предприятия |
| **5. Развитие сферы культуры и досуга** | | | | | | | |
| 68. | Проработать  вопрос  строительства  домов культуры на  300 мест в селах  Тенге, Кызылсай  города Жанаозен | Информация  в МЭБП | МКИ, аким  Мангистауской  области | Январь, июль  2012 года | 2012 год -  170,6\* | | Республи-  канский  бюджет |
| **6. Развитие системы охраны общественного порядка** | | | | | | | |
| 69. | Проработать  вопрос создания  Центра  оперативного  управления с  оснащением  необходимым  оборудованием | Информация  в МЭБП | МВД, аким  Мангистауской  области | Январь, июль  ежегодно | 2010 год -  196,0\*  2011 год -  570,0\* | | Местный  бюджет |
|  | Потребность в  бюджетных  ресурсах: |  |  |  |  | |  |
|  | Республиканский  бюджет |  |  |  | 2009 год -  5 907,4  2010 год -  9 870,1  2011 год -  9 932,8  2012 год -  6 153,5 | |  |
|  | Итого: |  |  |  | 31 863,8 | |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2009 год -  1 269,6  2010 год -  2 634,1  2011 год -  3 415,2 | |  |
|  | Итого: |  |  |  | 7 318,9 | |  |
|  | Иные источники |  |  |  | 2009 год -  933,0  2010 год -  1 903,0  2011 год -  903,0 | |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3 739,0 | |  |
|  | Всего: |  |  |  | 2009 год -  8 110,0  2010 год -  14 407,2  2011 год -  14 251,0  2012 год -  6 153,5 | |  |
|  | Итого: |  |  |  | 42 921,7 | |  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан  
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МВД - Министерство внутренних дел  
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан  
АО «НК «КазМунайГаз» - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»  
АО «РД «КазМунайГаз» - акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  
АО «Фонд «Даму» - акционерное общество «Фонд развития предпринимательста «Даму»  
АО «НК «Казахстан инжиниринг» - акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»  
АО «КазТрансОйл» - акционерное общество «КазТрансОйл»  
АО «НК «СПК «Каспий» - акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий»  
АО «НК «Казахстан Teмip Жолы» - акционерное общество «Национальная компания «Казахстан Teмip Жолы»

    \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств  
      республиканского бюджета на 2010-2012 годы, будут уточняться  
      в соответствии с Законом Республики Казахстан «О  
      республиканском бюджете»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан