

**Об утверждении Плана мероприятий на 2009 - 2010 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003 - 2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 2240

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 1019 «О Государственной программе развития города Алматы на 2003-2010 годы» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009 - 2010 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003 - 2010 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию Плана и представлять акиму города Алматы информацию о ходе его выполнения два раза в год, к 20 января и 20 июля по итогам полугодия.

      3. Акиму города Алматы два раза в год, до 1 февраля и 1 августа по итогам полугодия представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 декабря 2009 года № 2240

 **План мероприятий по реализации государственной**
**программы развития города Алматы на 2009-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Наименование**
**мероприятия** | **Форма**
**завершения** | **Ответст-**
**венные за**
**исполне-**
**ние** | **Сроки**
**испол-**
**нения** | **Предполага-**
**емые расходы**
**(млн. тенге)** | **Источник**
**финанси-**
**рования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Социальная сфера** |
| **1.1. Демографическое развитие** |
| 1.1.1. | Завершить застройку
поселка оралманов
«Байбесик» | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 100,0 | Собствен-
ные
средства
застрой-
щиков |
| 2010
год | 100,0 |
| **1.2. Уровень жизни** |
| 1.2.1. | Продолжить
строительства
дома-интерната для
инвалидов и
психохроников | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 52,8 | Местный
бюджет |
| 1.2.2. | Обеспечить
разработку
проектно-сметной
документации на
строительство
спортивного
комплекса для
инвалидов | Проектно-
сметная
документация | Аким
города
Алматы | IV квартал
2009 года | 2009
год | 12,0 | Местный
бюджет |
| **1.3. Здравоохранение** |
| 1.3.1. | Обеспечить
строительство 6-и
объектов
здравоохранения | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 1606,0 | Местный
бюджет |
| 5306,7 | Республи-
канский
бюджет |
| 2010
год | 14620,7 |
| в том числе: |
 |
 |
 |
| строительство
городской
многопрофильной
детской больницы на
200 коек в городе
Алматы |
 | 2009
год | 804,7 |
| 2010
год | 2895,1 |
| строительство
городской
многопрофильной
больницы на 300
коек в городе
Алматы |
 | 2009
год | 1250,0 |
| 2010
год | 4270,1 |
| строительство
городского
перинатального
центра на 150 коек
в городе Алматы |
 | 2009
год | 952,0 |
| 2010
год | 2964,7 |
| строительство
межрайонного
противотуберкулез-
ного диспансера на
260 коек в городе
Алматы |
 | 2009
год | 800,0 |
| 2010
год | 1937,9 |
| строительство
больницы скорой
неотложной помощи
на 350 коек в
городе Алматы |
 | 2009
год | 1606,0 | Местный
бюджет |
| 1500,0 | Республи-
канский
бюджет |
| 2010
год | 2234,2 |
| строительство
городской
поликлиники на 500
посвящений в
Бостандыкском
районе города
Алматы |
 | 2010
год | 318,7 |
| **1.4. Образование** |
| 1.4.1. | Разработать план
мероприятий по
обеспечению
развития
технического и
профессионального
образования в
городе Алматы | План
мероприятий | Аким
города
Алматы | IV квартал
2009 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 1.4.2. | Осуществить
строительство 3-х
общеобразовательных
школ | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV квартал
2009 года | 2009
год | 3047,2 | Республи-
канский
бюджет
  |
| в том числе: |
 |
 |
 |
| строительство
средней школы на
1200 мест в
микрорайоне
«Айгерим» города
Алматы |
 | 2009
год | 1315,0 |
| строительство
средней школы на
1200 мест в
микрорайоне «Улжан»
города Алматы |
 | 2009
год | 593,0 |
| строительство
средней школы на
1200 мест в районе
Пятилетка Турксиба
города Алматы |
 | 2009
год | 1139,2 |
| 1.4.3. | Обеспечить
строительство
пристройки к
городской
общеобразовательной
школе № 142 в
микрорайоне Жулдуз
на 288 мест | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | II квартал
2010 года | 2009
год | 252,4 | Местный
бюджет |
| 1.4.4. | Обеспечить
строительство
профессионально-
технической школы
на 720 мест в
микрорайоне Военный
городок | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | II квартал
2010 года | 2009
год | 36,5 | Местный
бюджет |
| 1.4.5 | Осуществить
строительство
детского сада на
320 мест в
микрорайоне Улжан | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | II квартал
2010 года | 2009
год | 582,7 | Местный
бюджет |
| 1.4.6. | Проводить работу по
выводу арендаторов
из зданий детских
дошкольных
учреждений | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| **1.5. Культура и спорт** |
| 1.5.1. | Проводить улучше-
ние технического
оснащения город-
ских библиотек | Отчет в Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 29,7 | Местный
бюджет |
| 2010
год | 46,6 |
| 1.5.2. | Проводить активную
работу с
национальными
культурными
центрами по
поддержке
национальных
традиций и культуры
народов Казахстана | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 1.5.3. | Разработать план
мероприятий
«Культурное
наследие города
Алматы» | План
мероприятий | Аким
города
Алматы | IV квартал
2009 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 1.5.4. | Продолжить работу
по созданию
археологического
парка «Боролдайские
сакские курганы» | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал
2009 года | 2009
год | 163,9 | Местный
бюджет |
| 1.5.5. | Осуществить
строительство 2-х
физкультурных
комплексов | Акт рабочей
комиссии
ввода в
эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 44,4 | Местный
бюджет |
|
 |
| в том числе: |
| 36,4 |
| строительство
типового
физкультурного
комплекса в
Медеуском районе |
| 8,0 |
| строительство
универсального
спортивного зала из
металлоконструкций
на территории
специальной школы
Высшего спортивного
мастерства в
микрорайоне Аксай |
| **2.1. Промышленность** |
| 2.1.1. | Подготовить
предложения по
финансированию и
поддержке
субъектов,
задействованных в
индустриально-
инновационном
развитии города | Предложения в
МИТ РК | Аким
города
Алматы | IV квартал
2009 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 2.1.2. | Разработать План
мероприятий на 2010
год по развитию
Продовольственного
пояса вокруг Алматы | План
мероприятий | Акимы
города
Алматы и
Алматин-
ской
области | IV квартал
2009 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 2.1.3. | Оказывать
практическую
поддержку
сельхозпроизводи-
телям в рамках
развития
продовольственного
пояса вокруг города
Алматы | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Акимы
города
Алматы и
Алматин-
ской
области | IV
квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 2.1.4. | Подготовить
предложения по
выносу отдельных
промышленных
предприятий за
пределы города
Алматы в рамках
Проекта
градостроительного
планирования
развития территории
пригородной зоны
города Алматы | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан | Акимы
города
Алматы и
Алматин-
ской
области | II квартал
2010 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| **2.2. Энергетический комплекс** |
| 2.2.1. | Осуществить
строительство
энергетических
подстанций с
линиями
электропередач
«Кенсай», «Отрар»,
«Алатау»,
«Топливная»,
«Ерменсай»,
«Шымбулак»,
«Медеу», «КазГУ»,
«Новая» в рамках
подготовки к
проведению Зимних
Азиатских игр 2011
года и запуска
метро | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | АО «ФНБ
«Самрук-
Казына»,
МЭБП, аким
города
Алматы | IV
квартал,
2010 года | 2009
год | 16810,0 | Республи-
канский
бюджет за
счет
увеличения
уставного
фонда АО
«ФНБ
«Самрук-
Казына» |
| 2010
год | 23317,5 | Заемные
средства |
| 2.2.2. | Обеспечить
строительство
соединительной
тепломагистрали
ТЭЦ-2 - ТЭЦ-1 с
реконструкцией
насосной станции | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 5000,0 | Республи-
канский
бюджет |
| 2010
год | 6710,9 |
| 2.2.3. | Обеспечить
реконструкцию
магистральных и
распределительных
тепловых сетей | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 59,2 | Местный
бюджет |
| 5000,0 | Республи-
канский
бюджет |
| 2010
год | 5000,0 |
| 2.2.4. | Реконструкция ТЭЦ-1
для приема тепла от
ТЭЦ-2 | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 700,0 | Республи-
канский
бюджет |
| 2010
год | 2468,0 |
| 2.2.5. | Обеспечить
строительство сетей
электроснабжения в
присоединенных к
городу поселках | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 610,4 | Местный
бюджет |
| 2010
год | 602,0 |
| **2.3. Наука и инновационная деятельность** |
| 2.3.1. | Обеспечить
эффективное
продвижение и
реализацию
приоритетных
инвестиционных
проектов города
Алматы, в том числе
по Программе «30
корпоративных
лидеров Казахстана» | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 2.3.2. | Обеспечить
мониторинг и
постоянное
обновление базы
данных инновацион-
ных проектов | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 2.3.3. | Организовать на
базе городского
технологического
парка работу
Международного
центра трансферта
технологий | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| **3. Малый и средний бизнес** |
| 3.1. | Разработать План
мероприятий
развития малого
предпринимательства
города Алматы | План
мероприятий | Аким
города
Алматы | IV квартал
2009 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 3.2. | Обеспечить
эффективную работу
Делового совета
города Алматы, как
совещательного
органа по снижению
административных
барьеров для малого
и среднего бизнеса | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 3.3. | Обеспечить
организацию
конкурсов «Лучший
социально-
ответственный
предприниматель» | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| **4. Туризм** |
| 4.1. | Разработать План
мероприятий по
развитию туризма
Алматинского
региона | План
мероприятий | Аким
города
Алматы и
Алматин-
ской
области | III
квартал
2010 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 4.2. | Оказывать поддержку
региональным
производителям
туристских услуг
для развития
перспективных видов
туризма города
Алматы:
культурно-
познавательного,
экологического,
делового и
горнолыжного | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 4.3. | Проводить активную
рекламно-информаци-
онную работу,
направленную на
формирование
туристского имиджа
города Алматы и
продвижение
отечественного
туристского
продукта на
международный рынок | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 19,5 | Местный
бюджет |
| 2010
год | 19,5 |
| **5. Градостроительство и жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **5.1. Градостроительство и благоустройство города** |
| 5.1.1.   | Разработать
градостроительные
мероприятия в
соответствии с
Комплексным
проектом
градостроительного
планирования
развития территории
пригородной зоны | План
градострои-
тельных
мероприятий | Акимы
города
Алматы и
Алматин-
ской
области | IV квартал
2009 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 5.1.2. | Разработать проекты
детальных
планировок районов
города Алматы | Разработанные
проекты | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | 2010
год | 473,0 | Местный
бюджет |
| 5.1.3. | Обеспечить
эффективную работу
по ведению
государственного
градостроительного
кадастра | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 5.1.4. | Обеспечить пробивку
ряда улиц в
Алатауском районе
города | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV квартал
2009 года | 2009
год | 680,9 | Местный
бюджет |
| 5.1.5. | Осуществить
строительство
дороги «Восточная
Объездная
Алматинская
Автодорога» | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 10478,8 | Республи-
канский
бюджет |
| 2010
год | 14800,0 |
| 5.1.6. | Осуществить
строительство 2-х
транспортных
развязок в городе
Алматы | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV квартал
2009 года | 2009
год | 12763,0 | Республи-
канский
бюджет |
| в том числе: |
 |
 |
| строительство
транспортной
развязки на
пересечении улиц
Аль-Фараби-Жарокова | 2009
год | 8308,0 |
| строительство
транспортной
развязки на
пересечении улиц
Саина-Толе би | 2009
год | 4455,0 |
| 5.1.7. | Обеспечить
реконструкцию
отдельных участков
реки «Есентай» | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 500,0 | Местный
бюджет |
| 2010
год | 807,1 |
| **5.2. Среда обитания** |
| 5.2.1. | Подготовить
предложения по
реконструкции
сейсмоопасного
жилого фонда | Предложения в
Правительство | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 5.2.2. | Обеспечить
сейсмоусиление
объектов
образования | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2010
год | 318,6 | Республи-
канский
бюджет |
|
 | в том числе: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| сейсмоусиление
средней школы №120 |
 | 39,9 |
| сейсмоусиление с
восстановительными
работами средней
школы № 112 |
 | 278,7 |
| 5.2.3. | Обеспечить
сейсмоусиление
объектов
здравоохранения | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 1682,0 | Республи-
канский
бюджет
  |
| 2010
год | 1092,5 |
| в том числе: |
 |
 |
 |
| сейсмоусиление
зданий павильонов
№ 1, 3, 5, 6, 10
ГККП городской
клинической
больницы № 7 в
микрорайоне
Калкаман города
Алматы |
 | 2009
год | 1313,1 |
| 2010
год | 616,1 |
| сейсмоусиление с
ремонтно-восстано-
вительными работами
корпуса № 2
городской
клинической
больницы № 5 в
городе Алматы |
 | 2009
год | 103,2 |
| сейсмоусиление с
ремонтно-восстано-
вительными работами
корпуса № 3
городской
клинической
больницы № 1 в
городе Алматы |
 | 2009
год | 265,7 |
| сейсмоусиление
городской
поликлиники № 3
города Алматы |
 | 2010
год | 366,0 |
| сейсмоусиление
детской городской
клинической
больницы № 1-блок
2Б города Алматы |
 | 2010
год | 110,4 |
 |
| **5.3. Развитие жилого фонда** |
| 5.3.1. | Обеспечить
строительство и
покупку жилья для
социально-защищае-
мых слоев населения | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 334,8 | Местный
бюджет |
| 2010
год | 500,0 |
| 5.3.2. | Обеспечить
постоянный
мониторинг
жилищного
строительства в
городе Алматы | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| **5.4. Газоснабжение** |
| 5.4.1. | Подготовить
предложения и
обоснования по
выносу
газораспределитель-
ной станции № 2 за
пределы города
Алматы в рамках
строительства
комплекса
газопроводной сети
«Алматы-Байсерке-
Талгар» | Предложения и
обоснования в
Правительство
Республики
Казахстан | Акимы
города
Алматы и
Алматин-
ской
области,
АО «ФНБ
«Самрук-
Казына» | IV квартал
2009 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 5.4.2. | Обеспечить развитие
сетей газоснабжения
в присоединенных к
городу территориях
и районах
индивидуальной
жилищной застройки | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 400,0 | Местный
бюджет |
| 2010
год | 400,0 |
| **5.5. Водоснабжение и водоотведение** |
| 5.5.1. | Обеспечить
аварийно-восстано-
вительный ремонт
водопроводных и
канализационных
сетей города Алматы | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 583,5 | Местный
бюджет |
| 2010
год | 600,0 |
| 5.5.2. | Осуществить ремонт
арычной сети по
улицам города
Алматы | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | 2010
год | 332,2 | Местный
бюджет |
| **6.1. Транспорт** |
| 6.1.1. | Обеспечить
строительство
метрополитена в
городе Алматы | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 12697,0 | Республи-
канский
бюджет |
| 14000,0 | резерв из
республи-
канского
бюджета |
| 2010
год | 19650,2 | Республи\_
канский
бюджет |
| 6.1.2. | Обеспечить развитие
альтернативных
видов городского
пассажирского
транспорта
(доработка проекта) | Проект | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 6.1.3. | Организовать работу
по созданию в
городе одного
государственного
автобусного парка | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | 2010
год | 3072,0 | Инвесторы |
| 6.1.4. | Построить 4
автомобильных
паркинга на
территории города | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | 2010
год | 8000,0 | Заемные
средства |
| **6.2. Связь** |
| 6.2.1. | Обеспечить
телефонной связью
присоединенные к
городу территории  | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | 2009
год | 1000,0 | Средства
хозяйству-
ющих
субъектов |
| 2010
год | 1000,0 |
| **7. Инвестиционный климат** |
| **7.1. Инвестиционная деятельность** |
| 7.1.1. | Обеспечить
привлечение
внебюджетных
средств на
реализацию
приоритетных для
города
инвестиционных
проектов | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы,
АО «СПК
«Жетісу»,
АО «Центр
развития
города
Алматы» | IV
квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| **7.2. Финансовые инструменты и технологии** |
| 7.2.1. | Обеспечить выпуск
ценных бумаг
местным
исполнительным
органом в рамках
заимствования
местного
исполнительного
органа с целью
реализации
приоритетных
инвестиционных
проектов | Реализованные
проекты | Аким
города
Алматы, АО
«Центр
развития
города
Алматы» | II квартал
2010 года |
 |
 | В рамках
лимита
заимство-
вания
местного
исполни-
тельного
органа |
| 7.2.2. | Разработать
механизм
использования
государственных
активов для
привлечения
дополнительных
инвестиций в
городские проекты | Предложение
местного
исполнитель-
ного органа
маслихату | Аким
города
Алматы | II квартал
2010 года | Не
требу-
ется |
 |
 |
| **8. Торговля** |
| 8.1. | Обеспечить развитие
сети супермаркетов
и магазинов оптовой
торговли с целью
улучшения торгового
обслуживания
населения и
снижения цен на
продукты питания и
другие товары
первой
необходимости | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | 2009
год | 3000,0 | Средства
хозяйству-
ющих
субъектов |
| 2010
год | 1500,0 |
| 8.2. | Проводить ярмарки
продажи
сельскохозяйствен-
ной продукции и
создавать
муниципальные ряды
на рынках города с
целью продажи
продукции по
сниженным ценам | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| **9. Налоги и бюджет** |
| 9.1. | Проводить
эффективную работу
по легализации
доходов малого и
среднего бизнеса и
расширению
налогооблагаемой
базы | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 9.2. | Расширять практику
предоставления
хозяйствующими
субъектами
налоговой
отчетности в
электронном виде | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 9.3. | Обеспечить
открытость и
прозрачность
бюджетного
финансирования
через опубликование
в СМИ финансовых
отчетов и
информации на
Веб-сайте о
движении финансовых
ресурсов | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| **10. Управление государственными активами** |
| 10.1. | Проводить
классификацию
объектов
коммунальной
собственности с
учетом текущих и
перспективных
возможностей с
целью повышения
роли государствен-
ных активов в
стабилизации и
последующем
обеспечении
посткризисного
развития | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| 10.2. | Проводить
мониторинг и
оптимизацию
административных
расходов
коммунальных
государственных
предприятий и
акционерных
обществ, у которых
пакеты акций
находятся в
коммунальной
собственности | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV
квартал,
2009-2010
годы | Не
требу-
ется |
 |
 |
| **11. Охрана окружающей среды** |
| 11.1. | Осуществить
строительство
биогазовых
установок по
утилизации
биологически
разлагаемых отходов | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | 2010
год | 60,0 | Местный
бюджет |
| 11.2. | Продолжить работу
по реализации
комплекса
мероприятий по
снижению выбросов
вредных веществ в
атмосферу и
загрязнению
окружающей среды,
контролю
токсичности
выхлопных газов
автотранспорта | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | 2010
год |
 |
 |
| 11.3. | Проработать
дополнительные
возможности по
природоохранитель-
ным мерам с учетом
рассмотрения
использования
электроэнергии,
газа при отоплении
зданий и сооружений
города Алматы | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан | Аким
города
Алматы | IV квартал
2010 года | 2010
год |
 |
 |
| 11.4 | Обеспечить
строительство
дендропарка | Акт рабочей
комиссии ввода
в эксплуатацию | Аким
города
Алматы | IV квартал
2009-2010
годы | 2009
год | 528,5 | Местный
бюджет |
| 2010
год | 600,0 | Местный
бюджет |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
 | 2009 | 2010 |
 |
| ИТОГО | 98081,9 | 106090,7 | 204172,6 |
| в т.ч. Рб | 87484,7 | 64660,9 | 152145,6 |
| Мб | 6497,2 | 4440,4 | 10937,6 |
| Др.ист. | 4100,0 | 36989,5 | 41089,5 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МИТ                               - Министерство индустрии и

                                    торговли Республики Казахстан

МЭБП                              - Министерство экономики и

                                    бюджетного планирования

                                    Республики Казахстан

АО «ФНБ «Самрук-Казына»           - акционерное общество «Фонд

                                    национального благосостояния

                                    «Самрук-Казына»

АО «СПК «Жетісу»                  - акционерное общество

                                    «Национальная компания

                                    «Социально-предпринимательская

                                    корпорация «Жетісу»

АО «Центр развития города Алматы» - акционерное общество

                                    «Центр развития города Алматы»

ГККП                              - Государственное коммунальное

                                    казенное предприятие

ТЭЦ                               - теплоэнергетический центр

СМИ                               - средства массовой информации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан