

**Об утверждении Плана мероприятий на 2009 - 2010 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003 - 2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 2240

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 1019 «О Государственной программе развития города Алматы на 2003-2010 годы» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009 - 2010 годы по реализации Государственной программы развития города Алматы на 2003 - 2010 годы (далее - План).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию Плана и представлять акиму города Алматы информацию о ходе его выполнения два раза в год, к 20 января и 20 июля по итогам полугодия.  
      3. Акиму города Алматы два раза в год, до 1 февраля и 1 августа по итогам полугодия представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.  
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 29 декабря 2009 года № 2240

**План мероприятий по реализации государственной**  
**программы развития города Алматы на 2009-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответст-**  **венные за**  **исполне-**  **ние** | | **Сроки**  **испол-**  **нения** | **Предполага-**  **емые расходы**  **(млн. тенге)** | | **Источник**  **финанси-**  **рования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | | **7** |
| **1. Социальная сфера** | | | | | | | | |
| **1.1. Демографическое развитие** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Завершить застройку  поселка оралманов  «Байбесик» | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 100,0 | Собствен-  ные  средства  застрой-  щиков |
| 2010  год | 100,0 |
| **1.2. Уровень жизни** | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Продолжить  строительства  дома-интерната для  инвалидов и  психохроников | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 52,8 | Местный  бюджет |
| 1.2.2. | Обеспечить  разработку  проектно-сметной  документации на  строительство  спортивного  комплекса для  инвалидов | Проектно-  сметная  документация | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2009 года | 2009  год | 12,0 | Местный  бюджет |
| **1.3. Здравоохранение** | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Обеспечить  строительство 6-и  объектов  здравоохранения | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 1606,0 | Местный  бюджет |
| 5306,7 | Республи-  канский  бюджет |
| 2010  год | 14620,7 |
| в том числе: |  | | | |  |  |
| строительство  городской  многопрофильной  детской больницы на  200 коек в городе  Алматы |  | | | | 2009  год | 804,7 |
| 2010  год | 2895,1 |
| строительство  городской  многопрофильной  больницы на 300  коек в городе  Алматы |  | | | | 2009  год | 1250,0 |
| 2010  год | 4270,1 |
| строительство  городского  перинатального  центра на 150 коек  в городе Алматы |  | | | | 2009  год | 952,0 |
| 2010  год | 2964,7 |
| строительство  межрайонного  противотуберкулез-  ного диспансера на  260 коек в городе  Алматы |  | | | | 2009  год | 800,0 |
| 2010  год | 1937,9 |
| строительство  больницы скорой  неотложной помощи  на 350 коек в  городе Алматы |  | | | | 2009  год | 1606,0 | Местный  бюджет |
| 1500,0 | Республи-  канский  бюджет |
| 2010  год | 2234,2 |
| строительство  городской  поликлиники на 500  посвящений в  Бостандыкском  районе города  Алматы |  | | | | 2010  год | 318,7 |
| **1.4. Образование** | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Разработать план  мероприятий по  обеспечению  развития  технического и  профессионального  образования в  городе Алматы | План  мероприятий | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2009 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 1.4.2. | Осуществить  строительство 3-х  общеобразовательных  школ | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2009 года | 2009  год | 3047,2 | Республи-  канский  бюджет |
| в том числе: |  | | | |  |  |
| строительство  средней школы на  1200 мест в  микрорайоне  «Айгерим» города  Алматы |  | | | | 2009  год | 1315,0 |
| строительство  средней школы на  1200 мест в  микрорайоне «Улжан»  города Алматы |  | | | | 2009  год | 593,0 |
| строительство  средней школы на  1200 мест в районе  Пятилетка Турксиба  города Алматы |  | | | | 2009  год | 1139,2 |
| 1.4.3. | Обеспечить  строительство  пристройки к  городской  общеобразовательной  школе № 142 в  микрорайоне Жулдуз  на 288 мест | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | | Аким  города  Алматы | II квартал  2010 года | 2009  год | 252,4 | Местный  бюджет |
| 1.4.4. | Обеспечить  строительство  профессионально-  технической школы  на 720 мест в  микрорайоне Военный  городок | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | | Аким  города  Алматы | II квартал  2010 года | 2009  год | 36,5 | Местный  бюджет |
| 1.4.5 | Осуществить  строительство  детского сада на  320 мест в  микрорайоне Улжан | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | | Аким  города  Алматы | II квартал  2010 года | 2009  год | 582,7 | Местный  бюджет |
| 1.4.6. | Проводить работу по  выводу арендаторов  из зданий детских  дошкольных  учреждений | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | | Аким  города  Алматы | IV квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| **1.5. Культура и спорт** | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Проводить улучше-  ние технического  оснащения город-  ских библиотек | Отчет в Правительство  Республики  Казахстан | | Аким  города  Алматы | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 29,7 | Местный  бюджет |
| 2010  год | 46,6 |
| 1.5.2. | Проводить активную  работу с  национальными  культурными  центрами по  поддержке  национальных  традиций и культуры  народов Казахстана | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | | Аким  города  Алматы | IV квартал  2010 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 1.5.3. | Разработать план  мероприятий  «Культурное  наследие города  Алматы» | План  мероприятий | | Аким  города  Алматы | IV квартал  2009 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 1.5.4. | Продолжить работу  по созданию  археологического  парка «Боролдайские  сакские курганы» | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | | Аким  города  Алматы | IV квартал  2009 года | 2009  год | 163,9 | Местный  бюджет |
| 1.5.5. | Осуществить  строительство 2-х  физкультурных  комплексов | Акт рабочей  комиссии  ввода в  эксплуатацию | | Аким  города  Алматы | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 44,4 | Местный  бюджет |
|  |
| в том числе: |
| 36,4 |
| строительство  типового  физкультурного  комплекса в  Медеуском районе |
| 8,0 |
| строительство  универсального  спортивного зала из  металлоконструкций  на территории  специальной школы  Высшего спортивного  мастерства в  микрорайоне Аксай |
| **2.1. Промышленность** | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Подготовить  предложения по  финансированию и  поддержке  субъектов,  задействованных в  индустриально-  инновационном  развитии города | Предложения в  МИТ РК | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2009 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 2.1.2. | Разработать План  мероприятий на 2010  год по развитию  Продовольственного  пояса вокруг Алматы | План  мероприятий | Акимы  города  Алматы и  Алматин-  ской  области | | IV квартал  2009 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 2.1.3. | Оказывать  практическую  поддержку  сельхозпроизводи-  телям в рамках  развития  продовольственного  пояса вокруг города  Алматы | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Акимы  города  Алматы и  Алматин-  ской  области | | IV  квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| 2.1.4. | Подготовить  предложения по  выносу отдельных  промышленных  предприятий за  пределы города  Алматы в рамках  Проекта  градостроительного  планирования  развития территории  пригородной зоны  города Алматы | Предложения в  Правительство  Республики  Казахстан | Акимы  города  Алматы и  Алматин-  ской  области | | II квартал  2010 года | Не  требу-  ется |  |  |
| **2.2. Энергетический комплекс** | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Осуществить  строительство  энергетических  подстанций с  линиями  электропередач  «Кенсай», «Отрар»,  «Алатау»,  «Топливная»,  «Ерменсай»,  «Шымбулак»,  «Медеу», «КазГУ»,  «Новая» в рамках  подготовки к  проведению Зимних  Азиатских игр 2011  года и запуска  метро | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»,  МЭБП, аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2010 года | 2009  год | 16810,0 | Республи-  канский  бюджет за  счет  увеличения  уставного  фонда АО  «ФНБ  «Самрук-  Казына» |
| 2010  год | 23317,5 | Заемные  средства |
| 2.2.2. | Обеспечить  строительство  соединительной  тепломагистрали  ТЭЦ-2 - ТЭЦ-1 с  реконструкцией  насосной станции | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 5000,0 | Республи-  канский  бюджет |
| 2010  год | 6710,9 |
| 2.2.3. | Обеспечить  реконструкцию  магистральных и  распределительных  тепловых сетей | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 59,2 | Местный  бюджет |
| 5000,0 | Республи-  канский  бюджет |
| 2010  год | 5000,0 |
| 2.2.4. | Реконструкция ТЭЦ-1  для приема тепла от  ТЭЦ-2 | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 700,0 | Республи-  канский  бюджет |
| 2010  год | 2468,0 |
| 2.2.5. | Обеспечить  строительство сетей  электроснабжения в  присоединенных к  городу поселках | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 610,4 | Местный  бюджет |
| 2010  год | 602,0 |
| **2.3. Наука и инновационная деятельность** | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Обеспечить  эффективное  продвижение и  реализацию  приоритетных  инвестиционных  проектов города  Алматы, в том числе  по Программе «30  корпоративных  лидеров Казахстана» | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| 2.3.2. | Обеспечить  мониторинг и  постоянное  обновление базы  данных инновацион-  ных проектов | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 2.3.3. | Организовать на  базе городского  технологического  парка работу  Международного  центра трансферта  технологий | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | Не  требу-  ется |  |  |
| **3. Малый и средний бизнес** | | | | | | | | |
| 3.1. | Разработать План  мероприятий  развития малого  предпринимательства  города Алматы | План  мероприятий | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2009 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 3.2. | Обеспечить  эффективную работу  Делового совета  города Алматы, как  совещательного  органа по снижению  административных  барьеров для малого  и среднего бизнеса | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| 3.3. | Обеспечить  организацию  конкурсов «Лучший  социально-  ответственный  предприниматель» | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| **4. Туризм** | | | | | | | | |
| 4.1. | Разработать План  мероприятий по  развитию туризма  Алматинского  региона | План  мероприятий | Аким  города  Алматы и  Алматин-  ской  области | | III  квартал  2010 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 4.2. | Оказывать поддержку  региональным  производителям  туристских услуг  для развития  перспективных видов  туризма города  Алматы:  культурно-  познавательного,  экологического,  делового и  горнолыжного | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| 4.3. | Проводить активную  рекламно-информаци-  онную работу,  направленную на  формирование  туристского имиджа  города Алматы и  продвижение  отечественного  туристского  продукта на  международный рынок | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 19,5 | Местный  бюджет |
| 2010  год | 19,5 |
| **5. Градостроительство и жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | |
| **5.1. Градостроительство и благоустройство города** | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Разработать  градостроительные  мероприятия в  соответствии с  Комплексным  проектом  градостроительного  планирования  развития территории  пригородной зоны | План  градострои-  тельных  мероприятий | Акимы  города  Алматы и  Алматин-  ской  области | | IV квартал  2009 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 5.1.2. | Разработать проекты  детальных  планировок районов  города Алматы | Разработанные  проекты | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | 2010  год | 473,0 | Местный  бюджет |
| 5.1.3. | Обеспечить  эффективную работу  по ведению  государственного  градостроительного  кадастра | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 5.1.4. | Обеспечить пробивку  ряда улиц в  Алатауском районе  города | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2009 года | 2009  год | 680,9 | Местный  бюджет |
| 5.1.5. | Осуществить  строительство  дороги «Восточная  Объездная  Алматинская  Автодорога» | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 10478,8 | Республи-  канский  бюджет |
| 2010  год | 14800,0 |
| 5.1.6. | Осуществить  строительство 2-х  транспортных  развязок в городе  Алматы | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2009 года | 2009  год | 12763,0 | Республи-  канский  бюджет |
| в том числе: |  |  |
| строительство  транспортной  развязки на  пересечении улиц  Аль-Фараби-Жарокова | 2009  год | 8308,0 |
| строительство  транспортной  развязки на  пересечении улиц  Саина-Толе би | 2009  год | 4455,0 |
| 5.1.7. | Обеспечить  реконструкцию  отдельных участков  реки «Есентай» | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 500,0 | Местный  бюджет |
| 2010  год | 807,1 |
| **5.2. Среда обитания** | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Подготовить  предложения по  реконструкции  сейсмоопасного  жилого фонда | Предложения в  Правительство | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 5.2.2. | Обеспечить  сейсмоусиление  объектов  образования | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2010  год | 318,6 | Республи-  канский  бюджет |
|  | в том числе: |  |  | |  |  |  |  |
| сейсмоусиление  средней школы №120 |  | 39,9 |
| сейсмоусиление с  восстановительными  работами средней  школы № 112 |  | 278,7 |
| 5.2.3. | Обеспечить  сейсмоусиление  объектов  здравоохранения | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 1682,0 | Республи-  канский  бюджет |
| 2010  год | 1092,5 |
| в том числе: |  | | | |  |  |
| сейсмоусиление  зданий павильонов  № 1, 3, 5, 6, 10  ГККП городской  клинической  больницы № 7 в  микрорайоне  Калкаман города  Алматы |  | | | | 2009  год | 1313,1 |
| 2010  год | 616,1 |
| сейсмоусиление с  ремонтно-восстано-  вительными работами  корпуса № 2  городской  клинической  больницы № 5 в  городе Алматы |  | | | | 2009  год | 103,2 |
| сейсмоусиление с  ремонтно-восстано-  вительными работами  корпуса № 3  городской  клинической  больницы № 1 в  городе Алматы |  | | | | 2009  год | 265,7 |
| сейсмоусиление  городской  поликлиники № 3  города Алматы |  | | | | 2010  год | 366,0 |
| сейсмоусиление  детской городской  клинической  больницы № 1-блок  2Б города Алматы |  | | | | 2010  год | 110,4 |  |
| **5.3. Развитие жилого фонда** | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Обеспечить  строительство и  покупку жилья для  социально-защищае-  мых слоев населения | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 334,8 | Местный  бюджет |
| 2010  год | 500,0 |
| 5.3.2. | Обеспечить  постоянный  мониторинг  жилищного  строительства в  городе Алматы | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| **5.4. Газоснабжение** | | | | | | | | |
| 5.4.1. | Подготовить  предложения и  обоснования по  выносу  газораспределитель-  ной станции № 2 за  пределы города  Алматы в рамках  строительства  комплекса  газопроводной сети  «Алматы-Байсерке-  Талгар» | Предложения и  обоснования в  Правительство  Республики  Казахстан | Акимы  города  Алматы и  Алматин-  ской  области,  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» | | IV квартал  2009 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 5.4.2. | Обеспечить развитие  сетей газоснабжения  в присоединенных к  городу территориях  и районах  индивидуальной  жилищной застройки | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 400,0 | Местный  бюджет |
| 2010  год | 400,0 |
| **5.5. Водоснабжение и водоотведение** | | | | | | | | |
| 5.5.1. | Обеспечить  аварийно-восстано-  вительный ремонт  водопроводных и  канализационных  сетей города Алматы | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 583,5 | Местный  бюджет |
| 2010  год | 600,0 |
| 5.5.2. | Осуществить ремонт  арычной сети по  улицам города  Алматы | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | 2010  год | 332,2 | Местный  бюджет |
| **6.1. Транспорт** | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Обеспечить  строительство  метрополитена в  городе Алматы | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 12697,0 | Республи-  канский  бюджет |
| 14000,0 | резерв из  республи-  канского  бюджета |
| 2010  год | 19650,2 | Республи\_  канский  бюджет |
| 6.1.2. | Обеспечить развитие  альтернативных  видов городского  пассажирского  транспорта  (доработка проекта) | Проект | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | Не  требу-  ется |  |  |
| 6.1.3. | Организовать работу  по созданию в  городе одного  государственного  автобусного парка | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | 2010  год | 3072,0 | Инвесторы |
| 6.1.4. | Построить 4  автомобильных  паркинга на  территории города | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | 2010  год | 8000,0 | Заемные  средства |
| **6.2. Связь** | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Обеспечить  телефонной связью  присоединенные к  городу территории | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | 2009  год | 1000,0 | Средства  хозяйству-  ющих  субъектов |
| 2010  год | 1000,0 |
| **7. Инвестиционный климат** | | | | | | | | |
| **7.1. Инвестиционная деятельность** | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Обеспечить  привлечение  внебюджетных  средств на  реализацию  приоритетных для  города  инвестиционных  проектов | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы,  АО «СПК  «Жетісу»,  АО «Центр  развития  города  Алматы» | | IV  квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| **7.2. Финансовые инструменты и технологии** | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Обеспечить выпуск  ценных бумаг  местным  исполнительным  органом в рамках  заимствования  местного  исполнительного  органа с целью  реализации  приоритетных  инвестиционных  проектов | Реализованные  проекты | Аким  города  Алматы, АО  «Центр  развития  города  Алматы» | | II квартал  2010 года |  |  | В рамках  лимита  заимство-  вания  местного  исполни-  тельного  органа |
| 7.2.2. | Разработать  механизм  использования  государственных  активов для  привлечения  дополнительных  инвестиций в  городские проекты | Предложение  местного  исполнитель-  ного органа  маслихату | Аким  города  Алматы | | II квартал  2010 года | Не  требу-  ется |  |  |
| **8. Торговля** | | | | | | | | |
| 8.1. | Обеспечить развитие  сети супермаркетов  и магазинов оптовой  торговли с целью  улучшения торгового  обслуживания  населения и  снижения цен на  продукты питания и  другие товары  первой  необходимости | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | 2009  год | 3000,0 | Средства  хозяйству-  ющих  субъектов |
| 2010  год | 1500,0 |
| 8.2. | Проводить ярмарки  продажи  сельскохозяйствен-  ной продукции и  создавать  муниципальные ряды  на рынках города с  целью продажи  продукции по  сниженным ценам | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| **9. Налоги и бюджет** | | | | | | | | |
| 9.1. | Проводить  эффективную работу  по легализации  доходов малого и  среднего бизнеса и  расширению  налогооблагаемой  базы | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| 9.2. | Расширять практику  предоставления  хозяйствующими  субъектами  налоговой  отчетности в  электронном виде | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| 9.3. | Обеспечить  открытость и  прозрачность  бюджетного  финансирования  через опубликование  в СМИ финансовых  отчетов и  информации на  Веб-сайте о  движении финансовых  ресурсов | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| **10. Управление государственными активами** | | | | | | | | |
| 10.1. | Проводить  классификацию  объектов  коммунальной  собственности с  учетом текущих и  перспективных  возможностей с  целью повышения  роли государствен-  ных активов в  стабилизации и  последующем  обеспечении  посткризисного  развития | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| 10.2. | Проводить  мониторинг и  оптимизацию  административных  расходов  коммунальных  государственных  предприятий и  акционерных  обществ, у которых  пакеты акций  находятся в  коммунальной  собственности | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV  квартал,  2009-2010  годы | Не  требу-  ется |  |  |
| **11. Охрана окружающей среды** | | | | | | | | |
| 11.1. | Осуществить  строительство  биогазовых  установок по  утилизации  биологически  разлагаемых отходов | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | 2010  год | 60,0 | Местный  бюджет |
| 11.2. | Продолжить работу  по реализации  комплекса  мероприятий по  снижению выбросов  вредных веществ в  атмосферу и  загрязнению  окружающей среды,  контролю  токсичности  выхлопных газов  автотранспорта | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | 2010  год |  |  |
| 11.3. | Проработать  дополнительные  возможности по  природоохранитель-  ным мерам с учетом  рассмотрения  использования  электроэнергии,  газа при отоплении  зданий и сооружений  города Алматы | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2010 года | 2010  год |  |  |
| 11.4 | Обеспечить  строительство  дендропарка | Акт рабочей  комиссии ввода  в эксплуатацию | Аким  города  Алматы | | IV квартал  2009-2010  годы | 2009  год | 528,5 | Местный  бюджет |
| 2010  год | 600,0 | Местный  бюджет |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 |  |
| ИТОГО | 98081,9 | 106090,7 | 204172,6 |
| в т.ч. Рб | 87484,7 | 64660,9 | 152145,6 |
| Мб | 6497,2 | 4440,4 | 10937,6 |
| Др.ист. | 4100,0 | 36989,5 | 41089,5 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МИТ                               - Министерство индустрии и  
                                    торговли Республики Казахстан  
МЭБП                              - Министерство экономики и  
                                    бюджетного планирования  
                                    Республики Казахстан  
АО «ФНБ «Самрук-Казына»           - акционерное общество «Фонд  
                                    национального благосостояния  
                                    «Самрук-Казына»  
АО «СПК «Жетісу»                  - акционерное общество  
                                    «Национальная компания  
                                    «Социально-предпринимательская  
                                    корпорация «Жетісу»  
АО «Центр развития города Алматы» - акционерное общество  
                                    «Центр развития города Алматы»  
ГККП                              - Государственное коммунальное  
                                    казенное предприятие  
ТЭЦ                               - теплоэнергетический центр  
СМИ                               - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан