

**О Стратегическом плане Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2014 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2010 года № 171.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 827 "О Системе государственного планирования в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2014 годы.

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
|
Премьер-Министр |  |
|
Республики Казахстан |
К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 3 марта 2010 года № 171 |

 **Стратегический план**
**Агентства Республики Казахстан по делам строительства**
**и жилищно-коммунального хозяйства**
**на 2010-2014 годы**
**1. Миссия и видение**

      **Миссия.** Формирование полноценной среды обитания и жизнедеятельности человека, устойчивое развитие населенных пунктов и межселенных территорий, достигаемое градостроительными, архитектурными и строительными средствами и коммунальным обеспечением.

      **Видение.** Совершенствование государственного регулирования в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и жилищно-коммунальной сфере, обеспечение безопасности и повышение качества строительной продукции в современных условиях.

 **2. Анализ текущей ситуации**

      Дальнейшее развитие строительства, а также повышение безопасности и качества строительной продукции в современных условиях, являются ключевыми экономическими и политическими задачами государства.

      Строительство имеет свои характерные особенности, отличающие его от других отраслей и диктующие необходимость специфических форм организации и управления строительным производством.

      Это - неповторяемость объектов строительства, стационарный характер строительной продукции, многообразие участников строительного процесса, относительно медленная оборачиваемость капитала и высокая степень риска.

      По данным Агентства Республики Казахстан по статистике за одиннадцать месяцев 2009 года объем инвестиций в основной капитал составил 3897,1 млрд. тенге, что на 2,3 % выше уровня предыдущего года. Освоение объемов строительно-монтажных работ составило 1556,8 млрд. тенге или 91,6 % к предыдущему году. На жилищное строительство направлено 257,8 млрд. тенге и сдано в эксплуатацию 5,4 млн. кв. метров общей площади жилых домов, снижение на 7,8 % к прошлому году. По оперативным данным Агентства Республики Казахстан по статистике доля строительства в общем объеме ВВП за девять месяцев к 2009 году составила 7,3 %.

      **Жилищное строительство**

      За одиннадцать месяцев 2009 года на жилищное строительство было направлено 257,8 млрд. тенге инвестиций, введено в эксплуатацию по всем источникам финансирования 5,4 млн. кв. метров общей площади жилых домов (92,1 % к уровню 11 месяцев 2008 года). За счет средств населения построено 2,79 млн. кв. метров индивидуального жилья (21355 домов). Доля ИЖС в общем объеме строительства жилья составляет 52 %. Предприятиями и организациями частной формы собственности за одиннадцать месяцев 2009 года введено 2,03 млн. кв. метров общей площади жилых домов (100,9 % к 11 месяцам 2008 года). Доля жилья, построенного частными инвесторами составила 37,8 %.

      За счет средств республиканского бюджета ведется строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда и жилья за счет кредитных средств для работников строящихся объектов образования и здравоохранения в рамках проекта "Строительство 100 школ и 100 больниц" и работников бюджетной сферы в городе Астане.

      За одиннадцать месяцев 2009 года введено 98,9 тыс. кв. метров общей площади арендного коммунального жилья (1349 квартиры). Доля в общем объеме построенного жилья - 1,7 %. За одиннадцать месяцев 2009 года введено 90,2 тыс. кв. метров кредитного жилья (1118 квартиры). За одиннадцать месяцев 2009 года за счет повторного использования кредитных средств, выделенных в рамках Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы, введено в эксплуатацию 119,9 тыс. кв. метров жилых домов (1449 квартир). Доля в общем объеме построенного кредитного жилья - 3,9 %.

      За счет целевых трансфертов в объеме 40,9 млрд. тенге, направленных на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищного строительства, за одиннадцать месяцев 2009 года построено 1588,4 км инженерных сетей из них 130,3 км дорог. Ведутся предварительные работы по развитию городов-спутников городов Астаны и Алматы.

      **Нормативно-техническая база**

      Немаловажным фактором в создании условий для повышения конкурентоспособности, а также развития строительной отрасли играет организация разработки (переработки) и введение в действие государственных нормативных документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, основанных на современных научных достижениях и положительном опыте технически развитых стран.

      С 1992 года по настоящее время работа по формированию отечественной нормативно-технической базы проводится по двум основным направлениям:

      первое - разработка нормативных документов в рамках участия стран содружества независимых государств в работе Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС). При этом, приняты и введены в действие 251 нормативов;

      второе - разработка и переработка нормативной документации силами отечественных научно-исследовательских и проектных организаций. Разработаны и введены в действие - 447 нормативов.

      В настоящее время действуют 2083 документа в области архитектуры, градостроительства и строительства, в том числе основополагающие документы на проектирование и строительство - 463, по ценообразованию и сметам - 561, стандарты - 714, другие документы - 345.

      На сегодняшний день в строительной отрасли большое значение уделяется проведению научных исследований. За последнее время по итогам проведенных исследований разработаны нормативы по проектированию зданий повышенной этажности для сейсмических районов, а также новые ресурсо- и энергосберегающие технологии производства быстротвердеющих бетонов с высокой эксплуатационной надежностью и долговечностью для изготовления высокопрочных конструкций и изделий, работающих в условиях сейсмичности.

      **Архитектурно-строительный контроль**

      С начала 2005 года основная часть контрольных функций государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования, ранее осуществляемые уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, были переданы местным исполнительным органам.

      В настоящее время государственный архитектурно-строительный контроль осуществляется уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и местными исполнительными органами, т.е. уполномоченный орган осуществляет контроль за качеством строящихся объектов республиканского значения, а местный орган за качеством строящихся объектов местного значения.

      При этом контроль заказчика за качеством строительства осуществляют заказчик путем организации технического надзора за строительством и приемки объекта в эксплуатацию, а также разработчики проектной документации путем ведения авторского надзора за строительством.

      Таким образом, местными исполнительными органами реализуются как исполнительные, так и контрольные полномочия, т.е. принимаются решения о строительстве, проверяется качество строительства и осуществляется приемка в эксплуатацию.

      Передача функций лицензиара с республиканского уровня на уровень областей и городов республиканского значения привела к отсутствию единой политики в системе лицензирования. В отдельных регионах через систему лицензирования в строительную отрасль допускаются неквалифицированные и недобросовестные проектные и строительные организации.

      Указанные разграничения полномочий между уровнями государственного управления ослабили систему государственного архитектурно-строительного контроля, что привело к росту числа нарушений законодательства в сфере архитектуры, градостроительства и строительства и к снижению качества на объектах местного значения.

      **Территориальное планирование и градостроительное развитие населенных пунктов**

      В целях оптимальной организации территории и размещения производительных сил в Республике Казахстан, а также разработки и реализации региональных схем в соответствии с законодательством необходима разработка Генеральной схемы - главного градостроительного документа.

      В рамках реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года, утвержденной Указом Президента РК от 28 августа 2006 года № 167, предусмотрено начать работы по разработке Генеральной схемы организации территории РК в 2010-2012 годах. В настоящее время утверждены Рекомендации по ее разработке.

      За последние годы выполнен значительный объем работ по обеспечению разработок и утверждению генеральных планов. Так по состоянию на 1 декабря 2009 года города Астана, Алматы и 13 областных центров обеспечены генеральными планами. На стадии согласования и утверждения находится генеральный план г. Тараз.

      В целях реализации Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" необходимо создание Государственного градостроительного кадастра Республики Казахстан.

      Государственный градостроительный кадастр Республики Казахстан (далее - ГГК) является составной частью государственной системы кадастров Республики Казахстан и ведется по единой системе на трех территориальных уровнях (республиканский, областной и базовый), в границах соответствующих административно-территориальных единиц Республики Казахстан.

      Ведение ГГК является составной частью мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов - системы наблюдения за состоянием и изменениями объектов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан.

      Уполномоченным органом разработаны и обновлены руководящие документы по составлению ГГК, однако только в 4 городах (Астана, Алматы, Уральск, Караганда) ведутся ГГК соответствующего уровня. В 2009 году из республиканского бюджета выделены средства на разработку технико-экономического обоснования по созданию ГГК республиканского уровня. Создание и ведение ГГК областного и базового уровней должно осуществляться за счет местных бюджетов.

 **Проблемы в области архитектурной, градостроительной и**
**строительной деятельности и жилищно-коммунальной сфере**

      Как было отмечено на VIII ежегодном градостроительном форуме с участием Главы государства основными приоритетами в развитии отрасли в посткризисный период должны стать:

      - применение энергосберегающих технологий;

      - совершенствование нормативной базы;

      - разработка проектов не только отвечающих высоким эстетическим требованиям, но и улучшающих условия жизни граждан страны.

      Для достижения поставленных Президентом задач необходимо решить следующие проблемы:

      1) несовершенство системы государственного регулирования в области архитектуры, градостроительства, строительства и в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

      2) недостаточная организация территориального планирования регионов и градостроительного развития населенных пунктов;

      3) несовершенство системы государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

      4) низкое качество проектирования;

      5) несовершенство системы ценообразования в строительной отрасли;

      6) недостаточная обеспеченность доступным жильем;

      7) недостаточное финансирование работ по гармонизации нормативно-технической базы с международными нормативами и проведению научных исследований;

      8) отсутствие единой системы Государственного градостроительного кадастра республиканского, областных и базовых уровней.

 **3. Стратегические направления деятельности**

      Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.06.2010 № 660 ; от 28.12.2010 № 1426 .

      1. Развитие жилищного строительства.

      2. Совершенствование государственного регулирования в сфере архитектуры, градостроительства и строительства.

      3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Наименование |
Ед.
изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008
(отчет) |
2009
(отчет) |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Развитие жилищного строительства |
|
ЦЕЛЬ 1.1 Обеспечение доступности жилья |
|
Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
Объемы строительства жилья |
Тыс.
кв.м. |
6848,2 |
6225,4 |
6200 |
6500 |
6800 |
7100 |
7400 |
|
Стоимость одного
квадратного метра жилья,
построенного за счет
кредитных средств,
выделяемых местным
исполнительным органам |
тенге |
56515 |
56515 |
56515 |  |  |  |  |
|
Задача 1.1.1 Обеспечение строительства и (или) приобретение арендного (коммунального)
жилья |
|
Объемы строительства
жилья за счет целевых
трансфертов на развитие
областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на строительство и
(или) приобретение жилья
государственного
коммунального жилищного
фонда |
Тыс.
кв.м. |
89,7 |
530 |
181,1 |
26,2 |
- |
- |
- |
|
Задача 1.1.2. Обеспечение строительства и (или) приобретение кредитного жилья |
|
Объемы строительства жилья
за счет кредитования
местных исполнительных
органов на возвратной
основе |
Тыс.
кв.м. |
521,4 |
604,9 |
269,2 |
147,8 |
147,8 |
- |
- |
|
Задача 1.1.3 Строительство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры в районах жилищной застройки |
|
Объемы ввода в
эксплуатацию инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры.
Строительство и
реконструкция инженерных
сооружений в городах-
спутниках городов
Астаны и Алматы и в жилых
комплексах с участием
дольщиков |
км.
ед. |
2494
- |
1838,4
6 |
1996,0
3 |
260,0
2 |
242,0
- |
-
- |
-
- |
|
Задача 1.1.4 Обеспечение строительства жилья в незавершенных объектах с участием
дольщиков |
|
Объемы ввода в
эксплуатацию жилья в
незавершенных объектах с
участием дольщиков в
городе Астане (объемы
завершающиеся в текущем
году/объемы, переходящие
на следующий год) |
Тыс.
кв.м |
- |
0/290 |
290/0 |
- |
- |
- |
- |
|
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Совершенствование государственного регулирования в сфере архитектуры,
градостроительства и строительства |
|
ЦЕЛЬ 2.1 Обеспечение качества проектной документации и гармонизации
нормативно-технической базы с международными нормативами |
|
Целевой индикатор: Совершенствование нормативно-технической базы |
|
Задача 2.1.1 Реформирование системы государственных нормативов в области архитектуры,
градостроительства и строительства, производства строительных материалов, изделий и
конструкций, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|
Обновление нормативно-
технических документов в
сфере архитектурной,
градостроительной,
строительной деятельности
и жилищно-коммунального
хозяйства |
Ед. |
8 |
37 |
36 |
22 |
21 |
22 |
22 |
|
Совершенствование
сметно-нормативной базы в
сфере архитектурной,
градостроительной и
строительной деятельности |
Ед. |
25 |
12 |
89 |
104 |
81 |
32 |
38 |
|
Задача 2.1.2 Разработка типовых проектов |
|
Количество разработанных
типовых проектов |
Ед. |
28 |
28 |
20 |
17 |
40 |
30 |
30 |
|
Задача 2.1.3 Разработка эффективных конструктивных решений, ресурсо- и
энергосберегающих технологий, обеспечивающих устойчивость и долговечность зданий
(сооружений) |
|
Проведение прикладных
научных исследований,
направленных на
обеспечение устойчивости и
долговечности зданий
(сооружений) (количество
тем, завершающихся в
текущем году/количество
тем, переходящих на
следующий год) |
Ед. |
0/3 |
2/1 |
1/1 |
1/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
|
ЦЕЛЬ 2.2 Эффективное развитие и застройка территорий и населенных пунктов |
|
Целевой индикатор: Разработка Генеральной схемы организации территории страны |
|
Задача 2.2.1 Разработка Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан |
|
Степень реализации проекта
по разработке Генеральной
схемы организации
территории Республики
Казахстан |
%
выпол-
ненной
работы |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
Задача 2.2.2 Разработка Комплексной схемы градостроительного планирования территории
пригородной зоны города Алматы (Генерального плана пригородной зоны г. Алматы) |
|
Утверждение Комплексной
схемы градостроительного
планирования территории
пригородной зоны города
Алматы (Генеральный план
пригородной зоны
г. Алматы) |
Ед. |
- |
1 |  |  |  |  |  |
|
ЦЕЛЬ 2.3 Обеспечение потребителей качественной и безопасной строительной продукцией. |
|
Целевой индикатор: Достижение высокого уровня качества строящихся (реконструируемых,
расширяемых, модернизируемых, капитально ремонтируемых) объектов |
|
Задача 2.3.1 Повышение
уровня государственного
управления в области
архитектурной,
градостроительной и
строительной деятельности
и качества
строительно-монтажных
работ. |
1. Оформление и выдача в установленном порядке разрешений
на производство строительно-монтажных работ.
2. Ведение мониторинга намечаемых к строительству и
строящихся объектов и комплексов республиканского значения.
3. Осуществление государственного архитектурно-строительного
контроля за качеством строительства на объектах
республиканского значения.
4. Принятие решений о применении к нарушителям
предусмотренных законодательных мер в связи с допущенными
нарушениями и отклонениями от норм законодательства,
государственных требований, условий ограничений,
установленных в сфере архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности.
5. Участие в рабочих, приемочных и государственных
приемочных комиссиях по приемке построенных объектов и
комплексов республиканского значения в эксплуатацию.
6. Осуществление контроля за деятельностью местных
исполнительных органов по делам архитектуры и
градостроительства, строительства и государственного
архитектурно-строительного контроля и лицензирования.
7. Проведение аттестации государственных строительных
инспекторов областей (города республиканского значения,
столицы);
8. Проведение аккредитации негосударственных экспертных
центров и аттестации экспертов. |
|
Цель 2.4 Устранение административных барьеров и улучшение бизнес-климата для малого и
среднего предпринимательства |
|
Целевой индикатор:
Улучшение позиции
Казахстана по индикатору
"Получение разрешения на
строительство" в рейтинге
"Doing Business"
Всемирного Банка путем
сокращения разрешительных
процедур |
Измене-
ние
рейтин-
га |
- |
+34 |
+5 |
+5 |
+5 |
+5 |
+5 |
|
Задача 2.4.1 Сокращение
лицензируемых видов
деятельности и упрощение
порядка выдачи лицензий |
% |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
|
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
ЦЕЛЬ 3.1 Устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
1. Реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, энергоснабжение, благоустройство);
2. Водоснабжение малых городов. |
|
Задача 3.1.1 Улучшение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|
Реализация проектов по
реконструкции и ремонту
систем водоснабжения,
канализации,
теплоснабжения,
электроснабжения,
газоснабжения,
благоустройства |
млн.
тенге |
33 471 |
40 427 |
53 326 |
39 391 |
15 274 |
39 850 |
39 850 |
|
Реализация концепции
модернизации и развития
жилищно-коммунального
хозяйства |
млн.
тенге |
- |
- |
230 |
- |
- |
- |
- |

 **Соответствие стратегических направлений и целей**
**государственного органа стратегическим целям государства**

      Сноска. Таблица с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28.06.2010 № 660 .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Стратегические
направления и цели
государственного
органа |
Стратегические цели
государства, на реализацию
которых направлена
деятельность государственного
органа |
Наименование стратегического
документа, нормативного
правового акта |
|
1 |
2 |
3 |
|
Стратегическое направление 1.
Развитие жилищного строительства |
|
ЦЕЛЬ 1.1 Обеспечение
доступности жилья |
На первых порах, до 2010 года,
нам необходимо сосредоточиться
на трудоемких отраслях,
которые перспективны с позиции
их возможностей и
конкурентоспособности.
Это, в порядке приоритетов,
сельское хозяйство, лесная и
лесоперерабатывающая
промышленность, легкая и
пищевая промышленность,
туризм, жилищное строительство
и создание инфраструктуры.
Развивая эти отрасли, мы
решаем не только структурные
вопросы экономики, но и
вопросы занятости и бедности,
что в настоящее время особенно
важно.
Приступить к началу реализации
программы жилищного
строительства, выделив на эти
цели не менее 40 млн. долларов
США. В апреле 1998 года
доложить общественности о
принципах и ожидаемых
результатах реализации этой
программы. |
Послание Президента страны
народу Казахстана 1997 года
"Казахстан - 2030 Процветание,
безопасность и улучшение
благосостояния всех
казахстанцев" |
|
На поддержку жилищного
строительства и решение
проблем дольщиков было
направлено 545 миллиардов
тенге. |
Послание Главы государства
народу Казахстана от 6 марта
2009 года "Через кризис к
обновлению и развитию" |
|
Стратегическое направление 2.
Совершенствование государственного регулирования в сфере архитектуры,
градостроительства и строительства |
|
ЦЕЛЬ 2.1 Обеспечение
качества проектной
документации и
гармонизации
нормативно-технической
базы с международными
нормативами
ЦЕЛЬ 2.3 Обеспечение
потребителей
качественной и
безопасной
строительной
продукцией. |
Взять на контроль вопросы
повышения качества
строительства и обслуживания
строительных объектов,
выполнения сроков сдачи жилья |
Предвыборная платформа
Народно-демократической
партии "Hуp Отан", принятая
4 июля 2007 года на
внеочередном XI съезде
Народно-демократической
партии "Hуp Отан" |
|
ЦЕЛЬ 3.1 Устойчивое
развитие жилищно-
коммунального
хозяйства |
Во-первых, это реконструкция и
модернизация коммунальных
сетей. Это объекты и сети
водоснабжения, теплоснабжения,
энергетики и канализации.
Жилищно-коммунальное хозяйство
привести в порядок давно надо
было. Давайте сейчас этим
займемся. |
Послание Главы государства
народу Казахстана от 6 марта
2009 года "Через кризис к
обновлению и развитию" |
|  |
Поддержка малого и среднего
предпринимательства. Стране
необходимо динамично
развивающееся малое и
среднее предпринимательство.
Доля субъектов малого и
среднего бизнеса в ВВП
Казахстана должна составлять
не менее 40 %.
Мы будем добиваться:
- совершенствования
нормативной правовой базы по
вопросам предпринимательства,
устранения административных
барьеров;
- совершенствования систем
налогообложения,
финансово-кредитной поддержки
для субъектов малого и
среднего бизнеса. |
Предвыборная платформа
Народно-демократической партии
"Hуp Отан", принятая 4 июля 2007
года на внеочередном XI съезде
Народно-демократической партии
"Hур Отан" |
|
Стратегическое направление 3.
Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
ЦЕЛЬ 3.1 Устойчивое
развитие жилищно-
коммунального
хозяйства |
Во-первых, это реконструкция
и модернизация коммунальных
сетей. Это объекты и сети
водоснабжения, теплоснабжения,
энергетики и канализации.
Жилищно-коммунальное хозяйство
привести в порядок давно надо
было. Давайте сейчас этим
займемся. |
Послание Главы государства
народу Казахстана от 6 марта
2009 года "Через кризис к
обновлению и развитию" |
|  |
Поддержка малого и среднего
предпринимательства.
Стране необходимо динамично
развивающееся малое и среднее
предпринимательство. Доля
субъектов малого и среднего
бизнеса в ВВП Казахстана
должна составлять не менее 40
%. Мы будем добиваться:
- совершенствования
нормативной правовой базы по
вопросам предпринимательства,
устранения административных
барьеров;
- совершенствования систем
налогообложения,
финансово-кредитной поддержки
для субъектов малого и
среднего бизнеса. |
Предвыборная платформа Народно-
демократической партии "Hуp
Отан", принятая 4 июля 2007 года
на внеочередном XI съезде
Народно-демократической партии
"Hуp Отан" |
|  |
В малых городах 100 % население должно иметь доступ к качественной воде. |
Послание Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана" |

 **4. Развитие функциональных возможностей**

      В настоящее время принята новая организационная структура Агентства.

      В ее основу были заложены следующие посылки:

      - разделение функций на стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные в рамках реализации Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан" и перераспределение их между Департаментами;

      - четкое разделение между структурными подразделениями функций Агентства и персонализация отраслевой ответственности руководителей подразделений;

      - оптимизация отраслевой нагрузки на каждое из структурных подразделений путем перераспределения численности.

      В соответствии с Указом Президента Республики от 24 июня 2009 года № 832 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан" (далее - Указ) Агентство является правопреемником по обязательствам упраздненного Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (далее - Комитет) с передачей Агентству функций и полномочий в сфере государственного управления архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью, жилищных отношений и коммунального хозяйства, а также по выработке политики государственного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов и функций по выработке политики государственного регулирования в сфере электроснабжения (электоросетевые объекты 0,4 кВт), теплоснабжения, кроме ТЭЦ и котельных (мощностью 100 Гкал/час). В этой связи необходимо проведение следующих мероприятий:

      - формирование и осуществление государственной политики и межотраслевой координации в области архитектуры, градостроительства и строительства, а также в сфере жилищных отношений, коммунального хозяйства и обращения с коммунальными отходами, а также в области водоснабжения и водоотведения, электроснабжения (электросетевые объекты 0,4 кВ), теплоснабжения (кроме ТЭЦ и котельных с установленной мощностью 100 Гкал/час и более) и газоснабжения в пределах границ (черты) населенных пунктов;

      - повышение уровня государственного управления в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и качества строительно-монтажных работ путем выделения дополнительных штатных единиц;

      - осуществление нормативно-технического и методологического обеспечения деятельности местных исполнительных органов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства;

      - осуществление мониторинга состояния жилищного фонда;

      - оказание информационно-методической помощи по вопросам применения жилищного законодательства Республики Казахстан.

      В целях эффективного территориального планирования и градостроительного развития населенных пунктов необходимо создание дополнительной структуры Агентства (Департамент архитектуры и градостроительства). Также актуально создание и дальнейшее функционирование новой структуры в сфере архитектурной и градостроительной деятельности, которое будет направлено на:

      - разработку совместно с заинтересованными государственными органами проекта Генеральной схемы организации территории Республики Казахстан;

      - осуществление совместно с местными органами архитектуры и градостроительства, службами государственного градостроительного кадастра разработки комплексных схем градостроительного планирования территории областей, городов Астаны и Алматы (районная планировка);

      - осуществление нормативно-технического и методологического обеспечения деятельности служб государственного градостроительного кадастра областного и базового уровней;

      - согласование по представлению местных исполнительных органов территориальных правил застройки городов и других населенных пунктов;

      - разработку и реализацию программ по приоритетным направлениям освоения и развития территорий и населенных пунктов с учетом сохранения ценного архитектурно-градостроительного наследия, развития национальных и культурных традиций в архитектуре и градостроительстве;

      - организацию ведения государственного градостроительного кадастра республиканского уровня;

      - организацию и проведение комплексной градостроительной экспертизы проектов генеральных планов города республиканского значения, столицы, городов областного значения с расчетной численностью населения свыше ста тысяч жителей, иной градостроительной документации, утверждаемой Правительством Республики Казахстан;

      - утверждение, по согласованию с акиматом столицы, проектов государственных нормативов (государственных нормативных документов) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, применяемых на территории столицы и его пригородной зоны.

      В соответствии с введением новой сметно-нормативной базы для совершенствования системы ценообразования необходимо создать региональные центры ценообразования в строительстве при Агентстве, деятельность которых будет направлена на постоянный мониторинг рыночных цен в регионах и ежегодное издание сборников текущих сметных цен, обязательных для применения на территории республики.

 **Межведомственное взаимодействие**

      Сноска. Подраздел с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28.06.2010 № 660 .

      Успешность достижения целей по выбранным стратегическим целям Агентства во многом зависит от степени слаженности и взаимодействия с другими заинтересованными сторонами:

|  |  |
| --- | --- |
|
Стратегические
направления |
Мероприятия, требующие межотраслевой координации |
|
1. Развитие жилищного
строительства.
2. Совершенствование
государственного
регулирования в
сфере архитектуры,
градостроительства,
строительства.
3. Модернизация и
развитие жилищно-
коммунального
хозяйства |
МНГ - формирование единой системы по обеспечению отрасли
инженерными коммуникациями (газ), реализация мероприятий по энергосбережению, внедрению энергоэффективных технологий и материалов в строительство;
МОН - организация проведения государственной научно-технической
экспертизы объектов, перечисленных в пункте 1 статьи 22
Закона РК "О науке", подготовка кадров;
МИНТ - техническое регулирование вопросов разработки стандартов
и сертификации строительной продукции, формирование единой системы по обеспечению отрасли инженерными коммуникациями (электричество, тепло), реализация мероприятий по энергосбережению, внедрению энергоэффективных технологий и материалов в строительство;
МТК - обеспечение отрасли объектами транспортной
инфраструктуры, участие в разработке нормативных документов по
проектированию объектов транспортной инфраструктуры;
МИД - осуществление международного сотрудничества;
МТСЗН - осуществление согласованной политики по привлечению
иностранных высококвалифицированных специалистов;
АС - обеспечение статистическими данными;
АУЗР - совершенствование механизма предоставления гражданам
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;
АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) - обеспечение
финансирования завершения строительства объектов с долевым
участием граждан;
- развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах индивидуального жилищного строительства;
- реализация мер по предоставлению предварительных и
промежуточных жилищных займов для покупки доступного жилья по
процентной ставке не превышающей 4 % годовых и обеспечению
необходимыми финансовыми ресурсами в рамках Государственной
программы жилищного строительства на 2008-2010 годы;
Акиматы областей, городов Астаны и Алматы
- реализация Государственной программы жилищного строительства
в Республике Казахстан на 2008-2010 годы, разработка и
обеспечение утверждения генеральных планов, создание и ведение
Градостроительного кадастра областных и базовых уровней;
- взаимодействие и выработка согласованной политики по вопросам
регулирования архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности;
- по вопросам организации и управления коммунальными службами
населенных пунктов;
- развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах индивидуального жилищного строительства;
МЗ - установление санитарно-гигиенических требований в
государственных нормативах;
МСХ - взаимодействие по вопросам водоснабжения и водоотведения
населенных пунктов;
МЧС - совершенствование нормативной регламентации для
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- взаимодействие по вопросам аварийности объектов коммунального
сектора;
МООС - взаимодействие по вопросам разработки нормативных
документов в части природопользования и охраны окружающей
среды;
АРЕМ - взаимодействие при утверждении инвестиционных программ и
(или) инвестиционных проектов субъектов естественных монополий
в сфере коммунальных услуг, учитываемых при формировании и
утверждении их тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных
уровней, а также тарифных смет. |

      Сноска. Примечание с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28.06.2010 № 660 .

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики

      Казахстан

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МНГ - Министерство нефти и газа

      АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными

      ресурсами

      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных

      монополий

      АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального

      благосостояния "Самрук-Казына"

 **Управление рисками**

      В процессе своей деятельности Агентство может столкнуться с возникновением целого ряда рисков. В зависимости от типа и источника риска для их управления будут реализовываться стандартные и ситуативные специальные меры. Ниже следует перечень основных рисков.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Наименование риска |
Возможные последствия в
случае непринятия
превентивных и (или)
своевременных мер
реагирования |
Механизмы и меры управления |
|
Глобальные |
|
Кризис на мировом рынке
капитала |
Спад объемов иностранных
инвестиций в экономику
Казахстана и уход иностранных
компаний с казахстанского
рынка |
Формирование сильного
отечественного бизнеса
(национальных инвесторов),
способных быстро освоить
освобождаемые ниши на
казахстанском рынке |
|
Внутристрановые |
|
Риск недополучения
заявленных средств по ранее
начатым проектам |
Незавершение начатых проектов |
Продление сроков выполнения
начатых проектов |
|
Несоблюдение
государственными органами
установленных
законодательством требований
при выдаче разрешительных
документов |
Сложность ведения бизнеса и
прохождения разрешительных
процедур в области
строительства |
Повышение квалификации
работников, занимающихся
выдачей разрешительных
документов |

 **5. Нормативные правовые акты**

      1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года;

      2. Конституционный закон от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан";

      3. Гражданский кодекс от 1 июля 1999 года;

      4. Бюджетный кодекс от 4 декабря 2008 года;

      5. Кодекс об административных правонарушениях от 30 января 2001 года;

      6. Трудовой кодекс от 15 мая 2007 года;

      7. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан;

      8. Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании";

      9. Закон Республики Казахстан от 5 июля 1996 года "О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера";

      10. Закон Республики Казахстан от 25 декабря 1997 года "Об энергосбережении";

      11. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2001 года "О науке";

      12. Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 года "О нормативных правовых актах";

      13. Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года "Об административных процедурах";

      14. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках";

      15. постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2002 года № 918 "О Правилах проведения экспертизы предпроектной (технико-экономических обоснований) и проектной (проектно-сметной) документации на строительство независимо от источников финансирования, а также утверждения проектов, строящихся за счет государственных инвестиций";

      16. постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 1301 "Об утверждении Правил осуществления государственных закупок";

      17. постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 96 "Об утверждении технического регламента "Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций";

      18. постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2008 года № 227 "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности зданий, сооружений и прилегающих территорий";

      19. постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 425 "О некоторых мерах по упрощению порядка оформления и выдачи исходных материалов (данных) и разрешительных документов для строительства объектов";

      20. постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328 "Некоторые вопросы реализации Закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан";

      21. постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 2006 года № 437 "Об утверждении Правил аттестации государственных строительных инспекторов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль".

 **6. Бюджетные программы**

      Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.06.2010 № 660 ; от 28.12.2010 № 1426 .

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
001-Услуги по координации деятельности в области строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Описание |
Формирование государственной политики развития строительства,
жилищно-коммунальной сферы, в том числе создание условий для
развития и реформирования строительной отрасли и
жилищно-коммунальной сферы |
|
Стратегическое
направление |
1. Развитие жилищного строительства.
2. Совершенствование государственного регулирования в сфере
архитектуры, градостроительства, строительства
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
1.1 Обеспечение доступности жилья
2.1 Обеспечение качества проектной документации и гармонизации
нормативно-технической базы с международными нормативами
2.2 Эффективное развитие и застройка территорий и населенных пунктов
2.3 Обеспечение потребителей качественной и безопасной строительной
продукцией
3.1 Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Задачи |
Задача 2.3.1 Повышение уровня государственного управления в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Содержание централь-
ного аппарата
управления |
Чел. |  |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Эффективное выполнение
возложенных функций и
задач |
% |  |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |  |
120 441 |
196 373 |
230 152 |
254 667 |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
002 "Прикладные научные исследования в области строительства" |
|
Описание |
Проводятся научные исследования, направленные на снижение
сейсмического риска и ущерба от возможных разрушительных
землетрясений, а также разработку эффективных конструктивных
решений и технологий, по следующим темам:
- исследование сейсмостойкости стеновых конструкций зданий повышенной
этажности с применением высокопрочных бетонов и сталей, а также
разработать Указания по проектированию зданий повышенной этажности
для сейсмических районов;
- разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий производства
быстротвердеющих бетонов с высокой эксплуатационной надежностью и
долговечностью для изготовления высокопрочных конструкций и
изделий, работающих в условиях высокой сейсмичности;
- увеличение долговечности зданий и сооружений, возводимых на
засоленных грунтах и подверженных воздействию агрессивных сред;
- разработка монолитного бетона на тонкомолотом цементнозольном
вяжущем для ограждающих конструкций с улучшенными
теплофизическими свойствами. |
|
Стратегическое
направление |
2. Совершенствование государственного регулирования в сфере
архитектуры, градостроительства, строительства  |
|
Цель |
2.1 Обеспечение качества проектной документации и гармонизации
нормативно-технической базы с международными нормативами |
|
Задачи |
2.1.3 Разработка эффективных конструктивных решений, ресурсо- и
энергосберегающих технологий, обеспечивающих устойчивость и
долговечность зданий (сооружений) |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Проведение
прикладных научных
исследований,
единиц (количество
тем, завершающихся
в текущем
году/количество
тем, переходящих
на следующий год) |
ед. |
0/3 |
2/1 |
1/1 |
1/0 |
0/0 |
|
Показатели
качества |
Положительное
заключение
государственной
научно-технической
экспертизы |  |
- |
2 |
1 |
1 |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Одобрение результатов
научных исследований
Научно-техническим
Советом Агентства по
делам строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства |
ед. |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |
21 221 |
35 545 |
38 000 |
24 000 |
0 |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
003 "Совершенствование нормативно-технических документов в сфере
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" |
|
Описание |
- разрабатываются (перерабатываются) государственные нормативы с
учетом применения новых видов материалов, инженерного оборудования и
технологий производства работ в жилищно-гражданском и промышленном
строительстве;
- формируется база общих нормативно-технических документов для
изысканий, проектирования, строительства, а также по проблемам
устойчивости, надежности, пожаро- и взрывобезопасности;
- совершенствуется сметно-нормативная база в строительстве;
- разрабатываются типовые проекты для строительства объектов для всех
отраслей экономики;
- разрабатывается Генеральная схема организации территории страны |
|
Стратегическое
направление |
2. Совершенствование государственного регулирования в сфере
архитектуры, градостроительства, строительства |
|
Цель |
2.1 Обеспечение качества проектной документации и гармонизации
нормативно-технической базы с международными нормативами
2.2 Эффективное развитие и застройка территории и населенных пунктов |
|
Задачи |
Задача 2.1.1 Реформирование системы нормативно-технических документов
в сфере архитектуры, градостроительства, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Задача 2.1.2 Разработка типовых проектов
Задача 2.2.1 Разработка Генеральной схемы организации территории
Республики Казахстан |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Обновление нормативно-
технических документов
и совершенствование
сметно-нормативной
базы в сфере
архитектурной,
градостроительной,
строительной
деятельности и
жилищно-коммунального
хозяйства |
ед. |
33 |
49 |
125 |
126 |
102 |
|  |
Реформирование системы
технического регулиро-
вания строительной
отрасли Республики
Казахстан (ежегодный
отчет) |
ед. |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|  |
разработка типовых
проектов |
ед. |
28 |
28 |
20 |
17 |
40 |
|  |
Реализация проекта
по разработке
Генеральной схемы
организации территории
Республики Казахстан |
% |
- |
- |
3 |
- |
- |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Обновление нормативно-
технических документов
в сфере архитектурной,
градостроительной,
строительной деятель-
ности и жилищно-комму-
нального хозяйства,
в том числе: |
ед. |
8 |
37 |
36 |
22 |
21 |
|  |
- разработка
(переработка)
нормативно-технических
документов |
ед. |
8 |
17 |
33 |
19 |
18 |
|  |
- приобретение
межгосударственных
нормативно-техни-
ческих документов
по линии МНТКС (долевое
участие), не менее |
ед. |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
|  |
- перевод нормативно-
технических документов
на государственный
язык |
ед. |
- |
20 |
- |
- |
- |
|  |
Реформирование системы
технического регулиро-
вания строительной
отрасли Республики
Казахстан (степень
реализации) |
% |
- |
5 |
10 |
18 |
20 |
|  |
Совершенствование
сметно-нормативной
базы в сфере
архитектурной,
градостроительной
и строительной
деятельности |
ед. |
25 |
12 |
89 |
104 |
81 |
|  |
Количество
разработанных
типовых проектов |
ед. |
28 |
28 |
20 |
15 |
40 |
|  |
Степень реализации
проекта по разработке
Генеральной схемы
организации территории
Республики Казахстан |
% |
- |
- |
3 |
- |
- |
|  |
на разработку
(переработку)
нормативно-технических
документов |
тыс.
тенге |
57 706 |
47 797 |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
|  |
на приобретение
межгосударственных
нормативно-технических
документов по линии
МНТКС (долевое участие) |
тыс.
тенге |
- |
- |
7 450 |
9 400 |
4 500 |
|  |
на перевод нормативно-
технических документов
на государственный
язык |
тыс.
тенге |
- |
1059 |
- |
- |
- |
|  |
реформирование системы
технического регулиро-
вания строительной
отрасли Республики
Казахстан |
тыс.
тенге |
- |
150 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|  |
на совершенствование
сметно-нормативной
базы в сфере
архитектурной,
градостроительной
и строительной
деятельности |
тыс.
тенге |
57 664 |
60 374 |
390 956 |
374 593 |
310 000 |
|  |
на разработку
типовых проектов
строительства объектов,
строящихся за счет
средств государствен-
ного бюджета |
тыс.
тенге |
182 673,0 |
671 770,0 |
419 340 |
423 557 |
422 492 |
|  |
на реализацию проекта
по разработке
Генеральной схемы
организации территории
страны |
тыс.
тенге |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |
298 043 |
931 000 |
1 517 746 |
1 257 550 |
1 186 992 |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
004-Материально-техническое оснащение Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
|
Описание |
Формирование государственной политики развития строительства,
жилищно-коммунальной сферы, в том числе создание условий для развития
и реформирования строительной отрасли и жилищно-коммунальной сферы |
|
Стратегическое
направление |
1. Развитие жилищного строительства.
2. Совершенствование государственного регулирования в сфере
архитектуры, градостроительства, строительства
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
1.2 Обеспечение доступности жилья
2.1 Обеспечение качества проектной документации и гармонизации
нормативно-технической базы с международными нормативами
2.2 Эффективное развитие и застройка территорий и населенных пунктов
2.3 Обеспечение потребителей качественной и безопасной
строительной продукцией
3.1 Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Задачи |
2.3.1 Повышение уровня государственного управления в области
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Материально-техни-
ческое оснащение
центрального аппарата
(создание сайта) |
тыс.
тенге |  |
11366 |  |  |  |
|
Показатели
качества |
Улучшение освещения
деятельности
Агентства (разработка
и создание сайта) |
% |  |
100 |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Создание условий
работы для сотрудников
(покупка мебели,
оргтехники и
программного
обеспечения) |
% |  |
100 |  |  |  |
|
Расходы на реализацию программы |  |
тыс.
тенге |  |
11366 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Казахстан |
|
Бюджетная
программа
(подпрограмма) |
005 "Целевые текущие трансферты областному бюджету Карагандинской
области на поддержание инфраструктуры города Приозерска" |
|
Описание |
Выделение инвестиций областному бюджету Карагандинской области на
поддержание инфраструктуры города Приозерск |
|
Стратегическое направление |
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
3.1 Устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Задачи |
3.1.2 Улучшение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|  |
Целевые текущие
трансферты
областному бюджету
Карагандинской
области на
поддержание
инфраструктуры
города Приозерска |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
количества |
Закуп топлива
для котельной |
тонн |
14000 |
14000 |
14000 |
14000 |
- |
|
Проведение
ремонтных работ
на теплосетях |
км |
4,3 |
3,03 |
2,73 |
1,61 |  |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Подготовка объектов
теплоснабжения
к отопительному
сезону |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |
661 200 |
542 944 |
537 958 |
524 724 |
0 |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Казахстан |
|
Бюджетная
программа |
006 "Целевые текущие трансферты бюджету города Алматы на разработку
Генерального плана пригородной зоны города Алматы" |
|
Описание |
Выделение средств из республиканского бюджета акимату города Алматы
на разработку Комплексной схемы градостроительного планирования
территории пригородной зоны города Алматы (Генеральный план
пригородной зоны г. Алматы) |
|
Стратегическое
направление |
2. Совершенствование государственного регулирования в сфере
архитектуры, градостроительства и строительства |
|
Цель |
2.2 Эффективное развитие и застройка территорий и населенных пунктов |
|
Задачи |
2.2.2 Разработка Комплексной схемы градостроительного планирования
территории пригородной зоны города Алматы (Генерального плана
пригородной зоны г. Алматы) |
|  |
Наименование
показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Разработанная
Комплексная схема
градостроительного
планирования
территории
пригородной зоны
города Алматы
(Генеральный план
пригородной зоны
г. Алматы) |
% |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Утвержденная
Комплексная схема
градостроительного
планирования
территории
пригородной зоны
города Алматы
(Генеральный план
пригородной зоны
г. Алматы) |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс. тенге |
- |
950 000 |
- |
- |
- |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Казахстан |
|
Бюджетная
программа |
007 "Паспортизация объектов жилищно-коммунального хозяйства" |
|
Описание |
Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения,
надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для
создания комфортных и безопасных условий проживания граждан |
|
Стратегическое
направление |
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
3.1 Устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Задачи |
3.1.2. Улучшение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Проведение
паспортизации
объектов коммуналь-
ного хозяйства |
ед. |
- |
- |
152 |
- |
- |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Выдача энергетичес-
кого паспорта |
ед. |
- |
- |
152 |
- |
- |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |  |  |
210 000 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
018 "Целевые текущие трансферты областному бюджету
Восточно-Казахстанской области на благоустройство и ремонт
инфраструктуры города Усть-Каменогорск в связи с проведением VII
Форума Межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и
Российской Федерации" |
|
Описание |
Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения,
надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для
создания комфортных и безопасных условии проживания граждан |
|
Стратегическое
направление |
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
3.1. Устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Задача |
3.1.1 Улучшение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |
Наименование показателя. |
Ед.изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Благоустройство и ремонт
инфраструктуры города
Усть-Каменогорск |
Количество проектов |  |  |
1 |  |  |
|
Показатели
качества |
Улучшение архитектурного
облика города |
Количество проектов |  |  |
1 |  |  |
|
Показатели
эффективности |
Поддержание инфраструктуры
города Усть-Каменогорск в
надлежащем состоянии |
Ед |  |  |
1 |  |  |
|
Показатели
результата |
Улучшение состояния
территории |
Ед. |  |  |
1 |  |  |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс. тенге |  |  |
1 500 000 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
019 "Проведение оценки технического состояния инженерных сетей" |
|
Описание |
Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания
благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан. |
|
Стратегическое
направление |
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
3.1 Устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Задача |
3.1.1 Улучшение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |
Наименование показателя |
Ед. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
качества |
Количество населенных пунктов
(городов) |
Ед. |  |  |
53 |  |  |
|
Показатели
количества |
Обследование инженерных
коммуникаций водоснабжения и
водоотведения в городах |
Ед. |  |  |
53 |  |  |
|
Показатели
эффективности |
Использование результатов оценки
для обоснования инвестиций в
сфере водоснабжения и
водоотведения в городах |
Ед. |  |  |
53 |  |  |
|
Показатели
результата |
Оценка технического состояния
объектов водоснабжения и
водоотведения в городах |
% |  |  |
100 |  |  |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |  |  |
1 000 000 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
023 "Целевые текущие трансферты бюджету городов Астаны и Алматы на
приобретение коммунальной техники" |
|
Описание |
Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания
благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан |
|
Стратегическое
направление |
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
3.1 Устойчивое развитие жшшщно-коммунального хозяйства |
|
Задача |
3.1.1 Улучшение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |
Наименование показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
качества |
Своевременная уборка территорий |
% |  |  |
100 |  |  |
|
Показатели
количества |
Приобретение коммунальной техники |
Ед. |  |  |
155 |  |  |
|
Показатели
эффективности |
Содержание в эстетическом
состоянии территорий города |
Ед. |  |  |
1 |  |  |
|
Показатели
результата |
Приобретение коммунальной техники |
Ед. |  |  |
155 |  |  |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |  |  |
1 600 280 |
- |  |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Казахстан |
|
Бюджетная
программа |
090 "Исследование в области строительства и жилищно-коммунального
хозяйства" |
|
Описание |
Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения,
надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для
создания комфортных и безопасных условий проживания граждан |
|
Стратегическое
направление |
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
3.1 Устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Задачи |
3.1.2. Улучшение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Разработка
программы внедрения
научно-технических,
инновационных,
ресурсосберегающих
технологий в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
% |
- |
- |
100 |
- |
- |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Утверждение
программы внедрения
научно-технических,
инновационных,
ресурсосберегающих
технологий в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс. тенге |  |  |
20 000 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
008 "Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и
Алматы на строительство и (или) приобретение жилья" |
|
Описание |
Выделение средств из Республиканского бюджета на возвратной основе
акиматам областей, городов Астаны и Алматы на проектирование,
строительство и (или) приобретение кредитного жилья. |
|
Стратегическое
направление |
1. Развитие жилищного строительства |
|
Цель |
1.1 Обеспечение доступности жилья |
|
Задачи |
Задача 1.1.2 Обеспечение строительства и (или) приобретение
кредитного жилья |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Количество бенефициаров
(области, города Астана и
Алматы) |  |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Строительство и (или)
приобретение кредитного
жилья в рамках
Государственной программы
жилищного строительства в
Республике Казахстан
на 2008-2010 годы |
тыс.
кв.м  |
521,4 |
604,9 |
269,2 |  |  |
|
Строительство и (или)
приобретение кредитного
жилья в рамках реализации
Программы "Нұрлы көш" |
тыс.
кв.м |
- |
- |
143,8 |
147,8 |
147,8 |
|
Кредитование бюджета
Алматинской области
для строительства
жилых комплексов с
участием дольщиков |
тыс.
кв.м |
- |
- |
- |
56,2 |  |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |
16 200 000 |
16 100 000 |
32 168 499 |
9 163 470 |
9 163 470 |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
009 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие, обустройство и (или)
приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры" |
|
Описание |
Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей,
городов Астаны и Алматы на проектирование, обустройство,
реконструкцию и (или) приобретение инженерно-коммуникационной
инфраструктуры территорий застройки индивидуальных и многоквартирных
жилых домов, включая благоустройство внутридворовых территорий,
подъезды и подходы к дому. |
|
Стратегическое
направление |
1. Развитие жилищного строительства |
|
Цель |
1.1 Обеспечение доступности жилья |
|
Задачи |
Задача 1.1.3 Строительство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной
застройки |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Количество бенефициаров
(области, города Астана
и Алматы) |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Развитие, обустройство,
ремонт и реконструкция
инженерно-коммуникаци-
онной инфраструктуры в
рамках Государственной
программы жилищного
строительства в
Республике Казахстан
на 2008-2010 годы |
км |
2494 |
1525,8 |
1550,5 |
- |
- |
|
Строительство и
реконструкция инженер-
ных сооружений в
городах-спутниках
городов Астаны и
Алматы и в жилых
комплексах с участием
дольщиков |
ед. |  |
6 |
3 |  |  |
|
Строительство
инженерно-коммуникаци-
онной инфраструктуры в
Актюбинской области |
км |
- |
264,3 |
163,2 |
- |
- |
|
Строительство
магистральных инженер-
ных сетей жилых
комплексов, строящихся
с участием дольщиков в
городе Алматы |
км |
- |
48,3 |
22,3 |
- |
- |
|
Развитие инженерно-
коммуникационной
инфраструктуры в
зонах расселения
участников Программы
"Нұрлы көш" |
км |
- |
- |
220,8 |
242 |
242 |
|
Строительство
инженерно-коммуника-
ционной инфраструктуры в а. Акмол Акмолинской области |
К-во ПСД |  |  |
2 |  |  |
|
Строительство
инженерно-коммуника-
ционной инфраструктуры к жилым комплексам в г. Астане (количество проектов, завершающихся в текущем году/
количество проектов,
переходящих на следующий год) |
К-во
проектов |  |  |
0/5 |  |  |
|
Расходы на
реализацию
Программы |  |
тыс.
тенге |
36 563 714 |
50 439 900 |
55 045 602 |
4 890 950 |
4 890 950 |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Казахстан |
|
Бюджетная
программа(подпрограмма) |
010 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения" |
|
Описание |
Выделение инвестиций областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие систем водоснабжения. |
|
Стратегическое
направление |
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
3.1 Устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Задачи |
3.1.2. Улучшение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|  |
Целевые трансферты
на развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и
Алматы на развитие
системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
количества |
Количество бенефициаров
(области, города Астана
и Алматы) |
ед. |
- |
5 |
3 |
1 |
1 |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Обеспечение населения
стабильным доступом
к услугам по
водоснабжению, в том числе в малых городах |
ед. |
- |
9 |
7 |
1 |
1 |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |
12 889 968 |
32 387 087 |
32 610 600 |
13 968 416 |
6 725 126 |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
011 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на строительство и (или) приобретение
жилья государственного коммунального жилищного фонда" |
|
Описание |
Выделение средств из Республиканского бюджета акиматам областей,
городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или)
приобретение арендного жилья |
|
Стратегическое
направление |
1. Развитие жилищного строительства |
|
Цель |
1.1 Обеспечение доступности жилья |
|
Задачи |
1.1.1 Обеспечение строительства и (или) приобретение арендного
(коммунального) жилья |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Количество бенефициаров
(области, города Астана
и Алматы) |
ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
- |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Строительство и (или)
приобретение арендного
коммунального жилья
в рамках Государственной
программы жилищного
строительства в
Республике Казахстан на
2008-2010 годы |
тыс.
кв.м |
106,4 |
200 |
181,1 |  |  |
|  |
Строительство двух
200-квартирных жилых
домов для работников
бюджетных организаций и
молодых семей города
Жанаозен |
тыс.
кв.м |
- |
- |
- |
26,2 |
- |
|  |
Приобретение квартир у
частных застройщиков на
объектах строительства
города Астаны |
тыс.
кв.м |
- |
330 |
83,8 |
- |
- |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |
8 733 825 |
41 679 483 |
19 807 808 |
792 312 |
0 |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
012 "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие коммунального хозяйства" |
|
Описание |
Повышение устойчивости и надежности систем жизнеобеспечения,
надлежащее содержание объектов и территорий населенных пунктов для
создания комфортных и безопасных условий проживания граждан |
|
Стратегическое
направление |
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
3.1. Устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Задачи |
3.1.2. Улучшение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Количество бенефициаров
(области, города Астана
и Алматы) |
ед. |  |
3 |
2 |
3 |
2 |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Количество
профинансированных
проектов |
ед. |  |
9 |
7 |
5 |
3 |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |
9 451 261 |
5 459 527 |
10 692 465 |
18 670 349 |
8 549 000 |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
013 - "Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы на развитие благоустройства городов и
населенных пунктов"  |
|
Описание |
Обеспечение условий для развития инфраструктуры для создания
благоприятной среды для проживания населения Республики Казахстан. |
|
Стратегическое
направление |
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
3.1 Устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Задачи |
3.1.2. Улучшение состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Проведение
благоустроительных
работ (проектов) в
населенных пунктах
для обеспечения
благоприятной среды
для жителей |
Ед. |
- |
4 |
5 |
2 |
- |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Введение данных
объектов (проектов)
в эксплуатацию |
Ед. |
- |
4 |
5 |
2 |
- |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |
10 468 906 |
1 737 719 |
8 330 884 |
6 227 132 |
0 |

      Сноска. Бюджетная программа 014 исключена постановлением Правительства РК от 28.12.2010 № 1426 .

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
015 "Целевые трансферты на развитие бюджету Алматинской области
на формирование уставного капитала уполномоченной организации для
строительства, проектирования жилья и инженерно-коммуникационной инфраструктуры" |
|
Описание |
Выделение средств из Республиканского бюджета на развитие бюджету
Алматинской области на формирование уставного капитала
уполномоченной организации для проектирования и строительства
инженерных сетей в незавершенных объектах с участием дольщиков. |
|
Стратегическое
направление |
1. Развитие жилищного строительства |
|
Цель |
1.1 Обеспечение доступности жилья |
|
Задачи |
Задача 1.1.3 Строительство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной
застройки |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Количество бенефициаров
(Алматинская область) |
ед. |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Объем ввода в эксплуатацию
инженерных сетей в
незавершенных объектах с
участием дольщиков |
км |
- |  |
39,2 |
44,8 |
- |
|
Строительство и
реконструкция объектов
инженерной инфраструктуры |
ед. |
- |
- |
- |
2 |
- |
|
Проектирование и
строительство жилых комплексов с участием дольщиков |
К-во ПСД |
- |
- |  |
3 |  |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс. тенге |
- |
6 583 100 |
4 983 616 |
- |
- |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Казахстан |
|
Бюджетная
программа |
016 - "Формирование уставного капитала акционерного общества
"Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" |
|
Описание |
Формирование уставного капитала акционерного общества "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ" |
|
Стратегическое
направление |
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|
Цель |
3.1 Устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства |
|  |
Наименование
показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
количества |
Проведение организаци-
онных мероприятий по
созданию акционерного
общества "Казахстанский
центр модернизации и
развития ЖКХ" |
% |  |
100 |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Создание акционерного
общества "Казахстанский
центр модернизации и
развития ЖКХ" |
Ед. |
- |
1 |
- |
- |  |
|
Расходы на
реализацию
программы |  |
тыс.
тенге |  |
300 000 |  |
- |  |

|  |  |
| --- | --- |
|
Администратор
бюджетной
программы |
Агентство Республики Казахсган по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства |
|
Бюджетная
программа |
024 "Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на
увеличение уставного капитала уполномоченной организации для участия
в строительстве незавершенных объектов жилья с участием дольщиков" |
|
Описание |
Выделение средств из республиканского бюджета на капитализацию
уполномоченной организации для участия в строительстве незавершенных
объектов жилья с участием дольщиков. |
|
Стратегическое
направление |
1. Развитие жилищного строительства |
|
Цель |
1.1 Обеспечение доступности жилья |
|
Задачи |
Задача 1.1.4 Обеспечение строительства жилья в незавершенных
объектах с участием дольщиков |
|  |
Наименование показателя |
Ед.
изм. |
Отчетный
период |
Плановый период |
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Показатели
количества |
Количество бенефициаров
(город Астана) |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Показатели
качества |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|
Показатели
результата |
Объем ввода в эксплуатацию
жилья в незавершенных
объектах с участием
дольщиков (объемы
завершающиеся в текущем году
/объемы, переходящие на
следующий год) |
тыс.
кв.м |
- |
0/290 |
290/0 |
- |
- |
|
Расходы на
реализацию |  |
тыс.
тенге |
- |
18 200 000 |
7 000 000 |
- |
- |

 **Свод бюджетных расходов**

      Сноска. Свод с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.06.2010 № 660 ; от 28.12.2010 № 1426 .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
 Наименование бюджетных
программ |
Отчетный период |
Период реализации |
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ВСЕГО по Агентству
Республики Казахстан по
делам строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства |
95 651 070 |
175 478 112 |
177 259 831 |
55 749 055 |
30 770 205 |
|
Текущие бюджетные программы |
1 064 263 |
2 591 296 |
6 620 357 |
2 036 426 |
1 441 659 |
|
001 - Услуги по координации
деятельности в области
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства |  |
120 441 |
196 373 |
230 152 |
254 667 |
|
002 - Прикладные научные
исследования в области
строительства |
21 221 |
35 545 |
38 000 |
24 000 |
0 |
|
003 - Совершенствование
нормативно-технических
документов в сфере
архитектурной,
градостроительной и
строительной деятельности |
298 043 |
931 000 |
1 517 746 |
1 257 550 |
1 186 992 |
|
004 - Материально-
техническое оснащение
Агентства Республики
Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства |  |
11 366 |
- |
- |
- |
|
005 - Целевые текущие
трансферты областному
бюджету Карагандинской
области на поддержание
инфраструктуры города
Приозерска |
661 200 |
542 944 |
537 958 |
524 724 |
0 |
|
006 - Целевые текущие
трансферты бюджету города
Алматы на разработку
Генерального плана
пригородной зоны города
Алматы |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
|
007 - Паспортизация
объектов жилищно-
коммунального хозяйства |  |  |
210 000 |
0 |
0 |
|
018 - Целевые текущие трансферты
областному бюджету
Восточно-Казахстанской области на
благоустройство и ремонт
инфраструктуры города
Усть-Каменогорск в связи с
проведением VII Форума
Межрегионального сотрудничества
Республики Казахстан и Российской
Федерации |
- |
- |
1 500 000 |
- |
- |
|
019 - Проведение оценки
технического состояния инженерных
сетей |
- |
- |
1000 000  |  |  |
|
023 - Целевые текущие трансферты
бюджету городов Астаны и Алматы на
приобретение коммунальной техники |  |  |
1 600 280 |  |  |
|
090 - Исследование в
области строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства |  |  |
20 000 |
0 |
0 |
|
Бюджетные программы
развития |
94 307 674 |
172 886 816 |
170 639 474 |
53 712 629 |
29 328 546 |
|
008 - Кредитование
областных бюджетов,
бюджетов городов Астаны и
Алматы на строительство и
(или) приобретение жилья |
16 200 000 |
16 100 000 |
32 168 499 |
9 163 470 |
9 163 470 |
|
009 - Целевые трансферты
на развитие областным
бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на
развитие, обустройство и
(или) приобретение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры |
36 563 714 |
50 439 900 |
55 045 602 |
4 890 950 |
4 890 950 |
|
010 - Целевые трансферты
на развитие областным
бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие
системы водоснабжения |
12 889 968 |
32 387 087 |
32 610 600 |
13 968 416 |
6 725 126 |
|
011 - Целевые трансферты
на развитие областным
бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на
строительство и (или)
приобретение государствен-
ного коммунального
жилищного фонда |
8 733 825 |
41 679 483 |
19 807 808 |
792 312 |
0 |
|
012 - Целевые трансферты
на развитие областным
бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие
коммунального хозяйства |
9 451 261 |
5 459 527 |
10 692 465 |
18 670 349 |
8 549 000 |
|
013 - Целевые трансферты
на развитие областным
бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие
благоустройства городов и
населенных пунктов |
10 468 906 |
1 737 719 |
8 330 884 |
6 227 132 |
0 |
|
014 *исключена постановлением Правительства РК* *от 28.12.2010* № 1426 *.*      |
|
015 - Целевые трансферты
на развитие бюджету
Алматинской области на
формирование уставного
капитала уполномоченной
организации для
строительства, проектирования жилья и
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры |
0 |
6 583 100 |
4 983 616 |
0 |
0 |
|
016 - Формирование
уставного капитала
акционерного общества
"Казахстанский центр
модернизации и развития
жилищно-коммунального
хозяйства" |  |
300 000 |  |  |  |
|
024 - Целевые трансферты на
развитие бюджету города Астаны на увеличение уставного капитала
уполномоченной организации для участия в строительстве
незавершенных объектов жилья с участием дольщиков |
0 |
18 200 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |

 **Распределение расходов по стратегическим направлениям,**
**целям, задачам и бюджетным программам**

      Сноска. Распределение с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 28.06.2010 № 660 ; от 28.12.2010 № 1426 .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Стратегические направления,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименования) |
Отчетный период |
Период реализации |
|
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ВСЕГО по Агентству Республики
Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства |
95 651 070 |
175 478 112 |
177 259 831 |
55 749 055 |
30 770 205 |
|
Стратегические направления
1. Развитие жилищного
строительства.
2. Совершенствование
государственного регулирования
в сфере архитектуры,
градостроительства,
строительства
3. Модернизация и развитие
жилищно-коммунального
хозяйства |  |  |  |  |  |
|
001 - Услуги по координации
деятельности в области
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства |  |
120 441 |
196 373 |
230 152 |
254 667 |
|
004 - Материально-техническое
оснащение Агентства Республики
Казахстан по делам
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства |  |
11 366 |
- |
- |
- |
|
Стратегическое направление
1. Развитие жилищного
строительства |  |  |  |  |  |
|
Цель 1.1 Обеспечение
доступности жилья |  |  |  |  |  |
|
Задача 1.1.1 Обеспечение
строительства и (или)
приобретение арендного
(коммунального) жилья |  |  |  |  |  |
|
011 - Целевые трансферты на
развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на строительство и
(или) приобретение
государственного коммунального
жилищного фонда |
8 733 825 |
41 679 483 |
19 807 808 |
792 312 |
0 |
|
Задача 1.1.2 Обеспечение
строительства и (или)
приобретение кредитного жилья |  |  |  |  |  |
|
008 - Кредитование областных
бюджетов, бюджетов городов
Астаны и Алматы на
строительство и (или)
приобретение жилья |
16 200 000 |
16 100 000 |
32 168 499 |
9 163 470 |
9 163 470 |
|
Задача 1.1.3 Строительство и
(или) приобретение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры в районах
жилищной застройки |  |  |  |  |  |
|
015 - Целевые трансферты на
развитие бюджету Алматинской
области на формирование
уставного капитала
уполномоченной организации для
строительства, проектирования жилья и инженерно-
коммуникационной инфраструктуры |
0 |
6 583 100 |
4 983 616 |
0 |
0 |
|
009 - Целевые трансферты на
развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие,
обустройство и (или)
приобретение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры |
36 563 714 |
50 439 900 |
55 045 602 |
4 890 950 |
4 890 950 |
|
Задача 1.1.4 Обеспечение
строительства жилья в
незавершенных объектах с
участием дольщиков |  |  |  |  |  |
|
024 - Целевые трансферты на
развитие бюджету города Астаны
на увеличение уставного
капитала уполномоченной
организации для участия в
строительстве незавершенных
объектов жилья с участием
дольщиков |
0 |
18 200 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
Стратегическое направление
2. Совершенствование
государственного регулирования
в сфере архитектуры,
градостроительства,
строительства |  |  |  |  |  |
|
Цель 2.1 Обеспечение качества
проектной документации и
гармонизации
нормативно-технической базы с
международными нормативами |  |  |  |  |  |
|
Задача 2.1.3 Разработка
эффективных конструктивных
решений, ресурсо- и
энергосберегающих технологий,
обеспечивающих устойчивость и
долговечность зданий
(сооружений) |  |  |  |  |  |
|
002 - Прикладные научные
исследования в области
строительства |
21 221 |
35 545 |
38 000 |
24 000 |
0 |
|
Цель 2.1 Обеспечение
качества проектной
документации и гармонизации
нормативно-технической базы с
международными нормативами
Цель 2.2 Эффективное развитие
и застройка территории и
населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|
Задача 2.1.1 Реформирование
системы нормативно-технических
документов в сфере
архитектуры, градостроитель-
ства, строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Задача 2.1.2 Разработка
типовых проектов
Задача 2.2.1 Разработка
Генеральной схемы
организации территории
Республики Казахстан |  |  |  |  |  |
|
003 - Совершенствование
нормативно-технических
документов в сфере
архитектурной,
градостроительной и
строительной деятельности |
298 043 |
931 000 |
1 517 746 |
1 257 550 |
1 186 992 |
|
Цель 2.2 Эффективное развитие
и застройка территорий и
населенных пунктов |  |  |  |  |  |
|
Задача 2.2.3 Разработка
Комплексной схемы
градостроительного
планирования территории
пригородной зоны города
Алматы (Генерального плана
пригородной зоны г. Алматы) |  |  |  |  |  |
|
006 - Целевые текущие
трансферты бюджету города
Алматы на разработку
Комплексной схемы
градостроительного
планирования территории
пригородной зоны города Алматы
(Генеральный план пригородной
зоны г. Алматы) |
0 |
950 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Стратегическое направление
3. Модернизация и развитие
жилищно-коммунального
хозяйства |  |  |  |  |  |
|
Цель 3.1 Устойчивое развитие
жилищно-коммунального
хозяйства |  |  |  |  |  |
|
016 - Формирование уставного
капитала акционерного общества
"Казахстанский центр
модернизации и развития ЖКХ" |  |
300 000 |  |  |  |
|
Задача 3.1.1 Улучшение
состояния объектов жилищно-
коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|
005 - Целевые текущие
трансферты областному бюджету
Карагандинской области на
поддержание инфраструктуры
города Приозерска |
661 200 |
542 944 |
537 958 |
524 724 |
0 |
|
010 - Целевые трансферты на
развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие системы
водоснабжения |
12 889 968 |
32 387 087 |
32 610 600 |
13 968 416 |
6 725 126 |
|
012 - Целевые трансферты на
развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие
коммунального хозяйства |
9 451 261 |
5 459 527 |
10 692 465 |
18 670 349 |
8 549 000 |
|
013 - Целевые трансферты на
развитие областным бюджетам,
бюджетам городов Астаны и
Алматы на развитие
благоустройства городов и
населенных пунктов |
10 468 906 |
1 737 719 |
8 330 884 |
6 227 132 |
0 |
|
018 - Целевые текущие
трансферты областному бюджету
Восточно-Казахстанской области
на благоустройство и ремонт
инфраструктуры города
Усть-Каменогорск в связи с
проведением VII Форума
Межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации |  |  |
1 500 000 |  |  |
|
007 - Паспортизация объектов
жилищно-коммунального
хозяйства |  |  |
210 000 |
0 |
0 |
|
090 - Исследование в области
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства |  |  |
20 000 |
0 |
0 |
|
019 - Проведение оценки технического состояния
инженерных сетей |
- |
- |
1 000 000 |  |  |
|
023 - Целевые текущие трансферты бюджету городов Астаны и Алматы на приобретение коммунальной
техники |  |  |
1 600 280 |  |  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан