

**О Республиканской карте индустриализации на 2010 - 2014 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303.

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 17.09.2012 № 1206.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 "О Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Республиканскую карту индустриализации на 2010 – 2014 годы;

      2) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.09.2012 № 1206.

      2. Ответственным государственным органам по контролю за ходом реализации инвестиционных проектов обеспечить заполнение отчетных форм информационной системы "Информационно-аналитическая система управления проектами" (далее – проектный офис) на ежемесячной основе в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 04.07.2013 № 685.

      3. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в двухнедельный срок утвердить региональные Карты индустриализации и осуществлять мониторинг хода реализации проектов.

      4. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представить в Правительство Республики Казахстан информацию по мониторингу хода реализации проектов.

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 17.09.2012 № 1206.

      5. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан обеспечить техническое функционирование проектного офиса на базе единой транспортной системы государственных органов.

      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правительства РК от 17.09.2012 № 1206.

      6. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан, акционерному обществу "Казахстанский институт развития индустрии" (по согласованию) обеспечить методологическое, аналитическое и программное сопровождение проектного офиса.

      Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правительства РК от 17.09.2012 № 1206.

      7. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      8. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-Министр |  |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303 |

      Сноска. Республиканская карта в редакции постановления Правительства РК от 24.02.2014 № 126.

**Республиканская карта индустриализации на 2010 - 2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Ответственный**  **государственный орган и**  **национальный**  **холдинг** | **Регион** | **Заявитель**  **проекта** | **Срок**  **реализации\*/**  **статус**  **проекта** | **План**  **освоения**  **инвестиций**  **на 2014**  **год,**  **млн. тенге** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Развитие и  модернизация АО  "Арселор Миттал  Темиртау" с  увеличением  производства  стали до 6 млн.  тонн в год | МИНТ | Карагандинская | АО  "АрселорМиттал  Темиртау" | 2010 –  2018 г.г. | 7 531 |
| 2. | Строительство  нового  ферросплавного  завода в городе  Актобе (цех № 4) | МИНТ | Актюбинская  область | АО  "Транснацио-  нальная  компания  "Казхром" | 2009 –  2013 г.г. | 8300,46 |
| 3. | Строительство 1  очереди  Карагандинского  завода  комплексных  сплавов  мощностью 75  тыс. тонн в год | МИНТ | Карагандинская  область | ТОО  "Карагандинский  завод  комплексных  сплавов" | 2012 –  2015 г.г. | 1 500 |
| 4. | Строительство  завода по  производству  металлизованного  продукта | МИНТ | Костанайская  область | АО  "Соколовско-  Сарбайское  горно-  обогатительное  производственное  объединение" | 2011 –  2015 г.г. | 38 750 |
| 5. | Строительство  Бозшакольского  ГОК | МИНТ | Павлодарская  область | ТОО "Kazakhmys  Bozshakol  (Казахмыс  Бозшаколь)" | 2010 –  2014 г.г. | 36 252 |
| 6. | Строительство  Актогайского ГОК | МИНТ | ВКО | ТОО "Kazakhmys  Aktogay  (Казахмыс  Актогай)" | 2011 –  2016 г.г. | 103 069 |
| 7. | Диверсификация и  расширение  ферросплавного  производства и  его сырьевой  базы с  доведением  мощности до 300  тыс. тонн  ферросплавов в  год | МИНТ | Жамбылская  область | ТОО "Таразский  металлургический завод" | 2011 –  2016 г.г. | 198,115 |
| 8. | Строительство  мелкосортного  прокатного стана  в городе  Костанае | МИНТ | Костанайская  область | ТОО "Евраз  Каспиан Сталь" | 2010 –  2013 г.г. | - |
| 9. | Строительство  автозавода  полного цикла и  технопарка по  производству  автокомпонентов  в городе  Усть-  Каменогорске | МИНТ | ВКО | АО "Азия Авто" | 2010 –  2015 г.г. | 15 300 |
| 10. | Создание  мощностей по  производству  грузовых вагонов  в Республике  Казахстан | МИНТ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Павлодарская  область | ТОО  "Казахстанская  вагоностроительная  компания" | 2009 –  2011 г.г. | - |
| 11. | Организация  производства  электровозов | МИНТ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | г. Астана | АО "НК  "Қазақстан  тeмip жолы" | 2010 – 2012 г.г. | - |
| 12. | Создание  производства  фотоэлектрических модулей на  основе  казахстанского  кремния KAZ PV | МИНТ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Алматинская  область, ВКО  и г. Астана | АО "НАК  "Казатомпром" | 2011 –  2012 г.г. | 13 747 |
| 13. | Строительство  завода по  производству  минеральных  удобрений | МИНТ | Жамбылская  область | ТОО  "ЕвроХим-  Удобрения" | 2011 –  2018 г.г. | - |
| 14. | Модернизация  производства  аммиака, азотной  кислоты и  аммиачной  селитры | МИНТ | Мангистауская  область | ТОО "КазАзот" | 2011 –  2012 г.г. | - |
| 15. | Реконструкция  сернокислотного  завода  производственной  мощностью 180  тыс. тонн в год | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Акмолинская  область | ТОО "СП  "СКЗ-Казатомпром" | 2010 –  2014 г.г. | 779,822 (по  актам без  учета НДС) |
| 16. | Расширение и  реконструкция  Экибастузской  ГРЭС-2 с  установкой  энергоблока  станции № 3 | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Павлодарская  область | АО  "Самрук-Энерго" | 2010 –  2015 г.г. | 62 598 (по  актам без  учета НДС) |
| 17. | Расширение и  реконструкция  Экибастузской  ГРЭС-1 | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Павлодарская  область | ТОО  "Экибастузская  ГРЭС-1" | 2010 –  2016 г.г. | 50 433 (по  актам без  учета НДС) |
| 18. | Строительство  Балхашской ТЭС | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Алматинская  область | АО  "Самрук-Энерго" | 2010 –  2018 г.г. | 96 430 (по  актам без  учета НДС) |
| 19. | Модернизация  Шардаринской ГЭС | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | ЮКО | АО  "Самрук-Энерго" | 2010 –  2016 г.г. | 569 (по  актам без  учета НДС) |
| 20. | Модернизация  национальной  электрической  сети Казахстана,  этап II | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО "KEGOC" | 2010 –  2016 г.г. | 7 733,922 |
| 21. | Строительство  инфраструктуры  Международного  центра  приграничного  сотрудничества  "Хоргос" | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Алматинская  область | АО  "Международный  центр  приграничного  сотрудничества  "Хоргос" | 2005 –  2018 г.г. | 4 095 |
| 22. | Строительство  инфраструктуры  Индустриального  парка в  Карагандинской  области | МИНТ | Карагандинская  область | СПК "Сарыарка" | 2007 –  2014 г.г. | 921 |
| 23. | Строительство  многофункционального  комплекса "Абу  Даби Плаза" | МИНТ | г. Астана | TOO "Aldar  Properties  PJSC" | 2010 –  2016 г.г. | - |
| 24. | Строительство  туристско-  развлекательного  комплекса в  границах  специальной  экономической  зоны "Бурабай" в  районе Бурабай  Акмолинской  области | МИНТ | Акмолинская  область | ТОО "Tourism  Borovoe City" | 2009 –  2021 г.г. | - |
| 25. | Расширение  производственных  мощностей АО  "Химфарм" в  городе Шымкенте | МИНТ | ЮКО | АО "Химфарм" | 2009 –  2013 г.г. | 2 238 |
| 26. | Строительство  аффинажного  завода | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | г. Астана | АО "НГК  "Тау-Кен  Самрук" | 2012 –  2013 г.г. | - |
| 27. | Производство  каустической  соды,  треххлористого  фосфора и  глифосата | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Жамбылская  область | ТОО  "Объединенная  химическая  компания" | 2013 –  2015 г.г. | 31 096 |
| 28. | Строительство  завода по  производству  углехимических  продуктов и  разреза по  добыче угля | МИНТ, аким  Карагандинской  области | Карагандинская  область | ТОО "СП АРБАТ" | 2013 – 2019 г.г. | 69 116 |
| 29. | Создание  производства  автомобилей  марки Ssang Yong  модели Nomad  методом CKD  (мелкоузловой)  сборки | МИНТ, аким  Костанайской  области | Костанайская  область | ТОО  "СарыаркаАвто  Пром" | 2012 –  2014 г.г. | 2 324 |
| 30. | Строительство  завода по  производству  листового стекла  в г. Кызылорде | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Кызылординская  область | ТОО  "Самрук-Казына  Инвест" | 2013 –  2015 г.г. | 18 864 |
| 31. | Строительство  линии 500 кВ  Экибастуз –  Шульбинская ГЭС  (Семей) –  Усть-Каменогорск | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО "KEGOC" | 2011 –  2017 г.г. | 8 053 |
| 32. | Рельсобалочный  завод | МИНТ, Аким  Актюбинской  области | Актюбинская  область | ТОО  "Актюбинский  рельсобалочный  завод" | 2012 –  2014 г.г. | 26 445,8 |
| 33. | Производство  сульфата калия | МИНТ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Жамбылская  область | ТОО  "Объединенная  химическая  компания" | 2014 –  2018 г.г. | 37,44  (по актам  без учета  НДС) |
| 34. | Строительство  интегрированного  газохимического  комплекса | МНГ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Атырауская  область | ТОО "Kazakhstan  Petrochemical  Industires  Inc." | 2010 –  2016 г.г. | 64 516  (по актам  без учета  НДС) |
| 35. | Строительство  газопровода  "Бейнеу – Бозой  – Шымкент" | МНГ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО "НК  "КазМунайГаз" | 2011 –  2015 г.г. | 84 153 |
| 36. | Производство  дорожных битумов  на Актауском  заводе  пластических  масс | МНГ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Мангистауская  область | АО "НК  "КазМунайГаз" | 2010 –  2013 г.г. | - |
| 37. | Реконструкция и  модернизация  Атырауского НПЗ | МНГ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Атырауская  область | АО "НК  "КазМунайГаз" | 2010 –  2016 г.г. | 144 905,521 |
| 38. | Реконструкция и  модернизация  Шымкентского НПЗ | МНГ, АО  "ФНБ "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | ЮКО | АО "НК  "КазМунайГаз" | 2010 –  2016 г.г. | 33 663,049 |
| 39. | Модернизация  Павлодарского  нефтехимического  завода | МНГ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Павлодарская  область | АО "НК  "КазМунайГаз" | 2010 –  2016 г.г. | 5 635 |
| 40. | Производство  моторных топлив  экологического  класса К5 | МНГ | ЗКО | АО "Конденсат" | 2012 –  2015 г.г. | 10 045,5 |
| 41. | Реконструкция  международного  транзитного  коридора  "Западная Европа  – Западный  Китай" | МТК | Межрегиональный  проект | МТК | 2007 –  2015 г.г. | 120 385 |
| 42. | Строительство  сетей FTTH  (Fiber to the  Home) | МТК, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО  "Казахтелеком" | 2011 –  2014 г.г. | 19 528 |
| 43. | Строительство  новой  железнодорожной  линии "Жезказган  – Бейнеу" | МТК, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО "НК  "Қазақстан  тeмip жолы" | 2012 –  2016 г.г. | 25 632 |
| 44. | Строительство  новой  железнодорожной  линии "Аркалык –  Шубарколь" | МТК, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО "НК  "Қазақстан  тeмip жолы" | 2012 –  2015 г.г. | 29 096 |
| 45. | Строительство  4-х  городов-  спутников города  Алматы в  Алматинской  области (1 этап) | МРР | Алматинская  область | ТОО "G4 City" | 2008 –  2031 г.г. | 8 047,7 |
| 46. | Создание системы  спутниковой  связи и вещания  "KazSat" | НКА | г. Астана | НКА | 2006 –  2014 г.г. | - |
| 47. | Создание  сборочно-  испытательного  комплекса  космических  аппаратов | НКА | г. Астана | НКА | 2008 –  2015 г.г. | 8 300 |
| 48. | Создание  космической  системы  дистанционного  зондирования  Земли Республики  Казахстан | НКА | г. Астана | НКА | 2006 –  2014 г.г. | 5 433 |
| 49. | Создание КРК  "Байтерек" на  космодроме  "Байконур" | НКА | Кызылординская  область | НКА | Перспек-  тивный | - |
| 50. | Производство  бутадиена и  синтетического  каучука | МНГ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Атырауская  область | ТОО  "Объединенная  химическая  компания" | Перспек-  тивный | - |
| 51. | Производство  полимерной  продукции в  Мангистауской  области | МНГ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Мангистауская  область | ТОО  "Объединенная  химическая  компания" | Перспек-  тивный | - |
| 52. | Производство  полимерной  продукции в  Атырауской  области | МНГ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Атырауская  область | ТОО  "Объединенная  химическая  компания" | Перспек-  тивный | - |
| 53. | Развитие  курортной зоны  отдыха  "Кендерли" | МИНТ | Мангистауская  область | Акимат  Мангистауской  области | Перспек-  тивный | - |
| 54. | Организация  нефтехимического  производства на  базе сырья с  месторождений  Карачаганак и  Кашаган | МНГ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Атырауская  область/ЗКО | ТОО  "Объединенная  химическая  компания" | Перспек-  тивный | - |
| 55. | Производство  кальцинированной  соды | МИНТ, акимат  Жамбылской  области | Жамбылская  область | Компания  "Енким" | Перспек-  тивный | - |
| 56. | Горнолыжный  курорт мирового  уровня в городе  Алматы | МИНТ, акимат  г. Алматы | г. Алматы |  | Перспек-  тивный | - |
| 57. | Строительство  Тургайской ТЭС | МИНТ | Костанайская  область |  | Перспек-  тивный | - |
| 58. | Строительство  ВЭС в районе  города Ерементау  мощностью 50 МВт  с перспективой  расширения до  300 МВт | МИНТ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Акмолинская  область | АО  "Самрук-Энерго" | Перспек-  тивный | - |
| 59. | Строительство  ВЭС мощностью 60  МВт в Шелекском  коридоре с  перспективой  расширения до  300 МВт | МИНТ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | Алматинская  область | АО  "Самрук-Энерго" | Перспек-  тивный | - |
| 60. | Строительство  парогазовой  установки в  городе Актау | МИНТ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) | г. Актау | АО "НАК  "Казатомпром" | Перспек-  тивный | - |
| 61. | Карагандинская  ТЭЦ - 4 | МИНТ, акимат  Карагандинской  области | Карагандинкая  область |  | Перспек-  тивный | - |
| 62. | Строительство  нового  ферросплавного  завода в городе  Хромтау (цех №  5) | МИНТ | Актюбинская  область | АО  "Транснациональная  компания  "Казхром" | Перспек-  тивный | - |

      \* по проектам, реализация которых зависит, в том числе от выделения средств из республиканского бюджета, сроки реализации будут уточняться в зависимости от объема средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующие периоды

**Примечание: расшифровка аббревиатур**:

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан

      НКА - Национальное космическое агентство Республики Казахстан

      АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания

      "КазМунайГаз"

      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального

      благосостояния "Самрук-Казына"

      ВКО - Восточно-Казахстанская область

      ЮКО - Южно-Казахстанская область

      СПК - социально-предпринимательская корпорация

      НПЗ - нефтеперерабатывающий завод

      СКЗ - сернокислотный завод

      ТЭС - теплоэлектростанция

      ГОК - горно-обогатительный комбинат

      КРК - космический ракетный комплекс

      ГЭС - гидроэлектростанция

      ГРЭС - государственная районная электростанция

      ТЭЦ - теплоэлектроцентраль

      НЭС - национальная электрическая сеть

      АО - акционерное общество

      СП - совместное предприятие

      ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью

      АО "НК "Қазақстан темiр жолы" - акционерное общество "Национальная

      компания "Қазақстан темiр жолы"

      АО "НАК "Казатомпром" - акционерное общество "Национальная атомная

      компания "Казатомпром"

      АО "НГК "Тау-Кен Самрук" - акционерное общество "Национальная

      горнорудная компания ""Тау-Кен Самрук"

      ЗКО - Западно-Казахстанская область

      ВЭС - ветровая электрическая станция

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303 |

**Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения**  
**Правительства Республики Казахстан**

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 11.08.2018 № 502 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      2. В постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 1332 "О Концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008 - 2015 годы":

      в Концепции достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики Казахстан на 2008 - 2015 годы, одобренной указанным постановлением:

      в абзаце шестом подраздела 3 раздела 1 второе предложение исключить;

      в "Четвертом приоритете. Вертикальные и горизонтальные аспекты конкурентоспособности":

      абзацы пятый и тридцать второй подраздела "Обоснование и стратегия действий" исключить;

      абзац восьмой подраздела "Карта реализации приоритета" исключить.

      в "Пятом приоритете. Эффективный бизнес":

      в абзаце пятом подраздела "Обоснование и стратегия действий" слова "реализации новой программы ", 30 корпоративных лидеров" исключить;

      абзац шестой подраздела "Карта реализации приоритета" исключить.

      3. В постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085 "О Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы":

      в Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 - 2010 годы, одобренном указанным постановлением:

      в абзаце первом раздела "Реализации инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов" второе предложение исключить.

      4. В постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2008 года № 1100 "О Концепции совершенствования разрешительной системы в Республике Казахстан на 2009 - 2011 годы":

      в Концепции совершенствования разрешительной системы в Республике Казахстан на 2009 - 2011 годы, одобренной указанным постановлением:

      в абзаце втором раздела "Введение" слова ", Программа "30 корпоративных лидеров Казахстана" исключить.

      5. Утратил силу постановлением Правительства РК от 14.12.2012 № 1599.

      6. В постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2008 года № 1222 "О Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы":

      в Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2009 - 2011 годы, утвержденном указанным постановлением:

      в абзаце десятом раздела 2 "Анализ текущей ситуации" слова ", реализации Программы 30 корпоративных лидеров" исключить.

      7. В постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года № 264 "О мерах по реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию":

      в Плане действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожная карта), утвержденном указанным постановлением:

      раздел 2 "Ускоренное развитие агропромышленного комплекса и реализация второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана" исключить.

      8. В постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2009 года № 274 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожная карта):

      в Плане мероприятий по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожной карты), утвержденном указанным постановлением:

      строку порядковый номер 40 исключить;

      раздел 2 "Ускорение развитие агропромышленного комплекса и реализация второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана" исключить.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303 |

**Перечень утративших силу некоторых решений Правительства**  
**Республики Казахстан**

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года № 1097 "Об утверждении Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана".

      2. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 88-р "О некоторых вопросах реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Благосостояние населения - главная цель государственной политики".

      3. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 мая 2008 года № 121-р "О создании Экспертного совета по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан".

      4. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 августа 2008 года № 224-р "О мерах по реализации второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана".

      5. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 сентября 2008 года № 244-р "О создании рабочей группы для выработки предложений по системной поддержке роста отечественных субъектов среднего предпринимательства несырьевого сектора".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан