

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Приозерск Карагандинской области на 2011 - 2013 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2011 года № 291

      В целях решения проблем социально-экономического развития города Приозерска Карагандинской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Приозерск Карагандинской области на 2011 - 2013 годы (далее - План).  
      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Карагандинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.  
      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден          
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 30 марта 2011 года № 291

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**  
    **социально-экономического развития города Приозерска**  
        **Карагандинской области на 2011 - 2013 гады**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Форма  заверше-  ния | Ответствен-  ные за  исполнение  (реализацию) | Сроки  представ-  ления  информа-  ции | Предпола-  гаемые  расходы  (млн.  тенге) | Источники  финансиро-  вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Вопросы по обеспечению жизнедеятельности города Приозерска, вытекающие из  международных договоров и соглашений | | | | | | |
| 1. | Провести инвентаризацию  объектов города  Приозерска, используемых  российской стороной в  соответствии с Соглашением  между Республикой  Казахстан и Российской  Федерацией от 20 января  1995 года и Договором  между Правительством  Республики Казахстан и  Правительством Российской  Федерации от 18 октября  1996 года | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области, МО | январь  2012 года | Не  требуется |  |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | |
| Теплоснабжение | | | | | | |
| 2. | Провести комплекс работ и  технических мероприятий по  поддержанию котельной № 1  Приозерска Карагандинской  области, для обеспечения  теплоснабжения города до  ввода в эксплуатацию новой  котельной | Информа-  ция в  МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,  аким  Карагандинской  области | июль  2011  года,  январь  2012 года | 2011 год-  432,0\* | Республи-  канский  бюджет |
| 3. | Проработать вопрос  строительства новой  котельной в городе  Приозерске Карагандинской  области | Информа-  ция в  МЭРТ | АДС ЖКХ, МИНТ,  МФ, аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012-2013  годов | 2011 год-  10,7  2012 год-  352,0  2013 год-  200,0 | Местный  бюджет |
| 2012 год-  1800\*\*  2013 год-  1800\*\* | Республи-  канский  бюджет |
| 4. | Провести работы по  поддержке инфраструктуры  города Приозерска,  в том числе по подготовке  котельной № 1 и тепловых  сетей к предстоящему  отопительному сезону  (текущий ремонт, закуп  топлива, катионита,  электроэнергии,  технической соли и др.) | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012-2013  годов | 2011 год-  520,0  2012 год-  520,0  2013 год-  520,0 | Местный  бюджет |
| Водоснабжение | | | | | | |
| 5. | Реконструировать комплекс  очистки питьевого  водоснабжения на  водозаборе № 2 и сети  водоснабжения (4,5 км) в  рамках программы  «Ак-Булак» по улицам  Чапаева, Абая, Бауыржана  Момышулы, Дорохова,  Балхашская, Новая,  Песчаная города Приозерска  Карагандинской области: | Информа-  ция в  МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,  аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012-2013  годов |  |  |
| а) разработать проектно-  сметную документацию | 2011 год-  33,0  2012 год-  36,0  2013 год-  60,0 | Местный  бюджет |
| б) реконструировать  комплекс очистки питьевого  водоснабжения на  водозаборе № 2 и сети  водоснабжения | 2012 год-  180,0\*  2013 год-  300,0\* | Республи-  канский  бюджет |
| Жилые дома и производственные сооружения | | | | | | |
| 6. | Подключить к центральному  теплоснабжению  девятнадцать многоэтажных  жилых домов, находящихся в  коммунальной собственности  города Приозерска  Карагандинской области | Информа-  ция в  МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,  аким  Карагандинской  области | июль  2011  года,  январь  2012 года | 2011 год-  118,6\* | Республи-  канский  бюджет |
| 7. | Провести капитальный  ремонт на внутридомовых  системах водоснабжения и  канализации в многоэтажных  жилых домах, находящихся в  коммунальной собственности  города Приозерска  Карагандинской области | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь  2012 года | 2011 год-  48,4 | Местный  бюджет |
| 8. | Провести капитальный  ремонт на внутридомовых  системах электроснабжения  в многоэтажных жилых  домах, находящихся в  коммунальной собственности  города Приозерска  Карагандинской области | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области | июль 2012  года,  январь  2013 года | 2012 год-  166,8 | Местный  бюджет |
| 9. | Провести капитальный  ремонт лифтов в десяти  жилых девятиэтажных домах,  находящихся в коммунальной  собственности города  Приозерска Карагандинской  области | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области | июль  2013 года | 2013 год-  67,7 | Местный  бюджет |
| 10. | Провести капитальный  ремонт кровель, фасадов  жилых многоэтажных домов,  находящихся в коммунальной  собственности города  Приозерска Карагандинской  области | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012-2013  годов | 2011 год-  61,1  2012 год-  66,4  2013 год-  55,9 | Местный  бюджет |
| 11. | Провести реконструкцию  шести пустующих жилых  домой и инженерных  коммуникаций к ним,  находящихся в коммунальной  собственности города  Приозерска Карагандинской  области: | Информа-  ция в  МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,  аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012-2013  годов |  | Местный  бюджет |
| а) провести техническое  обследование и разработать  проектно-сметную  документацию | 2011 год-  32,5 |
| б) провести реконструкцию | 2012 год-  35,3  2013 год-  42,5 | Республи-  канский  бюджет |
| 2012 год-  317,9\*  2013 год-  382,0\* |
| 12. | Провести ремонтные работы  по усилению конструкций в  аварийных жилых домах по  улицам Абая,  Агыбай-батыра, Бауыржана  Момышулы, Достык,  Космонавтов, Кисунько,  Чапаева, бульвара  Советской Армии города  Приозерска Карагандинской  области: | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь  2012 года |  |  |
| а) провести техническое  обследование и разработать  проектно-сметную  документацию | 2011 год-  27,0 | Местный  бюджет |
| б) провести ремонтные  работы по усилению  конструкции в аварийных  домах | 2011 год-  320,0 |
| 13. | Провести снос конструкций  жилищно-гражданских зданий  города Приозерска  Карагандинской области, не  подлежащих восстановлению,  с рекультивацией и уборкой  строительного мусора | Информа-  ция в  МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,  аким  Карагандинской  области | июль 2012  года,  январь,  июль  2013 года | 2012 год-  49,0  2013 год-  49,0 | Местный  бюджет |
| 2012 год-  257,0\*  2013 год-  257,0\* | Республи-  канский  бюджет |
| 14. | Провести снос разрушенных  домов и строений воинских  частей и рекультивировать  территории в районе  военного аэродрома  «Камбала» | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области | июль 2012  года,  январь  2013 года | 2012 год-  160,0 | Местный  бюджет |
| Благоустройство | | | | | | |
| 15. | Восстановить уличное  освещение города  Приозерска Карагандинской  области с установкой 213  опор и светоточек  протяженностью 7,5 км | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль 2012  года,  январь  2013 года | 2011 год-  33,9  2012 год-  31,5 | Местный  бюджет |
| 16. | Построить трубопровод для  полива зеленых насаждений  в городе Приозерске  Карагандинской области | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области | июль 2012  года,  январь,  июль 2013  года | 2012 год-  22,8  2013 год-  18,9 | Местный  бюджет |
| 17. | Приобрести специальную  технику для коммунального  государственного  предприятия «Управление  жилищно-коммунального  реформирования» города  Приозерска Карагандинской  области | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области | июль 2012  года,  январь  2013 года | 2012 год-  78,4 | Местный  бюджет |
| 3. Экология и природопользование | | | | | | |
| 18. | Ликвидировать площадные  загрязнения  нефтепродуктами береговых  территорий с последующей  рекультивацией  (загрязненное битумом  соленое озеро южнее города  Приозерска Карагандинской  области): | Информа-  ция в  МЭРТ | МООС, МФ, аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012-2013  годов |  |  |
| а) разработать проектно-  сметную документацию | 2011 год-  10,0 | Местный  бюджет |
| б) ликвидировать площадные  загрязнения  нефтепродуктами береговых  территорий с последующей  рекультивацией | 2012 год-  100,0\*  2013 год-  100,0\* | Республи-  канский  бюджет |
| 19. | Построить полигон твердых  бытовых отходов в городе  Приозерске Карагандинской  области | Информа-  ция в  МЭРТ | МООС, МФ, аким  Карагандинской  области | июль 2012  года,  январь  2013 года | 2012 год-  12,4  2012 год-  111,6\* | Местный  бюджет  Республи-  канский  бюджет |
| 20. | Реконструировать очистные  сооружения канализационных  стоков города Приозерска  Карагандинской области: | Информа-  ция в  МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,  аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012-2013  годов |  |  |
| а) разработать  проектно-сметную  документацию | 2011 год-  61,0 | Местный  бюджет |
| 2012 год-  61,0  2013 год-  61,0 |
| б) реконструировать  очистные сооружения | 2012 год-  551,2\*  2013 год-  551,2\* | Республи-  канский  бюджет |
| 21. | Провести капитальный  ремонт внутриквартальных  канализационных сетей  города Приозерска  Карагандинской области | Информа-  ция в  МЭРТ | Аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012 года | 2011 год-  49,0  2012 год-  13,3 | Местный  бюджет |
| 4. Образование | | | | | | |
| 22. | Построить детский сад на  200 мест в городе  Приозерске Карагандинской  области: | Информа-  ция в  МЭРТ | МОН, МФ, аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012-2013  годов |  |  |
| а) разработать  проектно-сметную  документацию | 2011 год-  10,0 | Местный  бюджет |
| б) построить детский сад | 2012 год-  25,0 |
| 2012 год-  225,0\* | Республи-  канский  бюджет |
| 23. | Провести реконструкцию  школы искусств и спорта  города Приозерска  Карагандинской области: | Информа-  ция в  МЭРТ | МОН, МТС, МФ,  аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012-2013  годов |  | Местный  бюджет |
| а) разработать  проектно-сметную  документацию | 2011 год-  9,5 |
| 2012 год-  14,0  2013 год-  14,0 |
| б) провести реконструкцию  школы искусств и спорта | 2012 год-  127,0\*  2013 год-  126,0\* | Республи-  канский  бюджет |
| 5. Государственные услуги, общественный порядок и безопасность | | | | | | |
| 24. | Построить пристройку зала  ожидания с оснащением к  Центру обслуживания  населения в городе  Приозерске Карагандинской  области | Информа-  ция в  МЭРТ | МСИ, МФ, аким  Карагандинской  области | июль 2012  года,  январь  2013 года | 2012 год-  27,4\* | Республи-  канский  бюджет |
| 25. | Создать управление юстиции  в городе Приозерске  Карагандинской области (в  рамках имеющейся штатной  численности) | Постанов-  ление  Прави-  тельства  РК,  информа-  ция в  МЭРТ | МЮ, МФ, аким  Карагандинской  области | январь  2012 года | Не  требуется |  |
| 26. | Приобрести специальную  технику и оборудование для  отдела внутренних дел  города Приозерска  Карагандинской области | Информа-  ция в  МЭРТ | МВД, МФ, аким  Карагандинской  области | июль 2012  года,  январь,  июль 2013  года | 2012 год-  14,2\*  2013 год-  12,8\* | Республи-  канский  бюджет |
| 6. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
| 27. | Создать водно-спасательную  станцию Министерства по  чрезвычайным ситуациям  Республики Казахстан в  городе Приозерске  Карагандинской области: | Информа-  ция в  МЭРТ | МЧС, МФ, аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012-2013  годов |  | Республи-  канский  бюджет |
| а) оформить земельный  участок | 2011 год-  0,4\* |
| б) разработать  проектно-сметную  документацию | 2011 год-  7,0\* |
| в) построить станцию | 2012 год-  331,3\* |
| г) приобрести  оборудование, технику и  снаряжение | 2013 год-  141,9\* |
| д) предусмотреть средства  на обеспечение  деятельности  водно-спасательной станции | 2013 год-  22,7\* |
| 28. | Провести капитальный  ремонт здания пожарного  депо пожарной части № 47  города Приозерска  Карагандинской области | Информа-  ция в  МЭРТ | МЧС, МФ, аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь  2012 года | 2011 год-  47,0\* | Республи-  канский  бюджет |
| 29. | Построить гаражный бокс  для пожарной техники на 4  выезда: | Информа-  ция в  МЭРТ | МЧС, МФ, аким  Карагандинской  области | июль 2011  года,  январь,  июль  2012  года,  январь  2013 года |  | Республи-  канский  бюджет |
| а) разработать  проектно-сметную  документацию |  |  |  | 2011 год-  3,0\* |
| б) построить гаражный бокс |  |  |  | 2012 год-  57,0\* |
| 30. | Приобрести специальную  пожарную технику для  пожарной части № 47 города  Приозерска Карагандинской  области | Информа-  ция в  МЭРТ | МЧС, МФ | июль 2012  года,  январь  2013 года | 2012 год-  85,0\* | Республи-  канский  бюджет |
| 31. | Приобрести для пожарной  части № 47 города  Приозерска Карагандинской  области специальную  автомобильную технику для  проведения  аварийно-спасательных  работ | Информа-  ция в  МЭРТ | МЧС, МФ | июль 2012  года,  январь  2013 года | 2012 год-  159,4\* | Республи-  канский  бюджет |
| Потребность в бюджетных ресурсах: | | | | | | |
| 1 | Республиканский бюджет | 2011 год | 608,0 | | | |
| 2012 год | 4 344,0 | | | |
| 2013 год | 3 693,6 | | | |
| Итого: |  | 8 645,6 | | | |
| 2 | Местный бюджет | 2011 год | 1 226,1 | | | |
| 2012 год | 1 643,9 | | | |
| 2013 год | 1 089,0 | | | |
| Итого: |  | 3 959,0 | | | |
| 3 | Бюджетные средства, всего | 2011 год | 1 834,1 | | | |
| 2012 год | 5 987,9 | | | |
| 2013 год | 4 782,6 | | | |
| Итого: |  | 12 604,6 | | | |

Примечание:  
\* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов на 2011 - 2013 годы, будут уточняться при формировании (уточнении) республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период.  
\*\* целесообразность строительства новой котельной в городе Приозерске Карагандинской области будет определена на основании положительного экономического заключения на технико-экономическое обоснование, сумма строительства определена ориентировочно.  
Расшифровка аббревиатур:  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
АДС ЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МО - Министерство обороны Республики Казахстан  
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан