

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Приозерск Карагандинской области на 2011 - 2013 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2011 года № 291

      В целях решения проблем социально-экономического развития города Приозерска Карагандинской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Приозерск Карагандинской области на 2011 - 2013 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Карагандинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.

      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 марта 2011 года № 291

                        **КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

    **социально-экономического развития города Приозерска**

        **Карагандинской области на 2011 - 2013 гады**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование мероприятия | Форма
заверше-
ния | Ответствен-
ные за
исполнение
(реализацию) | Сроки
представ-
ления
информа-
ции | Предпола-
гаемые
расходы
(млн.
тенге) | Источники
финансиро-
вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Вопросы по обеспечению жизнедеятельности города Приозерска, вытекающие из
международных договоров и соглашений |
| 1. | Провести инвентаризацию
объектов города
Приозерска, используемых
российской стороной в
соответствии с Соглашением
между Республикой
Казахстан и Российской
Федерацией от 20 января
1995 года и Договором
между Правительством
Республики Казахстан и
Правительством Российской
Федерации от 18 октября
1996 года | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области, МО | январь
2012 года | Не
требуется |
 |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |
| Теплоснабжение |
| 2. | Провести комплекс работ и
технических мероприятий по
поддержанию котельной № 1
Приозерска Карагандинской
области, для обеспечения
теплоснабжения города до
ввода в эксплуатацию новой
котельной | Информа-
ция в
МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,
аким
Карагандинской
области | июль
2011
года,
январь
2012 года | 2011 год-
432,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| 3. | Проработать вопрос
строительства новой
котельной в городе
Приозерске Карагандинской
области | Информа-
ция в
МЭРТ | АДС ЖКХ, МИНТ,
МФ, аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012-2013
годов | 2011 год-
10,7
2012 год-
352,0
2013 год-
200,0
  | Местный
бюджет

  |
| 2012 год-
1800\*\*
2013 год-
1800\*\* | Республи-
канский
бюджет |
| 4. | Провести работы по
поддержке инфраструктуры
города Приозерска,
в том числе по подготовке
котельной № 1 и тепловых
сетей к предстоящему
отопительному сезону
(текущий ремонт, закуп
топлива, катионита,
электроэнергии,
технической соли и др.) | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012-2013
годов | 2011 год-
520,0
2012 год-
520,0
2013 год-
520,0 | Местный
бюджет |
| Водоснабжение |
| 5. | Реконструировать комплекс
очистки питьевого
водоснабжения на
водозаборе № 2 и сети
водоснабжения (4,5 км) в
рамках программы
«Ак-Булак» по улицам
Чапаева, Абая, Бауыржана
Момышулы, Дорохова,
Балхашская, Новая,
Песчаная города Приозерска
Карагандинской области: | Информа-
ция в
МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,
аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012-2013
годов |
 |
 |
| а) разработать проектно-
сметную документацию | 2011 год-
33,0
2012 год-
36,0
2013 год-
60,0 | Местный
бюджет |
| б) реконструировать
комплекс очистки питьевого
водоснабжения на
водозаборе № 2 и сети
водоснабжения | 2012 год-
180,0\*
2013 год-
300,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| Жилые дома и производственные сооружения |
| 6. | Подключить к центральному
теплоснабжению
девятнадцать многоэтажных
жилых домов, находящихся в
коммунальной собственности
города Приозерска
Карагандинской области | Информа-
ция в
МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,
аким
Карагандинской
области | июль
2011
года,
январь
2012 года | 2011 год-
118,6\* | Республи-
канский
бюджет |
| 7. | Провести капитальный
ремонт на внутридомовых
системах водоснабжения и
канализации в многоэтажных
жилых домах, находящихся в
коммунальной собственности
города Приозерска
Карагандинской области | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь
2012 года | 2011 год-
48,4 | Местный
бюджет |
| 8. | Провести капитальный
ремонт на внутридомовых
системах электроснабжения
в многоэтажных жилых
домах, находящихся в
коммунальной собственности
города Приозерска
Карагандинской области | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области | июль 2012
года,
январь
2013 года | 2012 год-
166,8 | Местный
бюджет |
| 9. | Провести капитальный
ремонт лифтов в десяти
жилых девятиэтажных домах,
находящихся в коммунальной
собственности города
Приозерска Карагандинской
области | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области | июль
2013 года | 2013 год-
67,7 | Местный
бюджет |
| 10. | Провести капитальный
ремонт кровель, фасадов
жилых многоэтажных домов,
находящихся в коммунальной
собственности города
Приозерска Карагандинской
области | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012-2013
годов | 2011 год-
61,1
2012 год-
66,4
2013 год-
55,9 | Местный
бюджет |
| 11. | Провести реконструкцию
шести пустующих жилых
домой и инженерных
коммуникаций к ним,
находящихся в коммунальной
собственности города
Приозерска Карагандинской
области: | Информа-
ция в
МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,
аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012-2013
годов |
 | Местный
бюджет |
| а) провести техническое
обследование и разработать
проектно-сметную
документацию | 2011 год-
32,5 |
| б) провести реконструкцию | 2012 год-
35,3
2013 год-
42,5 | Республи-
канский
бюджет |
| 2012 год-
317,9\*
2013 год-
382,0\* |
| 12. | Провести ремонтные работы
по усилению конструкций в
аварийных жилых домах по
улицам Абая,
Агыбай-батыра, Бауыржана
Момышулы, Достык,
Космонавтов, Кисунько,
Чапаева, бульвара
Советской Армии города
Приозерска Карагандинской
области: | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь
2012 года |

  |
 |
| а) провести техническое
обследование и разработать
проектно-сметную
документацию | 2011 год-
27,0 | Местный
бюджет |
| б) провести ремонтные
работы по усилению
конструкции в аварийных
домах | 2011 год-
320,0 |
| 13. | Провести снос конструкций
жилищно-гражданских зданий
города Приозерска
Карагандинской области, не
подлежащих восстановлению,
с рекультивацией и уборкой
строительного мусора | Информа-
ция в
МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,
аким
Карагандинской
области | июль 2012
года,
январь,
июль
2013 года | 2012 год-
49,0
2013 год-
49,0 | Местный
бюджет |
| 2012 год-
257,0\*
2013 год-
257,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| 14. | Провести снос разрушенных
домов и строений воинских
частей и рекультивировать
территории в районе
военного аэродрома
«Камбала» | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области | июль 2012
года,
январь
2013 года | 2012 год-
160,0 | Местный
бюджет |
| Благоустройство |
| 15. | Восстановить уличное
освещение города
Приозерска Карагандинской
области с установкой 213
опор и светоточек
протяженностью 7,5 км | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль 2012
года,
январь
2013 года | 2011 год-
33,9
2012 год-
31,5 | Местный
бюджет |
| 16. | Построить трубопровод для
полива зеленых насаждений
в городе Приозерске
Карагандинской области | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области | июль 2012
года,
январь,
июль 2013
года | 2012 год-
22,8
2013 год-
18,9 | Местный
бюджет |
| 17. | Приобрести специальную
технику для коммунального
государственного
предприятия «Управление
жилищно-коммунального
реформирования» города
Приозерска Карагандинской
области | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области | июль 2012
года,
январь
2013 года | 2012 год-
78,4 | Местный
бюджет |
| 3. Экология и природопользование |
| 18. | Ликвидировать площадные
загрязнения
нефтепродуктами береговых
территорий с последующей
рекультивацией
(загрязненное битумом
соленое озеро южнее города
Приозерска Карагандинской
области): | Информа-
ция в
МЭРТ | МООС, МФ, аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012-2013
годов |
 |
 |
| а) разработать проектно-
сметную документацию | 2011 год-
10,0 | Местный
бюджет |
| б) ликвидировать площадные
загрязнения
нефтепродуктами береговых
территорий с последующей
рекультивацией | 2012 год-
100,0\*
2013 год-
100,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| 19. | Построить полигон твердых
бытовых отходов в городе
Приозерске Карагандинской
области | Информа-
ция в
МЭРТ | МООС, МФ, аким
Карагандинской
области | июль 2012
года,
январь
2013 года | 2012 год-
12,4
2012 год-
111,6\* | Местный
бюджет
Республи-
канский
бюджет |
| 20. | Реконструировать очистные
сооружения канализационных
стоков города Приозерска
Карагандинской области:

  | Информа-
ция в
МЭРТ | АДС ЖКХ, МФ,
аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012-2013
годов |
 |
 |
| а) разработать
проектно-сметную
документацию | 2011 год-
61,0 | Местный
бюджет |
| 2012 год-
61,0
2013 год-
61,0 |
| б) реконструировать
очистные сооружения | 2012 год-
551,2\*
2013 год-
551,2\* | Республи-
канский
бюджет |
| 21. | Провести капитальный
ремонт внутриквартальных
канализационных сетей
города Приозерска
Карагандинской области | Информа-
ция в
МЭРТ | Аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012 года | 2011 год-
49,0
2012 год-
13,3 | Местный
бюджет |
| 4. Образование |
| 22. | Построить детский сад на
200 мест в городе
Приозерске Карагандинской
области: | Информа-
ция в
МЭРТ | МОН, МФ, аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012-2013
годов |

  |
 |
| а) разработать
проектно-сметную
документацию | 2011 год-
10,0 | Местный
бюджет |
| б) построить детский сад | 2012 год-
25,0 |
| 2012 год-
225,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| 23. | Провести реконструкцию
школы искусств и спорта
города Приозерска
Карагандинской области:

  | Информа-
ция в
МЭРТ | МОН, МТС, МФ,
аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012-2013
годов |

  | Местный
бюджет
  |
| а) разработать
проектно-сметную
документацию | 2011 год-
9,5 |
| 2012 год-
14,0
2013 год-
14,0 |
| б) провести реконструкцию
школы искусств и спорта | 2012 год-
127,0\*
2013 год-
126,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| 5. Государственные услуги, общественный порядок и безопасность |
| 24. | Построить пристройку зала
ожидания с оснащением к
Центру обслуживания
населения в городе
Приозерске Карагандинской
области | Информа-
ция в
МЭРТ | МСИ, МФ, аким
Карагандинской
области | июль 2012
года,
январь
2013 года | 2012 год-
27,4\* | Республи-
канский
бюджет |
| 25. | Создать управление юстиции
в городе Приозерске
Карагандинской области (в
рамках имеющейся штатной
численности) | Постанов-
ление
Прави-
тельства
РК,
информа-
ция в
МЭРТ | МЮ, МФ, аким
Карагандинской
области | январь
2012 года | Не
требуется |
 |
| 26. | Приобрести специальную
технику и оборудование для
отдела внутренних дел
города Приозерска
Карагандинской области | Информа-
ция в
МЭРТ | МВД, МФ, аким
Карагандинской
области | июль 2012
года,
январь,
июль 2013
года | 2012 год-
14,2\*
2013 год-
12,8\* | Республи-
канский
бюджет |
| 6. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |
| 27. | Создать водно-спасательную
станцию Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан в
городе Приозерске
Карагандинской области:  | Информа-
ция в
МЭРТ | МЧС, МФ, аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012-2013
годов |
 | Республи-
канский
бюджет |
| а) оформить земельный
участок | 2011 год-
0,4\* |
| б) разработать
проектно-сметную
документацию | 2011 год-
7,0\* |
| в) построить станцию | 2012 год-
331,3\* |
| г) приобрести
оборудование, технику и
снаряжение | 2013 год-
141,9\* |
| д) предусмотреть средства
на обеспечение
деятельности
водно-спасательной станции | 2013 год-
22,7\* |
| 28. | Провести капитальный
ремонт здания пожарного
депо пожарной части № 47
города Приозерска
Карагандинской области | Информа-
ция в
МЭРТ | МЧС, МФ, аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь
2012 года | 2011 год-
47,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| 29. | Построить гаражный бокс
для пожарной техники на 4
выезда: | Информа-
ция в
МЭРТ | МЧС, МФ, аким
Карагандинской
области | июль 2011
года,
январь,
июль
2012
года,
январь
2013 года |
 | Республи-
канский
бюджет |
| а) разработать
проектно-сметную
документацию |
 |
 |
 | 2011 год-
3,0\* |
| б) построить гаражный бокс |
 |
 |
 | 2012 год-
57,0\* |
| 30. | Приобрести специальную
пожарную технику для
пожарной части № 47 города
Приозерска Карагандинской
области | Информа-
ция в
МЭРТ | МЧС, МФ | июль 2012
года,
январь
2013 года | 2012 год-
85,0\* | Республи-
канский
бюджет |
| 31. | Приобрести для пожарной
части № 47 города
Приозерска Карагандинской
области специальную
автомобильную технику для
проведения
аварийно-спасательных
работ | Информа-
ция в
МЭРТ | МЧС, МФ | июль 2012
года,
январь
2013 года | 2012 год-
159,4\* | Республи-
канский
бюджет |
| Потребность в бюджетных ресурсах: |
| 1 | Республиканский бюджет | 2011 год | 608,0 |
| 2012 год | 4 344,0 |
| 2013 год | 3 693,6 |
| Итого: |
 | 8 645,6 |
| 2 | Местный бюджет | 2011 год | 1 226,1 |
| 2012 год | 1 643,9 |
| 2013 год | 1 089,0 |
| Итого: |
 | 3 959,0 |
| 3 | Бюджетные средства, всего | 2011 год | 1 834,1 |
| 2012 год | 5 987,9 |
| 2013 год | 4 782,6 |
| Итого: |
 | 12 604,6 |

Примечание:

\* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов на 2011 - 2013 годы, будут уточняться при формировании (уточнении) республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период.

\*\* целесообразность строительства новой котельной в городе Приозерске Карагандинской области будет определена на основании положительного экономического заключения на технико-экономическое обоснование, сумма строительства определена ориентировочно.

Расшифровка аббревиатур:

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

АДС ЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МО - Министерство обороны Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан