

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303 "О Карте индустриализации Казахстана на 2010 - 2014 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2011 года № 743

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303 «О Карте индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы» следующие изменения и дополнения:  
      в Карте индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы, утвержденной указанным постановлением:  
      строку, порядковый номер 6-2, изложить в следующей редакции:  
"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-2. | Диверсификация и расширение  ферросплавного производства  и его сырьевой базы с  доведением мощности до 300  тыс. тонн ферросплавов в  год | МИНТ | Жамбылская  область | ТОО  «Таразский  металлурги-  ческий  завод» | 2011 –  2014  г.г. |

                                                                   ";

      дополнить строкой, порядковый номер 6-6, следующего содержания:  
"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-6. | Строительство  металлургического  комплекса и разработка  подземного рудника,  производительностью 1,5  млн. тонн руды в год на  месторождении Бакырчик | МИНТ | ВКО | ТОО «Бакырчикское  горно-добы-  вающее  предприятие» | 2011 –  2013  г.г. |

                                                                   ";

      в графе 6:  
      строки, порядковый номер 7, цифры «2015» заменить цифрами «2016»;  
      строки, порядковый номер 14, цифры «2015» заменить цифрами «2017»;  
      строки, порядковый номер 15, цифры «2012» заменить цифрами «2013»;  
      строку, порядковый номер 17, изложить в следующей редакции:  
"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Расширение производства  АО «Химфарм» | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» | Межрегио-  нальный  проект | АО  «Химфарм» | 2009 –  2013  г.г. |

                                                                  ";

      в графе 6 строки, порядковый номер 18, цифры «2011» заменить цифрами «2012»;  
      графу 2 строки, порядковый номер 25, изложить в следующей редакции:  
      «Строительство железнодорожных линий «Жетыген – Коргос» (1-ый пусковой комплекс – 2011 год; 2-ой пусковой комплекс – 2012 год)»;  
      строку, порядковый номер 26, изложить в следующей редакции:  
"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Строительство новой  железнодорожной линии  «Узень –  государственная граница  с Туркменистаном» (1-ый  пусковой комплекс –  2011 год; 2-ой пусковой  комплекс – 2012 год); | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» | Мангис-  тауская  область | АО «НК  «Қазақстан тeмip жолы» | 2009 –  2012 г.г. |

                                                                  ";

      в графе 6:  
      строки, порядковый номер 28, цифры «2011» заменить цифрами «2012»;  
      строки, порядковый номер 30, цифры «2012» заменить цифрами «2013»;  
      дополнить строкой, порядковый номер 35-1, следующего содержания:  
"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35-1. | Организация  производства  пассажирских вагонов  «Talgo» в городе Астана | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» | г.  Астана | АО «НК  «Қазақстан  тeмip  жолы» | 2010 –  2011 г.г. |

                                                                   ";

      строку, порядковый номер 36, исключить;  
      графу 3 строк, порядковые номера 39, 41, 42, изложить в следующей редакции:  
      «Акимат Костанайской области»;  
      в графе 6:  
      строк, порядковые номера 40, 48, цифры «2011» заменить цифрами «2012»;  
      строки, порядковый номер 56-2, цифры «2014» заменить цифрами «2011»;  
      строку, порядковый номер 56-3, изложить в следующей редакции:  
"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56-3. | Завод по производству  лекарственных средств | Акимат  Актюбинской  области | Актюбинская  область | ТОО  «Велес  Актобе  ЛТД» | 2010 –  2011 г.г. |

                                                                  ";

      строку, порядковый номер 57, исключить;  
      в графе 6:  
      строки, порядковый номер 58-2, цифры «2011» заменить цифрами «2013»;  
      строки, порядковый номер 58-3, цифры «2011» заменить цифрами «2012»;  
      дополнить строками, порядковые номера 58-4, 58-5, 59-2, 59-3, следующего содержания:  
"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58-4. | Строительство  фармацевтического  завода «ЭЛЕАС» | Акимат  Алматинской  области | Алматин-  ская  область | ТОО «ПФК  «ЭЛЕАС» | 2010 –  2013  г.г. |
| 58-5. | Строительство  фармацевтического  завода по выпуску  изделий медицинского  назначения и  лекарственных  средств | Акимат  Алматинской  области | Алматин-  ская  область | ТОО  «Dolce» | 2010 –  2013  г.г. |

                                                                  »;

"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59-2. | Расширение завода по  производству  одноразовых шприцов | Акимат  Атырауской  области | Атырау-  ская  область | ТОО  «Брандо» | 2011 г. |
| 59-3. | Завод по производству  систем для вливания  инфузионных растворов  и одноразовых перчаток | Акимат  Атырауской  области | Атыраус-  кая  область | ТОО  «Брандо» | 2011 г. |

                                                                   ";

      в графе 6:  
      строки, порядковый номер 70, цифры «2012» заменить цифрами «2014»;  
      строки, порядковый номер 71, цифры «2011» заменить цифрами «2012»;  
      строки, порядковый номер 74-3, цифры «2012» заменить цифрами «2011»;  
      строк, порядковые номера 74-4, 74-5, 95, цифры «2011» заменить цифрами «2012»;  
      дополнить строкой, порядковый номер 100-5, следующего содержания:  
"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-5. | Производство изделий  медицинского  назначения | Акимат  города  Алматы | г. Алматы | ТОО  «Алмерек» | 2011  г. |

                                                                  ".

      2. Акимам областей, городов Астаны и Алматы:  
      1) в недельный срок согласовать с Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан перечень новых проектов, включаемых в региональные карты индустриализации;  
      2) в двухнедельный срок внести соответствующие изменения и дополнения в региональные карты индустриализации.  
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан