

**Об утверждении Плана мероприятий по созданию реестра государственного имущества**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 1115

      В соответствии с пунктом 2 статьи 220 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию реестра государственного имущества (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), принять меры по выполнению Плана мероприятий.

      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан представлять ежегодно не позднее 10 декабря 2012 - 2014 годов сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 30 сентября 2011 года № 1115

                            **План мероприятий**

            **по созданию реестра государственного имущества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Форма
завершения | Ответственный
исполнитель | Срок
исполне-
ния | Предпола-
гаемые
расходы | Источ-
ник
финан-
сиро-
вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Организационно-технические мероприятия** |
| 1. | Создание межведомственной
рабочей группы для
выработки предложений по
взаимодействию отраслевых
ИС в рамках создания
реестра и по проекту
Правил ведения реестра | Приказ МФ | МФ (созыв),
МЭРТ, МК, МЮ,
АУЗР, МСИ,
МЧС, АЗК, ИУЦ
(по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию) | сентябрь
2011
года | Не
требуются |
 |
| 2. | Выработка рабочей группой
предложений по
перспективному развитию и
модернизации отраслевых ИС
в рамках создания реестра
для включения в него
информации по объектам
учета, определенных
Законом РК «О
государственном имуществе» | Информация
в ПРК | МФ, ИУЦ (по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию),
заинтересован-
ные
государствен-
ные органы | ноябрь
2011
года | Не
требуются |
 |
| 3. | Разработка предложений по
финансированию работ по
модернизации отраслевых
ИС для интеграции с
создаваемым реестром | Проект
бюджетной
заявки | МК, МЮ, АУЗР,
МСИ, МЧС, МФ | декабрь
2011
года | Не
требуются |
 |
| 4. | Подключение центральных
органов к ИС «ГосРеестр»,
в части предоставления им
доступа к информации по
подведомственным
организациям
республиканской
собственности | Информация
в МЭРТ | МФ (созыв),
государствен-
ные органы,
ИУЦ (по
согласованию) | 1
квартал
2012
года | Не
требуются |
 |
| 5. | Обеспечение местными
исполнительными органами
областей, городов
республиканского значения,
столицы, районов, городов
областного значения ввода
данных по объектам
коммунальной собственности
в ИС «ГосРеестр» и
подключение их к ИС
«ГосРеестр» | Информация
в МЭРТ | МФ (созыв),
ИУЦ (по
согласованию),
Акиматы
областей,
гг. Алматы и
Астана,
районов,
городов
областного
значения | 1
квартал
2012
года |
 | Мест-
ный
бюджет |
| **2. Техническое обеспечение и модернизация программных средств**
**ведения реестра** |
| 1. | Проведение работ по
созданию реестра, в том
числе обеспечение доступа
к нему через веб-портал в
рамках реализации проекта
«е-Минфин» | Информация
в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию) | 4
квартал
2012
года |
 | Финан-
сиро-
вание
из
сред-
ств РБ
пре-
дус-
мот-
ренно-
го в
рамках
проек-
та
«е-
Мин-
фин» |
| 2. | Проведение интеграции
создаваемого реестра с ИС
«ИНИС» для обеспечения
актуальности данных
реестра по государственным
юридическим лицам | Информация
в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию) | 4
квартал
2012
года |
 | Финан-
сиро-
вание
из
сред-
ств РБ
пре-
дус-
мот-
ренно-
го в
рамках
проек-
та
«е-
Мин-
фин» |
| 3. | Организация и проведение
работ по обеспечению
взаимодействия
создаваемого реестра с
отраслевыми
информационными системами
и включения в него
информации, в части учета: |
 |
|
 | принадлежащих государству
акций акционерных обществ
и долей участия в уставном
капитале товариществ с
ограниченной
ответственностью | Информация
в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию) | 4
квартал
2012
года |
 | Финан-
сиро-
вание
из
сред-
ств РБ
пре-
дус-
мот-
ренно-
го в
рамках
проек-
та
«е-
Мин-
фин» |
|
 | государственного
имущества, закрепленного
за государственными
юридическими лицами | Информация
в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию) | 4
квартал
2012
года |
 | Финан-
сиро-
вание
из
сред-
ств РБ
пре-
дус-
мот-
ренно-
го в
рамках
проек-
та
«е-
Мин-
фин» |
|
 | объектов недвижимости,
закрепленного за
государственными
юридическими лицами и
находящихся за пределами
территории Республики
Казахстан | Информация
в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию) | 4
квартал
2012
года |
 | Финан-
сиро-
вание
из
сред-
ств РБ
пре-
дус-
мот-
ренно-
го в
рамках
проек-
та
«е-
Мин-
фин» |
|
 | государственного
имущества,
зарегистрированного за
государственными
юридическими лицами из
государственной базы
данных «Регистр
недвижимости» через шлюз
«электронного
правительства» | Информация в МЭРТ | МФ, МЮ, ИУЦ
(по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию) | 4
квартал
2012
года |
 | Финан-
сиро-
вание
из
сред-
ств РБ
пре-
дус-
мот-
ренно-
го в
рамках
проек-
та
«е-
Мин-
фин» |
|
 | объектов национального
культурного достояния,
принадлежащих государству
из ИС «Государственный
реестр объектов
национального культурного
достояния» | Информация
в МЭРТ | МФ, МК, ИУЦ
(по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию) | 4
квартал
2012
года |
 | Финан-
сиро-
вание
из
сред-
ств РБ
пре-
дус-
мот-
ренно-
го в
рамках
проек-
та
«е-
Мин-
фин» |
|
 | объектов интеллектуальной
собственности,
принадлежащих государству
из автоматизированной
информационной системы
«Национального института
интеллектуальной
собственности Комитета по
правам интеллектуальной
собственности Министерства
юстиции Республики
Казахстан» | Информация
в МЭРТ | МФ, МЮ, ИУЦ
(по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию) | 4
квартал
2012 года |
 | Финан-
сиро-
вание
из
сред-
ств РБ
пре-
дус-
мот-
ренно-
го в
рамках
проек-
та
«е-
Мин-
фин» |
|
 | земельных участков,
находящихся в
землепользовании и
закрепленных за
государственными
юридическими лицами из ИС
«Государственный земельный
кадастр в Республике
Казахстан» | Информация
в МЭРТ | МФ, АУЗР, ИУЦ
(по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию) | 4
квартал
2012
года |
 | Финан-
сиро-
вание
из
сред-
ств РБ
пре-
дус-
мот-
ренно-
го в
рамках
проек-
та
«е-
Мин-
фин» |
|
 | объектов государственного
материального резерва из
ИС «Государственный
материальный резерв
Казахстана» | Информация
в МЭРТ | МФ, МЧС, ИУЦ
(по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию) | 4
квартал
2012
года |
 | Финан-
сиро-
вание
из
сред-
ств РБ
пре-
дус-
мот-
ренно-
го в
рамках
проек-
та
«е-
Мин-
фин» |
|
 | планов развития
государственных
предприятий и
контролируемых
государством акционерных
обществ (товариществ с
ограниченной
ответственностью) с
государственным участием и
отчетов по их исполнению  | Информация
в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по
согласованию),
ЦЭК (по
согласованию),
центральные
государствен-
ные органы,
акиматы
областей,
гг. Астаны и
Алматы,
районов,
городов
областного
значения | 4
квартал
2012
года |
 | Финан-
сиро-
вание
из
сред-
ств РБ
пре-
дус-
мот-
ренно-
го в
рамках
проек-
та
«е-
Мин-
фин» |
|
 | стратегий и планов
развития национальных
управляющих холдингов,
национальных холдингов,
национальных компаний и
отчеты по исполнению
планов развития  | Информация
в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по
согласованию),
центральные
государствен-
ные органы,
акиматы
областей,
гг. Астаны и
Алматы,
районов,
городов
областного
значения | 2012-
2013
годы |
 |
 |
| 4. | Выявление государственного
имущества, находящегося во
владении государственных
юридических лиц, и
незакрепленного за ними,
путем проведения сверки
данных создаваемого
реестра и информационной
системы «Государственная
база данных «Регистр
недвижимости» | Информация
в МЭРТ | МФ, ИУЦ (по
согласованию),
центральные
исполнительные
органы;
акиматы
областей,
гг. Астаны и
Алматы,
районов,
городов
областного
значения  | 2
квартал
2013
года | Не
требуются |
 |
| 5. | Разработка предложений по
финансированию работ по
оформлению
(переоформлению)
незарегистрированного
(зарегистрированного)
государственного
имущества, закрепленного
за государственными
учреждениями | Информация
в МЭРТ | Центральные
исполнительные
органы,
акиматы
областей,
гг. Астаны и
Алматы,
районов,
городов
областного
значения | 2
квартал
2013
года | Не
требуются |
 |
| 6. | Предусмотреть в планах
развития государственных
предприятий расходы на
оформление
правоустанавливающих
документов и осуществление
государственной
регистрации в
установленном
законодательством порядке,
незарегистрированного
государственного
имущества, закрепленного
за ними | Информация
в МЭРТ | Центральные
исполнительные
органы;
акиматы
областей,
гг. Астаны и
Алматы,
районов,
городов
областного
значения | 2
квартал
2013
года | Не
требуются |
 |
| 7. | Предложения по внедрению в
создаваемый реестр
государственного имущества
дополнительных видов
(категорий)
государственного
имущества, учет которых
автоматизирован | Информация
в МЭРТ | Центральные
исполнительные
органы,
акиматы
областей,
гг. Алматы и
Астана,
районов,
городов
областного
значения | 2
квартал
2013
года | Не
требуются |
 |
| 8. | Закрепление права
собственности на
незакрепленное имущество
государственных
юридических лиц, с
последующим отражением его
в создаваемом реестре | Решения
КГИП МФ и
МИО
областей,
г.г.
Астана и
Алматы,
районов,
городов
областного
значения | МФ,
Центральные
исполнительные
органы,
акиматы
областей,
гг. Алматы и
Астана,
районов,
городов
областного
значения | 4
квартал
2013
года | Не
требуются |
 |
| 9. | Оформление
правоустанавливающих
документов и осуществление
государственной
регистрации в
установленном
законодательством порядке
незарегистрированного
государственного
имущества, закрепленного
за государственными
предприятиями | Информация
в МЭРТ | Центральные
исполнительные
органы;
акиматы
областей,
гг. Алматы и
Астана,
районов,
городов
областного
значения  | 4
квартал
2014
года |
 | Собст-
венные
сред-
ства
госу-
дарст-
венных
пред-
прия-
тий |
| 10. | Оформление
правоустанавливающих
документов и осуществление
государственной
регистрации в
установленном
законодательством порядке
незарегистрированного
государственного
имущества, закрепленного
за государственными
учреждениями | Информация
в МЭРТ | Центральные
исполнительные
органы,
акиматы
областей,
гг. Алматы и
Астана,
районов,
городов
областного
значения  | 1
квартал
2015
года |
 | Рес-
публи-
канс-
кий и
мест-
ный
бюдже-
ты |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур**:

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

КГИП МФ - Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МИО - местные исполнительные органы

ИУЦ - акционерное общество "Информационно-учетный центр"

ЦЭК - товарищество с ограниченной ответственностью "Центр электронной коммерции"

РБ - республиканский бюджет

ГЮЛ - государственные юридические лица

ГУ - государственное учреждение

ИС - информационная система

Реестр - информационная система "Реестр государственного имущества"

ИС "ИНИС" - информационная система "Интегрированная Налоговая Информационная Система"

ИС "ГосРеестр" - информационная система "Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан