

**Об утверждении Плана мероприятий на 2012 - 2014 годы по реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2011 года № 1389

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118 "Об утверждении Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2012 - 2014 годы по реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года (далее - План).  
      2. Министерству регионального развития Республики Казахстан обеспечить координацию выполнения Плана.  
      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.  
      3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять ежегодно к 15 января и 15 июля, в Министерство регионального развития Республики Казахстан информацию о ходе его выполнения.  
      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.  
      4. Министерству регионального развития Республики Казахстан ежегодно к 25 января и 25 июля представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.  
      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.  
      5. Признать утратившими силу:  
      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2009 года № 80 "Об утверждении Плана мероприятий на 2009-2012 годы по реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года";  
      2) пункт 12 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 1803 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 55, ст. 466).  
      6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаева Б.А.  
      Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.  
      7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден             
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 29 ноября 2011 года № 1389

**План мероприятий на 2012 - 2014 годы по реализации**  
**Прогнозной схемы территориально-пространственного развития**  
**страны до 2020 года**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.04.2014 № 364.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/ п | Наименование мероприятий | Форма  завершения | Ответственные  за исполнение  (реализацию) | Срок  исполнения  (реализации) | Предпола-  гаемые  расходы | Источники  финанси-  рования  (млн.  тенге) |
|  | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Методологические подходы** | | | | | | |
| 1. | Проведение семинаров в  центральных и местных  государственных органах  по разъяснению основных  положений Указа  Президента Республики  Казахстан от 21 июля  2011 года № 118 | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МЭРТ, акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 1 квартал  2012 года | Не требуются |  |
| 2. | Публикация в средствах  массовой информации  материалов (статей,  интервью, выступлений и  другие) по основным  положениям Прогнозной  схемы территориально-  пространственного развития страны до 2020 года | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МЭРТ, акимы  областей,  городов Астаны  и Алматы, АО  «ИЭИ» (по  согласованию) | 1 квартал  2012 года | Не требуются |  |
| **2. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | |
| 3. | Внесение изменений и  дополнений в программы  развития областей,  городов Астаны и Алматы  до 2015 года, направленных  на формирование  агломераций с центрами в  городах Актобе, Алматы,  Астане и Шымкенте, а также  агломерационных поясов  второго уровня вокруг  других городов страны | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МРР, акимы областей, городов Астаны и Алматы, МТК, МСХ, МОСВР, МЗ, МОН, МТСЗН, МК, МЭБП, МЧС, МНГ | 3 квартал  ежегодно | Не требуются |  |
| 4. | Разработка и утверждение  основных положений  Генеральной схемы  организации территории  Республики Казахстан | Постанов-  ление  Прави-  тельства  Республики  Казахстан | АДСЖКХ, МЭРТ,  МИНТ, МТК,  МСХ, МООС,  МЗ, МОН,  МТСЗН, МСИ,  МК, МТС,  МФ, АУЗР,  МЧС, МНГ | 4 квартал  2013 года | 2012  год -  1 000  млн.  тенге\*  2013  год -  1 000  млн.  тенге\*\* | Республи-  канский  бюджет |
| 5. | Внесение изменений и  дополнений в программы  развития областей,  направленных на  комплексное развитие  городов с моносырьевой  экономикой, предусмат-  ривающих стратегию  диверсификации через  индустриализацию и  развитие новых производств | Информация  в МЭРТ | Акимы  областей, МНГ | 2 квартал  2012-2013  годов | Не требуются |  |
| 6. | Внесение изменений и  дополнений в программы  развития областей по  развитию производст-  венной сферы сельских  населенных пунктов,  определенных в качестве  опорных (агрогородки) | Информация  в МЭРТ | Акимы областей | 3 квартал  2012 года | Не требуются |  |
| 7. | Внесение изменений в  постановление  Правительства Республики  Казахстан от 2 февраля  2010 года № 54 «Об  утверждении методики  расчета трансфертов общего  характера» | Постанов-  ление  Прави-  тельства  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ, МЗ,  МК, МОН, МСХ,  МТК, МТСЗН,  АДСЖКХ, акимы  областей,  городов  Астаны  и Алматы | 4 квартал  2012 года | Не требуются |  |
| 8. | Выработка предложений по  распределению целевых  трансфертов из  республиканского бюджета  на развитие регионов с  учетом территориально-  пространственного  развития страны | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МЭРТ, МФ, МЗ,  МИНТ, МОН,  МК, МСХ, МТК,  МТСЗН,  АДСЖКХ,  акиматы  областей,  городов  Астаны  и Алматы | 4 квартал  2012 года | Не требуются |  |
| 9. | Выработка предложений по  поэтапному внедрению  единых стандартов  обеспеченности населения  базовыми социальными  услугами | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МЭРТ, МЗ, МК,  МОН, МТСЗН,  АО «ИЭИ» (по  согласованию) | 4 квартал  2013 года | Не требуются |  |
| **3. Практические меры** | | | | | | |
| 10. | Принятие мер по вовлечению  в экономический оборот  имеющихся в регионах  полезных ископаемых и  иных неиспользуемых  активов после полной их  инвентаризации | Информация  в МРР | МИНТ, МНГ,   акимы  областей,  городов  Астаны  и Алматы | январь,  июль  ежегодно | Не требуются |  |
| 11. | Принятие мер по вовлечению  в экономический оборот  имеющихся в регионах  земель сельско-  хозяйственного назначения  (пашни, пастбища,  сенокосы, многолетние  насаждения, залежи) после  полной их инвентаризации | Информация  в МРР | МСХ,  акимы  областей,  городов  Астаны  и Алматы | январь,  июль  ежегодно | Не требуются |  |
| 12. | Выработка предложений о  целесообразности  продолжения исследования  социально-экономического  развития городов,  районов и сельских  населенных пунктов  Республики Казахстан и  перспектив их  дальнейшего развития с  принятием управленческих  решений по направлениям  расходов бюджета  развития (по результатам  аналогичных работ  2011 года) | Предложения  на Комиссию  по вопросам  рассмотрения  тематики  исследований,  финанси-  руемых из  республи-  канского  бюджета | МРР, МСХ,  акимы  областей,  АО «ИЭИ» (по  согласованию) | 1 квартал  ежегодно | Не требуются |  |
| 13. | Выработка предложений по  перспективному развитию  приграничных территорий,  в том числе с учетом  функционирования Единого  экономического  пространства и  Таможенного союза | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МЭРТ, МЗ, МК,  МОН, МТК,  акимы  областей | 4 квартал  2012 года | Не требуются |  |
| 14. | Выработка предложений по  обеспечению диверсификации  экономики регионов, в том  числе за счет активного  участия социально-  предпринимательских  корпораций, путем  вовлечения в оборот  имеющихся резервов (в том  числе финансовых) и  неиспользуемых  хозяйственных активов  (простаивающих   производств, выведенных из  оборота и неиспользуемых  по назначению  сельхозугодий и другие) | Информация  в МРР | Акимы  областей, МСХ | 2 квартал  ежегодно | Не требуются |  |
| 15. | Принятие мер по решению  проблем неблагополучных  территорий и населенных  пунктов (Приаралье, бывший  Семипалатинский  испытательно-ядерный  полигон, город Жанаозен  Мангистауской области,  город Приозерск  Карагандинской области и  другие) | Информация  в МРР | Акимы  областей,  МЗ, МОН,  МТК, МТСЗН | январь, июль  ежегодно | Не требуются |  |
| 16. | Утверждение перечня  опорных сельских  населенных пунктов из  числа сел (аулов) с  высоким потенциалом  развития в соответствии с  требованиями,  определенными в Прогнозной  схеме территориально-  пространственного развития  страны до 2020 года | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МЭРТ, акимы  областей | 1 квартал  2012 года | Не требуются |  |
| 17. | Выработка предложений по  строительству железной  дороги «Жезказган-Бейнеу»  (988 км), учитывая аспекты  экономической  эффективности проекта, а  также альтернативные  направления маршрутов | Информация  в МЭРТ | МТК, акимы  Актюбинской,  Караган-  динской,  Костанайс-  кой, Кызыл-  ординской,  Мангистаус-  кой областей,  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | 2 квартал  2012 года | Не требуются |  |
| 18. | Обеспечение формирования и  развития индустриально-  инновационной  инфраструктуры республики  и регионов (специальные  экономические и  индустриальные зоны,  технологические парки,  бизнес-инкубаторы) | Информация  в МРР | МИНТ, МЭБП,  акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | январь  ежегодно | В пределах  средств,  предус-  мотренных  в респу-  бликанс-  ком и  местном  бюджетах  \*\* | Республи-  канский  и местные  бюджеты |
| 19. | Обеспечение формирования  Карты размещения объектов  образования, здраво-  охранения, культуры и  социальной защиты  населения (существующих и  на перспективу) с учетом  демографических тенденций  и анализа перспективности  населенных пунктов | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МЭРТ, МЗ, МК,  МОН, акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 2 квартал  2013 года | Не требуются |  |
| 20. | Обеспечение условий для  снижения рисков и  минимизации ущерба от  техногенных аварий,  катастроф и стихийных  бедствий путем развития  инфраструктуры проти-  водействия сезонным  паводкам и наводнениям,  селям, оползням и лавинам,  пожарам, землетрясениям,  медико-санитарным  последствиям чрезвычайных  ситуаций на территории  страны и ее регионов | Информация  в МРР | МЧС, акимы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 4 квартал  2014 года | В пределах  средств,  предус-  мотренных  в респу-  бликанс-  ком  и местном  бюджетах  \*\* | Республи-  канский  и местные  бюджеты |

*млн. тенге*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по плану мероприятий на 2012 - 2014 годы |  | |
| 2012 год Республиканский бюджет |  | 1 000,0\* |
| 2013 год Республиканский бюджет |  | 1 000,0\*\* |
| 2014 год Республиканский бюджет |  |  |

**Примечание:**  
\* объем финансирования мероприятий на 2012 год будет корректироваться при уточнении республиканского и местных бюджетов на 2012-2014 годы;  
\*\* объем средств будет определен при утверждении и корректироваться при уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  
**расшифровка аббревиатур:**  
МСХ- Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МТК- Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
АДС ЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами  
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований"  
МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан  
МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры  
МОСВР – Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан