

**Об утверждении Плана мероприятий на 2012 - 2014 годы по реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2011 года № 1389

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 118 "Об утверждении Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2012 - 2014 годы по реализации Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года (далее - План).

      2. Министерству регионального развития Республики Казахстан обеспечить координацию выполнения Плана.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.

      3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять ежегодно к 15 января и 15 июля, в Министерство регионального развития Республики Казахстан информацию о ходе его выполнения.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.

      4. Министерству регионального развития Республики Казахстан ежегодно к 25 января и 25 июля представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.

      5. Признать утратившими силу:

      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2009 года № 80 "Об утверждении Плана мероприятий на 2009-2012 годы по реализации Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года";

      2) пункт 12 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 ноября 2009 года № 1803 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 55, ст. 466).

      6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаева Б.А.

      Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правительства РК от 17.04.2014 № 364.

      7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2012 года.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 ноября 2011 года № 1389

 **План мероприятий на 2012 - 2014 годы по реализации**
**Прогнозной схемы территориально-пространственного развития**
**страны до 2020 года**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17.04.2014 № 364.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/ п | Наименование мероприятий | Форма
завершения | Ответственные
за исполнение
(реализацию) | Срок
исполнения
(реализации) | Предпола-
гаемые
расходы | Источники
финанси-
рования
(млн.
тенге) |
|
 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Методологические подходы** |
| 1. | Проведение семинаров в
центральных и местных
государственных органах
по разъяснению основных
положений Указа
Президента Республики
Казахстан от 21 июля
2011 года № 118 | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МЭРТ, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 1 квартал
2012 года | Не требуются |
 |
| 2. | Публикация в средствах
массовой информации
материалов (статей,
интервью, выступлений и
другие) по основным
положениям Прогнозной
схемы территориально-
пространственного развития страны до 2020 года | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МЭРТ, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы, АО
«ИЭИ» (по
согласованию) | 1 квартал
2012 года | Не требуются |
 |
| **2. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| 3. | Внесение изменений и
дополнений в программы
развития областей,
городов Астаны и Алматы
до 2015 года, направленных
на формирование
агломераций с центрами в
городах Актобе, Алматы,
Астане и Шымкенте, а также
агломерационных поясов
второго уровня вокруг
других городов страны | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МРР, акимы областей, городов Астаны и Алматы, МТК, МСХ, МОСВР, МЗ, МОН, МТСЗН, МК, МЭБП, МЧС, МНГ | 3 квартал
ежегодно | Не требуются |
 |
| 4. | Разработка и утверждение
основных положений
Генеральной схемы
организации территории
Республики Казахстан | Постанов-
ление
Прави-
тельства
Республики
Казахстан | АДСЖКХ, МЭРТ,
МИНТ, МТК,
МСХ, МООС,
МЗ, МОН,
МТСЗН, МСИ,
МК, МТС,
МФ, АУЗР,
МЧС, МНГ | 4 квартал
2013 года | 2012
год -
1 000
млн.
тенге\*
2013
год -
1 000
млн.
тенге\*\* | Республи-
канский
бюджет |
| 5. | Внесение изменений и
дополнений в программы
развития областей,
направленных на
комплексное развитие
городов с моносырьевой
экономикой, предусмат-
ривающих стратегию
диверсификации через
индустриализацию и
развитие новых производств | Информация
в МЭРТ | Акимы
областей, МНГ | 2 квартал
2012-2013
годов | Не требуются |
 |
| 6. | Внесение изменений и
дополнений в программы
развития областей по
развитию производст-
венной сферы сельских
населенных пунктов,
определенных в качестве
опорных (агрогородки) | Информация
в МЭРТ | Акимы областей | 3 квартал
2012 года | Не требуются |
 |
| 7. | Внесение изменений в
постановление
Правительства Республики
Казахстан от 2 февраля
2010 года № 54 «Об
утверждении методики
расчета трансфертов общего
характера» | Постанов-
ление
Прави-
тельства
Республики
Казахстан | МЭРТ, МФ, МЗ,
МК, МОН, МСХ,
МТК, МТСЗН,
АДСЖКХ, акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы | 4 квартал
2012 года | Не требуются |
 |
| 8. | Выработка предложений по
распределению целевых
трансфертов из
республиканского бюджета
на развитие регионов с
учетом территориально-
пространственного
развития страны | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МЭРТ, МФ, МЗ,
МИНТ, МОН,
МК, МСХ, МТК,
МТСЗН,
АДСЖКХ,
акиматы
областей,
городов
Астаны
и Алматы | 4 квартал
2012 года | Не требуются |
 |
| 9. | Выработка предложений по
поэтапному внедрению
единых стандартов
обеспеченности населения
базовыми социальными
услугами | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МЭРТ, МЗ, МК,
МОН, МТСЗН,
АО «ИЭИ» (по
согласованию) | 4 квартал
2013 года | Не требуются |
 |
| **3. Практические меры** |
| 10. | Принятие мер по вовлечению
в экономический оборот
имеющихся в регионах
полезных ископаемых и
иных неиспользуемых
активов после полной их
инвентаризации | Информация
в МРР | МИНТ, МНГ,
акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы | январь,
июль
ежегодно | Не требуются |
 |
| 11. | Принятие мер по вовлечению
в экономический оборот
имеющихся в регионах
земель сельско-
хозяйственного назначения
(пашни, пастбища,
сенокосы, многолетние
насаждения, залежи) после
полной их инвентаризации | Информация
в МРР | МСХ,
акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы | январь,
июль
ежегодно | Не требуются |
 |
| 12. | Выработка предложений о
целесообразности
продолжения исследования
социально-экономического
развития городов,
районов и сельских
населенных пунктов
Республики Казахстан и
перспектив их
дальнейшего развития с
принятием управленческих
решений по направлениям
расходов бюджета
развития (по результатам
аналогичных работ
2011 года) | Предложения
на Комиссию
по вопросам
рассмотрения
тематики
исследований,
финанси-
руемых из
республи-
канского
бюджета | МРР, МСХ,
акимы
областей,
АО «ИЭИ» (по
согласованию) | 1 квартал
ежегодно | Не требуются |
 |
| 13. | Выработка предложений по
перспективному развитию
приграничных территорий,
в том числе с учетом
функционирования Единого
экономического
пространства и
Таможенного союза | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МЭРТ, МЗ, МК,
МОН, МТК,
акимы
областей | 4 квартал
2012 года | Не требуются |
 |
| 14. | Выработка предложений по
обеспечению диверсификации
экономики регионов, в том
числе за счет активного
участия социально-
предпринимательских
корпораций, путем
вовлечения в оборот
имеющихся резервов (в том
числе финансовых) и
неиспользуемых
хозяйственных активов
(простаивающих
производств, выведенных из
оборота и неиспользуемых
по назначению
сельхозугодий и другие) | Информация
в МРР | Акимы
областей, МСХ | 2 квартал
ежегодно | Не требуются |
 |
| 15. | Принятие мер по решению
проблем неблагополучных
территорий и населенных
пунктов (Приаралье, бывший
Семипалатинский
испытательно-ядерный
полигон, город Жанаозен
Мангистауской области,
город Приозерск
Карагандинской области и
другие) | Информация
в МРР | Акимы
областей,
МЗ, МОН,
МТК, МТСЗН | январь, июль
ежегодно | Не требуются |
 |
| 16. | Утверждение перечня
опорных сельских
населенных пунктов из
числа сел (аулов) с
высоким потенциалом
развития в соответствии с
требованиями,
определенными в Прогнозной
схеме территориально-
пространственного развития
страны до 2020 года | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МЭРТ, акимы
областей | 1 квартал
2012 года | Не требуются |
 |
| 17. | Выработка предложений по
строительству железной
дороги «Жезказган-Бейнеу»
(988 км), учитывая аспекты
экономической
эффективности проекта, а
также альтернативные
направления маршрутов | Информация
в МЭРТ | МТК, акимы
Актюбинской,
Караган-
динской,
Костанайс-
кой, Кызыл-
ординской,
Мангистаус-
кой областей,
АО «ФНБ
«Самрук-
Казына» (по
согласованию) | 2 квартал
2012 года | Не требуются |
 |
| 18. | Обеспечение формирования и
развития индустриально-
инновационной
инфраструктуры республики
и регионов (специальные
экономические и
индустриальные зоны,
технологические парки,
бизнес-инкубаторы) | Информация
в МРР | МИНТ, МЭБП,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | январь
ежегодно | В пределах
средств,
предус-
мотренных
в респу-
бликанс-
ком и
местном
бюджетах
\*\* | Республи-
канский
и местные
бюджеты |
| 19. | Обеспечение формирования
Карты размещения объектов
образования, здраво-
охранения, культуры и
социальной защиты
населения (существующих и
на перспективу) с учетом
демографических тенденций
и анализа перспективности
населенных пунктов | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МЭРТ, МЗ, МК,
МОН, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 2 квартал
2013 года | Не требуются |
 |
| 20. | Обеспечение условий для
снижения рисков и
минимизации ущерба от
техногенных аварий,
катастроф и стихийных
бедствий путем развития
инфраструктуры проти-
водействия сезонным
паводкам и наводнениям,
селям, оползням и лавинам,
пожарам, землетрясениям,
медико-санитарным
последствиям чрезвычайных
ситуаций на территории
страны и ее регионов | Информация
в МРР | МЧС, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 4 квартал
2014 года | В пределах
средств,
предус-
мотренных
в респу-
бликанс-
ком
и местном
бюджетах
\*\* | Республи-
канский
и местные
бюджеты |

*млн. тенге*

|  |  |
| --- | --- |
| Всего по плану мероприятий на 2012 - 2014 годы |
 |
| 2012 год Республиканский бюджет |
 | 1 000,0\* |
| 2013 год Республиканский бюджет |
 | 1 000,0\*\* |
| 2014 год Республиканский бюджет |
 |
 |

**Примечание:**

\* объем финансирования мероприятий на 2012 год будет корректироваться при уточнении республиканского и местных бюджетов на 2012-2014 годы;

\*\* объем средств будет определен при утверждении и корректироваться при уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

**расшифровка аббревиатур:**

МСХ- Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МТК- Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

АДС ЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований"

МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

МОСВР – Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан