

**Об утверждении Комплексного плана повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2012 - 2015 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2011 года № 1404

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 1158 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2012 – 2015 годы (далее – План).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:  
      1) принять меры по реализации Плана;   
      2) предоставлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан два раза в год к 1 января и 1 июля, по итогам полугодия.   
      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан предоставлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан по итогам полугодия два раза в год к 20 января и 20 июля.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 30 ноября 2011 года № 1404

**Комплексный план повышения энергоэффективности**  
**Республики Казахстан на 2012 – 2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Форма  заверше-  ния | Ответст-  венные  исполни-  тели | Срок  исполне-  ния | Предпола-  гаемые  расходы,  млн.  тенге | Источники  финанси-  рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Сектор промышленности** |
| 1. | Внесение  предложения о  возможности  частичной  компенсации  затрат на  проведение  энергоаудита  субъектов ГЭР | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января  2013 года | Не  требуется | - |
| 2. | Организация  внутреннего  технического  учета всех  видов  энергетических  ресурсов  субъектами ГЭР | Приказ  МИНТ | МИНТ | декабрь  2013 года | Не  требуется | - |
| 3. | Разработка  концепции  проекта Закона  РК, предусмат-  ривающего  введение  налога на  потребление  электроэнергии  для субъектов  ГЭР в секторе  промышленнос-  ти, входящих в  ГЭР | Заключе-  ние МВК | МИНТ,  МЭРТ, МФ | декабрь  2012 года | Не  требуется | - |
| **Сектор производства электро- и теплоэнергии** |
| 4. | Разработка  концепции  проекта Закона  РК, предусмат-  ривающего  введение  запрета на  раздельное  производство  тепловой и  электрической  энергии  проектируемых  энергоисточни-  ков без пред-  варительной  оценки  возможности  применения  технологии  когенерации | Заключе-  ние МВК | МИНТ | декабрь  2012 года | Не требуется | - |
| 5. | Разработка  концепции  проекта Закона  РК, предусмат-  ривающего  введение  запрета на  прямое  сжигание газа  в паровых  котлах газовых  электростанций  (замена  паровых котлов  котлами-  утилизаторами  газовых турбин) | Заключе-  ние МВК | МИНТ | декабрь  2012 года | Не требуется | - |
| 6. | Внесение  предложения о  возможности  освобождения  от уплаты  корпоративного  подоходного  налога в  течение первых  пяти лет с  момента  введения  мощностей по  комбинирован-  ному  производству  тепловой и  электрической  энергии | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января  2013 года | Не требуется | - |
| 7. | Внесение  поправок в  постановление  Правительства  Республики  Казахстан от  25 марта 2009  года № 392 «Об  утверждении  предельных  тарифов» в  части  пересмотра  предельных  тарифов на  электроэнергию  с учетом  стоимости  мероприятий по  повышению  энергоэффек-  тивности  электрических  станции в  инвестиционной  составляющей  предельных  тарифов после  проведения  энергоаудита | Постанов-  ление  Прави-  тельства  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | декабрь  2014 года | Не требуется | - |
| 8. | Проработка  вопроса по  созданию авто-  матизированной  системы  контроля  технического  состояния  энергетического  оборудования | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ,  МЭРТ | 20 июля  2014 года | Не требуется | - |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство и бюджетный сектор** |
| 9. | Внесение  предложения о  введении  энергоменедже-  ров в штатную  численность  акиматов  областей и  городов Астана  и Алматы | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ,  МЭРТ, МИО | 20 января  2013 года | Не требуется | - |
| 10. | Проработка  вопроса  проведения  энергоаудита  типовых  бюджетных  объектов,  построенных в  период с 1960  года по 1990  год | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | АДСЖКХ  (созыв),  МИНТ, АО  «КЦМРЖКХ»  (по  согла-  сованию) | 20 января  2013 года | Не требуется | - |
| 11. | Внесение  предложения по  внедрению  критериев энергоэффек-  тивности и  термомодерни-  зации при  капитальном  ремонте  бюджетных  организаций | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | АДСЖКХ  (созыв),  МИНТ, АО  «КЦМРЖКХ»  (по  согла-  сованию) | 20 июля  2013 года | Не требуется | - |
| 12. | Привлечение  инвесторов для  установки   автоматизиро-  ванных систем  регулирования  теплопотребле-  ния и  капитального  ремонта с  элементами  термомодерни-  зации ежегодно  в 10 МЖД  каждой области  и городов  Алматы и  Астана | Информа-  ция в  МИНТ | МИО | 1 июля  2012-2015  годов | Не  требуется | - |
| **Межотраслевые меры** |
| 13. | Введение ГЭР | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января  2013 года | 57,334 | Республи-  канский  бюджет |
| 14. | Выработка  механизма  финансирования  проектов в  сфере энерго-  сбережения | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января  2013 года | Не  требуется | - |
| 15. | Проработка  вопроса  субсидирования  затрат малых и  средних  предприятий на  проведение  энергоаудита | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ,  МЭРТ, МФ | 20 января  2013 года | Не  требуется | - |
| 16. | Проработка  вопроса  разработки  правил  проведения  энергоаудита  субъектов ГЭР  в разрезе  отраслей  (химическая,  металлургичес-  кая, машино-  строительная,  горно-метал-  лургическая и  др.) | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января  2013 года | Не  требуется | - |
| 17. | Проработка  вопроса  разработки  типовых  энергетических  паспортов для  юридических  лиц,  осуществляющие  деятельность в  сфере  промышленности | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января  2013 года | Не  требуется | - |
| 18. | Внесение  предложения о  возможности  освобождения  от уплаты  корпоративного  подоходного  налога в  течение 5 лет  всех субъектов  ГЭР,  повысивших  свою энерго-  эффективность  в течение трех  лет не менее  чем на 30 %  посредством  установки  нового энерго-  эффективного  оборудования | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не  требуется | - |
| 19. | Привлечение  международных  финансовых  институтов для  финансирования  мероприятий в  сфере энерго-  сбережения, в  том числе по  подготовке  (обучению) 10  отечественных  специалистов  по энергоме-  неджменту, в  соответствии с  требованиями  МС ИСО  50001-2011 | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не  требуется | - |
| 20. | Проработка  вопроса  разработки и  утверждения  государствен-  ного стандарта  СТ РК ИСО  50001 «Системы  энергетическо-  го  менеджмента.  Требования и  руководство по  применению» | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не  требуется | - |
| 21. | Проработка  вопроса  компенсации  части затрат  на внедрение  системы энер-  гоменеджмента  стандарта ИСО  50001 | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ,  АДСЖКХ | 20 января  2013 года | Не  требуется | - |
| 22. | Проработка  вопроса  создания  номенклатуры  (перечня)  используемых  (а также  планируемых к  использованию)  показателей  энергоэффек-  тивности,  применяемых во  всех отраслях  экономики РК | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ,  АДСЖКХ,  МООС,  АРЕМ | 20 января  2013 года | Не  требуется | - |
| 23. | Проработка  вопроса  разработки и  утверждения  единой  методики  расчета  показателей в  сфере энерго-  сбережения | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ,  АДСЖКХ,  МООС,  АРЕМ | 20 января  2014 года | Не  требуется | - |
| 24. | Внесение  поправок в  постановление  Правительства  Республики  Казахстан от  26 января 2009  года № 50 «Об  утверждении  нормативов  энергопотреб-  ления» в части  пересмотра  нормативов  энергопотреб-  ления на  единицу  продукции по  результатам  проведенных  энергоаудитов | Постанов-  ление  Прави-  тельства  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ,  АДСЖКХ | декабрь  2014 года | Не  требуется | - |
| 25. | Разработка  комплексных  планов энерго-  сбережения  областей и  городов Астана  и Алматы | Решения  маслиха-  тов | МИО | ноябрь  2012 года | Не  требуется | - |
| 26. | Разработка  внутреннего  плана энерго-  сбережения  МИНТ, МТК и  АДСЖКХ | Приказ  МИНТ,  МТК,  АДСЖКХ | МИНТ, МТК,  АДСЖКХ | ноябрь  2012 года | Не  требуется | - |
| 27. | Разработка  программы  повышения  энергоэффек-  тивности и  энергосбереже-  ния АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» | Решение  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» | АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»,  МИНТ | ноябрь  2012 года | Не  требуется | - |
| 28. | Проработка  вопроса по  внедрению  автоматизиро-  ванной системы  проверки  знаний энерго-  аудиторов и  энергоменедже-  ров | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ,  МЭРТ | 20 июля  2014 года | Не  требуется | - |
| 29. | Проработка  вопроса  подготовки  (обучения) 20  специалистов  по  энергоаудиту  уполномоченно-  го органа в  области энер-  госбережения и  повышения  энергоэффек-  тивности | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января  2013 года | Не  требуется | - |
| 30. | Подготовка  (обучение) 25  отечественных  специалистов по  энергоаудиту в  зданиях | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ, АДСЖКХ | 20 января  2013 года | - | За счет  средств  гранта |
| 31. | Проработка  вопроса  подготовки  (обучения) 100  отечественных  специалистов  по энергосбе-  режению в  Масдарском  институте  науки и  технологий | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января  2013 года | - | - |
| 32. | Проработка  вопроса по  установлению в  государствен-  ных закупках  критериев  условного  уменьшения цен  поставщиков за  наличие ISO  50001 и класса  энергоэффек-  тивности  оборудования,  в рамках  концепции  проекта  Закона,  разрабатывае-  мого в  соответствии с  Комплексным  планом  повышения  энергоэффек-  тивности | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января  2013 года | Не  требуется | - |
| 33. | Проработать  вопрос  введения  дисциплин  «Энергоменедж-  мент» и  «Энергоаудит»  в рамках  компонента по  выбору по  специальностям  «Теплоэнерге-  тика» и  «Электроэнер-  гетика» в  высших учебных  заведениях | Информа-  ция в  МИНТ | МОН | 1 июля  2013 года | Не  требуется | - |
| 34. | Проработка  вопроса  финансирования  научно-иссле-  довательской и  опытно-конст-  рукторской  работы в сфере  энергосбереже-  ния | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ, МОН | 20 января  2013-2015  годов | Не  требуется | В рамках  бюджетных  программ  МОН, МИНТ |
| 35. | Разработка  концепции  проекта  Закона, преду-  сматривающего  обеспечение  законодатель-  ной основы  ЭСКО | Заключе-  ние МВК | МИНТ | декабрь  2012 года | Не  требуется | - |
| 36. | Проработка  вопроса  утверждения  методологичес-  ких требований  по энергоэф-  фективности и  энергосбереже-  нию к  средствам,  методам и  результатам  измерения | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не  требуется | - |
| 37. | Проработка  вопроса  разработки  стандартов в  сфере энерго-  сбережения | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января 2014 года | Не  требуется | - |
| 38. | Проработка  вопроса об  ответственнос-  ти за  нарушения за-  конодательства  в сфере энер-  госбережения и  повышения  энергоэффек-  тивности | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января 2013 года | Не  требуется | - |
| **Пилотные проекты** |
| 39. | Введение  классного часа  «Основы  энергосбереже-  ния» в школе | Информа-  ция в  МИНТ | МОН | 1 июля 2013 года | Не  требуется | - |
| 40. | Проработка  вопроса  проведения  аэротеплофо-  тосъемки  правого берега  г. Астаны | Информа-  ция в  МИНТ | Акимат   г. Астаны | декабрь  2012 года | Не  требуется | - |
| 41. | Строительство  Центров  энергоэффек-  тивности | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | АДСЖКХ,  МИНТ | 20 января  2013 года | 3 257,4 | Республи-  канский  бюджет |
| 42. | Проработка  вопроса  модернизации  уличного  освещения  города Аксу | Информа-  ция в  МИНТ | Акимат  Павлодар-  ской  области,  АДСЖКХ | декабрь  2012 года | Не  требуется | - |
| 43. | Проработка  вопроса  установки  автоматизиро-  ванных  тепловых  пунктов во  всех школах  города Сатпаев | Информа-  ция в  МИНТ | Акимат  Караган-  динской  области,  АДСЖКХ | 2013 год | Не  требуется | - |
| **Повышение осведомленности населения** |
| 44. | Проработка  вопроса  пропаганды  энергосбереже-  ния | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января  2013-2015  годов | Не  требуется | - |
| 45. | Проработка  вопроса  проведения  «Дня энерго-  сбережения» 1  раз в год | Информа-  ция в  Прави-  тельство  Республи-  ки  Казахстан | МИНТ | 20 января  2013-2015  годов | Не  требуется | - |

**Примечание:**  
      **расшифровка аббревиатур:**

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий  
      МИО - местные исполнительные органы  
      ЭСКО - энергосервисная компания  
      АДСЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
      АО  «КЦМРЖКХ» - акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»  
      МЖД - многоквартирный жилой дом  
      МВК - межведомственная комиссия  
      ГЭР - государственный энергетический реестр

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан