

**Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации последствий, возникших в ходе массовых беспорядков, и восстановлению объектов в городе Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 1550

      В целях оперативного решения вопросов ликвидации последствий, возникших в ходе массовых беспорядков, и восстановления объектов в городе Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации последствий, возникших в ходе массовых беспорядков, и восстановлению объектов в городе Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области (далее - План).  
      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), местным исполнительным органам Мангистауской области и иным организациям обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.  
      3. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), местным исполнительным органам Мангистауской области и иным организациям обеспечить представление по итогам полугодия не позднее 20 января и 20 июля в акимат Мангистауской области информации о ходе исполнения Плана.  
      4. Акимату Мангистауской области по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.  
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан  
Шукеева У.Е.  
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 20 декабря 2011 года № 1550

**План мероприятий**  
**по ликвидации последствий, возникших в ходе массовых**  
**беспорядков, и восстановлению объектов в городе**  
**Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Форма  заверше-  ния | Ответствен-  ный за  исполнение  (реализацию) | Срок  исполнения  (реализа-  ции) | Предпола-  гаемые  расходы  (тыс. тенге) | Источники  финансиро-  вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Оценка и ликвидация последствий, возникших в ходе массовых беспорядков** | | | | | | |
| 1. | Обеспечить снос  поврежденных,  не подлежащих  восстановлению  строений,  очистку  территорий от  пожара,  капитальный  ремонт  пострадавших объектов и  строительство  новых объектов | Информация  в Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области, МЧС | 2012 год | Согласно смете  расходов | Республи-  канский бюджет  (резерв Прави-  тельства)\* |
| 2. | Организовать  бесперебойную  работу акимата  города Жанаозен с передислока-  цией в здание  физкультурно-  оздоровительного  комплекса  имени  Р. Отесинова | Информация  в Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области, МЧС | Январь 2012  года | Согласно смете  расходов | Республи-  канский бюджет  (резерв Прави-  тельства)\* |
| 3. | Обеспечить  средствами  телекоммуника-  ций (средства-  ми связи)  коммунальные  службы города и  местные органы  государственно-  го управления | Информация  в Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области, МЧС | 2012 год | Согласно смете  расходов | Республи-  канский бюджет  (резерв Прави-  тельства)\* |
| 4. | Провести  обследование и  оценку  пострадавших  зданий и  сооружений  администра-  тивного,  общественного и  социального  назначения, а  также жилых  домов с  определением  их стоимости с  разработкой  плана действий  по их  восстановлению | Акт  комиссии | Акимат  Мангистауской  области,  АДСиЖКХ | Декабрь  2011 года | Не требуется |  |
| 5. | Провести  обследование и оценку  пострадавшего  имущества  физических и  юридических лиц  и алгоритма  дальнейших  действий с  учетом права  собственности  и страховых  отношений | Акт  комиссии | Акимат  Мангистауской  области,  МЮ, МВД,  АДСиЖКХ | Декабрь  2011 года | Не требуется |  |
| 6. | Принять меры  по восстанов-  лению  деятельности  банковской  системы города  Жанаозен | Информация  в Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области, МФ,  НБ | Декабрь  2011 года | Согласно смете  расчетов | Средства БВУ |
| 7. | Обеспечить  бесперебойную  поставку  горюче-смазоч-  ных материалов  и дизельного  топлива | Информа-  ция в  Прави-  тельство | МНГ, МЧС,  МТК, АО "НК  "КазМунайГаз" | 2012 год | Согласно смете  расчетов | Республи-  канский бюджет  (резерв Прави-  тельства)\* |
| 8 | Выделить  средства на  оплату  командировочных  расходов  военнослужащим,  сотрудникам  МЧС, работникам  правоохрани-  тельных органов,  задействованных  в обеспечении  правопорядка в  Мангистауской  области | Информа-  ция в  Прави-  тельство | МЧС, МО,  МВД, КНБ (по  согласованию)  , ГП (по согласова-  нию), МФ, МИО | Декабрь  2011 года  1 квартал  2012 года | Согласно смете  расчетов | Республи-  канский бюджет  (резерв Прави-  тельства)\*, собственные  средства  организаций |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Выделить  средства для  возмещения  затрат по  транспортному  обслуживанию  спецподразде-  лений МЧС и  МВД,  привлеченных в  обеспечении  правопорядка в  Мангистауской  области | Информа-  ция в  Прави-  тельство | МТК, МЧС,  МВД, МФ,  акимат  Мангис-  тауской  области, АО  "НК" СПК  "Каспий" | Декабрь  2011 года,  1 квартал  2012 года | Согласно смете  расчетов | Республи-  канский бюджет  (резерв Прави-  тельства)\* |
| **2. Восстановление объектов** | | | | | | |
| 10. | Провести  реконструкцию  (восстановле-  ние) зданий  акимата города  Жанаозен | Акт  выполненных  работ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 год | Согласно смете  расчетов | Республи-  канский бюджет  (резерв Прави-  тельства)\*,  Местный бюджет |
| 11. | Провести  реконструкцию  (восстановле-  ние)  пострадавших  администра-  тивных зданий  в других  населенных  пунктах  Мангистауской  области | Акт  выполненных  работ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 год | Согласно смете  расчетов | Республи-  канский бюджет  (резерв Прави-  тельства)\*,  Местный бюджет |
| 12. | Провести  реконструкцию  административного  здания ПФ  "Озенмунайгаз"  и других  объектов АО "РД  "КазМунайГаз" | Акт  выполненных  работ | АО "НК  "КазМунайГаз" | 2012 год | Согласно смете  расчетов | АО "ФНБ  "Самрук-Ка-  зына" |
| 13. | Провести  реконструкцию  (восстановле-  ние) объектов  негосудар-  ственной формы  собственности,  пострадавших в  ходе массовых  беспорядков | Акт  выполненных  работ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 год | Согласно смете  расчетов | Внебюджетные  средства,  страховые  выплаты |
| 14. | Обеспечить  реконструкцию  (восстанов-  ление),  капитальный  ремонт дорог  местного  значения | Акт  выполненных  работ | Акимат  Мангистауской  области | 2012 год | Согласно смете  расчетов | Республи-  канский бюджет  (резерв Прави-  тельства)\*,  Местный бюджет |
| 15. | Обеспечить в  соответствии с  действующим  законодательством  возмещение  материального  ущерба,  предоставление  необходимой  помощи  физическим   лицам,  пострадавшим  в результате  обстоятельств,  послуживших  основанием для  введения  чрезвычайного  положения | Информа-  ция в  Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области, МЧС,  МТСЗН | Декабрь  2011 года,  1 квартал  2012 года | Согласно смете  расчетов | Республи-  канский бюджет  (резерв Прави-  тельства)\*, местный  бюджет |
| 16. | Произвести  зачисление  внебюджетных  средств в фонд  "Жарылкау" для  возмещения  материального  ущерба  поврежденного  имущества  юридических и  физических лиц | Информа-  ция в  Прави-  тельство | АО "ФНБ  "Самрук-  Казына"  акимат  Мангистауской  области | 1 квартал  2012 года | В пределах  средств фонда | Внебюджетные  средства |
| 17. | Провести  восстановление  радиотелеви-  зионной станции города Жанаозен | Акт  выполненных  работ | МСИ, АО  "Казтеле-  радио" | 2012 год | Согласно смете  расчета | Республи-  канский  бюджет\*,  собственные  средства |
| **3. Обеспечение деятельности Производственного филиала "Озенмунайгаз"** | | | | | | |
| 18. | Принять меры  по стабилизации  производствен-  ного цикла на  месторождениях  ПФ "Озенмунайгаз" | Информа-  ция в  Прави-  тельство | АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" | Декабрь  2011 года | Не требуется |  |
| 19. | Принять меры по укреплению  производственной  и трудовой  дисциплины,  обеспечить  соблюдение  требований  трудового  законодательства | Информа-  ция  в Прави-  тельство | АО "НК  "КазМунайГаз"  , МТСЗН | 2012 год | Не требуется |  |
| 20. | Обеспечить  предоставление  социальных  гарантий и мер  по охране труда  работникам ПФ  "Озенмунайгаз"  и сервисных  предприятий,  предусмот-  ренных  коллективными  договорами | Информа-  ция в  Прави-  тельство | АО "НК  "КазМунайГаз,  МТСЗН | 2012 год | Согласно  бюджета  предприятия | Средства АО  "РД  "КазМунайГаз" |
| 21. | Проработать  вопрос трудо-  устройства лиц,  уволенных с ПФ  "Озенмунайгаз"  и АО"Каражан-  басмунай" на  предприятия  республики, с  рассмотрением   вопроса  возмещения  затрат,  связанных с  переездом | Информа-  ция в  Прави-  тельство | АО "ФНБ  "Самрук-  Казына",  МТСЗН, МИНТ | Декабрь  2011  года -  январь 2012  года | Не требуется |  |
| **4. Социальная защита, социальная сфера и занятость населения** | | | | | | |
| 22. | Обеспечить  назначение и  выплату  государствен-  ных социальных  пособий по  потере  кормильца в  соответствии с  действующим  законода-  тельством | Информация  в Прави-  тельство | МТСЗН | По мере  обращения | В пределах  средств,  предусмот-  ренных в  республи-  канском бюджете | Республи-  канский  бюджет\* |
| 23. | Принять меры  по материально-  техническому  обеспечению  лечебно-  профилактических  организаций в  целях оказания  неотложной  медицинской  помощи  пострадавшим  лицам, в том  числе  организация их  реабилитации | Информация  в Прави-  тельство | МЗ, акимат  Мангистауской  области | 2012 год | Согласно смете  расчетов | Республи-  канский  бюджет\*, местный  бюджет \* |
| 24. | В рамках  Программы  занятости-2020  организовать  обучение,  переподготовку  или повышение  квалификации  и охватить  иными  активными  формами  содействия  занятости  обратившихся  граждан из  числа лиц,  уволенных с ПФ  "Озенмунайгаз"  и сервисных  предприятий,  в целях их  дальнейшего  трудоустройства | Информация в Правительство | Акимат  Мангистауской  области | 1 полугодие  2012 года | За счет  средств,  выделенных на  реализацию  Программы  занятости | Республи-  канский  бюджет\*,  местный  бюджет\* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Продовольственное обеспечение** | | | | | | |
| 25. | Определить  месячную  потребность  города Жанаозен  в социально-  значимых  продуктах  питания первой  необходимости | Информация  в Прави-  тельство | МСХ, акимат  Мангистауской  области,  АО "НК  "СПК "Каспий" | 26 декабря  2011 года | Не требуется |  |
| 26. | Сформировать  месячный запас  социально-  значимых  продуктов  питания первой  необходимости  за счет  стабилизаци-  онного фонда | Информация  в Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области, МСХ  АО "НК "СПК  "Каспий", АО  "Казагро" | 26 декабря  2011 года | В пределах  средств,  выделенных на  формирование  региональных  стабилиза-  ционных фондов | Республи-  канский  бюджет\* |
| 27. | Поддерживать  месячный запас  социально-  значимых  продуктов  питания первой  необходимости  за счет  стабилизаци-  онного фонда  до окончания  действия  чрезвычайного  положения | Информация  в Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области, МСХ  АО "НК "СПК  "Каспий", АО  "Казагро" | 5 января  2012 года | В пределах  средств,  выделенных на  формирование  региональных  стабилиза-  ционных фондов | Республи-  канский  бюджет\* |
| 28. | До момента  полного  восстановления  деятельности  объектов  частной  торговли  организовать  работу  дополнительных  передвижных  торговых точек | Информация  в Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области, МСХ  АО "НК "СПК  "Каспий" | 5 января  2012 года | Не требуется |  |
| **6. Обеспечение охраны общественного порядка** | | | | | | |
| 29. | Обеспечить  усиленную  охрану  стратегических,  производ-  ственных и  социальных  объектов,  объектов,  обеспечивающих  жизнедея-  тельность  населения, а  также объектов,  подлежащих  восстановлению | Информация  в Прави-  тельство | МВД, акимат  Мангистауской  области,  АО "РД  "КазМунайГаз" | до 5 января  2012 года | Не требуется |  |
| 30. | Принять меры  по обеспечению  соблюдения  особого режима  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  продукции | Информация   в Прави-  тельство | МВД, акимат  Мангистауской  области | 2012 год | Не требуется |  |
| 31. | Провести  работу по  недопущению  фактов  мародерства и  обеспечению  общественного  порядка | Информация  в Прави-  тельство | МВД | 2012 год | Не требуется |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Информационное обеспечение** | | | | | | |
| 32. | Организовать  разъяснительную  работу в  электронных и  печатных СМИ о  принимаемых  мерах по  ликвидации  последствий,  возникших в ходе  массовых  беспорядков,  обеспечению  правопорядка | Информация  в Прави-  тельство | МСИ, МИД,  акимат  Мангистауской  области | Декабрь  2011 года,  2012 год | Не требуется |  |
| **8. Прочие меры** | | | | | | |
| 33. | Принять меры  по созданию и  привлечению  общественных  советов из  числа жителей  города Жанаозен для организации  взаимодействия  населения с  органами госу-  дарственного  управления,  разъясни-  тельной работы | Информация  в Прави-  тельство | Акимат  Мангистауской  области | Декабрь  2011 года | Не требуется |  |
| 34. | Внести  изменения и  дополнения в  Комплексный  план  социально-  экономического  развития  города  Жанаозен  Мангистауской  области на  2012-2020,  утвержденный  постановлением  Правительство  Республики  Казахстан от  11 ноября 2011  года № 1321 по  мерам  перспективного  развития  города и  обеспечения  оптимальной  занятости | постановле-  ние  Прави-  тельства | МЭРТ, МЧС,  МЗ, акимат  Мангистауской  области | 2012 год | Согласно  бюджетной  заявке | Республи-  канский  бюджет\*,  местный  бюджет\*,  средства  предприятий |

**Примечания:**

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет резерва Правительства и местного бюджета, будут определены после проведения оценки расходов;

**расшифровка аббревиатур:**  
      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
      МО - Министерство обороны Республики Казахстан  
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики  Казахстан  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
      АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан  
      НБ - Национальный банк Республики Казахстан  
      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
      АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"  
      АО "РД "КазМунайГаз" - акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз"  
      ПФ "Озенмунайгаз" - производственный филиал "Озенмунайгаз" акционерного обществп "РД "КазМунайГаз"  
      АО "НК "СПК "Каспий" - акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"  
      АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"  
      МИО - местный исполнительный орган  
      СМИ - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан