

**Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации последствий, возникших в ходе массовых беспорядков, и восстановлению объектов в городе Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 1550

      В целях оперативного решения вопросов ликвидации последствий, возникших в ходе массовых беспорядков, и восстановления объектов в городе Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации последствий, возникших в ходе массовых беспорядков, и восстановлению объектов в городе Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), местным исполнительным органам Мангистауской области и иным организациям обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), местным исполнительным органам Мангистауской области и иным организациям обеспечить представление по итогам полугодия не позднее 20 января и 20 июля в акимат Мангистауской области информации о ходе исполнения Плана.

      4. Акимату Мангистауской области по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан

Шукеева У.Е.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 20 декабря 2011 года № 1550

 **План мероприятий**
**по ликвидации последствий, возникших в ходе массовых**
**беспорядков, и восстановлению объектов в городе**
**Жанаозен и других населенных пунктах Мангистауской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятия | Форма
заверше-
ния | Ответствен-
ный за
исполнение
(реализацию) | Срок
исполнения
(реализа-
ции) | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс. тенге) | Источники
финансиро-
вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Оценка и ликвидация последствий, возникших в ходе массовых беспорядков** |
| 1. | Обеспечить снос
поврежденных,
не подлежащих
восстановлению
строений,
очистку
территорий от
пожара,
капитальный
ремонт
пострадавших объектов и
строительство
новых объектов | Информация
в Прави-
тельство | Акимат
Мангистауской
области, МЧС | 2012 год | Согласно смете
расходов | Республи-
канский бюджет
(резерв Прави-
тельства)\* |
| 2. | Организовать
бесперебойную
работу акимата
города Жанаозен с передислока-
цией в здание
физкультурно-
оздоровительного
комплекса
имени
Р. Отесинова | Информация
в Прави-
тельство | Акимат
Мангистауской
области, МЧС | Январь 2012
года | Согласно смете
расходов | Республи-
канский бюджет
(резерв Прави-
тельства)\* |
| 3. | Обеспечить
средствами
телекоммуника-
ций (средства-
ми связи)
коммунальные
службы города и
местные органы
государственно-
го управления | Информация
в Прави-
тельство | Акимат
Мангистауской
области, МЧС | 2012 год | Согласно смете
расходов | Республи-
канский бюджет
(резерв Прави-
тельства)\* |
| 4. | Провести
обследование и
оценку
пострадавших
зданий и
сооружений
администра-
тивного,
общественного и
социального
назначения, а
также жилых
домов с
определением
их стоимости с
разработкой
плана действий
по их
восстановлению | Акт
комиссии | Акимат
Мангистауской
области,
АДСиЖКХ | Декабрь
2011 года | Не требуется |

 |
| 5. | Провести
обследование и оценку
пострадавшего
имущества
физических и
юридических лиц
и алгоритма
дальнейших
действий с
учетом права
собственности
и страховых
отношений | Акт
комиссии | Акимат
Мангистауской
области,
МЮ, МВД,
АДСиЖКХ | Декабрь
2011 года | Не требуется |

 |
| 6. | Принять меры
по восстанов-
лению
деятельности
банковской
системы города
Жанаозен | Информация
в Прави-
тельство | Акимат
Мангистауской
области, МФ,
НБ | Декабрь
2011 года | Согласно смете
расчетов | Средства БВУ |
| 7. | Обеспечить
бесперебойную
поставку
горюче-смазоч-
ных материалов
и дизельного
топлива | Информа-
ция в
Прави-
тельство | МНГ, МЧС,
МТК, АО "НК
"КазМунайГаз" | 2012 год | Согласно смете
расчетов | Республи-
канский бюджет
(резерв Прави-
тельства)\* |
| 8 | Выделить
средства на
оплату
командировочных
расходов
военнослужащим,
сотрудникам
МЧС, работникам
правоохрани-
тельных органов,
задействованных
в обеспечении
правопорядка в
Мангистауской
области | Информа-
ция в
Прави-
тельство | МЧС, МО,
МВД, КНБ (по
согласованию)
, ГП (по согласова-
нию), МФ, МИО | Декабрь
2011 года
1 квартал
2012 года | Согласно смете
расчетов | Республи-
канский бюджет
(резерв Прави-
тельства)\*, собственные
средства
организаций |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Выделить
средства для
возмещения
затрат по
транспортному
обслуживанию
спецподразде-
лений МЧС и
МВД,
привлеченных в
обеспечении
правопорядка в
Мангистауской
области | Информа-
ция в
Прави-
тельство | МТК, МЧС,
МВД, МФ,
акимат
Мангис-
тауской
области, АО
"НК" СПК
"Каспий" | Декабрь
2011 года,
1 квартал
2012 года | Согласно смете
расчетов | Республи-
канский бюджет
(резерв Прави-
тельства)\* |
| **2. Восстановление объектов** |
| 10. | Провести
реконструкцию
(восстановле-
ние) зданий
акимата города
Жанаозен | Акт
выполненных
работ | Акимат
Мангистауской
области | 2012 год | Согласно смете
расчетов | Республи-
канский бюджет
(резерв Прави-
тельства)\*,
Местный бюджет |
| 11. | Провести
реконструкцию
(восстановле-
ние)
пострадавших
администра-
тивных зданий
в других
населенных
пунктах
Мангистауской
области | Акт
выполненных
работ | Акимат
Мангистауской
области | 2012 год | Согласно смете
расчетов | Республи-
канский бюджет
(резерв Прави-
тельства)\*,
Местный бюджет |
| 12. | Провести
реконструкцию
административного
здания ПФ
"Озенмунайгаз"
и других
объектов АО "РД
"КазМунайГаз" | Акт
выполненных
работ | АО "НК
"КазМунайГаз" | 2012 год | Согласно смете
расчетов | АО "ФНБ
"Самрук-Ка-
зына" |
| 13. | Провести
реконструкцию
(восстановле-
ние) объектов
негосудар-
ственной формы
собственности,
пострадавших в
ходе массовых
беспорядков | Акт
выполненных
работ | Акимат
Мангистауской
области | 2012 год | Согласно смете
расчетов | Внебюджетные
средства,
страховые
выплаты |
| 14. | Обеспечить
реконструкцию
(восстанов-
ление),
капитальный
ремонт дорог
местного
значения | Акт
выполненных
работ | Акимат
Мангистауской
области | 2012 год | Согласно смете
расчетов | Республи-
канский бюджет
(резерв Прави-
тельства)\*,
Местный бюджет |
| 15. | Обеспечить в
соответствии с
действующим
законодательством
возмещение
материального
ущерба,
предоставление
необходимой
помощи
физическим
лицам,
пострадавшим
в результате
обстоятельств,
послуживших
основанием для
введения
чрезвычайного
положения | Информа-
ция в
Прави-
тельство | Акимат
Мангистауской
области, МЧС,
МТСЗН | Декабрь
2011 года,
1 квартал
2012 года | Согласно смете
расчетов | Республи-
канский бюджет
(резерв Прави-
тельства)\*, местный
бюджет |
| 16. | Произвести
зачисление
внебюджетных
средств в фонд
"Жарылкау" для
возмещения
материального
ущерба
поврежденного
имущества
юридических и
физических лиц | Информа-
ция в
Прави-
тельство | АО "ФНБ
"Самрук-
Казына"
акимат
Мангистауской
области | 1 квартал
2012 года | В пределах
средств фонда | Внебюджетные
средства |
| 17. | Провести
восстановление
радиотелеви-
зионной станции города Жанаозен | Акт
выполненных
работ | МСИ, АО
"Казтеле-
радио" | 2012 год | Согласно смете
расчета | Республи-
канский
бюджет\*,
собственные
средства |
| **3. Обеспечение деятельности Производственного филиала "Озенмунайгаз"** |
| 18. | Принять меры
по стабилизации
производствен-
ного цикла на
месторождениях
ПФ "Озенмунайгаз" | Информа-
ция в
Прави-
тельство | АО "ФНБ
"Самрук-
Казына" | Декабрь
2011 года | Не требуется |

 |
| 19. | Принять меры по укреплению
производственной
и трудовой
дисциплины,
обеспечить
соблюдение
требований
трудового
законодательства | Информа-
ция
в Прави-
тельство | АО "НК
"КазМунайГаз"
, МТСЗН | 2012 год | Не требуется |

 |
| 20. | Обеспечить
предоставление
социальных
гарантий и мер
по охране труда
работникам ПФ
"Озенмунайгаз"
и сервисных
предприятий,
предусмот-
ренных
коллективными
договорами | Информа-
ция в
Прави-
тельство | АО "НК
"КазМунайГаз,
МТСЗН | 2012 год | Согласно
бюджета
предприятия | Средства АО
"РД
"КазМунайГаз" |
| 21. | Проработать
вопрос трудо-
устройства лиц,
уволенных с ПФ
"Озенмунайгаз"
и АО"Каражан-
басмунай" на
предприятия
республики, с
рассмотрением
вопроса
возмещения
затрат,
связанных с
переездом | Информа-
ция в
Прави-
тельство | АО "ФНБ
"Самрук-
Казына",
МТСЗН, МИНТ | Декабрь
2011
года -
январь 2012
года | Не требуется |

 |
| **4. Социальная защита, социальная сфера и занятость населения** |
| 22. | Обеспечить
назначение и
выплату
государствен-
ных социальных
пособий по
потере
кормильца в
соответствии с
действующим
законода-
тельством | Информация
в Прави-
тельство | МТСЗН | По мере
обращения | В пределах
средств,
предусмот-
ренных в
республи-
канском бюджете | Республи-
канский
бюджет\* |
| 23. | Принять меры
по материально-
техническому
обеспечению
лечебно-
профилактических
организаций в
целях оказания
неотложной
медицинской
помощи
пострадавшим
лицам, в том
числе
организация их
реабилитации | Информация
в Прави-
тельство | МЗ, акимат
Мангистауской
области | 2012 год | Согласно смете
расчетов | Республи-
канский
бюджет\*, местный
бюджет \* |
| 24. | В рамках
Программы
занятости-2020
организовать
обучение,
переподготовку
или повышение
квалификации
и охватить
иными
активными
формами
содействия
занятости
обратившихся
граждан из
числа лиц,
уволенных с ПФ
"Озенмунайгаз"
и сервисных
предприятий,
в целях их
дальнейшего
трудоустройства | Информация в Правительство | Акимат
Мангистауской
области | 1 полугодие
2012 года | За счет
средств,
выделенных на
реализацию
Программы
занятости | Республи-
канский
бюджет\*,
местный
бюджет\* |

|  |
| --- |
| **5. Продовольственное обеспечение** |
| 25. | Определить
месячную
потребность
города Жанаозен
в социально-
значимых
продуктах
питания первой
необходимости | Информация
в Прави-
тельство | МСХ, акимат
Мангистауской
области,
АО "НК
"СПК "Каспий" | 26 декабря
2011 года | Не требуется |

 |
| 26. | Сформировать
месячный запас
социально-
значимых
продуктов
питания первой
необходимости
за счет
стабилизаци-
онного фонда | Информация
в Прави-
тельство | Акимат
Мангистауской
области, МСХ
АО "НК "СПК
"Каспий", АО
"Казагро" | 26 декабря
2011 года  | В пределах
средств,
выделенных на
формирование
региональных
стабилиза-
ционных фондов | Республи-
канский
бюджет\* |
| 27. | Поддерживать
месячный запас
социально-
значимых
продуктов
питания первой
необходимости
за счет
стабилизаци-
онного фонда
до окончания
действия
чрезвычайного
положения | Информация
в Прави-
тельство | Акимат
Мангистауской
области, МСХ
АО "НК "СПК
"Каспий", АО
"Казагро" | 5 января
2012 года | В пределах
средств,
выделенных на
формирование
региональных
стабилиза-
ционных фондов | Республи-
канский
бюджет\* |
| 28. | До момента
полного
восстановления
деятельности
объектов
частной
торговли
организовать
работу
дополнительных
передвижных
торговых точек | Информация
в Прави-
тельство | Акимат
Мангистауской
области, МСХ
АО "НК "СПК
"Каспий" | 5 января
2012 года | Не требуется |

 |
| **6. Обеспечение охраны общественного порядка** |
| 29. | Обеспечить
усиленную
охрану
стратегических,
производ-
ственных и
социальных
объектов,
объектов,
обеспечивающих
жизнедея-
тельность
населения, а
также объектов,
подлежащих
восстановлению | Информация
в Прави-
тельство | МВД, акимат
Мангистауской
области,
АО "РД
"КазМунайГаз" | до 5 января2012 года | Не требуется |

 |
| 30. | Принять меры
по обеспечению
соблюдения
особого режима
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
продукции | Информация
в Прави-
тельство | МВД, акимат
Мангистауской
области | 2012 год | Не требуется |

 |
| 31. | Провести
работу по
недопущению
фактов
мародерства и
обеспечению
общественного
порядка | Информация
в Прави-
тельство | МВД | 2012 год | Не требуется |

 |

|  |
| --- |
| **7. Информационное обеспечение** |
| 32. | Организовать
разъяснительную
работу в
электронных и
печатных СМИ о
принимаемых
мерах по
ликвидации
последствий,
возникших в ходе
массовых
беспорядков,
обеспечению
правопорядка | Информация
в Прави-
тельство | МСИ, МИД,
акимат
Мангистауской
области | Декабрь
2011 года,
2012 год | Не требуется |

 |
| **8. Прочие меры** |
| 33. | Принять меры
по созданию и
привлечению
общественных
советов из
числа жителей
города Жанаозен для организации
взаимодействия
населения с
органами госу-
дарственного
управления,
разъясни-
тельной работы | Информация
в Прави-
тельство | Акимат
Мангистауской
области | Декабрь
2011 года | Не требуется |

 |
| 34. | Внести
изменения и
дополнения в
Комплексный
план
социально-
экономического
развития
города
Жанаозен
Мангистауской
области на
2012-2020,
утвержденный
постановлением
Правительство
Республики
Казахстан от
11 ноября 2011
года № 1321 по
мерам
перспективного
развития
города и
обеспечения
оптимальной
занятости | постановле-
ние
Прави-
тельства | МЭРТ, МЧС,
МЗ, акимат
Мангистауской
области | 2012 год | Согласно
бюджетной
заявке | Республи-
канский
бюджет\*,
местный
бюджет\*,
средства
предприятий |

      **Примечания:**

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет резерва Правительства и местного бюджета, будут определены после проведения оценки расходов;

      **расшифровка аббревиатур:**

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МО - Министерство обороны Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики  Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      НБ - Национальный банк Республики Казахстан

      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

      АО "НК "КазМунайГаз" - акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

      АО "РД "КазМунайГаз" - акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

      ПФ "Озенмунайгаз" - производственный филиал "Озенмунайгаз" акционерного обществп "РД "КазМунайГаз"

      АО "НК "СПК "Каспий" - акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"

      АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

      МИО - местный исполнительный орган

      СМИ - средства массовой информации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан