

**Об утверждении Правил проведения оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 558. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2014 года № 541

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 26.05.2014 № 541 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 3 статьи 159 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемые Правила проведения оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утверждены            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 28 апреля 2012 года № 558

**Правила**  
**проведения оценки реализации бюджетных инвестиций**  
**посредством участия государства в уставном капитале**  
**юридических лиц**

**1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила проведения оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 159 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (далее – Бюджетный кодекс).  
      2. Настоящие Правила определяют порядок проведения оценки реализации бюджетных инвестиций, реализуемых посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (далее – бюджетные инвестиции).  
      3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:  
      1) оценка бюджетных инвестиций - совокупность мер по определению степени достижения целей и соответствия фактически полученных результатов запланированным стратегическими планами государственных органов и стратегическими документами развития юридических лиц, утвержденных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;  
      2) мероприятие – комплекс взаимосвязанных действий, выполняемых в рамках бюджетных инвестиций и направленных на выполнение задач, предусматриваемых в финансово-экономическом обосновании бюджетных инвестиций;  
      3) центральный уполномоченный орган по государственному планированию (далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области стратегического и экономического планирования, выработки и формирования бюджетной политики;  
      4) местный уполномоченный орган по государственному планированию - исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в сфере стратегического, экономического и бюджетного планирования в соответствующей административно-территориальной единице;  
      5) отчетный период - период с 1 января по 31 декабря календарного года, в течение которого было реализовано мероприятие за счет бюджетных инвестиций;  
      6) субъекты квазигосударственного сектора - государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилиированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;  
      7) стратегические документы развития юридических лиц - стратегии развития на 10 лет и планы развития на 5 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием государства в уставном капитале, а также планы финансово-хозяйственной деятельности иных субъектов государственного сектора, утвержденные в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;  
      8) прямой результат - количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги;  
      9) конечный результат - целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности и других отраслей (сфер) государственного управления, обусловленное достижением прямых результатов деятельности определенного государственного органа, деятельностью других государственных органов;  
      10) получатель – юридическое лицо, являющееся конечным получателем средств для увеличения или формирования уставного капитала, реализующее мероприятия за счет инвестиций.

**2. Порядок проведения оценки реализации бюджетных инвестиций**  
**посредством участия государства в уставном капитале**  
**юридических лиц**

      4. Оценка реализации бюджетных инвестиций осуществляется по результатам завершения мероприятий, предусмотренных в  финансово-экономическом обосновании, реализованных юридическим лицом за счет бюджетных инвестиций, и включает в себя комплекс мер по определению степени достижения целей и соответствия фактически полученных результатов запланированным.  
      5. Целью осуществления оценки реализации бюджетных инвестиций является определение эффективности мероприятий, реализованных за счет бюджетных инвестиций.  
      6. Эффективность реализации мероприятий, реализованных за счет бюджетных инвестиций, определяется по следующим критериям:  
      1) уровень исполнения показателей, установленных в финансово-экономическом обосновании бюджетных инвестиций (К1). Данный критерий определяется для каждого мероприятия, реализованного за счет бюджетных инвестиций, отдельно для юридического лица администратором бюджетных программ и для каждого администратора бюджетных программ уполномоченным органом по государственному планированию. Расчет критерия осуществляется по формуле:  
      К1= Пф / Пп \* 100,      (1)  
      где:  
      Пф - фактическое значение показателя;  
      Пп - значение, установленное в финансово-экономическом обосновании бюджетных инвестиций;  
      2) абсолютное отклонение достигнутых фактических результатов от показателей, установленных в финансово-экономическом обосновании бюджетных инвестиций (К2). Данный критерий определяется для каждого мероприятия, реализованного за счет бюджетных инвестиций, отдельно для юридического лица администратором бюджетных программ и для каждого администратора бюджетных программ уполномоченным органом. Расчет критерия осуществляется по формуле:  
      К2 = Пф - Пп,         (2)  
      3) относительное отклонение достигнутых фактических результатов от показателей, установленных в финансово-экономическом обосновании Бюджетных инвестиций (К3). Данный критерий определяется для каждого мероприятия, реализованного за счет бюджетных инвестиций, отдельно для юридического лица администратором бюджетных программ и для каждого администратора бюджетных программ уполномоченным органом.  Расчет критерия осуществляется по формуле:  
      К3 = Пф / Пп , \* 100 – 100,        (3)  
      7. Эффективность реализации мероприятия,  реализуемого за счет бюджетных инвестиций, характеризуется:  
      1) значениями критерия К1, равными либо превышающими 100 %, и положительными значениями критериев К2, К3;  
      2) значениями критерия К1, не превышающими 100 %, и отрицательными значениями критериев К2, К3. При этом значительное (более 10 процентов), отрицательно направленное отклонение отчетных значений от принятых, свидетельствует о низкой эффективности мероприятия, реализованного за счет бюджетных инвестиций.  
      8. Оценка реализации бюджетных инвестиций предусматривает:  
      1) сбор информации о мероприятиях, реализованных за счет бюджетных инвестиций, привлеченных из республиканского или местного бюджета;  
      2) анализ достигнутых в каждом временном интервале объемов реализации и затрат, путем сопоставления фактически достигнутых прямых результатов (показателей количества), конечных результатов (показателей результата), показателей качества и показателей эффективности мероприятий, реализованных юридическим лицом за счет бюджетных инвестиций и соответствующих результатов, запланированных в финансово-экономическом обосновании бюджетных инвестиций и (или) в стратегических планах государственных органов и (или) в стратегических документах развития юридических лиц, утвержденных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также причин их недостижения;  
      3) оценку влияния реализации бюджетных инвестиций на развитие курируемой отрасли (при этом, оценка осуществляется по критериям показателей результатов и показателей эффективности);  
      4) подготовку отчета о результатах оценки реализации бюджетных инвестиций.  
      Показатели прямого результата определяются фактически выполненными за отчетный год количественными показателями в сравнении с показателями, запланированными в финансово-экономическом обосновании бюджетных инвестиций.  
      Показатели конечного результата предусматривают уровень (степень) влияния достигнутого прямого результата на достижение цели бюджетной программы и отрасли (сферы, региона),  курируемой государственным органом.  
      При определении конечного результата необходимо отразить изменение ситуации в отрасли, связанной с реализацией мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций.  
      Показатели качества отражают степень соответствия оказываемой государственной услуги ожиданиям ее получателей и стандарту государственной услуги.  
      Показатели эффективности отражают достижение наилучшего прямого результата с использованием утвержденного объема бюджетных средств или достижение прямого результата с использованием меньшего объема бюджетных средств.  
      9. Для проведения оценки реализации бюджетных инвестиций администратор бюджетной программы и  местные уполномоченные органы по государственному планированию представляют в центральный уполномоченный орган по государственному планированию информацию по форме согласно приложениям 1-6 к настоящим Правилам один раз в год, не позднее 15 апреля, следующего за отчетным периодом.  
      10. Информация по оценке реализации бюджетных инвестиций представляется соответствующим центральным уполномоченным органом, выступающим администратором республиканских бюджетных программ, в уполномоченный орган по государственному планированию.  
      11. Информация по оценке реализации местных бюджетных инвестиций, финансируемых из средств местного бюджета, а также бюджетных инвестиций, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, представляется соответствующими местными уполномоченными органами по государственному планированию в центральный уполномоченный орган.  
      12. При проведении оценки реализации бюджетных инвестиций центральный уполномоченный орган привлекает юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан.  
      13. Юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, представляет сводный отчет и справку по оценке реализации бюджетных инвестиций центральному уполномоченному органу один раз в год, не позднее 15 мая, следующего за отчетным годом.  
      14. Центральный уполномоченный орган использует отчеты о результатах оценки бюджетных инвестиций при подготовке соответствующего заключения по итогам рассмотрения проектов стратегических планов администраторов бюджетных программ.

Приложение 1               
к Правилам проведения оценки реализации  
бюджетных инвестиций посредством     
участия государства в уставном      
капитале юридических лиц

**Форма «Бюджетная программа»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор  бюджетной  программы | |  | | |
| Финансово-  экономическое  обоснование | Наименование | |  | |
| Сумма бюджетных  инвестиций,  тыс.тенге | |  | |
| Бюджетная  программа | Код |  | | |
| Название |  | | |
| Описание |  | | |
| Стратегическое  направление | | Код |  |
| название |  |
| Цель | | Код |  |
| название |  |
| Задача | Код | |  |
| название | |  |
| Получатель\* | организационно-правовая  форма | | |  |
| название | | |  |
| Участник 1 | организационно-правовая  форма | | |  |
| название | | |  |
| Участник ... | организационно-правовая  форма | | |  |
| название | | |  |
| Участник N | организационно-правовая  форма | | |  |
| название | | |  |
| Отчетный период | |  | | |
| Ответственный  исполнитель | | ФИО, контактные телефоны | | |

        \* - указывается каждый получатель отдельно  
      Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                       подпись          Ф.И.О.             дата

Приложение 2              
к Правилам проведения оценки      
реализации бюджетных инвестиций    
посредством участия государства    
в уставном капитале юридических лиц

**Форма «Приобретение финансовых активов, увеличение уставного**  
**капитала»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор бюджетной  программы | |  | | |
| Финансово-  экономическое  обоснование | Наименование | |  | |
| Сумма бюджетных инвестиций,  тыс.тенге | |  | |
| Бюджетная программа | Код |  | | |
| Название |  | | |
| Описание |  | | |
| Задача | номер |  | |
| название |  | |
| Получатель | организационно-правовая  форма | | |  |
| название |  | | |
| Отчетный период |  | | | |
| Ответственный  исполнитель | ФИО, контактные телефоны | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Акционер-  ное  общество | Приобретено акций | | | | | | | | Количество акций | | | |
| коли-  чество,  штук | | цена,  тыс.  тенге | | стоимость,  тыс.  тенге | | дата  оприхо-  дования  финан-  совых  активов | | Всего | | в том числе в  государст-  венной  собственности | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текстовая  информация | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Товари-  щества | Оплачено долей  участия,  тыс.тенге | | Итого размер  уставного  капитала,  тыс.тенге | | Дата  оприходования  финансовых  активов | | Доля участия  в госу-  дарственной  собствен-  ности, % | |
| план | факт | план | Факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текстовая  информация | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Государствен-  ное  предприятие | Увеличение уставного  капитала, тыс.тенге | | Дата  оприходования  финансовых  активов | | Итого размер  уставного  капитала,  тыс.тенге | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| Текстовая  информация | |  |  |  |  |  |  |

      Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                      подпись        Ф.И.О.            дата

Приложение 3                
к Правилам проведения оценки       
реализации бюджетных инвестиций     
посредством участия государства    
в уставном капитале юридических лиц

**Форма «Стоимость и характеристики приобретенных активов»\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор бюджетной программы |  | | | |
| Финансово-экономическое  обоснование | Наименование | |  | |
| Сумма бюджетных  инвестиций,  тыс.тенге | |  | |
| Бюджетная программа | Код |  | | |
| Название |  | | |
| Описание |  | | |
| Задача | номер |  | |
| название |  | |
| Получатель | организационно-правовая форма | | |  |
| название |  | | |
| Отчетный период |  | | | |
| Ответственный исполнитель | ФИО, контактные телефоны | | | |

**Глава «Мероприятие …\*\*»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наимено-  вание  приобре-  тенных  активов | Показатели | | | | Характеристики\*\*\*  приобретенного  (созданного) актива | | | | | | Дата  (ММ.  ГГГГ)  приоб-  ретения  (созда-  ния)  актива | |
| характе-  ристика 1 | | характе-  ристика ... | | характе-  ристика N | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 |  | кол-во | ед.изм | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | факт |  |
| цена, тыс.тенге | | план |  |
| факт |  |
| сумма, тыс.тенге | | план |  |
| факт |  |
| … |  | кол-во | ед.изм | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | факт |  |
| цена, тыс.тенге | | план |  |
| факт |  |
| сумма, тыс.тенге | | план |  |
| факт |  |
| N |  | кол-во | ед.изм | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | факт |  |
| цена, тыс.тенге | | план |  |
| факт |  |
| сумма, тыс.тенге | | план |  |
| факт |  |
| Текстовая  информация | |  | | | | | | | | | | | |

      \* - приводится информация о приобретенных активах, за исключением финансовых активов  
      \*\* - указывается наименование мероприятия. Количество и название глав должно соответствовать количеству и названию мероприятий, указанных в ФЭО и предусматривающих приобретение активов  
      \*\*\* - указываются основные технические характеристики приобретенного актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более семи основных технических характеристик приобретенного актива.

**Руководитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                      подпись      Ф.И.О.      дата

Приложение 4              
к Правилам проведения оценки       
реализации бюджетных инвестиций    
посредством участия государства    
в уставном капитале юридических лиц

**Форма «Результат»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Администратор бюджетной программы | |  | |
| Финансово-  экономическое  обоснование | Наименование | |  |
| Сумма бюджетных  инвестиций,  тыс.тенге | |  |
| Бюджетная программа | Код |  | |
| Название |  | |
| Описание |  | |
| Задача | номер | |
| название | |
| Получатель | организационно-правовая форма | | |
| название | | |
| Отчетный период |  | | |
| Ответственный исполнитель | ФИО, контактные телефоны | | |

**«Прямой результат (показатели количества)»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Целевой индикатор | | | |
| ед.из-  мерения | за аналогичный  период года,  предшест-  вующего  отчетному  периоду | в отчетном периоде | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| Текстовая информация | |  | | | |

**«Конечный результат (показатели результата)»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Целевой индикатор | | | |
| ед.из-  мерения | за аналогичный  период года,  предшествующего  отчетному периоду | в отчетном  периоде | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

**«Показатели качества»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Целевой индикатор | | | |
| ед.из-  мерения | за аналогичный  период года,  предшествующего  отчетному периоду | в отчетном периоде | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| Текстовая информация | |  |  |  |  |

**«Показатели эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование | Целевой индикатор | | | |
| ед.из-  мерения | за аналогичный   период года,  предшествующего  отчетному периоду | в отчетном периоде | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| Текстовая информация | |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
               подпись      Ф.И.О.      дата

Приложение 5                    
к Правилам проведения оценки         
реализации бюджетных инвестиций посредством  
участия государства в уставном          
капитале юридических лиц

**Отчет о ходе реализации бюджетных инвестиций за отчетный период**

**АРБП или МИО:**  
**Отчетный период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  проекта | Период реализации проекта  (годы) | Общая стоимость проекта  (тыс. тенге) | Фактические затраты на реализацию проекта | Показатель прямого результата  (ед.изм.) | | | Рабочие места в период эксплуатации (человек) | Причины отклонения по проекту | Принятые (принимаемые) меры, в случае отклонения | Примечание |
| план согласно ФЭО | факт | откло-нение |
| кол-во | % (гр.7/гр.6\*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *Государственные услуги общего характера* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Оборона* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная*  *деятельность* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Образование* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Здравоохранение* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Cоциальная помощь и социальное обеспечение* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Жилищно-коммунальное хозяйство* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Культура, спорт, туризм и информационное пространство* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Топливно-энергетический комплекс и недропользование* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные*  *территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Транспорт и коммуникации* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по отрасли:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Прочие* | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отрасли: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по АРБП или  МИО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      **Ф.И.О руководителя**        **роспись**

Приложение 6          
к Правилам проведения оценки    
реализации бюджетных        
инвестиций посредством       
участия государства в уставном  
капитале юридических лиц

**СПРАВКА**  
**по оценке бюджетных инвестиций посредством**  
**участия государства в уставном капитале**  
**юридических лиц**  
**за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года**  
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
**(АРБП или МИО)**

      В отчетном периоде осуществлены бюджетные инвестиции  
посредством участия государства в уставном капитале  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                (количество)

юридических лиц на общую стоимость  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
   (указывается стоимость проектов)  
      Бюджетные инвестиции посредством участия государства  
в уставном капитале юридических лиц, уровень исполнения  
которых равен либо превысил 100 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую  
                                     (количество)  
стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
            (указывается стоимость проектов)  
      Бюджетные инвестиции посредством участия государства  
в уставном капитале юридических лиц, уровень исполнения  
которых не превысил 100 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ на общую  
                             (количество)  
стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
          (указывается стоимость проектов)  
в том  числе по которым уровень исполнения составил менее  
10 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую стоимость  
         (количество)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
  (указывается стоимость проектов)  
      Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  Ф.И.О руководителя           роспись

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан