

**Об утверждении Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2012 - 2013 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2012 года № 919

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года, создания привлекательного инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов, обеспечения притока туристов в Акмолинскую область Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2012 – 2013 годы (далее – План).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:  
      1) принять меры по реализации Плана;  
      2) ежегодно, по итогам полугодия, к 1 января и 1 июля представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.  
      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 20 января и 20 июля.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 5 июля 2012 года № 919

**План**  
**развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области**  
**на 2012-2013 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 22.10.2012 № 1334.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/  п | Наименование  мероприятия | Форма  заверше-  ния | Ответствен-  ные  исполнители | Срок  испол-  нения | Расходы,  всего  (млн.  тенге) | в том  числе по  годам | | Исто-  чники  фина-  нси-  рова-  ния |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Меры по развитию туристского потенциала Щучинско-Боровской курортной зоны  (далее – ЩБКЗ) | | | | | | | | |
| 1 | Исследование  потенциальных  рынков с целью  выявления  основных  возможностей  привлечения  международных  туристов | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МИНТ | III  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 2 | Определение  наиболее  привлекательных  туристских  продуктов для  дальнейшего  развития ЩБКЗ | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МИНТ | III  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 3 | Разработка  предложений по  корректировке  Генерального  плана развития  ЩБКЗ | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МИНТ | III  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 4 | Разработка  стратегии  брендинга и  продвижения  ЩБКЗ | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МИНТ | III  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 5 | Разработка  информационного  пакета для  инвесторов и  плана работы с  инвесторами | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МИНТ | III  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 6 | Утверждение  Системного  плана развития  Боровской  курортной зоны | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МИНТ | IV  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 7 | Рассмотрение  целесообразнос-  ти перевода 35  га земель особо  охраняемых  территорий  Государствен-  ного  национального  природного  парка "Бурабай"  (далее – ГНПП)  в земли запаса  для  строительства  горнолыжного  комплекса | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МСХ (созыв),  акимат  Акмолинской  области, УДП,  АДСФК | III  квартал  2012 год |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 8 | Совершенствова-  ние форм  обследования по  статистике  туризма,  включая  показатели по  ЩБКЗ | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МИНТ (созыв),  АС, акимат  Акмолинской  области | IV  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 9 | Проработка  вопроса  обеспечения  оплаты сумм  платы за  использование  особо  охраняемых  природных  территорий до  посещения ГНПП  "Бурабай"  (включая  механизм  соответствующего  контроля):  1) через банки  или  организации,  осуществляющие  отдельные виды  банковских  операций, в том  числе через  РКО,  организуемые в  специально  оборудованных  местах,  вышеуказанными  банками и  организациями  перед въездом  на территорию  ООПТ;  2) через  платежные  терминалы,  банкоматы,  устанавливаемые  на ЖД и  автовокзалах, в  специально  оборудованных  местах,  устанавливаемых  перед въездом  на территорию  ООПТ;  3) самими  оздоровительны-  ми учреждениями | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | УДП (созыв),  МФ, МСХ, НБ | III  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Внесение  предложений по  льготному  кредитованию  проектов  индустрии  туризма в  рамках  программы  Дорожная карта  бизнеса-2020 | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МЭРТ (созыв),  МИНТ, АО «ФРП  «Даму» (по  согласованию) | IV  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 11 | Подготовка  предложений по  организации  лечебно-  оздоровительно-  го туризма ЩБКЗ | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МЗ (созыв),  УДП, акимат  Акмолинской  области,  нацхолдинги и  компании (по  согласованию) | IV  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 12 | Подготовка  предложений по  развитию  экологического  туризма ЩБКЗ | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МИНТ (созыв),  МСХ, УДП,  акимат  Акмолинской  области | IV  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 13 | Создание  Управления  туризма  Акмолинской  области и  отдела туризма  Бурабайского  района в  пределах лимита  штатной  численности | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МЭРТ (созыв),  МИНТ, акимат  Акмолинской  области | III  квартал  2012 год |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 14 | Увеличение в  летний период  пропускной  способности  пограничных  постов на  госгранице с  Российской  Федерацией  (Жанажол авто,  Бидаик авто,  Булаево ж/д) | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | КНБ | III  квартал  2012 год |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 15 | Включение  проекта  строительства  гольф-клуба на  территории ЩБКЗ  в  Государственную  программу по  форсированному  индустриально-  инновационному  развитию  Республики  Казахстан на  2010 – 2014  годы, а также  расширение  границ СЭЗ  «Бурабай» с  включением  земельных  участков общей  площадью 103,04  га для  строительства и  размещения  гольф-клуба | Проект  Указа  Президента  Республики  Казахстан | МИНТ (созыв),  УДП, АУЗР,  Акимат  Акмолинской  области,  АО «НК  «КазМунайГаз»  (по  согласованию) | ІV  квартал  2012 год |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 16 | Разработка  технико-  экономического  обоснования с  получением  положительного  заключения  государственной  экологической  экспертизы на  перевод земли  площадью 33,0  га,  предоставленной  в долгосрочное  землепользова-  ние  АО  «КазТрансОйл-  Сервис», из  земель особо  охраняемых  природных  территорий в  земли запаса  для  строительства и  размещения  гольф-клуба | Технико-  экономи-  ческое  обоснова-  ние,  положите-  льное  заключение  государст-  венной  экологиче-  ской  экспертизы | АО «НК  «КазМунайГаз»  (по согласо-  ванию), МООС | III-IV  квартал  2012 год |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 17 | Перевод земли  площадью 33,0  га,  предоставленной  в долгосрочное  землепользова-  ние АО  «КазТрансОйл-  Сервис», из  земель особо  охраняемых  природных  территорий в  земли запаса  для  строительства и  размещения  гольф-клуба | Проект  постанов-  ления  Правитель-  ства  Республики  Казахстан | МСХ (созыв),  УДП, АУЗР,  Аким  Акмолинской  области,  АО «НК  «КазМунайГаз»  (по  согласованию) | IV  квартал  2012 год |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 18 | Внесение  предложений по  выделению  средств на  компенсацию в  целях изъятия  недвижимости и  земельных  участков в ЩБКЗ | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МФ (созыв),  акимат  Акмолинской  области | IV  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 19 | Благоустройство  побережья озера  Щучье  (велосипедные,  пешеходные  дорожки и  лыжные трассы  с объектами  проката и  общественного  питания) | Положи-  тельное  заключение  государст-  венной  экспертизы  (далее –  ГЭ), акт  приемки  госкомиссии | УДП | 2012 –  2013 годы | 1 972,0 | 272,0 | 1 700,0 | РБ |
| 20 | Строительство  инженерной  инфраструктуры  курортной зоны  озера Боровое | Положи-  тельное  заключение  ГЭ, акт  приемки  госкомиссии | УДП | 2012 –  2015 годы | 123,1 | 20,8 | 102,3 | РБ |
| 21 | Благоустройство  туристских  маршрутов в  районе озера  Боровое  (велосипедные,  пешеходные  дорожки и  лыжные трассы  с объектами  проката и  общественного  питания) | Положи-  тельное  заключение  ГЭ, акт  приемки  госкомиссии | УДП | 2012 –  2014 годы | 370,0 | 70,0 | 300,0 | РБ |
| 22 | Строительство  парка отдыха в  поселке Бурабай  (с крытым  аквапарком и  зоной активного  отдыха) | Положи-  тельное  заключение  ГЭ, акт  приемки  госкомиссии | УДП | 2012 –  2014 годы | 1 087,1 | 87,1 | 1 000,0 | РБ |
| 23 | Строительство  сказочного  ледяного  городка | Положи-  тельное  заключение  ГЭ, акт  приемки  госкомиссии | УДП | 2012 –  2013 годы | 444,0 | 364,0 | 80,0 | РБ |
| 24 | Строительство  спального  корпуса на 100  номеров с  дополнительным  лечебным  отделением  санатория  «Окжетпес» | Положиө  тельное  заключение  ГЭ, акт  приемки  госкомиссии | УДП | 2012 –  2015 годы | 125,0 |  | 125,0 | РБ |
|  | ИТОГО (24  мероприятий) |  |  |  | 4 121,2 | 813,9 | 3 307,3 |  |
| 2. Меры по решению экологических проблем ЩБКЗ | | | | | | | | |
| 25 | Разработка  проектно-  сметной  документации  (далее – ПСД)  «Очистка и  санация  водоемов (озера  Щучье, Боровое,  Карасу)  Щучинско-  Боровской  курортной зоны» | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МООС | III  квартал  2013  года | 687,6 | 200,0 | 487,6 | РБ |
| 26 | Проведение  научного  исследования по  комплексному  решению вопроса  повышения  объема (уровня)  и качества воды  озер  Щучинско-  Боровской  курортной зоны | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МООС | II  квартал  2013  года | 150,0 | 50,0 | 100,0 | РБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Выделение  земельного  участка 0,65 га  для расширения  метеорологичес-  кой станции  Бурабай -  северный  степной берег  озера Большое  Чебачье | Решение  акимата о  выделении  земельного  участка | Акимат  Акмолинской  области | I  квартал  2013  года |  |  |  | Не  требу-  ется |
| 28 | Выделение  денежных  средств и  разработка  технико-  экономического  обоснования по  строительству  служебного  здания на  выделяемом  участке 0,65 га  в районе  метеостанции  Бурабай -  северный  степной берег  озера Большое  Чебачье | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МООС | IV  квартал  2012  года | 12,0 | 12,0 | 0,0 | РБ |
| 29 | Выделение  денежных  средств и  разработка  проектно-  сметной  документации по  строительству  служебного  здания на  выделяемом  участке 0,65 га  в районе  метеостанции  Бурабай -  северный  степной берег  озера Большое  Чебачье | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МООС | IV  квартал  2012  года | 20,0 | 20,0 | 0,0 | РБ |
| 30 | Строительство  служебного  здания на  выделяемом  участке 0,65 га  в районе  метеостанции  Бурабай -  северный  степной берег  озера Большое  Чебачье | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МООС | IV  квартал  2013  года | 400,0 | 0,0 | 400,0 | РБ |
| 31 | Оснащение  лаборатории  приборами с  использованием  безреагентной  технологии | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МООС | III  квартал  2013  года | 200,0 | 0,0 | 200,0 | РБ |
| 32 | Приобретение  дополнительных  4 стационарных  постов по  контролю за  загрязнением  атмосферного  воздуха с  автоматическими  газоанализато-  рами | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 33 | Приобретение  мобильной  эколаборатории | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 34 | Приобретение  беспилотного  летательного  аппарата для  гидрологических  съемок | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 35 | Обеспечение  лаборатории  спутниковым GPS | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 36 | Модернизация  существующих 4  пунктов  наблюдений  (обеспечение их  современными  газоанализато-  рами) | 180,0 | 0,0 | 180,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Оснащение  лаборатории  моторной лодкой  с электрическим  двигателем и  прицепом для  регулярного  отбора проб  воды |  |  |  | 6,0 | 0,0 | 6,0 |  |
| 38 | Внесение  предложений по  созданию  гидрогеологиче-  ской карты и  оценки запасов  подземных  водоисточников  ЩБКЗ | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МИНТ | IV  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требуе-  тся |
| 39 | Синхронизация  сроков  проектирования  и строительства  газораспредели-  тельной системы  населенных  пунктов ЩБКЗ со  сроками  проектирования  и строительства  магистрального  газопровода  «Тобол –  Кокшетау –  Астана» | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МНГ (созыв),  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | IV  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требуе-  тся |
| 40 | Разработка  ПСД с ГЭ на  строительство  внутриквар-  тальных  водопроводных  сетей 4-ой  очереди города  Щучинска  (93,08 км) | Положите-  льное  заключение  ГЭ | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012 год | 42,2 | 42,2 | 0,0 | РБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Разработка ПСД  с ГЭ на  реконструкцию и  строительство  магистральных  водопроводных  сетей 4-ой  очереди (96,4  км) города  Щучинска | Положите-  льное  заключение  ГЭ | АДСиЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 46,9 | 46,9 | 0,0 | РБ |
| 42 | Разработка ПСД  с ГЭ на  строительство  водопровода  город Щучинск -  село  Катарколь-14  ДОЦов | Положите-  льное  заключение  ГЭ | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 42,0 | 42,0 | 0,0 | РБ |
| 43 | Строительство  канализационных  очистных  сооружений  поселка Бурабай | Акт  приемки  госкомис-  сии | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012-  2014  годы | 1300,0 | 300 | 1000,0 | РБ |
| 44 | Реконструкция  сетей  водоотведения  второй очереди  поселка Бурабай | Акт  приемки  госкомис-  сии | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 400 | 0,0 | 400,0 | РБ |
| 45 | Разработка ПСД  и ГЭ,  реконструкция  сетей  водоотведения  третьей очереди  коллектора и  КНС поселка  Бурабай | Положите-  льное  заключение  ГЭ | акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | МБ |
| 46 | Разработка ПСД  и ГЭ,  строительство  ливневой  канализации  поселка Бурабай | Положите-  льное  заключение  ГЭ | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 22,6 | 22,6 | 0,0 | РБ |
| 47 | Разработка ПСД  и ГЭ на  реконструкцию  сетей и  объектов  водоотведения  города Щучинск  (81,9 км) | Положите-  льное  заключение  ГЭ | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 120,0 | 0,0 | 120,0 | РБ |
| 48 | Разработка ПСД  и ГЭ на  строительство  водоснабжения и  водоотведения к  здравницам,  расположенных  вокруг озера  Щучье | Положите-  льное  заключение  ГЭ | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 61,0 | 61,0 | 0,0 | РБ |
| 49 | Строительство  ливневой  канализации  города  Щучинска. (12  км)  а) разработка  ПСД  б)  строительство | Положите-  льное  заключение  ГЭ, акт  приемки  гос-  комиссии | акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 143,4 | 0,0 | 143,4 | МБ |
| 50 | Разработка ПСД  с ГЭ на  строительство  Катаркольского  канализацион-  ного коллектора | Положите-  льное  заключение  ГЭ | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 80,0 | 80,0 | 0,0 | РБ |
| 51 | Разработка ПСД  с ГЭ на  строительство  сетей и  объектов  водоотведения  села Катарколь | Положите-  льное  заключение  ГЭ | АДСиЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 16,0 | 16,0 | 0,0 | РБ |
| 52 | Разработка ПСД  и ГЭ на  строительство  внутрикварталь-  ных  канализационных  сетей города  Щучинск (99 км) | Положите-  льное  заключение  ГЭ | АДСиЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 85,0 | 85,0 | 0,0 | РБ |
| 53 | Строительство  котельной (20  гкал/час) и  сетей  теплоснабжения  (10,5 км) в  поселке Бурабай | Акт  приемки  госкомис-  сии | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012-  2014  годы | 1850,0 | 350,0 | 1 500,0 | РБ |
| 54 | Строительство  котельной  поселка  санатория  Щучинский | Акт  приемки  госкомис-  сии | акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 50,0 | 0,0 | 50,0 | МБ |
| 55 | Рассмотреть  возможность  приобретения  мазута для  обеспечения  бесперебойного  прохождения  отопительного  сезона в городе  Щучинск |  | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012-  2013  годы |  |  |  | Не  требуе-  тся |
| 56 | Капитальный  ремонт  водопровода и  тепловых сетей  села Зеленый  бор | Акт  приемки  госкомис-  сии | акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 104,3 | 0,0 | 104,3 | МБ |
| 57 | Строительство  полигона  твердых бытовых  отходов и  мусороперераба-  тывающего  завода в городе  Щучинске  (разработка  ТЭО, ПСД) | Положите-  льное  заключение  ГЭ, акт  приемки  госкомис-  сии | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012-  2013  годы | 75,0 | 75,0 | 0,0 | РБ |
| 58 | Разработка ТЭО  на  строительство  центральной  котельной  города Щучинска  на 95 гкал/час  со  строительством  тепловых сетей  50 км | Положите-  льное  заключение  ГЭ | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 49,0 | 49,0 | 0,0 | РБ |
| 59 | Строительство  блочно-  модульных  котельных (5  локальных) в  городе Щучинске | Положите-  льное  заключение  ГЭ, акт  приемки  госкомис-  сии | АДСЖКХ  (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012-  2013  годы | 620,0 | 100,0 | 520,0 | РБ |
|  | ИТОГО (35  мероприятий) |  |  |  | 7086,0 | 1551,7 | 5534,3 |  |
| 3. Меры по развитию транспортно-логистической и телекоммуникационной  инфраструктуры ЩБКЗ | | | | | | | | |
| 60 | Реконструкция и  строительство  дорожной сети  поселка Бурабай  (1-я, 2-я, 3-я  очереди) | Акт  приемки  госкомис-  сии | МТК (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 1 300,0 | 0,0 | 1 300,0 | РБ |
| 61 | Разработка  проектно-  изыскательских  работ (далее –  ПИР) с ГЭ,  реконструкция  дорог города  Щучинска 1-я  очередь | Положите-  льное  заключение  ГЭ, акт  приемки  госкомис-  сии | МТК (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | РБ |
| 62 | Средний ремонт  улиц  Привокзальная,  Морозова,  Абылай хана,  Едомского (6,8  км) города  Щучинска | Акт  приемки  госкомис-  сии | МТК (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 915,8 | 915,8 | 0,0 | РБ |
| 63 | Капитальный  ремонт ул.  Трудовая-  Коммунистичес-  кая (3,8 км)  города Щучинска | Акт  приемки  госкомис-  сии | МТК (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 298,0 | 298,0 | 0,0 | РБ |
| 64 | Разработка ПИР  с ГЭ,  реконструкция  путепровода  города Щучинска | Положите-  льное  заключение  ГЭ, акт  приемки  госкомис-  сии | акимат  Акмолинской  области | 2012-  2013  годы | 115,4 | 6,4 | 109,0 | МБ |
| 65 | Разработка ПИР  с ГЭ,  реконструкция  внутрипоселко-  вых дорог села  Зеленый бор (10  км) | Положите-  льное  заключение  ГЭ, акт  приемки  госкомис-  сии | акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 37,0 | 0,0 | 37,0 | МБ |
| 66 | Разработка ПИР  с ГЭ,  реконструкция  внутрипоселко-  вых дорог села  Катарколь (12  км) | Положите-  льное  заключение  ГЭ, акт  приемки  госкомис-  сии | акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 44,0 | 0,0 | 44,0 | МБ |
| 67 | Текущий ремонт  дороги Бурабай  – Катарколь (20  км) | Акт  приемки  госкомис-  сии | акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 8,5 | 0,0 | 8,5 | МБ |
| 68 | Средний ремонт  дороги Щучинск  – Степняк –  Валиханова (25  км) | Акт  приемки  госкомис-  сии | МТК (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 550,0 | 0,0 | 550,0 | РБ |
| 69 | Средний ремонт  дороги Акылбай  – Кызылагаш (11  км) | Акт  приемки  госкомис-  сии | МТК (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 200,0 | 0,0 | 200,0 | РБ |
| 70 | Средний ремонт  дороги Зеренда  – Щучинск –  Веденовка (32  км) | Акт  приемки  госкомис-  сии | МТК (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 317,0 | 0,0 | 317,0 | РБ |
| 71 | Средний ремонт  дороги Зеленый  бор – Мадениет  (27 км) | Акт  приемки  госкомис-  сии | МТК (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 350,0 | 0,0 | 350,0 | РБ |
| 72 | Разработка ПИР  на капитальный  ремонт дороги  Кокшетау – Омск  280 км | Положите-  льное  заключение  ГЭ | МТК (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 540,0 | 0,0 | 540,0 | РБ |
| 73 | Разработка ПИР  на  реконструкцию  дороги Щучинск  – Зеренда (80  км) | Положите-  льное  заключение  ГЭ | МТК (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 240,0 | 240,0 | 0,0 | РБ |
| 74 | Укомплектование  оборудованием  аэропорта  города Кокшетау | Акт  приемки | МТК (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2012  год | 600,0 | 600,0 | 0,0 | РБ |
| 75 | Проработка  возможности  субсидирования  из РБ  авиарейсов  Кокшетау-  Шымкент,  Кокшетау-Атырау  /Актау,  Кокшетау-Актобе | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МТК | I  квартал  2013  года |  |  |  | Не  требуе  тся |
| 76 | Увеличение  количества  рейсов в летний  период  скоростной  пассажирской  электрички по  маршруту Астана  – Бурабай | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МТК | июль  2012  года |  |  |  | Не  требуе  тся |
| 77 | Рассмотрение  возможности  открытия нового  железнодорожно-  го маршрута  Омск –  Караганда | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МТК | II  квартал  2013  года |  |  |  | Не  требуе  тся |
| 78 | Обеспечение  100-процентным  охватом  покрытия  сотовой связью  маршрута Астана  – ЩБКЗ –  аэропорт  Кокшетау | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МТК | II  квартал  2013  года |  |  |  | Не  требуе  тся |
| 79 | Обеспечение  предоставления  услуг мобильной  связи стандарта  3G на  территории ЩБКЗ | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МТК | II  квартал  2013  года |  |  |  | Не  требуе  тся |
| 80 | Обеспечение  услугами  цифрового  эфирного  вещания  территории ЩБКЗ | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МТК | II  квартал  2013  года |  |  |  | Не  требуе  тся |
|  | ИТОГО (21  мероприятие) |  |  |  | 6 515,7 | 2060,2 | 4 455,5 |  |
| 4. Меры по обеспечению безопасности ЩБКЗ | | | | | | | | |
| 81 | Принятие мер по  увеличению  личного состава  и улучшению  материально-  технического  оснащения  подразделений  МВД за счет  внутренних  резервов в 2012  году | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МВД (созыв),  акимат  Акмолинской  области | III  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требуе  тся |
| 82 | Строительство  УВД  Бурабайского  района (типовой  проект) | ПСД с ГЭ | МВД (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 25,7 | 0,0 | 25,7 | Целевые  транс-  ферты  из РБ |
| 83 | Строительство  Боровского  поселкового  отдела полиции  УВД  Бурабайского  района (типовой  проект) | ПСД с ГЭ | МВД (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 11,3 | 0,0 | 11,3 | Целевые  транс-  ферты  из РБ |
| 84 | Строительство  здания для  кавалерийского  взвода УВД  Бурабайского  района | ПСД с ГЭ | МВД (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 4,1 | 0,0 | 4,1 | Целевые  транс-  ферты  из РБ |
| 85 | Строительство  жилого дома для  личного состава  полиции УВД  Бурабайского  района (на 100  квартир,  типовой проект) | ПСД с ГЭ | МВД (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год | 11,2 | 0,0 | 11,2 | Целевые  транс-  ферты  из РБ |
| 86 | Приобретение  квартир под  участковые  пункты полиции  УВД  Бурабайского  района (7  квартир) | Договора | МВД (созыв),  акимат  Акмолинской  области | II  квартал  2013  года | 42,0 | 0,0 | 42,0 | Целевые  транс-  ферты  из РБ |
| 87 | Внести  предложения по  оснащению  Центра  оперативного  управления  Бурабайского  РОВД после  завершения  строительства  здания ЦОУ | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МВД (созыв),  акимат  Акмолинской  области | 2013  год |  |  |  | Не  требуе  тся |
| 88 | Внесение  предложений по  оснащению служб  ДЧС по  Акмолинской  области  техникой для  тушения лесных  пожаров в  горной  местности | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МЧС (созыв),  акимат  Акмолинской  области | III  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требуе  тся |
| 89 | Внесение  предложений по  строительству  здания  водно-  спасательной  станции в  поселке Бурабай  (озера Боровое,  Большое и Малое  Чебачье) | Информация  в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МЧС (созыв),  акимат  Акмолинской  области | III  квартал  2012  года |  |  |  | Не  требуе  тся |
|  | ИТОГО (9  мероприятий) |  |  |  | 94,3 | 0,0 | 94,3 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 17817,2 | 4425,8 | 13391,4 |  |

*Расшифровка аббревиатур:*  
МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казаъхстан  
МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МФ – Министерство финансов Республики Казахстан  
МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
АУЗР – Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами  
АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры  
АДСиЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
АС – Агентство Республики Казахстан по статистике  
УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан  
КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан