

**Об утверждении Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2012 - 2013 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2012 года № 919

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 года, создания привлекательного инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов, обеспечения притока туристов в Акмолинскую область Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2012 – 2013 годы (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) ежегодно, по итогам полугодия, к 1 января и 1 июля представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

      3. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 20 января и 20 июля.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 5 июля 2012 года № 919

 **План**
**развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области**
**на 2012-2013 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 22.10.2012 № 1334.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/
п | Наименование
мероприятия | Форма
заверше-
ния | Ответствен-
ные
исполнители | Срок
испол-
нения | Расходы,
всего
(млн.
тенге) | в том
числе по
годам | Исто-
чники
фина-
нси-
рова-
ния |
| 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Меры по развитию туристского потенциала Щучинско-Боровской курортной зоны
(далее – ЩБКЗ) |
| 1 | Исследование
потенциальных
рынков с целью
выявления
основных
возможностей
привлечения
международных
туристов | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МИНТ | III
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 2 | Определение
наиболее
привлекательных
туристских
продуктов для
дальнейшего
развития ЩБКЗ | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МИНТ | III
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 3 | Разработка
предложений по
корректировке
Генерального
плана развития
ЩБКЗ | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МИНТ | III
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 4 | Разработка
стратегии
брендинга и
продвижения
ЩБКЗ | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МИНТ | III
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 5 | Разработка
информационного
пакета для
инвесторов и
плана работы с
инвесторами | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МИНТ | III
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 6 | Утверждение
Системного
плана развития
Боровской
курортной зоны | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МИНТ | IV
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 7 | Рассмотрение
целесообразнос-
ти перевода 35
га земель особо
охраняемых
территорий
Государствен-
ного
национального
природного
парка "Бурабай"
(далее – ГНПП)
в земли запаса
для
строительства
горнолыжного
комплекса | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МСХ (созыв),
акимат
Акмолинской
области, УДП,
АДСФК | III
квартал
2012 год |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 8 | Совершенствова-
ние форм
обследования по
статистике
туризма,
включая
показатели по
ЩБКЗ | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МИНТ (созыв),
АС, акимат
Акмолинской
области | IV
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 9 | Проработка
вопроса
обеспечения
оплаты сумм
платы за
использование
особо
охраняемых
природных
территорий до
посещения ГНПП
"Бурабай"
(включая
механизм
соответствующего
контроля):
1) через банки
или
организации,
осуществляющие
отдельные виды
банковских
операций, в том
числе через
РКО,
организуемые в
специально
оборудованных
местах,
вышеуказанными
банками и
организациями
перед въездом
на территорию
ООПТ;
2) через
платежные
терминалы,
банкоматы,
устанавливаемые
на ЖД и
автовокзалах, в
специально
оборудованных
местах,
устанавливаемых
перед въездом
на территорию
ООПТ;
3) самими
оздоровительны-
ми учреждениями | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | УДП (созыв),
МФ, МСХ, НБ | III
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Внесение
предложений по
льготному
кредитованию
проектов
индустрии
туризма в
рамках
программы
Дорожная карта
бизнеса-2020 | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МЭРТ (созыв),
МИНТ, АО «ФРП
«Даму» (по
согласованию) | IV
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 11 | Подготовка
предложений по
организации
лечебно-
оздоровительно-
го туризма ЩБКЗ | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МЗ (созыв),
УДП, акимат
Акмолинской
области,
нацхолдинги и
компании (по
согласованию) | IV
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 12 | Подготовка
предложений по
развитию
экологического
туризма ЩБКЗ | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МИНТ (созыв),
МСХ, УДП,
акимат
Акмолинской
области | IV
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 13 | Создание
Управления
туризма
Акмолинской
области и
отдела туризма
Бурабайского
района в
пределах лимита
штатной
численности | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МЭРТ (созыв),
МИНТ, акимат
Акмолинской
области | III
квартал
2012 год |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 14 | Увеличение в
летний период
пропускной
способности
пограничных
постов на
госгранице с
Российской
Федерацией
(Жанажол авто,
Бидаик авто,
Булаево ж/д) | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | КНБ | III
квартал
2012 год |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 15 | Включение
проекта
строительства
гольф-клуба на
территории ЩБКЗ
в
Государственную
программу по
форсированному
индустриально-
инновационному
развитию
Республики
Казахстан на
2010 – 2014
годы, а также
расширение
границ СЭЗ
«Бурабай» с
включением
земельных
участков общей
площадью 103,04
га для
строительства и
размещения
гольф-клуба | Проект
Указа
Президента
Республики
Казахстан | МИНТ (созыв),
УДП, АУЗР,
Акимат
Акмолинской
области,
АО «НК
«КазМунайГаз»
(по
согласованию) | ІV
квартал
2012 год |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 16 | Разработка
технико-
экономического
обоснования с
получением
положительного
заключения
государственной
экологической
экспертизы на
перевод земли
площадью 33,0
га,
предоставленной
в долгосрочное
землепользова-
ние
АО
«КазТрансОйл-
Сервис», из
земель особо
охраняемых
природных
территорий в
земли запаса
для
строительства и
размещения
гольф-клуба | Технико-
экономи-
ческое
обоснова-
ние,
положите-
льное
заключение
государст-
венной
экологиче-
ской
экспертизы | АО «НК
«КазМунайГаз»
(по согласо-
ванию), МООС | III-IV
квартал
2012 год |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 17 | Перевод земли
площадью 33,0
га,
предоставленной
в долгосрочное
землепользова-
ние АО
«КазТрансОйл-
Сервис», из
земель особо
охраняемых
природных
территорий в
земли запаса
для
строительства и
размещения
гольф-клуба | Проект
постанов-
ления
Правитель-
ства
Республики
Казахстан | МСХ (созыв),
УДП, АУЗР,
Аким
Акмолинской
области,
АО «НК
«КазМунайГаз»
(по
согласованию) | IV
квартал
2012 год |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 18 | Внесение
предложений по
выделению
средств на
компенсацию в
целях изъятия
недвижимости и
земельных
участков в ЩБКЗ | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МФ (созыв),
акимат
Акмолинской
области | IV
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 19 | Благоустройство
побережья озера
Щучье
(велосипедные,
пешеходные
дорожки и
лыжные трассы
с объектами
проката и
общественного
питания) | Положи-
тельное
заключение
государст-
венной
экспертизы
(далее –
ГЭ), акт
приемки
госкомиссии | УДП | 2012 –
2013 годы | 1 972,0 | 272,0 | 1 700,0 | РБ |
| 20 | Строительство
инженерной
инфраструктуры
курортной зоны
озера Боровое | Положи-
тельное
заключение
ГЭ, акт
приемки
госкомиссии | УДП | 2012 –
2015 годы | 123,1 | 20,8 | 102,3 | РБ |
| 21 | Благоустройство
туристских
маршрутов в
районе озера
Боровое
(велосипедные,
пешеходные
дорожки и
лыжные трассы
с объектами
проката и
общественного
питания) | Положи-
тельное
заключение
ГЭ, акт
приемки
госкомиссии | УДП | 2012 –
2014 годы | 370,0 | 70,0 | 300,0 | РБ |
| 22 | Строительство
парка отдыха в
поселке Бурабай
(с крытым
аквапарком и
зоной активного
отдыха) | Положи-
тельное
заключение
ГЭ, акт
приемки
госкомиссии | УДП | 2012 –
2014 годы | 1 087,1 | 87,1 | 1 000,0 | РБ |
| 23 | Строительство
сказочного
ледяного
городка | Положи-
тельное
заключение
ГЭ, акт
приемки
госкомиссии | УДП | 2012 –
2013 годы | 444,0 | 364,0 | 80,0 | РБ |
| 24 | Строительство
спального
корпуса на 100
номеров с
дополнительным
лечебным
отделением
санатория
«Окжетпес» | Положиө
тельное
заключение
ГЭ, акт
приемки
госкомиссии | УДП | 2012 –
2015 годы | 125,0 |
 | 125,0 | РБ |
|
 | ИТОГО (24
мероприятий) |
 |
 |
 | 4 121,2  | 813,9  | 3 307,3  |
 |
| 2. Меры по решению экологических проблем ЩБКЗ |
| 25 | Разработка
проектно-
сметной
документации
(далее – ПСД)
«Очистка и
санация
водоемов (озера
Щучье, Боровое,
Карасу)
Щучинско-
Боровской
курортной зоны» | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МООС | III
квартал
2013
года | 687,6 | 200,0 | 487,6 | РБ |
| 26 | Проведение
научного
исследования по
комплексному
решению вопроса
повышения
объема (уровня)
и качества воды
озер
Щучинско-
Боровской
курортной зоны | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МООС | II
квартал
2013
года | 150,0 | 50,0 | 100,0 | РБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Выделение
земельного
участка 0,65 га
для расширения
метеорологичес-
кой станции
Бурабай -
северный
степной берег
озера Большое
Чебачье | Решение
акимата о
выделении
земельного
участка | Акимат
Акмолинской
области | I
квартал
2013
года |
 |
 |
 | Не
требу-
ется |
| 28 | Выделение
денежных
средств и
разработка
технико-
экономического
обоснования по
строительству
служебного
здания на
выделяемом
участке 0,65 га
в районе
метеостанции
Бурабай -
северный
степной берег
озера Большое
Чебачье | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МООС | IV
квартал
2012
года | 12,0 | 12,0 | 0,0  | РБ |
| 29 | Выделение
денежных
средств и
разработка
проектно-
сметной
документации по
строительству
служебного
здания на
выделяемом
участке 0,65 га
в районе
метеостанции
Бурабай -
северный
степной берег
озера Большое
Чебачье | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МООС | IV
квартал
2012
года | 20,0 | 20,0 | 0,0 | РБ |
| 30 | Строительство
служебного
здания на
выделяемом
участке 0,65 га
в районе
метеостанции
Бурабай -
северный
степной берег
озера Большое
Чебачье | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МООС | IV
квартал
2013
года | 400,0 | 0,0 | 400,0 | РБ |
| 31 | Оснащение
лаборатории
приборами с
использованием
безреагентной
технологии | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МООС | III
квартал
2013
года | 200,0 | 0,0 | 200,0 | РБ |
| 32 | Приобретение
дополнительных
4 стационарных
постов по
контролю за
загрязнением
атмосферного
воздуха с
автоматическими
газоанализато-
рами | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| 33 | Приобретение
мобильной
эколаборатории | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 34 | Приобретение
беспилотного
летательного
аппарата для
гидрологических
съемок | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| 35 | Обеспечение
лаборатории
спутниковым GPS | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 36 | Модернизация
существующих 4
пунктов
наблюдений
(обеспечение их
современными
газоанализато-
рами) | 180,0 | 0,0 | 180,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Оснащение
лаборатории
моторной лодкой
с электрическим
двигателем и
прицепом для
регулярного
отбора проб
воды |
 |
 |
 | 6,0 | 0,0  | 6,0 |
 |
| 38 | Внесение
предложений по
созданию
гидрогеологиче-
ской карты и
оценки запасов
подземных
водоисточников
ЩБКЗ | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МИНТ | IV
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требуе-
тся |
| 39 | Синхронизация
сроков
проектирования
и строительства
газораспредели-
тельной системы
населенных
пунктов ЩБКЗ со
сроками
проектирования
и строительства
магистрального
газопровода
«Тобол –
Кокшетау –
Астана» | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МНГ (созыв),
АО «ФНБ
«Самрук-
Казына» (по
согласованию) | IV
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требуе-
тся |
| 40 | Разработка
ПСД с ГЭ на
строительство
внутриквар-
тальных
водопроводных
сетей 4-ой
очереди города
Щучинска
(93,08 км) | Положите-
льное
заключение
ГЭ | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012 год | 42,2 | 42,2 | 0,0 | РБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Разработка ПСД
с ГЭ на
реконструкцию и
строительство
магистральных
водопроводных
сетей 4-ой
очереди (96,4
км) города
Щучинска | Положите-
льное
заключение
ГЭ | АДСиЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 46,9 | 46,9 | 0,0 | РБ |
| 42 | Разработка ПСД
с ГЭ на
строительство
водопровода
город Щучинск -
село
Катарколь-14
ДОЦов | Положите-
льное
заключение
ГЭ | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 42,0 | 42,0 | 0,0 | РБ |
| 43 | Строительство
канализационных
очистных
сооружений
поселка Бурабай | Акт
приемки
госкомис-
сии | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012-
2014
годы | 1300,0 | 300 | 1000,0 | РБ |
| 44 | Реконструкция
сетей
водоотведения
второй очереди
поселка Бурабай | Акт
приемки
госкомис-
сии | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 400 | 0,0 | 400,0 | РБ |
| 45 | Разработка ПСД
и ГЭ,
реконструкция
сетей
водоотведения
третьей очереди
коллектора и
КНС поселка
Бурабай | Положите-
льное
заключение
ГЭ | акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | МБ |
| 46 | Разработка ПСД
и ГЭ,
строительство
ливневой
канализации
поселка Бурабай | Положите-
льное
заключение
ГЭ | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 22,6 | 22,6 | 0,0 | РБ |
| 47 | Разработка ПСД
и ГЭ на
реконструкцию
сетей и
объектов
водоотведения
города Щучинск
(81,9 км) | Положите-
льное
заключение
ГЭ | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 120,0 | 0,0  | 120,0 | РБ |
| 48 | Разработка ПСД
и ГЭ на
строительство
водоснабжения и
водоотведения к
здравницам,
расположенных
вокруг озера
Щучье | Положите-
льное
заключение
ГЭ | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 61,0 | 61,0 | 0,0  | РБ |
| 49 | Строительство
ливневой
канализации
города
Щучинска. (12
км)
а) разработка
ПСД
б)
строительство | Положите-
льное
заключение
ГЭ, акт
приемки
гос-
комиссии | акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 143,4 | 0,0  | 143,4 | МБ |
| 50 | Разработка ПСД
с ГЭ на
строительство
Катаркольского
канализацион-
ного коллектора | Положите-
льное
заключение
ГЭ | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 80,0 | 80,0 | 0,0  | РБ |
| 51 | Разработка ПСД
с ГЭ на
строительство
сетей и
объектов
водоотведения
села Катарколь | Положите-
льное
заключение
ГЭ | АДСиЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 16,0 | 16,0 | 0,0 | РБ |
| 52 | Разработка ПСД
и ГЭ на
строительство
внутрикварталь-
ных
канализационных
сетей города
Щучинск (99 км) | Положите-
льное
заключение
ГЭ | АДСиЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 85,0 | 85,0 | 0,0 | РБ |
| 53 | Строительство
котельной (20
гкал/час) и
сетей
теплоснабжения
(10,5 км) в
поселке Бурабай | Акт
приемки
госкомис-
сии | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012-
2014
годы | 1850,0 | 350,0 | 1 500,0 | РБ |
| 54 | Строительство
котельной
поселка
санатория
Щучинский | Акт
приемки
госкомис-
сии | акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 50,0 | 0,0  | 50,0 | МБ |
| 55 | Рассмотреть
возможность
приобретения
мазута для
обеспечения
бесперебойного
прохождения
отопительного
сезона в городе
Щучинск |
 | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012-
2013
годы |
 |
 |
 | Не
требуе-
тся |
| 56 | Капитальный
ремонт
водопровода и
тепловых сетей
села Зеленый
бор | Акт
приемки
госкомис-
сии | акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 104,3 | 0,0  | 104,3 | МБ |
| 57 | Строительство
полигона
твердых бытовых
отходов и
мусороперераба-
тывающего
завода в городе
Щучинске
(разработка
ТЭО, ПСД) | Положите-
льное
заключение
ГЭ, акт
приемки
госкомис-
сии | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012-
2013
годы | 75,0 | 75,0 | 0,0 | РБ |
| 58 | Разработка ТЭО
на
строительство
центральной
котельной
города Щучинска
на 95 гкал/час
со
строительством
тепловых сетей
50 км | Положите-
льное
заключение
ГЭ | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 49,0 | 49,0 | 0,0 | РБ |
| 59 | Строительство
блочно-
модульных
котельных (5
локальных) в
городе Щучинске | Положите-
льное
заключение
ГЭ, акт
приемки
госкомис-
сии | АДСЖКХ
(созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012-
2013
годы | 620,0 | 100,0 | 520,0 | РБ |
|
 | ИТОГО (35
мероприятий) |
 |
 |
 | 7086,0 | 1551,7 | 5534,3 |
 |
| 3. Меры по развитию транспортно-логистической и телекоммуникационной
инфраструктуры ЩБКЗ |
| 60 | Реконструкция и
строительство
дорожной сети
поселка Бурабай
(1-я, 2-я, 3-я
очереди) | Акт
приемки
госкомис-
сии | МТК (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 1 300,0 | 0,0  | 1 300,0 | РБ |
| 61 | Разработка
проектно-
изыскательских
работ (далее –
ПИР) с ГЭ,
реконструкция
дорог города
Щучинска 1-я
очередь | Положите-
льное
заключение
ГЭ, акт
приемки
госкомис-
сии | МТК (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 1 000,0 | 0,0  | 1 000,0 | РБ |
| 62 | Средний ремонт
улиц
Привокзальная,
Морозова,
Абылай хана,
Едомского (6,8
км) города
Щучинска | Акт
приемки
госкомис-
сии | МТК (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 915,8 | 915,8 | 0,0  | РБ |
| 63 | Капитальный
ремонт ул.
Трудовая-
Коммунистичес-
кая (3,8 км)
города Щучинска | Акт
приемки
госкомис-
сии | МТК (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 298,0 | 298,0 | 0,0  | РБ |
| 64 | Разработка ПИР
с ГЭ,
реконструкция
путепровода
города Щучинска | Положите-
льное
заключение
ГЭ, акт
приемки
госкомис-
сии | акимат
Акмолинской
области | 2012-
2013
годы | 115,4 | 6,4 | 109,0 | МБ |
| 65 | Разработка ПИР
с ГЭ,
реконструкция
внутрипоселко-
вых дорог села
Зеленый бор (10
км) | Положите-
льное
заключение
ГЭ, акт
приемки
госкомис-
сии | акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 37,0 |  0,0 | 37,0 | МБ |
| 66 | Разработка ПИР
с ГЭ,
реконструкция
внутрипоселко-
вых дорог села
Катарколь (12
км) | Положите-
льное
заключение
ГЭ, акт
приемки
госкомис-
сии | акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 44,0 | 0,0  | 44,0 | МБ |
| 67 | Текущий ремонт
дороги Бурабай
– Катарколь (20
км) | Акт
приемки
госкомис-
сии | акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 8,5 | 0,0  | 8,5 | МБ |
| 68 | Средний ремонт
дороги Щучинск
– Степняк –
Валиханова (25
км) | Акт
приемки
госкомис-
сии | МТК (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 550,0 | 0,0  | 550,0 | РБ |
| 69 | Средний ремонт
дороги Акылбай
– Кызылагаш (11
км) | Акт
приемки
госкомис-
сии | МТК (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 200,0 | 0,0  | 200,0 | РБ |
| 70 | Средний ремонт
дороги Зеренда
– Щучинск –
Веденовка (32
км) | Акт
приемки
госкомис-
сии | МТК (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 317,0 | 0,0  | 317,0 | РБ |
| 71 | Средний ремонт
дороги Зеленый
бор – Мадениет
(27 км) | Акт
приемки
госкомис-
сии | МТК (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 350,0 | 0,0  | 350,0 | РБ |
| 72 | Разработка ПИР
на капитальный
ремонт дороги
Кокшетау – Омск
280 км | Положите-
льное
заключение
ГЭ | МТК (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 540,0 | 0,0  | 540,0 | РБ |
| 73 | Разработка ПИР
на
реконструкцию
дороги Щучинск
– Зеренда (80
км) | Положите-
льное
заключение
ГЭ | МТК (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 240,0 | 240,0 | 0,0  | РБ |
| 74 | Укомплектование
оборудованием
аэропорта
города Кокшетау | Акт
приемки | МТК (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2012
год | 600,0 | 600,0 | 0,0  | РБ |
| 75 | Проработка
возможности
субсидирования
из РБ
авиарейсов
Кокшетау-
Шымкент,
Кокшетау-Атырау
/Актау,
Кокшетау-Актобе | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МТК | I
квартал
2013
года |
 |
 |
 | Не
требуе
тся |
| 76 | Увеличение
количества
рейсов в летний
период
скоростной
пассажирской
электрички по
маршруту Астана
– Бурабай | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МТК | июль
2012
года |
 |
 |
 | Не
требуе
тся |
| 77 | Рассмотрение
возможности
открытия нового
железнодорожно-
го маршрута
Омск –
Караганда | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МТК | II
квартал
2013
года |
 |
 |
 | Не
требуе
тся |
| 78 | Обеспечение
100-процентным
охватом
покрытия
сотовой связью
маршрута Астана
– ЩБКЗ –
аэропорт
Кокшетау | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МТК | II
квартал
2013
года |
 |
 |
 | Не
требуе
тся |
| 79 | Обеспечение
предоставления
услуг мобильной
связи стандарта
3G на
территории ЩБКЗ | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МТК | II
квартал
2013
года |
 |
 |
 | Не
требуе
тся |
| 80 | Обеспечение
услугами
цифрового
эфирного
вещания
территории ЩБКЗ | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МТК | II
квартал
2013
года |
 |
 |
 | Не
требуе
тся |
|
 | ИТОГО (21
мероприятие) |
 |
 |
 | 6 515,7 | 2060,2 | 4 455,5 |
 |
| 4. Меры по обеспечению безопасности ЩБКЗ |
| 81 | Принятие мер по
увеличению
личного состава
и улучшению
материально-
технического
оснащения
подразделений
МВД за счет
внутренних
резервов в 2012
году | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МВД (созыв),
акимат
Акмолинской
области | III
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требуе
тся |
| 82 | Строительство
УВД
Бурабайского
района (типовой
проект) | ПСД с ГЭ | МВД (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 25,7 | 0,0  | 25,7 | Целевые
транс-
ферты
из РБ |
| 83 | Строительство
Боровского
поселкового
отдела полиции
УВД
Бурабайского
района (типовой
проект) | ПСД с ГЭ | МВД (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 11,3 | 0,0  | 11,3 | Целевые
транс-
ферты
из РБ |
| 84 | Строительство
здания для
кавалерийского
взвода УВД
Бурабайского
района | ПСД с ГЭ | МВД (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 4,1 | 0,0  | 4,1 | Целевые
транс-
ферты
из РБ |
| 85 | Строительство
жилого дома для
личного состава
полиции УВД
Бурабайского
района (на 100
квартир,
типовой проект) | ПСД с ГЭ | МВД (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год | 11,2 | 0,0  | 11,2 | Целевые
транс-
ферты
из РБ |
| 86 | Приобретение
квартир под
участковые
пункты полиции
УВД
Бурабайского
района (7
квартир) | Договора | МВД (созыв),
акимат
Акмолинской
области | II
квартал
2013
года | 42,0 | 0,0  | 42,0 | Целевые
транс-
ферты
из РБ |
| 87 | Внести
предложения по
оснащению
Центра
оперативного
управления
Бурабайского
РОВД после
завершения
строительства
здания ЦОУ | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МВД (созыв),
акимат
Акмолинской
области | 2013
год |
 |
 |
 | Не
требуе
тся |
| 88 | Внесение
предложений по
оснащению служб
ДЧС по
Акмолинской
области
техникой для
тушения лесных
пожаров в
горной
местности | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МЧС (созыв),
акимат
Акмолинской
области | III
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требуе
тся |
| 89 | Внесение
предложений по
строительству
здания
водно-
спасательной
станции в
поселке Бурабай
(озера Боровое,
Большое и Малое
Чебачье) | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МЧС (созыв),
акимат
Акмолинской
области | III
квартал
2012
года |
 |
 |
 | Не
требуе
тся |
|
 | ИТОГО (9
мероприятий) |
 |
 |
 | 94,3 | 0,0 | 94,3 |
 |
|
 | ВСЕГО |
 |
 |
 | 17817,2 | 4425,8 | 13391,4 |
 |

*Расшифровка аббревиатур:*

МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казаъхстан

МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

АУЗР – Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

АДСиЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АС – Агентство Республики Казахстан по статистике

УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан

КНБ – Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан