

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2012 года № 1314. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.11.2021 № 784.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 – 2020 годы" следующее изменение:

      Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 – 2020 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
Премьер-Министр |  |
|
Республики Казахстан |
С. Ахметов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравительстваРеспублики Казахстанот 16 октября 2012 года № 1314Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 11 ноября 2011 года № 1321 |

 **Комплексный план**
**социально-экономического развития города Жанаозен**
**Мангистауской области**
**на 2012 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Мероприятия |
Форма завершения |
Ответственный за исполнение (реализацию) |
Срок исполнения (реализации) |
Предлагаемые расходы
(тыс. тенге) |
Источники финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
**1. Решение проблемы перенаселенности города Жанаозен** |
|
1) |
принятие комплекса мер по стабилизации численности населения в городе Жанаозен на уровне 2011 года |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, МВД |
2012 - 2020 годы |
Не требуются |
- |
|
2) |
разработка Генерального плана города Жанаозен с учетом последующей оптимизации численности населения |
Постановление Правительства Республики Казахстан |
АДСиЖКХ, акимат Мангистауской области  |
IV квартал 2012 года |
Согласно бюджетной заявке |
Местный бюджет |
|
**2. Обеспечение оптимальной структуры занятости города Жанаозен** |
|
**1. Обеспечение стабильной работы предприятий нефтегазовой отрасли** |
|
1) |
обеспечение уровня добычи нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз" в объеме не менее 5,8 млн. тонн в год с целью сохранения рабочих мест |
Информация в МЭРТ |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2012 - 2020 годы |
Не требуются |
- |
|
2) |
проработка вопроса выделения и передачи оператору Узеньского месторождения АО "Озенмунайгаз" новых территорий для целей геологоразведки и последующего расширения добычи нефти |
Контракты на разведку, добычу  |
МНГ, МИНТ,
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "НГК "Казгеология" (по согласованию) |
2012 - 2013 годы |
Не требуются |
- |
|
3) |
строительство цеха по диагностике и ремонту подземного оборудования, сервисного центра для обслуживания спецтехники и строительство узлов по подготовке жидкости для глушения скважины в городе Жанаозен  |
Акт ввода в эксплуатацию |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2012 - 2013 годы |
Согласно ТЭО |
Средства АО "Озенмунайгаз" |
|
4) |
проработка вопроса строительства малого НПЗ на базе АО "KPI" (после получения результатов ТЭО "Стратегия развития и диверсификации производственной деятельности АЗПМ и обоснования инвестиций", разрабатываемого АО "KPI") в городе Актау |
Информация в МЭРТ |
АО "НК "КазМунайГаз"(по согласованию), акимат Мангистауской области |
III квартал 2012 года |
Не требуются |
- |
|
5) |
внесение в Правила закупок товаров, работ и услуг изменений, предусматривающих приоритетное право приобретения продукции, работ и услуг предприятий региона по месту нахождению АО "Озенмунайгаз", не ограничиваясь городом Жанаозен, при закупках материально-
технических ресурсов для нужд АО "Озенмунайгаз" |
Решение совета директоров |
АО "ФНБ "Самрук-Казына"
(по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2012 год |
Не требуются |
- |
|
**2. Повышение предпринимательской активности и улучшение бизнес–климата в городе**  |
|
1) |
принятие комплекса мер по повышению предпринимательской активности и улучшению бизнес–
климата в городе Жанаозен в рамках реализации программ "Дорожная карта бизнеса – 2020", "Производительность – 2020" и других аналогичных программ |
Информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат Мангистауской области, МИНТ, МЭРТ, АО "ФРП "Даму" (по согласованию)  |
2012 - 2020 годы |
Не требуются |
- |
|
2) |
предоставление микрокредитов самозанятым, безработным, малообеспеченным жителям города Жанаозен для создания и расширения собственного дела в рамках Программы занятости 2020 |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области |
2012 - 2020 годы |
570 000,
в том числе: 2012 г. – 30 000\*
2013 г. – 120 000\* 2014 г. – 120 000\* Ежегодно с 2015 года по 2020 годы по 50 000\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
3) |
обеспечение спецодеждой и спецобувью работников предприятий нефтегазовой отрасли региона через местных производителей - швейную фабрику города Жанаозен и обувную фабрику города Актау |
Заключение договора на пошив спецодежды |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию), нефтегазовые компании региона (по согласованию) |
Январь, ежегодно |
Не требуются |
- |
|
4) |
проработка вопроса по созданию условий для самозанятого населения развивающихся населенных пунктов вдоль железнодорожной линии "Узень – государственная граница с Туркменистаном" в целях обеспечения жизнедеятельности (преимущественно в сферах животноводства, выращивания овощебахчевых культур) |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области |
2012 - 2014 годы |
Не требуются |
- |
|
**3. Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности, содействие в создании новых производств и рабочих мест в точках экономического роста** |
|
**1. Активные меры содействия занятости населения города Жанаозен**  |
|
1) |
мониторинг качественной, количественной, возрастной структуры трудоспособного населения города Жанаозен  |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, МТСЗН |
Ежегодно, март |
Не требуются |
- |
|
2) |
определение спроса и предложения на рынке труда:
- по Мангистауской области
- по городу Жанаозен |
Информация в МТСЗН |
Акимат Мангистауской области |
Ежегодно, март |
Не требуются |
- |
|
3) |
определение потребности в кадрах в разрезе специальностей (профессий) в период строительства и эксплуатации по:
- проектам, реализуемым в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития;
- проектам, реализуемым национальными компаниями; -региональным инвестиционным проектам. |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, МИНТ, МНГ, МСХ, национальные компании (по согласованию) |
Ежегодно, март |
Не требуются |
- |
|
4) |
организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации трудоспособного населения города Жанаозен по Программе занятости 2020, государственному заказу, программам развития территорий для проектов, реализуемых в рамках Государственной программы форсированного индустриально-
инновационного развития и региональных инвестиционных проектов  |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, МТСЗН, МОН, национальные компании (по согласованию) |
2012 - 2020 годы  |
В пределах средств, выделенных на реализацию программ и государст-
венный заказ  |
Республиканский бюджет, местный бюджет, средства работодателей |
|
5) |
организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации трудоспособного населения города Жанаозен для проектов, реализуемых национальными компаниями на базе учебных центров крупных производственных предприятий, межрегионального центра подготовки кадров в городе Атырау, частных учебно-тренинговых центров |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, национальные компании (по согласованию) |
2012 - 2020 годы |
В пределах предусмотренных средств |
Средства работодателей |
|
6) |
организация трудоустройства подготовленных кадров на постоянную работу в рамках Программы занятости 2020, в том числе с использованием вахтового метода работы и квотирования рабочих мест |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, МТСЗН, компании-работодатели (по согласованию) |
2012 - 2020 годы  |
Не требуются |
- |
|
7) |
организация трудоустройства подготовленных кадров на постоянную работу на проекты, реализуемые национальными компаниями, в том числе организацией вахтового метода работы |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, национальные компании (по согласованию) |
2012 - 2020 годы  |
Не требуются |
- |
|
8) |
разработка плана мероприятий по организации добровольного переезда жителей города Жанаозен в другие регионы республики |
Информация в МЭРТ |
МТСЗН |
2012 год |
Не требуются |
- |
|
9) |
в целях содействия занятости населения города Жанаозен обеспечения организации не менее 1000 общественных рабочих мест ежегодно  |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2012 - 2020 годы |
Согласно бюджетной заявке 1 800 000, ежегодно по 200 000  |
Местный бюджет, средства АО "Озенмунайгаз" в рамках исполнения контрактных обязательств |
|
10) |
организация прохождения молодежной практики выпускников ВУЗов и ССУЗов на предприятиях и организациях ежегодно не менее 160 человек (из числа жителей города Жанаозен) |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, компании- работодатели (по согласованию) |
2012 - 2020 годы |
225 000\*\* Ежегодно по 25 000\*\* |
Местный бюджет |
|
11) |
выделение средств для обучения ежегодно не менее 50 человек из числа молодежи города Жанаозен в учебном центре профессионального обучения по учебным программам в соответствии с международными стандартами - Актауский тренинговый центр |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области  |
2012 - 2020 годы |
Согласно бюджетной заявке |
Местный бюджет  |
|
12) |
выделение квоты для обучения молодежи из числа жителей города Жанаозен по востребованным специальностям в межрегиональном центре подготовки кадров в городе Атырау |
Квота на обучение |
МОН |
Ежегодно, январь |
Не требуются |
- |
|
13) |
строительство здания колледжа нефти и газа на 960 мест в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МОН, акимат Мангистауской области |
2014 год |
1 560 000, в том числе: 2014 г. – 1 404 000\*
2014 г. – 156 000\*\* |
Республи- канский бюджет
Местный бюджет |
|
14) |
переоснащение материально-
технической базы ГКП "Колледж нефти и газа имени О. Турмаганбетулы" в городе Жанаозен |
Информация в МЭРТ |
МОН, акимат Мангистауской области |
2012 - 2013 годы |
50 000\*,
в том числе: 2012 г. - 25 000\* 2013 г. - 25 000\* |
Республи-
канский бюджет |
|
15) |
активизация работы по трудоустройству безработных жителей города Жанаозен за счет применения активных мер содействия занятости в рамках Программы развития территорий |
Информация в МТСЗН |
Акимат Мангистауской области |
Ежегодно, январь |
В пределах средств, выделенных на реализацию Программы развития территорий |
Местный бюджет |
|
**2. Создание новых производств и рабочих мест в точках экономического роста области** |
|
1) |
установление для населения города Жанаозен квоты трудоустройства не менее чем 10 % от общего числа создаваемых новых рабочих мест, в том числе организация подготовки и переподготовки кадров по новым специальностям на следующих проектах: |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, компании-
работодатели (по согласованию) |
2012 - 2020 годы |
Согласно бюджетной заявке |
Республиканский бюджет, местный бюджет, средства работодателей |
|  |
нефтеналивной терминал в селе Курык с выносными причальными устройствами  |
Информация в МЭРТ |
АО "НК"КазМунайГаз" (по согласованию) |
Сроки реализации
увязаны с началом добычи нефти в рамках фазы II месторождения Кашаган |
Не требуются |
- |
|  |
судоремонтный/ судостроительный завод в районе села Курык  |
Информация в МЭРТ |
АО "НК"КазМунайГаз" (по согласованию) |
2013 - 2017 годы |
Не требуются |
- |
|  |
проработка вопроса расширения производственной мощности ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" в селе Курык |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, ТОО "ЕРСАЙ Каспиан Контрактор" (по согласованию) |
Срокиреализации
увязаны с началом
добычи нефти
в южном секторе КСКМ |
Не требуются |
- |
|  |
база поддержки морских нефтяных операций в селе Курык, в том числе создание базы обслуживания дноуглубительного флота, строительство зон технического обслуживания флота, зоны отстоя судов |
Информация в МЭРТ |
АО "НК"КазМунайГаз" (по согласованию) |
Срокиреализации увязаны с началом добычи нефти в рамках фазы II месторождения Кашаган |
Не требуются |
- |
|  |
полигон размещения и захоронения отходов в селе Курык  |
Информация в МЭРТ |
АО "НК"КазМунайГаз" (по согласованию) |
Срокиреализации
увязаны с
началом
добычи нефти
в южном секторе КСКМ |
Не требуются |
- |
|  |
проработка вопроса строительства завода металлоконструкций на территории специальной экономической зоны "Морпорт Актау" в городе Актау |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, ТОО "Дос
Марин" (по согласованию) |
Сроки реализации увязаны с началом добычи нефти в южном секторе КСКМ |
Не требуются |
- |
|  |
береговая база поддержки морских операций в заливе "Сартас" в Тупкараганском районе |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области |
2014 год |
Не требуются |
- |
|  |
производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс" ТОО "СП "Caspi Bitum" в городе Актау  |
Информация в МЭРТ |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2012 год |
Не требуются |
- |
|  |
фармацевтический комплекс по выпуску жидких лекарственных форм и изделий медицинского назначения" ТОО "Медикал |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области |
2012 год |
Не требуются |
- |
|  |
Фарм "Ча-Кур" в городе Актау строительство электросталепла-
вильного комплекса ТОО "Актауский литейный завод" в городе Актау  |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области |
2012 - 2013 годы |
Не требуются |
- |
|  |
строительство и эксплуатация товарно-осетровой фермы |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, "Сервисное сельскохозяйственное товарищество "Осетр-Аралды" |
2012 год |
Не требуются |
- |
|
2) |
установление для населения города Жанаозен квоты трудоустройства не менее чем 50 % от общего числа создаваемых новых рабочих мест, в том числе организация подготовки и переподготовки кадров по новым специальностям в рамках инвестиционных проектов по созданию и развитию курортной зоны отдыха "Кендерли" и строительству новой железнодорожной линии "Жезказган-Бейнеу" |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, компании работодатели (по согласованию) |
2012 - 2020 годы |
Согласно бюджетной заявке  |
Республиканский бюджет, местный бюджет, средства работодателей  |
|
3) |
создание и развитие курортной зоны отдыха "Кендерли" |
Информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат Мангистауской области, МИНТ, АО СПК "Каспий" (по согласованию) |
2012 - 2020 годы |
Согласно ТЭО |
Частные инвестиции |
|
4) |
Строительство 9 объектов внешней инженерной инфраструктуры курортной зоны отдыха "Кендерли" и международного аэропорта "Кендерли", в том числе: |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ, МТК, МИНТ, МНГ, АО СПК "Каспий" (по согласованию) |
2013 - 2015 годы |
9 294 724, в том числе:
2013 г. – 4 006 636\* 2014 г. – 3 328 673\* 2015 г. – 960 609\*
2013 г. – 515 553\*\* 2014 г. – 374 297 \*\* 2015 г. – 108 956\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
канализационно-
очистного
сооружения на 26 000 куб.м курортной зоны отдыха "Кендерли" |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2013 - 2015 годы |
3 289 565
В том числе: 2013 г. – 1 000 000\* 2014 г. - 1 000 000\* 2015 г. – 960 609\*
2013 г. – 110 000\*\* 2014 г. – 110 000\*\* 2015 г. – 108 956\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
канализационно-
очистных сооружений международного аэропорта "Кендерли"  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2013 - 2014 годы |
1 005 762, в том числе:
2013 г. – 450 000\* 2014 г. – 455 186\*
2013 г. – 50 000\*\* 2014 г. – 50 576\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
газопроводного отвода и автоматизированной газораспределительной системы от магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу" курортной зоны отдыха "Кендерли"  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, МНГ |
2013 - 2014 годы |
883 559,
в том числе: 2013 г. - 397 602\* 2014 г. - 397 601\* 2013 г. – 44 178\*\* 2014 г. – 44 178\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
газификация международного аэропорта "Кендерли" |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, МНГ |
2014 год |
343 452, в том числе: 2014 г. - 309 107\*
 2014 г. – 34 345\*\* |
Республиканский бюджет
Местный бюджет |
|  |
водоснабжение международного аэропорта "Кендерли" |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2013 год |
346 672, в том числе: 2013 г. – 242 671\*
2013 г. – 104 001\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
автодороги международного аэропорта "Кендерли" протяженностью 6,4 км |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, МТК |
2013 год |
686 307,
в том числе: 2013 г. – 617 676\*
2013 г. – 68 631\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
автодороги курортной зоны отдыха "Кендерли" протяженностью 2,2 км. новой подстанции 110/6 кВ с двумя силовыми трансформаторами мощностью 40 МВА, ОРУ – 110 кВ по схеме 110-4Н, реконструкция существующей высоковольтной линии кВ Л-Фетисово с полной заменой проводов и частичной заменой опор и строительство новой питающей линии электропередачи курортной зоны отдыха "Кендерли" |
Акт ввода в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, МТК Акимат Мангистауской области, МИНТ |
2013 год 2013 - 2014 годы |
282 257,
в том числе: 2013 г. – 254 031\*
2013 г. – 28 226\*\* 1 851 977,в том числе:
2013 г. - 500 000\* 2014 г.- 1 166 779\*
2013 г. – 50 000\*\* 2014 г. – 135 198\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
подстанции 110/10 кВ международного аэропорта "Кендерли"  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, МИНТ |
2013 год |
605 173,
в том числе: 2013 г. – 544 656\*
2013 г. – 60 517\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
5) |
обеспечение создания рабочих мест для населения города Жанаозен на инфраструктуре железнодорожной линии "Узень – государственная граница Туркменистана" с развитием населенных пунктов вокруг станций и разъездов, расположенных на данной линии, в том числе: на станциях Болашак, Бопай и разъездах Бастау, Бестортколь, Акбобек, Тайгыр, Курмаш |
Информация в МЭРТ |
АО "НК "КТЖ"  |
2012 год |
Не требуются |
- |
|
6) |
проработка вопроса строительства гостиниц и отелей на территории курортной зоны отдыха "Кендерли" |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, АО "ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) |
2012 год |
Не требуются |
- |
|
7) |
строительство в городе Жанаозен торгово-
развлекательного центра |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат города Жанаозен |
2013-2014 годы |
Согласно заявке |
Частные инвестиции |
|
8) |
проработка вопроса создания в городе Жанаозен новой субзоны СЭЗ "Морпорт Актау" |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, МИНТ |
2012 год |
Не требуются |
- |
|
**3. Развитие новых населенных пунктов и населенных пунктов с высоким**
**потенциалом развития**  |
|
1) |
прогнозирование и мониторинг численности жителей новых населенных пунктов и населенных пунктов с высоким потенциалом развития в целях определения потребности в финансировании строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры  |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ, МЭРТ  |
Ежегодно |
Не требуются |
- |
|
2) |
строительство объектов социального и культурно-бытового назначения на станциях Узень, Болашак, Бопай железнодорожной линии "Узень – государственная граница Туркменистана"  |
Акт ввода в эксплуатацию |
АО "НК "КТЖ" (по согласованию)  |
2012 год |
4 195 748 |
Средства АО "НК "КТЖ" |
|
3) |
проработка вопроса организации курсирования поезда по маршруту "Узень - станция Болашак" |
Предложение в Правительство Республики Казахстан  |
АО "НК "КТЖ" (по согласованию), Акимат Мангистауской области  |
2012 год |
Не требуются |
- |
|
**4. Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Жанаозен** |
|
**1. Здравоохранение** |
|
1) |
завершение строительства врачебных амбулаторий в селах Тенге и Кызылсай города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МЗ, акимат Мангистауской области |
2012 год |
152 037,
в том числе: 2012 г. - 126 833\*
2012 г. – 25 204\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
2) |
строительство поликлиники в микрорайоне "Рахат" города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МЗ, акимат Мангистауской области |
2012 год |
611 431,
в том числе: 2012 г. – 550 288\*
2012 г. – 61 143\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
3) |
строительство здания терапевтического корпуса городской больницы в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию  |
МЗ,акимат Мангистауской области |
2012-2013 годы |
525 000,
в том числе: 2012 г. – 180 000\* 2013 г. – 292 500\*
2012 г. – 52 500\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
4) |
строительство лечебного медицинского центра (поликлиники) со стационаром на 50 койко-мест в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области |
2013 - 2014 годы |
3 000 000, в том числе: 2013 г. – 1 300 000 2014 г. – 1 700 000 |
Средства АО "Озенмунайгаз" |
|
**2. Образование** |
|
1) |
завершение строительства детского сада на 320 мест в микрорайоне "Жулдыз" города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МОН, акимат Мангистауской области |
2012 год |
165 181\* |
Республи-
канский бюджет |
|
2) |
завершение строительства детского сада на 320 мест в микрорайоне "Бостандык" (Арай-3) города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МОН,
акимат Мангистауской области |
2012 год |
324 510
в том числе: 2012 г. - 282 059\*
2012 г. – 42 451\*\* |
Республиканский бюджет
Местный бюджет |
|
3) |
проработка вопроса строительства 8-ми детских дошкольных учреждений (детские сады не менее 320 мест каждый) в городе Жанаозен |
Бюджетная заявка в МОН |
МОН, акимат Мангистауской области |
2015 – 2017 годы |
\*в период с 2015-2017 годы финансиро-
вание согласно бюджетной заявке  |
Республи-
канский бюджет |
|
4) |
строительство средней школы на 624 места в микрорайоне "Бостандык" (Арай-3) города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МОН, акимат Мангистауской области |
2012 год |
805 187, в том числе: 2012 г. – 708 318\*
2012 г. – 96 869\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
5) |
строительство средней школы на 900 мест в селе Тенге города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МОН,
акимат Мангистауской области |
2012 – 2013 годы |
1 350 000, в том числе: 2012 г. – 100 000\* 2013 г. – 1 115 000\*
2012 г. – 35 000\*\* 2013 г. – 100 000\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет  |
|
6) |
строительство школы на 1200 мест в микрорайоне "Мерей" города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МОН, акимат Мангистауской области |
2012 – 2013 годы |
1 500 000, в том числе: 2012 г. – 200 000\* 2013 г. – 1 150 000\*
2012 г. – 22 000\*\* 2013 г. – 128 000\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
7) |
строительство профильной школы на 1200 мест для детей 11-12 классов в городе Жанаозен  |
Акт ввода в эксплуатацию |
МОН, акимат Мангистауской области |
2014 год |
1 000 000\* |
Республи- канский бюджет |
|
**3. Культура и спорт**  |
|
1) |
строительство 24-х спортивных сооружений (спортивные площадки) в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области |
2012 - 2020 годы |
450 000\*\* Ежегодно по 50 000\*\* |
Местный бюджет |
|
2) |
строительство сельских домов культуры в селах Тенге и Кызылсай города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АО "РД "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2012 год |
297 884 |
Средства АО "РД "КазМунайГаз" (по согласованию) в рамках исполнения контрактных обязательств |
|
3) |
строительство городской библиотеки в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МКИ, акимат Мангистауской области |
2014 год  |
Согласно ПСД  |
Раеспубли-канский бюджет |
|
**4. Организация досуга и отдыха молодежи** |
|
1) |
строительство Дворца школьников в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МОН, акимат Мангистауской области  |
2014 год  |
Согласно ПСД |
Республи- канский бюджет |
|
2) |
строительство 20 дворовых площадок и обустройство 12 школьных дворов в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области |
2012 - 2020 годы |
135 000\*\*, ежегодно по 15 000\*\* |
Местный бюджет |
|
**5. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры города Жанаозен**  |
|
1) |
создание инфраструктуры по обеспечению населения электричеством, теплом, водоснабжением, газоснабжением и канализацией, в том числе:  |
Информация в МЭРТ  |
Акимат Мангистауской области, МИНТ, АДСиЖКХ |
2012 - 2020 годы |
7 371 350, в том числе: 2012 г. – 3 497 844\* 2013 г. – 1 833 287\* 2014 г. – 753 290\* 2015 г. – 964 000\*
2012 г. – 97 229\*\*
2013 г. – 35 000\*\*
2014 г. – 83 700\*\*
2015 г. – 107 000\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
реконструкция и расширение существующих сетей электроснабжения города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2012 - 2014 годы |
886 990,
в том числе: 2012 г. – 270 000\* 2013 г. – 315 000\* 2014 г. – 213 290\*
2012 г. – 30 000\*\*
2013 г. – 35 000\*\*
2014 г. – 23 700\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
завершение реконструкции и расширение тепловых сетей в городе Жанаозен  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, МИНТ |
2012 год  |
1 544 387\* |
Республи-
канский бюджет |
|  |
завершение реконструкции и расширение центральной котельной с переводом на мини-ТЭЦ в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, МИНТ |
2012 - 2013 годы |
2 005 000\*, в том числе: 2012 г.- 1 005 000\* 2013 г. – 1 000 000\* |
Республи-
канский бюджет |
|  |
завершение строительства систем водоснабжения микрорайона "Рахат-2" (2 очередь) города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2012 год |
92 445, в том числе: 2012 г. – 75 950\*
2012 г. – 16 495\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
завершение строительства систем водоснабжения микрорайона "Рахат-2" (3- очередь) города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2012 год |
26 833, в том числе: 2012 г. – 16 900\*
2012 г. – 9 933\*\* |
Республиканский бюджет
Местный бюджет |
|  |
строительство распределительных сетей водоснабжения микрорайона "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2014 - 2015 годы |
1 671 000, в том числе: 2014 г. – 540 000\* 2015 г. – 964 000\*
2014 г. – 60 000\*\* 2015 г. – 107 000\*\* |
 Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
строительство системы водоснабжения микрорайона "Рахат-3" города Жанаозен (1 очередь, дополнение)  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2012 - 2013 годы |
222 008, в том числе: 2012 г. – 155 406\* 2013 г. – 44 401\*
2012 г. – 22 201\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
строительство системы водоснабжения микрорайона "Рахат-3" города Жанаозен (2- очередь, дополнение) |
Акт ввода в эксплуатацию  |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2012 - 2013 годы |
186 001,
в том числе:
2012 г. – 130 201\* 2013 г. – 37 200\*
2012 г. – 18 600\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|  |
завершение строительства систем электроснабжения в новых микрорайонах "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, МИНТ |
2012 - 2013 годы |
736 686\*
в том числе: 2012 г. – 300 000\* 2013 г. – 436 686\*  |
Республи-
канский бюджет |
|
2) |
строительство и реконструкция дорог внутри города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, МТК |
2012 - 2020 годы |
900 000\*\*, ежегодно по 100 000\*\* |
Местный бюджет |
|
3) |
осуществление разведки и бурения колодцев, реконструкция водопроводных сооружений и сетей локальных водопроводов в городских и сельских населенных пунктах |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области |
2012 - 2018 годы |
Согласно ПСД |
Местный бюджет |
|
4) |
строительство комбината по переработке, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов в городе Жанаозен (1-3 этапы) |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ  |
2012 - 2013 годы |
1 072 324, в том числе: 2012 г. - 403 500\* 2013 г. - 541 942\*
2012 г. – 60 000\*\*
2013 г. – 66 882\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
5) |
строительство канализационно-
очистных сооружений (1 и 2 очереди) в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2014 - 2015 годы |
800 000\*, в том числе: 2014 г. – 500 000\* 2015 г. – 300 000\* |
Республи-
канский бюджет |
|
6) |
строительство систем водоснабжения села Тенге города Жанаозен (дополнение)  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2012 год  |
81 673, в том числе: 2012 г. – 71 464\*
2012 г. – 10 209\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет  |
|
7) |
устройство и установка счетчиков холодной воды в микрорайоне "Жулдыз" (Рахат-3, 1-2 очередь) (дополнительные работы) города Жанаозен  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2012 год |
122 619, в том числе: 2012 г. – 107 292\*
2012 г. – 15 327\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет  |
|
8) |
перенос существующих сетей водоснабжения и газоснабжения сел Кызылсай, Тенге и города Жанаозен  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области |
2012 год |
76 869\*\* |
Местный бюджет  |
|
9) |
строительство инженерных сетей по незавершенным участкам прилегающих населенных пунктов города Жанаозен (газо, водоснабжение) |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области |
2012 год |
20 513\*\* |
Местный бюджет |
|
10) |
строительство РВС-5000 м3 для хранения канализационных очищенных вод с насосной станции для перекачки к городским поливочным системам города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области |
2012 год |
176 775\*\* |
Местный бюджет  |
|
11) |
благоустройство улиц Бейбитшилик, Достык, Мангистау, Кашагана, Сарбопеева, 17 маусым, микрорайонов "Самал", "Коктем", аллеи "Адайдың алпыс батыры" в микрорайоне "Аксу" города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области |
2012 - 2013 годы |
847 108\*\*, в том числе: 2012 г. – 634 448\*\* 2013 г. – 212 660\*\* |
Местный бюджет  |
|
12) |
облицовка, художественная покраска жилых домов – объектов кондоминиума по центральным улицам города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области |
2012 - 2013 годы |
Согласно ПСД |
Местный бюджет, средства АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) в рамках исполнения контрактных обязательств 2013г.  |
|
13) |
реконструкция линий освещения центральных улиц Кашагана, Мангистау, Коскулакова, Бейбитшилик, Достык, Абая, Мунайшы, Мичурина, 17 маусым города Жанаозен  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области |
2014-2016 годы |
750 000\*\*, в том числе: 2014 г. – 222 990\*\* 2015 г. – 263 505\*\* 2016 г. - 263 505\*\* |
Местный бюджет  |
|
14) |
строительство линий освещения центральных улиц микрорайонов "Мунайлы", "Бостандык", "Рахат", "Аксу", "Байтерек", "Акбулак", "Мамыр", "Арай", "Астана" и сел Тенге, Кызылсай города Жанаозен  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2014-2016 годы |
Согласно ПСД |
Местный бюджет  |
|
15) |
капитальный ремонт центрального стадиона на 3000 мест в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АО "РД "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2012 год |
100 000 |
Средства АО "РД "КазМунайГаз" (по согласованию) в рамках исполнения контрактных обязательств |
|
16) |
проработка вопроса по увеличению объемов подаваемой в город Жанаозен пресной воды в период максимального потребления за счет рационального использования воды потребителями (в т.ч. сельхозпроизводи-
телями) по всей протяженности водовода "Астрахань - Мангишлак"  |
Информация в Правительство Республики Казахстан |
Акимат Мангистауской области, МЭРТ, МСХ, АДСиЖКХ, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "КазТрансОйл" (по согласованию)  |
2012 - 2013 годы |
Не требуются |
- |
|
17)  |
АО "КазТрансОйл" в установленном порядке передать в Акимат Мангистауской области проект "Строительство водоочистных сооружений для подготовки волжской воды до питьевого качества до 30 тыс.м3 в сутки в г.Жанаозен" с заключением госэкспертизы на ПСД  |
Акт приема-передачи рабочего проекта  |
АО "КазТрансОйл" (по согласованию) |
2012 год |
Не требуются |
- |
|
18) |
реконструкция резервной линии станции очистки воды, расширение резервуарного парка воды в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АДСиЖКХ |
2014 год |
Согласно бюджетной заявки |
Республиканский бюджет |
|
**5. Вопросы продовольственного обеспечения региона**  |
|
1) |
организация доставки продовольственных товаров из регионов Казахстана и сопредельных государств (Азербайджан, Иран, Россия и другие сопредельные государства) |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, АО СПК "Каспий" (по согласованию), АО "КМТФ" (по согласованию) |
2012 - 2020 годы |
Не требуются |
- |
|
2) |
проработка вопроса строительства хранилищ продуктов питания (крупы, подсолнечное масло и другие продукты питания) на долгосрочный период в городе Жанаозен |
Предложение в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, АО СПК "Каспий" (по согласованию) |
2012 год |
Согласно ТЭО |
Частные инвестиции |
|
3) |
строительство овощехранилищ, теплиц в городе Жанаозен и прилегающих территориях  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области, АО СПК "Каспий" (по согласованию), АО "НУХ "КазАгро" (по согласованию) |
II квартал 2013 года |
Не требуются |
- |
|
4) |
выработка предложений о целесообразности строительства коммунальных рынков |
Предложение в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области, АО СПК "Каспий" (по согласованию) |
2012 год |
Не требуются |
- |
|
5) |
разработка перспективной схемы развития подсобных и тепличных хозяйств в городе Жанаозен и прилегающих к нему населенных пунктов  |
Информация в МЭРТ |
Акимат Мангистауской области |
2012 год |
Не требуются |
- |
|
**6. Меры по укреплению правопорядка, общественной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций** |
|
1) |
строительство типового военного городка в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МВД |
2012 - 2014 годы |
4 534 251\*, в том числе: 2012 г. – 1 373 161\* 2013 г. – 1 371 161\* 2014 г. – 1 789 929\* |
Республи-
канский бюджет |
|
2) |
материально-
техническое обеспечение органов внутренних дел и проведение мероприятий антинаркотической направленности в городе Жанаозен  |
Информация в МЭРТ |
МВД, ДВД Мангистауской области |
2012 - 2020 годы |
В пределах средств, предусмат-
риваемых в республиканском и местном бюджетах органам внутренних дел по соответствующим бюджетным программам |
Республи-
канский бюджет, местный бюджет |
|
3) |
завершение строительства центра оперативного управления в микрорайоне "Шанырак" города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МВД, ДВД Мангистауской области, акимат Мангистауской области |
2012 год |
178 297, в том числе: 2012 г. – 150 467\*
2012 г. – 27 830\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
4) |
строительство здания военкомата в города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области  |
2013 - 2014 годы |
245 500\*\*, в том числе: 2013 г. – 122 750\*\* 2014 г. – 122 750\*\* |
Местный бюджет |
|
5) |
строительство опорных пунктов в селах Тенге и Кызылсай города Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Мангистауской области  |
2013 год |
30 000\*\* |
Местный бюджет |
|
6) |
строительство типового пожарного депо на 6 выездов в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МЧС, акимат Мангистауской области |
2012 - 2013 годы |
989 000\*, в том числе: 2012 г. – 150 000\* 2013 г. – 839 000\* |
Республи-
канский бюджет |
|
7) |
материально-
техническое оснащение центра оперативного управления в микрорайоне "Шанырак" города Жанаозен |
Информация в МЭРТ |
МВД, ДВД Мангистауской области |
2013 год |
570 000\* |
Республи-
канский бюджет |
|
8) |
строительство 2-х жилых домов на 60 и 100 квартир (общежития квартирного типа) для сотрудников органов внутренних дел в г.Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МВД, ДВД Мангистауской области, акимат Мангистауской области |
2012 - 2013 годы |
1 033 654, в том числе: 2012 г. – 18 934\*
2013 г. – 911 355\*
2013 г. – 103 365\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
9)  |
разработка документации (привязка к местности) и строительство помещений для участкового пункта полиции в городе Жанаозен (10 единиц) |
Акт ввода в эксплуатацию |
МВД, ДВД Мангистауской области, акимат Мангистауской области |
2012 - 2013 годы |
92 567, в том числе: 2012 г. – 11 000\* 2013 г. – 72 310\*
2013 г. – 9 257\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
10) |
разработка документации (привязка к местности) и строительство стационарного контрольного поста "Рубеж" в городе Жанаозен |
Акт ввода в эксплуатацию |
МВД, ДВД Мангистауской области, акимат Мангистауской области |
2012 год |
22 147, в том числе: 2012 г. – 19 932\*
2012 г. – 2 215\*\* |
Республи-
канский бюджет
Местный бюджет |
|
11) |
разработка документации (привязка к местности) и строительство стационарного поста полиции в городе Жанаозен (2 единицы) |
Акт ввода в эксплуатацию |
МВД, ДВД Мангистауской области, акимат Мангистауской области |
2012 – 2013 годы |
21 898, в том числе: 2012 г. – 782\*
2013 г. – 18 926\*
2013 г. – 2 190\*\* |
Республиканский бюджет
Местный бюджет |
|  |
**ИТОГО** |  |  |  |
**48 048 247** |  |
|  |  |  |  |
2012 г. |
14 612 269 |  |
|  |  |  |  |
2013 г. |
15 882 774 |  |
|  |  |  |  |
2014 г. |
11 945 629 |  |
|  |  |  |  |
после 2014 г.  |
5 607 575 |  |
|  |
**ВСЕГО: республиканский бюджет** |  |  |  |
**32 159 673, в том числе:** |  |
|  |  |  |  |
2012 г. |
8 172 055  |  |
|  |  |  |  |
2013 г. |
12 867 117 |  |
|  |  |  |  |
2014 г. |
8 895 892 |  |
|  |  |  |  |
после 2014 г.  |
2 224 609 |  |
|  |
**ВСЕГО: местный бюджет** |  |  |  |
**6 494 942, в том числе:** |  |
|  |  |  |  |
2012 г. |
1 646 582 |  |
|  |  |  |  |
2013 г. |
1 515 657 |  |
|  |  |  |  |
2014 г. |
1 149 737 |  |
|  |  |  |  |
после 2014 г.  |
2 182 966 |  |
|  |
**ВСЕГО: другие источники** |  |  |  |
**9 393 632, в том числе:** |  |
|  |  |  |  |
2012 г. |
4 793 632 |  |
|  |  |  |  |
2013 г. |
1 500 000 |  |
|  |  |  |  |
2014 г. |
1 900 000 |  |
|  |  |  |  |
после 2014 г. |
1 200 000 |  |

      **Примечания:**

      \* - объемы расходов на 2012 год по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при уточнении республиканского бюджета на соответствующий год;

      объемы расходов на 2013 – 2015 годы будут рассмотрены в установленном законодательством порядке при формировании (уточнении) республиканского бюджета на 2013 – 2015 годы.

      \*\* - объемы финансирования будут уточняться при составлении местного бюджета соответствующего года.

      **расшифровка аббревиатур:**

      АДСиЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МИНТ– Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      ДВД Мангистауской области – Департамент внутренних дел Мангистауской области

      АО "ЖССБК" – акционерное общество "Жилстройсбербанк Казахстана"

      АО "КМТФ" – акционерное общество "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот"

      АО "НГК "Казгеология" – акционерное общество "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология"

      АО "НК "КазМунайГаз" – акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

      АО "НК "КТЖ" – акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

      АО "НУХ "КазАгро" – акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

      АО "РД "КазМунайГаз" – акционерное общество "Разведка Добыча "КазМунайГаз"

      АО "КазТрансОйл" – акционерное общество "КазТрансОйл"

      АО СПК "Каспий" – акционерное общество "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий"

      АО "ФНБ "Самрук-Казына" – акционерное общество "Фонд ационального благосостояния "Самрук-Казына"

      АО "ФРП "Даму" – акционерное общество "Фонд развития редпринимательства "Даму"

      АО "Озенмунайгаз" – акционерное общество "Озенмунайгаз"

      КСКМ – казахстанский сектор Каспийского моря

      АЗПМ – Актауский завод пластических масс

      НПЗ – нефтеперерабатывающий завод

      АО "KPI" – акционерное общество "Kazakhstan Petrol Industrial"

      ПСД – проектно-сметная документация

      ТЭО – технико-экономическое обоснование

      ВУЗ - высшее учебное заведение

      ССУЗ - среднеспециальное учебное заведение

      ГКП – государственное коммунальное предприятие

      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью

      СП – совместное предприятие

      ТЭЦ – тепловая электростанция

      РВС - резервуар водоснабжения

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан