

**Об утверждении Комплексного плана мероприятий по водообеспечению города Астаны**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2012 года № 1561

      В целях реализации пункта 1.2.2. протокола заседания Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по водообеспечению города Астаны (далее – Комплексный план).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Комплексного плана:  
      1) принять меры по реализации Комплексного плана;  
      2) представлять информацию о ходе реализации Комплексного плана в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан к 10 января и 10 июля.  
      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 09.07.2013 № 700.  
      3. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Комплексного плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 1 февраля и 1 августа.  
      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 09.07.2013 № 700.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра регионального развития Республики Казахстан Сагинтаева Б.А.  
      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 09.07.2013 № 700.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                      С. Ахметов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 7 декабря 2012 года № 1561

**Комплексный план**  
**мероприятий по водообеспечению города Астаны**

      Сноска. Комплексный план в редакции постановления Правительства РК от 09.07.2013 № 700.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Срок**  **исполнения** | **Расходы,**  **всего**  **(млн. тенге)** | **В том числе по годам** | | | | **Источники**  **финансирования** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1. Научно-исследовательские работы** | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение комплексной научно-исследовательской оценки водных ресурсов бассейна рек Есиль и Селеты с учетом изменения климата | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МЭБП | 2014 год IV квартал | 30,0 |  |  | 15,0\* | 15,0\* | РБ |
| **2. Определение дополнительного источника водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| 2. | Доработка технико-экономического обоснования строительства водовода от канала им. К. Сатпаева до города Астаны с учетом альтернативных источников водоснабжения (река Селета и Селетинское водохранилище, подземные воды, строительство межбассейнового канала) | ТЭО, положительное заключение госэкспертизы | акимат г. Астаны, МООС, МРР, МЭБП,  акимат Акмолинской области | 2012 год IV квартал | 15,0 | 15,0 |  |  |  | МБ |
| 3. | Строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до города Астаны с учетом альтернативных источников водоснабжения | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны,  МООС, МЭБП, МРР | 2015 год IV квартал | 91 170,3 |  |  | 46 000\* | 45 170,3\* | РБ |
| **3. Снижение потребления воды и ненормативных потерь** | | | | | | | | | | |
| 4. | Реконструкция технического водовода от насосной станции в поселке Тельмана до резервуаров технической воды в районе Индустриального парка протяженностью 14,0 км, диаметром 1000 мм. | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МРР, МЭБП | 2013 год III квартал | 2 454 |  |  | 2 454\* |  | РБ |
| 5. | Дифференциация тарифов на водоснабжение с целью стимулирования применения водосберегающих технологий и систем оборотного водоснабжения | информация в Правительство Республики Казахстан | АРЕМ РК, акимат г. Астаны, МООС | 2014 год III квартал |  |  |  |  |  | не требуются |
| **4. Повышение уровня реки Есиль** | | | | | | | | | | |
| 6. | Ликвидация накопителя Талдыколь (1 очередь - строительство трубопровода по сбросу очищенных сточных вод в объеме 136 тыс. м3/сут в р. Есиль ниже города Астаны | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МРР, МЭБП | 2014 год IV квартал | 56 871 | 6 000,0 | 5 000,0 | 23 471\* | 22 400\* | РБ |
| 7. | Ликвидация накопителя Талдыколь (2 очередь - строительство трубопровода по сбросу очищенных сточных вод в объеме 118 тыс. м3/сут. выше г. Астаны в канал Нура-Есиль | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МРР, МЭБП | 2015 год  IV квартал |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Понижение уровня грунтовых вод в районе малых Талдыкольских озер и их последующий сброс в реку Есиль | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МООС, МРР, МЭБП | 2013-2015 годы  IV квартал | 8 960,0 |  |  | 5 000,0\* | 3 960,0\* | РБ (\*) |
| **5. Очистка русла реки Есиль и мониторинг за**  количественным и качественным состоянием воды | | | | | | | | | | |
| 9. | Реабилитация и восстановление эколого-биологического баланса | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МООС | 2015 год IV квартал | 75,0 |  | 25,0 | 25,0 | 25,0 | МБ |
| 10. | Реконструкция ручья Сарыбулак | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, МРР, МЭБП | 2013 года  IV квартал | 700,0 |  | 700,0 |  |  | РБ |
| 11. | Реконструкция русла реки Акбулак: | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат   г. Астаны, МРР, МЭБП |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка ПСД по реконструкции русла реки Акбулак; | 2013 год IV квартал | 69,0 | 69,0 |  | МБ |
| - реализация проекта по реконструкции русла реки Акбулак; | 2014 год IV квартал | 750,0\* |  | 750,0 | РБ |
| 12. | Завершение реконструкции русла реки Есиль;  - расчистка берегов;  - строительство нового русла;  - строительство водорегулирующей плотины; | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | акимат  г. Астаны, МРР, МЭБП | 2015 год  IV квартал | 11250,2\* | 1 850,4 | 2 780,8 | 2 826,1\* | 3 792,9\* | РБ |
| 13. | Создание 4-х автоматических гидрологических и гидрохимических постов на реке Есиль, автоматической гидрометеорологической станции на Астанинском водохранилище и 3-х автоматических гидрологических постов в бассейне реки Селеты. Модернизация 2-х гидропостов в бассейне р. Есиль | акт приемки госкомиссии, информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, акимат г. Астаны, МЭБП | 2015 год  IV квартал | 186,6 |  |  | 130,7\* | 55,9\* | РБ |
| 14. | Выполнение батиметрической съемки Астанинского и Селетинского водохранилищ | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, акимат г. Астаны, МЭБП | 2015 год  IV квартал | 31,3 |  |  | 28,8\* | 2,5\* | РБ |
| 15. | Рекогносцировочное гидрографическое обследование бассейнов рек Есиль и Селеты | Информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, акимат   г. Астаны, МЭБП | 2015 год  IV квартал | 89,2 |  |  | 78,3\* | 10,9\* | РБ |
| **ВСЕГО:** | |  |  |  | **172605,3** | **7850,4** | **8574,8** | **80750,1** | **75430,0** |  |
| **в т.ч. республиканский бюджет** | |  |  |  | **172446,30** | **7835,4** | **8480,8** | **80725,1** | **75405,0** |  |
| **местный бюджет** | |  |  |  | **159** | **15** | **94** | **25** | **25** |  |

**Примечание:** \*ежегодные объемы финансирования будут определяться при формировании государственного бюджета на соответствующие финансовые годы, исходя из темпов экономического развития страны, возможностей доходной части государственного бюджета, при внесении соответствующей подтверждающей документации

**Расшифровка аббревиатур:**  
      МООС РК – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МЭБП РК – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
      МРР РК – Министерство регионального развития Республики Казахстан  
      АРЕМ РК – Агентство по регулированию естественных монополий Республики Казахстан  
      РБ – республиканский бюджет  
      МБ – местный бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан