

**Об утверждении Плана мероприятий по перспективам развития Мангистауской области на 2013 - 2018 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2013 года № 193

      В целях социально-экономического развития Мангистауской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по перспективам развития Мангистауской области на 2013 - 2018 годы (далее - План).  
      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Мангистауской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство регионального развития Республики Казахстан.  
      3. Министерству регионального развития Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.  
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Утвержден             
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 28 февраля 2013 года № 193

**План мероприятий по перспективам развития**  
**Мангистауской области на 2013-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** | **Источники и объемы финансирования (тыс. тенге)\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Развитие жизнеобеспечивающей и транспортной инфраструктуры | | | | | |
| Развитие энергетики и водоснабжения | | | | | |
| 1 | Разработка схемы и плана развития электрических сетей Мангистауской области (с обоснованием перспектив развития региона) | решение областного маслихата | акимат Мангистауской области | 2013 год | местный бюджет |
| 2 | Проработка вопроса финансирования разработки ТЭО целесообразности реконструкции действующих и/или строительству новых генерирующих мощностей на основании данных схемы и плана развития электрических сетей Мангистауской области (с обоснованием перспектив развития региона) | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Мангистауской области, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НАК «Казатомпром» (по согласованию) | 2013 год | не требуются |
| 3 | Строительство водовода от месторождения «Куюлус-Меловое» до ЦУВС-1 и насосной станции в Мунайлинском районе | акт ввода в эксплуатацию | МРР, МЭБП, акимат Мангистауской области | 2015 – 2018 годы | республиканский бюджет 3 520 564, в том числе: 2015 г. – 960 440 после 2015 г. – 2 560 124 |
| Развитие транспортной инфраструктуры | | | | | |
| 4 | Ускорение внесения в Мажилис Парламента Республики Казахстан для ратификации Соглашения о займе по второму траншу АБР для реконструкции участка «Шетпе-Жетыбай-Актау» автомобильной дороги «Атырау-Актау» | внесение проекта Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития по финансированию участка «Шетпе-Жетыбай-Актау» автомобильной дороги «Атырау-Актау» на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан | МТК, МФ, МРР, МЭБП, акимат Мангистауской области | 2 квартал 2013 года | не требуются |
| 5 | Проработка вопроса реконструкции автомобильных дорог «Жетыбай-Жанаозен», «Жанаозен - граница Туркменистана» и «Бейнеу-Акжигит» | информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МФ, МРР, МЭБП, акимат Мангистауской области | 2013 год | не требуются |
| 6 | Разработка ТЭО строительства новой железнодорожной линии к планируемым объектам береговой инфраструктуры порта Курык | заключение государственной экспертизы на ТЭО | АО «НК «КТЖ» (по согласованию) | 2013 год | средства АО «НК «КТЖ» |
| 2. Развитие нефтегазового сектора и береговой инфраструктуры | | | | | |
| 7 | Проработка вопросов увеличения расходов на проведение геолого-разведочных работ по изучению и подготовке сырьевой базы производств, способствующих комплексному развитию региона | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Мангистауской области, МИНТ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), АО «НК «КМГ» (по согласованию) | Февраль 2013 года | не требуются |
| 8 | Строительство судостроительного/ судоремонтного завода в поселке Курык Каракиянского района | акт ввода в эксплуатацию | АО «НК «КМГ» (по согласованию) | 2017 год | средства АО «НК «КМГ» |
| 9 | Проработка вопроса строительства паромного комплекса в поселке Курык Каракиянского района | информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, МРР, МЭБП, акимат Мангистауской области, АО «НК «КМГ» (по согласованию) | 2013 год | не требуются |
| 10 | Определение требуемого объема площади и приемлемой территории на побережье и акватории Мангистауской области для размещения полигона СВ, СВО, ВМС ВС РК и КНБ РК | информация в Правительство Республики Казахстан | МО, КНБ (по согласованию), акимат Мангистауской области | 1 полугодие 2013 года | не требуются |
| 11 | Разработка ТЭО строительства судостроительного и судоремонтного завода в городе Актау | заключение государственной экспертизы на ТЭО | МО, АО «НК «Казахстан Инжиниринг» (по согласованию) | 2013 – 2015 годы | средства АО «НК «Казахстан Инжиниринг» |
| 12 | Определение подходов по созданию экологических баз реагирования на Каспийском шельфе | информация в Правительство Республики Казахстан | МЧС, МНГ, МООС, АО «НК «КМГ» (по согласованию) | 2013 год | не требуются |
| 13 | Проработка вопроса строительства объекта «Подходной канал Дноуглубление в Тупкараганском заливе» | предложения в Правительство Республики Казахстан | акимат Мангистауской области, МТК | 2013 год | не требуются |
| 14 | Совместно с ТОО «ТШО» рассмотрение возможности размещения заказов на  изготовление металлоконструкций на предприятиях Мангистауской области | информация в Правительство Республики Казахстан | МНГ, МИНТ, акимат Мангистауской области, АО «НК «КМГ» (по согласованию) | 2014-2017 годы | не требуются |
| Развитие морских портов | | | | | |
| 15 | Разработка ТЭО проекта «Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении. Сухогрузные причалы и объекты инфраструктуры» | заключение государственной экспертизы на ТЭО | РГП «АММТП» | 3 квартал 2013 года | средства РГП «АММТП» |
| 16 | Продолжение работы по дальнейшему развитию морского порта в городе Актау с учетом увязки со стратегией развития транспортно-логистической системы | информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, АО «НК «КТЖ» (по согласованию) | 2013 год | не требуются |
| 17 | Размещение объектов пункта для совместного базирования кораблей и катеров МО, КНБ, МЧС РК: в городе Актау – разработка ПСД; | заключение государственной экспертизы на ПСД, заключение государственной экспертизы на ТЭО, постановление акимата Мангистауской области, постановление акимата Мангистауской области | МО | 2013 год | не требуются |
| в поселке Баутино – разработка ТЭО; | КНБ (по согласованию) | 2013 год | не требуются |
| в поселке Курык – выделение земельного участка; | Акимат Мангистауской области, МЧС | 2013 год | не требуются |
| в населенных пунктах Фетисово и Каражанбас – выделение земельного участка | Акимат Мангистауской области, КНБ (по согласованию) | 2014 год | не требуются |
| 18 | Внесение инвестиционного предложения на строительство объектов пункта для совместного базирования кораблей и катеров МО, КНБ, МЧС РК: в городе Актау – МО РК; в поселке Баутино, населенных пунктах Фетисово и Каражанбас –КНБ РК; в поселке Курык – МЧС РК | заключение МЭБП на инвестиционное предложение | МО, КНБ (по согласованию), МЧС | 2013-2015 годы | не требуются |
| 19 | Проработка вопроса целесообразности реализации проекта «Причал для задержанных морских судов в Баутино (штрафная стоянка)» | предложения в Правительство Республики Казахстан | акимат Мангистауской области, МТК | 2013 год | не требуются |
| 20 | Проработка вопроса о целесообразности строительства сооружений по очистке нефтесодержащих вод, нефтяных и буровых шламов | предложения в Правительство Республики Казахстан | акимат Мангистауской области, МНГ | 2013 год | не требуются |
| 3. Развитие нефтесервисного кластера | | | | | |
| Технологический полигон | | | | | |
| 21 | Проработка механизма финансирования создания технологического полигона, ТЭО и ПСД проекта | предложения в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МНГ, акимат Мангистауской области, АО «NADLoC» (по согласованию) | 2013 год | не требуются |
| 22 | Подготовка территории под размещение технологического полигона | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Мангистауской области | 2013 год | не требуются |
| 23 | Обеспечение подготовки и переподготовки кадров для сервисных нефтяных компаний на технологическом полигоне | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат Мангистауской области, МОН, МТСЗН, МНГ, МИНТ | Ежегодно, начиная с  3 квартала 2014 года | средства недрополь-  зователей |
| Центр инжиниринга на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова | | | | | |
| 24 | Завершение разработки ПСД строительства Центра инжиниринга на базе РГКП «КГУТИ им. Ш.Есенова» | заключение государственной экспертизы на ПСД | акимат Мангистауской области | Март 2013 года | не требуются |
| 25 | Проработка вопроса финансирования строительства Центра инжиниринга на базе РГКП «КГУТИ им. Ш.Есенова» | предложения в Правительство Республики Казахстан | акимат Мангистауской области, МИНТ, МОН, РГКП «КГУТИ им. Ш.Есенова» | 2013 год | не требуются |
| 4. Развитие международной курортной зоны Кендерли | | | | | |
| 26 | Разработка мер по усилению инвестиционной привлекательности курортной зоны Кендерли (налоговые льготы, субсидии, финансовые инструменты, гарантии и пр.) | предложения в Правительство Республики Казахстан | акимат Мангистауской области, МИНТ, МЭБП, МРР | 1 полугодие 2013 года | не требуются |
| 27 | Проработка вопроса по внесению изменений в Генеральный план застройки курортной зоны Кендерли в соответствии с Системным планом развития курортной зоны Кендерли | предложения в Правительство Республики Казахстан | акимат Мангистауской области | 2013 года | не требуются |
| 28 | Проработка вопроса по развитию корпоративных оздоровительных и культурно-развлекательных объектов нацкомпаний и крупных предприятий в курортной зоне Кендерли | предложения в Правительство Республики Казахстан | акимат Мангистауской области | 2013 год | Частные инвестиции |
|  | **ВСЕГО: республиканский бюджет** |  |  |  | **3 520 564, в том числе:** |
|  |  |  |  | 2013 г. | - |
|  |  |  |  | 2014 г. | - |
|  |  |  |  | 2015 г. | 960 440 |
|  |  |  |  | после 2015 г. | 2 560 124 |

      \*- объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов будут уточняться при формировании (уточнении) республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период

**расшифровка аббревиатур:**  
      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МО - Министерство обороны Республики Казахстан  
      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
      МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан  
      КНБ РК - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
      АО «НК «КМГ» - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»  
      АО «НК «КТЖ» - акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»  
      АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»  
      АО «НАК «Казатомпром» - акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»  
      АО «НК «Казахстан Инжиниринг» - акционерное общество «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг»  
      АО «NADLoC» - акционерное общество «Национальное агентство по развитию местного содержания»  
      РГП «АММТП» - Республиканское государственное предприятие «Актауский международный морской торговый порт»  
      РГКП «КГУТИ им. Ш.Есенова» - Республиканское государственное коммунальное предприятие «Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова»  
      ТОО «ТШО» - товарищество с ограниченной ответственностью «Тенгизшевройл»  
      АБР - Азиатский Банк Развития  
      ВМС ВС РК - военно-морские силы Вооруженных сил Республики Казахстан  
      ПСД - проектно-сметная документация  
      СВ - сухопутные войска  
      СВО - силы воздушной обороны  
      ТЭО - технико-экономическое обоснование  
      ЦУВС - центральный узел водоснабжения

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан