

**Об утверждении Межрегионального плана мероприятий по развитию Астанинской агломерации до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2013 года № 611

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 862 «Об утверждении Программы «Развитие регионов» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый Межрегиональный план мероприятий по развитию Астанинской агломерации до 2020 года (далее – Межрегиональный план).

      2. Министерству регионального развития Республики Казахстан обеспечить координацию выполнения Межрегионального плана.

      3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Межрегиональным планом, и представлять ежегодно, к 15 января и 15 июля, в Министерство регионального развития Республики Казахстан информацию о ходе его выполнения.

      4. Министерству регионального развития Республики Казахстан ежегодно, к 25 января и 25 июля, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Межрегионального плана.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство регионального развития Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 18 июня 2013 года № 611

 **Межрегиональный план мероприятий по развитию**
**Астанинской агломерации до 2020 года**

 **Паспорт Межрегионального плана**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Межрегионального плана | Межрегиональный план мероприятий по развитию Астанинской агломерации до 2020 года |
| Основание для разработки  | Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 862 «Об утверждении Программы «Развитие регионов» |
| Государственный орган, ответственный за разработку и реализацию Межрегионального плана | Министерство регионального развития Республики Казахстан, акимы города Астаны и Акмолинской области |
| Цель | Формирование Астанинской агломерации как долгосрочного полюса роста Казахстана с креативным городом-ядром мирового уровня, высоким качеством жизни и городской среды |
| Задачи | 1. Территориальное и институциональное развитие Астанинской агломерации.
2. Экономическое позиционирование (приоритетные отрасли, сектора, кластеры развития) Астанинской агломерации на республиканском и региональном рынках.
3. Инфраструктурное скоординированное развитие города-ядра Астаны, его пригородной зоны и зоны притяжения (влияния)  |
| Сроки (этапы) реализации | Первый этап: 2013 – 2016 годы
Второй этап: 2017 – 2020 годы |
| Источники и объемы финансирования | Финансирование Межрегионального плана мероприятий по развитию Астанинской агломерации будет осуществляться за счет и в пределах средств республиканского бюджета, местных бюджетов города Астаны и Акмолинской области, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
Объемы финансирования Межрегионального плана из республиканского бюджета всего составляют
51 454,8 млн. тенге, из них:
в 2013 году – 13 773,2 млн. тенге\*\*;
в 2014 году – 16 674,7 млн. тенге\*\*;
в 2015 году – 21 006,9 млн. тенге\*\*.
Объемы софинансирования из местных бюджетов города Астаны и Акмолинской области будут определены после определения объемов средств из республиканского бюджета, направленных на инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в рамках Межрегионального плана.
\*\*Объемы средств будут определены при утверждении и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |

 **Межрегиональный план мероприятий по развитию**
**Астанинской агломерации до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование мероприятия | Форма
завершения | Ответственные
исполнители | Срок
исполнения | Предполагаемые
расходы (млн. тенге) | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Территориальное и институциональное развитие Астанинской агломерации  |
| Консолидация генеральных планов города Астаны и его пригородной зоны с определением показателей на 2020 год |
| 1 | Внести изменения в генеральные планы и (или) проекты детальной планировки населенных пунктов Астана, Ақмол, Алтынсу (Разъезд № 96),
Қабанбай-батыр, Қажымұқан, Қаражар, Қараөткел, Қосшы, Қоянды, Қызылжар, Қызылсуат, Максимовка, Малотимофеевка, Софиевка, Тайтөбе,
Талапкер, Шұбар Целиноградского района, Жалтыркөл, Жібек-жолы, Қостомар Аршалынского района,
Бозайғыр Шортандинского района Акмолинской области, учитывающие их долгосрочное развитие в составе
Астанинской агломерации и согласованные с заинтересованными государственными органами | Решение сессии маслихатов | Акимы города Астаны и
Акмолинской области  | 2 квартал
2014 года | В пределах средств,
предусмотренных местным бюджетам  | Местный бюджет |
| 2 | Внести предложения по определению и долгосрочному развитию населенных пунктов-контрмагнитов вокруг города Астаны | Информация
в МРР | Акимы города Астаны
и Акмолинской области | 4 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| 3 | Разработать и утвердить Комплексную схему градостроительного
планирования территории Астанинской агломерации на долгосрочный период, который предусматривает:
1) координацию межрегиональных и межотраслевых интересов в развитии агломерации;
2) четкое функциональное зонирование территории агломерации с учетом современных мировых тенденций;
3) установление зоны особого градостроительного регулирования с проведением инвентаризации земель, резервирования территорий для целей развития агломерации (жилая застройка, промышленные площадки, магистральная инфраструктура, зоны рекреации, зеленые пояса и другие);
4) скоординированное развитие инфраструктуры города-ядра, пригородов, зон притяжения | Решение сессии маслихатов | Акимы города Астаны
и Акмолинской области | 2 квартал
2014 года | В пределах средств,
предусмотренных местным бюджетам  | Местный бюджет |
| Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты по вопросам развития агломераций |
| 4 | Внести изменения в программы развития города Астаны и Акмолинской области
на 2011-2015 годы, согласованные с заинтересованными государственными органами с учетом:
1) долгосрочного агломерационного развития города Астаны с прилегающими населенными пунктами,
2) целевых индикаторов и мер по развитию Астанинской агломерации | Решение сессии маслихатов | Акимы города Астаны
и Акмолинской области | 4 квартал
2014 года | Не требуются | - |
| 5 | Разработать методические рекомендации по определению границ,
численности населения и других параметров агломерации, изучению,
планированию и прогнозированию их развития | Информация
в Правительство Республики Казахстан | МРР, акимы города Астаны
и Акмолинской области | 2 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| 6 | Внести изменения в нормативно-техническую базу, позволяющие оценить и определить состав проектных документов,
которые необходимо разработать для обеспечения градостроительной документации территории Астанинской агломерации | Информация
в Правительство Республики Казахстан | МРР  | 3 квартал
2014 года | В рамках средств,
предусмотренных для реформирования нормативно-
технической базы отрасли архитектуры,
градостроительства и строительства |
 |
| 7 | Проработать вопрос внесения изменения в программу «Развитие регионов»
в части уточнения параметров развития Астанинской агломерации
(расчет изохроны, трудовых ресурсов, специализации, развития инфраструктуры и другие) | Информация
в Правительство Республики Казахстан | МРР, центральные
и местные госорганы | 4 квартал
2014 года  | Не требуются |
 |
| 8 | Внести (на основе анализа) в действующие государственные и отраслевые программные документы конкретные мероприятия
и инвестиционные проекты, направленные на оптимальное и активное развитие Астанинской агломерации | Информация
в Правительство Республики Казахстан | МРР, центральные госорганы,
акимы города Астаны и Акмолинской области | 4 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| Модель управления агломерацией |
| 9 | Внести на рассмотрение Комиссии по вопросам развития Астанинской и Алматинской
агломераций проблемы совместной реализации общеагломерационных проектов и спорных вопросов по ним  | Информация
в Правительство Республики Казахстан | МРР, акимы города Астаны
и Акмолинской области | 1 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| 10 | Заключить Меморандум между акиматами города Астаны и Акмолинской области
о совместной деятельности по развитию Астанинской агломерации  | Информация
в Правительство Республики Казахстан | МРР, акимы города Астаны
и Акмолинской области | 4 квартал
2013 года | Не требуются |
 |
| 2. Экономическое позиционирование Астанинской агломерации на республиканском и региональном рынках на 2013 – 2016 годы |
| Реализация стратегии SmartCity («умный город») в развитии агломерации |
| 11 | Разработать и утвердить Мастер-план «Широкополосное будущее», предусматривающий меры по стимулированию развертывания
и внедрения широкополосной связи на территории Астанинской агломерации | Информация в МРР | МТК, АО «Казахтелеком»
(по согласованию) | 2 квартал
2014 года | Не требуется |
 |
| Формирование и развитие агломерации как центра высоких технологий и инноваций в области возобновляемой энергетики, «зеленой» экономики (в том числе энергосбережения и повышения энергоэффективности), биоинженерии, образовательной политики и других приоритетных направлений |
| 12 | Внести предложения по созданию Центра электронных сервисов и технологий | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2013 года | В пределах выделенных
бюджетных средств | Местный бюджет |
| 13 | Разработать и утвердить Мастер-план по развитию элементов
Региональной инновационной системы (РИС) Астанинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Астаны
и Акмолинской области, МИНТ | 4 квартал
2014 года | В пределах выделенных
бюджетных средств | Местный бюджет |
| 14 | Внести предложения по созданию Научного инновационного парка Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева | Информация в МРР | МОН, аким города Астаны | 4 квартал
2013 года | Не требуются |
 |
| Формирование и развитие агломерации как медицинского центра международного уровня |
| 15 | Внести предложения по дальнейшему развитию международного
медицинского кластера с учетом формирования агломерации | Информация в МРР | МЗ, акимы города Астаны
и Акмолинской области | 4 квартал
2013 года | Не требуются |
 |
| Формирование и развитие агломерации как туристско-культурного центра международного уровня |
| 16 | Разработать и утвердить унифицированный Мастер-план по развитию Зерендинской зоны отдыха на период до 2020 года  | Информация в МРР | Аким Акмолинской области, МИНТ | 2 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| 17 | Внести предложения по комплексному развитию Котыркольской зоны отдыха,
Коргалжынской заповедной зоны, Аккольского, Буландинского, Ерейментауского,
Сандыктауского природных комплексов на период до 2020 года | Информация в МРР | Аким Акмолинской области | 4 квартал
2013 года | Не требуются |
 |
| 18 | Внести предложения по привлечению инвестиций в проект
«Шеберлер ауылы» в целях развития этнографического туризма | Информация в МРР | Аким Акмолинской области, МИНТ | 4 квартал
2013 года | Не требуются |
 |
| 19 | Внести предложения по созданию в рамках проекта Европейского союза
(международная программа «Темпус») Высшей школы гостиничного
бизнеса в Акмолинской области | Информация в МРР | Аким Акмолинской области | 4 квартал
2013 года | Не требуются |
 |
| 20 | Внести предложения по разработке проектов зон охраны памятников истории и культуры
Астанинской агломерации (средневековое городище «Бозок» X-XIV веков в долине левого берега реки Есиль,
мавзолей Кабанбай-батыра в Целиноградском районе Акмолинской области) | Информация в МРР | МКИ, акимы города Астаны
и Акмолинской области | Январь
2015-2016 годов | Не требуются |
 |
| 3. Комплексное развитие инфраструктуры Астанинской агломерации с применением передовых (инновационных) технологий |
| Комплексное развитие транспортной инфраструктуры |
| 21 | Внести предложения по развитию транспортной системы Астанинской агломерации,
в том числе на основе полимагистральных сетей | Информация в МРР | Акимы города Астаны
и Акмолинской области, МТК | Январь
2014-2016 годов | Не требуются |
 |
| 22 | Внести предложения по развитию линий LRT как внутри города Астаны, так и по основным направлениям
и главным композиционным осям пригородной зоны города Астаны | Информация в МРР | Акимы города Астаны
и Акмолинской области, МТК | 4 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| 23 | Внести предложения по созданию современных транспортно-логистических центров (ТЛЦ)
для хранения грузов и продовольственных запасов вокруг города Астаны | Информация в МРР | Акимы города Астаны и Акмолинской области,
МТК, АО «НК «КТЖ» (по согласованию) | 2 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| 24 | Внести предложения по доведению до 1Б категории автомобильных дорог, связывающих город Астану с 20 непосредственно к нему прилегающими населенными пунктами – Акмол, Алтынсу (разъезд № 96),
Кабанбай-батыр, Кажымукан, Каражар, Караоткел, Косшы, Коянды, Кызылжар, Кызылсуат, Максимовка, Малотимофеевка, Софиевка, Тайтобе, Талапкер, Шубар Целиноградского района,
Жалтыркол, Жибек-жолы, Костомар Аршалынского района, Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области | Информация в МРР | Аким Акмолинской области, МТК | 2 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| 25 | Внести концептуальные предложения по развитию кольцевых обводных дорог (внутренних и внешних),
транспортных коридоров с оптимальным охватом городских территорий и связями с
внешними транспортными системами пригородной зоны города Астаны | Информация в МРР | МТК, акимы города Астаны
и Акмолинской области | Январь
2014-2016 годов | Не требуются |
 |
| 26 | Внести концептуальные предложения по обеспечению цифрового
равенства на всей территории Астанинской агломерации | Информация в МРР | МТК, акимы города Астаны
и Акмолинской области  | 2 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| 27 | Внести концептуальные предложения по развитию малой авиации в зоне влияния города Астаны | Информация в МРР | МТК, акимы города Астаны
и Акмолинской области | 2 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| Комплексное развитие инженерной инфраструктуры |
| Устойчивое энерго- и газобеспечение агломерации |
| 28 | Внести предложения по масштабированию реализации проекта Smart-LED
(световые технологии) на территории города Астаны | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2013 года | Не требуются |
 |
| 29 | Проработать вопрос по газификации населенных пунктов на территории Астанинской агломерации | Информация в МРР | МНГ  | Январь
2015 года | Не требуются |
 |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 30

 | Внести предложения по реконструкции и строительству системы водоснабжения
населенных пунктов с учетом развития Астанинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Астаны
и Акмолинской области | 4 квартал
2014 года | Не требуются |

 |
| 31 | Разработать и утвердить Мастер-план по развитию системы водоотведения для общественных и социальных объектов на территории Астанинской агломерации | Решение сессии маслихатов | МРР, акимы города Астаны
и Акмолинской области | 2 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| Модернизация жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) |
| 32 | Внести предложения по автоматизации всех сфер жилищно-коммунальной сферы (ЖКХ)
(тепло-, электро-, газоснабжение, канализация и телекоммуникации) Астанинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Астаны
и Акмолинской области, МТК | 4 квартал
2013 года | Не требуются |
 |
| 33 | Внести предложения по созданию резервного фонда для быстрого реагирования в аварийных ситуациях | Информация в МРР | Акимы города Астаны
и Акмолинской области, МЧС | 4 квартал
2013 года | Не требуются |
 |
| Развитие социальной инфраструктуры агломерации |
| 34 | Внести предложения по развитию сети объектов здравоохранения с учетом развития Астанинской агломерации | Информация в МРР | МЗ, акимы города Астаны
и Акмолинской области | 4 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| 35 | Принять меры по завершению строительства детской инфекционной больницы, центра медико-социальной реабилитации амбулаторно-поликлинического
комплекса в районе улиц Жамбыла, Алматинской и Сейфуллина (проектируемой), противотуберкулезного диспансера | Информация в МРР | МЗ, аким города Астаны | 4 квартал
2013 года | В рамках средств республиканского
и местного бюджетов  | Республиканский и местный бюджеты |
| 36 | Принять меры по строительству 5 центров первичной медико-социальной помощи (по улице
Ж. Досмухамедулы, в жилых массивах Ильинка, Тельмана, Ондирис и поселка Коктал) | Информация в МРР | МЗ, аким города Астаны  | 4 квартал
2014 года | В рамках средств республиканского
и местного бюджетов | Республиканский и местный бюджеты |
| 37 | Внести предложения по развитию учреждений дошкольного и школьного образования в пределах Астанинской агломерации | Информация в МРР | МОН, акимы города Астаны
и Акмолинской области  | 4 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| 38 | Построить школу на 1100 мест в поселке «Железнодорожный» города Астаны | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2014 годов | 2013 год – 1 412,1
2014 год – 150,4 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 39 | Построить общеобразовательную школу на 1200 мест левом берегу реки Есиль
(микрорайон № 4, южнее улицы № 19)  | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2013 года | 2013 год – 1 138,7 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 40 | Построить школу на 1200 мест в районе проектируемого жилого комплекса «Батыгай» | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2013 года | 2013 год – 1 080,0 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 41 | Построить детский сад на 280 мест в районе пересечения ул. Дауылпаз и Акыртас  | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2013 года | 2013 год – 221,4 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 42 | Построить профессионально-техническую школу на 800 мест по проспекту Богенбая
(район пожарного депо) (связь и энергообеспечение) | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2014 года | 2013 год – 689,5
2014 год – 240,0 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 43 | Построить школу на 1200 мест (пересечения улиц № 41 и продолжение Мирзояна) | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2014 года | 2013 год – 819,4
2014 год – 770,2 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 44 | Построить школу на 1200 мест в жилом массиве Комсомольский | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 500,0 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 45 | Построить школу на 1200 мест в районе ул. № 50, южнее улицы Ш. Калдаякова | Информация в МРР | Акимат города Астаны | 4 квартал
2014 года | 2013 год – 789,7
2014 год- 829,1 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 46 | Построить школу на 1200 мест в районе пересечения улиц Карталинская и Окжетпес | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 500,0 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 47 | Построить школу на 1200 мест в районе пересечения улиц Карталинская и Бокеева | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 500,0 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 48 | Построить школу на 1200 мест южнее улицы Сарайшык, восточнее улицы Жумабаева | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2014 года | 2013 год – 733,0
2014 год – 768,5 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 49 | Построить школу на 1100 мест на земельном участке, расположенном южнее улицы С. Сейфуллина  | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2013 год – 200,0
2014 год – 200,0
2015 год – 703,1 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 50 | Построить школу на 1200 мест по улице Сауран между улицами № 26 и № 27 | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 500,0 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%)  |
| 51 | Построить школу на 1200 мест в квартале улиц Жанибек, Керей хандар, Орынбор и Туркестан | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2013 год – 200,0
2014 год – 200,0
2015 год – 1 341,6 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 52 | Построить школу на 1200 мест в районе пересечения улиц Енбекшилер, Орынбор и Жанибек, Керей хандар | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2013 год – 200,0
2014 год – 293,0
2015 год – 1 300,0 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 53 | Построить школу на 1200 мест в квадрате улиц № 26, № 37, № 38 и Хусеин бен Талал | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 1 188,9 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 54 | Построить школу на 1200 мест по улице Байтурсынова западнее проспекта Жумабаева | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 1 100,7 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 55 | Построить школу на 1200 мест южнее улицы Сыганак (проектируемой) | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 500,0 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%)  |
| 56 | Построить детский сад на 280 мест в районе застройки жилого комплекса юго-восточнее поселка Коктал города Астаны | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 263,2 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 57 | Построить детский сад на 240 мест в районе пересечения улиц Айнакол и Мирзояна  | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2013-2014 годов | 2013 год – 291,7
2014 год – 274,2 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 58 | Построить детский сад на 240 мест в районе пересечения улиц Айнакол и Жумабаева в городе Астане | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2014 года | 2013 год – 324,0
2014 год – 304,5 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 59 | Построить детский сад на 240 мест в районе пересечения улиц Алматы-Акмешит в городе Астане | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2014 года | 2013 год – 306,5
2014 год – 288,1 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 60 | Построить детский сад на 240 мест в районе пересечения улиц Нажмеденова, Мирзояна в городе Астане | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2014 года | 2013 год – 100,0
2014 год – 371,9 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 61 | Построить детский сад на 240 мест южнее улицы Сыганак, между улицами Орынбор и № 36 | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2014 года | 2013 год – 287,4
2014 год – 270,2 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3%) |
| 62 | Построить детский сад на 240 мест в районе пресечения улицы Сауран и № 24 | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2013 год – 100,0
2014 год – 157,5
2015 год – 343,4 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3 %) |
| 63 | Построить детский сад № 1 на 240 мест южнее улицы Сыганак (проектируемой) | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 262,8 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3 %) |
| 64 | Построить детский сад № 2 на 240 мест южнее улицы Сыганак (проектируемый) | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 262,8 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3 %) |
| 65 | Построить детский сад на 280 мест в жилом массиве Комсомольский, пересечение улиц Кыз-Жибек и Баян-сулу | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 262,8 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3 %) |
| 66 | Построить детский сад на 280 мест в ж/м Комсомольский, пересечение улицы Кыз-Жибек и Улпан | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 262,8 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3 %)  |
| 67 | Построить детский сад на 200 мест в районе пересечения улиц Туркестан - Орынбор - № 25 и № 26 | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2013 год – 100,0
2014 год – 159,5
2015 год – 343,5 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3 %) |
| 68 | Построить детский сад на 240 мест в квартале улиц Туркестан, Керей, Жанибек хандар и Орынбор | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2013 год – 100,0
2014 год – 131,6
2015 год – 262,8 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3 %) |
| 69 | Построить детский сад на 240 мест в районе пересечения улиц Орынбор-Енбекшилер и № 24 | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2013 год – 100,0
2014 год – 106,7
2015 год – 339,4 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3 %) |
| 70 | Построить детский сад на 240 мест в районе улиц № 23 (между улицами Орынбор и № 36) | Информация в МРР | Аким города Астаны | 4 квартал
2015 года | 2015 год – 262,8 | Республиканский бюджет,
софинансирование за счет средств местного бюджета (3 %) |
| 71 | Разработать ТЭО на строительство студенческого городка в городе Астане | Информация в МРР | МОН, аким города Астаны | 4 квартал
2013 года | 2013 год – 4,0 | Республиканский бюджет |
| 72 | Построить учебно-лабораторный корпус Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в городе Астане | Информация в МРР | МОН, акима города Астаны | 4 квартал
2013 года | 2013 год – 314,3 | Республиканский бюджет |
| 73 | Построить общежитие Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в городе Астане | Информация в МРР | МОН, аким города Астаны | 4 квартал
2014-2015 годов | 2014 год – 400,0
2015 год – 1 052,6 | Республиканский бюджет |
| 74 | Построить общежитие на 500 мест Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
для Казахстанского филиала МГУ имени Ломоносова в городе Астане | Информация в МРР | МОН, аким города Астаны | 4 квартал
2013 года | 2013 год – 737,0 | Республиканский бюджет |
| 75 | Построить учебный корпус Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева для Казахстанского
филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | Информация в МРР | МОН, аким города Астаны | 4 квартал 2015 года | 2014 год - 1 028,1
2015 год – 1 150,0 | Республиканский бюджет |
| 76 | Построить общежитие на 592 места Казахского государственного агротехнического университета имени С. Сейфуллина в городе Астане | Информация в МРР | МОН, аким города Астаны | 4 квартал
2013 года | 2013 год – 832,5 | Республиканский бюджет |
| 77 | Построить Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан | Информация в МРР | МОН, акимат города Астаны | 4 квартал
2013 года | 2013 год - 890,4 | Республиканский бюджет |
| 78 | Построить многофункциональный спортивный комплекс "Центр олимпийской подготовки" в городе Астане (без наружных инженерных сетей) | Информация в МРР | АДСФК  | 4 квартал
2015 года | 2013 год – 1801,3
2014 год – 9731,2
2015 год – 7803,7 | Республиканский бюджет |
| 4. Меры по экологическому оздоровлению территории агломерации |
| 79 | Разработать и утвердить Мастер-план «Чистая вода», предусматривающий меры по обеспечению высокого
качества питьевой воды Астанинской агломерации с учетом методики Международного центра финансирования
окружающей среды (ICEF) при Глобальном экологическом и технологическом фонде (GETF) | Решение сессии маслихатов | Акимы города Астаны и Акмолинской области | 2 квартал
2014 года | Не требуются | - |
| 80 | Разработать и утвердить Мастер-план «Чистых воздух», предусматривающий меры по обеспечению высокого качества
воздушного бассейна Астанинской агломерации (на основе инновационной технологии фотокатализа) | Решение сессии маслихатов | Акимы города Астаны и Акмолинской области | 2 квартал
2014 года | Не требуются | - |
| 81 | Внести предложения по реализации проекта переработки старой части полигона твердых бытовых отходов (ТБО) города Астаны | Информация в МРР | МООС, аким города Астаны | 4 квартал
2014 года | Не требуются |
 |
| 5. Меры по предотвращению и минимизации негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Астанинской агломерации |
| 82 | Внести предложения по развитию на территории Астанинской агломерации инфраструктуры противодействия сезонным
паводкам и наводнениям, пожарам, медико-санитарным последствиям чрезвычайных ситуаций | Информация в МРР | МЧС, акимы города Астаны
и Акмолинской области | 4 квартал
2013 года | Не требуются |
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Всего по Межрегиональному плану мероприятий на 2013 – 2016 годы |
 |
| 2013 год
Республиканский бюджет
Местный бюджет | 13 773,2 |
 |
| 2014 год
Республиканский бюджет
Местный бюджет | 16674,7 |
 |
| 2015 год
Республиканский бюджет
Местный бюджет | 21006,9 |
 |

      **Примечания**:

      \*\*объем средств будет определен при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      **расшифровка аббревиатур**:

      МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

      МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

      АО «НК «КТЖ» – акционерное общество «Национальная компания «Казакстан темір жолы»

      АО «НУХ «КазАгро» – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан