

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2010 года № 1530 "Об утверждении Программы по развитию минерально-сырьевого комплекса в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 сентября 2013 года № 1002

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от  31 декабря 2010 года № 1530 «Об утверждении Программы по развитию минерально-сырьевого комплекса в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы» следующие изменения:

      в разделе «1. Паспорт программы»:

      строку «Источники и объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

      «Финансовые затраты па реализацию Программы предусматриваются за счет республиканского бюджета, ежегодные объемы уточняются в соответствии с объемами, предусматриваемыми в республиканском бюджете:

      2010 год - 4998,6 млн. тенге;

      2011 год - 6591,2 млн. тенге;

      2012 год - 13124,6 млн. тенге;

      2013 год - 8402,0 млн. тенге;

      2014 год - 15890,5 млн. тенге.»;

      в разделе «6. Необходимые ресурсы»:

      в части первой цифры «49525,5» заменить цифрами «49006,9»;

      приложение 1 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

      приложение 2 к указанному постановлению исключить;

      в приложении 3 к указанному постановлению:

      в графе «Описание ресурсов» строки, порядковый номер 1, пункта 5 цифры «48211,0» заменить цифрами «49006,9».

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 25 сентября 2013 года № 1002

Приложение 1

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 31 декабря 2010 года № 1530

**План мероприятий по развитию минерально-сырьевого**

            **комплекса в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Предполагаемые расходы (тыс. тенге) | Источники финансирования | № бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Прикладные научные исследования в области геологии и использования недр | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | январь, июль 2010 г. | 2010 г. - 32000 | республиканский бюджет | 003 |
| 2 | Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | январь, июль 2011 г. - 2013 г. | 2011 г. - 16050
2012 г. - 19050
2013 г. - 27197 | республиканский бюджет | 029 |
| 3 | Формирование геологической информации:
обеспечение функционирования и формирование геологической информации;
наполнение банка данных цифровой геологической информацией;
разработка технико-экономического обоснования создания комплекса «Казкерн» | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | январь, июль 2010 г. - 2014 г. | 2010 г. - 199023
2011 г. - 178903
2012 г. - 256544
2013 г. - 316390
2014 г. - 1086073 | республиканский бюджет | 039 |
| 4 | Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы, в том числе:
геологическое доизучение недр в масштабе 1:200000;
геолого-минерагеническое картирование масштаба 1:200000;
глубинное геологическое картирование масштаба 1:200000;
гидрогеологическое доизучение и инженерно-геологические исследования в масштабе 1:200000;
проведение геофизических исследований по изучению глубинного строения недр;
поисковые, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы;
крупномасштабные площадные поисковые работы на твердые полезные ископаемые;
поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые;
поисково-оценочные работы углеводородного сырья;
поисково-разведочные работы | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | январь, июль 2010 г. - 2015 г. | 2010 г.- 3575974
2011 г. - 2944726
2012 г. - 7263734
2013 г. - 8085313
2014 г. - 14201011 | республиканский бюджет | 040 |
| 5 | Мониторинг минерально-сырьевой базы и недропользования, подземных вод и опасных геологических процессов, в том числе:
ведение мониторинга минерально-сырьевой базы и недропользования (2010 - 2014 г.г.);
мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов (2010 - 2014 г.г.);
мониторинг подземных вод (2010 - 2014 г.г.):
на пунктах;
на постах по изучению предвестников землетрясений;
на полигонах техногенного загрязнения подземных вод;
ведение государственного кадастра подземных вод;
мониторинг опасных геологических процессов: (2010 - 2014 г.г.):
на постах;
на полигонах;
сопровождение проведения мониторинга подземных вод и опасных геологических процессов (2010 - 2014 г.г.) | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2010 г. - 2014 г. | 2010 г. - 743237
2011 г. - 675877
2012 г. - 585292
2013 г. - 615975
2014 г. - 603425 | республиканский бюджет | 041 |
| 6 | Ликвидация и консервация самоизливающихся нефтяных и гидрогеологических скважин, в том числе:
ликвидация 10 аварийных нефтяных и газовых скважин в зоне затопления Каспийским морем и на суше (2013 - 2014 г.г.);
ликвидация 323 самоизливающихся гидрогеологических скважин | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ | 2010 г. - 2014 г. | 2010 г. - 448411 | республиканский бюджет | 042 |
| 7 | Разработка нормативно-правовых актов в области геологии и недропользования | нормативные правовые акты | МИНТ | 2010 - 2014 гг. | не требуются |
 |
 |
| 8 | Ежегодное утверждение пообъектных планов по соответствующим бюджетным программам | приказ КГН МИНТ РК | МИНТ | 2010 - 2014 гг. | не требуются |
 |
 |
| 9 | Проведение семинаров по вопросам недропользования в части разъяснения положений Закона Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и правоприменительной практике с заинтересованными госорганами, семинаров с недропользователями по вопросам восполнения минерально-сырьевой базы и недропользования | семинар | МИНТ | 2010 - 2014 гг. | не требуются |
 |
 |
| 10 | Формирование уставного капитала АО «Казгеология» | формирование уставного капитала АО «Казгеология» | МИНТ | 2011 г. | 2011 г. - 75600 | республиканский бюджет | 109 |
| 11 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала АО «Казгеология» | увеличение уставного капитала АО «Казгеология» | МИНТ | 2011 г. | 2011 г. - 2700000 | республиканский бюджет | 050 |
| 12 | Увеличение уставного капитала АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» с последующим увеличением уставного капитала АО «Казгеология» | увеличение уставного капитала АО «Казгеология» | МЭБП | 2012 г. | 2012 г. - 5000000 | республиканский бюджет | 051 |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

      КГН - Комитет геологии и недропользования Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

      АО «Казгеология» - Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан