

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303 "О Республиканской карте индустриализации на 2010 - 2014 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2014 года № 126

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 303 «О Республиканской карте индустриализации на 2010 – 2014 годы» следующее изменение:  
      Республиканскую карту индустриализации на 2010 – 2014 годы, утвержденную указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       C. Ахметов*

Приложение              
к постановлению Правительства  
Республики Казахстан от     
24 февраля 2014 года № 126

Утверждена             
постановлением Правительства  
Республики Казахстан       
от 14 апреля 2010 года № 303

**Республиканская карта индустриализации на 2010 - 2014 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **проекта** | **Ответственный**  **государственный орган и**  **национальный**  **холдинг** | **Регион** | **Заявитель**  **проекта** | **Срок**  **реализации\*/**  **статус**  **проекта** | **План**  **освоения**  **инвестиций**  **на 2014**  **год,**  **млн. тенге** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Развитие и  модернизация АО  «Арселор Миттал  Темиртау» с  увеличением  производства  стали до 6 млн.  тонн в год | МИНТ | Карагандинская | АО  «АрселорМиттал  Темиртау» | 2010 –  2018 г.г. | 7 531 |
| 2. | Строительство  нового  ферросплавного  завода в городе  Актобе (цех № 4) | МИНТ | Актюбинская  область | АО  «Транснацио-  нальная  компания  «Казхром» | 2009 –  2013 г.г. | 8300,46 |
| 3. | Строительство 1  очереди  Карагандинского  завода  комплексных  сплавов  мощностью 75  тыс. тонн в год | МИНТ | Карагандинская  область | ТОО  «Карагандинский  завод  комплексных  сплавов» | 2012 –  2015 г.г. | 1 500 |
| 4. | Строительство  завода по  производству  металлизованного  продукта | МИНТ | Костанайская  область | АО  «Соколовско-  Сарбайское  горно-  обогатительное  производственное  объединение» | 2011 –  2015 г.г. | 38 750 |
| 5. | Строительство  Бозшакольского  ГОК | МИНТ | Павлодарская  область | ТОО «Kazakhmys  Bozshakol  (Казахмыс  Бозшаколь)» | 2010 –  2014 г.г. | 36 252 |
| 6. | Строительство  Актогайского ГОК | МИНТ | ВКО | ТОО «Kazakhmys  Aktogay  (Казахмыс  Актогай)» | 2011 –  2016 г.г. | 103 069 |
| 7. | Диверсификация и  расширение  ферросплавного  производства и  его сырьевой  базы с  доведением  мощности до 300  тыс. тонн  ферросплавов в  год | МИНТ | Жамбылская  область | ТОО «Таразский  металлургический завод» | 2011 –  2016 г.г. | 198,115 |
| 8. | Строительство  мелкосортного  прокатного стана  в городе  Костанае | МИНТ | Костанайская  область | ТОО «Евраз  Каспиан Сталь» | 2010 –  2013 г.г. | - |
| 9. | Строительство  автозавода  полного цикла и  технопарка по  производству  автокомпонентов  в городе  Усть-  Каменогорске | МИНТ | ВКО | АО «Азия Авто» | 2010 –  2015 г.г. | 15 300 |
| 10. | Создание  мощностей по  производству  грузовых вагонов  в Республике  Казахстан | МИНТ, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Павлодарская  область | ТОО  «Казахстанская  вагоностроительная  компания» | 2009 –  2011 г.г. | - |
| 11. | Организация  производства  электровозов | МИНТ, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | г. Астана | АО «НК  «Қазақстан  тeмip жолы» | 2010 – 2012 г.г. | - |
| 12. | Создание  производства  фотоэлектрических модулей на  основе  казахстанского  кремния KAZ PV | МИНТ, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Алматинская  область, ВКО  и г. Астана | АО «НАК  «Казатомпром» | 2011 –  2012 г.г. | 13 747 |
| 13. | Строительство  завода по  производству  минеральных  удобрений | МИНТ | Жамбылская  область | ТОО  «ЕвроХим-  Удобрения» | 2011 –  2018 г.г. | - |
| 14. | Модернизация  производства  аммиака, азотной  кислоты и  аммиачной  селитры | МИНТ | Мангистауская  область | ТОО «КазАзот» | 2011 –  2012 г.г. | - |
| 15. | Реконструкция  сернокислотного  завода  производственной  мощностью 180  тыс. тонн в год | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Акмолинская  область | ТОО «СП  «СКЗ-Казатомпром» | 2010 –  2014 г.г. | 779,822 (по  актам без  учета НДС) |
| 16. | Расширение и  реконструкция  Экибастузской  ГРЭС-2 с  установкой  энергоблока  станции № 3 | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Павлодарская  область | АО  «Самрук-Энерго» | 2010 –  2015 г.г. | 62 598 (по  актам без  учета НДС) |
| 17. | Расширение и  реконструкция  Экибастузской  ГРЭС-1 | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Павлодарская  область | ТОО  «Экибастузская  ГРЭС-1» | 2010 –  2016 г.г. | 50 433 (по  актам без  учета НДС) |
| 18. | Строительство  Балхашской ТЭС | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Алматинская  область | АО  «Самрук-Энерго» | 2010 –  2018 г.г. | 96 430 (по  актам без  учета НДС) |
| 19. | Модернизация  Шардаринской ГЭС | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | ЮКО | АО  «Самрук-Энерго» | 2010 –  2016 г.г. | 569 (по  актам без  учета НДС) |
| 20. | Модернизация  национальной  электрической  сети Казахстана,  этап II | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО «KEGOC» | 2010 –  2016 г.г. | 7 733,922 |
| 21. | Строительство  инфраструктуры  Международного  центра  приграничного  сотрудничества  «Хоргос» | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Алматинская  область | АО  «Международный  центр  приграничного  сотрудничества  «Хоргос» | 2005 –  2018 г.г. | 4 095 |
| 22. | Строительство  инфраструктуры  Индустриального  парка в  Карагандинской  области | МИНТ | Карагандинская  область | СПК «Сарыарка» | 2007 –  2014 г.г. | 921 |
| 23. | Строительство  многофункционального  комплекса «Абу  Даби Плаза» | МИНТ | г. Астана | TOO «Aldar  Properties  PJSC» | 2010 –  2016 г.г. | - |
| 24. | Строительство  туристско-  развлекательного  комплекса в  границах  специальной  экономической  зоны «Бурабай» в  районе Бурабай  Акмолинской  области | МИНТ | Акмолинская  область | ТОО «Tourism  Borovoe City» | 2009 –  2021 г.г. | - |
| 25. | Расширение  производственных  мощностей АО  «Химфарм» в  городе Шымкенте | МИНТ | ЮКО | АО «Химфарм» | 2009 –  2013 г.г. | 2 238 |
| 26. | Строительство  аффинажного  завода | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | г. Астана | АО «НГК  «Тау-Кен  Самрук» | 2012 –  2013 г.г. | - |
| 27. | Производство  каустической  соды,  треххлористого  фосфора и  глифосата | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Жамбылская  область | ТОО  «Объединенная  химическая  компания» | 2013 –  2015 г.г. | 31 096 |
| 28. | Строительство  завода по  производству  углехимических  продуктов и  разреза по  добыче угля | МИНТ, аким  Карагандинской  области | Карагандинская  область | ТОО «СП АРБАТ» | 2013 – 2019 г.г. | 69 116 |
| 29. | Создание  производства  автомобилей  марки Ssang Yong  модели Nomad  методом CKD  (мелкоузловой)  сборки | МИНТ, аким  Костанайской  области | Костанайская  область | ТОО  «СарыаркаАвто  Пром» | 2012 –  2014 г.г. | 2 324 |
| 30. | Строительство  завода по  производству  листового стекла  в г. Кызылорде | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Кызылординская  область | ТОО  «Самрук-Казына  Инвест» | 2013 –  2015 г.г. | 18 864 |
| 31. | Строительство  линии 500 кВ  Экибастуз –  Шульбинская ГЭС  (Семей) –  Усть-Каменогорск | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО «KEGOC» | 2011 –  2017 г.г. | 8 053 |
| 32. | Рельсобалочный  завод | МИНТ, Аким  Актюбинской  области | Актюбинская  область | ТОО  «Актюбинский  рельсобалочный  завод» | 2012 –  2014 г.г. | 26 445,8 |
| 33. | Производство  сульфата калия | МИНТ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Жамбылская  область | ТОО  «Объединенная  химическая  компания» | 2014 –  2018 г.г. | 37,44  (по актам  без учета  НДС) |
| 34. | Строительство  интегрированного  газохимического  комплекса | МНГ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Атырауская  область | ТОО «Kazakhstan  Petrochemical  Industires  Inc.» | 2010 –  2016 г.г. | 64 516  (по актам  без учета  НДС) |
| 35. | Строительство  газопровода  «Бейнеу – Бозой  – Шымкент» | МНГ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО «НК  «КазМунайГаз» | 2011 –  2015 г.г. | 84 153 |
| 36. | Производство  дорожных битумов  на Актауском  заводе  пластических  масс | МНГ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Мангистауская  область | АО «НК  «КазМунайГаз» | 2010 –  2013 г.г. | - |
| 37. | Реконструкция и  модернизация  Атырауского НПЗ | МНГ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Атырауская  область | АО «НК  «КазМунайГаз» | 2010 –  2016 г.г. | 144 905,521 |
| 38. | Реконструкция и  модернизация  Шымкентского НПЗ | МНГ, АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | ЮКО | АО «НК  «КазМунайГаз» | 2010 –  2016 г.г. | 33 663,049 |
| 39. | Модернизация  Павлодарского  нефтехимического  завода | МНГ, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Павлодарская  область | АО «НК  «КазМунайГаз» | 2010 –  2016 г.г. | 5 635 |
| 40. | Производство  моторных топлив  экологического  класса К5 | МНГ | ЗКО | АО «Конденсат» | 2012 –  2015 г.г. | 10 045,5 |
| 41. | Реконструкция  международного  транзитного  коридора  «Западная Европа  – Западный  Китай» | МТК | Межрегиональный  проект | МТК | 2007 –  2015 г.г. | 120 385 |
| 42. | Строительство  сетей FTTH  (Fiber to the  Home) | МТК, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО  «Казахтелеком» | 2011 –  2014 г.г. | 19 528 |
| 43. | Строительство  новой  железнодорожной  линии «Жезказган  – Бейнеу» | МТК, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО «НК  «Қазақстан  тeмip жолы» | 2012 –  2016 г.г. | 25 632 |
| 44. | Строительство  новой  железнодорожной  линии «Аркалык –  Шубарколь» | МТК, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Межрегиональный  проект | АО «НК  «Қазақстан  тeмip жолы» | 2012 –  2015 г.г. | 29 096 |
| 45. | Строительство  4-х  городов-  спутников города  Алматы в  Алматинской  области (1 этап) | МРР | Алматинская  область | ТОО «G4 City» | 2008 –  2031 г.г. | 8 047,7 |
| 46. | Создание системы  спутниковой  связи и вещания  «KazSat» | НКА | г. Астана | НКА | 2006 –  2014 г.г. | - |
| 47. | Создание  сборочно-  испытательного  комплекса  космических  аппаратов | НКА | г. Астана | НКА | 2008 –  2015 г.г. | 8 300 |
| 48. | Создание  космической  системы  дистанционного  зондирования  Земли Республики  Казахстан | НКА | г. Астана | НКА | 2006 –  2014 г.г. | 5 433 |
| 49. | Создание КРК  «Байтерек» на  космодроме  «Байконур» | НКА | Кызылординская  область | НКА | Перспек-  тивный | - |
| 50. | Производство  бутадиена и  синтетического  каучука | МНГ, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Атырауская  область | ТОО  «Объединенная  химическая  компания» | Перспек-  тивный | - |
| 51. | Производство  полимерной  продукции в  Мангистауской  области | МНГ, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Мангистауская  область | ТОО  «Объединенная  химическая  компания» | Перспек-  тивный | - |
| 52. | Производство  полимерной  продукции в  Атырауской  области | МНГ, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Атырауская  область | ТОО  «Объединенная  химическая  компания» | Перспек-  тивный | - |
| 53. | Развитие  курортной зоны  отдыха  «Кендерли» | МИНТ | Мангистауская  область | Акимат  Мангистауской  области | Перспек-  тивный | - |
| 54. | Организация  нефтехимического  производства на  базе сырья с  месторождений  Карачаганак и  Кашаган | МНГ, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Атырауская  область/ЗКО | ТОО  «Объединенная  химическая  компания» | Перспек-  тивный | - |
| 55. | Производство  кальцинированной  соды | МИНТ, акимат  Жамбылской  области | Жамбылская  область | Компания  «Енким» | Перспек-  тивный | - |
| 56. | Горнолыжный  курорт мирового  уровня в городе  Алматы | МИНТ, акимат  г. Алматы | г. Алматы |  | Перспек-  тивный | - |
| 57. | Строительство  Тургайской ТЭС | МИНТ | Костанайская  область |  | Перспек-  тивный | - |
| 58. | Строительство  ВЭС в районе  города Ерементау  мощностью 50 МВт  с перспективой  расширения до  300 МВт | МИНТ, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Акмолинская  область | АО  «Самрук-Энерго» | Перспек-  тивный | - |
| 59. | Строительство  ВЭС мощностью 60  МВт в Шелекском  коридоре с  перспективой  расширения до  300 МВт | МИНТ, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Алматинская  область | АО  «Самрук-Энерго» | Перспек-  тивный | - |
| 60. | Строительство  парогазовой  установки в  городе Актау | МИНТ, АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | г. Актау | АО «НАК  «Казатомпром» | Перспек-  тивный | - |
| 61. | Карагандинская  ТЭЦ - 4 | МИНТ, акимат  Карагандинской  области | Карагандинкая  область |  | Перспек-  тивный | - |
| 62. | Строительство  нового  ферросплавного  завода в городе  Хромтау (цех №  5) | МИНТ | Актюбинская  область | АО  «Транснациональная  компания  «Казхром» | Перспек-  тивный | - |

\* по проектам, реализация которых зависит, в том числе от выделения средств из республиканского бюджета, сроки реализации будут уточняться в зависимости от объема средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующие периоды

**Примечание: расшифровка аббревиатур**:  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан  
НКА - Национальное космическое агентство Республики Казахстан  
АО «НК «КазМунайГаз» - акционерное общество «Национальная компания  
«КазМунайГаз»  
АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального  
благосостояния «Самрук-Казына»  
ВКО - Восточно-Казахстанская область  
ЮКО - Южно-Казахстанская область  
СПК - социально-предпринимательская корпорация  
НПЗ - нефтеперерабатывающий завод  
СКЗ - сернокислотный завод  
ТЭС - теплоэлектростанция  
ГОК - горно-обогатительный комбинат  
КРК - космический ракетный комплекс  
ГЭС - гидроэлектростанция  
ГРЭС - государственная районная электростанция  
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль  
НЭС - национальная электрическая сеть  
АО - акционерное общество   
СП - совместное предприятие  
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью  
АО «НК «Қазақстан темiр жолы» - акционерное общество «Национальная  
компания «Қазақстан темiр жолы»  
АО «НАК «Казатомпром» - акционерное общество «Национальная атомная  
компания «Казатомпром»  
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» - акционерное общество «Национальная  
горнорудная компания ««Тау-Кен Самрук»  
ЗКО - Западно-Казахстанская область  
ВЭС - ветровая электрическая станция

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан