

**Об утверждении Комплексного плана по развитию нефтегазового сектора на 2014 - 2018 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 567.
Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2016 года № 131

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.03.2016 № 131.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по развитию нефтегазового сектора на 2014 – 2018 годы (далее – Комплексный план).  
      2. Центральным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Комплексного плана:  
      1) принять меры по реализации Комплексного плана;  
      2) по итогам полугодия представлять информацию о ходе реализации Комплексного плана в Министерство нефти и газа Республики Казахстан не позднее 5 января и 5 июля.  
      3. Министерству нефти и газа Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Комплексного плана не позднее 20 января и 20 июля.  
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 28 мая 2014 года № 567

**Комплексный план по развитию нефтегазового сектора на 2014**  
**– 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Форма завершения | Ответст-  венные исполнители | Регион | Срок  исполнения | | Предполагаемые расходы, млн. тенге | | | | | | Источники финансирования |
| 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Совершенствование системы предоставления права недропользования** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение конкурсов по предоставлению права недропользования, исходя из предварительной оценки перспективности участка | Проведение конкурсов | МИНТ, МЭБП, АО «НК «КазМунайГаз (по согласованию) |  | 2014 – 2018 гг. | |  |  | |  |  |  | Не требуются |
| 2 | Проработка вопроса предоставления права недропользования на морские и стратегически значимые участки на условиях принятия обязательств по реализации индустриально-инновационных нефтегазовых проектов в Республике Казахстан | Предложения в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МЭБП, АО «НК «КазМунайГаз» (по согласо-  ванию) |  | 2014 – 2018 гг. | |  |  | |  |  |  | Не требуются |
| **Развитие нефтегазовой промышленности Республики Казахстан** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Выход на стабильный режим работы, достижение на месторождении Кашаган коммерческой добычи и наращивание добычи в рамках этапа 1 | Информация в МНГ | ТОО «PSA» (по согласо-  ванию) | Атырауская область | | 2015 – 2016 гг.\* |  | |  |  |  |  | Не требуются |
| 4 | Подготовка проекта будущего расширения месторождения Карачаганак | Информация в МНГ | ТОО «PSA» (по согласованию) | Западно-Казахстанская область | | 2014 – 2018 г. | 9 435 | | 9 623,7 | 44 265 | 241 231 | 398 539 | Собственные средства «Би Джи Групп», «Эни СпА», «Шеврон», «ЛУКОЙЛ», АО «НК «КазМунайГаз» |
| 5 | Заключение дополнительного соглашения к соглашению между Карачаганак Петролеум Оперейтинг и ТОО «КазРосГаз» от 31 мая 2007 года с учетом национальных интересов до 2037 года | Подписание соглашения | АО «НК «КазМунайГаз» (по согласо-  ванию), ТОО «PSA»  (по согласо-  ванию) |  | | До конца 2014 г. |  | |  |  |  |  | Не требуются |
| 6 | Реализация проекта управления устьевым давлением/ проект будущего расширения ТШО с последующим увеличением годовой добычи нефти до 35 млн. тонн к 2020 году | Информация в МНГ | АО «НК «КазМунайГаз (по согласо-  ванию) | Атырауская область | | 2014 – 2018 гг. | 555 000 | | 787730 | 885 965 | 850 260 | 740 000 | Заемные средства от международных институтов развития для АО «НК «КазМунайГаз» |
| 7 | Проработка вопроса реализации проекта «Евразия»:  изучение перспективы нефтегазо-  носности в Прикаспийской впадине, реализующего следующие четыре этапа:  1) создание международного консорциума по реализации проекта;  2) переобработка геолого-геофизических материалов прошлых лет;  3) регионально-геолого-геофизические исследования, включающие в себя проведение масштабных геофизических исследований;  4) бурение опорно-параметрической скважины Каспий-1 | Информация в МНГ | МИНТ, МЭБП, МФ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласо-  ванию), АО «НК «КазМунайГаз (по согласо-  ванию) | Атырауская, Мангистауская области | | 2014 – 2018 гг. |  | |  |  |  |  | Не требуются |
| 8 | Разработка Концепции развития газового сектора до 2030 года | Утверждение Концепции | МНГ, АО «КазТрансГаз» (по согласо-  ванию) |  | | IV квартал 2014 г. |  | |  |  |  |  | Собственные средства АО «КазТрансГаз» |
| 9 | Утверждение Генеральной схемы газификации Республики Казахстан | Информация в МНГ | АО «КазТрансГаз» (по согласо-  ванию) |  | | Июль 2014 г. |  | |  |  |  |  | Не требуются |
| 10 | Рост уровня газификации населения (в рамках бюджетной программы 024 «Целевые трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие газотранс-  портной системы») | Повышение уровня газификации населения | МНГ | г. Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Алматиснкая, Атырауская, Западно-  Казахстаная, Костанайская, Мангистауская, Жамбылская области | | Ежегодно | 17 272, 637 | | 16 150, 538 | 16 170, 557 |  |  | Республиканский бюджет |
| **Планомерная реализация транспортных проектов** | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Реализация проектов нефтепровода Казахстан  -Китай | Информация в МНГ | АО «НК «КазмунайГаз» (по согласо-  ванию) | Атырауская, Актюбинская, Кызылор-  динская, Южно-Казахстанская, Караган-  динская, Алматинская области | | 2018 г.\*\* |  |  | |  |  |  | Не требуются |
| 12 | Реализация проекта расширения Каспийского трубопроводного консорциума | Информация в МНГ | АО «НК «КазмунайГаз» (по согласо-  ванию) | Атырауская область | | 2015 г.\*\*\* |  |  | |  |  |  | Не требуются |
| 13 | Строительство газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» | Ввод в эксплуатацию | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласо-  ванию), АО «КазТрансГаз» (по согласо-  ванию) | Мангистауская, Актюбинская, Кызылординская, Южно-  Казахстанская области | | Декабрь 2015 г. | 128328 | 38 530 | |  |  |  | Заемные средства Банка Развития Китая\*\*\*\* |
| 14 | Увеличение мощности магистрального газопровода «Казахстан-Китай» | Информация в МНГ | АО «КазТрансГаз» (по согласо-  ванию) | Южно-  Казахстанская, Жамбылская, Алматинская области | | Декабрь 2015 г. | 253612\*\*\*\*\* | 110 397\*\*\*\*\* | |  |  |  | Собственные средства ТОО «Азиатский газопровод» и заемные средства Банка Развития Китая |
| **Развитие нефтеперерабатываюшего комплекса** | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Строительство комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе | Ввод в эксплуатацию | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласо-  ванию), АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» (по согласо-  ванию) | Атырауская область | | 2014 – 2016 гг. | 124428 | 171 991 | | 25 145 |  |  | Собственные средства ТОО «АНПЗ» и заемные средства АО «БРК», China EXIM Bank, JBIC |
| 16 | Реконструкция и модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода | Ввод в эксплуатацию | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласо-  ванию), АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» (по согласо-  ванию) | Южно-  Казахстанская область | | 2014 – 2016 гг. | 33 663 | 110 192 | | 106 046 | 28 726 |  | Собственные средства ТОО «ПКОП» и заемные средства АО «БРК», China EXIM Bank |
| 17 | Реконструкция и модернизация Павлодарского нефтехимического завода | Ввод в эксплуатацию | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласо-  ванию), АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг» (по согласо-  ванию) | Павлодарская область | | 2014 – 2016 гг. | 10 332,9 | 154 449,5 | | 67 150,9 |  |  | Собственные средства ТОО «ПНХЗ» и заемные средства АО «НК «КазМунайГаз» |
| **Формирование новых производственных секторов нефтехимической промышленности** | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Строительство комплекса по производству ароматических соединений (бензол, параксилол) на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе | Ввод в эксплуатацию | АО «ФНБ «Самрук-Казына»  (по согласо-  ванию),  АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг»  (по согласо-  ванию) | Атырауская  область | | IV квартал 2014 г. | 52 487 |  | |  |  |  | Собственные средства ТОО «АНПЗ» и заемные средства АО «Банк Развития Казахстана», Экспортно-  Импортного Банка Китая |
| 19 | Строительство интегрированного газохимического комплекса (первая фаза – полипропилен) | Ввод в эксплуатацию | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), ТОО «Объеди-  ненная химическая компания»  (по согласо-  ванию) | Атырауская  область | | IV квартал 2017 г. |  | 28 560 | | 58 799 | 155 971 |  | Собственные средства ТОО «Фирма «АЛМЭКС Плюс», ТОО «Объединенная химическая компания» и заемные средства Экспортно-  Импортного Банка Китая\*\*\*\*\*\* |
| 20 | Строительство интегрированного газохимического комплекса (вторая фаза – полиэтилен) | Ввод в эксплуатацию | АО «ФНБ «Самрук-Казына»  (по согласованию), ТОО «Объеди-  ненная химическая компания» (по согласо-  ванию) | Атырауская область | | IV квартал 2018 г. |  | 14 332 | | 77 464,79 | 309 526,13 | 159 872,39 | Собственные средства ТОО «KLPE» и заемные средства Экспорнто-  Импортного Банка Южной Кореи\*\*\*\*\*\* |
| 21 | Производство полимерной продукции  в Атырауской области | Информация в МНГ | АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), ТОО «Объеди-  ненная химическая компания» (по согласо-  ванию) | Атырауская область | | IV квартал 2015 г. | 9 148,36 | 543,18 | |  |  |  | Собственные средства ТОО «Объединенная химическая компания» |
| **Совершенствование нормативно-технической базы нефтегазового сектора** | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Разработка технических регламентов Евразийского экономического союза | Решения Евразийского экономического союза | МНГ, заинтересованные государст-  венные органы и организации |  | | 2014 – 2018 гг. |  |  | |  |  |  | Не требуются |
| 23 | Разработка нормативных документов по стандартизации для транспортировки, хранения и реализации компримиро-  ванного и сжиженного природного газа | Утверж-  денные предвари-  тельные национальные стандарты РК (ПСТ) | МНГ, АО «КазТрансГаз» (по согласованию) |  | | IV квартал 2014 г. |  |  | |  |  |  | Не требуются |
| **Международное сотрудничество** | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Проработка вопроса проведения 25-ой сессии конференции по Энергетической хартии | Информация в Прави-  тельство РК | МНГ | г. Астана | | 20 декабря 2014 г. |  |  | |  |  |  | Не требуются |

      Примечание:  
      \* Основная причина срыва запуска – нарушение целостности 28-дюймовых трубопроводов Кашагана. Оператор проекта (НКОК) сообщил, что ориентировочные сроки завершения ремонтно-восстановительных работ – середина 2016 года. Уточненные данные будут направлены после представления подрядчиком СКП поправки к Плану и бюджету освоения Кашагана и ее утверждения Управляющим Комитетом.  
      \*\* Сроки зависят от наличия достаточной долгосрочной ресурсной базы и потребностей внутреннего рынка; стоимость проекта находится на стадии уточнения.  
      \*\*\* Сроки и объем освоения инвестиций будут уточняться в соответствии с информацией российской стороны, имеющей блокирующий пакет в КТК.  
      \*\*\*\* Финансирование за счет заемных средств Банка Развития Китая 2,6 млрд. долл. США.  
      \*\*\*\*\* Предварительные данные ТОО «Азиатский газопровод» (протокол Инвестиционного комитета АО «КазТрансГаз» № 1 от 17.02.2014 г.)  
      \*\*\*\*\*\* Будет уточнено по результатам ПСД.  
      Расшифровка аббревиатур:  
      МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования  
      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан