

**Об утверждении Комплексного плана по развитию горно-металлургической промышленности на 2014 - 2018 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 568

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1.
Утвердить прилагаемый Комплексный план по развитию горно-металлургической промышленности на 2014 – 2018 годы (далее – Комплексный план).   
      2.
Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Комплексного плана:   
      1)
принять меры по реализации Комплексного плана;   
      2)
по итогам года, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе его реализации в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.   
     Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.08.2014 № 960.  
      3.
Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 февраля, представлять сводную информацию о ходе выполнения Комплексного плана в Правительство Республики Казахстан.  
     Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 29.08.2014 № 960.  
      4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.   
     Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 29.08.2014 № 960.  
      5.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.  
 

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *К. Масимов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден   постановлением Правительства  Республики Казахстан   от 28 мая 2014 года № 568 |

**Комплексный план по развитию горно-металлургической промышленности**  
**на 2014 – 2018 годы**

     Сноска. Комплексный план с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 29.08.2014 № 960.  
 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Форма завершения | Ответственные  исполнители | Срок исполнения | Предполагаемые расходы,  млн. тенге | | | | | Источники финансирования |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Совершенствование нормативно-правовой базы и системы предоставления права недропользования | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение конкурсов по предоставлению права недропользования, исходя из предварительной оценки перспективности участка | проведение  конкурса | МИР РК, заинтере-  сованные государст-  венные  органы и  АО « ФНБ «Самрук-Казына»  (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | - | - | - | - | - | не  требуются |
| 2 | Ежегодно подготовка 20 объектов недропользования для выставления на открытый конкурс | предоставление  перечня перспективных  участков | МИР РК, МЭ РК | 2014 – 2018 гг. | 217 000 | 217 000 | 217 000 | - | - | Республиканский  бюджет |
| 3 | Упрощение порядка предоставления права недропользования на разведку путем внесения изменений в законодательство Республики Казахстан в рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования» | внесение Закона Республики Казахстан на подпись Главе государства | МИР РК, заинтере-  сованные государст-  венные органы, НПП РК  (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | - | - | - | - | - | не требуются |
| 4 | Разработка Концепции проекта Кодекса о недрах | протокол МВК при Правительстве по законо-  проектной деятельности | МИР РК, заинтере-  сованные государст-  венные органы, НПП РК  (по согласованию) | 1 июля  2014 г. | - | - | - | - | - | не  требуются |
| Развитие горно-металлургической промышленности | | | | | | | | | | |
| 5 | Подготовка аналитического доклада, выработка с научной точки зрения рекомендаций по принципу «сырье – в обмен на технологии» | аналитический  доклад | МИР РК,  АО «Kaznex Invest»   (по согласованию)  и АО «КИРИ»  (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 174 757 | - | - | - | - | Республиканский  бюджет |
| Основные инвестиционные проекты | | | | | | | | | | |
| 6 | Освоение месторождения полиметаллических руд «Шалкия» АО «Тау-Кен Самрук», производственная мощность – 4 миллиона тонн руды в год | информация  в МИР РК | АО «Тау-Кен Самрук»  (по согласованию) и акимат Кызылординской области | 2016 г. | - | 212 115 | - | - | - | собственные  средства  АО «Тау-Кен Самрук» |
| 7 | Освоение полиметаллических руд месторождения «Алайгыр» АО «Тау-Кен Самрук», производственная мощность – 1 миллион тонн руды в год | информация  в МИР РК | АО «Тау-Кен Самрук»  (по согласованию)  и акимат Карагандинской области | 2015 г. | - | 25 711,5 | - | - | - | собственные  средства  АО «Тау-Кен Самрук» |
| 8 | Освоение железорудного месторождения «Масальское» АО «Тау-Кен Самрук», производственная мощность – 10 миллионов тонн руды в год | информация  в МИР РК | АО «Тау-Кен Самрук»   (по согласованию) и акимат Акмолинской области | 2016 г. | - | 97 778,0 | - | - | - | собственные  средства  АО «Тау-Кен Самрук» |
| 9 | Строительство Актогайского горно-обогатительного комплекса, производственная мощность – в среднем 25 миллионов тонн руды в год | информация  в МИР РК | акимат ВКО и ТОО «Корпорация «Казахмыс»  (по согласованию) | 2016 г. | 225 000 | - | - | - | - | заемные  средства  от Китайского  банка  развития |
| 10 | Строительство Бозшагольского горно-обогатительного комплекса, 100,0 тысяч тонн концентрата меди в год, производственная мощность – в среднем 30 миллионов тонн руды в год | информация  в МИР РК | акимат Павлодарской  области и ТОО «Корпорация  «Казахмыс»  (по согласованию) | 2015 г. | 255 000 | - | - | - | - | заемные  средства  от Китайского  банка  развития |
| 11 | Строительство участка на Жезказганской обогатительной фабрике по гидрометаллургической переработке хвостов флотации смешанных руд и гидрометаллургической переработки после рудо подготовки окисленных руд | информация  в МИР РК | акимат Карагандинской  области и ТОО «Корпорация  «Казахмыс»  (по согласованию) | 2015 – 2018 гг. | - | 11 772 | - | - | - | собственные  средства  ТОО «Корпорация  «Казахмыс» |
| 12 | Строительство новой флотационной обогатительной фабрики, производительностью 16 миллионов тонн в год по переработке лежалых отвальных хвостов Жезказганской обогатительной фабрики с получением чернового медного концентрата | информация  в МИР РК | акимат Карагандинской  области и ТОО «Корпорация  «Казахмыс»  (по согласованию) | 2015 – 2018 гг. | - | 25 216 | - | - | - | собственные  средства  ТОО «Корпорация  «Казахмыс» |
| 13 | Создание комплекса капитальных выработок «Жомарт-2» (инфраструктуры рудника, передела обогащения и необходимых коммуникаций) для возможности извлечения и переработки 4 миллиона тонн медной руды в год | информация  в МИР РК | акимат Карагандинской  области и ТОО «Корпорация  «Казахмыс»  (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | 1 074 | \* | \* | \* | \* | собственные  средства  ТОО «Корпорация  «Казахмыс» |
| 14 | Проектирование и строительство участка Юго-Восточного Нурказгана производительностью 14,4 миллионов тонн руды в год месторождения «Нурказган» | информация  в МИР РК | акимат Карагандинской  области и ТОО «Корпорация  «Казахмыс»  (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | \* | \* | \* | \* | \* | собственные  средства  ТОО «Корпорация  «Казахмыс» |
| 15 | Развитие рудных тел на нижних горизонтах Тишинского рудника | информация  в МИР РК | акимат ВКО и  ТОО «Казцинк»  (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | - | - | - | - | - | собственные  средства  ТОО «Казцинк» |
| 16 | Разработка месторождения «Долинное» | информация  в МИР РК | акимат ВКО и  ТОО «Кацинк»  (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | - | 5 180 | 3 563 | 2 115 | 1 759 | собственные  средства  ТОО «Казцинк» |
| 17 | Увеличение мощности рудоподготовительного комплекса до 60 миллионов тонн руды в год. Обогатительный комплекс высококачественного концентрата: ДОФ-2, ММО-4, мощностью 7 миллионов тонн в год в городе Рудный | информация  в МИР РК | акимат Костанайской  области и  АО «ССГПО»  (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | - | - | - | 21 403 | 19 581 | собственные  средства  АО «ССГПО» |
| 18 | Строительство обжиговой машины производительностью 4 миллиона тонн в год в городе Рудный | информация  в МИР РК | акимат Костанайской  области,   АО «ССГПО»   (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | - | - | - | 21 050 | 16 641 | собственные  средства   АО «ССГПО» |
| 19 | Строительство второй обогатительной фабрики | информация  в МИР РК | акимат ВКО и  АО «УКТМК» | 2015 г. | - | 1481 | - | - | - | собственные  средства  АО «УКТМК» |
| 20 | Строительство на «Горностаевском» месторождении кобальт-никелевых руд металлургического комбината по производству никелевой продукции (никелевый штейн, в перспективе и товарный ферроникель) с использованием технологий плавки «Ванюкова» (плавка в жидкой ванне), производственная мощность – 1,9 миллиона тонн руды в год | информация  в МИР РК | акимат ВКО,   АО «SAT &Nikel»;  (по согласованию) | 2017 г. | - | - | - | 46 250 | - | заемные  средства  от международных  институтов  развития |
| 21 | Строительство металлургического комплекса и разработка подземного рудника, производительностью 1,5 миллиона тонн руды в год на месторождении Бакырчик | информация  в МИР РК | акимат ВКО и  ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»  (по согласованию) | 2014 – 2018 гг. | 62 900 | 62 900 | - | - | - | заемные  средства  от международных  институтов  развития |
| 22 | Строительства обогатительной фабрики по переработке золотосодержащих руд на месторождении «Юбилейное» и рудника с объемом добычи 5 миллионов тонн руды (6,0 тысяч тонн катодного золота) | информация  в МИР РК | акимат Актюбинской  области и  ТОО «Юбилейное»  (по согласованию) | 2015 г. | 12 300 | 17 100 | - | - | - | собственные  средства  ТОО «Юбилейное» |
| 23 | Строительство золотоизвлекательной фабрики с производительностью 2,4 тонн катодного золота в год | информация  в МИР РК | акимат Карагандинской  области и  АО «АК «Алтыналмас»  (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 9 000 | 12 512 | - | - | - | собственные  средства  АО «АК «Алтыналмас» |
| 24 | Строительство Таскоринской золотоизвлекательной фабрики | информация  в МИР РК | акимат ВКО и   ТОО «Таскара»  (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 669,0 | - | - | - | - | собственные  средства  ТОО «Таскара» |
| 25 | Освоение золотосодержащих и свинцовых руд на Маятасской территории, производственная мощность на первом этапе по золотосодержащей руде - 150 тысяч тонн в год и по свинцовой руде - 500 тысяч тонн в год | информация  в МИР РК | акимат Костанайской  области и  ТОО «Маятас»  (по согласованию) | 2016 г. | - | - | - | - | - | собственные  средства  ТОО «Маятас» |
| 26 | Опытно-промышленная добыча и переработка до 450 тысячи тонн руды с получением готовой продукции – сплава Доре в Житикаринском районе | информация  в МИР РК | акимат Костанайской  области и  ТОО «Брендт»  (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 552 | - | - | - | - | заемные  средства  от международных  институтов  развития |
| 27 | Строительство 2-ой очереди комплекса по переработке руды и производству катодной меди, мощностью 20,0 тысячи тонн катодной меди | информация  в МИР РК | акимат Актюбинской  области и  ТОО «Kaz Copper»  (по согласованию) | 2016 – 2018 гг. | - | - | \* | \* | \* | заемные  средства  от международных  институтов  развития |
| 28 | Строительство и эксплуатация горно-обогатительного комплекса на базе месторождения «Коктасжал», 3 миллиона тонн руды (18,0 тысячи тонн катодной меди) | информация  в МИР РК | акимат Карагандинской  области и  ТОО «Алтай-Полиметаллы»  (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 15 865 | - | - | - | - | собственные  средства  ТОО «Алтай-Полиметаллы» |
| 29 | Строительство обогатительной фабрики по переработке медесодержащих шлаков и гидрометаллургического цеха по выпуску катодной меди, 3,5 тысячи тонн меди в концентрате | информация  в МИР РК | акимат Карагандинской  области и  ТОО «Profilex»  (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | - | 3 278 | - | - | - | собственные  средства  ТОО «Profilex» |
| 30 | Строительство производственного комплекса по переработке баритовых руд, мощностью 200 000 тонн в год, 100 тысячи тонн концентрата | Информация  в МИР РК | акимат Карагандинской  области и  ТОО «GlobalChemicalsIndustries»  (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 4 500 | - | - | - | - | заемные  средства  от международных  институтов  развития |
| 31 | Строительство современного комплекса по производству высококачественного гравитационного баритового концентрата, 30 000 тонн | информация  в МИР РК | акимат  Жамбылской  области и  ТОО «Каз Барит»  (по согласованию) | 2016 г. | - | - | 300 | - | - | собственные  средства  ТОО «Каз Барит» |
| 32 | Освоение Велиховского месторождения железных руд со строительством обогатительной фабрики, производственная мощность – 1 миллион тонн руды в год | информация  в МИР РК | акимат Актюбинской  области и  ТОО «Актобе Темир ВС»  (по согласованию) | 2014 г. | 24 150 | - | - | - | - | собственные  средства  ТОО «Актобе Темир ВС» |
| 33 | Добыча и переработка железной руды с получением предельного чугуна по инновационной технологии, производственная мощность – 3 миллиона тонн руды в год | информация  в МИР РК | акимат Алматинской  области и  ТОО «Bapy Mining»  (по согласованию) | 2014 – 2015 гг. | 10 500 | - | - | - | - | собственные  средства  ТОО «BapyMining» |
| Международное сотрудничество | | | | | | | | | | |
| 34 | Проведение международного горного конгресса «Майнекс» | информация  в СМИ | МИР РК | Ежегодно | - | - | - | - | - | не  требуются |
| 35 | Проведение международного горно-металлургического конгресса «AstanaMiningandMetallurgy» | информация  в СМИ | МИР РК | Ежегодно | - | - | - | - | - | не  требуются |
| 36 | Проведение всемирного горного конгресса | информация  в СМИ | МИР РК, заинтересованные государст-  венные  органы,  акиматы областей  и города Астана | 2018 год | - | - | - | - | - | не  требуются |
| Развитие геологоразведки для выхода с этими услугами на мировой рынок | | | | | | | | | | |
| 37 | Внедрение в геологоразведочные работы передовой техники и технологий для повышения конкурентоспособности на рынке геологических услуг | Информация в МИР РК | АО «Казгеология»  (по согласованию) | 2015 – 2018 гг. | - | \* | \* | \* | \* | Собственные средства |
| 38 | Формирование ведущей школы в сфере горнорудного дела и подготовка квалифицированных кадров международного уровня | Информация в МИР РК | АОО «Назарбаев Университет»  (по согласованию) | 2018 год | - | - | - | - | \* | Собственные средства |
| Создание условий для привлечения инвестиций и технологий в геологоразведку, добычу и переработку твердых полезных ископаемых | | | | | | | | | | |
| 39 | Обеспечение доступности информации, находящейся в республиканских геологических фондах | Веб-доступ к справочной информации | МИР РК | 2015 год | - | - | - | - | - | Не требуются |
| 40 | Формирование стратегического партнерства с ведущими зарубежными и казахстанскими компаниями – лидерами в области геологоразведочных исследований (создание совместных предприятий и консорциумов, подписание меморандумов) | Информация в МИР РК | АО «Казгеология»  (по согласованию) | 2015 – 2018 гг. | - | \* | \* | \* | \* | Собственные средства, средства частных инвесторов |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:  
      МИР РК – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан  
      МЭ РК – Министерство энергетики Республики Казахстан  
      ВКО - Восточно-Казахстанская область  
      АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»  
      АО «УКТМК» - акционерное общество «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат»  
      АО «Kaznex Invest» - акционерное общество «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest»  
      АО «КИРИ» - акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии»  
      АО «Тау-Кен Самрук» - акционерное общество «Тау-Кен Самрук»  
      АО «ССГПО» - акционерное общество «Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение»  
      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью  
      НПП РК - Национальная палата предпринимателей РК  
      ДОФ - дробильно-обогатительная фабрика  
      МВК - межведомственная комиссия  
      СМИ - средства массовой информации  
      АО «Казгеология» – акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»  
      АОО «Назарбаев Университет» – автономная организация образования «Назарбаев Университет».  
      Примечание: \* суммы по финансированию будут уточняться после разработки/утверждения проектно-сметной документации (ПСД)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан