

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2014 года № 681.

      Примечание РЦПИ!  
      Вводится в действие с 1 января 2015 года.

      В целях решения проблем социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, до 2020 года (далее – План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Акмолинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года ежегодно, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство регионального развития Республики Казахстан.

      3. Министерству регионального развития Республики Казахстан по итогам года ежегодно, не позднее 1 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2015 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-Министр |  |
| Республики Казахстан | К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2014 года № 681 |

**Комплексный план**  
**социально-экономического развития населенных пунктов,**  
**прилегающих к городу Астане, до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные за**  **исполнение**  **(реализацию)** | | **Сроки**  **исполнения**  **(реализации)** | | **Предполагаемые**  **расходы**  **(млн. тенге)** | **Источники**  **финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** |
| **I группа** | | | | | | | | |
| **Акмол (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 1 | Строительство  улично-дорожной сети  аула Акмол | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2016 годы | | 2015 год –  1000,0  2016 год –  1162,6 | республиканский  бюджет |
| 2 | Строительство  улично-дорожной сети  аула Акмол  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  улично-дорожной сети | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2020 годы | | 2018 год –  21,8\*  2019 год –  44,6\*  2020 год –  44,6\*  2019 год –  500,4\*  2020  год –  500,4\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 3 | Реконструкция  магистральных сетей  водовода села Оразак –  аула Акмол (2 очередь) | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  400,0  2017 год –  450,0 | республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 4 | Строительство детского  сада на 280 мест в  ауле Акмол  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  10,0  2016 год –  25,0  2017 год –  20,0\*  2016 год –  299,0  2017 год –  196,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 5 | Строительство средней  школы на 600 мест в  ауле Акмол  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  средней школы | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2019 годы | | 2017 год –  15,0\*  2018 год –  73,0\*  2019 год –  56,0\*  2018 год –  900,0\*  2019 год –  540,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Теплоснабжение | | | | | | | | |
| 6 | Строительство  котельной в ауле Акмол  (3 очередь) | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  450,0 | республиканский  бюджет |
| Жилищное строительство | | | | | | | | |
| 7 | Строительство 45-ти  квартирного жилого  дома (позиция 1) в  ауле Акмол  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  жилого дома | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  27,9  2015 год –  251,6 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 8 | Строительство  инженерных сетей к  45-ти квартирному  жилому дому (позиция  1) в ауле Акмол | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  1,6  2015 год –  14,3 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 9 | Строительство 45-ти  квартирного жилого  дома (позиция 2) в  ауле Акмол  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  жилого дома | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2016 годы | | 2015 год –  5,0  2016 год –  24,0  2016 год –  220,0 | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| 10 | Строительство  инженерных сетей к  45-ти квартирному  жилому дому (позиция  2) в ауле Акмол  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  инженерных сетей | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2016 годы | | 2015 год –  2,0  2016 год –  16,8 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 11 | Строительство 45-ти  квартирного жилого  дома (позиция 3) в  ауле Акмол  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  жилого дома | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | | 2018 год –  5,0\*  2019 год –  24,5\*  2019 год –  220,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| 12 | Строительство  инженерных сетей к  45-ти квартирному  жилому дому (позиция  3) в ауле Акмол  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  инженерных сетей | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | | 2018 год –  4,0\*  2019 год –  18,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 46,5 | | | | 1 715,9 | |
|  | 2016 год | | 49,0 | | | | 2 098,4 | |
|  | 2017 год | | 35,0 | | | | 646,0 | |
|  | 2018 год | | 103,8 | | | | 900,0 | |
|  | 2019 год | | 69,1 | | | | 1 278,4 | |
|  | 2020 год | | 44,6 | | | | 500,4 | |
|  | Всего мероприятий: 12 | | 348,0 | | | | 7 139,5 | |
| **Бозайгыр (Шортандинский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 13 | Завершение  реконструкции  водопроводных сетей и  подведение водопровода  до границы раздела  участка жилых домов в  селе Бозайгыр | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  142,9 | республиканский  бюджет |
| 14 | Составление  проектно-сметной  документации и  проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Бозайгыр | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 15 | Строительство  водопроводных сетей на  новых участках в селе  Бозайгыр  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  водопроводных сетей | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | | 2018 год –  6,0\*  2019 год –  27,0\*  2019 год –  242,9\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 16 | Строительство сетей  электроснабжения в  селе Бозайгыр | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2017 год | | 2017 год –  61,5\*  2017 год –  249,5\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 17 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Бозайгыр  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2019 годы | | 2017 год –  26,6\*  2018 год –  665,0\*  2019  год –  665,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 18 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Бозайгыр  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2019 годы | | 2017 год –  8,0\*  2018 год –  29,5\*  2019 год –  19,6\*  2018 год –  265,7\*  2019 год –  177,2\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 0 | | | | 143,7 | |
|  | 2016 год | | 0 | | | | 10,5 | |
|  | 2017 год | | 96,1 | | | | 254,0 | |
|  | 2018 год | | 35,5 | | | | 930,7 | |
|  | 2019 год | | 46,6 | | | | 1 085,1 | |
|  | Всего мероприятий: 6 | | 178,2 | | | | 2 424,0 | |
| **Жалтырколь (Аршалынский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 19 | Составление  проектно-сметной  документации и  проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Жалтырколь | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 20 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Жалтырколь  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | | 2018 год –  8,0\*  2019 год –  16,0\*  2019 год –  173,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 21 | Строительство РП-2 в  селе Жалтырколь  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство РП-2 | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | | 2018 год –  5,0\*  2019 год –  20,5\*  2019 год –  230,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 22 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Жалтырколь  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2018 годы | | 2017 год –  9,0\*  2018 год –  450,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 0 | | | | 0,8 | |
|  | 2016 год | | 0 | | | | 10,5 | |
|  | 2017 год | | 9,0 | | | | 4,5 | |
|  | 2018 год | | 13,0 | | | | 450,0 | |
|  | 2019 год | | 36,5 | | | | 403,0 | |
|  | Всего мероприятий: 4 | | 58,5 | | | | 868,8 | |
| **Жибек жолы (Аршалынский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 23 | Завершение  реконструкции  водопроводных сетей  аула Жибек жолы | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  296,1 | республиканский  бюджет |
| 24 | Строительство  водопроводных сетей на  новых участках в ауле  Жибек жолы  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  водопроводных сетей | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2020 годы | | 2017 год –  18,0\*  2018 год –  60,0\*  2019 год –  260,0\*  2020 год –  280,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 25 | Строительство линии  электроснабжения и ПС  110/35/10кВ аула Жибек  жолы  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство линии  электроснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2019 годы | | 2017 год –  50,0\*  2018 год –  45,0\*  2019 год –  40,0\*  2018 год –  605,0\*  2019 год –  610,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| 26 | Строительство сетей  электроснабжения в  ауле Жибек жолы | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2018 годы | | 2017 год -  50,7\*  2018 год –  50,0\*  2017 год –  456,5\*  2018 год –  450,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 27 | Строительство  улично-дорожной сети  аула Жибек жолы  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  улично-дорожной сети | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2020 годы | | 2017 год –  69,0\*  2018 год –  94,3\*  2019 год –  94,3 \*  2020 год –  94,3\*  2018 год –  1055,7\*  2019 год –  1055,7\*  2020 год –  1055,7\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| 28 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых  дорог аула Жибек жолы  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | | 2018 год –  10,0\*  2019 год –  500,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 29 | Строительство детского  сада на 280 мест в  коттеджном поселке  "Саяжай" аульного  округа Жибек жолы  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  10,0  2016 год –  30,0  2017 год –  21,2\*  2016 год –  331,0  2017 год –  219,4\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Жилищное строительство | | | | | | | | |
| 30 | Разработка и  утверждение  генерального плана  коттеджного поселка  "Саяжай" в  административных  границах аульного  округа Жибек жолы  (системы  водоснабжения,  канализации) | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  65,5  2015 год –  590,0 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 31 | Разработка и  утверждение  генерального плана  коттеджного поселка  "Саяжай" в  административных  границах аульного  округа Жибек жолы  (устройство дорог и  благоустройство) | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  127,8  2015 год –  1150,2 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 32 | Разработка и  утверждение  генерального плана  коттеджного поселка  "Саяжай" в  административных  границах аульного  округа Жибек жолы  (электроснабжение) | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  44,0  2015 год –  395,9 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 247,3 | | | | 2 432,2 | |
|  | 2016 год | | 30,0 | | | | 331,0 | |
|  | 2017 год | | 208,9 | | | | 675,9 | |
|  | 2018 год | | 259,3 | | | | 2 110,7 | |
|  | 2019 год | | 134,3 | | | | 2 425,7 | |
|  | 2020 год | | 94,3 | | | | 1 335,7 | |
|  | Всего мероприятий: 10 | | 974,1 | | | | 9 311,2 | |
| **Кабанбай батыра (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 33 | Строительство  дополнительной нитки  водовода и разводящей  сети в селе Кабанбай  батыра (2 очередь)  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  дополнительной нитки  водовода и разводящих  сетей | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  15,0  2016 год –  40,0\*  2016 год –  100,0\*  2017 год –  70,6\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 34 | Строительство сетей  электроснабжения в  селе Кабанбай батыра | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  70,0  2016 год –  250,0  2017 год –  430,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 35 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Кабанбай батыра | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  236,2  2016 год -  600,0  2017 год -  600,0 | республиканский  бюджет |
| 36 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  села Кабанбай батыра  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2019 –  2020 годы | | 2019 год –  7,6\*  2020 год –  380,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 15,0 | | | | 236,2 | |
|  | 2016 год | | 110,0 | | | | 950,0 | |
|  | 2017 год | | 0 | | | | 1 100,6 | |
|  | 2019 год | | 7,6 | | | | 0 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | | 380,0 | |
|  | Всего мероприятий: 4 | | 132,6 | | | | 2 666,8 | |
| **Кажымукан (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 37 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Кажымукан  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  32,0\*  2016 год –  130,0  2017 год –  158,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 38 | Строительство сетей  электроснабжения в  селе Кажымукан | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2017 год | | 2017 год –  39,7\*  2017 год –  364,8\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 39 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Кажымукан | акт ввода в эксплуатацию | МТК, аким Акмолинской области | | 2015 – 2017 годы | | 2015 год - 232,0  2016 год - 500,0  2017 год - 500,0\* | республиканский бюджет |
| 40 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  в селе Кажымукан  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  2,6  2017 год –  130,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 41 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Кажымукан  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | | 2016 год –  7,5  2017 год –  26,5\*  2018 год –  17,7\*  2017 год –  239,0\*  2018 год –  159,3\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| 42 | Строительство средней  школы на 300 мест в  селе Кажымукан  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  средней школы | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | | 2016 год –  10,0  2017 год –  49,0\*  2018 год –  30,0\*  2017 год –  479,0\*  2018 год –  322,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 0 | | | | 232,0 | |
|  | 2016 год | | 52,1 | | | | 630,0 | |
|  | 2017 год | | 115,2 | | | | 1 870,8 | |
|  | 2018 год | | 47,7 | | | | 481,3 | |
|  | Всего мероприятий: 6 | | 215,0 | | | | 3 214,1 | |
| **Каражар (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 43 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Каражар  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  88,0  2016 год –  350,0  2017 год –  442,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 44 | Завершение  строительства сетей  электроснабжения села  Каражар | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2017 год | | 2017 год –  55,5\*  2017 год –  499,9\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 45 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Каражар | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 год | | 2016 год –  130,6 | республиканский  бюджет |
| 46 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Каражар  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2020 годы | | 2016 год –  32,8  2017 год –  410,0\*  2018 год –  410,0\*  2019 год –  410,0\*  2020 год –  410,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 47 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Каражар  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | | 2016 год –  7,5  2017 год –  26,5\*  2018 год –  17,7\*  2017 год –  239,0\*  2018 год –  159,3\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2016 год | | 128,3 | | | | 480,6 | |
|  | 2017 год | | 82,0 | | | | 1 590,9 | |
|  | 2018 год | | 17,7 | | | | 569,3 | |
|  | 2019 год | | 0 | | | | 410,0 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | | 410,0 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 228,0 | | | | 3 460,8 | |
| **Караоткель (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 48 | Завершение  реконструкции сетей  водоснабжения в селе  Караоткель | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  341,2 | республиканский  бюджет |
| 49 | Завершение  реконструкции водовода  аула Акмол – села  Караоткель | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  103,2  2015 год –  592,9 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 50 | Завершение  строительства сетей  электроснабжения в  селе Караоткель | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  130,0 | республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 51 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Караоткель | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2016 годы | | 2015 год –  210,7  2016 год –  300,0 | республиканский  бюджет |
| 52 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  села Караоткель  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2020 годы | | 2016 год –  117,4  2017 год –  1467,5\*  2018 год –  1467,5\*  2019 год –  1467,5\*  2020 год –  1467,5\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 53 | Строительство детского  сада на 280 мест в  селе Караоткель  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  10,0  2016 год –  30,0  2017 год –  21,2\*  2016 год –  331,0  2017 год –  219,4\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| 54 | Строительство детского  сада на 280 мест в  селе Караоткель  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | | 2016 год –  12,0  2017 год –  30,0\*  2018 год –  22,0\*  2017 год –  346,8\*  2018 год –  229,2\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | | |
| 55 | Строительство  врачебной амбулатории  в селе Караоткель  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  врачебной амбулатории | акт ввода  в  эксплуатацию | МЗ, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  5,0  2017 год –  20,0\*  2017 год –  225,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Жилищное строительство | | | | | | | | |
| 56 | Строительство двух 4-х  квартирных жилых домов  в селе Караоткель | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  8,4  2015 год –  75,1 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 57 | Строительство  инженерных сетей к  двум 4-х квартирным  жилым домам в селе  Караоткель | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  0,9  2015 год –  7,8 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 122,5 | | | | 1 357,7 | |
|  | 2016 год | | 164,4 | | | | 631,0 | |
|  | 2017 год | | 71,2 | | | | 2 258,7 | |
|  | 2018 год | | 22,0 | | | | 1 696,7 | |
|  | 2019 год | | 0 | | | | 1 467,5 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | | 1 467,5 | |
|  | Всего мероприятий: 10 | | 380,1 | | | | 8 879,1 | |
| **Костомар (Аршалынский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 58 | Проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  в селе Костомар | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  3,9 | республиканский  бюджет |
| 59 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Костомар  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  5,6  2017 год –  13,0\*  2017 год –  117,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 60 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  села Костомар  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | | 2018 год –  4,0\*  2019 год –  200,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 0 | | | | 3,9 | |
|  | 2016 год | | 5,6 | | | | 0 | |
|  | 2017 год | | 13,0 | | | | 117,0 | |
|  | 2018 год | | 4,0 | | | | 0 | |
|  | 2019 год | | 0 | | | | 200,0 | |
|  | Всего мероприятий: 3 | | 22,6 | | | | 320,9 | |
| **Косшы (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 61 | Строительство  улично-дорожной сети  аула Косшы  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  улично-дорожной сети | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2020 годы | | 2016 год –  69,0  2017 год –  56,8  \*  2018 год  – 56,8\*  2019 год –  56,8  \* 2020 год  – 56,8\*  2017 год –  635,2\*  2018 год –  635,2  \* 2019 год  – 635,2  \* 2020 год  – 635,2\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 62 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  аула Косшы  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  улично-дорожной сети | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2016 годы | | 2015 год –  225,1  2016 год –  400,0 | республиканский  бюджет |
| 63 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  аула Косшы  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2020 годы | | 2017 год –  107,4\*  2018 год –  1790,0\*  2019 год –  1790,0\*  2020 год –  1790,0\* | местный бюджет    республиканский бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 64 | Строительство детского  сада на 280 места аула  Косшы  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  10,0  2016 год –  25,0  2017 год –  20,0\*  2016 год –  299,0  2017 год –  196,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| 65 | Строительство детского  сада на 280 мест аула  Косшы  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | | 2016 год –  12,0  2017 год –  25,0\*  2018 год –  19,0\*  2017 год –  303,8\*  2018 год –  200,2\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | | |
| 66 | Строительство  поликлиники на 100  посещений в смену аула  Косшы  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  поликлиники | акт ввода  в  эксплуатацию | МЗ, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  20,0  2017 год –  118,0\*  2017  год –  1062,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Жилищное строительство | | | | | | | | |
| 67 | Строительство 45-ти  квартирного жилого  дома (позиция 1) в  ауле Косшы  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  жилого дома | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  27,1  2015 год –  244,2 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 68 | Строительство 45-ти  квартирного жилого  дома (позиция 2) в  ауле Косшы  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  жилого дома | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 – 2017 годы | | 2016 год –  5,0  2017 год –  23,0\*  2017 год –  220,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 69 | Строительство 45-ти  квартирного жилого  дома (позиция 3) в  ауле Косшы  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство 45-ти  квартирного жилого  дома | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2019 – 2020 годы | | 2019 год –  5,0\*  2020 год –  23,5\*  2020 год –  220,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| 70 | Развитие  инженерно-коммуникационной  инфраструктуры  аула Косшы как  города-спутника города  Астаны | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 – 2016 годы | | 2015 год –  250,0  2016 год –  310,3  2015 год –  2500,0  2016 год –  3103,0 | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 287,1 | | | | 2 969,3 | |
|  | 2016 год | | 441,3 | | | | 3 802,0 | |
|  | 2017 год | | 350,2 | | | | 2 417,0 | |
|  | 2018 год | | 75,8 | | | | 2 625,4 | |
|  | 2019 год | | 61,8 | | | | 2 425,2 | |
|  | 2020 год | | 80,3 | | | | 2 645,2 | |
|  | Всего мероприятий: 10 | | 1 296,5 | | | | 16 884,1 | |
| **Коянды (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 71 | Строительство  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Коянды  на новых участках  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2020 годы | | 2018 год –  18,0\*  2019 год –  50,0\*  2020 год –  50,0\*  2019 год –  420,0\*  2020 год –  480,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 72 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  села Коянды  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2020 годы | | 2016 год –  150,4  2018 год –  1200,0\*  2019 год –  1200,0\*  2020 год –  1200,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 73 | Строительство детского  сада на 280 мест в  селе Коянды  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2020 годы | | 2018 год –  10,0\*  2019 год –  30,0\*  2020 год –  21,2\*  2019 год –  331,0\*  2020 год –  219,4\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| 74 | Строительство детского  сада на 280 мест в  селе Коянды  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2020 годы | | 2018 год –  12,0\*  2019 год –  30,0\*  2020 год –  22,0\*  2019 год –  346,8\*  2020 год –  229,2\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Жилищное строительство | | | | | | | | |
| 75 | Строительство двух 4-х  квартирных жилых домов  в селе Коянды | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год -  8,0  2015 год -  72,2 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 76 | Строительство  инженерных сетей к  двум 4-х квартирным  жилым домам в селе  Коянды | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год -  0,9  2015 год -  7,9 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 8,9 | | | | 80,1 | |
|  | 2016 год | | 150,4 | | | | 0 | |
|  | 2018 год | | 40,0 | | | | 1 200,0 | |
|  | 2019 год | | 110,0 | | | | 2 297,8 | |
|  | 2020 год | | 93,2 | | | | 2 128,6 | |
|  | Всего мероприятий: 6 | | 402,5 | | | | 5 706,5 | |
| **Кызылжар (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 77 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Кызылжар  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  10,0  2017 год –  20,0\*  2016 год –  80,0  2017 год –  100,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 78 | Строительство сетей  электроснабжения в  селе Кызылжар | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  219,5  2017 год –  50,0\* | республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 79 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Кызылжар | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  74,9 | республиканский  бюджет |
| 80 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  села Кызылжар  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2020 годы | | 2017 год –  20,0\*  2018 год –  335,0\*  2019 год –  335,0\*  2020 год –  335,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 81 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Кызылжар  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | | 2016 год –  7,5  2017 год –  26,5\*  2018 год –  17,7\*  2017 год –  239,0\*  2018 год –  159,3\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 10,0 | | | | 74,9 | |
|  | 2016 год | | 7,5 | | | | 299,5 | |
|  | 2017 год | | 66,5 | | | | 689,0 | |
|  | 2018 год | | 17,7 | | | | 494,3 | |
|  | 2019 год | | 0 | | | | 335,0 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | | 335,0 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 101,7 | | | | 2 227,7 | |
| **Кызылсуат (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 82 | Строительство  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Кызылсуат на новых  участках  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2020 годы | | 2018 год –  12,0\*  2020 год –  42,0\*  2019 год –  187,0\*  2020 год –  200,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 83 | Строительство сетей  электроснабжения села  Кызылсуат | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  30,3  2015 год –  302,7 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 84 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Кызылсуат | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 год | | 2016 год –  207,1 | республиканский  бюджет |
| 85 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Кызылсуат  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  12,8  2017  год –  640,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 86 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Кызылсуат  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2020 годы | | 2018 год –  7,5\*  2019 год –  23,0\*  2020 год –  14,5\*  2019 год –  242,5\*  2020 год –  162,5\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 30,3 | | | | 302,7 | |
|  | 2016 год | | 12,8 | | | | 207,1 | |
|  | 2017 год | | 0 | | | | 640,0 | |
|  | 2018 год | | 19,5 | | | | 0 | |
|  | 2019 год | | 23,0 | | | | 429,5 | |
|  | 2020 год | | 56,5 | | | | 362,5 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 142,1 | | | | 1 941,8 | |
| **Максимовка (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 87 | Строительство  водопроводных сетей на  новых участках в селе  Максимовка  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  водопроводных сетей | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | | 2016 год –  9,6  2018 год –  25,0\*  2017 год –  100,0\*  2018 год –  125,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 88 | Строительство сетей  электроснабжения села  Максимовка | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  77,0  2015 год –  770,0 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 89 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Максимовка | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  148,8  2017 год –  200,0\* | республиканский  бюджет |
| 90 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дороги  села Максимовка  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | | 2016 год –  21,5  2017  год –  537,5\*  2018 год –  537,5\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 91 | Строительство средней  школы на 300 мест в  селе Максимовка  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  средней школы | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2016 годы | | 2015 год –  23,6  2015 год –  300,0  2016 год –  400,0 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 92 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Максимовка  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2019 годы | | 2017 год –  8,0\*  2018 год –  22,0\*  2019 год –  20,0\*  2018 год –  273,2\*  2019 год –  176,8\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | | |
| 93 | Строительство  врачебной амбулатории  на 25 посещений в селе  Максимовка  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  врачебной амбулатории | акт ввода  в  эксплуатацию | МЗ, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  4,0  2017 год –  6,0\*  2017 год –  90,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 100,6 | | | | 1 070,0 | |
|  | 2016 год | | 35,1 | | | | 548,8 | |
|  | 2017 год | | 14,0 | | | | 927,5 | |
|  | 2018 год | | 47,0 | | | | 935,7 | |
|  | 2019 год | | 20,0 | | | | 176,8 | |
|  | Всего мероприятий: 7 | | 216,7 | | | | 3 658,8 | |
| **Малотимофеевка (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 94 | Проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Малотимофеевка | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  3,9 | республиканский  бюджет |
| 95 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Малотимофеевка  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  8,0  2017 год –  13,0\*  2017 год –  117,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 96 | Строительство сетей  электроснабжения села  Малотимофеевка | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2016 год | | 2016 год –  37,0  2016 год –  370,2 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 97 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Малотимофеевка | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 год | | 2016 год –  210,0 | республиканский  бюджет |
| 98 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Малотимофеевка  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2019 –  2020 годы | | 2019 год –  9,2\*  2020 год –  345,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 0 | | | | 3,9 | |
|  | 2016 год | | 45,0 | | | | 580,2 | |
|  | 2017 год | | 13,0 | | | | 117,0 | |
|  | 2019 год | | 9,2 | | | | 0 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | | 345,0 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 67,2 | | | | 1 046,1 | |
| **Разъезд 96 (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 99 | Строительство  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Разъезд 96 | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  31,0  2016 год –  120,0  2017 год –  159,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 100 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  в селе Разъезд 96  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2020 годы | | 2018 год –  15,0\*  2019  год –  375,0\*  2020  год –  375,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2016 год | | 31,0 | | | | 120,0 | |
|  | 2017 год | | 0 | | | | 159,0 | |
|  | 2018 год | | 15,0 | | | | 0 | |
|  | 2019 год | | 0 | | | | 375,0 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | | 375,0 | |
|  | Всего мероприятий: 2 | | 46,0 | | | | 1 029,0 | |
| **Софиевка (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 101 | Составление  проектно-сметной  документации и  доразведка с целью  переоценки запасов  подземных вод  Акмолинского  месторождения | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  2,3  2016 год –  13,0  2017 год –  12,0\* | республиканский  бюджет |
| 102 | Строительство  разводящих сетей  водоснабжения на новых  участках в селе  Софиевка  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  разводящих сетей | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | | 2016 год –  12,0  2017 год –  75,0\*  2017 год –  300,0\*  2018 год –  375,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 103 | Строительство сетей  электроснабжения села  Софиевка | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  33,1  2016 год –  321,6  2017 год –  140,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 104 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Софиевка | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  175,1  2017 год –  200,0\* | республиканский  бюджет |
| 105 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Софиевка  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2020 годы | | 2017 год –  23,6\*  2018  год –  390,0\*  2019  год –  390,0\*  2020  год –  400,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 106 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Софиевка  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | | 2016 год –  8,0  2017 год –  22,0\*  2018 год –  20,0\*  2017 год –  273,2\*  2018 год –  176,8\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | | |
| 107 | Строительство  врачебной амбулатории  на 50 посещений в селе  Софиевка  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  врачебной амбулатории | акт ввода  в  эксплуатацию | МЗ, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  5,0  2017 год –  20,0\*  2017 год –  225,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 0 | | | | 2,3 | |
|  | 2016 год | | 58,1 | | | | 509,7 | |
|  | 2017 год | | 140,6 | | | | 1 150,2 | |
|  | 2018 год | | 20,0 | | | | 941,8 | |
|  | 2019 год | | 0 | | | | 390,0 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | | 400,0 | |
|  | Всего мероприятий: 7 | | 218,7 | | | | 3 394,0 | |
| **Тайтобе (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 108 | Строительство  водопроводных сетей на  новых участках села  Тайтобе  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  водопроводных сетей | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  12,0  2017 год –  34,0\*  2016 год –  120,0  2017 год –  186,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 109 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Тайтобе | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 год | | 2017 год –  362,9\* | республиканский  бюджет |
| 110 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Тайтобе  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2020 годы | | 2016 год –  38,8  2018  год –  646,0\*  2019  год –  647,0\*  2020  год –  647,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2016 год | | 50,8 | | | | 120,0 | |
|  | 2017 год | | 34,0 | | | | 548,9 | |
|  | 2018 год | | 0 | | | | 646,0 | |
|  | 2019 год | | 0 | | | | 647,0 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | | 647,0 | |
|  | Всего мероприятий: 3 | | 84,8 | | | | 2 608,9 | |
| **Талапкер (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 111 | Строительство водовода  и разводящих сетей  водоснабжения в  существующей части  застройки в селе  Талапкер  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  водовода и разводящих  сетей водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  50,0  2016 год –  200,0  2017 год –  250,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 112 | Составление  проектно-сметной  документации и  доразведка запасов  подземных вод села  Талапкер | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 113 | Строительство водовода  и разводящих сетей  водоснабжения на новых  участках села Талапкер  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  водовода и разводящих  сетей водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2019 –  2020 годы | | 2019 год –  35,0\*  2020 год –  46,0\*  2019 год –  350,0\*  2020 год-  460,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | | |
| 114 | Завершение  строительства сетей  электроснабжения села  Талапкер | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2016 годы | | 2015 год –  900,0  2016 год –  197,0 | республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 115 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Талапкер | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  237,7 | республиканский  бюджет |
| 116 | Строительство  улично-дорожной сети  села Талапкер  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  улично-дорожной сети | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2016 годы | | 2015 год –  0,1  2016 год –  27,9  2016 год –  252,2 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 117 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  села Талапкер  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2020 годы | | 2016 год –  53,0  2017  год –  662,5\*  2018  год –  662,5\*  2019  год –  662,5\*  2020  год –  662,5\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 118 | Строительство детского  сада на 280 мест в  селе Талапкер  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | | 2015 год –  10,0  2016 год –  30,0  2017 год –  21,2\*  2016 год –  331,0  2017 год –  219,4\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Жилищное строительство | | | | | | | | |
| 119 | Строительство двух 4-х  квартирных жилых домов  в селе Талапкер | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  8,3  2015 год –  75,0 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| 120 | Строительство  инженерных сетей к  двум 4-х квартирным  жилым домам в селе  Талапкер | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  1,4  2015 год –  12,2 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 19,8 | | | | 1 225,7 | |
|  | 2016 год | | 160,9 | | | | 990,7 | |
|  | 2017 год | | 21,2 | | | | 1 136,4 | |
|  | 2018 год | | 0 | | | | 662,5 | |
|  | 2019 год | | 35,0 | | | | 1 012,5 | |
|  | 2020 год | | 46,0 | | | | 1 122,5 | |
|  | Всего мероприятий: 10 | | 282,9 | | | | 6 150,3 | |
| **Шубары (Целиноградский район)** | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | |
| 121 | Проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Шубары | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 год | | 2015 год –  3,9 | республиканский  бюджет |
| 122 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Шубары  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | | 2016 год –  10,0  2017 год –  20,0\*  2017 год –  180,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | | |
| 123 | Капитальный ремонт  улично-дорожной сети  села Шубары | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017  годы | 2016 год –  294,8  2017 год –  300,0\* | | республиканский  бюджет |
| 124 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Шубары  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019  годы | 2018 год –  5,6\*  2019 год –  280,0\* | | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | | |
| 125 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Шубары  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2019 годы | | 2017 год –  10,0\*  2018 год –  23,0\*  2019 год –  22,0\*  2018 год –  301,0\*  2019 год –  194,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 0 | | | | 3,9 | |
|  | 2016 год | | 10,0 | | | | 294,8 | |
|  | 2017 год | | 30,0 | | | | 480,0 | |
|  | 2018 год | | 28,6 | | | | 301,0 | |
|  | 2019 год | | 22,0 | | | | 474,0 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 90,6 | | | | 1 553,7 | |
|  | Всего по 20 сельским  населенным пунктам | Местный бюджет –  5 542,8 | | Республиканский бюджет –  84 485,7 | | | | Итого –  90 028,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II группа** | | | | | | | |
| **Воздвиженка (Целиноградский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 126 | Разработка схемы  развития и застройки  ела Воздвиженка | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  7,6 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 127 | Составление  проектно-сметной  документации и  проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Воздвиженка | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 128 | Строительство  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Воздвиженка  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  9,0\*  2019 год –  25,0\*  2019 год –  225,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Электроснабжение | | | | | | | |
| 129 | Строительство сетей  электроснабжения села  Воздвиженка  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство сетей  электроснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2018 годы | 2017 год –  15,0  2018 год –  18,7\*  2018 год –  302,9\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 130 | Строительство  улично-дорожной сети  села Воздвиженка  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  улично-дорожной сети | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2019 годы | 2017 год –  22,0\*  2018 год –  45,1\*  2019 год –  45,1\*  2018 год –  504,9\*  2019 год –  504,9\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 7,6 | | | 0,8 | |
|  | 2016 год | | 0 | | | 10,5 | |
|  | 2017 год | | 37,0 | | | 4,5 | |
|  | 2018 год | | 72,8 | | | 807,8 | |
|  | 2019 год | | 70,1 | | | 729,9 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 187,5 | | | 1 553,5 | |
| **Волгодоновка (Аршалынский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 131 | Разработка схемы  развития и застройки  села Волгодоновка | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  11,5 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 132 | Составление  проектно-сметной  документации и  проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Волгодоновка | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 133 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Волгодоновка  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  8,5\*  2019 год –  26,0\*  2019 год –  234,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 134 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  села Волгодоновка  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2018 годы | 2017 год –  7,2\*  2018 год –  360,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | |
| 135 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Волгодоновка  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2019 годы | 2017 год –  8,0\*  2018 год –  22,0\*  2019 год –  20,0\*  2018 год –  273,2\*  2019 год –  176,8\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 11,5 | | | 0,8 | |
|  | 2016 год | | 0 | | | 10,5 | |
|  | 2017 год | | 15,2 | | | 4,5 | |
|  | 2018 год | | 30,5 | | | 633,2 | |
|  | 2019 год | | 46,0 | | | 410,8 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 103,2 | | | 1 059,8 | |
| **Жана Жайнак (Целиноградский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 136 | Разработка схемы  развития и застройки  села Жана Жайнак | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  5,1 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 137 | Составление  проектно-сметной  документации и  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Жана Жайнак | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 138 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Жана Жайнак  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  9,0\*  2019 год –  16,0\*  2019 год –  144,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 139 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Жана Жайнак  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2019 годы | 2017 год –  18,0\*  2018  год –  459,0\*  2019  год –  459,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 140 | Строительство  медицинского пункта в  селе Жана Жайнак  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  медицинского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | 2016 год –  3,5  2017 год –  81,0\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 5,1 | | | 0,8 | |
|  | 2016 год | | 3,5 | | | 10,5 | |
|  | 2017 год | | 99,0 | | | 4,5 | |
|  | 2018 год | | 9,0 | | | 459,0 | |
|  | 2019 год | | 16,0 | | | 603,0 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 132,6 | | | 1 077,8 | |
| **Жана жол (Целиноградский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 141 | Разработка схемы  развития и застройки  аула Жана жол | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  3,7 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 142 | Строительство  разводящих сетей  водоснабжения в ауле  Жана жол  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | 2016 год –  6,0  2017 год –  10,0\*  2017 год –  90,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 143 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой в  ауле Жана жол  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2020 годы | 2017 год –  30,0\*  2018  год –  500,0\*  2019  год –  500,0\*  2020  год –  500,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 144 | Строительство  медицинского пункта в  ауле Жана жол  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  медицинского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | 2016 год –  3,5  2017 год –  76,5\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 3,7 | | | 0 | |
|  | 2016 год | | 9,5 | | | 0 | |
|  | 2017 год | | 116,5 | | | 90,0 | |
|  | 2018 год | | 0 | | | 500,0 | |
|  | 2019 год | | 0 | | | 500,0 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | 500,0 | |
|  | Всего мероприятий: 4 | | 129,7 | | | 1 590,0 | |
| **Ключи (Шортандинский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 145 | Разработка схемы  развития и застройки  села Ключи | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  6,2 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 146 | Составление  проектно-сметной  документации и  проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Ключи | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 147 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Ключи  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  8,0\*  2019 год –  14,0\*  2019 год –  126,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 148 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Ключи  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2020 годы | 2017 год –  23,3\*  2018  год –  388,0\*  2019  год –  388,0\*  2020  год –  389,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 149 | Строительство  медицинского пункта в  селе Ключи  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  медицинского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | 2016 год –  3,5  2017 год –  71,5\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 6,2 | | | 0,8 | |
|  | 2016 год | | 3,5 | | | 10,5 | |
|  | 2017 год | | 94,8 | | | 4,5 | |
|  | 2018 год | | 8,0 | | | 388,0 | |
|  | 2019 год | | 14,0 | | | 514,0 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | 389,0 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 126,5 | | | 1 306,8 | |
| **Койгельды (Аршалынский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 150 | Разработка схемы  развития и застройки  села Койгельды | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  9,4 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 151 | Составление  проектно-сметной  документации и  проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Койгельды | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 152 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Койгельды  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  6,0\*  2019 год –  8,0\*  2019 год –  72,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 153 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  села Койгельды  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  3,5\*  2019 год –  175,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 154 | Строительство  медицинского пункта в  селе Койгельды  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  медицинского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2019 –  2020 годы | 2019 год –  3,0\*  2020 год –  72,0\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 9,4 | | | 0,8 | |
|  | 2016 год | | 0 | | | 10,5 | |
|  | 2017 год | | 0 | | | 4,5 | |
|  | 2018 год | | 9,5 | | | 0 | |
|  | 2019 год | | 11,0 | | | 247,0 | |
|  | 2020 год | | 72,0 | | | 0 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 101,9 | | | 262,8 | |
| **Отемис (Целиноградский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 155 | Разработка схемы  развития и застройки  села Отемис | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  4,2 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 156 | Составление  проектно-сметной  документации и  проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Отемис | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 157 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Отемис  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  7,0\*  2019 год –  13,0\*  2019 год –  117,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 158 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  села Отемис  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2019 –  2020 годы | 2019 год –  5,3\*  2020 год –  265,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 159 | Строительство  медицинского пункта в  селе Отемис  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  медицинского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  3,5\*  2019 год –  76,5\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 4,2 | | | 0,8 | |
|  | 2016 год | | 0 | | | 10,5 | |
|  | 2017 год | | 0 | | | 4,5 | |
|  | 2018 год | | 10,5 | | | 0 | |
|  | 2019 год | | 94,8 | | | 117,0 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | 265,0 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 109,5 | | | 397,8 | |
| **Р. Кошкарбаева (Целиноградский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 160 | Разработка схемы  развития и застройки в  селе Р. Кошкарбаева | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  7,9 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 161 | Строительство  разводящих сетей  водоснабжения на новых  участках в селе  Р. Кошкарбаева  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2016 годы | 2015 год –  6,5  2016 год –  43,0  2016 год –  115,6 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 162 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  в селе Р. Кошкарбаева  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | 2016 год –  13,0  2017  год –  650,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | |
| 163 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Р. Кошкарбаева  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | 2016 год –  7,5  2017 год –  26,5\*  2018 год –  17,7\*  2017 год –  239,0\*  2018 год –  159,3\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 164 | Строительство  фельдшерско-  акушерского пункта в  селе Р. Кошкарбаева  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  фельдшерско-  акушерского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | 2016 год –  4,0  2017 год –  92,0\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 14,4 | | | 0 | |
|  | 2016 год | | 67,5 | | | 115,6 | |
|  | 2017 год | | 118,5 | | | 889,0 | |
|  | 2018 год | | 17,7 | | | 159,3 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 218,1 | | | 1 163,9 | |
| **Раздольное (Целиноградский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 165 | Разработка схемы  развития и застройки  села Раздольное | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  3,7 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 166 | Составление  проектно-сметной  документации и  проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Раздольное | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 167 | Строительство  разводящих сетей  водоснабжения на новых  участках в селе  Раздольное  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  6,0\*  2019 год –  9,0\*  2019 год –  81,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 168 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Раздольное  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2019 годы | 2017 год –  12,5\*  2018  год –  313,0\*  2019  год –  312,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 169 | Строительство  медицинского пункта в  селе Раздольное  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  медицинского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2017 –  2018 годы | 2017 год –  3,5\*  2018 год –  71,5\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 3,7 | | | 0,8 | |
|  | 2016 год | | 0 | | | 10,5 | |
|  | 2017 год | | 16,0 | | | 4,5 | |
|  | 2018 год | | 77,5 | | | 313,0 | |
|  | 2019 год | | 9,0 | | | 393,0 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 106,2 | | | 721,8 | |
| **Разъезд 42 (Аршалынский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 170 | Разработка схемы  развития и застройки  станции Разъезд 42 | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  5,0 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 171 | Строительство  разводящих сетей  водоснабжения на  станции Разъезд 42  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) строительство  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2016 годы | 2015 год –  6,0  2016 год –  6,0  2016 год –  54,0 | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 172 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  на станции Разъезд 42  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  2,9\*  2019 год –  145,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 173 | Строительство  медицинского пункта на  станции Разъезд 42  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  медицинского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2017 –  2018 годы | 2017 год –  3,5\*  2018 год –  76,5\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 11,0 | | | 0 | |
|  | 2016 год | | 6,0 | | | 54,0 | |
|  | 2017 год | | 3,5 | | | 0 | |
|  | 2018 год | | 79,4 | | | 0 | |
|  | 2019 год | | 0 | | | 145,0 | |
|  | Всего мероприятий: 4 | | 99,9 | | | 199,0 | |
| **Бабатай (Аршалынский район)** | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 174 | Составление  проектно-сметной  документации и  проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  станции Бабатай | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 175 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения на  станции Бабатай  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  6,5\*  2019 год –  8,0\*  2019 год –  72,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 176 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  станции Бабатай  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  8,0\*  2019 год –  400,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 177 | Строительство  медицинского пункта на  станции Бабатай  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  медицинского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2018 –  2019 годы | 2018 год –  3,0\*  2019 год –  72,0\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 0 | | | 0,8 | |
|  | 2016 год | | 0 | | | 10,5 | |
|  | 2017 год | | 0 | | | 4,5 | |
|  | 2018 год | | 17,5 | | | 0 | |
|  | 2019 год | | 80,0 | | | 472,0 | |
|  | Всего мероприятий: 4 | | 97,5 | | | 487,8 | |
| **Тонкерис (Целиноградский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 178 | Разработка схемы  развития и застройки  села Тонкерис | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  5,4 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 179 | Проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Тонкерис | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  3,9 | республиканский  бюджет |
| 180 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Тонкерис  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | 2016 год –  8,0  2017 год –  30,0\*  2017 год –  270,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 181 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  села Тонкерис  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2019 –  2020 годы | 2019 год –  8,6\*  2020 год –  430,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | |
| 182 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Тонкерис  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | 2016 год –  8,0  2017 год –  22,0\*  2018 год –  20,0\*  2017 год –  273,2\*  2018 год –  176,8\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 183 | Строительство  фельдшерско-  акушерского пункта в  селе Тонкерис  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  фельдшерско-  акушерского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | 2016 год –  5,0  2017 год –  95,0\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 5,4 | | | 3,9 | |
|  | 2016 год | | 21,0 | | | 0 | |
|  | 2017 год | | 147,0 | | | 543,2 | |
|  | 2018 год | | 20,0 | | | 176,8 | |
|  | 2019 год | | 8,6 | | | 0 | |
|  | 2020 год | | 0 | | | 430,0 | |
|  | Всего мероприятий: 6 | | 202,0 | | | 1 153,9 | |
| **Тонкерис (Шортандинский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 184 | Разработка схемы  развития и застройки  села Тонкерис | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  2,8 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 185 | Составление  проектно-сметной  документации и  проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Тонкерис | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 –  2017 годы | 2015 год –  0,8  2016 год –  10,5  2017 год –  4,5\* | республиканский  бюджет |
| 186 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Тонкерис  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2018 годы | 2017 год –  6,5\*  2018 год –  17,0\*  2018 год –  153,0\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 187 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой в  селе Тонкерис  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2019 годы | 2017 год –  12,6\*  2018  год –  315,0\*  2019  год –  315,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие образования | | | | | | | |
| 188 | Строительство детского  сада на 140 мест в  селе Тонкерис  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  детского сада | акт ввода  в  эксплуатацию | МОН, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2018 годы | 2016 год –  8,0  2017 год –  29,5\*  2018 год –  19,6\*  2017 год –  265,7\*  2018 год –  177,2\* | местный  бюджет    республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 189 | Строительство  медицинского пункта в  селе Тонкерис  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  медицинского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | 2016 год –  3,5  2017 год –  71,5\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 2,8 | | | 0,8 | |
|  | 2016 год | | 11,5 | | | 10,5 | |
|  | 2017 год | | 120,1 | | | 270,2 | |
|  | 2018 год | | 36,6 | | | 645,2 | |
|  | 2019 год | | 0 | | | 315,0 | |
|  | Всего мероприятий: 6 | | 171,0 | | | 1 241,7 | |
| **Фарфоровый (Целиноградский район)** | | | | | | | |
| Завершение разработки генерального плана | | | | | | | |
| 190 | Разработка схемы  развития и застройки  села Фарфоровый | решение  маслихата | аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  5,3 | местный  бюджет |
| Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | |
| 191 | Проведение  поисково-разведочных  работ для обеспечения  запасами подземных вод  села Фарфоровый | акт  приемки  работ | МИНТ, аким  Акмолинской области | | 2015 год | 2015 год –  3,9 | республиканский  бюджет |
| 192 | Реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения в селе  Фарфоровый  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) реконструкция  разводящих сетей  водоснабжения | акт ввода  в  эксплуатацию | МРР, аким  Акмолинской области | | 2016 –  2017 годы | 2016 год –  8,0  2017 год –  24,0\*  2017 год –  216,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Транспорт и коммуникации | | | | | | | |
| 193 | Капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог  с подъездной дорогой  села Фарфоровый  1) разработка  проектно-сметной  документации  2) капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог | акт ввода  в  эксплуатацию | МТК, аким  Акмолинской области | | 2017 –  2018 годы | 2017 год –  12,8\*  2018  год –  640,0\* | местный  бюджет  республиканский  бюджет |
| Развитие системы здравоохранения | | | | | | | |
| 194 | Строительство  медицинского пункта в  селе Фарфоровый  1) привязка типового  проекта к местности  2) строительство  медицинского пункта | акт ввода  в  эксплуатацию | аким  Акмолинской области | | 2017 –  2018 годы | 2017 год –  3,5\*  2018 год –  76,5\* | местный  бюджет |
|  |  | | Местный бюджет | | | Республиканский бюджет | |
|  | 2015 год | | 5,3 | | | 3,9 | |
|  | 2016 год | | 8,0 | | | 0 | |
|  | 2017 год | | 40,3 | | | 216,0 | |
|  | 2018 год | | 76,5 | | | 640,0 | |
|  | Всего мероприятий: 5 | | 130,1 | | | 859,9 | |
|  | Всего по 14 сельским  населенным пунктам | Местный бюджет –  1 915,7 | | Республиканский бюджет –  13 076,5 | | | Итого –  14 992,2 |
|  | Всего по 34 сельским  населенным пунктам | Местный бюджет –  7 458,5 | | Республиканский бюджет –  97 562,2 | | | Итого –  105 020,7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Потребность в бюджетных ресурсах:** | | | |
| 1 | Республиканский  бюджет | 2015 год | 11 870,2 |
| 2016 год | 12 878,9 |
| 2017 год | 18 827,8 |
| 2018 год | 19 667,7 |
| 2019 год | 20 279,2 |
| 2020 год | 14 038,4 |
| Итого: |  | 97 562,2 |
| 2 | Местный бюджет | 2015 год | 978,3 |
| 2016 год | 1 672,8 |
| 2017 год | 2 107,8 |
| 2018 год | 1 232,1 |
| 2019 год | 980,6 |
| 2020 год | 486,9 |
|  | Итого: |  | 7 458,5 |
|  | Бюджетные средства,  всего | 2015 год | 12 848,5 |
| 2016 год | 14 551,7 |
| 2017 год | 20 935,6 |
| 2018 год | 20 899,8 |
| 2019 год | 21 259,8 |
| 2020 год | 14 525,3 |
|  | Итого: |  | 105 020,7 |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан