

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2014 года № 681.

      Примечание РЦПИ!

      Вводится в действие с 1 января 2015 года.

      В целях решения проблем социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к городу Астане, до 2020 года (далее – План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Акмолинской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года ежегодно, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство регионального развития Республики Казахстан.

      3. Министерству регионального развития Республики Казахстан по итогам года ежегодно, не позднее 1 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2015 года.

|  |  |
| --- | --- |
|
Премьер-Министр |
 |
|
Республики Казахстан |
К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 19 июня 2014 года № 681  |

 **Комплексный план**
**социально-экономического развития населенных пунктов,**
**прилегающих к городу Астане, до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№**
**п/п** |
**Наименование**
**мероприятия** |
**Форма**
**завершения** |
**Ответственные за**
**исполнение**
**(реализацию)** |
**Сроки**
**исполнения**
**(реализации)** |
**Предполагаемые**
**расходы**
**(млн. тенге)** |
**Источники**
**финансирования** |
|
**1** |
**2** |
**3** |
**4** |
**5** |
**6**  |
**7**  |
|
**I группа** |
|
**Акмол (Целиноградский район)** |
|
Транспорт и коммуникации |
|
1 |
Строительство
улично-дорожной сети
аула Акмол |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2015 –
2016 годы |
2015 год –
1000,0
2016 год –
1162,6 |
республиканский
бюджет |
|
2 |
Строительство
улично-дорожной сети
аула Акмол
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
улично-дорожной сети |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2018 –
2020 годы |
2018 год –
21,8\*
2019 год –
44,6\*
2020 год –
44,6\*
2019 год –
500,4\*
2020
год –
500,4\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
3 |
Реконструкция
магистральных сетей
водовода села Оразак –
аула Акмол (2 очередь) |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
400,0
2017 год –
450,0 |
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
4 |
Строительство детского
сада на 280 мест в
ауле Акмол
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
10,0
2016 год –
25,0
2017 год –
20,0\*
2016 год –
299,0
2017 год –
196,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
5 |
Строительство средней
школы на 600 мест в
ауле Акмол
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
средней школы |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2017 –
2019 годы |
2017 год –
15,0\*
2018 год –
73,0\*
2019 год –
56,0\*
2018 год –
900,0\*
2019 год –
540,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Теплоснабжение |
|
6 |
Строительство
котельной в ауле Акмол
(3 очередь) |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
450,0 |
республиканский
бюджет |
|
Жилищное строительство |
|
7 |
Строительство 45-ти
квартирного жилого
дома (позиция 1) в
ауле Акмол
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
жилого дома |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
27,9
2015 год –
251,6 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
8 |
Строительство
инженерных сетей к
45-ти квартирному
жилому дому (позиция
1) в ауле Акмол |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
1,6
2015 год –
14,3 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
9 |
Строительство 45-ти
квартирного жилого
дома (позиция 2) в
ауле Акмол
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
жилого дома |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 –
2016 годы |
2015 год –
5,0
2016 год –
24,0
2016 год –
220,0 |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
10 |
Строительство
инженерных сетей к
45-ти квартирному
жилому дому (позиция
2) в ауле Акмол
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
инженерных сетей |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 –
2016 годы |
2015 год –
2,0
2016 год –
16,8 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
11 |
Строительство 45-ти
квартирного жилого
дома (позиция 3) в
ауле Акмол
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
жилого дома |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
5,0\*
2019 год –
24,5\*
2019 год –
220,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
12 |
Строительство
инженерных сетей к
45-ти квартирному
жилому дому (позиция
3) в ауле Акмол
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
инженерных сетей |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
4,0\*
2019 год –
18,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
46,5 |
1 715,9 |
|
 |
2016 год |
49,0 |
2 098,4 |
|
 |
2017 год |
35,0 |
646,0 |
|
 |
2018 год |
103,8 |
900,0 |
|
 |
2019 год |
69,1 |
1 278,4 |
|
 |
2020 год |
44,6 |
500,4 |
|
 |
Всего мероприятий: 12 |
348,0 |
7 139,5 |
|
**Бозайгыр (Шортандинский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
13 |
Завершение
реконструкции
водопроводных сетей и
подведение водопровода
до границы раздела
участка жилых домов в
селе Бозайгыр |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
142,9 |
республиканский
бюджет |
|
14 |
Составление
проектно-сметной
документации и
проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Бозайгыр |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
15 |
Строительство
водопроводных сетей на
новых участках в селе
Бозайгыр
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
водопроводных сетей |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
6,0\*
2019 год –
27,0\*
2019 год –
242,9\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
16 |
Строительство сетей
электроснабжения в
селе Бозайгыр |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2017 год |
2017 год –
61,5\*
2017 год –
249,5\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
17 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Бозайгыр
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2019 годы |
2017 год –
26,6\*
2018 год –
665,0\*
2019
год –
665,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
18 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Бозайгыр
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2017 –
2019 годы |
2017 год –
8,0\*
2018 год –
29,5\*
2019 год –
19,6\*
2018 год –
265,7\*
2019 год –
177,2\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
0 |
143,7 |
|
 |
2016 год |
0 |
10,5 |
|
 |
2017 год |
96,1 |
254,0 |
|
 |
2018 год |
35,5 |
930,7 |
|
 |
2019 год |
46,6 |
1 085,1 |
|
 |
Всего мероприятий: 6 |
178,2 |
2 424,0 |
|
**Жалтырколь (Аршалынский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
19 |
Составление
проектно-сметной
документации и
проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Жалтырколь |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
20 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Жалтырколь
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
8,0\*
2019 год –
16,0\*
2019 год –
173,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
21 |
Строительство РП-2 в
селе Жалтырколь
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство РП-2 |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
5,0\*
2019 год –
20,5\*
2019 год –
230,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
22 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Жалтырколь
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2018 годы |
2017 год –
9,0\*
2018 год –
450,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
0 |
0,8 |
|
 |
2016 год |
0 |
10,5 |
|
 |
2017 год |
9,0 |
4,5 |
|
 |
2018 год |
13,0 |
450,0 |
|
 |
2019 год |
36,5 |
403,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 4 |
58,5 |
868,8 |
|
**Жибек жолы (Аршалынский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
23 |
Завершение
реконструкции
водопроводных сетей
аула Жибек жолы |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
296,1 |
республиканский
бюджет |
|
24 |
Строительство
водопроводных сетей на
новых участках в ауле
Жибек жолы
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
водопроводных сетей |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2017 –
2020 годы |
2017 год –
18,0\*
2018 год –
60,0\*
2019 год –
260,0\*
2020 год –
280,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
25 |
Строительство линии
электроснабжения и ПС
110/35/10кВ аула Жибек
жолы
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство линии
электроснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2017 –
2019 годы |
2017 год –
50,0\*
2018 год –
45,0\*
2019 год –
40,0\*
2018 год –
605,0\*
2019 год –
610,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
26 |
Строительство сетей
электроснабжения в
ауле Жибек жолы |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2017 –
2018 годы |
2017 год -
50,7\*
2018 год –
50,0\*
2017 год –
456,5\*
2018 год –
450,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
27 |
Строительство
улично-дорожной сети
аула Жибек жолы
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
улично-дорожной сети |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2020 годы |
2017 год –
69,0\*
2018 год –
94,3\*
2019 год –
94,3 \*
2020 год –
94,3\*
2018 год –
1055,7\*
2019 год –
1055,7\*
2020 год –
1055,7\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
28 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых
дорог аула Жибек жолы
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
10,0\*
2019 год –
500,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
29 |
Строительство детского
сада на 280 мест в
коттеджном поселке
"Саяжай" аульного
округа Жибек жолы
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
10,0
2016 год –
30,0
2017 год –
21,2\*
2016 год –
331,0
2017 год –
219,4\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Жилищное строительство |
|
30 |
Разработка и
утверждение
генерального плана
коттеджного поселка
"Саяжай" в
административных
границах аульного
округа Жибек жолы
(системы
водоснабжения,
канализации) |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
65,5
2015 год –
590,0 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
31 |
Разработка и
утверждение
генерального плана
коттеджного поселка
"Саяжай" в
административных
границах аульного
округа Жибек жолы
(устройство дорог и
благоустройство) |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
127,8
2015 год –
1150,2 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
32 |
Разработка и
утверждение
генерального плана
коттеджного поселка
"Саяжай" в
административных
границах аульного
округа Жибек жолы
(электроснабжение) |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
44,0
2015 год –
395,9 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
247,3 |
2 432,2 |
|
 |
2016 год |
30,0 |
331,0 |
|
 |
2017 год |
208,9 |
675,9 |
|
 |
2018 год |
259,3 |
2 110,7 |
|
 |
2019 год |
134,3 |
2 425,7 |
|
 |
2020 год |
94,3 |
1 335,7 |
|
 |
Всего мероприятий: 10 |
974,1 |
9 311,2 |
|
**Кабанбай батыра (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
33 |
Строительство
дополнительной нитки
водовода и разводящей
сети в селе Кабанбай
батыра (2 очередь)
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
дополнительной нитки
водовода и разводящих
сетей |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
15,0
2016 год –
40,0\*
2016 год –
100,0\*
2017 год –
70,6\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
34 |
Строительство сетей
электроснабжения в
селе Кабанбай батыра |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
70,0
2016 год –
250,0
2017 год –
430,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
35 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Кабанбай батыра |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
236,2
2016 год -
600,0
2017 год -
600,0 |
республиканский
бюджет |
|
36 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
села Кабанбай батыра
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2019 –
2020 годы |
2019 год –
7,6\*
2020 год –
380,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
15,0 |
236,2 |
|
 |
2016 год |
110,0 |
950,0 |
|
 |
2017 год |
0 |
1 100,6 |
|
 |
2019 год |
7,6 |
0 |
|
 |
2020 год |
0 |
380,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 4 |
132,6 |
2 666,8 |
|
**Кажымукан (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
37 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Кажымукан
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
32,0\*
2016 год –
130,0
2017 год –
158,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
38 |
Строительство сетей
электроснабжения в
селе Кажымукан |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2017 год |
2017 год –
39,7\*
2017 год –
364,8\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
39 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Кажымукан |
акт ввода в эксплуатацию |
МТК, аким Акмолинской области |
2015 – 2017 годы |
2015 год - 232,0
2016 год - 500,0
2017 год - 500,0\* |
республиканский бюджет |
|
40 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
в селе Кажымукан
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
2,6
2017 год –
130,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
41 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Кажымукан
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
7,5
2017 год –
26,5\*
2018 год –
17,7\*
2017 год –
239,0\*
2018 год –
159,3\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
42 |
Строительство средней
школы на 300 мест в
селе Кажымукан
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
средней школы |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
10,0
2017 год –
49,0\*
2018 год –
30,0\*
2017 год –
479,0\*
2018 год –
322,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
0 |
232,0 |
|
 |
2016 год |
52,1 |
630,0 |
|
 |
2017 год |
115,2 |
1 870,8 |
|
 |
2018 год |
47,7 |
481,3 |
|
 |
Всего мероприятий: 6 |
215,0 |
3 214,1 |
|
**Каражар (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
43 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Каражар
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
88,0
2016 год –
350,0
2017 год –
442,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
44 |
Завершение
строительства сетей
электроснабжения села
Каражар |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2017 год |
2017 год –
55,5\*
2017 год –
499,9\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
45 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Каражар |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 год |
2016 год –
130,6 |
республиканский
бюджет |
|
46 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Каражар
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2020 годы |
2016 год –
32,8
2017 год –
410,0\*
2018 год –
410,0\*
2019 год –
410,0\*
2020 год –
410,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
47 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Каражар
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
7,5
2017 год –
26,5\*
2018 год –
17,7\*
2017 год –
239,0\*
2018 год –
159,3\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2016 год |
128,3 |
480,6 |
|
 |
2017 год |
82,0 |
1 590,9 |
|
 |
2018 год |
17,7 |
569,3 |
|
 |
2019 год |
0 |
410,0 |
|
 |
2020 год |
0 |
410,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
228,0 |
3 460,8 |
|
**Караоткель (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
48 |
Завершение
реконструкции сетей
водоснабжения в селе
Караоткель |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
341,2 |
республиканский
бюджет |
|
49 |
Завершение
реконструкции водовода
аула Акмол – села
Караоткель |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
103,2
2015 год –
592,9 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
50 |
Завершение
строительства сетей
электроснабжения в
селе Караоткель |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
130,0 |
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
51 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Караоткель |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2015 –
2016 годы |
2015 год –
210,7
2016 год –
300,0 |
республиканский
бюджет |
|
52 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
села Караоткель
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2020 годы |
2016 год –
117,4
2017 год –
1467,5\*
2018 год –
1467,5\*
2019 год –
1467,5\*
2020 год –
1467,5\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
53 |
Строительство детского
сада на 280 мест в
селе Караоткель
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
10,0
2016 год –
30,0
2017 год –
21,2\*
2016 год –
331,0
2017 год –
219,4\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
54 |
Строительство детского
сада на 280 мест в
селе Караоткель
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
12,0
2017 год –
30,0\*
2018 год –
22,0\*
2017 год –
346,8\*
2018 год –
229,2\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
55 |
Строительство
врачебной амбулатории
в селе Караоткель
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
врачебной амбулатории |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МЗ, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
5,0
2017 год –
20,0\*
2017 год –
225,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Жилищное строительство |
|
56 |
Строительство двух 4-х
квартирных жилых домов
в селе Караоткель |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
8,4
2015 год –
75,1 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
57 |
Строительство
инженерных сетей к
двум 4-х квартирным
жилым домам в селе
Караоткель |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
0,9
2015 год –
7,8 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
122,5 |
1 357,7 |
|
 |
2016 год |
164,4 |
631,0 |
|
 |
2017 год |
71,2 |
2 258,7 |
|
 |
2018 год |
22,0 |
1 696,7 |
|
 |
2019 год |
0 |
1 467,5 |
|
 |
2020 год |
0 |
1 467,5 |
|
 |
Всего мероприятий: 10 |
380,1 |
8 879,1 |
|
**Костомар (Аршалынский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
58 |
Проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
в селе Костомар |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
3,9 |
республиканский
бюджет |
|
59 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Костомар
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
5,6
2017 год –
13,0\*
2017 год –
117,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
60 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
села Костомар
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
4,0\*
2019 год –
200,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
0 |
3,9 |
|
 |
2016 год |
5,6 |
0 |
|
 |
2017 год |
13,0 |
117,0 |
|
 |
2018 год |
4,0 |
0 |
|
 |
2019 год |
0 |
200,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 3 |
22,6 |
320,9 |
|
**Косшы (Целиноградский район)** |
|
Транспорт и коммуникации |
|
61 |
Строительство
улично-дорожной сети
аула Косшы
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
улично-дорожной сети |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2020 годы |
2016 год –
69,0
2017 год –
56,8
\*
2018 год
– 56,8\*
2019 год –
56,8
\* 2020 год
– 56,8\*
2017 год –
635,2\*
2018 год –
635,2
\* 2019 год
– 635,2
\* 2020 год
– 635,2\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
62 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
аула Косшы
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
улично-дорожной сети |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2015 –
2016 годы |
2015 год –
225,1
2016 год –
400,0 |
республиканский
бюджет |
|
63 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
аула Косшы
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2020 годы |
2017 год –
107,4\*
2018 год –
1790,0\*
2019 год –
1790,0\*
2020 год –
1790,0\* |
местный бюджет

республиканский бюджет |
|
Развитие образования |
|
64 |
Строительство детского
сада на 280 места аула
Косшы
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
10,0
2016 год –
25,0
2017 год –
20,0\*
2016 год –
299,0
2017 год –
196,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
65 |
Строительство детского
сада на 280 мест аула
Косшы
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
12,0
2017 год –
25,0\*
2018 год –
19,0\*
2017 год –
303,8\*
2018 год –
200,2\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
66 |
Строительство
поликлиники на 100
посещений в смену аула
Косшы
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
поликлиники |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МЗ, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
20,0
2017 год –
118,0\*
2017
год –
1062,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Жилищное строительство |
|
67 |
Строительство 45-ти
квартирного жилого
дома (позиция 1) в
ауле Косшы
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
жилого дома |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
27,1
2015 год –
244,2 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
68 |
Строительство 45-ти
квартирного жилого
дома (позиция 2) в
ауле Косшы
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
жилого дома |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 – 2017 годы |
2016 год –
5,0
2017 год –
23,0\*
2017 год –
220,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
69 |
Строительство 45-ти
квартирного жилого
дома (позиция 3) в
ауле Косшы
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство 45-ти
квартирного жилого
дома |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2019 – 2020 годы |
2019 год –
5,0\*
2020 год –
23,5\*
2020 год –
220,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
70 |
Развитие
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
аула Косшы как
города-спутника города
Астаны |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 – 2016 годы |
2015 год –
250,0
2016 год –
310,3
2015 год –
2500,0
2016 год –
3103,0 |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
287,1 |
2 969,3 |
|
 |
2016 год |
441,3 |
3 802,0 |
|
 |
2017 год |
350,2 |
2 417,0 |
|
 |
2018 год |
75,8 |
2 625,4 |
|
 |
2019 год |
61,8 |
2 425,2 |
|
 |
2020 год |
80,3 |
2 645,2 |
|
 |
Всего мероприятий: 10 |
1 296,5 |
16 884,1 |
|
**Коянды (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
71 |
Строительство
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Коянды
на новых участках
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2020 годы |
2018 год –
18,0\*
2019 год –
50,0\*
2020 год –
50,0\*
2019 год –
420,0\*
2020 год –
480,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
72 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
села Коянды
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2020 годы |
2016 год –
150,4
2018 год –
1200,0\*
2019 год –
1200,0\*
2020 год –
1200,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
73 |
Строительство детского
сада на 280 мест в
селе Коянды
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2018 –
2020 годы |
2018 год –
10,0\*
2019 год –
30,0\*
2020 год –
21,2\*
2019 год –
331,0\*
2020 год –
219,4\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
74 |
Строительство детского
сада на 280 мест в
селе Коянды
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2018 –
2020 годы |
2018 год –
12,0\*
2019 год –
30,0\*
2020 год –
22,0\*
2019 год –
346,8\*
2020 год –
229,2\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Жилищное строительство |
|
75 |
Строительство двух 4-х
квартирных жилых домов
в селе Коянды |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год -
8,0
2015 год -
72,2 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
76 |
Строительство
инженерных сетей к
двум 4-х квартирным
жилым домам в селе
Коянды |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год -
0,9
2015 год -
7,9 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
8,9 |
80,1 |
|
 |
2016 год |
150,4 |
0 |
|
 |
2018 год |
40,0 |
1 200,0 |
|
 |
2019 год |
110,0 |
2 297,8 |
|
 |
2020 год |
93,2 |
2 128,6 |
|
 |
Всего мероприятий: 6 |
402,5 |
5 706,5 |
|
**Кызылжар (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
77 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Кызылжар
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
10,0
2017 год –
20,0\*
2016 год –
80,0
2017 год –
100,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
78 |
Строительство сетей
электроснабжения в
селе Кызылжар |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
219,5
2017 год –
50,0\* |
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
79 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Кызылжар |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
74,9 |
республиканский
бюджет |
|
80 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
села Кызылжар
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2020 годы |
2017 год –
20,0\*
2018 год –
335,0\*
2019 год –
335,0\*
2020 год –
335,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
81 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Кызылжар
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
7,5
2017 год –
26,5\*
2018 год –
17,7\*
2017 год –
239,0\*
2018 год –
159,3\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
10,0 |
74,9 |
|
 |
2016 год |
7,5 |
299,5 |
|
 |
2017 год |
66,5 |
689,0 |
|
 |
2018 год |
17,7 |
494,3 |
|
 |
2019 год |
0 |
335,0 |
|
 |
2020 год |
0 |
335,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
101,7 |
2 227,7 |
|
**Кызылсуат (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
82 |
Строительство
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Кызылсуат на новых
участках
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2020 годы |
2018 год –
12,0\*
2020 год –
42,0\*
2019 год –
187,0\*
2020 год –
200,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
83 |
Строительство сетей
электроснабжения села
Кызылсуат |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
30,3
2015 год –
302,7 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
84 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Кызылсуат |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 год |
2016 год –
207,1 |
республиканский
бюджет |
|
85 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Кызылсуат
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
12,8
2017
год –
640,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
86 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Кызылсуат
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2018 –
2020 годы |
2018 год –
7,5\*
2019 год –
23,0\*
2020 год –
14,5\*
2019 год –
242,5\*
2020 год –
162,5\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
30,3 |
302,7 |
|
 |
2016 год |
12,8 |
207,1 |
|
 |
2017 год |
0 |
640,0 |
|
 |
2018 год |
19,5 |
0 |
|
 |
2019 год |
23,0 |
429,5 |
|
 |
2020 год |
56,5 |
362,5 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
142,1 |
1 941,8 |
|
**Максимовка (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
87 |
Строительство
водопроводных сетей на
новых участках в селе
Максимовка
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
водопроводных сетей |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
9,6
2018 год –
25,0\*
2017 год –
100,0\*
2018 год –
125,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
88 |
Строительство сетей
электроснабжения села
Максимовка |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
77,0
2015 год –
770,0 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
89 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Максимовка |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
148,8
2017 год –
200,0\* |
республиканский
бюджет |
|
90 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дороги
села Максимовка
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
21,5
2017
год –
537,5\*
2018 год –
537,5\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
91 |
Строительство средней
школы на 300 мест в
селе Максимовка
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
средней школы |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2015 –
2016 годы |
2015 год –
23,6
2015 год –
300,0
2016 год –
400,0 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
92 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Максимовка
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2017 –
2019 годы |
2017 год –
8,0\*
2018 год –
22,0\*
2019 год –
20,0\*
2018 год –
273,2\*
2019 год –
176,8\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
93 |
Строительство
врачебной амбулатории
на 25 посещений в селе
Максимовка
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
врачебной амбулатории |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МЗ, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
4,0
2017 год –
6,0\*
2017 год –
90,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
100,6 |
1 070,0 |
|
 |
2016 год |
35,1 |
548,8 |
|
 |
2017 год |
14,0 |
927,5 |
|
 |
2018 год |
47,0 |
935,7 |
|
 |
2019 год |
20,0 |
176,8 |
|
 |
Всего мероприятий: 7 |
216,7 |
3 658,8 |
|
**Малотимофеевка (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
94 |
Проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Малотимофеевка |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
3,9 |
республиканский
бюджет |
|
95 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Малотимофеевка
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
8,0
2017 год –
13,0\*
2017 год –
117,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
96 |
Строительство сетей
электроснабжения села
Малотимофеевка |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2016 год |
2016 год –
37,0
2016 год –
370,2 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
97 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Малотимофеевка |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 год |
2016 год –
210,0 |
республиканский
бюджет |
|
98 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Малотимофеевка
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2019 –
2020 годы |
2019 год –
9,2\*
2020 год –
345,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
0 |
3,9 |
|
 |
2016 год |
45,0 |
580,2 |
|
 |
2017 год |
13,0 |
117,0 |
|
 |
2019 год |
9,2 |
0 |
|
 |
2020 год |
0 |
345,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
67,2 |
1 046,1 |
|
**Разъезд 96 (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
99 |
Строительство
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Разъезд 96 |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
31,0
2016 год –
120,0
2017 год –
159,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
100 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
в селе Разъезд 96
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2018 –
2020 годы |
2018 год –
15,0\*
2019
год –
375,0\*
2020
год –
375,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2016 год |
31,0 |
120,0 |
|
 |
2017 год |
0 |
159,0 |
|
 |
2018 год |
15,0 |
0 |
|
 |
2019 год |
0 |
375,0 |
|
 |
2020 год |
0 |
375,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 2 |
46,0 |
1 029,0 |
|
**Софиевка (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
101 |
Составление
проектно-сметной
документации и
доразведка с целью
переоценки запасов
подземных вод
Акмолинского
месторождения |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
2,3
2016 год –
13,0
2017 год –
12,0\* |
республиканский
бюджет |
|
102 |
Строительство
разводящих сетей
водоснабжения на новых
участках в селе
Софиевка
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
разводящих сетей |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
12,0
2017 год –
75,0\*
2017 год –
300,0\*
2018 год –
375,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
103 |
Строительство сетей
электроснабжения села
Софиевка |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
33,1
2016 год –
321,6
2017 год –
140,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
104 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Софиевка |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
175,1
2017 год –
200,0\* |
республиканский
бюджет |
|
105 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Софиевка
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2020 годы |
2017 год –
23,6\*
2018
год –
390,0\*
2019
год –
390,0\*
2020
год –
400,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
106 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Софиевка
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
8,0
2017 год –
22,0\*
2018 год –
20,0\*
2017 год –
273,2\*
2018 год –
176,8\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
107 |
Строительство
врачебной амбулатории
на 50 посещений в селе
Софиевка
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
врачебной амбулатории |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МЗ, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
5,0
2017 год –
20,0\*
2017 год –
225,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
0 |
2,3 |
|
 |
2016 год |
58,1 |
509,7 |
|
 |
2017 год |
140,6 |
1 150,2 |
|
 |
2018 год |
20,0 |
941,8 |
|
 |
2019 год |
0 |
390,0 |
|
 |
2020 год |
0 |
400,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 7 |
218,7 |
3 394,0 |
|
**Тайтобе (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
108 |
Строительство
водопроводных сетей на
новых участках села
Тайтобе
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
водопроводных сетей |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
12,0
2017 год –
34,0\*
2016 год –
120,0
2017 год –
186,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
109 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Тайтобе |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 год |
2017 год –
362,9\* |
республиканский
бюджет |
|
110 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Тайтобе
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2020 годы |
2016 год –
38,8
2018
год –
646,0\*
2019
год –
647,0\*
2020
год –
647,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2016 год |
50,8 |
120,0 |
|
 |
2017 год |
34,0 |
548,9 |
|
 |
2018 год |
0 |
646,0 |
|
 |
2019 год |
0 |
647,0 |
|
 |
2020 год |
0 |
647,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 3 |
84,8 |
2 608,9 |
|
**Талапкер (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
111 |
Строительство водовода
и разводящих сетей
водоснабжения в
существующей части
застройки в селе
Талапкер
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
водовода и разводящих
сетей водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
50,0
2016 год –
200,0
2017 год –
250,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
112 |
Составление
проектно-сметной
документации и
доразведка запасов
подземных вод села
Талапкер |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
113 |
Строительство водовода
и разводящих сетей
водоснабжения на новых
участках села Талапкер
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
водовода и разводящих
сетей водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2019 –
2020 годы |
2019 год –
35,0\*
2020 год –
46,0\*
2019 год –
350,0\*
2020 год-
460,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
114 |
Завершение
строительства сетей
электроснабжения села
Талапкер |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2016 годы |
2015 год –
900,0
2016 год –
197,0 |
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
115 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Талапкер |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
237,7 |
республиканский
бюджет |
|
116 |
Строительство
улично-дорожной сети
села Талапкер
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
улично-дорожной сети |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2015 –
2016 годы |
2015 год –
0,1
2016 год –
27,9
2016 год –
252,2 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
117 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
села Талапкер
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2020 годы |
2016 год –
53,0
2017
год –
662,5\*
2018
год –
662,5\*
2019
год –
662,5\*
2020
год –
662,5\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
118 |
Строительство детского
сада на 280 мест в
селе Талапкер
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
10,0
2016 год –
30,0
2017 год –
21,2\*
2016 год –
331,0
2017 год –
219,4\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Жилищное строительство |
|
119 |
Строительство двух 4-х
квартирных жилых домов
в селе Талапкер |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
8,3
2015 год –
75,0 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
120 |
Строительство
инженерных сетей к
двум 4-х квартирным
жилым домам в селе
Талапкер |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
1,4
2015 год –
12,2 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
19,8 |
1 225,7 |
|
 |
2016 год |
160,9 |
990,7 |
|
 |
2017 год |
21,2 |
1 136,4 |
|
 |
2018 год |
0 |
662,5 |
|
 |
2019 год |
35,0 |
1 012,5 |
|
 |
2020 год |
46,0 |
1 122,5 |
|
 |
Всего мероприятий: 10 |
282,9 |
6 150,3 |
|
**Шубары (Целиноградский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
121 |
Проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Шубары |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
3,9 |
республиканский
бюджет |
|
122 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Шубары
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
10,0
2017 год –
20,0\*
2017 год –
180,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
123 |
Капитальный ремонт
улично-дорожной сети
села Шубары |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017
годы |
2016 год –
294,8
2017 год –
300,0\* |
республиканский
бюджет |
|
124 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Шубары
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019
годы |
2018 год –
5,6\*
2019 год –
280,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
125 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Шубары
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2017 –
2019 годы |
2017 год –
10,0\*
2018 год –
23,0\*
2019 год –
22,0\*
2018 год –
301,0\*
2019 год –
194,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
0 |
3,9 |
|
 |
2016 год |
10,0 |
294,8 |
|
 |
2017 год |
30,0 |
480,0 |
|
 |
2018 год |
28,6 |
301,0 |
|
 |
2019 год |
22,0 |
474,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
90,6 |
1 553,7 |
|
 |
Всего по 20 сельским
населенным пунктам |
Местный бюджет –
5 542,8 |
Республиканский бюджет –
84 485,7 |
Итого –
90 028,5 |

|  |
| --- |
|
**II группа** |
|
**Воздвиженка (Целиноградский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
126 |
Разработка схемы
развития и застройки
ела Воздвиженка |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
7,6 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
127 |
Составление
проектно-сметной
документации и
проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Воздвиженка |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
128 |
Строительство
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Воздвиженка
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
9,0\*
2019 год –
25,0\*
2019 год –
225,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Электроснабжение |
|
129 |
Строительство сетей
электроснабжения села
Воздвиженка
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство сетей
электроснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2017 –
2018 годы |
2017 год –
15,0
2018 год –
18,7\*
2018 год –
302,9\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
130 |
Строительство
улично-дорожной сети
села Воздвиженка
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
улично-дорожной сети |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2019 годы |
2017 год –
22,0\*
2018 год –
45,1\*
2019 год –
45,1\*
2018 год –
504,9\*
2019 год –
504,9\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
7,6 |
0,8 |
|
 |
2016 год |
0 |
10,5 |
|
 |
2017 год |
37,0 |
4,5 |
|
 |
2018 год |
72,8 |
807,8 |
|
 |
2019 год |
70,1 |
729,9 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
187,5 |
1 553,5 |
|
**Волгодоновка (Аршалынский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
131 |
Разработка схемы
развития и застройки
села Волгодоновка |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
11,5 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
132 |
Составление
проектно-сметной
документации и
проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Волгодоновка |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
133 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Волгодоновка
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
8,5\*
2019 год –
26,0\*
2019 год –
234,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
134 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
села Волгодоновка
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2018 годы |
2017 год –
7,2\*
2018 год –
360,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
135 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Волгодоновка
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2017 –
2019 годы |
2017 год –
8,0\*
2018 год –
22,0\*
2019 год –
20,0\*
2018 год –
273,2\*
2019 год –
176,8\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
11,5 |
0,8 |
|
 |
2016 год |
0 |
10,5 |
|
 |
2017 год |
15,2 |
4,5 |
|
 |
2018 год |
30,5 |
633,2 |
|
 |
2019 год |
46,0 |
410,8 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
103,2 |
1 059,8 |
|
**Жана Жайнак (Целиноградский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
136 |
Разработка схемы
развития и застройки
села Жана Жайнак |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
5,1 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
137 |
Составление
проектно-сметной
документации и
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Жана Жайнак |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
138 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Жана Жайнак
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
9,0\*
2019 год –
16,0\*
2019 год –
144,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
139 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Жана Жайнак
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2019 годы |
2017 год –
18,0\*
2018
год –
459,0\*
2019
год –
459,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
140 |
Строительство
медицинского пункта в
селе Жана Жайнак
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
медицинского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
3,5
2017 год –
81,0\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
5,1 |
0,8 |
|
 |
2016 год |
3,5 |
10,5 |
|
 |
2017 год |
99,0 |
4,5 |
|
 |
2018 год |
9,0 |
459,0 |
|
 |
2019 год |
16,0 |
603,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
132,6 |
1 077,8 |
|
**Жана жол (Целиноградский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
141 |
Разработка схемы
развития и застройки
аула Жана жол |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
3,7 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
142 |
Строительство
разводящих сетей
водоснабжения в ауле
Жана жол
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
6,0
2017 год –
10,0\*
2017 год –
90,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
143 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой в
ауле Жана жол
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2020 годы |
2017 год –
30,0\*
2018
год –
500,0\*
2019
год –
500,0\*
2020
год –
500,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
144 |
Строительство
медицинского пункта в
ауле Жана жол
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
медицинского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
3,5
2017 год –
76,5\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
3,7 |
0 |
|
 |
2016 год |
9,5 |
0 |
|
 |
2017 год |
116,5 |
90,0 |
|
 |
2018 год |
0 |
500,0 |
|
 |
2019 год |
0 |
500,0 |
|
 |
2020 год |
0 |
500,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 4 |
129,7 |
1 590,0 |
|
**Ключи (Шортандинский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
145 |
Разработка схемы
развития и застройки
села Ключи |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
6,2 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
146 |
Составление
проектно-сметной
документации и
проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Ключи |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
147 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Ключи
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
8,0\*
2019 год –
14,0\*
2019 год –
126,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
148 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Ключи
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2020 годы |
2017 год –
23,3\*
2018
год –
388,0\*
2019
год –
388,0\*
2020
год –
389,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
149 |
Строительство
медицинского пункта в
селе Ключи
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
медицинского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
3,5
2017 год –
71,5\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
6,2 |
0,8 |
|
 |
2016 год |
3,5 |
10,5 |
|
 |
2017 год |
94,8 |
4,5 |
|
 |
2018 год |
8,0 |
388,0 |
|
 |
2019 год |
14,0 |
514,0 |
|
 |
2020 год |
0 |
389,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
126,5 |
1 306,8 |
|
**Койгельды (Аршалынский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
150 |
Разработка схемы
развития и застройки
села Койгельды |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
9,4 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
151 |
Составление
проектно-сметной
документации и
проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Койгельды |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
152 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Койгельды
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
6,0\*
2019 год –
8,0\*
2019 год –
72,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
153 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
села Койгельды
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
3,5\*
2019 год –
175,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
154 |
Строительство
медицинского пункта в
селе Койгельды
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
медицинского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2019 –
2020 годы |
2019 год –
3,0\*
2020 год –
72,0\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
9,4 |
0,8 |
|
 |
2016 год |
0 |
10,5 |
|
 |
2017 год |
0 |
4,5 |
|
 |
2018 год |
9,5 |
0 |
|
 |
2019 год |
11,0 |
247,0 |
|
 |
2020 год |
72,0 |
0 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
101,9 |
262,8 |
|
**Отемис (Целиноградский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
155 |
Разработка схемы
развития и застройки
села Отемис |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
4,2 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
156 |
Составление
проектно-сметной
документации и
проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Отемис |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
157 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Отемис
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
7,0\*
2019 год –
13,0\*
2019 год –
117,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
158 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
села Отемис
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2019 –
2020 годы |
2019 год –
5,3\*
2020 год –
265,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
159 |
Строительство
медицинского пункта в
селе Отемис
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
медицинского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
3,5\*
2019 год –
76,5\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
4,2 |
0,8 |
|
 |
2016 год |
0 |
10,5 |
|
 |
2017 год |
0 |
4,5 |
|
 |
2018 год |
10,5 |
0 |
|
 |
2019 год |
94,8 |
117,0 |
|
 |
2020 год |
0 |
265,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
109,5 |
397,8 |
|
**Р. Кошкарбаева (Целиноградский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
160 |
Разработка схемы
развития и застройки в
селе Р. Кошкарбаева |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
7,9 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
161 |
Строительство
разводящих сетей
водоснабжения на новых
участках в селе
Р. Кошкарбаева
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 –
2016 годы |
2015 год –
6,5
2016 год –
43,0
2016 год –
115,6 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
162 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
в селе Р. Кошкарбаева
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
13,0
2017
год –
650,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
163 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Р. Кошкарбаева
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
7,5
2017 год –
26,5\*
2018 год –
17,7\*
2017 год –
239,0\*
2018 год –
159,3\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
164 |
Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в
селе Р. Кошкарбаева
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
фельдшерско-
акушерского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
4,0
2017 год –
92,0\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
14,4 |
0 |
|
 |
2016 год |
67,5 |
115,6 |
|
 |
2017 год |
118,5 |
889,0 |
|
 |
2018 год |
17,7 |
159,3 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
218,1 |
1 163,9 |
|
**Раздольное (Целиноградский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
165 |
Разработка схемы
развития и застройки
села Раздольное |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
3,7 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
166 |
Составление
проектно-сметной
документации и
проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Раздольное |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
167 |
Строительство
разводящих сетей
водоснабжения на новых
участках в селе
Раздольное
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
6,0\*
2019 год –
9,0\*
2019 год –
81,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
168 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Раздольное
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2019 годы |
2017 год –
12,5\*
2018
год –
313,0\*
2019
год –
312,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
169 |
Строительство
медицинского пункта в
селе Раздольное
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
медицинского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2017 –
2018 годы |
2017 год –
3,5\*
2018 год –
71,5\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
3,7 |
0,8 |
|
 |
2016 год |
0 |
10,5 |
|
 |
2017 год |
16,0 |
4,5 |
|
 |
2018 год |
77,5 |
313,0 |
|
 |
2019 год |
9,0 |
393,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
106,2 |
721,8 |
|
**Разъезд 42 (Аршалынский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
170 |
Разработка схемы
развития и застройки
станции Разъезд 42 |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
5,0 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
171 |
Строительство
разводящих сетей
водоснабжения на
станции Разъезд 42
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) строительство
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2015 –
2016 годы |
2015 год –
6,0
2016 год –
6,0
2016 год –
54,0 |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
172 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
на станции Разъезд 42
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
2,9\*
2019 год –
145,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
173 |
Строительство
медицинского пункта на
станции Разъезд 42
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
медицинского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2017 –
2018 годы |
2017 год –
3,5\*
2018 год –
76,5\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
11,0 |
0 |
|
 |
2016 год |
6,0 |
54,0 |
|
 |
2017 год |
3,5 |
0 |
|
 |
2018 год |
79,4 |
0 |
|
 |
2019 год |
0 |
145,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 4 |
99,9 |
199,0 |
|
**Бабатай (Аршалынский район)** |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
174 |
Составление
проектно-сметной
документации и
проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
станции Бабатай |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
175 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения на
станции Бабатай
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
6,5\*
2019 год –
8,0\*
2019 год –
72,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
176 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
станции Бабатай
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
8,0\*
2019 год –
400,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
177 |
Строительство
медицинского пункта на
станции Бабатай
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
медицинского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2018 –
2019 годы |
2018 год –
3,0\*
2019 год –
72,0\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
0 |
0,8 |
|
 |
2016 год |
0 |
10,5 |
|
 |
2017 год |
0 |
4,5 |
|
 |
2018 год |
17,5 |
0 |
|
 |
2019 год |
80,0 |
472,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 4 |
97,5 |
487,8 |
|
**Тонкерис (Целиноградский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
178 |
Разработка схемы
развития и застройки
села Тонкерис |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
5,4 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
179 |
Проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Тонкерис |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
3,9 |
республиканский
бюджет |
|
180 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Тонкерис
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
8,0
2017 год –
30,0\*
2017 год –
270,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
181 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
села Тонкерис
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2019 –
2020 годы |
2019 год –
8,6\*
2020 год –
430,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
182 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Тонкерис
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
8,0
2017 год –
22,0\*
2018 год –
20,0\*
2017 год –
273,2\*
2018 год –
176,8\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
183 |
Строительство
фельдшерско-
акушерского пункта в
селе Тонкерис
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
фельдшерско-
акушерского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
5,0
2017 год –
95,0\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
5,4 |
3,9 |
|
 |
2016 год |
21,0 |
0 |
|
 |
2017 год |
147,0 |
543,2 |
|
 |
2018 год |
20,0 |
176,8 |
|
 |
2019 год |
8,6 |
0 |
|
 |
2020 год |
0 |
430,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 6 |
202,0 |
1 153,9 |
|
**Тонкерис (Шортандинский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
184 |
Разработка схемы
развития и застройки
села Тонкерис |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
2,8 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
185 |
Составление
проектно-сметной
документации и
проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Тонкерис |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 –
2017 годы |
2015 год –
0,8
2016 год –
10,5
2017 год –
4,5\* |
республиканский
бюджет |
|
186 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Тонкерис
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2017 –
2018 годы |
2017 год –
6,5\*
2018 год –
17,0\*
2018 год –
153,0\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
187 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой в
селе Тонкерис
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2019 годы |
2017 год –
12,6\*
2018
год –
315,0\*
2019
год –
315,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие образования |
|
188 |
Строительство детского
сада на 140 мест в
селе Тонкерис
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
детского сада |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МОН, аким
Акмолинской области |
2016 –
2018 годы |
2016 год –
8,0
2017 год –
29,5\*
2018 год –
19,6\*
2017 год –
265,7\*
2018 год –
177,2\* |
местный
бюджет

республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
189 |
Строительство
медицинского пункта в
селе Тонкерис
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
медицинского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
3,5
2017 год –
71,5\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
2,8 |
0,8 |
|
 |
2016 год |
11,5 |
10,5 |
|
 |
2017 год |
120,1 |
270,2 |
|
 |
2018 год |
36,6 |
645,2 |
|
 |
2019 год |
0 |
315,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 6 |
171,0 |
1 241,7 |
|
**Фарфоровый (Целиноградский район)** |
|
Завершение разработки генерального плана |
|
190 |
Разработка схемы
развития и застройки
села Фарфоровый |
решение
маслихата |
аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
5,3 |
местный
бюджет |
|
Водоснабжение и водоотведение |
|
191 |
Проведение
поисково-разведочных
работ для обеспечения
запасами подземных вод
села Фарфоровый |
акт
приемки
работ |
МИНТ, аким
Акмолинской области |
2015 год |
2015 год –
3,9 |
республиканский
бюджет |
|
192 |
Реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения в селе
Фарфоровый
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) реконструкция
разводящих сетей
водоснабжения |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МРР, аким
Акмолинской области |
2016 –
2017 годы |
2016 год –
8,0
2017 год –
24,0\*
2017 год –
216,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Транспорт и коммуникации |
|
193 |
Капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог
с подъездной дорогой
села Фарфоровый
1) разработка
проектно-сметной
документации
2) капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог |
акт ввода
в
эксплуатацию |
МТК, аким
Акмолинской области |
2017 –
2018 годы |
2017 год –
12,8\*
2018
год –
640,0\* |
местный
бюджет
республиканский
бюджет |
|
Развитие системы здравоохранения |
|
194 |
Строительство
медицинского пункта в
селе Фарфоровый
1) привязка типового
проекта к местности
2) строительство
медицинского пункта |
акт ввода
в
эксплуатацию |
аким
Акмолинской области |
2017 –
2018 годы |
2017 год –
3,5\*
2018 год –
76,5\* |
местный
бюджет |
|
 |
 |
Местный бюджет |
Республиканский бюджет |
|
 |
2015 год |
5,3 |
3,9 |
|
 |
2016 год |
8,0 |
0 |
|
 |
2017 год |
40,3 |
216,0 |
|
 |
2018 год |
76,5 |
640,0 |
|
 |
Всего мероприятий: 5 |
130,1 |
859,9 |
|
 |
Всего по 14 сельским
населенным пунктам |
Местный бюджет –
1 915,7 |
Республиканский бюджет –
13 076,5 |
Итого –
14 992,2 |
|
 |
Всего по 34 сельским
населенным пунктам |
Местный бюджет –
7 458,5 |
Республиканский бюджет –
97 562,2 |
Итого –
105 020,7 |

|  |
| --- |
|
**Потребность в бюджетных ресурсах:** |
|
1 |
Республиканский
бюджет |
2015 год |
11 870,2 |
|
2016 год |
12 878,9 |
|
2017 год |
18 827,8 |
|
2018 год |
19 667,7 |
|
2019 год |
20 279,2 |
|
2020 год |
14 038,4 |
|
Итого: |
 |
97 562,2 |
|
2 |
Местный бюджет |
2015 год |
978,3 |
|
2016 год |
1 672,8 |
|
2017 год |
2 107,8 |
|
2018 год |
1 232,1 |
|
2019 год |
980,6 |
|
2020 год |
486,9 |
|
 |
Итого: |
 |
7 458,5 |
|
 |
Бюджетные средства,
всего |
2015 год |
12 848,5 |
|
2016 год |
14 551,7 |
|
2017 год |
20 935,6 |
|
2018 год |
20 899,8 |
|
2019 год |
21 259,8 |
|
2020 год |
14 525,3 |
|
 |
Итого: |
 |
105 020,7 |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан