

**Об утверждении Плана развития разработки редких и редкоземельных металлов в Республике Казахстан на 2015 - 2019 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 1237

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемый План развития разработки редких и редкоземельных металлов в Республике Казахстан на 2015 – 2019 годы (далее – План).  
      2. Центральным государственным органам, заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:  
      1) принять меры по реализации Плана;  
      2) по итогам года, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе его реализации в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.  
      3. Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 февраля, представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.  
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.  
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден              
постановлением Правительства  
Республики Казахстан      
от 26 ноября 2014 года № 1237

**План**  
**развития разработки редких и редкоземельных металлов в**  
          **Республике Казахстан на 2015 – 2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование**  **мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок**  **исполнения** | **Предполагаемые расходы,**  **млн. тенге** | | | | | **Источники финансирования** |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1. Законодательно-нормативное обеспечение отрасли** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Разработка системы мер стимулирования попутного извлечения РМ и РЗМ при освоении месторождений полезных ископаемых | информация в МИР | МИР | 2015-2019 годы | - | - | - | - | - | не требуется |
| 2 | | Анализ законодательства в сфере недропользования в части предоставления права недропользования на переработку техногенных минеральных образований | информация в МИР | МИР | 2015-2019 годы | - | - | - | - | - | не требуется |
| **2. Совершенствование государственной системы регулирования отрасли** | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Проработка вопроса создания государственного резерва (хранилища, фонда) стратегических РМ и РЗМ-содержащих концентратов, промышленного сырья, металлов и соединений | информация в МИР | МИР | 2015 год | - | - | - | - | - | не требуется |
| 4 | | Формирование постоянно действующей рабочей группы по развитию отрасли | приказ МИР | МИР | 2015 год | - | - | - | - | - | не требуется |
| **3. Обеспечение минерально-сырьевыми ресурсами** | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Анализ отечественной минерально-сырьевой базы по РМ и РЗМ для выявления перспективных месторождений | перечень перспективных месторождений | МИР | 2015-2016 годы | - | - | - | - | - | не требуется |
| 6 | | Анализ отечественной минерально-сырьевой базы по литию, оценка целесообразности разведки и промышленного освоения месторождений лития в Республике Казахстан | информация в МИР | ТОО «ИВТ» (по согласованию), АО «УМЗ» (по согласованию) | 2015-2016 годы | 5 | 15 | - | - | - | собственные и заемные средства АО «НАК «Казатомпром», ТОО «ИВТ», АО «УМЗ» |
| 7 | | Поиск стабильных источников минерального тантал- и ниобийсодержащего сырья для АО «УМЗ» | информация в МИР | АО «УМЗ» (по согласованию) | 2015-2018 годы | - | 5000 | - | - | - | собственные и заемные средства АО «НАК «Казатомпром», АО «УМЗ» |
| **4. Научно-технологическое обеспечение создания и развития отрасли Республики Казахстан** | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Проработка вопросов разработки и опытно-промышленного опробования технологий комплексной переработки РМ и РЗМ содержащего сырья | технологические регламенты, ТЭО, ТЭР | РГП «НЦ КПМС РК» КИРПБ МИР | 2015-2019 годы | - | - | - | - | - | не требуется |
| 9 | | Научно-исследовательские работы по созданию и сопровождению новой технологической платформы «Высокотехнологичная продукция и диверсификация бизнесов АО «НАК «Казатомпром» (литий, бериллий, ниобий, тантал, скандий и РЗМ) | отчетная научно-техническая документация | ТОО «ИВТ» (по согласованию), АО «УМЗ» (по согласованию) | 2015-2019 годы | 100 | 500 | 550 | 550 | 550 | собственные и заемные средства ТОО «ИВТ», АО «УМЗ» |
| 10 | | Проведение исследований по изучению потенциальных источников скандиевого (Sc) сырья и проработка экономической эффективности извлечения Sc из урановых растворов АО «НАК «Казатомпром» и других потенциальных источников сырья (хвосты АО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат», техногенные минеральные образования в городе Актау, месторождение «Меловое») и подготовка предложений по организации производства скандия | ТЭР | АО «НАК «Казатомпром» (по согласованию), ТОО «ИВТ» (по согласованию) | 2015-2019 годы | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | собственные и заемные средства АО «НАК «Казатомпром» |
| 11 | | Проработка вопросов опытно-промышленного опробования технологии получения магниевой продукции из отходов обогащения | технологический регламент, ТЭО | АО «Костанайские минералы» (по согласованию), РГП «НЦ КПМС» (по согласованию) | 2015-2019 годы | - | - | - | - | - | собственные и заемные средства АО «Костанайские минералы» |
| **5. Создание и расширение редкометальных производств** | | | | | | | | | | | |
| **Производство легких редких металлов** | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Начало проработки экономической эффективности создания производства литий-ионных аккумуляторов на основе отечественного литийсодержащего сырья, начало разработки ТЭО | информация в МИР | ТОО «ИВТ» (по согласованию), АО «УМЗ» (по согласованию) | 2018 год | - | - | - | - | - | собственные и заемные  средства ТОО «ИВТ», АО «УМЗ» |
| **Производство тугоплавких редких металлов**  **(титан, цирконий, ванадий, ниобий, тантал, молибден и вольфрам)** | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Развитие титано-магниевого производства. Расширение рудной базы и продуктовой линейки (сплавы, слябы): | информация в МИР | АО «УКТМК» (по согласованию) | 2015-2019 годы | - | - | - | - | - | средства АО «УКТМК» |
| 13.1 | | Начало строительства ГОК мощностью 750 тыс. м3 руд в год на базе месторождения титан-циркониевых руд Шокаш | информация в МИР | ТОО «Экспоинжиниринг» (по согласованию) | 2015 год | 9384 | - | - | - | - | собственные и заемные средства ТОО «Экспоинжиниринг» |
| 13.2 | | Строительство второй обогатительной фабрики «Сатпаевск титаниум Майнс ЛТД» (на месторождении Сатпаевское (Бектемир) с увеличением мощностей по производству ильменитового концентрата на 15000 тонн в год | информация в МИР | АО «УКТМК» (по согласованию) | 2015-2016 годы | 1730,4 | 1200,0 | 1253,0 | - | - | средства АО «УКТМК» |
| 13.3 | | Строительство второй руднотермической печи по выпуску титановых шлаков с увеличением производственных мощностей до 45 000 тонн титанового шлака в год | информация в МИР | АО «УКТМК» (по согласованию) | 2015 год | 183,5 | - | - | - | - | средства АО «УКТМК» |
| 13.4 | | Реконструкция ковочного пресса ПА-1343 на послойную резку губчатого титана | информация в МИР | АО «УКТМК» (по согласованию) | 2014 год | - | - | - | - | - | средства АО «УКТМК» |
| 13.5 | | Строительство завода по производству титановых слябов 5778 тонн/год | информация в МИР | АО «УКТМК» (по согласованию) | 2014 год | - | - | - | - | - | собственные средства АО «УКТМК» |
| 13.6 | | Создание производства отечественного карналлита | информация в МИР | АО «Костанайские минералы» (по согласованию) | 2018-2019 годы | - | - | - | - | - | средства АО «Костанайские минералы» |
| 14 | | Строительство завода по переработке ванадиевых руд месторождения Баласаускандык мощностью 1 млн. тонн в год | информация в МИР | ТОО «Фирма «Балауса» (по согласованию) | 2016-2019 годы | - | 10900 | 1500 | 1500 | 1500 | средства ТОО «Фирма Балауса» |
| 15 | | Строительство ГОК на базе месторождения «Обуховское» | информация в МИР | ТОО «Тиолайн» (по согласованию), АО «НАК «Казатомпром» (по согласованию) | 2016-2019 годы | - | - | - | - | - | средства ТОО «Тиолайн», АО «НАК «Казтомпром» |
| 16 | | Проработка экономической эффективности создания производства оксихлорида циркония, разработка ТЭО | информация в МИР | АО «НАК «Казатомпром» (по согласованию), ТОО «СП «SARECO» (по согласованию), АО «Каустик» (по согласованию) | 2016-2018 годы | - | - | - | - | - | собственные и заемные средства АО «НАК «Казатомпром», АО «Каустик», ТОО «СП «SARECO» |
| 17 | | Строительство ГОК на базе месторождения Дрожиловское по получению молибденовых и вольфрамовых концентратов | информация в МИР | ТОО «КРРК» (по согласованию) | 2015-2017 годы | 7365,6 17186,4 | - | - | - | - | средства ТОО «КРРК» |
| **Производство рассеянных редких металлов (галлий, индий, таллий, германий, селен, теллур, рений)** | | | | | | | | | | | |
| 18 | Повышение комплексности использования сырья на предприятиях цветной металлургии (селен, теллур, рений) | | информация в МИР | ТОО «Корпорация «Казахмыс» (по согласованию) | 2017-2019 годы | 90 | 360 | 360 | 180 | 180 | собственные средства ТОО «Корпорация «Казахмыс» |
| 19 | Проработка вопросов создания производства металлической сурьмы и ее соединений | | информация в МИР | РГП «НЦ КПМС РК» КИРПБ МИР | 2018-2019 годы | - | - | - | - | - | не требуется |
| **Производство редкоземельных металлов (скандий, иттрий и лантаноиды)** | | | | | | | | | | | |
| 20 | Расширение производства коллективных концентратов РЗМ в городе Степногорске до 3000 тонн TREO в год | | Информация в МИР | ТОО «СП «SARECO» (по согласованию) | 2017-2019 годы | - | - | - | - | - | собственные и заемные средства АО «НАК Казатомпром», ТОО «СП «SARECO» |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:  
      МИР – Министерство по инвестициям и развитию  
      Республики Казахстан  
      КИРПБ – Комитет индустриального развития и промышленной  
      безопасности Министерства по инвестициям и развитию  
      Республики Казахстан  
      РГП «НЦ КПМС» - республиканское государственное предприятие  
      «Национальный центр комплексной переработки  
      минерального сырья»  
      АО «НАК «Казатомпром» - акционерное общество «Национальная  
      атомная компания «Казатомпром»  
      АО «УКТМК» - акционерное общество «Усть-Каменогорский  
      титаномагниевый комбинат»  
      АО «УМЗ» - акционерное общество «Ульбинский металлургический  
      завод»  
      ТОО «ИВТ» - товарищество с ограниченной ответственностью  
      «Институт высоких технологий»  
      ТОО «КРРК» - товарищество с ограниченной ответственностью  
      «Казахстано-Российская Рудная компания»  
      ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью  
      ГОК – горно-обогатительный комбинат  
      НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых  
      РМ – редкие металлы  
      РЗМ – редкоземельные металлы  
      ТЭО – технико-экономическое обоснование  
      ТЭР – технико-экономический расчет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан