

**Об утверждении Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2017 - 2020 годы (ІІІ этап)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2017 года № 709

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2017 – 2020 годы (ІІІ этап) (далее – План).

      2. Центральным государственным органам, акимату Акмолинской области, а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;

      2) ежегодно, по итогам полугодия, к 5 января и 5 июля представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 20 января и 20 июля.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 4 ноября 2017 года № 709 |

      №

 **План развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области**
**на 2017 – 2020 годы (ІІІ этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
Расходы |
Источник финансирования |
|
Расходы, всего (млн. тенге) |
в том числе по годам |
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
І. Меры по решению инфраструктурных и экологических проблем ЩБКЗ |
|
1 |
Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) города Щучинск (96,4 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2018-2019 годы |
2 917,1 |
0,0 |
100,0 |
191,7 |
0,0 |
МБ |
|
0,0 |
1 000,0 |
1 625,4 |
0,0 |
РБ\* |
|
2 |
Строительство внутриквартальных водопроводных сетей города Щучинск (4-ой очереди) (93,08 км)  |
акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2017-2019 годы |
1 087,1 |
0,0 |
54,0 |
54,9 |
0,0 |
МБ |
|
109,9 |
451,4 |
416,9 |
0,0 |
РБ\* |
|
3 |
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье  |
акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2018-2020 годы |
1 819,7 |
0,0 |
30,0 |
50,0 |
102,0 |
МБ |
|
0,0 |
300,0 |
500,0 |
837,7 |
РБ\* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
4 |
Строительство водопроводных сетей в детских оздоровительных центрах, расположенных в районе озера Катарколь |
акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2018-2020 годы |
2 624,4 |
0,0 |
50,0 |
100,0 |
112,5 |
МБ |
|
0,0 |
500,0 |
1 000,0 |
861,9 |
РБ\* |
|
5 |
Строительство внутриквартальных канализационных сетей в городе Щучинске (99 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2018-2020 годы |
5 130,1 |
0,0 |
80,0 |
180,0 |
253,0 |
МБ |
|
0,0 |
800,0 |
1 800,0 |
2 017,1 |
РБ\* |
|
6 |
Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2017-2019 годы |
1 752,9 |
0,0 |
87,6 |
87,7 |
0,0 |
МБ |
|
135,0 |
241,3 |
1201,3 |
0,0 |
РБ\* |
|
7 |
Строительство Катаркольского канализационного коллектора |
акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2017-2020 годы |
2 922,0 |
0,0 |
70,0 |
100,0 |
122,4 |
МБ |
|
100,0 |
239,3 |
2 290, 3 |
0,0 |
РБ\* |
|
8 |
Строительство ливневой канализации города Щучинск (12 км)  |
акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2019 год |
345,0 |
0,0 |
0,0 |
31,0 |
0,0 |
МБ |
|
0,0 |
0,0 |
314,0 |
0,0 |
РБ\* |
|
9 |
Реконструкция сети водоотведения (3 очередь), коллектора и канализационных насосных станций в поселке Бурабай |
акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2017-2018 годы |
1 019,3 |
0,0 |
102,0 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
|
917,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
РБ\* |
|
10 |
Строительство сетей и объектов водоотведения села Катарколь |
акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2017 год |
652,4 |
65,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
|
587,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
РБ |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
11 |
Строительство ливневой канализации поселка Бурабай |
акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2017 год |
393,1 |
39,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
|
353,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
РБ |
|
12 |
Благоустройство туристских маршрутов от озера Щучье до смотровой площадки "Ракушка" |
акт выполненных работ |
УДП (по согласованию) |
2018 год |
1 135,4 |
0,0 |
1 135,4 |
0,0 |
0,0 |
РБ\* |
|
13 |
Строительство инженерной инфраструктуры вокруг озера Боровое
1) разработка ПСД
2) строительство |
1) разработка ПСД
2) акт ввода в эксплуатацию |
УДП (по согласованию) |
2018-2020 годы |
4 621,3 |
0,0 |
109,4 |
2 000,0 |
2 511,9 |
РБ\* |
|
14 |
Разработка Плана детальной планировки территорий, прилегающей к озерам Большое Чебачье и Текеколь (233 гектар) и внесение предложений по ее благоустройству (подведение дорог, освещение, парковочные зоны и др. участки общего пользования)  |
ПДП |
УДП (по согласованию) |
2017 год |
27,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
РБ\*\* |
|
15 |
Строительство инженерных сетей (водоснабжение, канализация, электроснабжение, телефонизация) от поселка Бурабай до озер Большое Чебачье и Текеколь, 233 гектар |
акт ввода в эксплуатацию |
УДП (по согласованию) |
2018-2019 годы |
2 313,0 |
0,0 |
1 500,0 |
813,0 |
0,0 |
РБ\* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
116 |
Озеленение курортной зоны озер Большое Чебачье и Текеколь, 233 гектар |
акт выполненных работ |
УДП (по согласованию) |
2018-2020 годы |
1 225,0 |
0,0 |
25,0 |
600,0 |
600,0 |
РБ\* |
|
17 |
Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) ЩБКЗ |
акт выполненных работ |
МЭ  |
2017-2020 годы |
15 738,0 |
2 600,0 |
2 900,0 |
5 500,0 |
4 738,0 |
РБ\* |
|
  |
ИТОГО: (17 мероприятий) |
 |
 |
 |
45 722,8 |
4 934,7 |
9 435,4 |
19 196,2 |
12 156,5 |
 |
|
ІІ. Меры по развитию транспортно-логистической инфраструктуры ЩБКЗ |
|
18 |
Реконструкция и строительство дорожной сети поселка Бурабай (3-я очередь)
1) корректировка ПСД
2) реконструкция и строительство |
1) корректировка ПСД
2) акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2018-2020 годы |
2 518,0 |
0,0 |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
|
0,0 |
0,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
РБ\* |
|
19 |
Средний ремонт автодороги "Зеленый Бор-Мадениет" (27 км)
1) корректировка ПСД
2) ремонт  |
1)корректировка ПСД
2) акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Акмолинской области |
2018-2020 годы |
590,4 |
0,0 |
10,0 |
300,0 |
280,4 |
МБ |
|
20 |
Средний ремонт автодороги "Щучинск-Николаевка" 0-62,8 км, участок км 28,7-62,8 |
акт выполненных работ |
МИР, акимат Акмолинской области |
2018-2019 годы |
747,2 |
0,0 |
400,0  |
347,2 |
0,0 |
РБ\* |
|
21 |
Капитальный ремонт автодороги "Бурабай-Катарколь", 0-20 км |
акт выполненных работ |
МИР, акимат Акмолинской области |
2018-2020 годы |
1 416,0 |
0,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
|
0,0 |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
РБ\* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
22 |
Строительство автодороги от озера Текеколь до автодороги "Северный обход озера Чебачье"
1) разработка ПСД
2) строительство |
1) разработка ПСД
2) акт ввода в эксплуатацию |
МИР, акимат Акмолинской области |
2018-2020 годы |
969,4 |
0,0 |
38,2 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
|
0,0 |
0,0 |
465,6 |
465,6 |
РБ\* |
|
  |
ИТОГО: (5 мероприятий) |
 |
 |
 |
6 241,0 |
0,0 |
482,2 |
3 062,8 |
2 696,0 |
 |
|
ІІІ. Меры по обеспечению безопасности ЩБКЗ |
|
23 |
Строительство водно- спасательной станции на берегу озера Боровое
1) разработка ПСД
2) строительство |
1) разработка ПСД
2) акт ввода в эксплуатацию |
МВД, акимат Акмолинской области |
2019-2020 годы |
491,5 |
0,0 |
0,0 |
36,1 |
0,0 |
МБ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
455,4 |
РБ\* |
|
24 |
Строительство водно-спасательной станции на берегу озера Большое Чебачье
1) разработка ПСД
2) строительство |
1) разработка ПСД
2) акт ввода в эксплуатацию |
МВД, акимат Акмолинской области |
2019-2020 годы |
491,5 |
0,0 |
0,0 |
36,1 |
0,0 |
МБ |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
455,4 |
РБ\* |
|
25 |
 Строительство здания поселкового отдела полиции УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области
1) корректировка ПСД
2) строительство |
1) корректировка ПСД
2) акт ввода в эксплуатацию |
МВД, акимат Акмолинской области |
2017-2019 годы |
710,7 |
8,9 |
21,1 |
50,1 |
0,0 |
МБ |
|
0,0 |
0,0 |
630,6 |
0,0 |
РБ\* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
26 |
Строительство здания УВД Бурабайского района в городе Щучинск |
акт ввода в эксплуатацию |
МВД, акимат Акмолинской области |
2017-2018 годы |
1 453,3 |
138,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
|
700,0 |
614,9 |
0,0 |
0,0 |
РБ |
|
27 |
Строительство жилого дома для личного состава полиции УВД Бурабайского района |
акт ввода в эксплуатацию |
МВД, акимат Акмолинской области |
2017 год |
761,8 |
39,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
|
722,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
РБ |
|
28 |
Строительство здания для кавалерийского взвода УВД Бурабайского района
  |
акт ввода в эксплуатацию |
МВД, акимат Акмолинской области |
2017 год |
252,0 |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МБ |
|
228,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
РБ |
|
  |
ИТОГО: (6 мероприятий) |
 |
 |
 |
4 160,8 |
1 861,1 |
636,0 |
752,9 |
910,8 |
 |
|
ІV. Меры по развитию туристского потенциала ЩБКЗ |
|
29 |
Строительство парка Абылай хана в поселке Бурабай
1) разработка ПСД2) строительство
  |
1) разработка ПСД
2) акт ввода в эксплуатацию |
УДП (по согласованию) |
2018-2019 годы |
2 106,3 |
0,0 |
64,2 |
2 042,1 |
0,0 |
РБ\* |
|
30 |
Строительство парка отдыха в поселке Бурабай
1) разработка ПСД2) строительство |
1) разработка ПСД
2) акт ввода в эксплуатацию |
УДП (по согласованию) |
2018-2019 годы |
3 100,0 |
0,0 |
21,0  |
3 079,0 |
0,0 |
РБ\* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
31 |
Привлечение инвесторов для развития курортной зоны озер Большое Чебачье и Текеколь, 233 гектар  |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МКС, МИР, УДП (по согласованию), акимат Акмолинской области |
2017-2020 годы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
не требуется\*\*\* |
|
32 |
Продвижение туристского потенциала ЩБКЗ на региональных, областных, республиканских мероприятиях |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МКС, акимат Акмолинской области |
2017-2020 годы |
15,0 |
3,4 |
3,7 |
3,8 |
4,1 |
МБ |
|
33 |
Проведение масштабных информационно-рекламных туров по ЩБКЗ для казахстанских и российских туроператоров |
информация в Правительство Республики Казахстан |
МКС, акимат Акмолинской области |
2017-2020 годы |
4,9 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
2,1 |
МБ |
|
34 |
Внесение предложения по строительству горно-лыжного курорта в ЩБКЗ |
информация в Министерство культуры и спорта |
акимат Акмолинской области |
январь 2018 года |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
не требуется\*\*\* |
|
  |
ИТОГО: (6 мероприятий) |
 |
 |
 |
5 226,2 |
4,3 |
89,8 |
5 125,9 |
6,2 |
 |
|
ВСЕГО: (34 мероприятия) |
 |
 |
 |
61 350,8 |
6 800,1 |
10 983,4 |
27 797,8 |
15 769,5 |
 |
|
  |
РБ |
 |
 |
 |
58 223,7 |
6 453,4 |
10 301,9 |
26 575,4 |
14 893,0 |
 |
|
  |
МБ  |
 |
 |
 |
3 100,1 |
319,7 |
681,5 |
1 222,4 |
876,5 |
 |
|
 |
Внебюджетные средства |
 |
 |
 |
27,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
 |

      \* Объемы средств будут уточняться в рамках выделенных средств при утверждении бюджета на соответствующие финансовые годы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      \*\* В рамках реализации бюджетной программы 029 "Формирование имиджа в ЩБКЗ".

      \*\*\* Реализация данных мероприятий также будет рассмотрена в рамках государственно-частного партнерства.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

      УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан

      ДВД – Департамент внутренних дел Министерства внутренних дел Республики Казахстан

      УВД – Управление внутренних дел Министерства внутренних дел Республики Казахстан

      ЩБКЗ – Щучинско-Боровская курортная зона

      ПСД – проектно-сметная документация

      РБ – республиканский бюджет

      МБ – местный бюджет

      ПДП – проектно-детальная планировка

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан