

**Об утверждении Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2017 - 2020 годы (ІІІ этап)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2017 года № 709

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области на 2017 – 2020 годы (ІІІ этап) (далее – План).

      2. Центральным государственным органам, акимату Акмолинской области, а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;

      2) ежегодно, по итогам полугодия, к 5 января и 5 июля представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 20 января и 20 июля.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2017 года № 709 |

      №

**План развития Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области**  
**на 2017 – 2020 годы (ІІІ этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Расходы | | | | | Источник финансирования |
| Расходы, всего (млн. тенге) | в том числе по годам | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. Меры по решению инфраструктурных и экологических проблем ЩБКЗ | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) города Щучинск (96,4 км) | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2018-2019 годы | 2 917,1 | 0,0 | 100,0 | 191,7 | 0,0 | МБ |
| 0,0 | 1 000,0 | 1 625,4 | 0,0 | РБ\* |
| 2 | Строительство внутриквартальных водопроводных сетей города Щучинск (4-ой очереди) (93,08 км) | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2017-2019 годы | 1 087,1 | 0,0 | 54,0 | 54,9 | 0,0 | МБ |
| 109,9 | 451,4 | 416,9 | 0,0 | РБ\* |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к здравницам, расположенным вокруг озера Щучье | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2018-2020 годы | 1 819,7 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 102,0 | МБ |
| 0,0 | 300,0 | 500,0 | 837,7 | РБ\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в детских оздоровительных центрах, расположенных в районе озера Катарколь | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2018-2020 годы | 2 624,4 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 112,5 | МБ |
| 0,0 | 500,0 | 1 000,0 | 861,9 | РБ\* |
| 5 | Строительство внутриквартальных канализационных сетей в городе Щучинске (99 км) | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2018-2020 годы | 5 130,1 | 0,0 | 80,0 | 180,0 | 253,0 | МБ |
| 0,0 | 800,0 | 1 800,0 | 2 017,1 | РБ\* |
| 6 | Реконструкция сетей и объектов водоотведения города Щучинск (81,9 км) | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2017-2019 годы | 1 752,9 | 0,0 | 87,6 | 87,7 | 0,0 | МБ |
| 135,0 | 241,3 | 1201,3 | 0,0 | РБ\* |
| 7 | Строительство Катаркольского канализационного коллектора | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2017-2020 годы | 2 922,0 | 0,0 | 70,0 | 100,0 | 122,4 | МБ |
| 100,0 | 239,3 | 2 290, 3 | 0,0 | РБ\* |
| 8 | Строительство ливневой канализации города Щучинск (12 км) | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2019 год | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | МБ |
| 0,0 | 0,0 | 314,0 | 0,0 | РБ\* |
| 9 | Реконструкция сети водоотведения (3 очередь), коллектора и канализационных насосных станций в поселке Бурабай | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2017-2018 годы | 1 019,3 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 917,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ\* |
| 10 | Строительство сетей и объектов водоотведения села Катарколь | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2017 год | 652,4 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 587,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Строительство ливневой канализации поселка Бурабай | акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2017 год | 393,1 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 353,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 12 | Благоустройство туристских маршрутов от озера Щучье до смотровой площадки "Ракушка" | акт выполненных работ | УДП (по согласованию) | 2018 год | 1 135,4 | 0,0 | 1 135,4 | 0,0 | 0,0 | РБ\* |
| 13 | Строительство инженерной инфраструктуры вокруг озера Боровое  1) разработка ПСД  2) строительство | 1) разработка ПСД   2) акт ввода в эксплуатацию | УДП (по согласованию) | 2018-2020 годы | 4 621,3 | 0,0 | 109,4 | 2 000,0 | 2 511,9 | РБ\* |
| 14 | Разработка Плана детальной планировки территорий, прилегающей к озерам Большое Чебачье и Текеколь (233 гектар) и внесение предложений по ее благоустройству (подведение дорог, освещение, парковочные зоны и др. участки общего пользования) | ПДП | УДП (по согласованию) | 2017 год | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ\*\* |
| 15 | Строительство инженерных сетей (водоснабжение, канализация, электроснабжение, телефонизация) от поселка Бурабай до озер Большое Чебачье и Текеколь, 233 гектар | акт ввода в эксплуатацию | УДП (по согласованию) | 2018-2019 годы | 2 313,0 | 0,0 | 1 500,0 | 813,0 | 0,0 | РБ\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 116 | Озеленение курортной зоны озер Большое Чебачье и Текеколь, 233 гектар | акт выполненных работ | УДП (по согласованию) | 2018-2020 годы | 1 225,0 | 0,0 | 25,0 | 600,0 | 600,0 | РБ\* |
| 17 | Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) ЩБКЗ | акт выполненных работ | МЭ | 2017-2020 годы | 15 738,0 | 2 600,0 | 2 900,0 | 5 500,0 | 4 738,0 | РБ\* |
|  | ИТОГО: (17 мероприятий) |  |  |  | 45 722,8 | 4 934,7 | 9 435,4 | 19 196,2 | 12 156,5 |  |
| ІІ. Меры по развитию транспортно-логистической инфраструктуры ЩБКЗ | | | | | | | | | | |
| 18 | Реконструкция и строительство дорожной сети поселка Бурабай (3-я очередь)  1) корректировка ПСД   2) реконструкция и строительство | 1) корректировка ПСД  2) акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2018-2020 годы | 2 518,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 0,0 | 0,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | РБ\* |
| 19 | Средний ремонт автодороги "Зеленый Бор-Мадениет" (27 км)  1) корректировка ПСД   2) ремонт | 1)корректировка ПСД  2) акт ввода в эксплуатацию | Акимат Акмолинской области | 2018-2020 годы | 590,4 | 0,0 | 10,0 | 300,0 | 280,4 | МБ |
| 20 | Средний ремонт автодороги "Щучинск-Николаевка" 0-62,8 км, участок км 28,7-62,8 | акт выполненных работ | МИР, акимат Акмолинской области | 2018-2019 годы | 747,2 | 0,0 | 400,0 | 347,2 | 0,0 | РБ\* |
| 21 | Капитальный ремонт автодороги "Бурабай-Катарколь", 0-20 км | акт выполненных работ | МИР, акимат Акмолинской области | 2018-2020 годы | 1 416,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 0,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | РБ\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | Строительство автодороги от озера Текеколь до автодороги "Северный обход озера Чебачье"  1) разработка ПСД  2) строительство | 1) разработка ПСД  2) акт ввода в эксплуатацию | МИР, акимат Акмолинской области | 2018-2020 годы | 969,4 | 0,0 | 38,2 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 0,0 | 0,0 | 465,6 | 465,6 | РБ\* |
|  | ИТОГО: (5 мероприятий) |  |  |  | 6 241,0 | 0,0 | 482,2 | 3 062,8 | 2 696,0 |  |
| ІІІ. Меры по обеспечению безопасности ЩБКЗ | | | | | | | | | | |
| 23 | Строительство водно- спасательной станции на берегу озера Боровое   1) разработка ПСД  2) строительство | 1) разработка ПСД  2) акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат Акмолинской области | 2019-2020 годы | 491,5 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | МБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,4 | РБ\* |
| 24 | Строительство водно-спасательной станции на берегу озера Большое Чебачье  1) разработка ПСД  2) строительство | 1) разработка ПСД  2) акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат Акмолинской области | 2019-2020 годы | 491,5 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 0,0 | МБ |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,4 | РБ\* |
| 25 | Строительство здания поселкового отдела полиции УВД Бурабайского района ДВД Акмолинской области   1) корректировка ПСД  2) строительство | 1) корректировка ПСД  2) акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат Акмолинской области | 2017-2019 годы | 710,7 | 8,9 | 21,1 | 50,1 | 0,0 | МБ |
| 0,0 | 0,0 | 630,6 | 0,0 | РБ\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | Строительство здания УВД Бурабайского района в городе Щучинск | акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат Акмолинской области | 2017-2018 годы | 1 453,3 | 138,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 700,0 | 614,9 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 27 | Строительство жилого дома для личного состава полиции УВД Бурабайского района | акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат Акмолинской области | 2017 год | 761,8 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 722,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
| 28 | Строительство здания для кавалерийского взвода УВД Бурабайского района | акт ввода в эксплуатацию | МВД, акимат Акмолинской области | 2017 год | 252,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБ |
| 228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РБ |
|  | ИТОГО: (6 мероприятий) |  |  |  | 4 160,8 | 1 861,1 | 636,0 | 752,9 | 910,8 |  |
| ІV. Меры по развитию туристского потенциала ЩБКЗ | | | | | | | | | | |
| 29 | Строительство парка Абылай хана в поселке Бурабай  1) разработка ПСД 2) строительство | 1) разработка ПСД   2) акт ввода в эксплуатацию | УДП (по согласованию) | 2018-2019 годы | 2 106,3 | 0,0 | 64,2 | 2 042,1 | 0,0 | РБ\* |
| 30 | Строительство парка отдыха в поселке Бурабай  1) разработка ПСД 2) строительство | 1) разработка ПСД   2) акт ввода в эксплуатацию | УДП (по согласованию) | 2018-2019 годы | 3 100,0 | 0,0 | 21,0 | 3 079,0 | 0,0 | РБ\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31 | Привлечение инвесторов для развития курортной зоны озер Большое Чебачье и Текеколь, 233 гектар | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС, МИР, УДП (по согласованию), акимат Акмолинской области | 2017-2020 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется\*\*\* |
| 32 | Продвижение туристского потенциала ЩБКЗ на региональных, областных, республиканских мероприятиях | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС,  акимат  Акмолинской  области | 2017-2020 годы | 15,0 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | МБ |
| 33 | Проведение масштабных информационно-рекламных туров по ЩБКЗ для казахстанских и российских туроператоров | информация в Правительство Республики Казахстан | МКС, акимат Акмолинской области | 2017-2020 годы | 4,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 2,1 | МБ |
| 34 | Внесение предложения по строительству горно-лыжного курорта в ЩБКЗ | информация в Министерство культуры и спорта | акимат Акмолинской области | январь 2018 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требуется\*\*\* |
|  | ИТОГО: (6 мероприятий) |  |  |  | 5 226,2 | 4,3 | 89,8 | 5 125,9 | 6,2 |  |
| ВСЕГО: (34 мероприятия) | |  |  |  | 61 350,8 | 6 800,1 | 10 983,4 | 27 797,8 | 15 769,5 |  |
|  | РБ |  |  |  | 58 223,7 | 6 453,4 | 10 301,9 | 26 575,4 | 14 893,0 |  |
|  | МБ |  |  |  | 3 100,1 | 319,7 | 681,5 | 1 222,4 | 876,5 |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

      \* Объемы средств будут уточняться в рамках выделенных средств при утверждении бюджета на соответствующие финансовые годы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      \*\* В рамках реализации бюджетной программы 029 "Формирование имиджа в ЩБКЗ".

      \*\*\* Реализация данных мероприятий также будет рассмотрена в рамках государственно-частного партнерства.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

      УДП – Управление делами Президента Республики Казахстан

      ДВД – Департамент внутренних дел Министерства внутренних дел Республики Казахстан

      УВД – Управление внутренних дел Министерства внутренних дел Республики Казахстан

      ЩБКЗ – Щучинско-Боровская курортная зона

      ПСД – проектно-сметная документация

      РБ – республиканский бюджет

      МБ – местный бюджет

      ПДП – проектно-детальная планировка

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан