

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021 – 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2018 года № 562.

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 05.05.2021 № 294.

      В целях социально-экономического развития Северо-Казахстанской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021 – 2025 годы (далее – План).

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 05.05.2021 № 294.

      2. Центральным исполнительным органам, акимату Северо-Казахстанской области и заинтересованным организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и ежегодно, не позднее 15 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 05.05.2021 № 294.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 05.05.2021 № 294.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 12 сентября 2018 года № 562 |

 **Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021 – 2025 годы**

      Сноска. Комплексный план в редакции постановления Правительства РК от 05.05.2021 № 294.

      Северо-Казахстанская область является стратегическим аграрно-промышленным регионом. Область производит 12,4 % сельскохозяйственной продукции, 23,1 % выращиваемой в Казахстане пшеницы.

      При этом удельный вес валового регионального продукта области за 2019 год по республике составил 1,99 % (одна из самых малых экономик).

      За последние пять лет (2015 – 2019 гг.) численность экономически активного населения сократилась на 6,5 % или на 21,3 тыс. человек и в 2019 году составила 308,3 тыс. человек. Отрицательное сальдо демографии за 2015 – 2019 годы составило 23,1 тыс. человек. Сельская местность испытывает нехватку учителей, врачей, специалистов среднего медицинского персонала и других специальностей.

      В то же время область обладает большим потенциалом развития сельского хозяйства (расположена в пределах черноземной полосы), сильные позиции в сфере развития животноводства. Перспективное развитие региона будет базироваться на дальнейшем укреплении высокого потенциала сельского хозяйства на основе его аграрно-индустриальной диверсификации.

      Область является важным транспортным узлом, имеющим возможность стать крупным торгово-логистическим центром.

      В целях форсированной модернизации, повышения привлекательности для потенциальных инвесторов, снижения отрицательного сальдо миграции разработан Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021 – 2025 годы (далее – План).

      План состоит из 87 нормативных, организационных и реализационных мероприятий, из которых:

      по 9 мероприятиям финансирование не требуется;

      по 47 мероприятиям реализация планируется за счет частных инвестиций (1 272 740 млн тенге или 69,4 % от общей суммы финансирования);

      по 31 мероприятию реализация планируется за счет республиканского и местного бюджетов (РБ – 517 948,2 млн тенге или 28,2 %, МБ – 43 950,8 млн тенге или 2,4 % от общей суммы финансирования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы\* (млн тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I. Инвестиционные проекты** |
| **АПК** |
|
1 |
Кредитование в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" |
подписание трехсторонних кредитных договоров |
МСХ,
акимат Северо-Казахстанской области
  |
2021 |
1 200 |
РБ |
|
2 |
Разработка правил, обеспечивающие равные условия финансирования, а также включающие прозрачный порядок предоставления заявлений и критерии отбора компаний |
решение совета директоров АО "СПК "Солтүстік" |
акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
не требуется |
|
2.1 |
Пополнение уставного капитала АО "СПК "Солтүстік" для финансирования проектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции (растениеводство и животноводство) с применением следующих механизмов:
1) создание совместных предприятий с долей участия АО "СПК "Солтүстік" не более 49 %;
2) последующее предоставление займов субъектам АПК со сроком погашения не более 8 лет под залог приобретаемых основных средств |
информация в Правительство
  |
акимат Северо-Казахстанской области,
МСХ,
МФ |
2021 |
30 000 |
РБ |
|
3 000 |
МБ |
|
2022 |
30 000 |
РБ |
|
3 000 |
МБ |
|
2023 |
30 000 |
РБ |
|
3 000 |
МБ |
|
2024 |
30 000 |
РБ |
|
3 000 |
МБ |
|
2025 |
30 000 |
РБ |
|
3 000 |
МБ |
|
3 |
Строительство 52 молочно-товарных ферм на 29,8 тысяч голов |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МСХ |
2021 |
30 000 |
ЧИ |
|
2022 |
40 000 |
|
2023 |
50 000 |
|
2024 |
40 000 |
|
2025 |
40 000 |
|
4 |
Строительство и модернизация 3 откормочных площадок |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МСХ |
2021 |
10 000 |
ЧИ |
|
2022 |
15 000 |
|
2023 |
10 000 |
|
5 |
Строительство 2 птицефабрик  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МСХ |
2021 |
3 000 |
ЧИ |
|
2022 |
4 000 |
|
6 |
Строительство тепличного комплекса площадью 3,7 гектара |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МСХ |
2021 |
1 000 |
ЧИ |
|
2022 |
2 000 |
|
7 |
Строительство комбикормового завода  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МСХ |
2021 |
700 |
ЧИ |
|
8 |
Развитие свинокомплекса  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МСХ |
2022 |
2 500 |
ЧИ |
|
9 |
Модернизация молочного завода  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МСХ |
2022 |
2 500 |
ЧИ |
|
10 |
Строительство маслопрессового завода |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МСХ |
2022 |
1 000 |
ЧИ |
|
11 |
Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования:
в 2021 году – 2108 ед., процент обновления – 4,6 %
в 2022 году – 2248 ед., процент обновления – 4,9 %
в 2023 году – 2260 ед., процент обновления – 5,3 %
в 2024 году – 2275 ед., процент обновления – 5,7 %
в 2025 году – 2290 ед., процент обновления – 6 % |
информация в МСХ |
акимат Северо-Казахстанской области, МСХ |
2021 |
55 000 |
ЧИ |
|
2022 |
60 000 |
|
2023 |
60 000 |
|
2024 |
60 000 |
|
2025 |
60 000 |
|
12 |
Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях |
информация в Правительство |
МСХ, акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
13 161,1 |
РБ |
|
13 |
Увеличение доли переработки масличных культур до 30 % к 2024 году  |
информация в МСХ |
акимат Северо-Казахстанской области |
апрель, ежегодно |
не требуется |
|
14 |
Увеличение к 2025 году посевных площадей масличных культур до 1 млн га путем диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур |
информация в МСХ |
акимат Северо-Казахстанской области |
май,
 ежегодно |
не требуется |
|
15 |
Увеличение к 2025 году загрузки мощностей молокоперерабатывающих до 92 % и мясоперерабатывающих предприятий до 50 %  |
информация в МСХ |
акимат Северо-Казахстанской области |
апрель, ежегодно |
не требуется |
| **Промышленность** |
|
16 |
Увеличение загрузки промышленных предприятий Северо-Казахстанской области в части выпуска продукции гражданского назначения  |
информация в Правительство |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР, МЭ, АО "НК "КТЖ"
(по согласованию),
АО "НК "КМГ"
(по согласованию) |
2021 |
10 000 |
ЧИ |
|
17 |
Строительство цеха по производству компьютерной техники на базе действующего предприятия |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области,
МИИР, АО "НК "Казахстан Инжиниринг" (по согласованию) |
2022 |
700 |
ЧИ |
|
18 |
Развитие инфраструктуры СЭЗ "Qyzyljar" |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Северо-Казахстанской области, МФ, МНЭ  |
2021 |
3 142 |
РБ |
|
2022 |
6 351 |
|
2023 |
4 029 |
|
19 |
Перевод земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса по разработке месторождений вольфрама "АКСОРАН", "БАЯН" при условии прохождения государственной экологической экспертизы |
постановление Правительства Республики Казахстан |
МЭГПР, МИИР,
акимат Северо-Казахстанской области |
2021 – 2022 |
не требуется |
|
20 |
Строительство новых производственных площадок на базе простаивающих объектов (зданий и сооружений) для дальнейшей реализации инвестиционных проектов, выделение финансовых средств на выкуп, проектирование, ремонт комплекса, обеспечение необходимой инфраструктуры с возможностью кредитования |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, МИД, МНЭ, МФ, акимат Северо-Казахстанской области, АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию),
НПП "Атамекен"
(по согласованию) |
2021 |
5 000 |
РБ |
|
2022 |
8 000 |
|
2023 |
8 000 |
|
2024 |
9 000 |
|
2025 |
10 000 |
|
21 |
Подписание соглашения о промышленной сборке и специального инвестиционного контракта  |
соглашение  |
МИИР |
2021 |
не требуется |
|
22 |
Локализация производства сельскохозяйственной техники на территории СЭЗ "Qyzyljar" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР, МИД, ТОО "УК СЭЗ "Qyzyljar" (по согласованию), АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию) |
2021 |
3 000 |
ЧИ |
|
23 |
Строительство кирпичного завода в Северо-Казахстанской области |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР |
2021 |
1 200 |
ЧИ |
|
24 |
Строительство завода по производству древесно-стружечных мебельных плит |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР |
2021 |
500 |
ЧИ |
|
25 |
Расширение производства полуфабрикатов  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МСХ, МИИР |
2021 |
100 |
ЧИ |
|
26 |
Производство вагонов-термосов изотермических  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР, АО "НК "КТЖ" (по согласованию) |
2021 |
2 500 |
ЧИ |
|
2022 |
5 300 |
|
27 |
Строительство завода по производству автоклавных газоблоков и плит |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР, МИД |
2021 |
300 |
ЧИ |
|
2022 |
300 |
|
28 |
Строительство мультибрендового автосалона  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР |
2021 |
500 |
ЧИ |
|
2022 |
500 |
|
29 |
Производство бумажной продукции |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР, АО "ФРП "ДАМУ" (по согласованию) |
2021 |
500 |
ЧИ |
|
2022 |
1 000 |
|
2023 |
1 000 |
|
30 |
Строительство дата-центра мощностью более 100 МВт/ч на базе бывшего завода им. Калинина  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МЦРИАП |
2021 |
2 000 |
ЧИ |
|
2022 |
2 100 |
|
2023 |
950 |
|
2024 |
950 |
|
31 |
Строительство горно-металлургического комбината производительностью 2 млн тонн руды в год |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР |
2021 |
500 |
ЧИ |
|
2022 |
1 300 |
|
2023 |
3 300 |
|
2024 |
23 000 |
|
2025 |
65 900 |
|
32 |
Строительство завода по производству шпона |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР |
2022 |
500 |
ЧИ |
|
2023 |
500 |
|
33 |
Производство крафтовой бумаги  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР |
2022 |
1 500 |
ЧИ |
|
2023 |
1 000 |
|
34 |
Строительство сервис центра по обслуживанию сельскохозяйственной техники |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР |
2022 |
500 |
ЧИ |
|
2023 |
500 |
|
35 |
Строительство сервис центра по обслуживанию сельскохозяйственной техники |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР |
2022 |
500 |
ЧИ |
|
2023 |
500 |
|
36 |
Строительство завода по сборке сельскохозяйственной техники |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР |
2022 |
500 |
ЧИ |
|
2023 |
1 000 |
|
2024 |
500 |
|
37 |
Строительство нового маслоэкстракционного завода  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МСХ |
2022 |
3 000 |
ЧИ |
|
2023 |
5 000 |
|
2024 |
6 000 |
|
2025 |
13 000 |
|
38 |
Разработка месторождения вольфрам-молибденовых руд "Аксоран"  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР, МЭГПР |
2023 |
19 000 |
ЧИ |
|
2024 |
30 000 |
|
2025 |
99 500 |
|
39 |
Разработка месторождения вольфрам-молибденовых руд "Баян" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР, МЭГПР |
2023 |
3 000 |
ЧИ |
|
2024 |
7 000 |
|
2025 |
32 000 |
|
40 |
Строительство ветряной электростанции |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МЭ, МЭГПР |
2023 |
10 000 |
ЧИ |
|
2024 |
5 000 |
|
41 |
Строительство электротехнического завода на территории СЭЗ "Qyzyljar" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР, ТОО "УК СЭЗ "Qyzyljar" (по согласованию) |
2021 |
6 000 |
ЧИ |
|
42 |
Строительство завода по производству жидких и многокомпонентных минеральных удобрений, сухих пенобетонных смесей на территории СЭЗ "Qyzyljar" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР, МСХ |
2022 |
1 300 |
ЧИ |
|
43 |
Завод по производству бумажных изделий из соломы на территории СЭЗ "Qyzyljar" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР |
2022 |
5 000 |
ЧИ |
|
2023 |
4 000 |
|
44 |
Строительство завода по выпуску готовых лекарственных средств на территории СЭЗ "Qyzyljar" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР |
2022 |
5 000 |
ЧИ |
|
2023 |
3 000 |
| **Развитие предпринимательства** |
|
45 |
Субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам предпринимателей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2025" (далее – Программа "Дорожная карта бизнеса – 2025") |
информация в Правительство
  |
МНЭ, МФ, акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
3 700,4 |
РБ |
|
2022 |
2 784 |
|
2023 |
2 784 |
|
2024 |
2 784 |
|
2025 |
2 784 |
|
46 |
Предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса – 2025" |
информация в Правительство
  |
МНЭ, МФ, акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
221 |
РБ |
|
2022 |
200 |
|
2023 |
200 |
|
2024 |
200 |
|
2025 |
200 |
|
47 |
Подведение недостающей инфраструктуры к субъектам бизнеса в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса – 2025"  |
информация в Правительство
  |
МНЭ, МФ, акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
494 |
РБ |
|
2022 |
2 000 |
|
2023 |
2 000 |
|
2024 |
2 000 |
|
2025 |
2 000 |
|
48 |
Проведение инкубационной программы в рамках программы "Развитие инкубации стартап проектов в регионах" |
информация в Правительство |
МЦРИАП, акимат Северо-Казахстанской области, Международный технопарк IT-стартапов"Astana Hub" (по согласованию) |
2021
  |
15 |
РБ |
| **Транспорт и логистика** |
|
49 |
Ремонт и реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью увеличения сети автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
18 506,4 |
РБ |
|
2022 |
18 000 |
|
2023 |
18 000 |
|
2024 |
18 000  |
|
2025 |
18 000 |
|
2021 |
5 000 |
МБ |
|
2022 |
5 000 |
|
2023 |
5 000 |
|
2024 |
5 000 |
|
2025 |
5 000 |
|
50 |
Увеличение количества субсидируемых авиарейсов по направлениям: в город Нур-Султан ежедневно, в город Алматы до 5 раз, в город Шымкент 3 раза в неделю и в город Туркестан 2 раза в неделю  |
заключение договора с авиакомпаниями |
МИИР, акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
1 600 |
РБ |
|
2022 |
1 600 |
|
2023 |
1 600 |
|
2024 |
1 600 |
|
2025 |
1 600 |
|
51 |
Разработка механизма субсидирования деятельности международного аэропорта города Петропавловска |
предложение в Правительство |
акимат Северо-Казахстанской области, МИИР, МФ |
2021 |
не требуется |
|
52 |
Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-32 "Пресновка – Благовещенка – Кайранколь" (98 км)  |
акт приема-передачи |
акимат Северо-Казахстанской области  |
2021 |
5 600 |
ГЧП |
|
2022 |
5 600 |
|
2023 |
5 800 |
|
53 |
Создание торгово-логистического хаба "Кызылжар" |
информация в Правительство |
акимат Северо-Казахстанской области, МТИ, МИИР, МФ |
2022 |
в рамках предусмотренных средств  |
ЧИ |
| **Туризм и спорт** |
|
54 |
Строительство многофункционального туристского комплекса в Имантауско-Шалкарской курортной зоне |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МКС, АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию), АО "НК "Kazakh Tourism" (по согласованию), АО "СПК "Солтүстік" (по согласованию) |
2021 |
1 000 |
ЧИ |
|
2022 |
9 000 |
|
2023 |
10 000 |
|
55 |
Строительство современных гостиничных комплексов и торгово-развлекательных центров в городе Петропавловске |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МКС |
2021 |
1 500 |
ЧИ |
|
2022 |
3 500 |
|
2023 |
4 000 |
|
2024 |
5 000 |
|
2025 |
6 000 |
|
56 |
Разработка ПСД и благоустройство Имантауско-Шалкарской курортной зоны (набережная, визит-центр, КПП, благоустройство кемпинговых зон, смотровой площадки, велосипедных, пеших и конных маршрутов, оснащение береговой линии), разработка ПСД и строительство дороги на территории ГНПП "Кокшетау" (17,5 км) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР, акимат Северо-Казахстанской области, ГНПП "Кокшетау" (по согласованию) |
2021 |
621  |
РБ |
|
2022 |
1 350 |
|
2023 |
1 350 |
|
57 |
Строительство инженерной инфраструктуры на территории ГНПП "Кокшетау" (Имантауско-Шалкарской курортной зоны) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭГПР,
акимат Северо-Казахстанской области, ГНПП "Кокшетау" (по согласованию) |
2022 |
500 |
РБ |
|
2023 |
500 |
|
58 |
Строительство и ремонт автомобильных дорог и подъездных путей к Имантауско-Шалкарской курортной зоне |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Северо-Казахстанской области  |
2021 |
2 361 |
РБ |
|
2022 |
1 764 |
|
2023 |
1 563 |
|
59 |
Строительство санатория "Шалкар Су" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МКС, МИИР |
2021 |
500 |
ЧИ |
|
2022 |
400 |
|
60 |
Строительство спортивного центра с гостиницей |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МКС |
2022 |
500 |
ЧИ |
|
2023 |
1 400 |
|
61 |
Строительство ресторанно-гостиничного оздоровительного комплекса |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МКС |
2021 |
500 |
ЧИ |
|
2022 |
1 000 |
|
2023 |
1 000 |
|
62 |
Разработка ПСД и строительство многофункционального Дворца спорта (на 3 тыс. мест) в городе Петропавловске |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Северо-Казахстанской области, МКС |
2021 |
100 |
МБ |
|
2022 |
8 500 |
ГЧП |
|
2023 |
8 500 |
|
63 |
Строительство визит-центра РГКП "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Ботай" |
акт ввода в эксплуатацию |
МКС,
акимат Северо-Казахстанской области  |
2022 |
300 |
РБ |
|
2023 |
400 |
|
2024 |
200 |
|
64 |
Создание республиканского государственного историко-культурного музейного комплекса "Абылай Хан" на базе областного музейного комплекса "Резиденция Абылай хана" |
акт передачи на баланс  |
МКС, акимат Северо-Казахстанской области |
2022 |
100 |
РБ |
|
2023 |
100 |
|
2024 |
100 |
|
2025 |
100 |
| **II. Жилье и инфраструктура** |
|
65 |
Строительство кредитного жилья путем увеличения выпуска облигаций |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Северо-Казахстанской области,
АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию) |
2021 |
12 000 |
ЧИ
(АО "НУХ "Байтерек") |
|
2022 |
12 000 |
|
2023 |
12 000 |
|
2024 |
12 000 |
|
2025 |
12 000 |
|
66 |
Строительство жилья для очередников (арендное жилье без права выкупа) |
информация в Правительство |
МИИР, МФ |
2021 |
4 318 |
РБ |
|
2022 |
1 888,2 |
|
2023 |
1 261,5 |
|
67 |
Обеспечение мобильным широкополосным доступом к сети интернет в 23 СНП с численностью населения менее 250 человек  |
подключение 23 СНП к мобильному широкополосному доступу в интернет |
МЦРИАП, операторы связи (по согласованию) |
2021 – 2022 |
в пределах выделенных средств |
ЧИ |
|
68 |
Модернизация (ремонт школ, дорог, водоснабжение и т.д.) не менее 300 сел, имеющих потенциал развития, в том числе:
2021 год – 50 СНП;
2022 год – 50 СНП;
2023 год – 60 СНП;
2024 год – 65 СНП;
2025 год – 75 СНП |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ, МФ,
акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
14 991,4 |
РБ |
|
2022 |
17 000 |
|
2023 |
17 000 |
|
2024 |
17 000 |
|
2025 |
17 000 |
|
69 |
Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в СНП и городах |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
5 089 |
РБ |
|
2022 |
6 016 |
|
2023 |
6 502 |
|
2024 |
6 769 |
|
2025 |
6 000 |
| **III. Социальная сфера** |
| **Занятость** |
|
70 |
Привлечение специалистов в рамках проекта "С дипломом в село!" |
информация в Правительство |
МНЭ, акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
1 290 |
РБ |
|
2022 |
1 392 |
|
2023 |
1 517 |
|
2024 |
1 517 |
|
2025 |
1 608 |
| **Здравоохранение** |
|
71 |
Строительство и эксплуатация областной многопрофильной больницы в городе Петропавловске |
акт ввода в эксплуатацию |
МЗ, акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
90 000 |
ГЧП |
|
2022 |
100 000 |
|
72 |
Оснащение организаций здравоохранения, районных и городских больниц медицинской техникой |
акт приема |
МЗ, акимат Северо-Казахстанской области  |
2021 |
1 574 |
РБ |
|
2022 |
2 845 |
|
2023 |
2 849 |
|
2024 |
2 726 |
|
2025 |
2 698 |
|
73 |
Строительство поликлиники при районной больнице в селе Кишкенеколь Уалихановского района |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ, МЗ, акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
400 |
РБ |
|
2022 |
225 |
|
2023 |
225 |
|
2021 |
400 |
МБ |
|
2022 |
225 |
|
2023 |
225 |
|
74 |
Строительство 4 врачебных амбулаторий в Кызылжарском районе (села Якорь, Прибрежное), районе им М. Жумабаева (села Возвышенское, Карагугинское) |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ, МЗ, акимат Северо-Казахстанской области  |
2022 |
113 |
РБ |
|
2023 |
113 |
|
2024 |
114 |
|
2022 |
113 |
МБ |
|
2023 |
113 |
|
2024 |
114 |
|
75 |
Строительство 19 фельдшерско-акушерских пунктов в Кызылжарском районе (села Большая малышка, Пресновка, Архангельское, Асаново, Белое, Налобино, Новокаменка, Пеньково), районе им. М. Жумабаева (села Чистовское, Советское), Есильском районе (села Петровка, Чирикова), Айыртауском районе (село Лобаново), Уалихановском районе (село Актуесай), Тайыншинском районе (село Петровка), Мамлютском районе (село Ново-Михайловка), районе им. Г. Мусрепова (села Тахтабродское, Привольное, Бирлик) |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ, МЗ, акимат Северо-Казахстанской области |
2022 |
304 |
РБ |
|
2023 |
304 |
|
2024 |
304 |
|
2022 |
304 |
МБ |
|
2023 |
304 |
|
2024 |
304 |
|
76 |
Строительство 23 медицинских пунктов в районе им. М. Жумабаева (села Надежка, Бастомар, Байтерек), Акжарском районе (села Восход, Акжаркын), районе им. Шал Акына (села Акан-Барак, Мерген, Городецкое), Темирязевском районе (села Степное, Акжан, Докучаево), Жамбылском районе (села Кладбинка, Железное, Айымжан), Мамлютском районе (села Бостандык, Бексеит), районе им. Г. Мусрепова (села Ялты, Сивковка), Аккаинском районе (села Трудовое, Коктерек, Каратомар, Рублевка, Тюменка) |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ, МЗ, акимат Северо-Казахстанской области |
2022 |
227 |
РБ |
|
2023 |
227 |
|
2024 |
228 |
|
2022 |
227 |
МБ |
|
2023 |
227 |
|
2024 |
228 |
| **Образование** |
|
77 |
Строительство коррекционной школы – интерната для детей с особыми образовательными потребностями на 400 мест со спальным корпусом на 200 мест |
акт ввода в эксплуатацию |
МОН, акимат Северо-Казахстанской области |
2022 |
1 000 |
ГЧП |
|
2023 |
1 000 |
|
78 |
Строительство школы на 1 200 мест в городе Петропавловске |
акт ввода в эксплуатацию |
МОН, акимат Северо-Казахстанской области |
2022 |
1 520 |
ГЧП |
|
2023 |
1 520 |
|
79 |
Строительство 2 студенческих общежитий по 600 мест СКУ им. М. Козыбаева  |
акт ввода в эксплуатацию |
МОН, акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
60 |
МБ |
|
2022 |
374,1 |
|
2021 |
540 |
РБ |
|
2022 |
3366,9 |
|
80 |
Разработка ПСД и проведение капитального ремонта студенческих общежитий (№ 1, 2, 4) СКУ им. М. Козыбаева  |
акт выполненных работ |
МОН,
акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
75 |
МБ |
|
2022 |
140 |
|
2023 |
70 |
|
2022 |
1 260 |
РБ |
|
2023 |
630 |
|
81 |
Разработка ПСД и проведение капитального ремонта учебных корпусов № 2, 3, 4, 6, 7 СКУ им. М. Козыбаева |
акт выполненных работ |
МОН,
акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
125 |
МБ |
|
2022 |
133 |
|
2023 |
89,7 |
|
2022 |
1 197 |
РБ |
|
2023 |
807,3 |
|
82 |
Создание Центра академического превосходства СКУ им. М. Козыбаева (программа МОН, в рамках которой будут выделены бюджетные средства региональным университетам, в том числе СКУ им. М. Козыбаева, на создание технопарка, научных центров) |
приказ МОН |
МОН, МНЭ |
2021 |
250 |
РБ |
|
2022 |
1 250 |
|
2023 |
1 250 |
|
2024 |
1 250 |
|
2025 |
1 250 |
|
83 |
Проработать вопрос снижения сроков отработки выпускников вузов по программе "Серпiн" с 3 до 2 лет |
предложение в Правительство  |
МОН |
2022  |
не требуется |
|
84 |
Проработка вопроса выделения дополнительных грантов для студентов, переводящихся из зарубежных вузов в казахстанские вузы |
предложение в Правительство |
МОН |
2021 – 2025 |
не требуется |
|
85 |
Зарубежная академическая мобильность студентов, зарубежная стажировка магистрантов |
приказ
МОН |
МОН |
2021 – 2025 |
в пределах выделенных средств |
РБ |
| **Культура** |
|
86 |
Комплексное изучение и музеефикация археологических памятников и объектов историко-культурного значения СКО (Ак-Ирий, Долматово, Байкара, Кызыл Оба)
  |
отчет о проделанной работе,
акт выполненных работ |
МКС,
акимат Северо-Казахстанской области |
2021 |
55 |
РБ |
|
2022 |
55 |
|
2023 |
57 |
|
2024 |
35 |
| **IV. Обеспечение общественного правопорядка** |
|
87 |
Строительство зданий и сооружений Военного института Национальной гвардии РК (казарма, учебный корпус с актовым залом, спортивный комплекс с тиром, инженерные сети, благоустройство) |
акт ввода в эксплуатацию |
МВД |
2021 |
1 000 |
РБ |
|
2022 |
4 500 |
|
2023 |
3 495 |

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

      Объем финансирования по поддержанным мероприятиям

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Источник финансирования |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
|
Республиканский бюджет |
109 529,3 |
114 588,1 |
106 763,8 |
93 827 |
93 240 |
517 948,2 |
|
Местный бюджет |
8 760 |
9 516,1 |
9 028,7 |
8 646 |
8 000 |
43 950,8 |
|
Частные инвестиции |
237 900 |
299 020 |
217 970 |
189 450 |
328 400 |
1 272 740 |
|
ИТОГО |
356 189,3 |
423 124,2 |
333 762,5 |
291 923 |
429 640 |
1 834 639 |

      Ожидаемые результаты от реализации Плана по итогам 2025 года:

      рост продукции сельского хозяйства в 1,5 раза (с 779 млрд тенге в 2020 году до 1,2 трлн тенге);

      увеличение объема обрабатывающей промышленности в 1,7 раза (с 235,8 млрд тенге в 2020 году до 400 млрд тенге);

      рост доли МСБ в валовом региональном продукте на 35,3 % и налоговых поступлений на 30 % (с 43 млрд тенге в 2020 году до 55 млрд тенге);

      улучшение качества дорожного полотна до хорошего и удовлетворительного состояния – с 69 % (2020 год) до 98 %;

      обеспечение доступа сельского населения к качественной питьевой воде с 82,1 % (2020 год) до 100 %;

      ввод в эксплуатацию 2,3 млн кв. м жилья или 21,7 тысяч квартир;

      увеличение контингента СКУ им. М. Козыбаева до 10 тыс. студентов;

      снижение оттока выпускников школ на 4 % (с 12,7 % в 2020 году до 8,7 %);

      привлечение порядка 1,3 трлн тенге частных инвестиций;

      создание 26 тыс. новых рабочих мест;

      рост валового регионального продукта с 102,1 % в 2019 году до 105,2 %.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АО "НК "КМГ" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"  |
|
АО "НК "КТЖ" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"  |
|
АО "НУХ "Байтерек"  |
– |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
|
АО "ФРП "Даму" |
– |
акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
|
АПК |
– |
агропромышленный комплекс |
|
ГНПП "Кокшетау" |
– |
государственный национальный природный парк "Кокшетау" |
|
ГЧП |
– |
государственно-частное партнерство |
|
МБ |
– |
местный бюджет |
|
МВД
МТИ |
–
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МИИР |
– |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
МКС |
– |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МОН
МИД |
–
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
|
МСБ |
– |
малый и средний бизнес |
|
МСХ |
– |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МЦРИАП
МЭГПР |
–
– |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
МЭ |
– |
Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
НПА |
– |
нормативный правовой акт |
|
НПП "Атамекен" |
– |
Национальная палата предпринимателей "Атамекен" |
|
ПСД  |
– |
проектно-сметная документация |
|
РБ |
– |
республиканский бюджет |
|
РГКП |
– |
республиканское государственное казенное предприятие |
|
СКУ им. М. Козыбаева |
– |
Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева |
|
СНП |
– |
сельские населенные пункты |
|
СПК |
– |
социально-предпринимательская корпорация |
|
СЭЗ |
– |
специальная экономическая зона |
|
ТОО |
– |
товарищество с ограниченной ответственностью |
|
УК |
– |
управляющая компания |
|
ЧИ |
– |
частные инвестиции |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан