

**Об утверждении Плана мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на 2019 – 2022 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 797.

      В целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на 2019 – 2022 годы (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) принять меры по его реализации;

      2) представлять раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе исполнения Плана в Министерство энергетики Республики Казахстан.

      3. Министерству энергетики Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 июля и 25 января, сводную информацию о ходе исполнения Плана в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 29 ноября 2018 года № 797 |

 **План мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на 2019 – 2022 годы**

      Сноска. План мероприятий - в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2021 № 982.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные за исполнение |
Срок исполнения |
Предполагаемые расходы |
Источник финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Внесение предложений по вопросу финансирования комплексной программы по развитию автобусных перевозок в целях стимулирования выпуска автобусов, использующих КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива, на отечественных заводах и строительства заправочной инфраструктуры на природном газе |
предложение в МИИР |
МЭ, МНЭ, МФ, банки второго уровня (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
февраль 2019 года |
не требуются |
- |
|
2. |
Выполнение целевых показателей по обновлению автобусов и специальных автомобилей на использование КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива согласно приложению 1 к настоящему Плану |
акты приема-передачи автобусов и специальных автомобилей, использующих КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива |
МИИР (созыв), акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  |
ежегодно, 2019 – 2022 годы |
не требуются |
- |
|
3. |
Выполнение целевых показателей потребности в КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива для автотранспортных средств в газифицированных регионах Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему Плану |
объем обеспечения КПГ и (или) СПГ в разрезе регионов Республики Казахстан |
АО "НК КазМунайГаз" (по согласованию), АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) |
ежегодно, 2019 – 2022 годы |
не требуются |
- |
|
4. |
Выполнение целевых показателей по строительству АГНКС и (или) КриоАЗС в газифицированных регионах Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему Плану |
акты ввода в эксплуатацию АГНКС и (или) КриоАЗС |
АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию), ТОО "КазТрансГаз Өнімдері" (по согласованию) |
ежегодно, 2019 – 2022 годы |
46 млрд тенге |
частные инвестиции, заемные средства |
|
5. |
Выделение земельных участков для строительства АГНКС и (или) КриоАЗС с учетом распределения автобусных маршрутов, использующих КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива, а также на международных транспортных коридорах "Западная Европа – Западный Китай", "Ташкент-Хоргос" |
постановления местных исполнительных органов |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  |
ежегодно, 2019 – 2022 годы |
не требуются |
- |
|
6. |
Установление условий по обновлению автобусов на использование КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива в договорах организации регулярных внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров и багажа  |
договоры организации регулярных внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров и багажа |
акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  |
ежегодно, 2019 – 2022 годы |
не требуются |
- |
|
7.  |
Унификация действующей и (или) разработка нормативной технической документации в соответствии с международными стандартами по вопросам обеспечения безопасности при эксплуатации автотранспортных средств, использующих КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива, проектирование, строительство и эксплуатация АГНКС, КриоАЗС, многотопливных заправочных станций, заводов по производству СПГ |
СН РК, ГОСТ, СТ РК |
МИИР, АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию) |
ежегодно, 2019-2022 годы |
не требуются |
- |
|
8. |
В целях обеспечения благоприятных условий для приобретения и (или) переоборудования автотранспортных средств на использование КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива проработка вопроса предоставления льготных кредитов и других финансовых, административных механизмов стимулирования для организаций и населения |
предложение в МИИР |
МЭ, МНЭ, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
март 2019 года |
не требуются |
- |
|
9. |
Увеличение количества легковых и грузовых автомобилей, автобусов, использующих КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива, путем размещения государственных заказов на производство автотранспортных средств отечественным заводам-изготовителям и создания благоприятных условий для стимулирования ввоза в Республику Казахстан двухтопливных автотранспортных средств (бензин/КПГ, ДТ/КПГ) заводского изготовления авторизованными дилерскими центрами |
предложение в МИИР |
МЭ, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
март 2019 года |
не требуются |
- |
|
10. |
Проработка вопроса по запуску пилотного проекта по использованию КПГ и (или) СПГ на локомотивной технике |
предложение в МИИР |
АО "НК "QazaqGaz" (по согласованию), АО НК "Қазақстан темір жолы" (по согласованию) |
2020 год |
не требуются |
- |
|
11. |
Проработка вопроса по внедрению КПГ и (или) СПГ на ведомственных/служебных автотранспортных средствах, специальном транспорте в государственных органах |
предложение в МИИР |
МЭ, МВД, МО, МСХ, акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
май 2019 года |
не требуются |
- |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      МО – Министерство обороны Республики Казахстан;

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

      АО "НК "КазМунайГаз" – акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз";

      АО "НК "QazaqGaz" – акционерное общество "Национальная компания "QazaqGaz";

      АО "НК "Қазақстан темір жолы" – акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы";

      АГНКС – автогазонаполнительная компрессорная станция;

      КриоАЗС – криогенная автозаправочная станция сжиженного природного газа;

      КПГ – компримированный природный газ;

      СПГ – сжиженный природный газ;

      ДТ – дизельное топливо;

      СН РК – строительные нормы Республики Казахстан;

      ГОСТ – государственные стандарты;

      СТ РК – стандарт Республики Казахстан.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Плану мероприятий по расширениюиспользования природного газав качестве моторного топливана 2019 - 2022 годы |

 **Целевые показатели по обновлению автобусов и специальных автомобилей на использование компримированного и (или) сжиженного природного газа в качестве моторного топлива**

|  |  |
| --- | --- |
|   |  единиц |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Административно-территориальная единица |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1 |
город Нур-Султан |
0 |
400 |
800 |
1200 |
|
2 |
город Алматы |
1200 |
1600 |
1 800 |
2000 |
|
3 |
город Шымкент |
400 |
800 |
1 200 |
1600 |
|
4 |
Акмолинская область |
0 |
100 |
300 |
500 |
|
5 |
Актюбинская область |
200 |
300 |
400 |
600 |
|
6 |
Алматинская область |
200 |
400 |
500 |
600 |
|
7 |
Атырауская область |
200 |
300 |
400 |
500 |
|
8 |
Западно-Казахстанская область |
200 |
300 |
400 |
500 |
|
9 |
Жамбылская область |
200 |
300 |
400 |
600 |
|
10 |
Карагандинская область |
0 |
200 |
300 |
600 |
|
11 |
Костанайская область |
200 |
300 |
400 |
600 |
|
12 |
Кызылординская область |
200 |
300 |
400 |
600 |
|
13 |
Мангистауская область |
200 |
200 |
300 |
500 |
|
14 |
Туркестанская область |
100 |
400 |
500 |
600 |
|
15 |
Павлодарская область\* |
0 |
100 |
200 |
400 |
|
16 |
Северо-Казахстанская область\* |
0 |
100 |
200 |
400 |
|
17 |
Восточно-Казахстанская область\* |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
ИТОГО |
3 300 |
6 100 |
8 500 |
12 000 |

      \* При условии газификации.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к Плану мероприятий по расширениюиспользования природного газав качестве моторного топливана 2019 - 2022 годы |

 **Целевые показатели потребности в компримированном природном газе и (или) сжиженном природном газе в качестве моторного топлива для автотранспортных средств в газифицированных регионах Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
|   |  млн куб.м |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Административно-территориальная единица |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1 |
город Нур-Султан |
0 |
17 |
34 |
50 |
|
2 |
город Алматы |
50 |
67 |
75 |
84 |
|
3 |
город Шымкент |
17 |
34 |
50 |
67 |
|
4 |
Акмолинская область |
0 |
4 |
13 |
21 |
|
5 |
Актюбинская область |
8 |
13 |
17 |
25 |
|
6 |
Алматинская область |
8 |
17 |
21 |
25 |
|
7 |
Атырауская область |
8 |
13 |
17 |
20 |
|
8 |
Западно-Казахстанская область |
8 |
13 |
17 |
20 |
|
9 |
Жамбылская область |
8 |
13 |
17 |
25 |
|
10 |
Карагандинская область |
0 |
8 |
13 |
25 |
|
11 |
Костанайская область |
8 |
13 |
17 |
25 |
|
12 |
Кызылординская область |
8 |
13 |
17 |
25 |
|
13 |
Мангистауская область |
4 |
8 |
13 |
21 |
|
14 |
Туркестанская область |
8 |
17 |
21 |
25 |
|
15 |
Павлодарская область\* |
0 |
4 |
8 |
17 |
|
16 |
Северо-Казахстанская область\* |
0 |
4 |
8 |
17 |
|
17 |
Восточно-Казахстанская область\* |
0 |
0 |
0 |
8 |
|
ИТОГО |
135 |
258 |
358 |
500 |

      \* При условии газификации.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к Плану мероприятий по расширениюиспользования природного газав качестве моторного топливана 2019 - 2022 годы |

 **Целевые показатели по строительству автогазонаполнительных компрессорных станций и (или) криогенных автомобильных заправочных станций в газифицированных регионах Республики Казахстан**

|  |  |
| --- | --- |
|   |  единиц |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Административно-территориальная единица |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1 |
город Нур-Султан |
0 |
3 |
7 |
10 |
|
2 |
город Алматы |
10 |
13 |
15 |
17 |
|
3 |
город Шымкент |
3 |
7 |
10 |
14 |
|
4 |
Акмолинская область |
0 |
1 |
3 |
4 |
|
5 |
Актюбинская область |
2 |
3 |
3 |
5 |
|
6 |
Алматинская область |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
7 |
Атырауская область |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
8 |
Западно-Казахстанская область |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
9 |
Жамбылская область |
2 |
3 |
3 |
5 |
|
10 |
Карагандинская область |
0 |
2 |
3 |
5 |
|
11 |
Костанайская область |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
12 |
Кызылординская область |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
13 |
Мангистауская область |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
14 |
Туркестанская область |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
15 |
Павлодарская область\* |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
16 |
Северо-Казахстанская область\* |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
17 |
Восточно-Казахстанская область\* |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
ИТОГО |
31 |
54 |
72 |
100 |

      \* При условии газификации.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан