

**Об утверждении Плана мероприятий по развитию орошаемых земель**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 904

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию орошаемых земель (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, ответственным за исполнение Плана мероприятий:

      1) принять меры по его реализации;

      2) один раз в год, не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      4. Контроль и координацию за исполнением настоящего Плана мероприятий возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Шукеева У.Е.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 28 декабря 2018 года № 904 |

 **План мероприятий по развитию орошаемых земель**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Мероприятия |
Форма
завершения |
Ответственные
за исполнение |
Срок
исполнения |
Предполагаемые расходы, млн. тенге |
Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| **1. Освоение новых орошаемых земель (1 667 тыс.га)** |
|
1. |
Определение проектных площадей новых орошаемых земель  |
перечень проектных площадей |
акиматы областей, МСХ |
март 2019 года |
не требуется |
 |
|
2. |
Определение потенциальных инвесторов для строительства ирригационных сетей |
перечень инвесторов |
акиматы областей, МСХ |
апрель
2019 года |
не требуется |
 |
|
3. |
Проработка перечня потенциальных крупных землепользователей на новых орошаемых землях (далее - якорные предприятия)  |
перечень землепользователей в разрезе областей |
акиматы областей, МСХ |
апрель
2019 года |
не требуется |
 |
|
4. |
Выработка предложения по размещению и структуре возделываемых сельскохозяйственных культур в разрезе областей |
перечень
в разрезе областей |
МСХ, акиматы областей |
март 2019 года |
не требуется |
 |
|
5. |
Проработка вопроса реализации проектов по развитию новых орошаемых земель с участием частного партнера через механизм ГЧП |
предложение в МНЭ, МФ |
МСХ, акиматы областей |
февраль
2019 года |
не требуется |
 |
|
6. |
Широкое освещение в СМИ реализации Плана мероприятий по развитию орошаемых земель  |
информация
в СМИ (интернет сайты, порталы) |
МИК, МСХ, акиматы областей |
постоянно |
не требуется |
 |
|
7. |
Проработка вопроса предоставления поручительства государства по проектам, реализуемым на новых орошаемых землях |
предложение в Правительство РК |
МСХ, МФ, МНЭ |
в течение 2-х месяцев после определения якорного предприятия |
не требуется |
 |
|
8. |
Проработка вопроса по внесению изменений и дополнений в Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды СХТП, с учетом постепенного доведения тарифа по подаче поливной воды в течение 10 лет до уровня 4 % в доле затрат СХТП |
приказ
Министра сельского хозяйства |
МСХ, МНЭ, МФ |
май 2019 года |
не требуется |
 |
|
9. |
Проработка вопроса о выделении финансовых средств на субсидирование тарифа по подаче поливной воды СХТП |
предложение в Правительство РК |
МСХ, МНЭ, МФ |
весь период реализации плана |
требуется \* |
 |
|
10. |
Проработка вопроса возможности утверждения тарифа по подаче воды СХТП для обеспечения возвратности инвестиций |
предложение в Правительство РК |
МСХ, МФ, МНЭ |
март 2019 года |
не требуется |
 |
| **2. Восстановление орошаемых земель (256 тыс.га)** |
|
11. |
Принятие необходимых мер по восстановлению орошаемых земель на площади 51,0 тыс.га |
акты выполненных работ |
акиматы областей, МСХ |
декабрь
2020 года |
требуется \* |
МБ/ средства хозяйствующих субъектов |
|
12. |
Проработка вопроса о включении проектов АБР и ЕБРР в Перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет негосударственных займов под государственные гарантии |
предложение в Правительство РК |
МСХ, МНЭ, МФ |
апрель
2019 года |
не требуется |
 |
|
13. |
Проработка вопроса о предоставлении государственной гарантии АБР и ЕБРР |
предложение в Правительство РК |
МСХ, МФ, МНЭ |
апрель
2019 года |
не требуется |
 |
|
14. |
Передача в установленном законодательством Республики Казахстан порядке водохозяйственных объектов из коммунальной в республиканскую собственность на восстанавливаемых орошаемых землях  |
акты приема-передачи |
акиматы областей, МСХ |
апрель
2019 года |
не требуется |
 |

      \* *Объемы расходов по мероприятиям будут уточняться при утверждении / уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий период*

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АБР |
- |
Азиатский Банк Развития |
|
МИК |
- |
Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан |
|
МСХ |
- |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
СХТП |
- |
сельскохозяйственные товаропроизводители |
|
СМИ  |
- |
средства массовой информации |
|
ЕБРР |
- |
Европейский Банк Реконструкции и Развития |
|
МФ |
- |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
ГЧП |
- |
государственно-частное партнерство |
|
МНЭ  |
- |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан