

**Об утверждении Плана мероприятий по развитию орошаемых земель**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 904

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию орошаемых земель (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан, ответственным за исполнение Плана мероприятий:

      1) принять меры по его реализации;

      2) один раз в год, не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 марта, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

      4. Контроль и координацию за исполнением настоящего Плана мероприятий возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Шукеева У.Е.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *Б. Сагинтаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 904 |

**План мероприятий по развитию орошаемых земель**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Форма  завершения | Ответственные  за исполнение | Срок  исполнения | Предполагаемые расходы, млн. тенге | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Освоение новых орошаемых земель (1 667 тыс.га)** |
| 1. | Определение проектных площадей новых орошаемых земель | перечень проектных площадей | акиматы областей, МСХ | март 2019 года | не требуется |  |
| 2. | Определение потенциальных инвесторов для строительства ирригационных сетей | перечень инвесторов | акиматы областей, МСХ | апрель  2019 года | не требуется |  |
| 3. | Проработка перечня потенциальных крупных землепользователей на новых орошаемых землях (далее - якорные предприятия) | перечень землепользователей в разрезе областей | акиматы областей, МСХ | апрель  2019 года | не требуется |  |
| 4. | Выработка предложения по размещению и структуре возделываемых сельскохозяйственных культур в разрезе областей | перечень  в разрезе областей | МСХ, акиматы областей | март 2019 года | не требуется |  |
| 5. | Проработка вопроса реализации проектов по развитию новых орошаемых земель с участием частного партнера через механизм ГЧП | предложение в МНЭ, МФ | МСХ, акиматы областей | февраль  2019 года | не требуется |  |
| 6. | Широкое освещение в СМИ реализации Плана мероприятий по развитию орошаемых земель | информация  в СМИ (интернет сайты, порталы) | МИК, МСХ, акиматы областей | постоянно | не требуется |  |
| 7. | Проработка вопроса предоставления поручительства государства по проектам, реализуемым на новых орошаемых землях | предложение в Правительство РК | МСХ, МФ, МНЭ | в течение 2-х месяцев после определения якорного предприятия | не требуется |  |
| 8. | Проработка вопроса по внесению изменений и дополнений в Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды СХТП, с учетом постепенного доведения тарифа по подаче поливной воды в течение 10 лет до уровня 4 % в доле затрат СХТП | приказ  Министра сельского хозяйства | МСХ, МНЭ, МФ | май 2019 года | не требуется |  |
| 9. | Проработка вопроса о выделении финансовых средств на субсидирование тарифа по подаче поливной воды СХТП | предложение в Правительство РК | МСХ, МНЭ, МФ | весь период реализации плана | требуется \* |  |
| 10. | Проработка вопроса возможности утверждения тарифа по подаче воды СХТП для обеспечения возвратности инвестиций | предложение в Правительство РК | МСХ, МФ, МНЭ | март 2019 года | не требуется |  |
| **2. Восстановление орошаемых земель (256 тыс.га)** |
| 11. | Принятие необходимых мер по восстановлению орошаемых земель на площади 51,0 тыс.га | акты выполненных работ | акиматы областей, МСХ | декабрь  2020 года | требуется \* | МБ/ средства хозяйствующих субъектов |
| 12. | Проработка вопроса о включении проектов АБР и ЕБРР в Перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счет негосударственных займов под государственные гарантии | предложение в Правительство РК | МСХ, МНЭ, МФ | апрель  2019 года | не требуется |  |
| 13. | Проработка вопроса о предоставлении государственной гарантии АБР и ЕБРР | предложение в Правительство РК | МСХ, МФ, МНЭ | апрель  2019 года | не требуется |  |
| 14. | Передача в установленном законодательством Республики Казахстан порядке водохозяйственных объектов из коммунальной в республиканскую собственность на восстанавливаемых орошаемых землях | акты приема-передачи | акиматы областей, МСХ | апрель  2019 года | не требуется |  |

      \* *Объемы расходов по мероприятиям будут уточняться при утверждении / уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий период*

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АБР | - | Азиатский Банк Развития |
| МИК | - | Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| СХТП | - | сельскохозяйственные товаропроизводители |
| СМИ | - | средства массовой информации |
| ЕБРР | - | Европейский Банк Реконструкции и Развития |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| ГЧП | - | государственно-частное партнерство |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан