

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2019 года № 176. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.11.2021 № 784.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы" следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 - 2025 годы";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 - 2025 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, местным исполнительным органам Мангистауской области и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.";

      Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2012 - 2020 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравительстваРеспублики Казахстанот 10 апреля 2019 года № 176 |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 11 ноября 2011 года № 1321 |

 **Комплексный план**
**социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение (реализацию)** | **Период исполнения (реализации)** | **Предполагаемые расходы\* (млн. тенге)** | **Источники финансирования** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| **I. Решение проблемы перенаселенности города Жанаозен** |
|
1. |
Приобретение арендного жилья без права выкупа в городе Актау для нуждающихся граждан города Жанаозен  |
заключение договоров |
МИИР,Акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год - 2 900,0
  |
республиканский бюджет
  |
|
2. |
Субсидирование арендной платы за проживание в общежитиях города Актау для трудоустроенных граждан из числа молодежи города Жанаозен
  |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз"
(по согласованию) |
ежегодно,
2019 - 2025 годы |
2019 год - 236,3
2020 год - 236,3
2021 год - 236,3
2022 год - 236,3
2023 год - 236,3
2024 год - 236,3
2025 год - 236,3 |
средства
АО "НК "КазМунайГаз",
АО "Озенмунайгаз"
  |
|
3. |
Приобретение жилья в городе Актау с последующей передачей в коммунальный жилищный фонд для переселения социально-уязвимых слоев населения города Жанаозен |
акт приема-передачи |
акимат Мангистауской области,
АО "НК "КазМунайГаз"
(по согласованию) |
2019 - 2021
годы |
2019 год - 1 000,0
2020 год - 1 500,0
2021 год - 1 500,0 |
средства
АО "НК "КазМунайГаз" |
|
4. |
Субсидирование расходов на переселение в регионы прибытия согласно Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области,
АО "НК "КазМунайГаз"
(по согласованию) |
2019 - 2025 годы |
2019 год - 20,0
2020 год - 20,0
2021 год - 20,0
  |
средства
АО "НК "КазМунайГаз" |
|
5. |
Проработка вопроса по развитию курортной зоны отдыха "Кендерли", в том числе строительству гостиниц, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и прочих объектов индустрии туризма путем привлечения инвесторов |
предложения в МКС |
акимат Мангистауской области |
2019 - 2025 годы |
не требуются |
- |
|
6. |
Развитие курортной зоны города Актау (до паромного комплекса Курык), в том числе строительство 45 гостиничных комплексов до 2025 года
  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2019 - 2025 годы |
2019 год - 3 000,0
2020 год - 7 000,0
2021 год - 7 000,0
2022 год - 7 000,0
2023 год - 7 200,0
2024 год - 11 500,0
2025 год - 17 300,0 |
частные инвестиции |
| **II. Обеспечение стабильной работы предприятий нефтегазовой отрасли** |
|
7. |
Обеспечение уровня добычи нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз" в объеме 5,5 млн. тонн в год с сохранением рабочих мест в количестве не менее 9 тысяч человек |
информация в МЭ |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2019 - 2025 годы |
не
требуются |
АО "Озенмунайгаз"
(по согласованию) |
|
8. |
Принятие мер по биологической очистке замазученного грунта  |
информация в МЭ |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию),
АО "НК "КазМунайГаз"
(по согласованию) |
2019 - 2025 годы |
2019 год - 995,0
2020 год - 995,0
2021 год - 4 975,0
2022 год - 4 975,0
2023 год - 4 597,0 |
средства
АО "Озенмунайгаз" |
|
9. |
Проработка вопроса реализации проекта геологической разведки и перехода на промышленную эксплуатацию группы месторождений нефти и газа в Жазгурлинской депрессии для обеспечения сырьем производственных мощностей газоперерабатывающих заводов |
информация в МЭ |
АО "НК "КазМунайГаз"
(по согласованию)
  |
2020 - 2021 годы |
-
  |
-
  |
| **1. Создание новых и расширение текущих производственных мощностей** |
|
10. |
Строительство Центрального пункта сдачи нефти  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области
  |
2020 год |
1 700,0 |
частные
инвестиции |
|
11. |
Строительство и эксплуатация мини-завода по переработке сахарного сырца и производству на его основе сахарного песка  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области
  |
2019 год |
86,6 |
частные
инвестиции |
|
12. |
Строительство предприятия по производству электроэнергии на базе малых газопоршневых электростанций  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области
  |
2019 год |
5 400 |
частные инвестиции |
|
13. |
Строительство цеха по изготовлению, ремонту и сервисному обслуживанию штанговых глубинных насосов на территории СЭЗ "Морпорт Актау" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области
  |
2020 - 2021 годы |
2020 год - 250,0
2021 год - 250,0 |
частные инвестиции |
|
14. |
Модернизация ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", включая строительство нового газоперерабатывающего завода с учетом существующих объемов сырья |
акт выполненных работ |
АО
"НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2019 - 2022 годы |
2019 год - 2 705,0
2020 год - 35 139,0
2021 год - 34 725,0
2022 год - 34 725,0 |
средства
АО "НК "КазМунайГаз" |
|
15. |
Расширение производства комбината по переработке твердо-бытовых отходов города Жанаозен путем открытия цеха по производству брусчатки, бордюров, водостоков, резиновых покрытий |
информация в МЭ |
акимат Мангистауской области
  |
2019 годы |
2019 год - 130,0 |
частные инвестиции |
| **III. Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности, содействие в создании****новых производств и рабочих мест** |
| **1. Меры содействия занятости населения города Жанаозен** |
|
16. |
Обучение выпускников общеобразовательных школ в технических и профессиональных учебных заведениях, высших учебных заведениях по востребованным специальностям в регионах республики по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" - ежегодно не менее 200 детей |
информация в МОН |
акимат Мангистауской области
  |
ежегодно, 2019 - 2025 годы |
не требуются |
- |
|
17. |
Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки не менее 250 человек трудоспособного населения региона (в том числе города Жанаозен) на базе двух подрядных учебных центров, определенных в рамках Проекта "Будущее Расширение - Проект Управления Устьевым Давлением ТШО"  |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области,
ТОО "ТенгизШевройл"
(по согласованию)
  |
ежегодно,
2019 - 2021 годы |
в пределах предусмотренных средств
  |
средства
ТОО "ТенгизШевройл"
  |
|
18. |
Обеспечение трудоустройства безработных города Жанаозен в объеме не менее 20% квоты от численности рабочих мест на инвестиционных проектах, реализуемых на территории региона  |
заключение меморандума |
акимат Мангистауской области,
компании
работодатели
(по согласованию) |
ежегодно, 2019 - 2025 годы |
не
требуются |
- |
|
19. |
Принятие мер по расширению деятельности ГКП "Озенинвест" акимата города Жанаозен (до 350 рабочих мест) по содержанию объектов коммунального хозяйства. |
информация в МЭ |
акимат Мангистауской области,
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз"
(по согласованию) |
2019 - 2025 годы |
2019 год - 2100,0
2020 год - 600,0
2021 год - 600,0
2022 год - 600,0
2023 год - 600,0
2024 год - 600,0
2025 год - 600,0 |
средства
АО "Озенмунайгаз",
АО "НК "КазМунайГаз"
  |
| **2. Создание новых рабочих мест через развитие малого среднего бизнеса** |
|
20. |
Ежегодный охват не менее 500 человек по обучению населения города Жанаозен основам бизнеса  |
информация в МНЭ |
акимат Мангистауской области, НПП
(по согласованию) |
ежегодно,
2019 - 2025 годы |
2019 год - 38,5
2020 год - 38,5
2021 год - 38,5
2022 год - 38,5
2023 год - 38,5
2024 год - 38,5
2025 год - 38,5 |
местный бюджет |
|
21. |
Создание "Коворкинг центра" для предпринимателей из числа молодежи города Жанаозен |
информация в МНЭ |
акимат Мангистауской области, НПП (по согласованию) |
2020 год |
220,0 |
частные инвестиции |
|
22. |
Обеспечение в установленном порядке объемами заказов на приобретение продуктов питания, спецодежды и спецобуви для работников предприятий нефтегазовой отрасли региона через местных товаропроизводителей Мангистауской области. |
заключение договора |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию), нефтегазовые и сервисные компании региона
(по согласованию) |
2019 - 2025
годы |
не
требуются |
-
  |
|
23. |
Обеспечение заполняемости производственной площадки технопарка города Жанаозен (индустриальная зона) проектами малого и среднего бизнеса (не менее 30 предприятий в среднесрочном периоде) |
информация в МИИР |
акимат Мангистауской области,
СПК "Каспий" (по согласованию),
НПП (по согласованию) |
2019 - 2022 годы |
не
требуются |
- |
| **IV. Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Жанаозен** |
| **1.Здравоохранение** |
|
24. |
Завершение строительства медицинского центра в городе Жанаозен со стационаром на 50 коек |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области, АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2019 год |
2019 год - 1 800,0
2019 год - 1 200,0
  |
средства
АО "Озенмунайгаз"
частные инвестиции в рамках ГЧП |
|
25. |
Строительство врачебной амбулатории в микрорайоне "Мерей" в селе Рахат города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
2020 год - 387,9 |
местный бюджет |
|
26. |
Строительство врачебной амбулатории в поселке Кызылсай города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2022 год |
согласно ПСД |
местный бюджет |
|
27. |
Строительство врачебной амбулатории в микрорайоне "Арай" города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2023 год |
согласно ПСД |
местный бюджет |
|
28. |
Строительство 3-х модульных подстанций для филиала областной станции скорой медицинской помощи в городе Жанаозен (микрорайоны села Рахат, села Тенге, села Кызылсай) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
30,0 |
местный бюджет
  |
|
29. |
Обновление автопарка филиала Мангистауской областной станции скорой медицинской помощи города Жанаозен |
заключение договоров |
акимат Мангистауской области |
2020 - 2021 год |
2020 год - 75,0
2021 год - 75,0 |
местный бюджет,
частные инвестиции в рамках ГЧП |
| **2. Культура и спорт, досуг молодежи** |
|
30. |
Строительство Дворца школьников (молодежи) с библиотекой в городе Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
Мангистауской области |
2021 год |
согласно ПСД |
местный бюджет
  |
|
31. |
Строительство филиала областного историко-краеведческого музея в городе Жанаозен  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2021 год |
согласно ПСД |
местный бюджет
  |
|
32. |
Строительство спортивных залов на территории школ города (по аналогии с городом Актау) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 - 2021 годы |
согласно сметному расчету |
частные инвестиции в рамках ГЧП |
|
33. |
Проработка вопроса по приобретению и установке детских площадок и спортивных площадок |
предложение в МНЭ |
акимат Мангистауской области |
2019 - 2022 годы |
-
  |
-
  |
| **3. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры города Жанаозен** |
|
34. |
Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (водоснабжение) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
Мангистауской области
  |
2020 год |
2020 год - 75,9
  |
местный бюджет
  |
|
35. |
Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (газоснабжение) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
Мангистауской области, МЭ
  |
2020 год |
2020 год - 166,5
  |
республиканский бюджет
  |
|
36. |
Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (электроснабжение)  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат
Мангистауской области |
2020 год |
2020 год - 70,2
  |
местный бюджет
  |
|
37. |
Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, МФ,
акимат
Мангистауской области |
2020 год |
2020 год - 369,0
2020 год - 41,0 |
республиканский бюджет
местный бюджет
  |
|
38. |
Реконструкция и расширение наружных инженерных сетей водоочистного сооружения города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат
Мангистауской области |
2020 год |
согласно ПСД |
республиканский бюджет,
местный бюджет |
|
39. |
Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации города Жанаозен  |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Мангистауской области |
2021 - 2022 годы |
2021 год - 700,0
2022 год - 700,0 |
республиканский бюджет
  |
|
40. |
Реконструкция и расширение существующих канализационно-насосных станций на станции Узень и в микрорайоне Рауан города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат
Мангистауской области
  |
2020 год |
2020 год - 315,0
2020 год - 35,0 |
республиканский бюджет
местный бюджет |
|
41. |
Благоустройство улиц города Жанаозен (установка новых и замена существующих бордюров, текущий ремонт тротуаров) |
акт выполненных работ |
акимат Мангистауской области
  |
2020 - 2022 годы |
2020 год - 149,8
2021 год - 225,5
2022 год - 591,5 |
местный бюджет |
|
42. |
Обеспечение доступности к объектам социальной и транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями (пандусы, поручни и т.д.)  |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области |
2020 - 2021 годы |
2020 год - 56,3
2021 год - 56,2
  |
местный бюджет |
|
43. |
Строительство уличного освещения в городе Жанаозен  |
акт выполненных работ |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
2020 год - 213,0 |
местный бюджет |
|
44. |
Обновление автобусного парка города Жанаозен |
приобретение новых автобусов |
акимат Мангистауской области,
СПК "Каспий" (по согласованию) |
2020 - 2021 годы
  |
2020 год - 380,0
2021 год - 304,0 |
частные инвестиции через лизинг БРК, местный бюджет |
|
45. |
Строительство внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год - 224,1
2019 год - 24,9 |
республиканский бюджет
местный бюджет
  |
|
46. |
Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона Мерей города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год - 147,8
2019 год - 16,4 |
республиканский бюджет
местный бюджет
  |
|
47. |
Строительство внутригородских автомобильных дорог в микрорайонах Бостандык, Мунайлы и селе Тенге города Жанаозен  |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год - 169,4
2019 год - 18,8 |
республиканский бюджет
местный бюджет
  |
|
48. |
Строительство внутригородских автомобильных дорог подъезд № 7 микрорайона Рахат, подъезд № 5 от микрорайона Аксу до микрорайона Мерей, подъезд № 1 от микрорайона Рахат до микрорайона Мерей города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год - 268,5
2019 год - 29,8 |
республиканский бюджет
местный бюджет
  |
|
49. |
Строительство внутригородских
автомобильных дорог
микрорайонов Аксу, Жулдыз, Рахат города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2021 год |
2021 год - 315,0
2021 год - 35,0 |
республиканский бюджет
местный бюджет
  |
|
50. |
Строительство
автомобильных дорог
микрорайона Аксу города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2021 год |
2021 год - 315,0
2021 год - 35,0 |
республиканский бюджет
местный бюджет
  |
|
51. |
Строительство
автомобильных дорог
микрорайона Рахат города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2021 год |
2021 год - 315,0
2021 год - 35,0 |
республиканский бюджет
местный бюджет
  |
|
52. |
Строительство автомобильных дорог микрорайона Астана города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2021 год |
2021 год - 315,0
2021 год - 35,0 |
республиканский бюджет
местный бюджет
  |
|
53. |
Средний ремонт автомобильных дорог внутригородских улиц (железнодорожный вокзал, Маусым, Абая, Боранбаева, Сатпаева и М. Жумабаева) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
2020 год - 100,0 |
местный бюджет
  |
| **4. Жилье** |
|
54. |
Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально-уязвимых слоев населения
  |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Мангистауской области |
2021 - 2022 годы
  |
2021 год - 900,0
2022 год - 807,0
2021 год - 100,0
2022 год - 89,7 |
республиканский бюджет
местный бюджет
  |
|
55. |
Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ветхого жилья в городе Жанаозен  |
информация в МИИР |
акимат Мангистауской области
  |
2019 - 2020 годы |
- |
-
  |
|
56. |
Приобретение квартир для жителей аварийного дома № 43 микрорайона Шанырак (10 квартир) |
акт выполненных работ |
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год - 145,0 |
местный бюджет |
|
57. |
Строительство общежития (на 180 мест) в городе Жанаозен для работников бюджетных организаций |
информация в МНЭ |
акимат Мангистауской области |
2021 год |
согласно ПСД |
местный бюджет |
| **5. Решение вопросов дефицита воды** |
|
58. |
Расширение мощности опреснительного завода "Каспий" до 40 тыс.м³ |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат Мангистауской области
  |
2019 год |
2019 год - 10 595,3 |
республиканский бюджет (кредитование) |
|
59. |
Проработка вопроса по строительству опреснительной установки мощностью 17 тыс.м³ в сутки на месторождении Каражанбас
  |
предложения в МЭ |
акимат Мангистауской области,
АО "Каражанбасмунай"
(по согласованию) |
2019 год |
не требуются |
- |
|
60. |
Проработка вопроса по строительству опреснительного завода мощностью 50 тыс.м³ в сутки в селе Курык Каракиянского района |
предложения в МНЭ |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
не требуются |
- |
|
61. |
Проработка вопроса по строительству завода по опреснению морской воды с магистральным трубопроводом в районе зоны отдыха Кендерли мощностью 45 тыс.м³ в сутки  |
предложения в МНЭ |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
не требуются |
- |
| **V. Развитие агропромышленного комплекса** |
|
62. |
Проработка вопроса по строительству инженерных коммуникационных сетей для дальнейшего расширения Индустриальной зоны города Жанаозен |
предложения в
МНЭ |
акимат Мангистауской области |
2020 - 2022 годы |
не
требуются |
- |
|
63. |
Создание и развитие крестьянских хозяйств животноводства и растениеводства, предприятий по переработке мяса, молочной продукции на территории города площадью 135 га  |
предложения в
МНЭ |
акимат Мангистауской области,
МСХ |
2022 - 2025 годы |
не
требуются |
частные инвестиции |
| **VI. Меры по укреплению правопорядка, общественной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций** |
|
64. |
Укрепление материально-технической базы Управления полиции города Жанаозен Департамента полиции Мангистауской области |
информация в МНЭ |
МВД (созыв),
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год - 591,0
  |
республиканский бюджет
  |
|
65. |
Проработка вопроса по увеличению c 1 января 2020 года лимита штатной численности МВД РК на 75 единиц в целях штатного укрепления Управления полиции города Жанаозен Департамента полиции Мангистауской области |
предложение в Правительство |
МВД (созыв), МФ, МНЭ,
акимат Мангистауской области |
2019 год |
- |
- |
|
66. |
Установка на улицах города Жанаозен 68 поворотных камер видеонаблюдения |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год - 271,0 |
местный бюджет
  |
|
67. |
Внедрение системы видеонаблюдения во дворах города Жанаозен  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
согласно
бизнес-плана ГЧП |
частные инвестиции в рамках ГЧП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Итого** |
| **Республиканский бюджет** |
14 896,1 |
850,5 |
2 860,0 |
1 507,0 |
- |
- |
- |
20 113,6 |
| **Местный бюджет** |
544,4 |
1 652,6 |
939,2 |
719,7 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
3 971,4 |
| **Средства АО "Озенмунайгаз" и АО "НК "КазМунайГаз"** |
8 856,3 |
38 490,3 |
42 056,3 |
40 536,3 |
5 433,3 |
836,3 |
836,3 |
137 044,8 |
| **Частные инвестиции** |
9 816,6 |
9 170,0 |
7 250,0 |
7 000,0 |
7 200,0 |
11 500,0 |
17 300,0 |
69 236,6 |
| **ИТОГО** | **34 113,4** | **50 163,4** | **53 105,5** | **49 763,0** | **12 671,8** | **12 374,8** | **18 174,8** | **230 366,4** |

      \* Примечание:

      - объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом Мангистауской области необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством;

      - объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств АО НК "КазМунайГаз" и АО "Озенмунайгаз" при условии предоставления льгот по выплате НДПИ.

      **Расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
НПП |
- |
Национальная палата предпринимателей "Атамекен" |
|
АО "НК "КазМунайГаз" |
- |
акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
|
"БРК" |
- |
акционерное общество "Банк Развития Казахстана" |
|
АО |
- |
акционерное общество |
|
МСХ |
- |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МФ |
- |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
СПК |
- |
социально-предпринимательская корпорация |
|
МОН |
- |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
- |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
ПСД |
- |
проектно-сметная документация |
|
ТОО |
- |
товарищество с ограниченной ответственностью |
|
МИИР |
- |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
ГЧП |
- |
государственно-частное партнерство |
|
ГКП |
- |
государственное коммунальное предприятие |
|
МКС |
- |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
НДПИ |
- |
налог на добычу полезных ископаемых |
|
ТШО |
- |
ТОО "Тенгизшевройл" |
|
МНЭ |
- |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
СЭЗ |
- |
специальная экономическая зона |
|
МВД |
- |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЭ |
- |
Министерство энергетики Республики Казахстан. |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан