

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2017 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 400. Утроатило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2022 года № 871.

      Сноска. Утратило силу постановление Правительства РК от 04.11.2022 № 871.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2011 года № 1283 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района Карагандинской области на 2012 - 2017 годы" следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2019 - 2022 годы";

      пункты 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2019 - 2022 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, местным исполнительным органам Карагандинской области и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам года, не позднее 15 января, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 1 февраля, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.";

      Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2012 - 2020 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравительстваРеспублики Казахстанот 13 июня 2019 года № 400 |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 3 ноября 2011 года № 1283 |

 **Комплексный план**
**социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2019 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Срок реализации** | **Предполагаемые расходы****(млн. тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Расширение минерально-сырьевой базы** |
|
1. |
Организация проведения поисковых работ на участках Северо-Тобылгинский, Сарыдалинский, Борсенгир, Унгурли-сайский, Кенгирский в пределах Жезказганской впадины |
Геологический отчет |
МИИР |
2019 год |
2019 год - 233,6 |
РБ |
|
2. |
Организация проведения поисковых работ на участках Куленьский, Юго-Восточная часть Жезказганской впадины, Жанайское, Южно-Жездинское, Южно-Ащикульское |
Геологический отчет |
МИИР |
2019-2022
годы |
2019 год - 300,0
2020 год - 987,8\*
2021 год - 1230,9\*
2022 год - 446,4\* |
РБ |
|
3. |
Вовлечение во вторичную переработку техногенных минеральных образований:
 1) отвальных шлаков Жезказганского медеплавильного завода в объеме - 1000 тыс. тонн;
2) хвостохранилища № 3 Жезказганской обогатительной фабрики № 1 и № 2 в объеме - 62 371,9 тыс. тонн с проведением дополнительных мероприятий по геологоразведочным работам и проведением экспертизы государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан |
Протокол заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан |
Акимат
Карагандинской области,
МИИР, МЭ, ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию) |
2019-2020 годы |
2019 год - 74,4
2020 год - 50,0 |
Средства ТОО "Корпорация Казахмыс" |
|
4. |
Проведение Мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков поселка Жезказган и прилегающих населенных пунктов Весовая, Крестовский, Перевалка и Геолоразведочного поселка для государственных нужд в целях разработки месторождений полезных ископаемых: |  |
Акимат
Карагандинской области, МИИР, МСХ, МФ |
2019-2022
годы |  |  |
|
1) выплата компенсации за изъятие:
земельных участков и жилья; |
Получение компенсации юридическими и физическими лицами |
2019 год - 1 036,2 |
МБ |
|
хозяйственных построек, гаражей;  |
2019 год - 123,8 |
|
объектов предпринимательства; |
2019 год - 2 552,0 |
|
2) строительство жилья; |
Акт ввода в эксплуатацию |
2019 год - 1 575,0
2020 годы - 1575,0\* |
РБ |
|
2019 год - 175,0
2020 год - 175,0\* |
МБ |
|
3) строительство канализационного коллектора от микрорайона № 8 до хозфекальных очистных сооружений города Сатпаева; |
2021 год - 300,0\*
2022 год - 1 245,1 |
РБ |
|
2020 год - 100,0\*
2021 год - 183,5\*
2022 год - 183,5\* |
МБ |
|
4) строительство детского сада на 320 мест в городе Сатпаеве |
2019 год - 351,4
2020 год - 351,4\* |
МБ |
|
5. |
Начало разработки запасов медьсодержащих руд охранного целика под поселком Жезказган и прилегающих населенных пунктов Весовая, Крестовский, Перевалка и Геолоразведочного поселка |
Добыча медьсодержащей руды |
Акимат
Карагандинской области, МИИР, ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию) |
2020 год |
В пределах предусмотренных средств |
Средства ТОО "Корпорация Казахмыс" |
| **2. Индустриально-инновационное развитие** |
|
6. |
Строительство химического завода по выпуску промышленного реагента в городе Жезказгане |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, ТОО "Каз Хим Синтез" (по согласованию) |
2019-2020 годы |
2019 год - 300,0
2020 год - 580,0 |
ЧИ |
|
7. |
Строительство Жезказганского завода по производству строительных материалов  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, ТОО "С и Жест"
(по согласованию) |
2019-2020 годы |
2019 год - 161,0
2020 год - 161,0 |
ЧИ |
|
8. |
Внесение предложений по выработке технологии для гидрометаллургии для бедных сульфидных руд с последующим созданием производства |
Предложение в МИИР |
Акимат
Карагандинской области, ТОО "Корпорация Казахмыс"
(по согласованию) |
2019 год |
- |
Не требуется |
|
9. |
Организация добычи бурого угля на месторождении Киякты Улытауского района |
Добыча бурого угля |
Акимат
Карагандинской области, АО "СПК "Сарыарка"(по согласованию) |
2019-2020 годы |
2019 год - 125,0
2020 год - 1 000,0 |
ЧИ |
|
10. |
Организация производства свинцового листа в городе Сатпаеве |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Карагандинской области, ТОО "Сары арка"
(по согласованию) |
2019 год |
2019 год - 228,0 |
ЧИ |
|
11. |
Создание индустриального парка в городе Сатпаеве площадью 12 га |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, ТОО "Корпорация Казахмыс"
(по согласованию) |
2019-2020 годы |
2019 год - 645,0
2020 год - 645,3\* |
МБ |
| **3. Развитие предпринимательства** |
|
12. |
Строительство супермаркета в поселке Кенгир |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Карагандинской области, ТОО "Корпорация Казахмыс" (по согласованию), ТОО "ПИК Ютария ltd" (по согласованию) |
2019 год |
2019 год - 1 044,4 |
ЧИ |
|
13. |
Строительство гипермаркета в городе Жезказгане |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, ИП "Исина А.Б." (по согласованию) |
2019 год |
2019 год - 400,0 |
ЧИ |
|
14. |
Оказание мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городов Жезказгана, Сатпаева в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" и Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" (2 направление) |
Информация в МНЭ |
Акимат
Карагандинской области, АО "ФРП "Даму" (по согласованию) |
2019-2020 годы |
В пределах предусмотренных средств |
МБ |
| **4. Агропромышленный комплекс** |
|
15. |
Организация создания молочно-товарной фермы и откормочной площадки в городе Сатпаеве |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, ИП
"Айтбек И."
(по согласованию) |
2019 год |
2019 год - 25,0 |
ЧИ |
|
16. |
Проработка вопроса по строительству водовода протяженностью 7 км от водоема Жартас для организации орошаемого земледелия в городе Сатпаеве |
Предложение в МСХ |
Акимат
Карагандинской области
  |
2019 год |
- |
Не требуется |
|
17. |
Создание кормовой базы для развития животноводства (увеличение поголовья лошадей, площадей посева фуражных культур, многолетних трав) в селе Улытау:
1) приобретение сельскохозяй-ственной техники в лизинг (тракторов - 15 ед., комбайнов - 5 ед., сельхозмашин - 60 ед. ежегодно);
2) кредитование весенне-полевых и уборочных работ |
Информация в МСХ |
Акимат
Карагандинской области |
2019-2020 годы |
2019 год - 160,0
2020 год - 178,0 |
Средства
СХТП,
Заемные средства АО "НУХ "КазАгро", БВУ |
|
18. |
Создание сервисно-заготовительного центра по производству кормов, организация откорма крупного рогатого скота и реализации сельхозпродукции в Улытауском районе |
Информация в МСХ |
Акимат
Карагандинской области |
2019 год |
2019 год - 500,0 |
Средства СХТП,
Заемные средства АО "НУХ "КазАгро", БВУ, АО "СПК"
Сарыарка" |
| **5. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Теплоснабжение** |
|
19. |
Реконструкция тепловых сетей города Жезказгана: |
Акт
ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, МИИР |
2019-2022 годы |
2019 год - 1 107,2
2020 год - 1 651,2\* |
РБ |
|
1) 1 очередь;  |
|
2) 2 очередь
  |
Акимат
Карагандинской области, МНЭ |
2019 год - 400,0
2020 год - 1 200,0\*
2021 год - 1 200,0\*
2022 год - 1 200,0\* |
РБ |
|
2021 год - 474,0\* |
МБ |
|
20. |
Ремонт инженерных сетей и тепловой станции № 1 города Сатпаева |
Акт
ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн"
(по согласованию) |
2019-2020 годы |
2019 год - 249,6
2020 год - 249,6 |
ЧИ |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
|
21. |
Завершение строительства Эскулинского водовода с учетом водоснабжения города Жезказгана |
Акт ввода в эксплуатацию |
МСХ, акимат
Карагандинской области |
2019 год |
2019 год - 500,0 |
РБ |
|
22. |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водовода с Уйтас-Айдосского месторождения с расширением до Кожамсеитского месторождения. |
Заключение госэкспертизы |
Акимат
Карагандинской области, ТОО "Корпорация Казахмыс"
(по согласованию) |
2019 год |
2019 год - 182,6 |
Средства ТОО "Корпорация Казахмыс" |
|
23. |
Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказгана:
1 очередь; |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, МИИР |
2019-2021 годы |
2019 год - 317,3
2020 год - 820,0\*
2021 год - 1 754,7\* |
РБ |
|
2019 год - 361,5
2020 год - 361,5\* |
МБ |
|

2 очередь;
  |
2019 год - 429,2
2020 год - 923,8\* |
РБ |
|
2019 год -233,3
2020 год - 233,3\* |
МБ |
|

3 очередь |
2019 год - 251,0
2020 год - 831,1\* |
РБ |
|
2019 год - 196,0
2020 год - 196,0\* |
МБ |
|
24. |
Реконструкция хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказгана:
2 очередь; |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, МИИР |
2019-2022 годы |
2020 год - 1 500,0\*
2021 год - 3 439,4\*
2022 год - 3 439,4\* |
РБ |
|
2019 год - 523,7
2020 год - 523,7\*
2021 год - 523,7\*
2022 год - 523,7\* |
МБ |
|

3 очередь |
2019 год - 500,0
2020 год - 1 005,4\*
2021 год - 2 000,0\* |
РБ |
|
2019 год - 219,1
2020 год - 219,1\*
2021 год - 219,1\*
2022 год - 219,1\* |
МБ |
|
25. |
Реконструкция хозфекальных очистных сооружений в городе Сатпаеве |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Карагандинской области, МИИР |
2020-2022 годы |
2020 год - 1 000,0\*
2021 год - 2 300,0\*
2022 год - 2 700,0\* |
РБ |
|
2020 год - 700,0\*
2021 год - 500,0\*
2022 год - 300,0\* |
МБ |
|
26. |
Строительство центральной канализации в селе Улытау |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, МИИР |
2019 год |
2019 год - 960,7 |
РБ |
|
2019 год - 128,0 |
МБ |
|
27. |
Строительство канализационных сетей в 66, 74 жилых кварталах города Сатпаева |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области |
2021 год |
2021 год - 107,6\* |
МБ |
|
28. |
Проведение реконструкции Жездинского водохранилища с магистральным каналом Талапской оросительной системы протяжен-ностью 15,8 км с площадью 3,6 га |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, МСХ |
2019-2020 годы |
2019 год - 373,1
2020 год - 870,6
  |
Заемные средства Азиатского банка
развития
  |
|
29. |
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений города Жезказгана |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, МИИР |
2020-2022 годы |
2020 год - 2 285,0\*
2021 год - 3 428,0\*
2022 год - 3 428,0\* |
РБ |
|
2022 год - 921,7\* |
МБ  |
|
30. |
Реконструкция системы водоотведения города Жезказгана |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области |
2021 год |
2021 год - 802,5\* |
МБ |
| **Развитие благоустройства и коммунального хозяйства** |
|
31. |
Реконструкция городского парка и скверов города Жезказгана, площадью 7 га |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области |
2019 год |
2019 год - 94,0 |
МБ |
| **6. Жилищное строительство** |
|
32. |
Строительство арендного жилья в городе Жезказгане в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, МИИР |
2019-2020 годы |
2019 год - 141,1
2020 год - 209,1\* |
РБ |
|
2019 год - 14,1
2020 год - 24,8\* |
МБ |
|
33. |
Строительство арендных жилых многоквартирных домов в городе Сатпаеве в рамках Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер"  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, МИИР |
2019-2020 годы |
2019 год - 108,7
2020 год - 280,4\* |
РБ |
|
2019 год - 10,8
2020 год - 32,4\* |
МБ |
|
34. |
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Жезказгане |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, МИИР, ТОО "Центр модернизации жилищного фонда
Карагандинской области"
(по согласованию) |
2020 год |
В пределах предусмотренных средств |
ЧИ |
| **7. Транспортная инфраструктура** |
|
35. |
Реконструкция путепровода № 4 города Жезказган |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Карагандинской области |
2019 год |
2019 год - 551,0 |
МБ |
|
36. |
Реконструкция путепровода № 1 города Жезказган |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Карагандинской
области |
2020 год |
2020 год - 839,9\* |
МБ |
|
37. |
Реконструкция путепровода № 2 города Жезказган |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Карагандинской области |
2020 год |
2020 год - 583,3\* |
МБ |
| **8. Социальная инфраструктура** |
| **Образование** |
|
38. |
Строительство детского сада в селе Кенгир на 140 мест (город Жезказган) |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области |
2019 год |
2019 год - 484,1 |
ЧИ в рамках ГЧП |
|
39. |
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в городе Жезказгане |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Карагандинской области, МОН |
2019 год |
2019 год - 1 246,1 |
РБ |
|
2019 год - 138,4 |
МБ |
|
40. |
Строительство Дворца школьников в городе Сатпаеве |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области |
2019-2020 годы |
2019 год - 273,0
2020 год - 273,0\* |
МБ |
| **Здравоохранение** |
|
41. |
Восстановление больничного городка в городе Жезказгане  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат Карагандинской области |
2019 год |
2019 год - 270,0 |
МБ |
| **Спорт** |
|
42. |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Жезказгане |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области |
2020 год |
2020 год - 920,0\* |
МБ |
|
43. |
Строительство спортивного комплекса для гребных видов спорта в городе Жезказгане |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области |
2019 год |
2019 год - 150,0 |
МБ |
| **Культура** |
|
44. |
Строительство пристройки к зданию Жезказганского историко-археологического музея |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области |
2019 год |
2019 год - 160,9 |
МБ |
|
45. |
Строительство Визит-центра на территории "Национального историко- культурного и природного заповедника-музея "Улытау" |
Акт ввода в эксплуатацию |
МКС, акимат Карагандинской области |
2019 год |
2019 год - 461,9 |
РБ |
|
46. |
Строительство культурно-развлекательного центра в городе Жезказгане  |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области, ИП "Шайжанова"
(по согласованию) |
2019 год |
2019 год - 90,0 |
ЧИ |
| **9. Экология и природопользование** |
|
47. |
Модернизация системы управления твердо-бытовыми отходами в городах Жезказгане, Сатпаеве |
Информация в МЭ |
Акимат Карагандинской области |
2019-2020 годы |
2019 год - 50,0
2020 год - 120,0 |
ЧИ в рамках ГЧП |
|
48. |
Посадка зеленых насаждений вокруг Кенгирского водохранилища, площадью 104 га города Жезказгана |
Акт приемки выполненных работ |
Акимат Карагандинской области, ТОО "Корпорация Казахмыс"
(по согласованию) |
2019-2020 годы |
2019 год - 110,0
2020 год - 110,0 |
ЧИ |
| **10. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций** |
|
49. |
Строительство спасательной станции в городе Жезказгане |
Акт ввода в эксплуатацию |
МВД,
акимат Карагандинской области |
2020-2021 годы |
2021 год - 101,0\* |
РБ |
|
2020 год - 4,0\* |
МБ |
|
50. |
Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Жезказгане |
Акт ввода в эксплуатацию |
МВД,
акимат Карагандинской области |
2020-2022 годы |
2020 год - 20,6\*
2021 год - 271,9\*
2022 год - 271,9\* |
РБ
  |
|
51. |
Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Сатпаеве |
Акт ввода в эксплуатацию |
МВД,
акимат Карагандинской области |
2020-2022 годы |
2020 год - 15,9\*
2021 год - 237,2\*
2022 год - 237,2\* |
РБ |
| **11. Меры по укреплению правопорядка, общественной безопасности** |
|
52. |
Строительство здания центра оперативного управления в городе Сатпаеве |
Акт ввода в эксплуатацию |
Акимат
Карагандинской области |
2019-2020 годы |
2019 год - 18,3
2020 год - 415,7\* |
МБ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Потребность в ресурсах:** |
**2019** |
**2020** |
**2021** |
**2022** |
**Итого** |
|
**РБ**  |
8 531,8 |
14 305,3 |
16 263,1 |
12 968,0 |
52 068,2 |
|
**МБ** |
8 225,5 |
6 598,4 |
2 810,4 |
2 148,0 |
19 782,3 |
|
**Внебюджетные средства** |
4 557,2 |
3 319,2 |  |  |
7 876,4 |
|
**Итого:** |
**21 314,5** |
**24 222,9** |
**19 073,4** |
**15 116,0** |
**79 726,9** |

      **Примечания:**

      \* - объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут рассмотрены в установленном законодательством Республики Казахстан порядке при уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий год.

      **Расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МВД |
- |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МИИР |
- |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
МКС |
- |
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|
МНЭ |
- |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МОН |
- |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МСХ |
- |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|
МФ |
- |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МЭ |
- |
Министерство энергетики Республики Казахстан |
|
АО "НУХ "КазАгро" |
- |
акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" |
|
АО СПК "Сарыарка" |
- |
акционерное общество "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка" |
|
АО "ФРП "Даму" |
- |
акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму" |
|
БВУ |
- |
банки второго уровня |
|
ГЧП |
- |
государственно-частное партнерство |
|
ИП |
- |
индивидуальный предприниматель  |
|
МБ |
- |
местный бюджет |
|
РБ |
- |
республиканский бюджет |
|
СХТП |
- |
сельскохозяйственные товаропроизводители |
|
ТОО |
- |
товарищество с ограниченной ответственностью |
|
ЧИ |
- |
частные инвестиции |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан