

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2020 – 2025 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2019 года № 742.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.01.2023 № 63.

      В целях социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2020 – 2025 годы (далее – План).

      2. Центральным государственным органам Республики Казахстан и местным исполнительным органам Восточно-Казахстанской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 15 января и 15 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 8 октября 2019 года № 742 |

 **Комплексный план социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2020 – 2025 годы**

 **Текущее положение**

      Город Семей – один из промышленно-развитых регионов Восточно-Казахстанской области (далее – ВКО), имеющих лесные, водные и энергетические ресурсы, значительные запасы минерального сырья.

      Согласно генеральному плану в административную часть города Семей входят поселки Степной, Восход, Бобровка, Восточный, Ушактар, Мирный, Пристань.

      Основным производственным потенциалом является многоотраслевая структура промышленности с наличием необходимых мощностей.

      На долю города приходится 10 % промышленной продукции (кирпича силикатного – 100%, цемента – 33%,

      угля – 98%, картона гофрированного – 100%), 6,6% сельскохозяйственной продукции (мяса – 10,4%, яиц – 2,0%, картофеля – 17%), производимой в области.

      В городе сконцентрированы крупные и средние предприятия горнодобывающей промышленности и цветной металлургии (товарищество с ограниченной ответственностью "Каражыра" – добыча угля, акционерное общество "ФИК Алел" – добыча и обработка золотосодержащей руды), обрабатывающей промышленности (товарищество с ограниченной ответственностью "Казполиграф" – по выпуску картонно-гофрированной продукции, товарищество с ограниченной ответственностью "Силикат" – производство кирпича силикатного, товарищество с ограниченной ответственностью "Семей цемент" – производство цемента), машиностроения (товарищество с ограниченной ответственностью "Daewoo Bus", товарищество с ограниченной ответственностью "СемАз" – производство автобусов).

      В обрабатывающей промышленности наиболее развита отрасль по производству прочей неметаллической минеральной продукции с удельным весом 19,1%.

      За последние пять лет увеличились объемы промышленного производства на 38%, продукции сельского хозяйства – на 63%, розничного товарооборота – в 1,6 раза, инвестиций в основной капитал – в 1,4 раза, объем бюджета – в 1,8 раза.

      В последние годы отмечается положительная динамика роста численности населения. Численность населения города Семей выросла на 3% (с 338,5 тыс. человек в 2014 году до 348,9 тыс. человек в 2019 году), в том числе экономически активное население, – на 1,2% (с 171,9 тыс. человек до 174,1 тыс. человек).

      Город Семей обладает потенциалом развития в сферах предпринимательства, переработки сельскохозяйственной продукции, оказания услуг, производства продуктов питания, строительных материалов, текстильной продукции.

      Наличие обширных сельских территорий создает предпосылки для роста поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления, табунного коневодства, овец и птиц.

      Находясь на пересечении стратегических железнодорожных, автомобильных, водных и воздушных транспортных артерий, город имеет выгодное географическое и экономическое расположение для формирования транзитно-логистического коридора.

      Богатое историко-культурное наследие делает его привлекательным для познавательного, научного и этнического туризма.

      Вместе с тем, в целях дальнейшего социально-экономического развития и создания условий для повышения качества жизни населения требуется решение следующих проблемных вопросов:

      1) снижение очередности нуждающихся в жилье (в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоит 10 372 чел., что больше на 69,8% к 2014 году, из них социально-уязвимые слои населения – 3 696 чел.;

      2) увеличение охвата сельского населения, обеспеченного централизованным водоснабжением (82% населения сел Абралы, Мукур и Чекоман с охватом 3 140 чел. (из 3 813 чел.) пользуются колодцами и скважинами);

      3) обеспечение потребности населения в общеобразовательных, детских дошкольных, спортивных, культурно-досуговых услугах (на 2018 – 2019 учебный год дефицит ученических мест по городу составил 3 230 мест, с учетом перспективы развития жилого района Карагайлы и увеличения численности населения возникает потребность в 3 900 ученических местах, а также спортивных и культурно-досуговых объектах);

      4) улучшение состояния инженерных сетей (доля автомобильных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, – 73,6 %, износ тепловых сетей – 62%, водопроводных – 65%);

      5) снижение заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований (заболеваемость – 293,5 случаев на 100 тыс. населения или в 1,5 раза выше среднереспубликанского показателя, смертность – 135,3 случаев на 100 тыс. населения или в 1,7 раза выше среднереспубликанского показателя).

 **Цели и стратегические задачи**

      Главной целью Комплексного плана является создание благоприятных условий для развития базовых отраслей экономики, социальной сферы, повышения инвестиционной привлекательности, что в целом способствует улучшению качества жизни населения.

      Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих стратегических задач:

      1) развитие малого, среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса;

      2) строительство жилья;

      3) модернизация жилищно-коммунального хозяйства;

      4) строительство и развитие социальных объектов;

      5) ремонт историко-культурных объектов;

      6) инфраструктурная обеспеченность.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения (год)** | **Предполагаемые расходы \* (млн. тенге)** | **Источники финансирования** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I. Развитие предпринимательства** |
|
1. |
Строительство автоматизированного комплекса по переработке мультикультур (подсолнечник, рапс, соя) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
6 000,0 |
ДИ |
|
2. |
Строительство мясоперерабатывающего комбината с последующей глубокой переработкой |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
6 776,0 |
ДИ |
|
3. |
Строительство цеха для сборки специализированной техники |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
200,0 |
ДИ |
|
2021 |
1 100,0 |
|
4. |
Строительство многофункционального торгово-развлекательного центра "Semey Mall" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
4 800,0 |
ДИ |
|
5. |
Строительство торгово-логистического центра в жилом районе Карагайлы |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
1 000,0 |
ДИ |
|
2021 |
200,0 |
|
2022 |
200,0 |
|
6. |
Строительство инженерной инфраструктуры и железнодорожного ответвления в индустриальной зоне "Өндіріс" |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат ВКО |
2020 |
472,7 |
РБ |
|
2021 |
678,9 |
|
2022 |
242,5 |
|
2023 |
405,0 |
|
2020 |
52,6 |
МБ |
|
2021 |
75,4 |
|
2022 |
26,9 |
|
2023 |
46,0 |
|  | **Итого** |  |  |  | **22 276,0** |  |
| **II. Развитие агропромышленного комплекса** |
|
7. |
Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов в селе Новобаженово |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
300,0 |
ДИ |
|
2021 |
2 421,5 |
|
2022 |
2 421,5 |
|
8. |
Строительство 3 откормочных площадок на 3500 голов в селах Мукур, Приречное и Кайнар |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2021 |
300,0 |
ДИ |
|
2023 |
80,0 |
|  | **Итого** |  |  |  | **5 523,0** |  |
| **III. Жилищное строительство и инженерно-коммуникационная инфраструктура** |
|
9. |
Строительство многоэтажных арендных домов без права выкупа в жилом районе Карагайлы |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, МНЭ,
акимат ВКО |
2020 |
587,5 |
РБ |
|
2021 |
1 624,1 |
|
2022 |
1 774,0 |
|
2023 |
1 880,0 |
|
2024 |
1 993,0 |
|
2025 |
2 112,0 |
|
2020 |
3 438,8 |
МБ |
|
2021 |
2 416,5 |
|
2022 |
3 420,0 |
|
2023 |
1 900,0 |
|
2024 |
1 900,0 |
|
2025 |
1 900,0 |
|
10. |
Строительство многоэтажных кредитных домов в жилом районе Карагайлы |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, МФ, МНЭ,
акимат ВКО |
2020 |
4 757,9 |
РБ |
|
2021 |
9 843,0 |
|
2022 |
4 987,0 |
|
2023 |
6 649,4 |
|
2024 |
6 649,4 |
|
2025 |
6 649,4 |
|
2020 |
3 508,3 |
МБ
  |
|
2021 |
6 271,0 |
|
2022 |
3 562,9 |
|
2023 |
4 750,5 |
|
2024 |
4 750,5 |
|
2025 |
4 750,5 |
|
11. |
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к новой жилищной застройке по городу Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат ВКО |
2020 |
1 700,0 |
РБ |
|
2021 |
3 289,8 |
|
2022 |
3 553,5 |
|
2023 |
3 478,5 |
|
2024 |
3 380,0 |
|
2025 |
3 313,4 |
|
2020 |
401,7 |
МБ |
|
2021 |
254,4 |
|
2022 |
411,5 |
|
2023 |
386,5 |
|
2024 |
320,0 |
|
2025 |
220,0 |
|  | **Итого** |  |  |  | **112 785,0** |  |
| **IV. Жилищно-коммунальное хозяйство** |
| **Теплоснабжение** |
|
12. |
Модернизация системы теплоснабжения города Семей в рамках сотрудничества с ЕБРР |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
4 950,0 |
ДИ |
|
13. |
Реконструкция районной котельной-3 в жилом районе Карагайлы (2 очередь) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
1 098,7 |
МБ |
|
14. |
Реконструкция ЦТП 66 квартала со строительством распределительных сетей теплоснабжения к жилому массиву Ушактар |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
1 267,6 |
МБ |
|
15. |
Модернизация релейной защиты оборудования районной котельной-1, ТЭЦ-1 города Семей для подключения к внешним электрическим сетям. 2 очередь строительства |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
207,8 |
МБ |
|
16. |
Строительство тепловой сети поселка Степной |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат ВКО |
2021 |
531,3 |
РБ |
|
2021 |
59,0 |
МБ |
|
17. |
Реконструкция 4 котельных с увеличением общей мощности на 59,7 Гкалл/час (котельные на участках "Габбасова", "Центр", "35 квартал" и "Зооветинститут") |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2021 |
15,0 |
МБ |
|
2022 |
1 646,0 |
|  | **Итого** |  |  |  | **9 775,4** |  |
| **Водоснабжение и водоотведение** |
|
18. |
Модернизация системы водоснабжения города Семей в рамках сотрудничества с ЕБРР |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат ВКО |
2020 |
662,2 |
ДИ |
|
2020 |
575,0 |
РБ |
|
19. |
Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения на городских улицах, пригородных поселках и сельских округах |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат ВКО |
2020 |
1 372,2 |
РБ |
|
2021 |
720,0 |
|
2022 |
450,0 |
|
2020 |
2 066,0 |
МБ |
|
2021 |
80,0 |
|
2022 |
350,0 |
|
20. |
Ремонт коммуникационного тоннеля через реку Иртыш (дюкер № 2) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
170,0 |
МБ |
|  | **Итого** |  |  |  | **6 445,4** |  |
| **V. Развитие социальной сферы** |
| **Образование** |
|
21. |
Строительство средней школы на 1200 мест в поселке Восточный |
акт ввода в эксплуатацию |
МОН, акимат ВКО |
2020 |
926,8 |
МБ |
|
2021 |
1 390,1 |
|
22. |
Строительство средней школы на 1200 мест в жилом районе Карагайлы (восточная часть жилого района) |
акт ввода в эксплуатацию |
МОН,
акимат ВКО |
2020 |
23,6 |
МБ |
|
2022 |
818,4 |
|
2023 |
1 227,6 |
|
23. |
Строительство средней школы на 300 мест в поселке Степной |
акт ввода в эксплуатацию |
МОН,
акимат ВКО |
2021 |
545,4 |
МБ |
|
2022 |
818,1 |
|
24. |
Строительство средней школы на 1200 мест в жилом районе Карагайлы (северная часть жилого района) |
акт ввода в эксплуатацию |
МОН,
акимат ВКО |
2023 |
23,6 |
МБ |
|
2024 |
818,4 |
|
2025 |
1 227,6 |
|
25. |
Строительство детского сада на 280 мест в поселке Восход |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
650,0 |
ГЧП |
|
26. |
Строительство детского сада на 320 мест в поселке Бобровка |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
850,0 |
ГЧП |
|
27. |
Строительство 2 детских садов по 320 мест в жилом районе Карагайлы |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2022 |
1 244,0 |
ГЧП |
|
2024 |
1 244,0 |
|
28. |
Строительство школы инновационных технологий в городе Семей (ориентировочная стоимость 9,0 млрд. тенге) |
акт ввода в эксплуатацию |
МОН
акимат ВКО |
2020-2022 |
объемы и источники финансирования будут определены после разработки ПСД согласно бюджетному законодательству |
|
29. |
Капитальный ремонт объектов образования (18 школ, Дворец творчества детей и молодежи) |
акт выполненных работ |
акимат ВКО |
2020 |
245,1 |
МБ |
|
2021 |
262,3 |
|
2022 |
280,6 |
|
2023 |
300,3 |
|
2024 |
321,3 |
|
2025 |
343,4 |
|
30. |
Оснащение 30 объектов образования кабинетами (физики – 30 кабинетов, химии – 30 кабинетов, биологии – 30 кабинетов) новой модификации по стандартам "Назарбаев интеллектуальная школа" |
акт выполненных работ |
акимат ВКО |
2020 |
81,0 |
МБ |
|
2021 |
81,0 |
|
2022 |
81,0 |
|
2023 |
81,0 |
|
2024 |
81,0 |
|
2025 |
81,0 |
|  | **Итого** |  |  |  | **14 046,6** |  |
| **Здравоохранение** |
|
31. |
Строительство незавершенного объекта радиологического центра областного онкологического диспансера в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО,
МЗ |
2020 |
2 025,0 |
РБ |
|
2021 |
2 025,0 |
|
2020 |
225,0 |
МБ |
|
2021 |
225,0 |
|
32. |
Строительство детской городской больницы на 200 коек в жилом массиве Ушактар |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2023 |
8 100,0 |
ГЧП |
|
2024 |
8 100,0 |
|
33. |
Строительство поликлиники и пристройки реабилитационного стационара на 80 коек |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
700,0 |
ДИ |
|  | **Итого** |  |  |  | **21 400,0** |  |
| **Культура** |
|
34. |
Реконструкция Дома культуры в селе Приречное в рамках специального проекта "Ауыл - Ел бесігі" |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ,
акимат ВКО |
2021 |
233,1 |
РБ |
|
2021 |
25,9 |
МБ |
|
35. |
Ремонт и укрепление материально-технической базы объектов культуры |
акт выполненных работ |
акимат ВКО |
2020 |
684,3 |
МБ |
|
2021 |
148,7 |
|
2022 |
360,0 |
|
2023 |
32,7 |
|  | **Итого** |  |  |  | **1 484,7** |  |
| **Социальная защита** |
|
36. |
Строительство реабилитационного центра для инвалидов на 150 койко-мест в городе Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
МТСЗН,
акимат ВКО |
2021 |
923,4 |
РБ |
|
2022 |
1 458,0 |
|
2023 |
1 043,5 |
|
2020 |
50,0 |
МБ |
|
2021 |
102,6 |
|
2022 |
162,0 |
|
2023 |
115,9 |
|
37. |
Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы объектов социальной защиты |
акт выполненных работ |
акимат ВКО |
2020 |
15,5 |
МБ |
|
2021 |
275,0 |
|  | **Итого** |  |  |  | **4 145,9** |  |
| **Спорт** |
|
38. |
Строительство ледового модуля с трибунами на 500 мест в жилом районе Карагайлы |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
3 000,0 |
ГЧП |
|
2021 |
3 000,0 |
|  | **Итого** |  |  |  | **6 000,0** |  |
| **VI. Развитие транспортной инфраструктуры** |
|
39. |
Обновление общественного транспорта города Семей (приобретение 170 ед. автобусов) |
акт выполненных работ |
акимат ВКО |
2020 |
4 135,0 |
ДИ |
|
40. |
Внедрение электронного билетирования в общественном транспорте города Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
1 447,0 |
ГЧП |
|
41. |
Реконструкция автогужевого моста города Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР,
акимат ВКО |
2021 |
4 401,4 |
РБ |
|
2022 |
4 401,4 |
|
2023 |
4 401,4 |
|
2020 |
231,7 |
МБ |
|
2021 |
489,0 |
|
2022 |
489,0 |
|
2023 |
489,0 |
|
42. |
Внесение предложения по финансированию проекта "Строительство автомобильной дороги "Обход города Семей" по автомобильной дороге республиканского значения "Граница РФ (на Омск)- Майкапшагай" км 733-760 коридора Центр-Восток "Астана – Павлодар – Калбатау –Усть-Каменогорск" |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
МИИР |
I квартал 2020 года |
не требуются |  |
|
43. |
Внесение предложения по финансированию проекта "Средний ремонт автодороги республиканского значения "Семей – Кайнар" |
предложения в Правительство Республики Казахстан |
МИИР |
I квартал 2020 года |
не требуются |  |
|
44. |
Средний, текущий ремонт дорог города Семей |
акт выполненных работ |
акимат ВКО |
2020 |
1 500,0 |
МБ |
|
2021 |
1 500,0 |
|
2022 |
1 500,0 |
|
2023 |
1 500,0 |
|
2024 |
1 500,0 |
|
2025 |
1 500,0 |
|
45. |
Капитальный ремонт проезжей части и тротуаров от Павлодарской трассы до торгово-логистического центра "Северный" |
акт выполненных работ |
акимат ВКО |
2020 |
427,8 |
МБ |
|
46. |
Реконструкция автодороги от улицы Джангельдина до дороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
480,0 |
МБ |
|
2021 |
320,0 |
|
47. |
Создание и эксплуатация системы фотовидеофиксации и видеоаналитики |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2021 |
2 897,3 |
ГЧП |
|  | **Итого** |  |  |  | **33 610,0** |  |
| **VII. Прочие** |
|
48. |
Модернизация системы уличного освещения города Семей в рамках сотрудничества с ЕБРР |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО, МИИР, МНЭ |
2020 |
693,8 |
ДИ |
|
2021 |
693,7 |
|
2020 |
138,5 |
РБ |
|
2021 |
139,0 |
|
2020 |
93,0 |
МБ |
|
2021 |
92,0 |
|
49. |
Модернизация системы управления твердых бытовых отходов в городе Семей в рамках сотрудничества с ЕБРР |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО, МЭГПР |
2021 |
4 015,0 |
ДИ |
|
2022 |
4 015,0 |
|
2021 |
1 175,0 |
РБ |
|
2022 |
1 175,0 |
|
2021 |
900,0 |
МБ |
|
2022 |
900,0 |
|
50. |
Благоустройство города и дворовых территорий |
акт выполненных работ |
акимат ВКО |
2020 |
1 000,0 |
МБ |
|
2021 |
1 000,0 |
|
2022 |
1 000,0 |
|
2023 |
1 000,0 |
|
2024 |
1 000,0 |
|
2025 |
1 000,0 |
|
51. |
Строительство парка на "Бейбітшілік аралы" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2022 |
1 000,0 |
МБ |
|
52. |
Укрепление берега реки Иртыш в городе Семей (Бейбітшілік аралы, поселки Мирный, Восточный и Пристань) (в рамках противопаводковых мероприятий) |
акт ввода в эксплуатацию |
МВД,
акимат ВКО |
2021 |
315,0 |
РБ |
|
2022 |
332,2 |
|
2021 |
35,0 |
МБ |
|
2022 |
36,9 |
|
53. |
Разработка ПСД по привязке типового проекта к местности и строительство пожарного депо на 4 автомобиля в жилом районе Карагайлы |
акт ввода в эксплуатацию |
МВД,
акимат ВКО |
2023 |
24,7 |
РБ |
|
2024 |
287,7 |
|
2025 |
287,7 |
|
54. |
Дооснащение системы оповещения города Семей |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2020 |
47,0 |
МБ |
|
2021 |
40,0 |
|
55. |
Капитальный ремонт административного здания Управления полиции города Семей Департамента полиции области |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО, ДП ВКО |
2022 |
45,4 |
МБ |
|
2023 |
200,0 |
|
56. |
Строительство городского скотомогильника в Приречном сельском округе |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат ВКО |
2021 |
26,0 |
МБ |
|  | **Итого** |  |  |  | **22 707,6** |  |

      млн. тенге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**Источник** **финансирования** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Итого** |
|
Республиканский бюджет |
11 628,8 |
25 899,0 |
18 373,6 |
17 882,5 |
12 310,1 |
12 362,5 |
98 456,5 |
|
Местный бюджет |
18 242,3 |
16 629,3 |
16 908,7 |
12 053,1 |
10 691,2 |
11 022,5 |
85 547,1 |
|
Другие источники |
30 217,0 |
8 730,2 |
6 636,5 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
45 663,7 |
|
ГЧП |
5 947,0 |
5 897,3 |
1 244,0 |
8 100,0 |
9 344,0 |
0,0 |
30 532,3 |
|
**Всего** | **66 035,1** | **57 155,8** | **43 162,8** | **38 115,6** | **32 345,3** | **23 385,0** | **260 199,6** |

      \* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом Восточно-Казахстанской области необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

      К 2026 году ожидается достижение следующих результатов в социально-экономическом развитии города, в том числе от реализации Комплексного плана:

**1. Промышленность**

      В результате реализации проектов, в том числе в рамках Комплексного плана, к 2026 году объем промышленной продукции увеличится в 1,6 раза и составит 300 млрд. тенге, в частности, в обрабатывающей промышленности – в 1,7 раза (236,0 млрд. тенге).

      За счет увеличения загрузки производственных мощностей, действующих и открытия новых предприятий будет создано более 1 000 новых рабочих мест.

**2. Торговля**

      По итогам 2025 года за счет строительства новых объектов предпринимательства и развития транспортно-инженерной инфраструктуры прогнозируется увеличение объема розничного товарооборота в 2 раза к уровню 2018 года, что составит более 460 млрд. тенге.

**3. Сельское хозяйство**

      К 2026 году объем валовой продукции сельского хозяйства увеличится на 19% и составит 43 млрд. тенге, объем производства мяса – на 13%, молока – на 8,0%, в том числе поставляемые с пригородных населенных пунктов.

**4. Жилье**

      К 2026 году за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию 133 многоэтажных жилых дома (9 629 квартир или 702,9 тыс.м2) с подведением необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры, что позволит обеспечить 9 629 тысяч семей собственным жильем.

      Обеспеченность жильем на одного человека к 2026 году будет увеличена с 21 м2 (2018 год) до 24,3 м2.

**5. Жилищно-коммунальное хозяйство**

      К 2026 году доступ к централизованному водоснабжению вырастет с 96,9% до 100% в городе и с 53,1% до 65,7% в сельской территории.

      Доля модернизированных сетей от общей их протяженности к 2026 году увеличится с 31,2 % до 41,3% путем модернизации 31,6 км тепловых сетей районных котельных.

**6. Здравоохранение**

      Строительство незавершенного объекта радиологического центра областного онкологического диспансера в города Семей позволит оказывать уникальные медицинские услуги по диагностике, выявлению на ранних стадиях и лечению онкологических заболеваний не только населению Восточно-Казахстанской области, но и других регионов страны. Открытие детской городской больницы на 200 коек в жилом массиве Ушактар направлено на оказание детям доступной качественной медицинской помощи по снижению частоты заболеваемости и смертности.

      В целом, развитие объектов в сфере здравоохранения позволит ежегодно дополнительно охватить медицинскими услугами более 5 тыс. пациентов, повысить доступность, эффективность и качество оказания квалифицированной, специализированной и неотложной медицинской помощи населению. В результате улучшится здоровье населения, снизится смертность с 8,45 до 7,8 умерших на 1000 населения, средняя продолжительность жизни увеличится до 75 лет.

**7. Образование**

      В результате строительства 4 общеобразовательных школ к 2026 году дополнительно ученическими местами будут охвачены 3 900 детей. Для достижения 100% охвата детей от 1 до 6 лет дошкольным воспитанием планируется строительство 4 детских дошкольных учреждений на 1 240 мест.

**8. Культура и спорт**

      Реконструкция дома культуры в селе Приречное, а также ремонт и развитие материально-технической базы историко-культурных объектов (библиотеки, музеи, дома культуры) способствуют дальнейшему укреплению статуса города Семей как духовного и культурного центра страны, сохранению обычаев и традиций казахстанского народа. После завершения строительства парка на "Бейбітшілік аралы" планируется проведение крупных культурно-досуговых мероприятий и концертов с привлечением отечественных и зарубежных артистов, что позволит увеличить количество внутренних и внешних туристов.

      К 2026 году охват граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 31 %, за счет строительства ледового модуля и установки спортивных площадок в рамках благоустройства дворовых территорий, а также полной загрузки вводимого в 2019 году культурно-спортивного комплекса "Абай-Арена". В целом, развитие спортивных объектов благоприятно скажется на здоровье граждан, позволит привлечь большее количество населения к массовому спорту, достичь высоких спортивных результатов как на республиканском, так и международном уровне.

**9. Транспортная инфраструктура**

      Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии от общей протяженности к 2026 году увеличится с 73,6% до 95%. Строительство автомобильной дороги "Обход города Семей" позволит повысить международный и региональный транзитный потенциал, будет способствовать развитию грузопассажирских перевозок, а также сокращению потока автомобилей в центральной части города до 1 547 авт/сут, улучшению экологического состояния. Реализация проектов транспортной инфраструктуры также окажет мультипликативный эффект на малый и средний бизнес за счет развития придорожного сервиса и сферы услуг.

      В результате проведения мероприятий по реализации Комплексного плана будут обеспечены компактная застройка территории, достижение эффективного использования инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры с созданием около 4 тыс. новых рабочих мест. В целом, вышеуказанные мероприятия будут способствовать улучшению качества жизни населения и повышению инвестиционной привлекательности.

**Примечание: расшифровка аббревиатур**

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      ЕБРР - Европейский Банк Реконструкции и Развития

      МБ - местный бюджет

      ПСД - проектно-сметная документация

      МИИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      ГЧП - государственно-частное партнерство

      ЦТП - центральный тепловой пункт

      ДИ - другие источники

      РБ - республиканский бюджет

      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЭГПР - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов

      МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан