

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2019 года № 923. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.11.2021 № 784.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы" следующее изменение:

      Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2019 года № 923 |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 |

**Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение (реализацию) | Период исполнения (реализации) | Предполагаемые расходы\* (млн. тенге) | Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **I. Решение проблемы перенаселенности города Жанаозен** | | | | | | |
| 1 | Приобретение арендного жилья без права выкупа в городе Актау для нуждающихся граждан города Жанаозен | заключение договоров | МИИР,  акимат Мангистауской области | 2019 год | 2019 год – 2 900,0 | республиканский бюджет |
| 2 | Субсидирование арендной платы за проживание в общежитиях города Актау для трудоустроенных граждан из числа молодежи города Жанаозен | информация в МТСЗН | акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2019 – 2020 годы | 2019 год – 2,0  2020 год – 18,0 | АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
| 3 | Приобретение жилья в городе Актау с последующей передачей в коммунальный жилищный фонд для переселения социально-уязвимых слоев населения, детей-сирот и жителей аварийных домов города Жанаозен | акт приема–передачи | акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2019 – 2021 годы | 2019 год – 1 000,0  2020 год – 1 500,0  2021 год – 1 500,0 | АО "НК "КазМунайГаз"1 |
| 4 | Субсидирование расходов на переселение в регионы прибытия согласно Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | информация в МТСЗН | акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2019 – 2021 годы | 2019 год – 2,0  2020 год – 6,0  2021 год – 7,0 | АО "НК "КазМунайГаз"1 |
| 5 | Развитие курортной зоны города Актау (до паромного комплекса Курык), в том числе строительство 45 гостиничных комплексов до 2025 года | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2019 – 2025 годы | 2019 год – 3 000,0  2020 год – 7 000,0  2021 год – 7 000,0  2022 год – 7 000,0  2023 год – 7 200,0  2024 год – 11 500,0  2025 год – 17 300,0 | частные инвестиции |
| **II. Обеспечение стабильной работы предприятий нефтегазовой отрасли** | | | | | | |
| 6 | Проработка вопроса по реабилитации месторождений Узень и Карамандыбас с целью увеличения объемов добычи нефти | информация в МНЭ | МЭ, МЭГПР, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2019 год | не требуются | – |
| 7 | Проработка вопроса по внесению изменений и дополнений в Правила\*\* в части неприменения, предусмотренного в п.22-1 Правил ограничения срока действия льготы на национальные компании и/или их ДЗО | предложения в Правительство | МНЭ, МЭ, МФ, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) | 1 квартал 2020 года | не требуются | – |
| 8 | Обеспечение на месторождениях АО "Озенмунайгаз" сохранения рабочих мест в количестве не менее 9 тысяч человек | информация  в МЭ | АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) | 2019 – 2025 годы | не требуются | АО "Озенмунайгаз" |
| 9 | Принятие мер по очистке замазученного грунта | информация в МЭГПР | АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области | 2019 – 2023 годы | 2019 год – 995,0  2020 год – 995,0  2021 год – 4 975,0  2022 год – 4 975,0  2023 год – 4 597,0 | АО "Озенмунайгаз"1 |
| 10 | Проработка вопроса реализации проекта геологической разведки и перехода на промышленную эксплуатацию группы месторождений нефти и газа в Жазгурлинской депрессии для обеспечения сырьем производственных мощностей газоперерабатывающих заводов | предложения  в МЭ | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2020 год | не требуются | – |
| 11 | Проработка вопроса создания специальной экономической зоны на территории курортной зоны Актау | информация в МНЭ | МИИР, МФ, акимат Мангистауской области | 2019 год | не требуются | – |
| 12 | Создание цеха по производству арматуры с обеспечением предоставления в установленном порядке местным товаропроизводителям города Жанаозен списанных штанг АО "ОМГ" | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области, АО "Озенмунайгаз" (по согласованию, обеспечение списанными штангами) | 2020 – 2025 годы | – | частные инвестиции |
| 13 | Создание цеха по переработке шин с обеспечением предоставления в установленном порядке местным товаропроизводителям города Жанаозен списанных шин автоспецтехники АО "ОМГ" | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области, АО "Озенмунайгаз" (по согласованию, обеспечение списанными шинами) | 2020 – 2025 годы | – | частные инвестиции |
| **1. Создание новых и расширение текущих производственных мощностей** | | | | | | |
| 14 | Строительство Центрального пункта сдачи нефти | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2020 год | 1 700,0 | частные инвестиции |
| 15 | Строительство и эксплуатация мини-завода по переработке сахарного сырца и производству на его основе сахарного песка | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2019 год | 86,6 | частные инвестиции |
| 16 | Строительство предприятия по производству электроэнергии на базе малых газопоршневых электростанций | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2020 год | 5 400 | частные инвестиции |
| 17 | Строительство цеха по изготовлению, ремонту и сервисному обслуживанию штанговых глубинных насосов на территории СЭЗ "Морпорт Актау" | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 250,0  2021 год – 250,0 | частные инвестиции |
| 18 | Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2020 – 2023 годы | 2020 год – 2 705,0  2021 год – 35 139,0  2022 год – 34 725,0  2023 год – 34 725,0 | АО "НК "КазМунайГаз" |
| 19 | Расширение производства комбината по переработке твердо-бытовых отходов города Жанаозен путем открытия цеха по производству брусчатки, бордюров, водостоков, резиновых покрытий | информация  в МЭГПР | акимат Мангистауской области | 2019 год | 2019 год – 130,0 | частные инвестиции |
| 20 | Модернизация мини-ТЭЦ ГКП "Озенжылу" для обеспечения бесперебойной выработки электроэнергии | акт  выполненных работ | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области | 2019 – 2020 годы | 2019 год – 36,3  2020 год – 180,0 | АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
| **III. Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности, содействие в создании новых производств и рабочих мест** | | | | | | |
| **1. Меры содействия занятости населения города Жанаозен** | | | | | | |
| 21 | Обучение выпускников общеобразовательных школ в технических и профессиональных учебных заведениях, высших учебных заведениях по востребованным специальностям в регионах республики - ежегодно не менее 50 человек | информация  в МОН | акимат Мангистауской области | ежегодно, 2019 – 2021 годы | не требуются | – |
| 22 | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки не менее 250 человек трудоспособного населения региона (в том числе города Жанаозен) на базе двух подрядных учебных центров, определенных в рамках проекта "Будущее расширение - проект управления устьевым давлением ТШО" | информация в МТСЗН | акимат Мангистауской области, ТОО "ТенгизШевройл" (по согласованию) | ежегодно, 2019 – 2021 годы | в пределах предусмотренных средств | ТОО "ТенгизШевройл" |
| 23 | Принятие мер по расширению деятельности ГКП "Озенинвест" акимата города Жанаозен (до 350 рабочих мест) по содержанию объектов коммунального хозяйства | информация  в МЭ | акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) | 2019 – 2025 годы | 2019 год – 2100,0  2020 год – 800,0  2021 год – 800,0  2022 год – 800,0  2023 год – 800,0  2024 год – 800,0  2025 год – 800,0 | АО "Озенмунайгаз"2 |
| **2. Создание новых рабочих мест через развитие малого среднего бизнеса** | | | | | | |
| 24 | Ежегодный охват не менее 200 человек по обучению населения города Жанаозен основам бизнеса | информация  в МНЭ | НПП "Атамекен" (по согласованию), Акимат Мангистауской области | Ежегодно,  2019 – 2025 годы | 2019 год–38,5  2020 год – 15,4  2021 год – 15,4  2022 год – 15,4  2023 год – 15,4  2024 год – 15,4  2025 год – 15,4 | местный  бюджет |
| 25 | Увеличение объемов финансирования стартовых бизнес проектов, проектов субъектов малого и микробизнеса для развития массового предпринимательства | информация в МТСЗН | акимат Мангистауской области, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 200,0  2021 год – 300,0 | местный  бюджет |
| 26 | Внедрение нового формата центра обслуживания предпринимателей по принципу "единого окна" с коворкинг-центром и учебными классами с размещением представителей (менеджеров) финансовых организаций и институтов развития | информация  в МНЭ | акимат Мангистауской области, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2020 год | 2020 год – 80,0 | местный  бюджет |
| 27 | Проработка вопроса по созданию механизимов вовлечения субъектов предпринимательства в закупки крупных компаний с целью увеличения занятости жителей города Жанаозен | информация в МНЭ | НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию), акимат Мангистауской области | 2020 год | не требуются | – |
| 28 | Создание объектов предпринимательской деятельности на базе остановочных комплексов и иных объектов массового скопления населения | акт ввода в эксплуатацию | НПП "Атамекен" (по согласованию), акимат Мангистауской области | 2020 – 2022 годы | 2020 год – 105,0  2021 год – 105,0  2022 год – 140,0 | частные инвестиции |
| 29 | Обеспечение в установленном порядке объемами заказов на приобретение продуктов питания, спецодежды и специальной обуви для работников предприятий нефтегазовой отрасли региона через местных товаропроизводителей Мангистауской области | заключение  договоров | АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию), нефтегазовые и сервисные компании региона (по согласованию) | 2019 – 2025 годы | не требуются | – |
| 30 | Обеспечение заполняемости Индустриальной зоны города Жанаозен | информация  в МИИР | акимат Мангистауской области, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2020 – 2025 годы | не требуются | – |
| **IV. Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Жанаозен** | | | | | | |
| **1. Образование** | | | | | | |
| 31 | Текущий ремонт здания и оснащение техникой Жанаозенского лицея интерната - "Білім Инновация" | акт выполненных работ | АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области | 2020 год | 2020 год – 370,0 | АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
| 32 | Разработка карт для выявления профессиональной ориентации учащихся выпускных классов средне-специальных учебных заведений и средних общеобразовательных школ | информация  в МОН | НПП "Атамекен" (по согласованию), акимат Мангистауской области, МОН | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 10,0  2021 год – 10,0 | частные инвестиции |
| **2. Здравоохранение** | | | | | | |
| 33 | Завершение строительства медицинского центра в городе Жанаозен со стационаром на 50 коек | акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) | 2020 год | 2020 год – 1 800,0 | АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
| 34 | Приобретение оборудования для оснащения медицинского центра в городе Жанаозен со стационаром на 50 коек | акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) | 2020 год | 2020 год – 4000,0 | АО "Озенмунайгаз" 3 |
| 35 | Строительство врачебной амбулатории в микрорайоне "Мерей" в селе Рахат города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2022 год | согласно ПСД | местный бюджет |
| 36 | Строительство врачебной амбулатории в поселке Кызылсай города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2020 – 2021 годы | согласно ПСД | местный бюджет |
| 37 | Строительство врачебной амбулатории в микрорайоне "Арай" города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2021 год | согласно ПСД | местный бюджет |
| 38 | Строительство 3-х модульных подстанций для филиала областной станции скорой медицинской помощи в городе Жанаозен (микрорайоны села Рахат, села Тенге, села Кызылсай) | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2021 год | 30,0 | местный бюджет |
| 39 | Обновление автопарка филиала Мангистауской областной станции скорой медицинской помощи города Жанаозен | заключение  договоров | акимат Мангистауской области | 2020–2021 год | 2020 год – 75,0  2021 год – 75,0 | местный бюджет,частные инвестиции в рамках ГЧП |
| **3. Культура и спорт, досуг молодежи** | | | | | | |
| 40 | Строительство Дворца школьников (молодежи) с библиотекой в городе Жанаозен | акт  ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2021 год | согласно ПСД | местный бюджет |
| 41 | Строительство филиала областного историко-краеведческого музея в городе Жанаозен | акт  ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2021 год | согласно ПСД | местный бюджет |
| 42 | Строительство универсальных спортивных комплексов в городе Жанаозен | акт  ввода в эксплуатацию | АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области | 2021 год | 2021 год – 1 000,0 | АО "Озенмунайгаз" 3 |
| 43 | Текущий ремонт Дворца культуры "Мунайшы" с приобретением оборудования | акт  выполненных работ | АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области | 2020 год | 2020 год – 400,0 | АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
| 44 | Строительство типового здания государственного архива | акт ввода в эксплуатацию | АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), Акимат Мангистауской области | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 155,0 | АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
| 45 | Создание центра для спортивного, нравственного воспитания, а также с секциями дополнительного развития для старшеклассников и молодежи города | акт ввода в эксплуатацию | НПП "Атамекен" (по согласованию), акимат Мангистауской области | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 20,0  2021 год – 15,0 | частные инвестиции |
| **4. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры города Жанаозен** | | | | | | |
| 46 | Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (водоснабжение) | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 25,9  2021 год – 50,0 | местный  бюджет |
| 47 | Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (газоснабжение) | акт ввода в эксплуатацию | МЭ,  акимат Мангистауской области | 2020 год | 2020 год – 162,0  2020 год – 18,0 | республиканский бюджет местный бюджет |
| 48 | Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (электроснабжение) | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 20,2  2021 год – 50,0 | местный бюджет |
| 49 | Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Мангистауской области | 2020 год | 2020 год – 369,0  2020 год – 41,0 | республиканский бюджет местный бюджет |
| 50 | Реконструкция и расширение наружных инженерных сетей водоочистного сооружения города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Мангистауской области | 2021 год | согласно ПСД | республиканский бюджет, местный бюджет |
| 51 | Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Мангистауской области | 2021 – 2022 годы | 2021 год – 700,0  2022 год – 700,0 | республиканский бюджет |
| 52 | Реконструкция и расширение существующих канализационно-насосных станций на станции Узень и в микрорайоне Рауан города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Мангистауской области | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 264,0  2020 год – 50,0  2021 год – 83,0 | республиканский бюджет  местный бюджет |
| 53 | Благоустройство улиц города Жанаозен (установка новых и замена существующих бордюров, текущий ремонт тротуаров) | акт выполненных работ | акимат Мангистауской области | 2020 – 2022 годы | 2020 год – 149,8  2021 год – 225,5 2022 год – 591,5 | местный бюджет |
| 54 | Обеспечение доступности к объектам социальной и транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями | информация в МТСЗН | акимат Мангистауской области | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 56,3  2021 год – 56,2 | местный бюджет |
| 55 | Строительство уличного освещения в городе Жанаозен | акт выполненных работ | акимат Мангистауской области | 2020 – 2021 годы | 2020 год – 100,0  2021 год – 113,0 | местный бюджет |
| 56 | Реализация 8 проектов по строительству внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен и прилегающих населенных пунктов | акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, акимат Мангистауской области | 2019 год  2021 год | 2019 год – 809,8  2019 год – 89,9  2021 год – 1 260,0  2021 год – 140,0 | республиканский бюджет, местный бюджет республиканский бюджет, местный бюджет |
| 57 | Средний ремонт автомобильных дорог внутригородских улиц (железнодорожный вокзал, Маусым, Абая, Боранбаева, Сатпаева и Жумабаева) | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2020 год | 2020 год – 100,0 | местный бюджет |
| **5. Жилье** | | | | | | |
| 58 | Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально-уязвимых слоев населения | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Мангистауской области | 2021 – 2022 годы | 2021 год – 900,0  2022 год – 807,0  2021 год – 100,0  2022 год – 89,7 | республиканский бюджет местный бюджет |
| 59 | Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ветхого жилья в городе Жанаозен | предложения в МИИР | акимат Мангистауской области | 2020 год | не требуются | – |
| 60 | Приобретение квартир для жителей аварийного дома № 43 микрорайона Шанырак (9 квартир) | акт выполненных работ | акимат Мангистауской области | 2019 год | 2019 год – 100,0 | местный бюджет |
| 61 | Строительство общежития (на 180 мест) в городе Жанаозен для работников бюджетных организаций | информация в МНЭ | акимат Мангистауской области | 2021 год | согласно ПСД | местный бюджет |
| **6. Решение вопросов дефицита воды** | | | | | | |
| 62 | Расширение мощности опреснительного завода "Каспий" до 40 тыс.м³ | акт ввода в эксплуатацию | МИИР, акимат Мангистауской области | 2019 – 2020 годы | 2019 год – 1 000,0  2020 год – 9 595,3 | республиканский бюджет |
| 63 | Проработка вопроса по строительству опреснительной установки мощностью 17 тыс.м³ в сутки на месторождении Каражанбас | предложения в МИИР | акимат Мангистауской области, АО "Каражанбасмунай" (по согласованию) | 2019 год | не требуются | – |
| 64 | Проработка вопроса по строительству опреснительного завода мощностью 50 тыс.м³ в сутки в селе Курык Каракиянского района | предложения в МИИР | акимат Мангистауской области | 2020 год | не требуются | – |
| 65 | Строительство завода по опреснению морской воды с магистральным трубопроводом в районе зоны отдыха Кендерли мощностью 50 тыс.м3 в сутки | акт ввода в эксплуатацию | АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | 2020 – 2022 годы | 2020 год – 24 000  2021 год – 24 000  2022 год – 24 000 | АО "НК "КазМунайГаз"3 |
| **V. Меры по укреплению правопорядка, общественной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций** | | | | | | |
| 66 | Укрепление материально-технической базы Управления полиции города Жанаозен Департамента полиции Мангистауской области | информация в МНЭ | МВД, акимат Мангистауской области | 2019 год | 2019 год – 591,0 | республиканский бюджет |
| 67 | Проработка вопроса по увеличению c 1 июля 2020 года лимита штатной численности МВД на 45 единиц в целях штатного укрепления Управления полиции города Жанаозен Департамента полиции Мангистауской области | информация в МНЭ | МВД, МФ, акимат Мангистауской области | 2020 год | не требуются | – |
| 68 | Установка на улицах города Жанаозен 68 поворотных камер видеонаблюдения | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2019 год | 2019 год – 271,0 | местный бюджет |
| 69 | Капитальный ремонт городского запасного пункта управления акима города Жанаозен | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2022 год | 2022 год – 80,0 | местный бюджет |
| 70 | Дооснащение системы оповещения, связи и поддержание их в готовности к использованию | акт ввода в эксплуатацию | акимат Мангистауской области | 2023 – 2025 годы | 2023 год – 81,3  2024 год – 81,3  2025 год – 76 | местный бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Республиканский бюджет | 5 300,8 | 10 390,3 | 2 860,0 | 1 507,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 058,1 |
| Местный бюджет | 499,4 | 931,6 | 1 163,1 | 776,6 | 96,7 | 96,7 | 91,4 | 3 655,5 |
| Средства АО "Озенмунайгаз" и АО "НК "КазМунайГаз" | 4 135,3 | 36 929,0 | 67 421,0 | 64 500,0 | 40 122,0 | 800,0 | 800,0 | 214 707,3 |
| Частные инвестиции | 3 216,6 | 14 485,0 | 7 455,0 | 7 140,0 | 7 200,0 | 11 500,0 | 17 300,0 | 68 296,6 |
| ИТОГО | 13 152,1 | 62 735,9 | 78 899,1 | 73 923,6 | 47 418,7 | 12 396,7 | 18 191,4 | 306 717,5 |

**\* Примечание:**

      – объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом Мангистауской области необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

1 – объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств АО НК "КазМунайГаз" и АО "Озенмунайгаз", при условии действия льгот по выплате НДПИ на 2019 – 2021 годы.

2 – в части финансирования 2019 года в полном объеме и 2020 – 2025 годы в размере 600 млн.тенге, в случаях действия льготы по выплате НДПИ на 2019 – 2021 годы в части дополнительных 200 млн тенге на период 2020 – 2025 годы, продления льгот по выплате НДПИ до конца срока разработки (через механизм увеличения контрактных обязательств АО "Озенмунайгаз").

3 – объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств АО НК "КазМунайГаз" и АО "Озенмунайгаз", при условии продления льгот по выплате НДПИ до конца срока разработки.

      \*\* – Правила отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных и порядка налогообложений в части налога на добычу полезных ископаемых (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2018 года № 204).

**Расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО | – | акционерное общество |
| НПП "Атамекен" | – | Национальная палата предпринимателей "Атамекен" |
| СЭЗ | – | специальная экономическая зона |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| ДЗО | – | юридические лица, 50 и более процентов голосующих акций которых принадлежат национальной компании |
| ПСД | – | проектно–сметная документация |
| ТОО | – | товарищество с ограниченной ответственностью |
| ТЭЦ | – | теплоэлектроцентраль |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| АО "НК "КазМунайГаз" | – | акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МО | – | Министерство обороны Республики Казахстан |
| ГЧП | – | государственно-частное партнерство |
| ГКП | – | государственное коммунальное предприятие |
| АО "ОМГ" | – | акционерное общество "Озенмунайгаз" |
| НДПИ | – | налог на добычу полезных ископаемых |
| ТШО | – | ТОО "Тенгизшевройл" |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан