

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы"**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2019 года № 923. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2021 года № 784.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.11.2021 № 784.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2011 года № 1321 "Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы" следующее изменение:

      Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению ПравительстваРеспублики Казахстанот 13 декабря 2019 года № 923 |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 11 ноября 2011 года № 1321 |

 **Комплексный план социально-экономического развития города Жанаозен Мангистауской области на 2019 – 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные за исполнение (реализацию) |
Период исполнения (реализации) |
Предполагаемые расходы\* (млн. тенге) |
Источники финансирования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|
**I. Решение проблемы перенаселенности города Жанаозен** |
|
1 |
Приобретение арендного жилья без права выкупа в городе Актау для нуждающихся граждан города Жанаозен  |
заключение договоров |
МИИР,
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год – 2 900,0 |
республиканский бюджет |
|
2 |
Субсидирование арендной платы за проживание в общежитиях города Актау для трудоустроенных граждан из числа молодежи города Жанаозен |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2019 – 2020 годы |
2019 год – 2,0
2020 год – 18,0 |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
|
3 |
Приобретение жилья в городе Актау с последующей передачей в коммунальный жилищный фонд для переселения социально-уязвимых слоев населения, детей-сирот и жителей аварийных домов города Жанаозен |
акт приема–передачи |
акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2019 – 2021 годы |
2019 год – 1 000,0
2020 год – 1 500,0
2021 год – 1 500,0 |
АО "НК "КазМунайГаз"1 |
|
4 |
Субсидирование расходов на переселение в регионы прибытия согласно Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2019 – 2021 годы |
2019 год – 2,0
2020 год – 6,0
2021 год – 7,0 |
АО "НК "КазМунайГаз"1 |
|
5 |
Развитие курортной зоны города Актау (до паромного комплекса Курык), в том числе строительство 45 гостиничных комплексов до 2025 года  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2019 – 2025 годы |
2019 год – 3 000,0
2020 год – 7 000,0
2021 год – 7 000,0
2022 год – 7 000,0
2023 год – 7 200,0
2024 год – 11 500,0
2025 год – 17 300,0 |
частные инвестиции |
|
**II. Обеспечение стабильной работы предприятий нефтегазовой отрасли** |
|
6 |
Проработка вопроса по реабилитации месторождений Узень и Карамандыбас с целью увеличения объемов добычи нефти |
информация в МНЭ |
МЭ, МЭГПР, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2019 год |
не требуются |
– |
|
7 |
Проработка вопроса по внесению изменений и дополнений в Правила\*\* в части неприменения, предусмотренного в п.22-1 Правил ограничения срока действия льготы на национальные компании и/или их ДЗО |
предложения в Правительство |
МНЭ, МЭ, МФ, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
1 квартал 2020 года |
не требуются |
– |
|
8 |
Обеспечение на месторождениях АО "Озенмунайгаз" сохранения рабочих мест в количестве не менее 9 тысяч человек |
информация
в МЭ |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2019 – 2025 годы |
не требуются |
АО "Озенмунайгаз" |
|
9 |
Принятие мер по очистке замазученного грунта |
информация в МЭГПР |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области |
2019 – 2023 годы |
2019 год – 995,0
2020 год – 995,0
2021 год – 4 975,0
2022 год – 4 975,0
2023 год – 4 597,0 |
АО "Озенмунайгаз"1 |
|
10 |
Проработка вопроса реализации проекта геологической разведки и перехода на промышленную эксплуатацию группы месторождений нефти и газа в Жазгурлинской депрессии для обеспечения сырьем производственных мощностей газоперерабатывающих заводов |
предложения
в МЭ |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2020 год |
не требуются |
– |
|
11 |
Проработка вопроса создания специальной экономической зоны на территории курортной зоны Актау |
информация в МНЭ |
МИИР, МФ, акимат Мангистауской области |
2019 год |
не требуются |
– |
|
12 |
Создание цеха по производству арматуры с обеспечением предоставления в установленном порядке местным товаропроизводителям города Жанаозен списанных штанг АО "ОМГ"  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области, АО "Озенмунайгаз" (по согласованию, обеспечение списанными штангами) |
2020 – 2025 годы |
– |
частные инвестиции |
|
13 |
Создание цеха по переработке шин с обеспечением предоставления в установленном порядке местным товаропроизводителям города Жанаозен списанных шин автоспецтехники АО "ОМГ"  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области, АО "Озенмунайгаз" (по согласованию, обеспечение списанными шинами) |
2020 – 2025 годы |
– |
частные инвестиции |
|
**1. Создание новых и расширение текущих производственных мощностей** |
|
14 |
Строительство Центрального пункта сдачи нефти  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
1 700,0 |
частные инвестиции |
|
15 |
 Строительство и эксплуатация мини-завода по переработке сахарного сырца и производству на его основе сахарного песка  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2019 год |
86,6 |
частные инвестиции |
|
16 |
Строительство предприятия по производству электроэнергии на базе малых газопоршневых электростанций  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
5 400 |
частные инвестиции |
|
17 |
Строительство цеха по изготовлению, ремонту и сервисному обслуживанию штанговых глубинных насосов на территории СЭЗ "Морпорт Актау" |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год – 250,0
2021 год – 250,0 |
частные инвестиции |
|
18 |
Строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2020 – 2023 годы |
2020 год – 2 705,0
2021 год – 35 139,0
2022 год – 34 725,0
2023 год – 34 725,0 |
АО "НК "КазМунайГаз" |
|
19 |
Расширение производства комбината по переработке твердо-бытовых отходов города Жанаозен путем открытия цеха по производству брусчатки, бордюров, водостоков, резиновых покрытий |
информация
в МЭГПР |
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год – 130,0 |
частные инвестиции |
|
20 |
Модернизация мини-ТЭЦ ГКП "Озенжылу" для обеспечения бесперебойной выработки электроэнергии |
акт
выполненных работ |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области |
2019 – 2020 годы |
2019 год – 36,3
2020 год – 180,0 |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
|
**III. Обеспечение занятости населения, стимулирование экономической активности, содействие в создании новых производств и рабочих мест** |
|
**1. Меры содействия занятости населения города Жанаозен** |
|
21 |
Обучение выпускников общеобразовательных школ в технических и профессиональных учебных заведениях, высших учебных заведениях по востребованным специальностям в регионах республики - ежегодно не менее 50 человек |
информация
в МОН |
акимат Мангистауской области |
ежегодно, 2019 – 2021 годы |
не требуются |
– |
|
22 |
Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки не менее 250 человек трудоспособного населения региона (в том числе города Жанаозен) на базе двух подрядных учебных центров, определенных в рамках проекта "Будущее расширение - проект управления устьевым давлением ТШО"  |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области, ТОО "ТенгизШевройл" (по согласованию) |
ежегодно, 2019 – 2021 годы |
в пределах предусмотренных средств |
ТОО "ТенгизШевройл" |
|
23 |
Принятие мер по расширению деятельности ГКП "Озенинвест" акимата города Жанаозен (до 350 рабочих мест) по содержанию объектов коммунального хозяйства  |
информация
в МЭ |
акимат Мангистауской области, АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2019 – 2025 годы |
2019 год – 2100,0
2020 год – 800,0
2021 год – 800,0
2022 год – 800,0
2023 год – 800,0
2024 год – 800,0
2025 год – 800,0 |
АО "Озенмунайгаз"2 |
|
**2. Создание новых рабочих мест через развитие малого среднего бизнеса** |
|
24 |
Ежегодный охват не менее 200 человек по обучению населения города Жанаозен основам бизнеса  |
информация
в МНЭ |
НПП "Атамекен" (по согласованию), Акимат Мангистауской области |
Ежегодно,
2019 – 2025 годы |
2019 год–38,5
2020 год – 15,4
2021 год – 15,4
2022 год – 15,4
2023 год – 15,4
2024 год – 15,4
2025 год – 15,4 |
местный
бюджет |
|
25 |
Увеличение объемов финансирования стартовых бизнес проектов, проектов субъектов малого и микробизнеса для развития массового предпринимательства |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2020 – 2021 годы |
2020 год – 200,0
2021 год – 300,0 |
местный
бюджет |
|
26 |
Внедрение нового формата центра обслуживания предпринимателей по принципу "единого окна" с коворкинг-центром и учебными классами с размещением представителей (менеджеров) финансовых организаций и институтов развития |
информация
в МНЭ |
акимат Мангистауской области, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2020 год |
2020 год – 80,0 |
местный
бюджет
  |
|
27 |
Проработка вопроса по созданию механизимов вовлечения субъектов предпринимательства в закупки крупных компаний с целью увеличения занятости жителей города Жанаозен  |
информация в МНЭ |
НПП "Атамекен" (по согласованию), АО "ФНБ "Самрук Казына" (по согласованию), акимат Мангистауской области |
2020 год |
не требуются |
– |
|
28 |
Создание объектов предпринимательской деятельности на базе остановочных комплексов и иных объектов массового скопления населения |
акт ввода в эксплуатацию |
НПП "Атамекен" (по согласованию), акимат Мангистауской области |
2020 – 2022 годы |
2020 год – 105,0
2021 год – 105,0
2022 год – 140,0 |
частные инвестиции |
|
29 |
Обеспечение в установленном порядке объемами заказов на приобретение продуктов питания, спецодежды и специальной обуви для работников предприятий нефтегазовой отрасли региона через местных товаропроизводителей Мангистауской области |
заключение
договоров |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "Эмбамунайгаз" (по согласованию), нефтегазовые и сервисные компании региона (по согласованию) |
2019 – 2025 годы |
не требуются |
– |
|
30 |
Обеспечение заполняемости Индустриальной зоны города Жанаозен |
информация
в МИИР |
акимат Мангистауской области, НПП "Атамекен" (по согласованию) |
2020 – 2025 годы |
не требуются |
– |
|
**IV. Поддержание социальной и инженерной инфраструктуры города Жанаозен** |
|
**1. Образование**  |
|
31 |
Текущий ремонт здания и оснащение техникой Жанаозенского лицея интерната - "Білім Инновация"  |
акт выполненных работ |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области |
2020 год |
2020 год – 370,0 |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
|
32 |
Разработка карт для выявления профессиональной ориентации учащихся выпускных классов средне-специальных учебных заведений и средних общеобразовательных школ |
информация
в МОН |
НПП "Атамекен" (по согласованию), акимат Мангистауской области, МОН |
2020 – 2021 годы |
2020 год – 10,0
2021 год – 10,0 |
частные инвестиции |
|
**2. Здравоохранение** |
|
33 |
Завершение строительства медицинского центра в городе Жанаозен со стационаром на 50 коек |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2020 год
  |
2020 год – 1 800,0 |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
|
34 |
Приобретение оборудования для оснащения медицинского центра в городе Жанаозен со стационаром на 50 коек |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), АО "Озенмунайгаз" (по согласованию) |
2020 год |
2020 год – 4000,0 |
АО "Озенмунайгаз" 3 |
|
35 |
Строительство врачебной амбулатории в микрорайоне "Мерей" в селе Рахат города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2022 год |
согласно ПСД |
местный бюджет |
|
36 |
Строительство врачебной амбулатории в поселке Кызылсай города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
согласно ПСД |
местный бюджет |
|
37 |
Строительство врачебной амбулатории в микрорайоне "Арай" города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2021 год |
согласно ПСД |
местный бюджет |
|
38 |
Строительство 3-х модульных подстанций для филиала областной станции скорой медицинской помощи в городе Жанаозен (микрорайоны села Рахат, села Тенге, села Кызылсай) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2021 год |
30,0 |
местный бюджет |
|
39 |
Обновление автопарка филиала Мангистауской областной станции скорой медицинской помощи города Жанаозен |
заключение
договоров |
акимат Мангистауской области |
2020–2021 год |
2020 год – 75,0
2021 год – 75,0 |
местный бюджет,частные инвестиции в рамках ГЧП |
|
**3. Культура и спорт, досуг молодежи** |
|
40 |
Строительство Дворца школьников (молодежи) с библиотекой в городе Жанаозен |
акт
ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2021 год |
согласно ПСД |
местный бюджет |
|
41 |
Строительство филиала областного историко-краеведческого музея в городе Жанаозен  |
акт
ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2021 год |
согласно ПСД |
местный бюджет |
|
42 |
Строительство универсальных спортивных комплексов в городе Жанаозен |
акт
ввода в эксплуатацию |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области |
2021 год |
2021 год – 1 000,0 |
АО "Озенмунайгаз" 3 |
|
43 |
Текущий ремонт Дворца культуры "Мунайшы" с приобретением оборудования |
акт
выполненных работ |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), акимат Мангистауской области |
2020 год |
2020 год – 400,0 |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
|
44 |
Строительство типового здания государственного архива |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "Озенмунайгаз" (по согласованию), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию), Акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год – 155,0 |
АО "НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз"1 |
|
45 |
Создание центра для спортивного, нравственного воспитания, а также с секциями дополнительного развития для старшеклассников и молодежи города  |
акт ввода в эксплуатацию |
НПП "Атамекен" (по согласованию), акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год – 20,0
2021 год – 15,0 |
частные инвестиции |
|
**4. Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры города Жанаозен** |
|
46 |
Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (водоснабжение) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год – 25,9
2021 год – 50,0 |
местный
бюджет |
|
47 |
Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (газоснабжение) |
акт ввода в эксплуатацию |
МЭ,
акимат Мангистауской области |
2020 год |
2020 год – 162,0
2020 год – 18,0 |
республиканский бюджет местный бюджет |
|
48 |
Строительство инженерных сетей незавершенных участков в селах Тенге и Рахат города Жанаозен (электроснабжение)  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год – 20,2
2021 год – 50,0 |
местный бюджет |
|
49 |
Строительство водопровода от водоочистного сооружения до села Тенге города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Мангистауской области |
2020 год |
2020 год – 369,0
2020 год – 41,0 |
республиканский бюджет местный бюджет |
|
50 |
Реконструкция и расширение наружных инженерных сетей водоочистного сооружения города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Мангистауской области |
2021 год |
согласно ПСД |
республиканский бюджет, местный бюджет |
|
51 |
Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения и канализации города Жанаозен  |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Мангистауской области |
2021 – 2022 годы |
2021 год – 700,0
2022 год – 700,0 |
республиканский бюджет |
|
52 |
Реконструкция и расширение существующих канализационно-насосных станций на станции Узень и в микрорайоне Рауан города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год – 264,0
2020 год – 50,0
2021 год – 83,0 |
республиканский бюджет
местный бюджет |
|
53 |
Благоустройство улиц города Жанаозен (установка новых и замена существующих бордюров, текущий ремонт тротуаров) |
акт выполненных работ |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2022 годы |
2020 год – 149,8
2021 год – 225,5 2022 год – 591,5 |
местный бюджет |
|
54 |
Обеспечение доступности к объектам социальной и транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями  |
информация в МТСЗН |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год – 56,3
2021 год – 56,2 |
местный бюджет |
|
55 |
Строительство уличного освещения в городе Жанаозен  |
акт выполненных работ |
акимат Мангистауской области |
2020 – 2021 годы |
2020 год – 100,0
2021 год – 113,0 |
местный бюджет |
|
56 |
Реализация 8 проектов по строительству внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен и прилегающих населенных пунктов |
акт ввода в эксплуатацию |
МНЭ, акимат Мангистауской области |
2019 год
2021 год |
2019 год – 809,8
2019 год – 89,9
2021 год – 1 260,0
2021 год – 140,0 |
республиканский бюджет, местный бюджет республиканский бюджет, местный бюджет |
|
57 |
Средний ремонт автомобильных дорог внутригородских улиц (железнодорожный вокзал, Маусым, Абая, Боранбаева, Сатпаева и Жумабаева) |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
2020 год – 100,0 |
местный бюджет |
|
**5. Жилье** |
|
58 |
Строительство арендного жилья в городе Жанаозен для социально-уязвимых слоев населения |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Мангистауской области |
2021 – 2022 годы |
2021 год – 900,0
2022 год – 807,0
2021 год – 100,0
2022 год – 89,7 |
республиканский бюджет местный бюджет |
|
59 |
Проработка вопроса по проведению капитального ремонта ветхого жилья в городе Жанаозен |
предложения в МИИР |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
не требуются |
– |
|
60 |
Приобретение квартир для жителей аварийного дома № 43 микрорайона Шанырак (9 квартир) |
акт выполненных работ |
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год – 100,0 |
местный бюджет |
|
61 |
Строительство общежития (на 180 мест) в городе Жанаозен для работников бюджетных организаций |
информация в МНЭ |
акимат Мангистауской области |
2021 год |
согласно ПСД |
местный бюджет |
|
**6. Решение вопросов дефицита воды** |
|
62 |
Расширение мощности опреснительного завода "Каспий" до 40 тыс.м³ |
акт ввода в эксплуатацию |
МИИР, акимат Мангистауской области |
2019 – 2020 годы |
2019 год – 1 000,0
2020 год – 9 595,3 |
республиканский бюджет |
|
63 |
Проработка вопроса по строительству опреснительной установки мощностью 17 тыс.м³ в сутки на месторождении Каражанбас |
предложения в МИИР |
акимат Мангистауской области, АО "Каражанбасмунай" (по согласованию) |
2019 год |
не требуются |
– |
|
64 |
Проработка вопроса по строительству опреснительного завода мощностью 50 тыс.м³ в сутки в селе Курык Каракиянского района |
предложения в МИИР |
акимат Мангистауской области |
2020 год |
не требуются |
– |
|
65 |
Строительство завода по опреснению морской воды с магистральным трубопроводом в районе зоны отдыха Кендерли мощностью 50 тыс.м3 в сутки |
акт ввода в эксплуатацию |
АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) |
2020 – 2022 годы |
2020 год – 24 000
2021 год – 24 000
2022 год – 24 000 |
АО "НК "КазМунайГаз"3 |
|
**V. Меры по укреплению правопорядка, общественной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций** |
|
66 |
Укрепление материально-технической базы Управления полиции города Жанаозен Департамента полиции Мангистауской области |
информация в МНЭ |
МВД, акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год – 591,0 |
республиканский бюджет |
|
67 |
Проработка вопроса по увеличению c 1 июля 2020 года лимита штатной численности МВД на 45 единиц в целях штатного укрепления Управления полиции города Жанаозен Департамента полиции Мангистауской области |
информация в МНЭ |
МВД, МФ, акимат Мангистауской области |
2020 год |
не требуются |
– |
|
68 |
Установка на улицах города Жанаозен 68 поворотных камер видеонаблюдения |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2019 год |
2019 год – 271,0 |
местный бюджет |
|
69 |
Капитальный ремонт городского запасного пункта управления акима города Жанаозен |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2022 год |
2022 год – 80,0 |
местный бюджет |
|
70 |
Дооснащение системы оповещения, связи и поддержание их в готовности к использованию  |
акт ввода в эксплуатацию |
акимат Мангистауской области |
2023 – 2025 годы |
2023 год – 81,3
2024 год – 81,3
2025 год – 76 |
местный бюджет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Источник финансирования |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Итого |
|
Республиканский бюджет |
5 300,8 |
10 390,3 |
2 860,0 |
1 507,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 058,1 |
|
Местный бюджет |
499,4 |
931,6 |
1 163,1 |
776,6 |
96,7 |
96,7 |
91,4 |
3 655,5 |
|
Средства АО "Озенмунайгаз" и АО "НК "КазМунайГаз" |
4 135,3 |
36 929,0 |
67 421,0 |
64 500,0 |
40 122,0 |
800,0 |
800,0 |
214 707,3 |
|
Частные инвестиции |
3 216,6 |
14 485,0 |
7 455,0 |
7 140,0 |
7 200,0 |
11 500,0 |
17 300,0 |
68 296,6 |
|
ИТОГО |
13 152,1 |
62 735,9 |
78 899,1 |
73 923,6 |
47 418,7 |
12 396,7 |
18 191,4 |
306 717,5 |

      **\* Примечание:**

      – объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при представлении акиматом Мангистауской области необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством.

      1 – объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств АО НК "КазМунайГаз" и АО "Озенмунайгаз", при условии действия льгот по выплате НДПИ на 2019 – 2021 годы.

      2 – в части финансирования 2019 года в полном объеме и 2020 – 2025 годы в размере 600 млн.тенге, в случаях действия льготы по выплате НДПИ на 2019 – 2021 годы в части дополнительных 200 млн тенге на период 2020 – 2025 годы, продления льгот по выплате НДПИ до конца срока разработки (через механизм увеличения контрактных обязательств АО "Озенмунайгаз").

      3 – объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств АО НК "КазМунайГаз" и АО "Озенмунайгаз", при условии продления льгот по выплате НДПИ до конца срока разработки.

      \*\* – Правила отнесения месторождения (группы месторождений, части месторождения) углеводородного сырья к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных и порядка налогообложений в части налога на добычу полезных ископаемых (утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2018 года № 204).

      **Расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
АО |
– |
акционерное общество |
|
НПП "Атамекен" |
– |
Национальная палата предпринимателей "Атамекен"  |
|
СЭЗ |
– |
специальная экономическая зона |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
ДЗО |
– |
юридические лица, 50 и более процентов голосующих акций которых принадлежат национальной компании |
|
ПСД |
– |
проектно–сметная документация |
|
ТОО |
– |
товарищество с ограниченной ответственностью |
|
ТЭЦ |
– |
теплоэлектроцентраль |
|
МИИР |
– |
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
|
АО "НК "КазМунайГаз" |
– |
акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МО |
– |
Министерство обороны Республики Казахстан |
|
ГЧП |
– |
государственно-частное партнерство |
|
ГКП |
– |
государственное коммунальное предприятие |
|
АО "ОМГ" |
– |
акционерное общество "Озенмунайгаз" |
|
НДПИ |
– |
налог на добычу полезных ископаемых |
|
ТШО |
– |
ТОО "Тенгизшевройл" |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|
МВД |
– |
Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЭГПР |
– |
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
|
МЭ |
– |
Министерство энергетики Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан